Додаток

до розпорядження начальника Сєвєродонецької міської

військової адміністрації

від «15» грудня 2023 року № 874ВА

**ПРОЄКТ**



**ПРОГРАМА**

**КОМПЛЕКСНОГО ВІДНОВЛЕННЯ**

**ТЕРИТОРІЇ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**СЄВЄРОДОНЕЦЬК – 2023**

**ЗМІСТ**

**ВСТУП**………………………………………………………………………...……3

[I. Характеристика демографічної ситуації територіальної громади, оцінка і аналіз потреб різних груп громадян та основні тенденції соціально-економічного розвитку, оцінка людського, природно-ресурсного, виробничого, трудового, наукового, фінансового та інноваційного потенціалу в умовах, що склалися в результаті збройної агресії проти України 6](#_Toc143012467)

[II. Інформація щодо населених пунктів, які мають зруйновані та/або пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об’єкти житлового та громадського призначення в результаті бойових дій, ступеню їх руйнування; оцінку завданих збитків». 45](#_Toc143012468)

[III. Стан об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, об’єктів житлового та громадського призначення, які найбільше впливають на життя людей і функціонування яких має бути відновлене у максимально короткі терміни. 53](#_Toc143012469)

[IV. Оцінка потреб щодо відбудови повністю зруйнованих населених пунктів (окремих мікрорайонів міст) 57](#_Toc143012470)

[V. Оцінка спроможності та потреб інституційного забезпечення відновлення та розвитку регіону 59](#_Toc143012471)

[VI. Функціональні типи територій, до яких відноситься територіальна громада 60](#_Toc143012472)

[VII. Бачення розвитку територіальної громади після завершення відновлення, що формується з урахуванням визначеного у чинній стратегії розвитку територіальної громади. 62](#_Toc143012473)

[VIII. Завдання та заходи відновлення, які відповідають пріоритетним напрямам відновлення та розвитку 81](#_Toc143012474)

[IX. Етапи і механізми реалізації плану відновлення та розвитку територіальної громади 82](#_Toc143012475)

[X. Прогнозовані потреби у фінансових ресурсах та можливі джерела їх отримання 84](#_Toc143012476)

[XI. Система моніторингу та оцінювання реалізації, що передбачає кількісні та якісні індикатори 86](#_Toc143012477)

[XII. Перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку 93](#_Toc143012478)

**ВСТУП**

**Програма комплексного відновлення території Сєвєродонецької міської територіальної громади** (надалі Програма) - це приклад надії та рішучості, це прагнення піднятися з руїн та крокувати в майбутнє, спираючись на досвід минулого.

Агресія РФ проти України наклала свій жахливий відбиток на місті Сєвєродонецьк, залишивши шрами на його обличчі. Проте під цими шрамами б'ється сильне серце нашої громади. Зараз ми розкидані по світу. Але відразу, коли світло миру повернеться до нас, дякуючи нашим героям та героїням, ми будемо прагнути відновити наше місто та громаду.

Ми не ставимо за мету зробити копію «довоєнного» міста. Ми усвідомлюємо, що минуле — це лише фундамент, на якому ми будемо будувати свій майбутній дім. Ми, мешканці Сєвєродонецької громади, прагнемо більшого, ніж просто відновлення. Ми хочемо створити нове, сучасне та прогресивне українське місто, громаду, де кожен з нас міг би відчувати себе комфортно та впевнено.

Ця Програма не лише про відновлення будівель та доріг, але й про переосмислення їхніх функцій в сучасному світі. Ми мріємо про інноваційні рішення, які зроблять наше місто та нашу громаду більш екологічними, ефективними та зручними для життя. Від розвитку сталої енергетики до створення сучасних центрів освіти, науки, культури та спорту. Ми прагнемо глибокого перетворення нашої громади.

Програма ґрунтується на практичних рішеннях, але невід'ємно пов'язана з нашою вірою у світле майбутнє. Ця віра буде тим мотором, що спонукає нас вдягнути рукавиці і спільно працювати над відродженням Сєвєродонецька та громади. Програма - це наш спосіб впевнено крокувати в майбутнє, побудований на нашій спільній волі та незламному оптимізмі.

Програма відновлення розроблена з метою ліквідації негативних наслідків, отриманих в результаті збройної агресії РФ проти України, відновлення життєдіяльності громади, відбудови зруйнованих та/або пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об’єктів житлового та громадського призначення, повернення в регіон внутрішньо переміщених осіб та біженців, створення сприятливих умов для діяльності всіх суб'єктів господарювання заради досягнення сталого розвитку, покращення рівня життя населення в згуртованій, розумній, конкурентоспроможній і демократичній громаді, орієнтованій на людину та її потреби.

Законодавчою основою для розроблення Програми є:

* Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану».
* Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».
* Закон України 17.02.2011 р. № 3038-VI від «Про регулювання містобудівної діяльності».
* Постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів".
* Постанова Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 р. № 1159 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них».
* Наказ Мінрегіону від 21.12.2022р. №265 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад».

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

* Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки, затвердженої розпорядженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.03.2015 № 246;
* Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.04.2020 № 262;
* Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на період 2021-2027 роки;
* Плану реалізації Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджету, коштів інвесторів та спонсорів, коштів міжнародної технічної допомоги, коштів приватних осіб та коштів, що будуть отримані з інших джерел, які не суперечать законодавству України.

Відбудова громади, відновлення її економіки, повернення місцевих мешканців та забезпечення для них гідного рівня життя є важким і тривалим процесом, який потребує консолідації значних фінансових та людських ресурсів.

Відтак, перед нами стоїть кілька складних, але важливих для вирішення завдань:

* Швидко, професійно та прозоро задокументувати завдані пошкодження та оцінити збитки, що сприятиме підвищенню довіри до прийнятих рішень як з боку місцевих мешканців, так і з боку міжнародних організацій, що візьмуть участь у відновленні громади.
* Вірно спланувати процес відновлення, враховуючи найбільш критичні та пріоритетні аспекти.
* Визначити першочергові завдання та методи відновлення інфраструктури на основі оцінки потреб мешканців територіальної громади та об'єктивних даних. Уникнути відновлення непотрібних об'єктів та використання застарілих підходів.
* Створити ефективні механізми координації робіт з відновлення в громаді.
* Забезпечити прозорість у фінансуванні та мінімізувати можливість корупційних ризиків.
* Орієнтувати відновлення на досягнення сталого розвитку громади, сприяючи її прискореному розвитку.

Програму розроблено комунальним підприємством «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку» у тісній співпраці із Сєвєродонецькою міською військовою адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області, її структурними підрозділами та виконавчими органами, Асоціацією міст України, Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля, громадською організацією «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець»» та Асоціацією об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Фаворит», мешканцями Сєвєродонецької міської територіальної громади.

# Характеристика демографічної ситуації територіальної громади, оцінка і аналіз потреб різних груп громадян та основні тенденції соціально-економічного розвитку, оцінка людського, природно-ресурсного, виробничого, трудового, наукового, фінансового та інноваційного потенціалу в умовах, що склалися в результаті збройної агресії проти України

**Загальний опис громади**

Сєвєродонецька міська територіальна громада — територіальна громада в Україні, яка знаходиться в Сєвєродонецькому районі Луганської області, з адміністративним центром в місті Сєвєродонецьк.

Громада була утворена у відповідності до розпоряджень Кабінету Міністрів України: від 12.06.2020 р. № 717-р та від 29.04.2020 р. № 486-р, якими було визначено перелік громад (населених пунктів), що входять до складу потенційної Сєвєродонецької міської територіальної громади, назву адміністративного центру та назву району, до якого входить громада.

28 липня 2020 року Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ підписав указ про утворення військово-цивільної адміністрації (ВЦА) міста Сєвєродонецьк Луганської області.

19 лютого 2021 року Президент України своїм указом реорганізував та ліквідував ВЦА м. Сєвєродонецьк Луганської області та створив Сєвєродонецьку міську ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області.


24 березня 2023 року Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ підписав указ про утворення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

З лютого по червень 2022 року громада знаходилась в епіцентрі бойових дій, що відбувалися в ході повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Чотири місяці – з лютого по червень 2022 року - місто нещадно обстрілювали та штурмували російські окупанти. Українські збройні сили чинили цьому героїчний супротив, виснажуючи супротивника та надаючи можливість Україні накопичити власні резерви та акумулювати допомогу від міжнародних партнерів. 25 червня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що з цього дня територія громади вважається тимчасово окупованою територією України. Це вже друга окупація в новітній історії міста. В 2014 році місто було окуповано приблизно 3 місяці і звільнено 22 липня 2014 року.

**Склад громади**

Сєвєродонецька міська територіальна громада об’єднала в собі наступні населені пункти: м. Сєвєродонецьк (з прилеглими селищами), Борівський старостинський округ, Сиротинський старостинський округ, Боровенський старостинський округ, Єпіфанівський старостинський округ, Смолянинівський старостинський округ, Чабанівський старостинський округ, Новоастраханський старостинський округ.

До громади входить 20 населених пунктів, у тому числі, 1 місто, 3 селища, 4 селища міського типу, 12 сел.

До складу Сєвєродонецької міської територіальної громади входять такі населені пункти:

* місто Сєвєродонецьк
* село Воєводівка
* селище Лісна Дача
* селище [Павлоград](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5))
* селище [Синецький](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
* селище міського типу [Борівське](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82))
* село [Боброве](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0))
* село [Осколонівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
* селище міського типу [Сиротине](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82))
* селище міського типу [Воронове](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82))
* селище міського типу [Метьолкіне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5)
* село Чабанівка
* село Гаврилівка
* село Нижній Суходіл
* село Олександрівка
* село Пурдівка
* село Смолянинове
* село Єпіфанівка
* село Боровеньки
* село Нова Астрахань.

Мал.1 Карта Сєвєродонецької міської територіальної громади

Джерело https://decentralization.gov.ua/newgromada/4173/map

Адміністративним центром громади є місто Сєвєродонецьк. До складу міста входить територіально відокремлений житловий район Щедрищеве. Селища Павлоград, Синецький, Лісна Дача та село Воєводівка не входять до складу старостинських округів, а безпосередньо підпорядковані місту Сєвєродонецьк».

**Географічні особливості.**


Сєвєродонецька міська територіальна громада розташована на заході Луганської області на кордоні Донбасу та Слобожанщини.

Сєвєродонецька міська територіальна громада межує з Лисичанською, Рубіжанською та Гірською територіальними громадами Сєвєродонецького району, Новоайдарською територіальною громадою Щастинского району та Шульгінською територіальною громадою Старобільського району Луганської області.

Громада знаходиться у чотирьох транспортних розв'язках. Через місто Сєвєродонецьк проходять такі траси: «Луганськ - Сєвєродонецьк», «Сєвєродонецьк - Старобільськ», «Сєвєродонецьк - Голубівка», «Сєвєродонецьк - Бахмут».

Відстань до найближчих залізничних станцій від адміністративного центру громади - міста Сєвєродонецьк: «Лисичанськ» - 10 км, «Рубіжне» - 5 км.

Найближче до Сєвєродонецька розташовані обласні центри – м.Луганськ (тимчасово окупований з 2014 року), м.Донецьк (тимчасово окупований з 2014 року), Харків, Дніпро, Запоріжжя.



Відстань від міста Сєвєродонецька до столиці України - міста Києва – 750 км.

З 2014 року після окупації РФ обласного центру Луганської області - м.Луганськ функції адміністративного центру було фактично покладено на м. Сєвєродонецьк. На відстані 112 км знаходиться місто Краматорськ, яке з 2014 року виконує функції адміністративного центру Донецької області.

В адміністративних межах територіальної громади проходить залізнична магістраль Сватове - Попасна, а також автотраса Р- 66.

Площа міста Сєвєродонецька складає 42,1 км2,. Довжина зі сходу на захід - 12 км, з півночі на південь - 10 км.

Місто Сєвєродонецьк належить до Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації. Це поліцентрична [агломерація](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0), розташована на берегах річки [Сіверський Донець](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C) у західній частині [Луганської області](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) [України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0). Вона складається з міст-ядер [Сєвєродонецька](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA), [Лисичанська](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA), [Рубіжного](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B5) та приміської зони тяжіння з низки містечок і селищ.

Клімат – помірно-континентальне з відносно нетривалою холодною зимою і дуже жарким літом. Середня температура влітку: + 24 ... + 30 ° C. Найбільш спекотна погода – в середині липня. Червень - найвітряніший місяць. Повітря в цей період прогрівається до + 36 ... + 40 ° C. Восени погода прохолодна і волога. Можливі ранні заморозки. Зима, як правило, починається в грудні. Середня температура взимку: -2 ... -4 ° C. Найхолодніший місяць - січень. Весна прохолодна і волога, грозові дощі йдуть в травні. Найтепліший місяць – липень (+ 30.3 ° C). В цей період характерні східні та західні вітри. Кількість опадів на рік - 453 мм. Тривалість опалювального сезону - 180 днів на рік. Максимальна глибина промерзання ґрунту - 100 см.

Місто Сєвєродонецьк розташований на лівому березі річки Сіверський Донець і її притоки Борової. На території громади розташовані штучні та природні озера: Паркове, Чисте, Велике Глибоке, Молочне, Клешня, Кривеньке, Зімовне, Піщане, Туба, Боброве. Вони мають потенційно велике рекреаційне значення для громади.

**Природні ресурси:**

* Земельні ресурси:

**Площа громади – 712,8 кв. км.**

Площа сільськогосподарських угідь складає 23340,28 га.

Землі сільськогосподарського призначення дорівнюють 27248,17 га.

Землі водного фонду складають 235,91 га.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування** | **Сєвєродонецька міська територіальна громада\*** | **Старостинські округи** | | | | |
| **Борівський** | **Боровенський** | **Єпіфанівський** | **Сиротинський** | **Чабанівський** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ**  **в межах адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі (га):** | **4151.0** | **1112.0** | **9090.0** | **6699,5** | **533.0** | **12268,2** |
| у т.ч. с/г угідь: | 904.4327 | 669.8614 | 3924.5083 | 4964,4345 | 384.3097 | 6714,0488 |
| з них ріллі: | 582.2304 | 498.7160 | 2656.2498 | 3281,6273 | 316.2475 | 4226,0502 |
| Землі, які перебувають у власності: |  |  |  |  |  |  |
| у державній | 3045.5967 | 900.1599 | 5996.8814 |  | 411.8553 | 6555,3478 |
| у т.ч. с/г угідь: | 574.5190 | 508.2445 | 839.5897 |  | 307.2964 |  |
| у приватній | 807.8698 | 210.7458 | 3093.1186 |  | 120.0315 |  |
| у т.ч. с/г угідь: | 119.2238 | 161.6169 | 3084.9186 |  | 76.8951 |  |
| у колективній | 260.7289 | — | — |  | — |  |
| у т.ч. с/г угідь: | 210.3497 | — | — |  | — |  |
| у комунальній | 36.8046 | 1.0943 | — |  | 1.1132 |  |
| у т.ч. с/г угідь: | 0.3402 | — | — |  | 0.1182 |  |

\*У таблиці відсутні дані по Смолянинівському та Новоастраханському старостинським округам. У зв’язку з тимчасовою окупацією Сєвєродонецької міської територіальної громади наразі неможливо визначити площу земель зазначених територій.

* Водні ресурси:

Водопостачання як самого міста, так і інших міст південної частини Луганської області здійснювалося за рахунок артезіанських вод. До початку військової агресії 2014 року артезіанська вода, що видобувалась в Сєвєродонецьку, покривала 70% всього водоспоживання області.

Станом на 01.01.2021 в Луганській області нараховувалось 52 ділянки родовищ питних підземних вод, експлуатаційні запаси яких складають 1228,937 тис. м3/добу за категоріями А+В+С1. Крім цього, на території області експлуатується 2 водозабори (Метьолкінський, Лісна Дача) з продуктивністю >1,0 тис. м3 /добу на незатверджених запасах підземних вод.

До початку військової агресії РФ проти України для забезпечення послуги централізованого водопостачання в м. Сєвєродонецьку, житловому районі Щедрищеве, смт. Сиротине, с. Павлоград, с. Синецький та с. Лісна Дача підйом води здійснювався з 24 артезіанських свердловин Замулівського та Щедрищівського водозаборів та для централізованого водопостачання в смт. Воронове здійснювався підйом води з артезіанської свердловини смт. Воронове.

Продуктивність Щедрищівського водозабору становила 25,0 тис. м3/добу.

Продуктивність Замулівського водозабору становила 43,2 тис. м3/добу.

Вода з артезіанських свердловин Щедрищівського та Замулівського водозаборів по водопровідній мережі подавалася в резервуари чистої води. Зараз ці водозабори зруйновані. Ці водозабори мають високе стратегічне значення, оскільки їх значимість для забезпечення водою потреб нашої громади є достатньо великою.

* Геологія:

Фундаментом осадової товщі району Сєвєродонецької міської територіальної громади служать докембрійські кристалічні породи. Основну потужність осадових порід становить товща карбону потужністю 2,2 км, які перекриваються мезозойським осадовим чохлом потужністю 600 м. Товща тріасових аргилитів, алевролітів, пісковиків перекрита відкладеннями верхньої крейди. Верхньокрейдяні відкладення складаються з мергелю, піщаної крейди, піскуватого мергелю.

Алювіальні піски залягають безпосередньо на крейдяних породах, а місцями крейда оголюється на поверхні. Літологічний склад представлений дрібнозернистими пісками загальною потужністю 12-25 м.

Еолові відкладення розвитку на четвертинних терасах річок Сіверський Донець та Борова представлені перевіяними пісками. Піски в розрізі зверху вниз змінюються від дрібнозернистих до крупнозернистих.

Бойові дії, які проводились на території громади, призвели до значного пошкодження ґрунтів. Тому вкрай необхідно проводити роботу з їх відновлення.

* Лісовий фонд:

Сєвєродонецьк стоїть на піщаних ґрунтах, що призводить до певних проблем з озелененням. В 50-60 роках ХХ століття навколо міста була висаджена сосна і Сєвєродонецьк з усіх боків був захищеним від вітрів штучними хвойними лісами.

Ліси Сєвєродонецької міської територіальної громади – це «легені» Луганської області. Вони мають безцінне екологічне, соціальне та економічне значення. Вони беруть участь у формуванні клімату території, забезпечують киснем, переробляють шкідливі викиди, зберігають водні ресурси та є середовищем існування безлічі рослин і тварин.

Лісові ресурси громади представлені масивами сухих і вологих хвойних та змішаних лісів. Природний склад лісів представлений з таких порід як дуб, сосна. У заплаві Сіверського Донця - листяні ліси з переважанням вільхи, осики. Поблизу м. Сєвєродонецька зона соснових лісів включає урочище Щедрищеве, Глухий Бор.

Територіальна громада розташована в степовій зоні з жорсткими природно-кліматичними умовами, тому відтворення лісових насаджень є головним обов’язком підприємства лісового та мисливського господарства. Землі Сєвєродонецької громади на 80-87 % еродовані. Значна частка лісокультурного фонду – це піски, крейдяно-мергелеві відклади, змиті землі, кам’яні розсипи, яружно-балочні землі. Більше 50% нових лісів створювалось з хвойних порід (сосни кримської та звичайної) на бідних і сухих ґрунтах. З метою покращення приживлюваності та збереженості лісових культур необхідно впроваджувати сучасні технології, застосовувати вологонакопичувачі.

На території Боровенського старостинського округу розташовані землі Кремінського лісомисливського господарства площею 2 732 га та землі Сєвєродонецького лісництва площею 945 га.

На території Єпіфанівського старостинського округу знаходиться лісовий масив площею 165,46 га. Лісові ресурси представлені масивами сухих, вологих хвойних і змішаних лісів.

На даний час площа лісових масивів громади значно зменшилась. Пожежі 2020-го року на Луганщині випалили вогнем більше 30 тисяч гектарів лісу, значна частина якого знаходилась саме на території Сєвєродонецької міської територіальної громади. До подальшого знищення лісів призвели й активні бойові дії на території громади в 2022 році.

В процесі відновлення громади варто враховувати, що регіону потрібен новий ландшафтний підхід, більш стійкий до пожеж. Експерти зазначають, що варто створювати «лісову мозаїку». З одного боку густі ліси, з іншого паркові із зниженою лісистістю. Це суттєво знизить пожежонебезпеку, створюючи при цьому нові умови для біорізноманіття тварин і птахів.

**Демографічний стан.**

Станом на 01.01.2022 року чисельність населення Сєвєродонецької міської територіальної громади становила 115,444 тис. жителів. Крім того на території громади було зареєстровано близько 52 тис. внутрішньо переміщених осіб. В період активних бойових дій (лютий – червень 2022 року) територію громади покинула переважна кількість мешканців. Значна кількість сєвєродончан перемістилася на підконтрольну Україні територію або виїхала за кордон. За експертними оцінками в громаді залишилось орієнтовно 8-10 тис. жителів.

До початку повномасштабного вторгнення РФ на зміни кількості населення вплинуло природне скорочення. За 9 місяців 2021 року кількість народжених – 524 особи, кількість смертей – 2 052 особи, природне скорочення населення складає 1 528 осіб. Кількість прибулих до міста – 1 832 особи, кількість вибулих – 1 739 осіб, міграційне збільшення складає 93 особи.

Після деокупації Сєвєродонецької міської територіальної громади з високою імовірністю постануть суттєві демографічні виклики. По-перше, відтік більш молодого населення під час тимчасової окупації може призвести до зміщення популяційного складу в бік середнього та похилого віку. Ситуація ускладняються тим, що значна частина мешканців працездатного віку вже інтегрувалася в інших регіонах та країнах і існує суттєвий ризик неповернення цих мешканців в громаду. Цей фактор може змінити демографічний баланс, впливаючи на різні сфери, зокрема охорону здоров'я, соціальне обслуговування та робочу силу. Ефективне вирішення демографічних викликів вимагатиме зосереджених зусиль та координації державних органів влади, органів місцевого смоврядування, громадських організацій та міжнародних партнерів для забезпечення сталого розвитку міста, громади та відновлення демографічної стабільності. Важливим завданням залишається раціоналізація структури зайнятості на базі поліпшення якості робочої сили, розвитку її професійної мобільності, удосконалення політики оплати праці та створення сучасних високотехнологічних робочих місць.

**Прийнята стратегія розвитку:**

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області від 29.12.2020 року № 1279 «Про затвердження Плану реалізації Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки».

Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області від 30.12.2020 року № 1309 «Про затвердження «Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на період 2021-2027 роки».

**Виробничий потенціал.**

До повномасштабного вторгнення РФ економіка Сєвєродонецької міської територіальної громади позиціонувалася як ядро SMART – спеціалізації Луганської області і мала хімічний, науковий, нжиніринговий та агропромисловий вектор розвитку, який був підкріплений приєднаними до громади сільськогосподарськими територіями.

Внаслідок агресії РФ проти України критично постраждав виробничий потенціал Сєвєродонецької міської територіальної громади. Багато виробничих об'єктів зазнали руйнувань та значних пошкоджень. Абсолютна більшість промислових підприємств була змушена релокуватися в більш безпечні регіони України, щоб зберегти функціонування та забезпечити безпеку працівників.

Масивних обстрілів зазнав ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»» (холдинг Ostchem, що входить до Group DF) – одне з найбільших хімічних виробництв України та Європи, яке, окрім виробництва аміаку, селітри та карбаміду, було лідером українського виробництва оцтової кислоти, метанолу і вінілацетату. У січні–вересні 2021 року ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»» отримало прибуток в 2,2 млрд. грн. проти чистого збитку в 7 млрд. грн. за аналогічний період 2020 року. Покращити фінансові показники вдалося за рахунок відновлення виробництва карбаміду й аміаку в березні 2020 року. У 2021 році підприємство виробило 120 666 т аміаку, 422 322 т аміачної селітри, 372 808 т карбаміду, 145 910 т карбамідно-аміачної суміші.

Внаслідок ворожих обстрілів підприємство зруйновано на 70%. Зокрема, за даними холдингу Ostchem, основні та допоміжні цехи підприємства серйозно пошкоджено через активні бойові дії на території заводу. Внаслідок обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А (розбито піч первинного реформінгу, пошкоджено реакційні труби) та 1-Б (пошкоджено пусковий котел, вакуум-витяжку системи конденсації відділення компресії), цех азотної кислоти (зруйновано будівлю цеху, естакади, пожежею пошкоджено приміщення ЦПУ, зруйновано контролерне керування технологічним процесом, маслосистему компресора ГТТ-3М). Також постраждала практично вся інфраструктура підприємства – системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС. На думку експертів у відновлення ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»» потрібно буде вкласти сотні мільйонів доларів. Крім того, завод може стикнутися з дефіцитом персоналу, який був змушений виїхати з міста. Group DF готує міжнародні позови для отримання відшкодування за завдані на ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»» збитки. Позови будуть подані після деокупації території нашої громади, коли компанія зможе провести оцінку завданих збитків. За підрахунками Київської Школи Економіки (КШЕ) втрати підприємства оцінені в 70 млрд. доларів.

Значних ушкоджень зазнали й інші підприємства, що входили до промислового ядра міста, Інформація щодо даних підприємств надана в таблиці.

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва підприємства** | **Вид діяльності** |
| ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ»» | одне з найбільших хімічних підприємство України та Європи, що входить до складу холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF). Підприємство спеціалізується на виробництві азотних добрив – аміаку, карбаміду, аміачної, калієвої та натрієвої селітри. |
| ВКФ ТОВ «ТАНА» | виробник композиційних полімерних матеріалів, полімерних компаундів та термоеластопластів |
| ПП «Хімпостачальник» | виробник продукції для різних сегментів ринку: комплексу аддитивів і сполучних для лакофарбових матеріалів будівельного та індустріального призначення; комплексу аддитивів для переробки ПВХ; смоли для просочення паперу під ламінування ДСП; ненасичених поліефірних смол і багато іншого. |
| ТОВ «НВП «Мікротерм» | розробник та виробник приладів контролю і регулювання технологічних процесів, а також засобів автоматизації в різних галузях народного господарства: для вимірювання температури, тиску, рівня; широкої номенклатури пневмоелектричних пристроїв, бар’єрів іскробезпеки, цифрових індикаторів, реєстраторів та інших пристроїв. |
| ПрАТ «СНВО «Імпульс» | розробник програмно-технічних комплексів систем контролю та управління для атомної та теплової енергетики, нафтогазового комплексу, хімії, залізничного транспорту, аерофлоту, космосу, металургії, машинобудування. |
| ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Склопластик» | виробництво скловолокна, пултрузійних склопластиків, штукатурної склопластики. |
| ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» | надає комплекс інжинірингових послуг з технологічного, теплоенергетичного, електричного устаткування |

Відновлення та підтримка виробничого потенціалу стануть ключовими аспектами в розвитку громади після відновлення контролю легітимною владою над нею. Залучення інвестицій, створення сприятливого бізнес-середовища та сприяння новим підприємницьким ініціативам можуть допомогти відновити економічний рух в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді та позитивно вплинути на майбутні перспективи його розвитку. Варто підкреслити, що Сєвєродонецька міська територіальна громада до початку повномасштабного вторгнення РФ мала в структурі економіки велику кількість науково-дослідних і проєктних інститутів та науково-виробничих підприємств, які спеціалізуються на наукових та технічних розробках та інжинірингу, частка експорту яких в структурі зовнішньої торгівлі послугами Луганської області складали 67,5%. Ці інститути є перспективною сферою послуг для громади.

Крім того, зрозуміло, що для відбудови зруйнованого, окрім значного фінансового ресурсу, знадобиться й величезна кількість сучасних будівельних матеріалів. За даними Конфедерації будівельників України для відбудови лише зруйнованого війною житлового фонду буде потрібно не менше 3,9 млн. кв.м скла, 5,7 млн. кубометрів (11,9 млн. т) бетону, 39,3 млн. кубометрів (або 14 млрд. одиниць) цегли, 45 млн. кв.м черепиці. Для забезпечення відповідних потреб нам знадобляться нові потужні виробництва будівельних матеріалів. Зокрема, варто розглянути можливості пошуку інвестицій для виробництва флоат-скла. Адже, поміж іншого, маємо великі запаси кремнеземного піску та кварцу. Родовища будівельного піску та цегельно-черепична сировина (глина, суглинок, аргіліти, сланці глинисті, пісок) можуть стати основою для відновлення виробництва цементу, цегли та будівельної кераміки. На користь перспективності такого напрямку свідчить те, що в попередні роки в м.Сєвєродонецьк була достатньо розвинутою галузь виробництва будівельних матеріалів. Зокрема, мова йде про завод залізобетонних виробів, завод силікатної цегли, Сєвєродонецький завод будівельної кераміки, завод будівельних конструкцій тощо. Також, в даному контексті варто звернути увагу і на інноваційні можливості використання будівельного сміття, що в значній кількості накопичилось на території громади після руйнувань. Демонтаж пошкоджених/зруйнованих будівель та переробка отриманої сировини також може стати одним із цікавих напрямків залучення інвестицій.

Отже, повоєнна відбудова має потенціал створити фундамент для сталого розвитку громади через створення сучасного, інноваційного та конкурентоспроможного промислового середовища, яке відповідає вимогам сучасної економіки та сприяє розвитку та процвітанню міста.

**Малий та середній бізнес**

Підприємництво є важливим сектором економіки, який сприяє вирішенню багатьох соціальних проблем, насамперед, забезпеченню зайнятості населення, створенню нових робочих місць, зменшенню безробіття, насиченню ринку необхідними товарами та послугами, створенню здорової конкуренції, яка сприятливо впливає на розвиток економіки та забезпечує стабільність регіону в цілому, поповнює бюджети всіх рівнів.

Мале та середнє підприємництво (МСП), що здійснювало діяльність в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, станом на 01.10.2021 було представлено 6 638 суб’єктами. Це на 14% більше, ніж в 2020 році (5 716 суб’єктів).

В структурі МСП були представлені:

* 64 середніх підприємства;
* 1 355 малих підприємств;
* 5 219 фізичних осіб-підприємців.

Через свою кількість мале та середнє підприємництво забезпечувало більшу зайнятість населення громади, ніж великі підприємства. Кількість зайнятих у МСП складало 19 358 осіб, проти 12 287 осіб – на великих підприємствах. В тому числі було зайнято:

* на середніх підприємствах – 9 589 осіб;
* на малих підприємствах – 5 672 особи.

Така пропорція значно знижувала напруженість у суспільстві, пов’язану з безробіттям.

Під час активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади велика кількість малих та середніх підприємств зазнала втрат: зруйновані приміщення, пошкоджене або викрадене майно та обладнання. Частина підприємців повністю припинила діяльність, частина релокувалася в більш безпечні регіони, де відновила діяльність. В окремих випадках підприємці продовжують здійснювати діяльність на тимчасово окупованих теріторіях Луганської області.

Втрата переважної більшості представників малого та середнього бізнесу через бойові дії та тимчасову окупацію має загрозу призвести до серйозних наслідків для Сєвєродонецької міської територіальної громади. Основні виклики, які можуть виникнути, полягають у економічній вразливості, загрозі занепаду та втраті робочих місць.

Однак після деокупації територій виникає можливість для позитивного перетворення ситуації. Повернення підприємців може бути обумовлене емоційним зв'язком з рідним містом, бажанням сприяти його відновленню та розвитку. Крім того, можливе відновлення попиту на товари та послуги, що може створити нові можливості для бізнесу. Підтримка від органів влади, місцевої громади та міжнародних партнерів може стати додатковим стимулом для підприємців. Фінансова допомога, податкові пільги та консультаційна підтримка можуть сприяти поверненню та відновленню бізнесу. Нарешті, підприємці можуть бачити стратегічний потенціал у відновленні та розвитку свого міста. Позитивні зміни в інфраструктурі, підвищення попиту та нові можливості для розвитку можуть стимулювати їх повернутися та допомогти відновити промислову базу та економіку громади походження.

Варто зазначити, що після деокупації, коли територія звільниться від ворожого впливу і військової окупації, регіон може стати місцем, де буде зосереджена значна кількість воєнних формувань та силових структур. Ця ситуація може виникнути з метою забезпечення стабільності, відновлення правопорядку, захисту населення та національної безпеки. Військові формування можуть бути також залучені для допомоги у відновленні інфраструктури, гуманітарної допомоги та інших аспектів громадського життя. Одним з можливих наслідків зосередження військових та силових структур є вплив на місцевий бізнес. Місцеві підприємства можуть змінити свою спрямованість, зосереджуючись на виробництві та наданні товарів та послуг, які відповідають потребам силових формувань. Це може включати постачання спеціального обладнання, засобів зв'язку, харчування, транспорту та іншого, необхідного для їх діяльності.

**Досвід співпраці з міжнародними проєктами**

Сєвєродонецька міська територіальна громада має успішний досвід співпраці з міжнародними партнерами.

Прикладом є успішний досвід роботи з проєктом «Енергоефективність у громадах ІІ», де Сєвєродонецьк виступав в якості міста - ментора. В рамках цього проекту, який реалізується компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), для партнерів проєкту передбачено Механізм підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель, а саме надання фінансової підтримки на здійснення різних видів енергоаудитів (експрес, детальний чи інвестиційний); аналізу економічної доцільності проведення заходів з підвищення енергоефективності; впровадження он-лайн системи енергомоніторингу; розробка проєктної документації для заходів зі зменшення потреб в енергії, термомодернізації, встановлення ІТП; інші консультаційні послуги, які спрямовані на підвищення енергоефективності громадських будівель.Залучено2,0 тис. євро на проведення повних енергоефективних аудитів в бюджетній сфері.

В рамках приєднання міста Сєвєродонецька до Європейської Ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG) було розроблено План місцевого економічного розвитку.

Громада успішно співпрацювала з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в Донецькій та Луганській областях. Це проєкти «Економічна підтримка Східної України» та «Демократичне врядування у Східній Україні».

У липні 2018 року між польським містом Єленя Гура та містом Сєвєродонецьк Луганської області було підписано Угоду про економічне та культурне співробітництво. Ці міста є містами-побратимами.

З 2021 року в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді діє спеціалізоване агентство із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів КП «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку», якепрацює за принципом «єдиного вікна» для інвесторів, що полегшує процес їх входження до бізнесового середовища громади, а також є «точкою контактів» для налагодження зв’язків інвесторів з органами влади, ОСББ територіальної громади. Агентство забезпечує супровід інвесторів на всіх етапах підготовки та реалізації деяких проєктів, тісно співпрацює з міжнародними партнерами для надання інвесторам ключової інформації, необхідної для прийняття рішень.

В 2021 році реалізувався проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI» (далі - Проєкт), який фінансувався Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW. Основною метою Проєкту є підтримка інфраструктурних заходів в українських громадах з високою часткою ВПО шляхом створення для них житла та ремонту об’єктів соціальної сфери, таких як школи та дитячі садки.   Отже, 19 сімей ВПО отримали житло для поліпшення своїх житлових умов в м. Сєвєродонецьк за адресою пр. Космонавтів, 18-а.

Триває співробітництво з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) по реалізації проєкту «Житло для внутрішньо переміщених осіб» по забезпеченню житлом ВПО, фінансування якого може реалізовуватись за підтримки Кредитної установи для відбудови (KfW). Підписано Меморандум про співпрацю з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міською радою Краматорська та Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією.

У 2021 році Сєвєродонецька міська територіальна громада була відібрана для участі у проєкті EXСITE програми "Горизонт 2020", який, зокрема, передбачає впровадження системи сертифікації муніципалітетів «Європейська Енергетична Відзнака». Сєвєродонецька міська територіальна громада давно співпрацює з командою Асоціації «Енергоефективні міста України», яка в цьому проєкті ще виконує функції національного офісу Європейської Енергетичної Відзнаки.

Також в 2021 році був розроблений та представлений громадськості унікальний бренд Сєвєродонецької міської територіальної громади. Бренд розроблявся за підтримки Програми розвитку ООН з відновлення та розбудови миру та за підтримки проєктуBrandville. Це був соціальний проєкт студії дизайну Logogo та Congress of Cultural Activists, спрямований на покращення візуального іміджу українських громад.

У січні 2022 року між Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області Держави Україна та Вількавішкіським районним муніципалітетом Литовської Республіки було підписано Угоду про економічне та культурне співробітництво.

Крім того, значний досвід співпраці з міжнародними програмами мають інститути громадянського суспільства Сєвєродонецької міської територіальної громади.

**Публічність та прозорість бюджетних процесів**

Публічність та прозорість бюджетних процесів є ознакою демократичного розвитку громади. Так, на офіційному сайті Сєвєродонецької міської військової адміністрації постійно оновлюється актуальними даними розділ «Бюджет», щорічно проводяться публічні представлення проєктів бюджету на наступний рік та звітів за попередній рік. Такі публічні заходи супроводжуються візуалізацією бюджетних показників у вигляді презентацій, доступ до яких постійно зберігається на офіційному сайті Сєвєродонецької міської військової адміністрації. Крім того, регулярними є інформування мешканців щодо стану виконання бюджету протягом року в засобах масової інформації: місцеве та регіональне телебачення, інтернет-медіа, газети, соцмережі тощо. Таким чином, публічність та прозорість дозволяє громадськості підвищити фінансову грамотність щодо бюджетних процесів, мати розуміння складності та альтернатив бюджетних рішень, впливати на органи місцевої влади через представлення та захист інтересів мешканців громади. Важливо, що органи місцевого самоврядування завдяки цьому мають можливість враховувати громадську думку при прийнятті тих чи інших бюджетних рішень. Все це сприяє досягненню головної мети - підвищенню довіри мешканців громади до місцевих органів влади, тому що розуміння дій представників органів влади є передумовою громадської підтримки.

**Громадський бюджет та місцева демократія**

Сєвєродонецька міська територіальна громада постійно слідкує за сучасними тенденціями розвитку громад, то ж наразі громада має три повних цикли впровадження громадського бюджету. Це інструмент розвитку місцевої демократії за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (електронна демократія), що сприяє розвитку місцевого самоврядування та громадської активності, через залучення громади до участі в бюджетному процесі, а саме надає можливість кожному мешканцю Сєвєродонецької міської територіальної громади брати участь в розподілі частини коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення громади та/або голосування за них. Слід зазначити, що за результатами 2021 року громадський бюджет м.Сєвєродонецька став лідером в Україні в залученні мешканців до голосування за проєкти громадського бюджету. Так, проєкти громадського бюджету підтримали під час голосування 20 000 мешканців громади, це 17% від загальної кількості мешканців громади. Успіх Сєвєродонецької міської територіальної громади неодноразово підкреслював міжнародний партнер, що впроваджує партисипативну демократію в Україні - Програма «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарією і виконується Фондом Східна Європа у співпраці з Мінцифрою та Фондом Innovabridge протягом 2015-2023 років. Таким чином, вдалий розвиток громадського бюджету згуртував мешканців заради покращення громади, підвищив фінансову грамотність та довіру до органу місцевої влади.

Слід зазначити, що громадський бюджет – це один з інструментів розвитку місцевої демократії, серед решти: петиції, громадські слухання, місцеві ініціативи, громадська рада, консультації, партнерські меморандуми тощо.

**Гуманітарна сфера**

**Медичні послуги**

До структури управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області входять п’ять підпорядкованих підприємств:

* Комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради;
* Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради;
* Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради;
* Комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» Сєвєродонецької міської ради.
* Комунальне некомерційне підприємство «Український реабілітаційний центр» Сєвєродонецької міської ради.

Відновлення медичних послуг у Сєвєродонецькій міській територіальній громаді після деокупації території вимагає цілеспрямованих зусиль та впровадження стратегічного підходу. Основні кроки, які мають бути враховані при відбудові, включають:

**Оцінка пошкоджень та потреб**. Першим етапом буде проведення докладної оцінки пошкоджень медичних закладів, втрати обладнання та ресурсів. На цій основі визначатимуться першочергові потреби для відновлення.

**Планування інфраструктури.** Розробити план відновлення приміщень медичних закладів. Це може включати реконструкцію та ремонт зруйнованих будівель, відновлення електромереж, водопостачання та інших комунікацій.

**Забезпечення обладнанням.** Одним із головних викликів буде забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням. Це може включати замовлення та поставку медичного обладнання, яке втрачено під час збройного конфлікту.

**Рекрутинг та навчання медичного персоналу.** Для успішного відновлення потрібен кваліфікований медичний персонал. Важливо взяти до уваги, що частина кадрового потенціалу може бути втрачена через релокацію. Необхідно розробити план рекрутингу та навчання нових фахівців.

**Партнерство з міжнародними організаціями.** Співпраця з міжнародними організаціями, які мають досвід у відновленні медичних послуг в зоні збройного конфлікту, може допомогти впровадити ефективні практики та отримати підтримку у відновленні.

**Залучення інвестицій.** Для успішного відновлення надання медичних послуг буде потрібне фінансування. Залучення інвестицій від держави, благодійних організацій та приватного сектору може бути ключовим аспектом стратегії.

Ця стратегія спрямована на поступове відновлення надання медичних послуг у громаді. Важливим аспектом буде забезпечення координації між різними зацікавленими сторонами, впровадження інноваційних підходів та створення сталого фундаменту для подальшого розвитку медичного сектору.

**Розвиток освіти**

На території Сєвєродонецької міської територіальної громади функціонувало 45 закладів та установ шкільної та дошкільної освіти. Дошкільною освітою забезпечували дітей 16 комунальних дошкільних закладів освіти, 4 дошкільних підрозділи у складі Гімназії «ГАРМОНІЯ», Борівського НВК, Єпіфанівської гімназії, Новоастраханського ліцею.

Усіма формами дошкільної освіти були охоплені практично 100 % дітей дошкільного віку. Останні 7 років спостерігалось збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, які потребували особливих освітніх послуг та корекційної роботи фахівців з ними. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну усі заклади дошкільної освіти громади з 24 лютого 2022 року були виведені на простій. Під час активних бойових дій на території нашої громади всі будівлі дитячих садків були пошкоджені, але підлягають відновленню. Тому заплановано відновлення роботи закладів дошкільної освіти комунальної власності.

Для задоволення освітніх потреб, з метою створення умов для здобуття якісної освіти, у Сєвєродонецькій міській територіальній громаді на початку 2022 року працювало 24 заклади загальної середньої освіти. З них 23 - комунальні заклади та 1 приватний заклад. У цих закладах здобували освіту 10 700 учнів у 428 класах (комунальні заклади), 23 учні в 3 класах (приватний заклад). У зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, починаючи з 24.02.2022 року, освітній процес у закладах був призупинений, а з 15.04.2022 року по теперішній час був відновлений та переведений у режим дистанційного навчання. З 01.09.2022 року розпочали свою роботу 20 закладів загальної середньої освіти. Три комунальні заклади загальної середньої освіти, а саме: Борівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)) Сєвєродонецької міської ради Луганської області, Новоастраханський ліцей Сєвєродонецького району Луганської області, Єпіфанівська гімназія Сєвєродонецького району Луганської області не змогли розпочати свою діяльність та знаходяться на простої. Приватний заклад «Сєвєродонецька початкова школа «НЬЮ ДЖЕН» Луганської області тимчасово припинила свою роботу. Ці події суттєво вплинули і на мережу ЗЗСО.

Широкомасштабна агресія РФ проти України спричинила низку гострих проблем також у кадровій політиці. Одна з найголовніших - це збереження наявних керівних та педагогічних кадрів. Існує постійна наявність вакансій. Аналіз забезпеченості педагогічними кадрами закладів освіти громади показує, що існує потреба в кваліфікованих учителях природничо-математичного циклу (математика, фізика, інформатика, біологія, хімія, географія), з’явилася потреба в учителях української мови та літератури, англійської мови, кваліфікованих вихователях закладів дошкільної освіти. Інклюзивно-ресурсний центр потребує вчителя-реабілітолога. Але більш значиму проблему кадрової політики було відчуто в роботі освітянської галузі в 2022-2023 навчальному році, де в умовах воєнного стану та бойових дій, в умовах внесення змін до трудового законодавства на воєнний час відбулося масове припинення та призупинення трудової діяльності як серед педагогічних працівників, так і серед інших працівників у закладах освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади.

Для забезпечення сучасної якісної освіти постійно здійснювалися процедури публічних закупівель. Так, у 2021р. були придбані: ноутбуки, мультимедійні інтерактивні комплекси, мультимедійні проєктори з короткофокусним об’єктивом для всіх закладів загальної середньої освіти. Було оновлено меблі для початкових класів (парти та стільці), комплекс ігрового обладнання для потреб осіб з особливими освітніми потребами, ігрове обладнання для оснащення інклюзивних груп, електричні побутові прилади, різноманітне обладнання, кондиціонери, кухонне приладдя для харчоблоків ЗЗСО. Були обладнані навчальні кабінети початкової школи ЗЗСО дидактичним обладнанням з урахуванням вимог новітніх освітніх технологій і методів навчання в початковій школі. Наприкінці 2020 року були оснащені інклюзивні групи принтерами, моноблоками та ноутбуками, інтерактивним обладнанням, меблями. У закладах освіти постійно проводилися відновлювально-ремонтні роботи. На жаль, через воєнні дії у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької міської територіальної громади, майже все майно закладів освіти було втрачено та потребує оновлення. Усі заклади і установи освіти зазнали значних пошкоджень та руйнувань і потребують часткового або повного відновлення чи відбудови, нового оснащення. Деякі будівлі необхідно буде демонтувати.

Система вищої освіти громади складалась із закладів вищої освіти:

* Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
* Сєвєродонецький інститут ПрАТ «ЗВО «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;
* Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;
* Обласний комунальний заклад "Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф`єва"

Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти громади, які проводили підготовку кваліфікованих робітників, складалась з 5 одиниць, а саме:

* Вище професійне училище № 92 (напрями підготовки: кондитер, кухар, кухар-кондитер, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, майстер ресторанного обслуговування, агент з постачання);
* Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне училище»;
* Державний навчальний заклад «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей»;
* Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області;
* Державний навчальний заклад «Луганський центр професійно-технічної освіти», який здійснював перекваліфікацію дорослого населення.

Стратегія відновлення освітньої галузі в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді після деокупації вимагає комплексних та цілеспрямованих заходів для забезпечення доступу до якісної освіти для всіх жителів громади. Перед органами влади та спільнотою стоїть завдання не лише відновити зруйновані освітні заклади, але й створити надійну та стійку систему освіти, що забезпечує якість навчання, розвиток молоді та формування майбутнього громади.

**Оцінка пошкоджень та потреб.** Перший крок - це провести детальну інвентаризацію пошкоджених приміщень, втраченого обладнання та засобів навчання. На основі цієї оцінки можна визначити обсяг робіт та фінансові потреби.

**Відновлення інфраструктури.** Реконструкція та ремонт зруйнованих приміщень шкіл та дитячих садків має стати пріоритетом. Важливо створити безпечне та стимулююче навчальне середовище для дітей.

**Забезпечення обладнанням.** Відновлення навчального процесу потребує нового обладнання та засобів навчання. Необхідно організувати закупівлю та постачання підручників, комп'ютерів, лабораторного обладнання тощо.

**Відновлення кадрового потенціалу.** Після деокупації території може бути важливим завданням організувати перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Важливо залучити досвідчених вчителів, а також підтримати молодих фахівців.

**Впровадження інновацій.** Під час відновлення освітньої галузі слід враховувати сучасні освітні підходи та технології. Впровадження електронних платформ, онлайн-навчання та інших інновацій може забезпечити більш ефективне та цікаве навчання.

**Створення надійних бомбосховищ.** У зв'язку з непередбачуваними загрозами збройного конфлікту важливо розробити план та створити надійні бомбосховища для захисту учнів та педагогічних працівників у разі потенційної небезпеки.

**Партнерство з міжнародними організаціями.** Співпраця з міжнародними партнерами може сприяти отриманню фінансової та технічної підтримки для відновлення освітніх закладів.

**Залучення громадськості.** Залучення батьків, учнів та громадських організацій може сприяти реалізації ефективних рішень щодо відновлення та подальшого розвитку освітньої системи.

Ця стратегія враховує не тільки технічні аспекти відновлення, але й важливість створення стабільної, якісної та безпечної освітньої системи, що сприятиме розвитку громади та підготовці молодого покоління до викликів майбутнього.

**Культура, туризм**

Місто Сєвєродонецьк до збройної агресії РФ проти України був провідним регіональним центром культурного розвитку. Культурні потреби населення Сєвєродонецької міської територіальної громади задовольняли дев’ять комунальних закладів:

1. Комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури». Має 5 філій.
2. Комунальний заклад «Сєвєродонецька музична школа №1».
3. Комунальний заклад «Сєвєродонецька музична школа №2***»***.
4. Комунальний заклад «Сєвєродонецька художня школа».
5. Комунальний заклад «Борівська школа мистецтв».
6. Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата».
7. Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей». Має філію в селище Сиротіне.
8. Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека». Має 6 філій.
9. Комунальний заклад «Сєвєродонецька галерея мистецтв».

Міський Палац культури був побудований як Палац культури будівельників. З 1992 р. Палац знаходиться в комунальній власності і називається міським. Міський Палац культури має універсально-комплексний характер діяльності. Він був одним з улюблених центрів дозвілля населення, духовного спілкування та інформації.

Робота КЗ «СМПК» базується на основних функціях і напрямках, а саме:

* культурно-освітня;
* розважально-рекреаційна;
* розвиток творчих здібностей;
* інформаційно-освітня, яка забезпечується роботою бібліотечного відділу.

За цими напрямками роботу вели 3 відділи: позашкільний, культурно-масовий, художній.

На базі Сєвєродонецького міського палацу культури працювало 20 колективів художньої самодіяльності. В них займалось майже 900 учасників.

**Перелік колективів художньої самодіяльності КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва гуртка | Рік створення | Кількість учасників |
| 1. | Народний хор «Козачі наспіви» | 1973 | 28 |
| 2. | Народний хор ветеранів «Надія» | 1967 | 34 |
| 3. | Народний ансамбль бального танцю «Еврика» | 1986 | 120 |
| 4. | Народний ансамбль естрадної пісні «Луч» | 2003 | 38 |
| 5. | Студія бального танцю | 2019 | 15 |
| 6. | Зразковий ансамбль бального танцю «Мрія» | 1989 | 117 |
| 7. | Зразковий ансамбль естрадного танцю «Талісман» | 2005 | 92 |
| 8. | Ансамбль бального танцю «Ровесник» | 1977 | 68 |
| 9. | Колектив сучасної хореографії «Dkdance» | 2012 | 56 |
| 10. | Колектив акробатичного рок-н-ролу «Мега» | 2006 | 35 |
| 11. | Дитячий танцювальний колектив «Пролісок» | 2006 | 38 |
| 12. | Вокально-інструментальна студія | 2008 | 30 |
| 13. | Театр ляльок «Оле Лукойє» | 2019 | 35 |
| 14. | Хореографічний колектив «Зоряни» | 2015 | 26 |
| 15. | Вокальний колектив «Перлина» | 2016 | 25 |
| 16. | Театр Юного глядача | 2017 | 38 |
| 17. | Студія бального танцю «Хобі-клас» | 2005 | 20 |
| 18. | Клуб любителів вишивки «Червона ниточка» | 1993 | 20 |
| 19. | Клуб авторської пісні «Діалог» | 1977 | 20 |
| 20. | Клуб людей елегантного віку «Сузір’я» | 2000 | 17 |

На базі КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» на регулярній основі організовувались культурно-масові заходи різного спрямування: виставки творів мистецтва; вистави та концерти аматорських та професійних колективів, культурно-освітні, суспільно-політичні та розважальні заходи. Зазначеними заходами охоплювалось близько 60% мешканців громади.

В Сєвєродонецькій міській територіальній громаді було 4 школи естетичного виховання (2 музичні школи, 1 художня школа, 1 школа мистецтв):

* Комунальний заклад «Сєвєродонецька музична школа №1» надавала початкову спеціальну мистецьку освіту у напрямку «музичне мистецтво».
* Комунальний заклад «Сєвєродонецька музична школа №2***»*** надавала початкову спеціальну мистецьку освіту у напрямку «музичне мистецтво».
* Комунальний заклад «Сєвєродонецька художня школа» надавала початкову спеціальну мистецьку освіту у напрямку «художнє мистецтво».
* Комунальний заклад «Борівська школа мистецтв» надавала початкову спеціальну мистецьку освіту у напрямку «музичне мистецтво».

Загальний контингент комунальних позашкільних навчальних закладів міста Сєвєродонецька у 2021-2022 навчальному році складав 1 000 учнів, що становить 10,93 % від загальної кількості дітей шкільного віку, але на теперішній час всі роз’їхались по різним містам, деякі з дітей розпочали навчання за місцем їх перебування. Щорічно дві третини учнів брали участь у конкурсах і фестивалях міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів - в Польщі, Литві, Латвії, Франції, Румунії, Ірані, Японії тощо.

В Сєвєродонецькій міській територіальній громаді працювало 4 бібліотеки та 7 філій бібліотек:

* Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата».
* Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей». Мав філію в селище Сиротіне.
* Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека». Мав 6 філій:

- Філія в селище Борівському;

- Філія в селище Чабанівка;

- Філія в селище Боровеньки;

- Філія в селище Єпіфанівка;

- Філія в селище Нова Астрахань;

- Філія в селище Смолянинове.

Бібліотеки мали потужний потенціал для консолідації суспільства, спрямування його на дотримання європейських цінностей, інтеграцію України у європейське співтовариство, для підвищення якості життя, рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання.

Комунальний заклад «Сєвєродонецька галерея мистецтв»відвідувало понад 20 тисяч мешканців міста та регіону на рік.

В м.Сєвєродонецьк діяли культурні заклади, в яких постійно проводились концерти, вистави, культурно-освітні, суспільно-політичні та розважальні заходи. Серед них Палац культури «Хімік», Луганський обласний музично-драматичний театр, концертний зал «Сєвєродонецького коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф`єва», Льодовий палац спорту.

**Культурна спадщина територіальної громади Сєвєродонецька є невід’ємною частиною культурного надбання України**, а відтак світового культурного надбання, тому питання дотримання пам’яткоохоронного законодавства особливо актуальне.

До переліку пам’яток культурної спадщини занесені 65 пам’яток, з них:

пам’яток археології – 24;

пам’яток історії – 28;

пам’яток архітектури – 3;

пам’яток монументального мистецтва – 10.

До відомих пам'яток міста Сєвєродонецька відносяться культові споруди церковної архітектури, серед яких виділяється духовна перлина міста - храмовий комплекс на честь ікони Божої Матері «Стягнення загиблих». Комплекс розташований на околиці міста в селищі Лісна Дача. На території храмового комплексу знаходиться Свято-Хрестовоздвиженський храм, Свято-Миколаївська каплиця на честь перенесення мощей святителя Миколая чудотворця, а також безліч святинь.

Особливе надбання храмового комплексу - Музей-ризниця, серед експонатів якого хрест та ікони, які були у вогні, але зовсім не пошкодилися, земля з місця різдва Пресвятої Богородиці, старовинні церковні облачення та багато іншого.

У м.Сєвєродонецьк є 4 православні релігійні установи, представлені  [Православною церквою України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8). Це Парафія Святого Пророка Іллі, Христо-Різдвяний кафедральний собор, [Храм](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC) Розчулення, Хресто-Воздвиженський  [храм](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC). [Українська греко-католицька церква](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0) у місті представлена 1 установою - Пасторально-соціальна місія УГКЦ у Сєвєродонецьку. [Протестантизм](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC) у місті представлено 2-ма установами. Це Сєвєродонецька церква [(ВСЦ ЄХБ](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2)) у с. Метьолкіне та Церква Святої Трійці. [Іслам](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC) у місті представлено 1 установою. Це [Ісламський культурний центр і мечеть](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)), які були відкриті у 2019 році.

#### Одними з улюблених місць відпочинку городян і гостей міста є Сєвєродонецький Парк, Сквер ім. С. Губанова з Алеєю пам'яті загиблих воїнів АТО Луганщини та зробленими стелами, Сквер ім. Гоголя з його незвичайною скульптурою за мотивами гоголівської повісті «Ніч перед Різдвом», встановленою в рамках проєкту «Гоголь-сквер - місце дій та надій», що реалізувався за рахунок коштів ООН та уряду Японії, і Сквер слави з визначною пам'яткою, якою є меморіал воїнам-визволителям - танк Т-34, що стоїть на високому символічному постаменті.

У місті є монументи, присвячені [переможцям у німецько-радянській війні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%86%D1%8F%D0%BC_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)) [визволителям міста](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A2-34), [воїнам-інтернаціоналістам](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)), [героям Чорнобиля](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)), пам'яті жертв Голодомору, [Миколі Гоголю](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)), [Дмитру Менделєєву](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%94%D1%94%D0%B2%D1%83_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)), [Іванові Франку](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)) та навіть [Козакам](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)). Серед пам'ятників монументальної архітектури міста виділяються Меморіальний комплекс на братській могилі радянських воїнів із запаленим Вічним вогнем і Меморіальний комплекс «Скорботна мати».

Крім міських визначних пам'яток Сєвєродонецька земля багата своїми природними місцями, перш за все, це мальовничий берег і ліси вздовж річок Сіверський Донець та його лівого притоку - річки Борова. По берегах річки Борова ростуть великі листяні та змішані ліси (бори), що й спричинили назву річки Борова.

Навкруги м.Сєвєродонецька багато озер. Це і штучні озера Чисте та Паркове, і природні озера Клішня та Кривеньке.

**Туристичний потенціал громади, історична цінність, культурний потенціал.**

Після масштабних руйнувань, спричинених збройною агресією РФ проти України, туристичний потенціал громади може бути переосмислений в контексті збереження історичної пам'яті про героїчний супротив українського народу окупантам. Це може мати важливе значення для відновлення регіону та підтримки патріотичного духу в суспільстві. Зокрема при розробці цього підходу варто врахувати наступні аспекти.

**Історична спадщина.** Після деокупації території громада може володіти важливою історичною спадщиною, пов'язаною з героїчним супротивом українського народу під час збройної агресії РФ. Це може бути пам'ятки, меморіали, сліди подій тощо, які відображають важливі моменти в історії та показують дух національного об'єднання.

**Туризм пам'яті.** Розвиток туризму пам'яті може допомогти привернути увагу та інтерес туристів до регіону. Відвідування місць боїв, меморіалів та інших історичних об'єктів може надати можливість вивчати минуле, вшановувати героїв та сприяти національній пам'яті.

**Екскурсії та музеї.** Створення музеїв, виставок та інших інтерактивних платформ може допомогти пояснити історію та контекст героїчного супротиву. Екскурсії з фахівцями, які добре орієнтуються в історичних подіях, можуть збагатити знання та розуміння потенційних туристів.

**Розвиток інфраструктури.** Відновлення та розвиток інфраструктури, пов'язаної з історичними пам'ятками, може сприяти туристичній активності. Готелі, ресторани, транспортні засоби та інші послуги мають стати доступними для туристів, які бажають вивчати історію регіону. Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення РФ на територію України для гостей міста були відкриті готелі «Мир», «Центральна», «Сєвєродонецьк», «Околиця», «Голден Палас», «Ріо», «Ксанаду», «Місто» та ін.

Звертаючи увагу на історичну спадщину та героїчний дух українського народу, громада може не лише відновити свою ідентичність після деструкції, спричиненої збройною агресією, але й привернути увагу та підтримку туристів, що відвідують місця, де відбувалися важливі історичні події.

Також варто зазначити, що навіть в умовах окупації території важливе значення має діяльність, що полягає в підтримці інтересу до громади з боків різних стекхолдерів. З метою формування іміджу Сєвєродонецької міської територіальної громади як європейської, інноваційної громади - громади культури, налагодження міжнародного співробітництва, реалізації кращих європейських практик, презентації культурної ідентичності міської територіальної громади протягом 2023-2025 років заплановано заходи щодо розвитку інтер-культурного діалогу між містами та закладами культури громади, участь інституцій громадянського суспільства у міжнародних культурно-мистецьких проєктах, запровадження власних культурно-мистецьких проєктiв міжнародного рівня.

**Спорт**

Система фізичної культури і спорту Сєвєродонецької міської територіальної громади спрямована на розвиток різноманітних об’єктів спортивної інфраструктури, розвиток видів спорту, гуртків та секцій.

Станом на 24.02.2022р. в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді заняттями з фізичної культури та спортом було охоплено 3 500 осіб. Мережа закладів фізичної культури і спорту знаходилась в задовільному стані та складалась з наступних об’єктів.

- Стадіони – 1;

- спортзали - 46;

- плавальні басейни - 3;

- спортивні майданчики - 73;

- підприємства, установи, організації, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота - 8;

- фізкультурно-спортивні клуби за місцем проживання населення - 8;

- дитячо-юнацькі спортивні школи - 5.

В ДЮСШ розвивались 25 видів спорту. На початок 2022 року заняттями з фізичної культури та спортом в місті було охоплено близько 2 166 осіб на безоплатній основі (за рахунок коштів місцевого бюджету).

Спортсмени нашого міста приймали участь в змаганнях міського, обласного, національного та міжнародного рівнів.

З початком військової агресії з боку РФ, сфера фізичної культури і спорту зазнала втрат, які обмежили можливості громадянам України займатися обраними видами рухової активності та спортом, спричинили порушення навчально-тренувального процесу з підготовки спортсменів до найважливіших стартів. Внаслідок широкомасштабної збройної агресії РФ проти України призупинено проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в дитячо-юнацьких спортивних школах, робота гуртків та секцій у закладах позашкільної  освіти. Унеможливлено проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в місцях масового відпочинку, проживання та роботи. Пошкоджено та зруйновано частину локацій для занять фізичною культурою і спортом на території Сєвєродонецької міської територіальної громади внаслідок  проведення активних бойових дій.

На теперішній час внаслідок розпочатої військової агресії РФ проти України та ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади з 24.02.2022 року всі структурні підрозділи відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ВА, адміністрація та тренерсько-викладацький склад виїхали та працюють з вихованцями на підконтрольній території України в режимі он-лайн або дистанційно.

Незалежно від часу та обставин протягом 2022-2023 років наші спортсмени прийняли участь у понад 250 змаганнях за місцем свого перебування. Спортивні результати, тренування вихованців та робота тренерів-викладачів висвітлюються на сторінці у Facebook кожної школи окремо та на сторінці відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ВА. Країни, в яких вихованці спортивних закладів приймали участь у змаганнях: Україна, Румунія, Німеччина, Угорщина, Польща, Бельгія, Данія, Нідерланди, Чехія, Швейцарія, Велика Британія, Болгарія, Естонія, Грузія, Франція тощо.

**Соціальний захист**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Сєвєродонецької міської територіальної громади здійснює Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (далі - УСЗН Сєвєродонецької міської ВА).

Станом на 24.02.2022 року на обліку в УСЗН Сєвєродонецької міської ВА перебувало 108 690 одержувачів різних видів державної соціальної допомоги, в тому числі:

• 5 031 одержувачів державної соціальної допомоги;

• 15 889 отримувачів житлової субсидії (домогосподарства);

• 34 786 отримувачів пільг;

• 52 984 облікованих внутрішньо переміщених осіб, серед них:

дітей — 3 326;

громадян похилого віку — 32 153;

осіб працездатного віку — 15 887;

осіб з інвалідністю — 1 618.

Згідно з чинним законодавством відбувалося призначення 48 видів державних соціальних допомог. Загальний обсяг фінансування в 2022 році склав 63 307,120 тис. грн., у тому числі проведено виплату соціальних допомог, адресних виплат та компенсацій на загальну суму 61 630,982 тис. грн.

Щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі грошова допомога) отримували 6 350 сімей ВПО. Профінансовано з державного бюджету грошової допомоги на загальну суму 16 157,395 тис. грн.

УСЗН Сєвєродонецької міської ВА є розробником 5 програм, які направлені на підтримку найбільш вразливих категорій громадян: осіб з інвалідністю, сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх сімей, учасників АТО/ООС та їх сімей, багатодітних сімей тощо.

Для покращення якості надання соціально-побутових, медичних та педагогічних послуг, які надавались Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), працювала мульти - дисциплінарна команда для комплексного обслуговування населення.

Працював обмінний фонд, який надавав у тимчасове користування громадянам міста, які не мають статусу інваліда та особам з інвалідністю, засоби пересування, інвалідне приладдя та предмети догляду за хворими.

У громаді діяв Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, який займався питаннями соціальної, психолого - педагогічної та фізичної реабілітації дітей з порушеннями розвитку та інвалідністю.

**Пропозиції мешканців громади щодо відновлення Сєвєродонецької міської територіальної громади - анкетування жителів**

В період з лютого по квітень 2023 року було проведене опитування мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади щодо відновлення території громади після деокупації її території. Опитування проводилось шляхом анкетування з використанням google форми (посилання на форму: <https://docs.google.com/forms/d/167wEufXkzu-qCFKiXUDtmiQWt1LJ8zrOAfeTFfmzYrU/edit?pli=1>).

В цілому, в опитуванні взяло участь 801 респондент. При цьому 510 осіб залишили свої контактні дані для подальшої комунікації щодо результатів дослідження. Крім того, від учасників опитування надійшло 2 проєктні пропозиції і 1 комерційна пропозиція.

Для переважної більшості учасників дослідження (89%) Сєвєродонецьк або є рідним містом, або вони прожили в ньому більшу частину свого життя. При цьому, 10% учасників опитування перемістилися до міста після 2014 року після тимчасової окупації частини Луганської області.



В дослідженні взяли участь 75% жінок та 25% чоловіків. Переважна кількість респондентів (73%) люди віку активної економічної діяльності – від 25 до 54 років. При цьому до опитування долучилися також молоді люди до 24 років (8%) та більш старші люди (55+) – 19%.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Щодо роду зайнятості учасників дослідження до 24 лютого 2022 року, то майже половина з них наймані працівники (47%). Також серед респондентів представлені: держслужбовці, підприємці, пенсіонери, керівники, домогосподарки, студенти, фрилансери, учні, безробітні, військовослужбовці.



Суттєва кількість учасників дослідження працює в сфері освіти (23%). Значна кількість задіяна в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування (15%), торгівлі (14%), хімічній галузі (12%).



98% респондентів на момент дослідження знаходилися поза межами тимчасово окупованої громади: 80% - в Україні, 17% - за кордоном, 1% - інший тимчасово окупований населений пункт)



В якості джерела достовірної інформації 38% респондентів використовують Телеграм-канали. Значна кількість (34%) користуються офіційними джерелами інформації. Цікаво, що ЗМІ сприймають як джерело достовірної інформації лише 2% респондентів.



До повномасштабного вторгнення проведення вільного часу у учасників дослідження відрізнялось різноманітністю. Більшість респондентів проводила вільний час вдома, в гостях, у друзів або рідних (518 відповідей). Також багато учасників дослідження надавали перевагу перебуванню на свіжому повітрі (на вулиці, в парках, скверах, біля озера в місті тощо) – 524 відповідей. Третій за популярністю варіант відповідей - відвідували заклади культури (259 відповідей).



Описуючи, що на їхню думку було візитівкою Сєвєродонецька, респонденти частіше за все називали три наступних об’єкти:

Льодовий палац спорту – 298 відповідей.

Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – 178 відповідей

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»» – 135 відповідей.

В 41 випадку було зазначено, що візитівкою є все місто



При описі візитівки у майбутньому Льодовий палац спорту зберіг лідерські позиції. Його бачать візитівкою міста 178 респондентів. Але важливо, що в трійку найбільш популярних відповідей увійшли цього разу публічні простори: парки (150 відповідей) та площі (98 відповідей).



Коли респонденти відповідали на питання щодо символів, без яких неможливо було уявити місто до 24 лютого 2022 року, то лідерські позиції займали ті самі об’єкти, що і при визначенні візитівки:

Льодовий палац спорту – 295 відповідей.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»» – 279 відповідей.

Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – 201 відповідь



При цьому респонденти надавали наступну аргументацію своєму вибору.

|  |  |
| --- | --- |
| **Символ** | **Обґрунтування** |
| Льодовий палац спорту | архітектурна пам’ятка міста, місце, де збирались на великі концертні програми та випускники |
| ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»» | без нього не було б міста; податки, працевлаштування; серце міста; містоутворююче підприємство |
| Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | талановиті артисти, місце, де можна було відпочити |

При розмірковуванні щодо символів, без яких неможливо буде уявити місто в майбутньому, лідерські позиції зберегли Льодовий палац спорту– 227 відповідей та ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»»– 193 відповіді. Проте 218 респондентів зазначили, що такими символами мають стати парки та сквери.



У цьому випадку аргументація була наступною.

|  |  |
| --- | --- |
| **Символ** | **Обґрунтування** |
| Льодовий палац спорту | культурний та спортивний центр області, місце відпочинку, розвитку спорту та культури |
| Парки, озера | місця для прогулянок |
| ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»» | містоутворююче підприємство, робочі місця |

Намагаючись охарактеризувати м.Сєвєродонецьк до подій 24 лютого 2022 року трьома словами, сєвєродончани використовували наступні вислови:

* «Моє рідне місто!».
* «Затишне місто».
* «Місто, що розвивалось».

Визначаючи три основні характеристики майбутнього відродженого м.Сєвєродонецька, які повинні бути притаманні йому, респонденти надали наступні варіанти:

* «Чистий, затишний, новітній».
* «Розвиток, технології, прозорість влади, робочі місця».
* «Розвиток бізнесу, науки, культури».

Визначаючи три види економічної діяльності, які є найбільш важливими для перспективи розвитку міста Сєвєродонецька, учасники дослідження зазначили такі відповіді:

* хімічна;
* наукова;
* будівельна.

Більшість учасників дослідження в якості пріоритетного напрямку розвитку обрали варіант «Місто для комфортного життя» - 55% респондентів.



Серед місць у Сєвєродонецьку, які через події після 24 лютого 2022 року набули символічного значення, знову лунали вже знайомі відповіді:

* Льодовий палац спорту.
* Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр.
* Все місто.

Визначаючи пріоритетні напрямки відновлення міста, більшість респондентів в якості такого пріоритету назвали відновлення критичної інфраструктури (768 відповідей). 697 респондентів вважають за пріоритет відновлення житла, а 605 назвали пріоритетом відновлення медичних послуг. Цікаво, що пріоритет, пов’язаний з безпековими питаннями, респонденти поставили лише на п’яте місце.



Учасники дослідження вважають, що не потребують відновлення у нашій громаді наступні об’єкти, зруйновані війною.

* Старі будівлі.
* Повністю зруйновані будівлі.

На думку респондентів вони не потребують відновлення через те, що на їх місці потрібно збудувати нові, сучасні споруди. «Це мають бути нові сучасні житлові будинки, сквери, навчальні заклади», - прокоментувала свою відповідь одна з респонденток.

Відповідаючи на питання, чого в цілому не вистачало в м.Сєвєродонецьк, респонденти надавали наступні відповіді:

* Парків.
* Залізничного вокзалу.
* Зон для паркування.
* Нових житлових будівель.

Локалізуючи питання на рівні району/кварталу проживання, респонденти переважно зазначали, що їм не вистачало:

* Зон для відпочинку.
* Дитячих майданчиків.
* Сміттєвих баків.
* Рівних доріг.

Абсолютна більшість сєвєродончан дуже високо оцінюють значення фрази «Я – СЄВЄРОДОНЧАНИН! І пишаюся цим!». 653 учасника дослідження оцінили цю тезу в максимальні 10 балів. І в цілому серед відповідей не було варіантів менш ніж у 7 балів.



Ще для більшої кількості сєвєродончан дуже важливим є твердження «Майбутнє Сєвєродонецька, його відновлення та відбудова - важливі для мене!». 725 респондентів оцінили цю тезу в максимальні 10 балів. І в цілому серед відповідей не було варіантів менш ніж у 8 балів.



Виходячи з важливості для респондентів зазначених тез, цілком очікуваними є плани повернення в громаду після деокупації її території. 83% учасників дослідження впевнено заявили про свою готовність до повернення. І тільки 2% вже прийняли остаточне рішення залишитися в нових місцях перебування. 15% - ще остаточно не визначились з цим доленосним рішенням.



Важливо також зазначити, що переважна кількість сєвєродончан (80%) проголошують про особисту готовність долучитися до процесів відбудови.



При цьому окремі респонденти дуже емоційно коментують таку свою готовність.

* «Как только Север будет деоккупирован, я буду в первых рядах тех, кто устремится домой! Я буду работать за еду! Лишь бы дали возможность принять участие в работах по восстановлению! Я хочу, чтобы мой город снова стал молодым и светлым!»
* «Бажано, щоб при відновленні міста зберегли архітектуру, дух і мікроклімат кожного з кварталів, районів міста, особливо старих районів, на місці зруйнованих будинків побудували максимально схожі на зруйновані, але сучасні всередині. При відновленні максимально врахували думку мешканців міста»

Ключові висновки за результатами дослідження.

* У мешканців Сєвєродонецька спостерігається високий рівень емоційного зв’язку з громадою навіть в умовах вимушеного переміщення, що свідчить про сильну спільноту та прагнення мешканців Сєвєродонецька зберегти свою ідентичність.
* Головними «магнітами» для мешканців громади є ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»», Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр та Льодовий палац спорту. Цікаво, що всі три символічні об’єкти не є власністю громади, проте саме вони викликали найбільший емоційний відгук у учасників дослідження. Відповідно, відбудова хоча б одного з цих об’єктів буде мати принципове значення.
* Розмірковуючи над майбутнім громади, до символічних символів додаються публічні простори – парки, сквери та площі. Це може створити підґрунтя для розбудови ландшафтної інфраструктури як важливої складової локальної ідентичності.
* Серед пріоритетів відновлення, на думку більшості респондентів, найбільш актуальними є наступні: відновлення критичної інфраструктури, відновлення житла, відновлення медичних послуг.
* Учасники дослідження переконані, що відновлення сильно зруйнованих будівель в громаді може бути недоцільним. Варто на місці таких споруд створити нові об’єкти, що будуть відповідати сучасним нормам та потребам мешканців.
* Абсолютна більшість учасників дослідження планує повернення до громади після деокупації її теритторії. Більш того, значна кількість респондентів готова особисто долучитися до процесів відновлення. Це дуже обнадійлива інформація, яка вказує на глибокий зв'язок сєвєродончан зі своїм містом. Ця єдність може стати основою для майбутнього розвитку та зміцнення Сєвєродонецької міської територіальної громади після деокупації.

# Інформація щодо населених пунктів, які мають зруйновані та/або пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об’єкти житлового та громадського призначення в результаті бойових дій, ступеню їх руйнування; оцінку завданих збитків».

До повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року населені пукти Сєвєродонецької міської територіальної громади характеризувалися розвинутою критичною та соціальною інфраструктурою, належним рівнем забезпеченості об’єктів житлового та громадського призначення.

Через військову агресію РФ проти України та знаходженням всіх населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади під постійним обстрілом, ведення активних бойових дій на цих територіях в період з 24.02.2022 по 24.06.2022 та тимчасову окупацію в період з 25.06.2022 об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а також об’єкти житлового та громадського призначення зазнали суттєвих руйнувань (близько 95 %).

Так, у м. Сєвєродонецьк повністю зруйновано 99 житлових приміщень (багатоквартирні будинки), 3 адміністративні будівлі (будівлі органів влади), 1 інший не військовий) об’єкт, 2 заклади освіти, 2 заклади культури, 3 заклади спорту, 2 транспортних інфраструктури (1 міст, 1 тролейбусне управління), та практично всі заклади медичних установ зазнали пошкоджень.

Частково зруйновані 710 житлових приміщень (багатоквартирні будинки), 15 адміністративних будівель, 27 інших не військових) об’єктів, 43 заклади освіти, 5 закладів культури, 13 закладів спорту (1 - спортивний клуб/комплекс, 9 спортивних залів, 1 стадіон, 2 басейни/тири), 5 закладів культури, 642 об’єкта торгівлі, 1 транспортна інфраструктура - автовокзал), 4 об’єкта життєзабезпечення (КП «Сєвєродонецькліфт», КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», КП Житлосервіс «Світанок», КП «Сєвєродонецькводоканал»), 2 об’єкта соціального захисту.

Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр

до 24.02.2022 р після 24.02.2022 р

Льодовий палац спорту

до 24.02.2022 р після 24.02.2022 р

Зруйновані житлові будинки

Через влучання артилерії по котельному обладнанню, машинному залу, по підстанціях суттєво пошкоджені та не підлягають відновленню підприємства, що забезпечували м.Сєвєродонецьк теплом: КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» та АТ «Сєвєродонецька ТЕЦ».

Зруйнований цех нейтралізації та очистки промислових стоків (НОПС) ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»» приймав на обробку стічні води всього міста. Місто поділене на три басейни каналізування, що обслуговувалися відповідно каналізаційними насосними станціями КНС-1 та КНС-2, які перекачували стічні води в головний самопливний колектор третього басейну каналізування. Після цього стоки надходили до очисних споруд ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»» і після очищення скидалися в Сіверський Донець. Наразі каналізація не працює і неочищені стоки самопливом надходять в річку. Лише на 2021 рік комунальне підприємство «Сєвєродонецькводоканал» уклало з ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»» договір на очистку стічних вод обсягом 4,23 млн. м3. . Ці дані дозволяють уявити середній річний обсяг стічних вод, що утворюється в місті. В 2020 році сумарний обсяг скидів стічних вод ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»» становив 6,309 млн м3. Після встановлення в місті окупаційного режиму неможливо одержати дані про те, який обсяг неочищених скидів потрапляє в р.Сіверський Донець, проте немає сумнівів, що це створює локальну екологічну катастрофу і серйозно погіршує хімічні й бактеріологічні показники води на значній території.

В липні 2022 року єдиним джерелом питної води в місті залишалася свердловина на території храмового комплексу «Лісна дача», біля якого облаштоване стихійне кладовище, яке віддалене від зони водозабору всього на 15-20 метрів при нормативній ширині санітарної зони від кладовищ до територій водозабору в 300 м, як передбачено Гігієнічними вимогами щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України (ДСанПіН 2.2.2.028-99). Зважаючи на цю ситуацію, а також велику кількість інших стихійних поховань, якими окупаційна влада не переймається, існує можливість потрапляння продуктів розкладу тіл в ґрунтові води.

Узагальнена інформація щодо стану, ступеню руйнації об’єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об’єктів житлового та громадського призначення м. Сєвєродонецьк

|  |  |
| --- | --- |
| *Складова об’єкту* | *Характеристика* |
| Надання публічних (адміністративних) послуг | * адміністративна будівля ЦНАП зазнала пошкоджень; * - матеріально-технічна база пошкоджена та розграбована; * забезпеченість спеціалістами \_\_\_ %; * відсутній чи повністю обмежений доступ до державних реєстрів та систем; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії) | * теплопостачання (надавач послуг КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» та АТ «Сєвєродонецька ТЕЦ»): готовність до надання послуги \_\_ % (об'єкти виробничих потужностей частково зруйновані; стан внутрішньобудинкових та зовнішніх мереж незадовільний, матеріально-технічна база пошкоджена та розграбована, забезпеченість персоналом \_\_\_ %); * електропостачання: готовність до надання послуги \_\_\_\_% (пошкодження електромереж \_\_\_ %; пошкодження та руйнація електропідстанцій \_\_\_\_\_\_\_ %, відсутність/наявність (рівень) організації з постачання електроенергії та забезпеченість її персоналом \_\_\_ %; * газопостачання: готовність до надання послуги \_\_\_\_% (об'єкти виробничих потужностей частково зруйновані; стан внутрішньобудинкових та зовнішніх мереж незадовільний, матеріально-технічна база пошкоджена та пограбована, відсутність/наявність (рівень) організації з газопостачання та забезпеченість її персоналом)\_\_\_\_%; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Водопостачання та водовідведення | * централізоване водопостачання та централізоване водовідведення всіх категорій споживачів в м.Сєвєродонецьк, житловому районі Щедрищеве, селищах Синецький і Павлоград, селищах міського типу Сиротине і Воронове, селах Боброве, Чабанівка, Гаврилівка, експлуатацію водопровідних і каналізаційних мереж та споруд до 24.02.2022 здійснювало КП «Сєвєродонецькводоканал»; * пошкодження/руйнація інженерного обладнання, комунікацій та мереж насосних агрегатів для подачі води, насосів для відкачки стоків, водопровідних мереж; * рівень руйнації Щедрищевського водозабору –  \_\_ %; * водопровідні мережі зруйновані на \_\_\_ %; * будівлі каналізаційних насосних станцій зруйновані на \_\_\_ %, каналізаційні мережі – на \_\_ %; * система очисних споруд, що функціонувала в місті до 24.02.2022 не підлягає відновленню; * матеріально-технічна база пошкоджена та розграбована; * забезпеченість спеціалістами \_\_\_ %; * готовність до надання послуги \_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) | * надавач послуг КП «Сєвєродонецьккомунсервіс»; * високий рівень наявності сміття на території міста; * матеріально-технічна база пошкоджена та розграбована; * стан полігону ТПВ \_\_\_\_\_\_; * потреба розробки карти подальшого поховання ТПВ; * стан ливневої зливової каналізації \_\_\_; * забезпеченість спеціалістами \_\_\_ %; * готовність до надання послуги \_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Об’єкти торгівлі, побутового обслуговування та інше | * частково пошкоджено \_\_\_ об’єкта торгівлі; * частково або повністю зруйновані \_\_\_ СТО, \_\_ АЗС, \_\_\_ склади, \_\_ готелі, \_\_ відділень банків, \_\_ закладів харчування, \_\_\_ закладів побутового обслуговування, \_\_\_\_ закладів торгівлі; * матеріально-технічна база підприємств цієї сфери пошкоджена та розграбована; * готовність до надання послуг \_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_. |
| Охорона здоров’я | * часткова чи повна руйнація закладів охорони здоров’я; * матеріально-технічна база пошкоджена та розграбована; * забезпеченість спеціалістами \_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Фармацевтична промисловість та виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій | * відсутність функціонуючих аптек; * відсутність функціонуючих біолабораторій; * відсутність постачальників вакцин; * готовність до надання послуг \_\_\_%: * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Інформаційні послуги | * відсутність чи значне пошкодження системи функціонування українського телебачення, радіомовлення тощо; * готовність до надання послуг \_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Електронні комунікації | * відсутність Інтернет провайдерів; * все обладнання провайдерів зруйновано; * відсутність мобільного зв’язку, стан станцій мобільного зв’язку \_\_\_\_\_; * готовність до надання послуг \_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Фінансові послуги | * будівлі фінансових установ: банків, казначейства зазнали значних руйнувань; * матеріально-технічна база пошкоджена та розграбована; * готовність до надання послуг \_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Транспортне забезпечення | * повністю зруйноване та розграбоване міське тролейбусне депо (громадський транспорт); * готовність до надання послуг \_\_\_ %; * основний надавач послуг КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»; * зруйнований автовокзал, стан автопарку \_\_\_\_\_; * значна проблема міжміського сполучення через високу руйнацію доріг та мостів; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Правопорядок, здійснення правосуддя | * адміністративні будівлі, в яких розміщувалися правоохоронні органи, зазнали значних руйнувань, пограбувань; * більшість таких будівель перебували в комунальній власності та надавалися правоохоронним організаціям в оренду; * відсутність нежитлових приміщень комунальної власності, готових до розміщення даних установ; * готовність до надання послуг \_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Цивільний захист населення та територій, служби порятунку | * низький рівень наявності та належного функціонування складових цивільного захисту (бомбосховищ, сирен-сповіщень про небезпеку тощо); * значна руйнація складових цивільного захисту; * матеріально-технічна база служб порятунку, наявна до 24.02.2022, розграбована та знищена; * готовність до надання послуг \_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Освіта | * повністю зруйновано \_\_ закладів освіти; * частково пошкоджено \_\_\_ закладів освіти; * майже все майно закладів освіти було втрачено і потребує оновлення; * заклади освіти і установи зазнали значних пошкоджень та руйнувань і потребують часткового або повного відновлення чи відбудови, нового оснащення, деякі будівлі необхідно буде демонтувати; * відновленню підлягають 45 закладів освіти; * забезпеченість спеціалістами \_\_\_\_\_ % * готовність до надання послуг \_\_\_\_\_ % * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Культура | * повністю зруйновано 2 заклади культури; * частково пошкоджено 5 закладів культури; * втрата матеріально-технічної бази майже стовідсотково у більшості закладів культури; * знищено бібліотечні фонди, склади декорацій; * стан пам’яток культури – наявні пошкодження\_\_\_\_\_ * забезпечення спеціалістами\_\_\_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Спорт | - повністю зруйновано об’єкти \_\_\_ закладів спорту;  - частково пошкоджено \_\_\_ об’єктів спорту (\_\_- спортивний клуб/комплекс, \_\_\_ спортивних залів, \_\_\_ стадіон, \_\_\_ басейни, тири);   * повністю зруйновано Льодовий палац спорту – «візитівка» міста;   - забезпеченість спеціалістами \_\_\_\_ %  - завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Житло | * частково зруйновані 710 житлових багатоквартирних будинків; * повністю зруйновано 99 житлових багатоквартирних будинків; * значна руйнація приватного сектору; * забезпеченість житлом близько \_\_ % від стану забезпеченості до 24.02.2022; * відсутність більшості ОСББ (їх голів) – управляючих по \_\_\_\_ % житлового фонду; * значних збитків зазнав управитель КП «Житлосервіс «Світанок»», що спеціалізується на обслуговуванні та утриманні багатоквартирних будинків - \_\_\_\_ % житлового фонду, а також іншими об'єктами нерухомості; * зруйновано або потребує капітального відновлення \_\_\_ % будівель, управителем яких є  КП «Житлосервіс «Світанок»»; * зруйновано або потребує капітального відновлення більше ніж \_\_\_ % адміністративних будівель даного комунального підприємства, дитячі майданчики та сквери; * матеріально-технічна база пошкоджена та розграбована (знищено 37 одиниць спецтехніки, 42 одиниці обладнання); * готовність до відбудови пошкоджених об’єктів житла \_\_\_\_ %. * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Автодороги та об’єкти безпеки дорожнього руху | * надавачі послуг:   КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» та КП «Сєвєродонецькліфт»;   * високий ступінь руйнації автошляхів міського та міжміського сполучення; * один міст повністю зруйнований; * пошкодження та руйнація світлофорів та міського зовнішнього освітлення; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |
| Послуги поштового зв’язку, сполучення | * зруйновано \_\_\_приміщень відділень Укрпошти, \_\_\_\_Нової пошти та інших надавачів послуг поштового зв’язку; * матеріально-технічна база пошкоджена та розграбована * готовність до надання послуг \_\_\_\_\_ %; * завдані збитки \_\_\_\_\_\_. |

Інформація щодо стану, ступеню руйнації об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, об’єктів житлового та громадського призначення інших населених пунктів Сєвєрдоонецької міської територіальної громади: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Стан об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, об’єктів житлового та громадського призначення, які найбільше впливають на життя людей і функціонування яких має бути відновлене у максимально короткі терміни.

Згідно із Законом України «Про засади державної регіональної політики» відновлення територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України – це комплекс першочергових організаційних, фінансових та інших заходів, що спрямовуються на прискорене відновлення об’єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об’єктів житлового та громадського призначення до стану, що дозволяє забезпечити повернення в регіон внутрішньо переміщених осіб та біженців, створення сприятливих умов для діяльності всіх суб’єктів господарювання.

У деокупованих населених пунктах проводяться першочергові заходи з базового забезпечення життєдіяльності громад (електромережі, водопостачання, водовідведення, газопостачання, зв’язок, українське теле-радіомовлення, розмінування тощо).

За даними на початок 2021 року житловий фонд міста складав 809 будинків, управителем більшості з яких є Житлово-експлуатаційне підприємство КП «Житлосервіс «Світанок»». Проблемою в місті був застарілий житловий та ліфтовий фонд міста.

Водопровідно-каналізаційне господарство міста налічувало 3 водозабори підземних вод та 253,8 км мереж водопостачання, 2 каналізаційні насосні станції та 154,7 км мереж каналізації.

Ще до проведення активних бойових дій комунальна інфраструктура, інженерні мережі були зношені.

Теплопостачання м. Сєвєродонецька здійснювалось централізованими та частково децентралізованими системами. Основними джерелами централізованого теплопостачання міста були: АТ «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» та 2 опалювальні котельні (районна та квартальна), які належать комунальному підприємству «Сєвєродонецьктеплокомуненерго». Загальна довжина мереж теплопостачання у місті становила 167,1 км, з них вважались фізично зношеними ще до проведення активних бойових дій в місті більше ніж 70 % мереж. Схема теплопостачання міста застаріла та потребувала оновлення. Перед початком збройної агресії РФ проти України Сєвєродонецька міська територіальна громада за підтримки USAID «Проєкт енергетичної безпеки» розпочала розробку схеми теплопостачання м. Сєвєродонецьк.

Тобто, житловий фонд та інфраструктура міста вже давно потребувала оновлення та модернізації. З одного боку, після деокупації території необхідно в максимально короткі строки відновити житловий фонд та інфраструктуру для того, щоб населення, яке буде повертатись в місто, було забезпечено житлом та всіма комунальними послугами. Але, з іншого боку, просте «закриття дірок», тимчасові заходи так і можуть залишитись довгостроковими. В зв’язку з цим балансоутримувачі комунальних об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність міста, повинні збалансовано підійти до питання відновлення житла та інфраструктури міста, визначити потреби жителів у відновленні та встановити обсяги відновлення – що потрібно відновити з застосуванням сучасних методів та матеріалів, а що потребує повної реконструкції або демонтажу та нового будівництва.

Реконструкція існуючих об’єктів, нове будівництво або зміна функціонального призначення об’єктів повинно здійснюватись на підставі генплану міста та іншої містобудівної документації з дотриманням законодавства у будівельній сфері, а також з дотриманням вимог щодо інклюзивності та доступності для маломобільних груп населення.

Щодо стану зруйнованих об’єктів, після деокупації території Сєвєродонецької міської територіальної громади в максимально короткі строки необхідно провести моніторинг завданих пошкоджень та руйнувань об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, об’єктів житлового та громадського призначення, розташованих в межах населених пунктів громади. Зруйновані об'єкти, які стали непридатними для використання та становлять загрозу мешканцям населених пунктів, необхідно терміново загородити та провести роботи з їх демонтажу. Після демонтажу провести рекультивацію території.

Питання демонтажу об’єктів слід приймати із залученням представників різних органів, зокрема, ДСНС, по кожному об’єкту та кожній сфері в індивідуальному порядку.

Після деокупації території Сєвєродонецької міської територіальної громади та створення безпечних умов (очищення території від вибухонебезпечних засобів) пріоритетними напрямками першочергового обстеження та відновлення повинні бути об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, об’єкти житлового та громадського призначення, які найбільше впливають на життєдіяльність мешканців, з урахуванням пори року, в якій здійснена деокупація території громади.

Адже, осінньо-зимовий період, враховуючи, зокрема можливість опадів, ожеледиці, температурний перепад, не є сприятливим для відновлення, зокрема автодоріг та зовнішніх мереж теплопостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання, відбудови багатоквартирних будинків тощо. Проте, в цей період є можливим проведення обстеження найбільш значущих об’єктів критичної інфраструктури з метою виявлення та оцінки стану їх руйнації, перспективи відбудови чи повного перетворення, розробки відповідних проєктів та їх узгодження. Також вірогідність масового повернення населення території Сєвєродонецької міської територіальної громади, здебільшого міського, в осінньо-зимовий період не висока.

Після деокупації та створення безпечних умов на території Сєвєродонецької міської територіальної громади першочергово обстеженню та якнайшвидшому оновленню/відбудові підлягають наступні об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, об’єкти житлового та громадського призначення, які найбільше впливають на життєдіяльність мешканців:

1. стан доріг та мостів як внутрішньо міських, так і міжміських.

Значення: необхідні для створення необхідної продовольчої бази та налагодження постачання продуктів та інших необхідних товарів, у т.ч. особистого вжитку, матеріально-технічного забезпечення для обстеження та відновлення основних об’єктів критичної інфраструктури, зокрема будівельних матеріалів, інструментарію, технологій тощо.

Примітка: вирішення питання відбудови чи будівництва з «нуля».

1. Житло, на першому етапі.

Значення: для забезпечення проживання працівників, які будуть проводити першочергове обстеження та відновлення пріоритетних складових об’єктів критичної інфраструктури.

Примітка: розгляд можливості зведення модульних містечок чи відновлення будинку-гуртожитку міста, який зазнав найменших ушкоджень від бойових дій та тимчасової окупації.

1. Правопорядок та діяльність спеціальних служб.

Значення: забезпечення правопорядку, цивільного захисту населення та територій, діяльність служби порятунку.

Примітка: реалізація шляхом повернення правоохоронних органів, легітимної влади, відповідних структурних підрозділів можливо функціонування в тестовому режимі, не на всю «потужність» як стосовно укомплектованості персоналу, так і матеріально-технічного забезпечення: невеликі групи – представники різних структур.

1. Житлово-комунальні послуги - складові об’єктів критичної інфраструктури за напрямками: водопостачання та водовідведення, теплопостачання, енергозабезпечення, газопостачання, вивіз сміття, житло.

Значення: забезпечення населення міста належного рівня житлово-комунальними послугами та забезпечення нормальної життєдіяльності всієї територіальної громади.

Примітка: паралельне обстеження стану руйнації, вирішення питання щодо раціональності відновлення чи будівництва нового з урахуванням вимог енергоефективності, щодо теплопостачання - вирішення питання централізованості чи індивідуального постачання теплової енергії.

1. Охорона здоров’я, перший етап.

Значення: надання першочергової та екстреної медичної допомоги з прибуттям невеликих груп населення та в подальшому надання спеціалізованої медичної допомоги.

Примітка: організація тимчасових пунктів охорони здоров’я, одночасно з цим проведення обстеження стану руйнації всіх об’єктів охорони здоров’я, які функціонували на території Сєвєродонецької міської територіальної громади до 24.02.2022р., вирішення питання їх відновлення чи будівництва з «нуля», забезпечення всією необхідною матеріально-технічною базою.

1. Продовольче забезпечення та забезпечення товарами першої необхідності.

Значення: забезпечення населення територіальної громади первісно необхідними засобами продовольчого та побутового споживання для нормального життєзабезпечення.

Примітка: налагодження логістики та місць реалізації.

1. Сфера комунікації, інформатизації, фінансових установ та сполучення з іншими територіями області та України в цілому.

Значення: налагодження роботи Укрпошти, Нової Пошти, банківських установ, інтернет-провайдерів, операторів мобільного зв’язку, телебачення, радіомовлення тощо.

Примітка: створення сприятливих умов.

1. Адміністративні (публічні) послуги.

Значення: забезпечення населення територіальної громади мінімально необхідним спектром адміністративних, публічних послуг.

Примітка: перед плановим поверненням частини населення Сєвєродонецької міської територіальної громади, яке проживало на її території до повномасштабного вторгнення РФ, забезпечення функціонування надавачів публічних (адміністративних) послуг можливо шляхом мобільно-пересувних пунктів (отримати послуги в одному місці з різних питань).

1. Освіта, культура, спорт.

Значення: забезпечення різновікового населення територіальної громади мінімально необхідним спектром послуг в культурному, освітньому та спортивному напрямках.

Примітка: проведення обстеження стану руйнації всіх об’єктів освіти, культури, спорту, які функціонували на території Сєвєродонецької міської територіальної громади до 24.02.2022р., вирішення питання їх відновлення чи будівництва з «нуля», забезпечення всією необхідною матеріально-технічною базою. Створення мінімальної кількості надавачів відповідних послуг, які задовольнять потреби першої хвилі населення.

1. Громадський транспорт.

Значення: забезпечення населення Сєвєродонецької міської територіальної громади транспортними послугами.

Примітка: враховуючи протяжність м. Сєвєродонецьк як адміністративного центру та інших населених пунктів, що входять до складу Сєвєродонецької міської територіальної громади, вікову категорію населення, здебільшого повернення «дорослої» частини населення, необхідність пересування на місця роботи, освіти тощо, функціонування громадського транспорту (міжміського та міського сполучення) є необхідним.

# Оцінка потреб щодо відбудови повністю зруйнованих населених пунктів (окремих мікрорайонів міст)

Повністю зруйновані населені пункти на території Сєвєродонецької міської територіальної громади відсутні.

В результаті бойових дій найбільш постраждало місто Сєвєродонецьк. В сельбищній зоні міста є квартали та мікрорайони, які повністю або частково зруйновані.

Існуючу планувальну структуру міста Сєвєродонецьк (квартали та мікрорайони) необхідно зберегти. Місто будувалось згідно затверджених генпланів, і час показав зручність такої планувальної структури. Вулично-дорожна мережа міста має зручну пішохідну та транспортну доступність до будь-якого кварталу та мікрорайону. Згідно генплану планувальна структура міста підкреслює екологічний каркас міста та має зручні та надійні транспортні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку, може забезпечити високий рівень благоустрою та розвитку інженерної інфраструктури.

Питання відбудови потрібно розглядати окремо по кожному кварталу та мікрорайону.

За результатами аналізу забудови кварталів та мікрорайонів міста, свого часу проведеному відділом містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ради, забудова кварталів в так званій «старій» частині міста не відповідала сучасним нормам благоустрою території житлової забудови, а саме: недостатньо місць розташування дитячих та спортивних майданчиків, зон відпочинку та паркувальних місць. В зв’язку з цим при розгляді питання відбудови житлових кварталів «старої» частини міста необхідно буде врахувати норми благоустрою та, в разі демонтажу зруйнованих об’єктів в кварталі, замість демонтованих об’єктів розміщувати об’єкти благоустрою, а для збереження чисельності населення в кварталі провести реконструкцію житлових будинків зі збільшенням поверховості будинків.

«Нові» мікрорайони міста будувались з врахуванням норм благоустрою території житлової забудови, тому при відбудові мікрорайонів необхідно зберегти всі елементи благоустрою.

При відбудові кварталів та мікрорайонів необхідно забезпечити наявність, згідно норм, дитячих дошкільних закладів, шкіл, об’єктів торгівлі, громадського харчування та інших об’єктів громадського призначення. Розміщення об’єктів громадського призначення в кварталах та мікрорайонах повинно відповідати генплану міста та іншій містобудівній документації. Генеральним планом передбачено забезпечення населення міста всіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування.

Відбудова міста повинна відбуватись в напрямку доведення до нормативних показників забезпеченості населення об'єктами обслуговування у всіх районах міста.

Загальноміський центр міста складається з кварталів громадської забудови вздовж проспекту Центральний, який зв’язав між собою дві рекреаційні зони міста – існуючий парк міста та парк, що проєктується. Згідно Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади до 2027 року планується перетворити місто Сєвєродонецьк в сучасний регіональний адміністративний центр, в зв’язку з цим необхідна відбудова загальноміського центру міста з об’єктами громадського призначення. Відбудову кварталів центру міста необхідно проводити згідно генплану міста Сєвєродонецьк та іншої затвердженої містобудівної документації.

Житлова та громадська забудова повинна виконуватись з дотриманням санітарно-гігієнічних, інсоляційних, аераційних та протипожежних вимог, а також вимог щодо інклюзивності та доступності для маломобільних груп населення.

# Оцінка спроможності та потреб інституційного забезпечення відновлення та розвитку регіону

Внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією РФ, більшість населення міста Сєвєродонецька евакуювалось в більш безпечні міста, але після закінчення війни значна частина мешканців повернеться до міста, якщо побачить, що місто відбудовується.

Будь-яка криза – це можливість переглянути існуючі правила управління, підходи та закласти основу для якісних змін. Програма відновлення Сєвєродонецької міської територіальної громади спрямована на соціально, економічно та екологічно збалансований розвиток території громади, спрямована на створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища, технологічного та інноваційного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, праці, навчання, відпочинку та оздоровлення.

Відбудовуватимуться всі пошкоджені об’єкти. Головним пріоритетом відбудови буде продумана система безпеки та відновлення економічної спроможності громади. Цей процес здійснюватиметься за європейськими стандартами, перевіреними досвідом, які зобов’язують більш стало вести господарство та зберігати довкілля. Інфраструктура  має бути орієнтованою на людину її потреби та комфорт – безпечні та доступні громадські простори, озеленення та природоорієнтовані рішення, зручна мережа громадського транспорту та велоінфраструктура. Всі складові інфраструктури майбутнього міста Сєвєродонецьк повинні відбудовуватися з урахуванням інклюзивного підходу.

Відбудову територій України планується здійснювати із залученням глобальних фінансових ресурсів. З набуттям Україною статусу кандидата в члени ЄС суттєво зростають шанси українських територій швидко модернізувати свій економічний потенціал завдяки розширенню джерел фінансування. Попередньою умовою фінансування з європейських структурних та інвестиційних фондів є розробка регіонами якісно обґрунтованих стратегій розумної спеціалізації та відповідних проєктів. Сєвєродонецькою міською військовою адміністрацією вже розробляються проєкти відновлення та розвитку території міста для включення в регіональний перспективний план розвитку для можливості фінансування робіт.

Місто Сєвєродонецьк, що будувалось навколо промислового гіганта (ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»») має розвинену інфраструктуру, що, в разі створення вільної економічної зони на території сходу України, може дати поштовх для розвитку малого та середнього бізнесу промислового спрямування.

Включення до складу громади великої кількості земель сільськогосподарського призначення дає можливість створення та розвитку сучасних підприємств агропереробної сфери.

# Функціональні типи територій, до яких відноситься територіальна громада

Відповідно до статтей 1, 11Закону України «Про засади державної регіональної політики»функціональний тип території – це макрорегіон, мікрорегіон чи територіальна громада, які характеризуються сукупністю спільних соціальних, просторових, екологічних, економічних, безпекових та інших особливостей.

Для планування відновлення та стимулювання розвитку регіонів та територій, а також з метою запровадження органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спеціальних механізмів та інструментів визначаються такі функціональні типи територій:

1) території відновлення;

2) регіональні полюси зростання;

3) території з особливими умовами для розвитку;

4) території сталого розвитку.

Перелік функціональних типів територій, а також вимоги щодо показників для віднесення територій до різних функціональних типів визначаються Кабінетом Міністрів України. На теперішній час вимоги щодо показників для віднесення територій до різних функціональних типів Кабінетом Міністрів України не визначені.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює відповідну комісію для оцінки і віднесення територій до функціональних типів, до складу якої входять члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання регіональної політики та містобудування за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Така комісія здійснює оцінку та визначає склад функціональних типів територій України, що затверджується Кабінетом Міністрів України у Державній стратегії регіонального розвитку України.

За необхідності внесення змін до складу функціональних типів територій, затверджених Кабінетом Міністрів України у Державній стратегії регіонального розвитку України, комісія приймає відповідне рішення.

Згідно із статтею 11Закону України «Про засади державної регіональної політики»функціональний тип території Сєвєродонецької міської територіальної громади можна віднести до типу «Територія відновлення».

«Територія відновлення» – це мікрорегіони, територіальні громади, на території яких відбувалися бойові дії та/або які були тимчасово окуповані, та/або території яких зазнали руйнувань об’єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об’єктів житлового фонду внаслідок ведення бойових дій, а також які характеризуються різким погіршенням рівня соціально-економічного розвитку та значним переміщенням населення до інших регіонів та/або інших держав.

На теперішній час детального поділу, до якого із функціональних типів належать регіони України, поки що не оприлюднено.

# Бачення розвитку територіальної громади після завершення відновлення, що формується з урахуванням визначеного у чинній стратегії розвитку територіальної громади.

**Базові підходи при формуванні бачення**

Формування бачення територіальної громади після завершення відновлення є важливим етапом в розвитку спільноти. Воно допомагає визначити мету, цілі та напрямки розвитку після складних подій, таких як бойові дії, окупація та відновлення. Це бачення може базуватися на чинній стратегії розвитку територіальної громади, але враховувати також специфічні виклики та потреби, що виникли внаслідок окупації та періоду відновлення. Нижче наведено декілька ключових аспектів, які можуть бути включені у таке бачення.

**Відновлення критичної інфраструктури та налагодження системи надання комунальних послуг.** Відновлення та покращення критичної інфраструктури, такої як енергетика, опалення, водопостачання, каналізація та інші комунальні послуги, забезпечивши стійкість та якість надання послуг для всіх мешканців.

**Економічний розвиток.** Відновлення може надати можливість зосередитися на розвитку економіки та інфраструктури. Розробка стратегій для залучення інвестицій, розвитку підприємництва та створення робочих місць може стати ключовим завданням.

**Логістика та транспортна інфраструктура.** Покращити логістику, забезпечити зручний та ефективний транспортний доступ для всіх мешканців, сприяючи мобільності, розвитку та підвищенню якості життя.

**Соціальна сфера.** Після важких подій, які вплинули на соціальний стан спільноти, важливо підтримати соціальну сферу. Це може включати розвиток освіти, охорони здоров'я, культурних програм та соціальної підтримки.

**Екологічний розвиток.** Збереження та відновлення навколишнього середовища може бути важливим аспектом. Стратегії сталого розвитку, екологічного благоустрою та охорони природи можуть бути частиною бачення.

**Благоустрій та розбудова системи парків, алей, спортивних майданчиків та скверів.** Створення природних та культурних просторів для відпочинку, активного дозвілля та зміцнення локальної ідентичності мешканців територіальної громади.

**Соціокультурна ідентичність.** Важливо підтримати та відновити соціокультурну ідентичність спільноти. Заходи для збереження та підтримки місцевих традицій, культурних заходів та спадщини можуть сприяти підвищенню самосвідомості та єдності.

**Участь громадян.** Бачення повинно враховувати думки та погляди громадян. Партисипативний підхід, діалог та врахування ініціатив громадян можуть сприяти більш успішному впровадженню стратегії.

**Інновації та технологічний розвиток.** Впровадження інновацій та новітніх технологій може зміцнити економіку, підвищити ефективність та сприяти розвитку.

**Партнерство та співпраця.** Співпраця з іншими містами, організаціями та державними і міжнародними структурами може підтримати реалізацію стратегії та забезпечити підтримку у реалізації проєктів.

Це лише деякі можливі напрямки та аспекти, які можна включити у бачення розвитку територіальної громади після завершення відновлення. Важливо, щоб це бачення відображало потреби, цінності та прагнення мешканців та було підтримане спільнотою. А також бачення розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади повинно обов’язкового бути пронизано врахуванням інклюзивності.

**Обґрунтування потреби підходу SMART трансформації економіки в процесі відновлення громади**

SMART (розумна) трансформація економіки передбачає структурні зміни економічної системи, які стають результатом використання унікальних місцевих знань і впровадження інновацій.

Розумний підхід передбачає інвестиційну зосередженість на обмеженій кількості обґрунтовано відібраних стратегічних сфер, які визначаються за результатами аналізу зовнішнього середовища і локального економічного, інноваційного потенціалу території із залученням широкого кола місцевих стейкхолдерів. Такий підхід в європейській практиці регіонального управління відомий під назвою smart-спеціалізація (повна назва *Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3*). *RIS3* – це ефективний сучасний інструмент залучення інвестицій в регіональні економіки.

Програма комплексного відновлення території Сєвєродонецької міської територіальної громади розробляється на засадах смартспеціалізації узгоджено з Планом відновлення України і згідно з Програмою відбудови Луганщини.

Задля створення якісних інвестиційних продуктів, сприятливих умов для інвестування, просування цифровізації в підприємницькому секторі, ефективної підтримки розвитку науки та інновацій, розвитку інфраструктури та послуг для бізнесу буде використано на місцевому рівні технологію процесу підприємницького відкриття, який стане складовою частиною регіонального процесу вибору пріоритетних сфер розвитку Луганщини.

Будуть проводитись такі дії, які спрямовуватимуться на забезпечення більш повної ідентифікації зацікавлених сторін та високої результативності процесу пошуку смартпріоритетів:

1. Виявлення перспективних сфер діяльності (напрямів бізнесу) з найбільшою концентрацію підприємництва та/або високим потенціалом розвитку.
2. За ідентифікованими сферами діяльності (напрямами бізнесу) визначення зацікавлених підприємницьких суб’єктів, встановлення комунікацій з ними та проведення попередніх консультацій (круглих столів, вебінарів, опитувань тощо).
3. Оцінка освітньо-дослідницького та інноваційного потенціалу регіону, встановлення комунікацій з профільними кафедрами ЗВО, провідними інжиніринговими компаніями, науковими установами з метою формування групи науковців для співпраці з місцевим бізнесом.
4. Створення попереднього дизайну локальної інноваційної екосистеми з урахуванням ключових факторів та наявних/перспективних ланцюгів вартості, визначення потенціалу і критеріїв її розширення на основі міжгалузевого, міжрегіонального та міжнародного співробітництва.
5. За результатами взаємодії стейкхолдерів в межах зазначеної локальної екосистеми визначення потреби в організації кластерів, створення інноваційної інфраструктури (бізнес-центру, бізнес-інкубатору, центру трансферу технологій тощо). Розроблення дорожньої карти їх формування та обґрунтування попереднього концепту.

Буде організовано інформаційну підтримку та налагоджено ефективну комунікацію зацікавлених стейкхолдерів. Задля цього необхідно створити певний координаційний механізм, наприклад, у вигляді цифрової платформи (бажано, щоб вона поєднувалася із загальною регіональною платформою), яка забезпечить доступність, відкритість і регулярність діяльності.

Враховуючи спричинені війною втрати кадрового, виробничого, інфраструктурного потенціалів, при розробленні та подальшій реалізації стратегічних документів доцільно додатково зосередитися на залученні механізмів міжрегіонального партнерства, державно-приватного партнерства. Ефективна співпраця з іншими регіональними, національними та транскордонними інноваційними екосистемами значно розширить можливості місцевих економік започатковувати і розвивати перспективні види економічної діяльності.

Відкритість смартспеціалізації та її спрямованість назовні дає регіонам доступ до широких бізнес- та знаннєвих мереж, дозволяє зміцнити свій дослідницький потенціал, вийти на інші ринки, розширити підприємницькі можливості, посилити власні сильні сторони, інтегруватися у глобальні ланцюги доданої вартості та наростити інвестиції у регіональні економіки.

Саме через міжрегіональне і транснаціональне європартнерство в рамках стратегій досліджень та інновацій для смартспеціалізації українські регіони можуть отримати доступ до інвестиційних ресурсів Європейського Союзу. Фінансування дослідницької та інноваційної діяльності відбувається через такі основні програми ЄС, як Горизонт Європа (*Horizon Europe*), Довкілля та клімат (*LIFE*), Підтримка структурних реформ (*SRSP*), а також програми Фонду згуртованості (*Cohesion Fund*), Європейського фонду регіонального розвитку (*ERDF*) та ін.

Безпрецедентною у практиці ЄС стало підписання угоди про приєднання України до [програми *LIFE*](https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en). Це перший випадок, коли країна, що не є членом ЄС, долучена до цієї програми. Ми отримали додаткову можливість для вирішення регіональних екологічних проблем, кількість яких значно побільшала внаслідок російського вторгнення на територію України.

Відбудову територій України планується здійснювати із залученням глобальних фінансових ресурсів. Європейська комісія запропонувала створити механізм «*Rebuild Ukraine*» як основний правовий інструмент для підтримки української економіки через поєднання грантів і позик. Відповідний механізм буде закладено до бюджету ЄС для забезпечення прозорості, підзвітності й надійного фінансового управління зазначеною ініціативою з чітким зв’язком інвестицій та реформ. Розроблення такого механізму базуватиметься на досвіді ЄС у рамках Фонду відновлення та стійкості (*Recovery and Resilience Facility*), але адаптуватиметься до безпрецедентних викликів відбудови України та супроводу її на європейському шляху.

З набуттям Україною статусу кандидата в члени ЄС суттєво зростають шанси українських територій швидко модернізувати свій економічний потенціал завдяки розширенню джерел фінансування. Але зацікавлені сторони мають чітко розуміти, що попередньою умовою фінансування з європейських структурних та інвестиційних фондів є розробка регіонами якісно обґрунтованих стратегій розумної спеціалізації та відповідних проєктів. Формування *RIS3* має базуватися на європейських цінностях та орієнтуватися на визначені ЄС пріоритети, зокрема зелений та цифровий переходи.

Узагальнюючи результати дослідження досвіду смартпріоритизації, зокрема в країнах Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) українським регіонам при формуванні стратегій смартспеціалізації слід неодмінно брати до уваги європейські тенденції посилення вимог сталого розвитку економіки, спиратися на наявні конкурентні переваги економічних секторів території, їхній потенціал інноваційного розвитку з врахуванням можливостей міжгалузевої, міжрегіональної та транскордонної взаємодії.

Слід зазначити, що залучення різних видів економічної діяльності до створення сталих інновацій показують, що обрані країнами ЦСЄ пріоритети значною мірою ґрунтуються на потенціалі переробної промисловості, сільського, лісного і рибного господарств, секторів інформації та телекомунікацій, науково-технічної діяльності, а також спрямовані на зелений розвиток енергетики, будівництва й сфери поводження з відходами. Саме промисловому виробництву відводиться провідна роль у впровадженні інноваційних рішень із забезпечення сталого розвитку економіки. Дослідження також показують, що подібна тенденція характерна і для європейських регіонів-лідерів у сфері інновацій.

**Можливі варіанти відновлення промислового потенціалу**

Відновлення промисловості Сєвєродонецької міської територіальної громади та Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в цілому у вигляді, який вона мала до повномасштабного вторгнення, навряд чи має сенс. Обмеженість сировинної бази та застарілі технології ставлять під питання відновлення тих підприємств, які працювали до повномасштабного вторгнення.

Можливість створення та розвитку сучасного промислового кластеру по переробці відходів промислових підприємств регіону.

Для відновлення промисловості регіону слід визначитися з сировинною базою.

За останні 20 років було проведено певну кількість пошукових робіт щодо природних покладів та встановлено наявність покладів природного газу в селищах міського типу Борівське та Воєводівка, селі Гречишкіно. Однак промислова потужність цих родовищ ще не доведена.

Проте за майже сторіччя роботи промислових підприємств регіону було утворено мільйони тон техногенних відходів, що звалювалися та зберігалися поруч з цими ж підприємствами. Якщо ці звалища розглядати як поклади певних мінералів та побудувати технологічні лінії, що будуть проводити їх збагачення чи вилучення, можна говорити про будівництво комплексу підприємств.

Полігон відвалів заводу Донсода можна розглядати як родовище для видобутку вапна, лугів, кислот (соляної та сірчаної), гіпсу тощо. Скоб з полігонів відвалів Рубіжанського картонно-тарного комбінату можна розглядати як наповнювач (до 30%) паливних брикетів. Каталізаторні поля на ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ»» можна розглядати як сировину для отримання таких металів як ванадій, нікель, кобальт тощо.

Наявність великої кількості зруйнованих будівель та виробничих приміщень можна розглядати як сировинну базу для виробництва будівельних матеріалів, а також для підприємств з переробки та утилізації пластику, скла, електричних дротів тощо.

Місцеві звалища побутових відходів (при умові сортування) можна розглядати як сировинне джерело пластику. Крім того, доцільно розглянути можливість звезення пластикових відходів, зношених покришок, відпрацьованих дротів (автомобільна проводка тощо) з регіонів, що межують із Сєвєродонецькою міською територіальною громадою в межах Луганської області, з наступним розглядом можливості охоплення регіонів сусідніх областей України.

Таким чином можна сформувати сировинну базу для потужного виробництва з переробки та утилізації пластику. Продуктами такого виробництва можуть бути синтетичні рідини, що є похідними метанолу, бензини, дизельне пальне, мазут, соляна та сірчана кислоти, вторинний ПВХ тощо. Крім того, відходи поліетилену, поліпропілену, ПВХ тощо можна розглядати як основу для формування паливних брикетів для побутових потреб агломерації.

Окремо слід розглянути можливість використання пластику в якості сировини для отримання синтез-газу. Це відкриває принципово нові можливості для виробництва мінеральних добрив та виробництва органічних речовин, таких як метанол, формалін, оцтова кислота тощо. Так, з однієї тони пластику при перетворенні його в синтез-газ можна отримати близько 2,2 тони метанолу (з якого можна отримати, наприклад, 3,7 тон оцтової кислоти), 1,3 тони аміаку, 8 тон нітратної кислоти (56%), 2,8 тони аміачної селітри.

Дуже цікавим активом Луганщини є терикони покинутих та непрацюючих шахт. Кількість таких шахт на території Луганської області перевищує 100. Попередній аналіз складу відвалів териконів вказує на те, що вони містять до 30% вугілля, оксид алюмінію, сполуки заліза, хрому, ванадію, вольфраму, нікелю, кобальту тощо. З врахуванням того, що ця порода вже піднята з глибин понад 600 метрів і може видобуватися відкритим способом, терикони можна розглядати як сировинне джерело для виробництв зі збагачення відповідних руд (отримання концентратів для подальшої більш глибокої переробки).

При організації правильного сортування металу можна організувати переплавку металу в злитки вагою, наприклад, 1 500 кг. Проведення аналізу складу кожного злитка з оформленням відповідного сертифікату більш ніж вдвічі збільшить вартість отриманого лому. Слід відмітити, що при організації такого виробництва саме в м.Сєвєродонецьку переважна більшість цього металу піде на вторинне використання саме на території агломерації.

Таким чином, аналізуючи сказане, доцільно говорити про створення комплексу переробних виробництв на території Сєвєродонецької міської територіальної громади, які за сировинну базу використовували б перелічені ресурси.

Наявну матеріально-технічну базу місцевих виробництв слід розглядати як сировину, матеріали і (частково) як обладнання для організації нових виробництв.

Вціліле обладнання підприємств можна використати в якості основи майбутньої промислової бази нових виробництв регіону шляхом активного використання при побудові нових технологічних ліній.

Зруйноване обладнання пропонується переплавляти в злитки вагою по 1 500 кг з проведенням аналізу якісного складу.

До роботи необхідно долучити спеціалістів, які мають середню спеціальну або вищу технічну освіту, що спрямована саме на хімічні виробництва (хіміки-технологи, механіки, електрики, спеціалісти з КВПіА тощо). Цього ресурсу має цілком вистачити для забезпечення нових підприємств кваліфікованими кадрами.

В якості основного промислового майданчика (у разі домовленості з власником) пропонується розглядати територію заводу ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ»». Територія знаходиться в промзоні міста, має велику площу, що дозволить організувати не тільки виробництво, а також складання пластикових відходів, їх сортування, підготовку з них сировини для виробництва; має розгалужену систему під’їзніх шляхів; має залізничне сполучення зі станцією «Рубіжне»; має систему енергопостачання, водопостачання; зручне сполучення з містом тощо.

На території ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ»» планується створити підприємство з сортування та переробки металобрухту (у разі домовленості з власником). Встановлення декількох індукційних печей дозволить ефективно здійснювати переплавку металу. Це дозволить суттєво зменшити об’єм (у разі перевезень), отримувати якісну сировину для металургійних виробництв і в кінцевому рахунку суттєво збільшити додану вартість.

На території відвалів техногенних та побутових відходів або у безпосередній близькості до них пропонується розташувати підприємства первинної переробки або збагачення. Так, у шахтарських поселеннях біля териконів планується відкриття збагачувальних фабрик, продукт з яких буде перевозитися в м.Сєвєродонецьк або безпосередньо споживачу (покупцю).

Біля відвалів Рубіжанського КТК планується розташувати виробництво паливних брикетів. Як було сказано вище, основними інгредієнтами цих брикетів є пластик, скоб виробництва Рубіжанського КТК, відходи сільського та лісового господарств тощо.

Створення низки ЕСКО-компаній та мінікотелень

Для забезпечення Сєвєродонецької міської територіальної громади та міст агломерації теплом та гарячою водою планується створення низки ЕСКО-компаній та мінікотелен.

Створення низки ЕСКО-компаній та мінікотелень у деокупованій територіальній громаді, де фактично зруйноване централізоване теплопостачання, має на меті вирішення проблеми енергетичної сталості та забезпечення населення та підприємств надійним та ефективним теплопостачанням. Ця ініціатива спрямована на поєднання сучасних технологій та інноваційних підходів для покращення якості життя мешканців та розвитку сталої енергетики.

ЕСКО-компанії (Енергозберігаючі Контракти) – це підприємства, що надають послуги з енергозбереження та ефективного використання енергії. Вони пропонують комплексні рішення з оптимізації енергоспоживання, модернізації енергетичної інфраструктури та використання відновлювальних джерел енергії. ЕСКО-компанії можуть провести аудит енергопостачання, розробити та реалізувати проєкти зі зменшення витрат енергії, а також забезпечити фінансування для впровадження цих рішень.

Мінікотельні – це малогабаритні теплогенеруючі установки, які можуть базуватися на альтернативних джерелах енергії (сонячні панелі, вітрові турбіни, біогазові установки та інші технології) та/або на використанні паливних брикетів власного виробництва. Мінікотельні спрямовані на забезпечення теплопостачання для житлових будинків, громадських споруд та підприємств без використання традиційних джерел пального. Встановлення мінікотелен в лікарнях, школах, дитячих садочках, мікрорайонах міста та переведення їх на паливні брикети власного виробництва або на альтернативні джерела енергії дозволить відмовитися від природного газу для опалення (економічна безпека країни). Це суттєво спростить вирішення проблеми теплозабезпечення громади та сприятиме скороченню витрат на утримання інфраструктури.

В деокупованій громаді, де централізоване теплопостачання зруйноване, створення ЕСКО-компаній та мінікотелень може мати значущий позитивний вплив:

**Енергоефективність.** Спільно з ЕСКО-компаніями можна впровадити енергоефективні рішення, що дозволять ефективніше використовувати енергію та знизити її витрати.

**Сталий розвиток.** Розгорнуті мінікотельні на базі альтернативних джерел енергії допоможуть зменшити викиди CO2 та знизити негативний вплив на довкілля.

**Економічна вигода.** Використання енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії може привести до зменшення витрат на опалення та енергопостачання.

**Створення робочих місць.** Створення та розвиток ЕСКО-компаній та мінікотелень сприятиме виникненню нових робочих місць та підтримці місцевої економіки, а також стимулюватиме повернення громадян нашого міста додому.

**Залучення громади.** Можливість співпраці з ЕСКО-компаніями та участь у реалізації проєктів з енергозбереження залучить громаду до питань сталого розвитку та енергоефективності.

Створення ЕСКО-компаній та мінікотелень в деокупованій громаді є важливим кроком у напрямку сталого та ефективного використання енергії, забезпечення комфорту для мешканців та сприяння розвитку екологічно чистих технологій.

**Створенні сучасної системи поводження з відходами (Сміттєпереробний завод).**

Сєвєродонецька міська територіальна громада зацікавлена в створенні сучасної системи поводження з відходами.

Концепція системи поводження з відходами передбачає створення сучасного сміттєпереробного комплексу, спрямованого на ефективну утилізацію твердих побутових відходів, генерацію теплової та електричної енергії з альтернативних джерел, а також на вирішення екологічних проблем, пов'язаних з забрудненням навколишнього середовища. Цей комплекс також буде сприяти створенню додаткових робочих місць та збільшенню доходів місцевого бюджету.

Головними принципами цієї концепції є ефективна утилізація відходів через їх сортування та переробку, використання альтернативних джерел енергії для виробництва тепла та електрики, а також дотримання високих екологічних стандартів для зменшення негативного впливу на природу та навколишнє середовище.

Основні кроки реалізації включають створення детального проєкту комплексу, будівництво необхідної інфраструктури, встановлення сучасного технологічного обладнання, тестування та оптимізацію процесів роботи, постійний контроль над екологічною безпекою, залучення інвестицій та організацію навчальних програм для громадян.

Ця концепція спрямована на розв'язання важливих завдань, таких як зменшення відходів, використання відновлювальних джерел енергії, покращення екологічної ситуації в громаді та створення сприятливого економічного середовища через залучення інвестицій та збільшення доходів від сміттєпереробки та виробництва енергії.

Будівництво сміттєпереробного комплексу на території міста Сєвєродонецьк дозволить вирішити ряд проблемних питань:

* тверді побутові відходи утилізуються без шкоди для навколишнього середовища;
* енергія після спалювання перетворюється в електроенергію та теплову енергію, що забезпечує громаду, а це дасть можливість повністю відмовитись від імпортного газу.

Концепція впровадження в Україні сучасних сміттєпереробних екологічно чистих заводів базується на наступних засадах:

* впровадження комерційно успішних, енергоефективних технологій в кооперації з визнаними європейськими виробниками;
* забезпечення в проєкті максимальної долі Європейського виробництва;
* високі техніко-економічні показники проєкту;
* досягнення в проєкті жорстких європейських екологічних нормативів та можливість експорту електроенергії в ЄС;
* забезпечення комплексного підходу на етапі залучення та обґрунтування Європейських інвестицій.

**Створення низки підприємств з виготовлення будівельних матеріалів.**

Створення низки підприємств з виготовлення будівельних матеріалів в громаді, яка відновлюється після війни та має великі покладу піску, є надзвичайно важливим кроком у досягненні сталої відбудови та розвитку. Ця концепція враховує потребу в ефективних та якісних будівельних матеріалах, раціонально використовує наявні ресурси, забезпечує зайнятість та підвищує економічний потенціал громади.

На першому етапі необхідно провести детальний аналіз пісчаних ресурсів, щоб з'ясувати їхню доступність, якість та кількість. Це допоможе визначити оптимальний обсяг виробництва та види будівельних матеріалів, які можуть бути виготовлені на їхній основі, наприклад, піскоблоки, бетон, цегла тощо. Слід розробити ефективні технології для переробки піску та виробництва матеріалів. Це може включати в себе використання сучасного обладнання для змішування, формування та обробки піску відповідно до вимог якості. При цьому важливо дотримуватися екологічних стандартів та норм безпеки. Також важливо розробити систему контролю якості, яка гарантуватиме, що вироблені матеріали відповідають вимогам будівельних стандартів та задовольняють потреби споживачів.

Для забезпечення успіху цього проєкту важливо враховувати не лише економічні показники, але й соціальні та екологічні аспекти. Створення робочих місць для місцевого населення, надання навичок та можливостей для розвитку, а також дотримання екологічних стандартів сприятимуть позитивному впливу на громаду.

У плані маркетингу необхідно ретельно вивчити потреби будівельного ринку в регіоні, конкурентну обстановку та розробити стратегію просування продукції. Варто враховувати попит на різні типи будівельних матеріалів та пропонувати високоякісну продукцію за конкурентоспроможними цінами.

Узагалі, створення низки підприємств з виробництва будівельних матеріалів на основі піску є комплексним завданням, яке вимагає злагодженого планування, інвестицій, наукового дослідження та відповідального підходу до виробництва. Це може не лише сприяти відновленню регіону, але й створити основу для стабільного розвитку та процвітання громади в майбутньому.

**Регіональний кластер підтримки виробників сільськогосподарської продукції в Луганській області.**

Створення регіонального кластеру підтримки виробників сільськогосподарської продукції в Луганській області після деокупації її території є важливим та перспективним кроком для відновлення та розвитку аграрного сектору регіону. Такий кластер може сприяти збільшенню виробництва, покращенню якості продукції та розвитку сільськогосподарського бізнесу в цілому. Зокрема, в громаді можуть бути розвинуті наступні елементи такого кластеру.

**Виробництво мінеральних добрив.** Виробництво мінеральних добрив є важливою складовою сільськогосподарського виробництва. Створення власного виробництва добрив може знизити витрати на їх придбання та забезпечити доступність якісних добрив для місцевих аграріїв.

**Логістичний хаб.** Створення логістичного хабу дозволить оптимізувати постачання сировини для виробництва, а також організацію збуту готової сільськогосподарської продукції. Ефективна логістика зменшить затрати та підвищить конкурентоспроможність продукції.

**Сучасні лабораторії.** Лабораторії, обладнані сучасними технологіями, дозволять контролювати якість продукції на всіх етапах виробництва - від внесення добрив до готової продукції. Це забезпечить дотримання стандартів якості та безпеки.

**Підприємства по переробці сільськогосподарської продукції.** Розвиток переробних підприємств підвищить продуктивність виробництва фермерами та власниками земель сільськогосподарських угідь, підвищити їх стимул до розвитку даного напрямку переробки сільськогосподарської продукції дозволить створити нові робочі місця, а що найголовніше – збалансувати економічний інтерес обох сторін даного процесу: споживачів – отримання якісної, відносно доступної за ціновою політикою товару, а виробників сільськогосподарської продукції - збільшення кількості виробництва продукції, зменшення витрат на логістику своєї продукції до кінцевого споживача та отримання додаткового прибутку. Це може включати в себе консервування, сушіння, фасування тощо.

**Аграрний консалтинговий центр.** Створення консалтингового центру сприятиме розповсюдженню новітніх знань та практик в галузі сільського господарства серед місцевих фермерів. Це може включати консультації з агрономії, менеджменту, маркетингу та інших аспектів аграрного бізнесу.

Залучення державних та приватних інвестицій, співпраця з науковими установами та вищими навчальними закладами можуть значно підсилити успішність реалізації проєкту. Для успішного функціонування кластера важливо створити сприятливу бізнес-середу, сприяти інноваціям, а також забезпечити підтримку малих та середніх аграрних підприємств. Цей кластер може стати ключовим фактором у відновленні сільськогосподарського сектору Луганської області після деокупації її території, сприяючи стійкому економічному зростанню та покращенню якості життя місцевого населення.

**Можливі варіанти відновлення логістичного потенціалу.**

Основними логістичними шляхами для підприємств регіону є залізниця та автошляхи. Залізниця є неелектрифікованою. Залізниця сполучає міста Лисичанськ, Рубіжне з Харківською та Донецькою областями. Місто Сєвєродонецьк не має свого залізничного вокзалу, але є гілка, що сполучає ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ»» зі станцією «Рубіжне». Ця гілка в напрямку м. Сєвєродонецьк є «тупиковою». Отже, доцільно було б подовжити гілку залізничного сполучення та поєднати її зі станцією «Новоайдар» або «Старобільськ». Крім того, електрифікація залізниці дозволить суттєво скоротити транспортні витрати та збільшити швидкість руху вантажів, що в кінцевому рахунку позитивно вплине на економіку регіону.

Мережа автошляхів є розвиненою та знаходиться в задовільному стані. Придатна для руху великих автопоїздів та габаритного автотранспорту.

В перспективі, після деокупації, розгляд створення або відновлення діяльності аеропорту «Сєвєродонецьк» в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді може бути важливим кроком для розвитку та відновлення регіону. Аеропорт може стати ключовим об'єктом для покращення зв'язків, залучення інвестицій та підвищення економічного потенціалу громади.

Планування та реалізація проєкту повинні враховувати різноманітні аспекти, включаючи фінансування, інфраструктурні зміни, вимоги безпеки та дотримання стандартів авіаційної індустрії. Також важливо забезпечити співпрацю з органами виконавчої влади на всіх рівнях, експертами та громадськістю для забезпечення підтримки та успішної реалізації проєкту.

Проте, перед тим, як приймати рішення про створення або відновлення аеропорту, важливо провести детальну економічну та фінансову оцінку проєкту, зважити на всі ризики та можливості. Успіх такого проєкту залежитиме від ретельного планування, співпраці з експертами та підтримки з боку громадськості.

**Розбудова системи комунального транспорту на основі електробусів.**

Після деокупації території міста та в процесі його відбудови концепція розбудови системи комунального транспорту на основі електробусів набуває ще більшої важливості як частина сталого розвитку та відновлення інфраструктури. Адже, відновлення існуючої до 24.02.2022р. мережі громадського транспорту – тролейбусів є нераціональною та неефективною: дороговартісне відновлення електричних тролейбусних мереж, опор цих мереж, закупка тролейбусів (пошкоджені та знищені під час активних боєйових дій на території нашої громади) тощо. Проте, потреба в існуванні громадського транспорту є необхідною, враховуючи протяжність м. Сєвєродонецьк, необхідність в задоволенні потреб громадян в комфортному пересуванні по місту, а також розгляду питання транспортного з’єднання з населеними пунктами всієї Сєвєродонецької міської територіальної громади.

Запропонована концепція спрямована на створення сучасної та екологічно чистої системи громадського транспорту, яка задовольнятиме потреби місцевого населення та сприятиме відновленню економічного та соціального становища міста.

Основні кроки та принципи:

**Оцінка стану транспортної інфраструктури**. Провести оцінку потреб та можливостей для впровадження електробусів, визначити оптимальні маршрути та місця розташування зарядних станцій.

**Співпраця з інвесторами.** Залучити інвесторів та партнерів для фінансування та підтримки проєкту, включаючи придбання електробусів та зарядних станцій.

**Закупівля техніки.** Закупити сучасні електробуси з урахуванням потреб та вимог міста, включаючи розумне планування кількості одиниць.

**Будівництво інфраструктури.** Почати будівництво зарядних станцій та інфраструктури, необхідної для підтримки роботи електробусів.

**Технічне обслуговування.** Розробити план технічного обслуговування та ремонту електробусів для забезпечення їх надійності та тривалого функціонування.

**Освіта та свідомість.** Організувати інформаційні кампанії серед населення щодо переваг електротранспорту та екологічних переваг.

**Впровадження зелених технологій.** Врахувати можливості впровадження відновлювальних джерел енергії для живлення зарядних станцій та енергоспоживання електробусів.

**Моніторинг та оцінка**: Встановити систему моніторингу для оцінки ефективності та впливу електробусів на довкілля.

**Інклюзивність та доступність.** Забезпечити інклюзивний підхід до розбудови системи комунального транспорту, зокрема електробусів, з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Ця концепція створення системи комунального транспорту на основі електробусів після деокупації території міста буде сприяти відновленню міської інфраструктури, покращенню якості повітря, зниженню викидів вуглецевого діоксиду та інших забруднюючих речовин, а також створенню зручного та екологічно чистого транспортного сервісу для громадян, враховуючи потреби та доступність для всіх прошарків населення.

Для швидкого вирішення проблеми перевезення пасажирів планується придбання електробусів із запасом ходу від 200 км. Електробуси - екологічний транспорт (без вихлопних газів та шуму). Вони мають можливість будь-якого міського маршруту (немає прив’язки до колії та мережі). Також це найкращий соціальний транспорт для усіх верств населення, у т.ч. і вразливих категорій (низька підлога, кондиціонер, спеціально обладнані місця, електричні розсувні двері подібно метро).

**Ефективна система транспортного сполучення між населеними пунктами громади.**

Після деокупації території громади важливо налагодити ефективну систему транспортного сполучення між м.Сєвєродонецьком та розташованими віддаленими селами та селищами. Це вигідно для забезпечення зв'язку, розвитку економіки та поліпшення якості життя мешканців.

При цьому важливо планувати оптимальні маршрути автобусів, забезпечувати регулярний розклад та ділянки обслуговування, а також створити механізми для забезпечення доступності для всіх верств населення.

Розширення та вдосконалення дорожньої інфраструктури є також важливою частиною плану розвитку. Гуманітарне розмінування, покращення якості доріг, включаючи віддалені маршрути, допоможе підвищити ефективність руху, зменшити час подорожі та покращити зв'язок між населеними пунктами.

Заохочення використання велосипедних маршрутів позитивно вплине на здоров'я мешканців і допоможе зменшити навантаження на транспортну систему. Створення відповідної інфраструктури для такого типу переміщення може підвищити рівень комфорту та безпеки.

Успішне відновлення транспортного сполучення також вимагає ретельного планування та координації. Варто враховувати різноманітні потреби населення, зокрема, враховуючи специфіку сільських районів. Важливо забезпечити доступ до освіти, медичних закладів та інших важливих сервісів для всіх мешканців громади.

Загалом, відновлення системи транспортного сполучення є необхідною складовою для сталого розвитку та відновлення після деокупації території Сєвєродонецької міської територіальної громади. Це вимагає співпраці між громадськістю, владою та експертами для створення ефективної, зручної та доступної транспортної інфраструктури, яка відповідатиме потребам всіх верств населення.

**Благоустрій території Сєверодонецької міської територіальної громади.**

Після визволення міста Северодонецька та області планується провести велику роботу з відбудови міста. Спочатку треба буде дослідити всі зелені насадження міста та громади - видалити пошкоджені, зламані або згорілі. Засохлі дерева та кущі, висаджені у 2021 році, які не пережили спекотне літо 2022 року, будуть замінені на живі рослини. Місто Северодонецьк має геометричне креслення проспектів, вулиць, шосе, бульвару, провулків. Тому озеленення всього міста має нести більш м’який характер. За допомогою рослин створиться образ сучасного, романтичного та квітучого міста, що у майбутньому якомога менше буде нагадувати про страшні руйнування в часи війни.

Для такого глобального озеленення всієї площі Северодонецької міської територіальної громади треба буде велика кількість посадкового матеріалу. Для забезпечення обсягів в рослинах планується їх вирощувати у власному розсаднику КП «Зелене місто». Дерева, чагарники, хвойники та багаторічники, літні квітучі рослини – це власне той обсяг, яким буде відновлено місто та усю громаду.

У першу чергу відновленню підлягає зелена смуга по проспекту Центральний від Льодового палацу спорту до МПК «Хімік» з метою створення зон відпочинку громадян, і які не будуть задіяні при відновленні житлових будинків по проспекту Центральний. По цій лінії буде створено низку скверів з особливими рисами, які здатні впливати на настрій містян, будуть сприяти відновленню психологічного стану людей та віри в майбутнє України.

Які будуть сквери міста.

**Сквер Перемоги** – рослини підібрані в рожевому, пурпуровому, білому, яскраво-жовтому та помаранчевому кольорах. Таке поєднання контрастних барв рослин надасть відчуття радості перемоги, сприйняття навколишнього середовища як свята життя через колір рослин. У квітні спалахнуть пурпурові церциси та жовті форзиції. Травень буде рясно квітнути білими спіреями Ванн Гутта та Ірги канадської, потім сквер вкриється рожевими хмарами яблуні Незведського, бузку Імператор. Влітку весь сквер заповниться рожевими квітами гортензіі Пінкі Вінкі, пурпуровим листям сливи Піссарді та яскраво-жовтими пухиріплідниками. Восени спалахне яскравим помаранчевим листям Церцису та Ірги канадської, кізильника горизонтального.

**Сквер Гоголя** – місце важливих дій та значимих подій Северодонецька. Сквер, за яким волонтери опікувались з 2012 по 2022 рік. Це місце має особливе значення для городян, бо ми там єдналися разом у 2014, 2015 роках. Він як символ того, що разом сєвєродончани можуть змінити своє навколишнє середовище на краще. Треба замінити посохлі дерева та кущі, посаджені містянами на толоках у минулі роки.

**Сквер ім. Губанова** – місце пам`яті по загиблим у війні з РФ. Рослини підібрані в пурпурово – червоно - білому кольорах. Таким чином буде створено образ світлої пам`яті захисникам і захисницям України і напруження червоно-пурпурового кольору пролитої крові. Багато червоних троянд, білих гортензій, червонолистих яблунь Роялті Ред, кленів, барбарисів, пухириплідників.

Куточок «**Я люблю Севєродонецьк**!» між МБК «Хімік» та будівлею Сєвєродонецької міської адміністрації. Квітник синьо – жовтого кольору прапору України. Це наші улюблені барви свободи та незалежності. Планується додати велику кількість весняних цибулькових синіх мускарі та жовтих тюльпанів. Восени квітники вкриються жовтими хризантемами, трояндами та синіми котовніками. Відбудеться заміна посохлих ялівців та троянд на верхньому квітнику.

Сквер «**Східний**» (пр. Гвардійський між ПриватБанком та кафе «Стойка»). Велика кількість злаків та лаванди в сріблясто – бузковому кольорі надасть цьому куточку романтичного та мрійливого настрою. Тонкі листя злаків колихатимуться від подиху вітерця і навіють людям стан умиротворення та релаксу. Зручні лавочки в тіні дерев дадуть спроможність містянам відпочивати в спекотні літні дні та відновлювати душевний спокій після всіх страхів війни.

Сквер «**Меморіал пам’яті**» загиблим у Другій світовій війні. Планується відновити композицію прапору та тризубу України в жовто – блакитному кольорі з додаванням червоних та пурпурових рослин урочистого смутку за загиблими в тій війні. Скульптурні композиції підлягають реставруванню.

**Еко-Сквер** (пр. Космонавтів між сквером біля храму та вул. Новікова). Організація екологічно цілісних та життєздатних систем сталого простору, яка ґрунтується на розмаїтті багаторічних культур на основі принципів пермакультури. Уся площа скверу буде розділена на дві частини, які будуть відображати різні природні зони Луганської області - степову піщану зону та лісову чорноземну.

Ці дві зони будуть ґрунтуватися на природних екологічних моделях. Піщана буде засаджена соснами та рослинами нижнього ярусу, притаманними для цієї природної степової зони. Лісова модель буде сформована деревами, чагарниками та багаторічниками лісів чорноземної зони Луганської області. Усі посадки будуть взаємодіяти між собою, як в природних умовах. Сквер буде учбовою площею, де діти та дорослі будуть спостерігати, як можна відновити нашу природу від тяжких поранень війни – артилерійських вибухів та пожеж за часи воєнних дій. Також це буде затишне місце спокою та відпочинку з запашними рослинами, які властиві нашим степам та лісовим галявинам.

**Сквер** на розі вул. Донецька та пр. Гвардійський. Буде створено простір стрижених рослин у формі кубів та трикутників. Чіткі лінії геометричних фігур в поєднанні з трояндами пурпурового кольору створять простір безвихідної трагедії тих подій.

**Сквер** «**Наше майбутне**» (пр. Космонавтів, буд 29.) Спортивно – ігрову зону буде оздоблено квітучими чагарниками та квітниками, збудованими по вертикальному принципу. Це місце буде експериментальним майданчиком з новітніми ідеями озеленення.

**«ЕКО – сквер», сквер «Наше майбутнє»** будуть відновлюватись після завершення будівельних робіт по ремонту будинків по проспекту Космонавтів, вздовж яких вони розташовані.

Планується продовження кольорової полоси посеред проспекту Гвардійський (від вул. Вілєсова до вул. Партизанська), створеної з чагарників різного кольору листя та різного часу квітнення. В першу чергу проведеться заміна посохлих рослин по пр. Гвардійському від вул. Курчатова до пр. Космонавтів.

КП «Зелене місто» буде і надалі проводити посадки з застосуванням подріблених гілок – мульчи. Наразі цей агротехнічний захід буде дуже актуальним, бо це дозволяє економити час та воду на догляд за посадками. Рослинні відходи і надалі будуть перероблюватися у поживний матеріал для мульчування у спекотні місяці від перегріву та пересихання грунту по всьому місту. Планується закласти велику площу на переробку рослинних залишків на біогумус, використовуючи спеціальних черв’яків Старатель.

Також у всіх сільських громадах будуть створені сквери пам’яті героям – захисникам України у часи збройної агресії РФ проти України. Планується висаджувати дерева, хвойні рослини, квітучі чагарники, багаторічники з розплідника КП «Зелене місто».

# Завдання та заходи відновлення, які відповідають пріоритетним напрямам відновлення та розвитку

**Комплекс завдань і заходів** – це сукупність функціонально однорідних видів діяльності, в результаті реалізації яких територіальна громада досягне стану відновлення та розвитку за визначений часовий проміжок. Заходи деталізуються на завдання та проєкти. Комплекс завдань і заходів визначається на підставі стану та потреб громади, а також у відповідності до нормативно-правових актів (Постанов та Наказів Уряду, національних та регіональних програм відновлення тощо).

Комплекс завдань і заходів є універсальним, з можливістю редагування, і відповідно, під час реалізації Програми можуть з’являтися нові проєкти на заміну тим, що втратили актуальність.

У таблиці наведено Ключові заходи, завдання та індикатори заходів Програми комплексного відновлення території Сєвєродонецької міської територіальної громади, які покладено в основу процесу управління, контролю, моніторингу реалізації Програми. Заплановані до реалізації заходи і проєкти з відновлення та розвитку мають відповідати ключовим пріоритетам розвитку громади та актуальним потребам.

| **Заходи з відновлення та розвитку громади** | **Завдання заходів** |
| --- | --- |
| 1. Відновлення житлового фонду.  2. Відбудова об’єктів медицини та соціальної інфраструктури .  3. Відбудова об’єктів житлово-комунального господарства.  4. Відбудова об’єктів енергетичної інфраструктури.  5. Відбудова об’єктів дорожньо-транспортної та мостової інфраструктури  6. Відновлення об’єктів інфраструктури електронних комунікаційних мереж. | Інвентаризація та оцінка ступеня руйнувань та пошкоджень об’єктів, що підлягають відновленню. Визначення потреб, пріоритетності та черговості відновлення об’єктів. |
| Розробка та затвердження проєктної та дозвільної документації. Відбір виконавців та визначення джерел фінансування. |
| Розмінування та прибирання території відновлення для проведення будівельних робіт та покращення екологічної ситуації. |
| Проведення ремонтних та будівельних робіт. Перевірка проєктних вимог та забезпечення безпеки відновлених об’єктів. |
| 7. Відновлення системи соціального захисту та піклування.  8. Відновлення системи надання публічних сервісів та послуг (адміністративні будівлі органів влади, приміщення та обладнання центрів надання адміністративних послуг тощо)  9. Відновлення функціонування закладів культури та надання культурних послуг.  10. Відновлення об’єктів благоустрою. | Оцінка стану систем, оцінка потреб наявного населення громад у послугах окремих систем, визначення пріоритетів відновлення. |
| Розробка стратегій та програм відновлення з врахуванням наявних можливостей фінансування. Розробка проєктів відновлення. |
| Відбудова, ремонт та відновлення матеріальних об’єктів інфраструктури надання публічних, соціальних та культурних послуг. |
| Збільшення кількості та якості наданих населенню публічних, соціальних та культурних послуг у населених пунктах громади. |
| 11. Відновлення та розвиток регіональної та місцевої економіки, створення нових робочих місць у громаді | Оцінка повоєнного економічного потенціалу громади, визначення можливостей та темпів розвитку, потенційних напрямів інвестування. |
| Розробка та реалізація проєктів, які спрямовані на підтримку розвитку економіки території, створення робочих місць, підвищення рівня життя населення та підвищення економічного потенціалу території. |
| 12. Відновлення агропромислового сектору громади | Розмінування земель сільськогосподарського призначення. |
| Створення на території громади підприємницьких форм з переробки продукції АПК та виробництва продукції кінцевого споживання. |

# Етапи і механізми реалізації Програми відновлення та розвитку територіальної громади

Для реалізації Програми відновлення території територіальної громади проводяться невідкладні роботи, метою яких є ліквідація небезпечних наслідків збройної агресії РФ, пов’язаних із пошкодженням будівель і споруд, об’єктів незавершеного будівництва, запобігання загибелі людей, зменшення обсягів можливих матеріальних втрат. Розроблення сучасної просторово-планувальної документації не належить до невідкладних робіт, але, водночас, не може бути відкладене на довгий строк.

Адже, чим раніше буде розпочато роботи з підготовки розроблення просторово-планувальної документації, тим раніше буде можливість перейти до реалізації проєктів з реконструкції або нового будівництва об’єктів на відведених земельних ділянках у відповідності до затвердженої містобудівної та іншої просторово-планувальної документації, відбудови інфраструктурних об’єктів та відновлення й розвитку територіальної громади.

Проєктно-просторова документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі, тому, по-перше, необхідно проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів території Сєвєродонецької міської територіальної громади в електронному вигляді М 1:10 000. До проведення топографо-геодезичних робіт можливо приступити невідкладно після розмінування території. Топографо-геодезичні роботи виконуються спеціалізованими організаціями та сертифікованими спеціалістами. Для проведення топографо-геодезичних робіт необхідно визначити джерела фінансування та провести процедуру закупівлі послуг та визначення виконавців робіт.

Одночасно, після проведення обстеження території громади, можливо готувати вихідні дані для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади (Комплексний план). Комплексні плани виконуються спеціалізованими організаціями та сертифікованими спеціалістами. Вихідні дані готуються на підставі статистичних даних, даних комунальних підприємств, органів облдержадміністрації, відділів, управлінь, структурних підрозділів та виконавчих органів військової адміністрації та інших підприємств, установ та організацій різних форм власності.

На підставі зібраних вихідних даних та виконаних картографічних планів можливо розпочати процедуру розроблення Комплексного плану, яка складається з:

* визначення джерела фінансування;
* створення робочої групи для підготовки завдання на проєктування Комплексного плану, збору пропозицій, громадського обговорення завдання на проєктування;
* затвердження завдання на проєктування;
* проведення процедури закупівлі послуг та визначення виконавців робіт;
* розроблення Комплексного плану;
* громадського обговорення та затвердження Комплексного плану.

Також на підставі зібраних вихідних даних та виконаних картографічних планів можливо розпочати процедуру розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади. Нормативна грошова оцінка виконується спеціалізованими організаціями та сертифікованими спеціалістами. Для розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки необхідно визначити джерела фінансування та провести процедуру закупівлі послуг та визначення виконавців робіт.

Етапи та механізми реалізації Програми комплексного відновлення

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Невідкладне реагування | Проведення невідкладних заходів критичного відновлення (поновлення електропостачання, водопостачання, збирання і виведення стічних вод, логістичне забезпечення, а також функціонування всього комплексу критичної інфраструктури комунального господарства, відновлення транспортного сполучення) | Реалізація проєктів регіонального (місцевого) розвитку |
| Відновлення | Відновлення телекомунікацій та зв'язку, Інтернету, базових послуг забезпечення функціонування системи екстрених служб.  Відновлення функціонування критичного бізнесу, у сферах, які спрямовані на підтримку життєдіяльності міста (продукти, ліки, транспортне сполучення).  Відновлення роботи закладів охорони здоров'я, сфери освіти, бізнесу тощо. |
| Розвиток | Визначення актуальних потреб громади, а також стратегічне бачення відновлення та перебудови інфраструктури |

# Прогнозовані потреби у фінансових ресурсах та можливі джерела їх отримання

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сєвєродонецька міська територіальна громада перебуває у зоні ведення активних бойових дій, її територія була частково та є повністю тимчасово окупованою, що не могло не вплинути на виконання бюджету громади. Спостерігається зменшення майже усіх видів надходжень. У зв’язку з веденням бойових дій, руйнуванням інфраструктури, існуванням загрози для життя і здоров’я мирного населення малий та середній бізнеси були релоковані або ж зовсім припинені. Багато суб’єктів господарювання повністю або частково втратили можливість працювати через тимчасову окупацію, бойові дії або їх загрозу.

Так, за 2022 рік до загального фонду бюджету Сєвєродонецької міської ТГ надійшло 1 143 330 736 грн, що складає 84,0% уточненого плану (1 361 248 695 грн), що у порівнянні з обсягами надходжень за відповідний період 2021 року менше на 449 662 603 грн (1 592 993 339 грн).

Спостерігається подальше зменшення надходжень до бюджету громади у 2023 році. Так, за ІІІ квартали 2023 року до загального фонду бюджету Сєвєродонецької міської ТГ надійшло 428 361 824 грн, що складає 61,9% уточненого плану (691 981 605 грн). У порівнянні з обсягами надходжень за відповідний період 2022 року спостерігається зменшення надходжень на 485 501 413 грн або на 53,1% (913 863 237 грн).

Прогнозована потреба у фінансових ресурсах на виконання Програми комплексного відновлення території Сєвєродонецької міської територіальної громади за розрахунками головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів складає 60 948 810,050 тис грн, з яких фінансування лише захищених статей бюджету в 2024 році складе 904 677,70892 тис грн. Станом на 01.11.2023 року відсутня можливість спрогнозувати доходи бюджету громади на 2024 рік у зв’язку з анонсованими Урядом та наразі незатвердженими Верховною Радою України суттєвими змінами до бюджетного законодавства та відповідно до структури надходжень до місцевих бюджетів. Проте в умовах збереження тенденції зменшення надходжень до бюджету громади беззаперечним є факт, що Сєвєродонецька міська територіальна громада за умови деокупації її території потребує кошти державного бюджету майже в повному обсязі від потреби, в тому числі на забезпечення фінансування захищених статей бюджету.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогнозована потреба у фінансових ресурсах на виконання Програми комплексного вiдновлення територiї** | | | | | |
| **Сєвєродонецької міської територіальної громади** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Розпорядники/одержувачі бюджетних коштів** | **Всього, грн** | **в т.ч.** | | | |
| **бюджет громади та кошти держбюджету (захищені статті видатків)** | **державний бюджет** | | |
| **освітня субвенція** | **відновлення поточної діяльності** | **капітальні видатки, проекти розвитку** |
| **РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:** | | | | | |
| **Управління освіти** | **4 113 274 198,25** | **207 815 143,00** | **132 822 900,00** | **8 686 380,95** | **3 763 949 774,30** |
| СДЮК "Юність" | 65 297 375,00 | 9 484 384,00 |  | 705 102,00 | 55 107 889,00 |
| **Управління охорони здоров'я** | **5 807 800,00** | **4 897 000,00** |  | **910 800,00** | **0,00** |
| **Управління соціального захисту населення** | **313 863 330,50** | **31 130 734,00** |  | **11 418 955,20** | **271 313 641,30** |
| КЗ "Сєвєродонецький міський центр соціальних служб" | 11 880 741,42 | 3 047 499,46 |  | 1 347 541,96 | 7 485 700,00 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 24 375 815,28 | 15 723 861,29 |  | 6 693 059,99 | 1 958 894,00 |
| Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю | 145 603 560,00 | 8 360 800,00 |  | 9 027 760,00 | 128 215 000,00 |
| **Відділ культури** | **2 902 941 394,00** | **55 303 692,00** |  | **192 637 702,00** | **2 655 000 000,00** |
| **Відділ молоді та спорту** | **2 077 272 267,04** | **25 818 702,04** |  | **37 674 565,00** | **2 013 779 000,00** |
| КДЮСШ 4 | 113 413 602,00 | 20 849 943,00 |  | 11 524 059,00 | 81 039 600,00 |
| ДЮСШ ВВС "Садко" | 39 742 811,64 | 9 626 602,84 |  | 7 265 708,80 | 22 850 500,00 |
| **Управління житлово-комунального господарства** | **986 247 957,97** | **13 112 954,97** |  | **5 647 523,00** | **967 487 480,00** |
| **Відділ капітального будівництва** | **10 616 122,21** | **3 000 748,21** |  | **1 521 264,00** | **6 094 110,00** |
| **Фонд комунального майна** | **98 188 883,00** | **5 848 087,00** |  | **2 201 000,00** | **90 139 796,00** |
| **Фінансове управління** | **10 596 894,00** | **6 514 770,00** |  | **3 312 874,00** | **769 250,00** |
| **Військова адміністрація** | **228 026 699,46** | **54 454 379,86** |  | **27 260 762,00** | **146 311 557,60** |
| **Служба у справах дітей** | **1 815 188,00** | **1 351 663,00** |  | **463 525,00** | **0,00** |
| **РАЗОМ РОЗПОРЯДНИКИ:** | **11 148 964 639,77** | **476 340 964,67** | **132 822 900,00** | **328 298 582,90** | **10 211 502 192,20** |
| **КОМУНАЛЬНІ НЕКОМЕРЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА:** | | | | | |
| КНП "Консультативно-діагностичний центр" | 210 652 376,00 | 48 000 000,00 |  | 5 000 000,00 | 157 652 376,00 |
| КНП "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" | 1 535 140 000,00 | 73 640 000,00 |  | 45 000 000,00 | 1 416 500 000,00 |
| КНП "Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги" | 347 533 200,00 | 55 000 000,00 |  | 3 586 790,00 | 288 946 410,00 |
| КНП "Міська стоматологічна поліклініка" | 82 760 560,00 | 11 340 560,00 |  | 900 000,00 | 70 520 000,00 |
| **РАЗОМ КНП:** | **2 176 086 136,00** | **187 980 560,00** |  | **54 486 790,00** | **1 933 618 786,00** |
| **КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА:** | | | | | |
| КУ "Трудовий архів м.Сєвєродонецька" | 5 614 595,00 | 2 121 296,00 |  | 3 493 299,00 | 0,00 |
| КП "Землевпорядник" | 2 392 100,00 | 911 200,00 |  | 1 362 900,00 | 118 000,00 |
| КП "Зелене місто" | 5 648 720 462,55 | 7 547 385,00 |  | 2 729 347,55 | 5 638 443 730,00 |
| КП "Сєвєродонецке підприємство благоустрою та ритуальної служби" | 15 552 799,73 | 4 783 799,73 |  | 397 700,00 | 10 371 300,00 |
| КП "Житлосервіс "Світанок" | 28 072 092 000,00 | 73 200 000,00 |  | 34 000 000,00 | 27 964 892 000,00 |
| КП "Сєвєродонецькліфт" | 251 000 000,00 | 8 500 000,00 |  | 42 860 000,00 | 199 640 000,00 |
| КП "Сєвєродонецькводоканал" | 2 927 715 000,00 | 45 590 000,00 |  | 3 765 000,00 | 2 878 360 000,00 |
| КП "Сєвєродонецьке тролейбусне управління" | 1 083 211 743,74 | 29 381 240,80 |  | 6 766 642,94 | 1 047 063 860,00 |
| КП "Сєвєродонецьккомунсервіс" | 8 409 762 346,13 | 870 863,13 |  | 7 293 115,00 | 8 401 598 368,00 |
| КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" | 1 187 104 056,28 | 63 003 110,28 |  | 2 342 946,00 | 1 121 758 000,00 |
| КП "Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації" | 16 449 260,86 | 2 409 476,26 |  | 908 759,40 | 13 131 025,20 |
| КП "Сєвєродонецьке агенство інвестицій та розвитку" | 4 144 910,05 | 2 037 813,05 |  | 775 570,00 | 1 331 527,00 |
| **РАЗОМ КП:** | **47 623 759 274,34** | **240 356 184,25** |  | **106 695 279,89** | **47 276 707 810,20** |
| **ВСЬОГО:** | **60 948 810 050,11** | **904 677 708,92** | **132 822 900,00** | **489 480 652,79** | **59 421 828 788,40** |

# Система моніторингу та оцінювання реалізації, що передбачає кількісні та якісні індикатори

Необхідною складовою та організаційною умовою впровадження Програми є моніторинг та оцінка. Моніторинг проводиться постійно, починаючи від етапу планування діяльності до етапу досягнення кінцевої мети. Коли Програма дійде свого логічного завершення, то необхідно оцінити досягнуті результати.

Основні завдання моніторингу та оцінки процесу реалізації Програми:

* визначити рівень успішності просування процесу реалізації Програми комплексного відновлення території громади;
* встановити проблеми на ранніх стадіях реалізації Програми та оперативно відреагувати на відхилення від запланованих дій;
* визначити досягнуті результати та їх ефективність.

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за кожним із напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів.

Оцінка ґрунтуватиметься на розгляді та оцінці звітів з виконання Програми комплексного відновлення.

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Програми комплексного відновлення та контролю діяльності учасників впровадження Програми передбачається створення органу з моніторингу – Робочої групи з моніторингу виконання Програми комплексного відновлення та систему індикаторів, які забезпечують підтвердження досягнення визначених цілей. Робоча група з моніторингу виконання Програми комплексного відновлення має бути створена за принципом гендерної збалансованості з представників міської військової адміністрації, старостинських округів, громадськості, бізнесу, приватних підприємців, представників об’єднань громадян, інших організацій, підприємств та організацій.

Механізм моніторингу й оцінки виконання Програми базується на аналізі системи індикаторів (результатів) впровадження (кількісних та якісних показників) проєктів регіонального (місцевого) розвитку. Робоча група з моніторингу виконання Програми комплексного відновлення надає запити розробникам/виконавцям проєктів регіонального (місцевого) розвитку та на підставі отриманих даних фіксує та аналізує: а) ступінь виконання кожного завдання проєктів; б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції; в) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проєктів; г) оцінка потреб у фінансуванні; д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу.

Пропозиції з коригування Програми комплексного відновлення території громади, проєктами та завданнями можуть вноситися:

* членами Робочої групи з моніторингу виконання Програми комплексного відновлення;
* представниками структурних підрозділів та виконавчих органів СМ ВА та комунальних підприємств, установ та організацій;
* зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та мешканцями.

Робоча група з моніторингу виконання Програми комплексного відновлення збирається з встановленою періодичністю (але не менше одного разу на півріччя) для моніторингу та оцінки досягнутих результатів і внесення запропонованих змін. Проєкти рішень щодо змін до Програми комплексного відновлення території громади виносяться на громадські обговорення

**Система моніторингу та оцінювання реалізації, що передбачає кількісні та якісні індикатори**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Кількісні індикатори** | **Якісні індикатори** | **Обсяг та джерела фінансування**, **тис. грн.** |
| Відновлення житлового фонду | Кількість відновлених та відремонтованих будинків | Повне задоволення суспільних і особистих потреб населення.  Надання широкого спектру комунальних послуг.  Вирішення ряду питань, пов’язаних з відбудовою житлового фонду та розвитком громади |  |
| Відновлення об’єктів соціальної інфраструктури | Кількість відновленихоб’єктів закладів освіти | Задоволення освітніх потреб населення для сталого розвитку громади. Створення сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку школярів. Збереження робочих місць для вчителів і працівників закладів освіти. Стимул до повернення ВПО до громади.  Створення умов для надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.  Створення в закладах освіти комфортних умов для організації та здійснення якісного, збалансованого і доступного харчування учнів. Охоплення найбільшої кількості учасників освітнього процесу гарячим харчуванням; збереження та зміцнення здоров'я дітей. |  |
| Кількість отримувачів освітніх послуг |
| Кількість відновлених закладів та установ соціального захисту населення | Забезпечення на відповідному рівні реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних; запобігання домашньому насильству; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми; виконання програм і заходів у цій сфері.  Надання реабілітаційних послуг в умовах, що максимально відповідають санітарним нормам та вимогам, предˈявленим до реабілітаційно - освітнього простору дітей з інвалідністю; створення нових робочих місць |  |
| Кількість осіб, які отримують послуги |
| Кількість відновлених закладів культури  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кількість осіб, які отримують послуги | Забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав.  Надання широкого спектру послуг, пов’язаних із можливостями доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства**.**  Розвиток української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.  Задоволення інформаційних потреб користувачів.  Створення комфортних умов для відвідувачів та робітників закладів культури.  Зберігання виставкових фондів згідно встановлених норм. |  |
|  | Кількість відновлених спортивних споруд та об’єктів закладів фізичної культури і спорту | Відновлення навчально-тренувального процесу з видів спорту на власній спортивній базі.  Підготовка спортсменів для резервного спорту.  Проведення місцевих та регіональних змагань.  Проведення навчально-тренувальних зборів.  Проведення пришкільних спортивних таборів (повноцінного оздоровлення).  Впровадження всіх заходів для безбар’єрного доступу людей з особливими потребами до занять спортом.  Впровадження та розвиток реабілітаційних заходів для громадян міста, району, постраждалих від бойових дій.  Проведення та організація заходів для фізичної підготовки, реабілітації військовослужбовців тощо. |  |
| Кількість осіб, які отримують послуги |
| Кількість відновлених об’єктів закладів надання інших сервісів та послуг (адміністративні будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приміщення центрів надання адміністративних послуг тощо) | Організація простору для обслуговування відвідувачів ЦНАПу.  Оснащення робочих місць працівників ЦНАПу.  Забезпечення належних матеріально-технічних умов у ЦНАП для комфортного перебування осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми.  Навчальна та інформаційна підтримка, популяризація ЦНАП та поширення успішних практик у сфері надання адміністративних послуг.  Забезпечення реалізації конституційних прав людини та громадянина на захист своїх прав та свобод, доступ до правоохоронних органів, органів влади.  Забезпечення доступу Сєвєродонецької міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій (не залежно від форм власності) та громадян до різного роду послуг.  Створення нових робочих місць.  Забезпечення доступу Сєвєродонецької міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій (не залежно від форм власності) та громадян до різного роду послуг, зокрема пов’язаних із земельними та будівельно-архітектурними питаннями, адміністративними послугами, аудитом, фінансовими операціями, статистичними даними, культурною сферою та ін.. |  |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року |
| Кількість відновлених об’єктів благоустрою | Покращення стану екології.  Покращення зовнішнього вигляду громади.  Відновлення міста та селищ громади після деокупації. |  |
|  | Кількість відновленихоб’єктів медичних закладів | Створення спроможної мережі закладів первинної медичної допомоги на принципах доступності. Матеріально-технічне оснащення та забезпечення кваліфікованим медичним персоналом.  Якісна первинна медична допомога, Профілактика хронічних захворювань.  Організація спроможної медичної мережі та якісних послуг вторинного рівня медицини.  Громадське здоров’я, здоровий спосіб життя. |  |
| Кількість отримувачів медичних послуг |
| Відновлення об’єктів житлово-комунального господарства | Кількість відновлених об’єктів системи централізованого водопостачання та водовідведення | Надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням та водовідведенням. |  |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року |
| Комплекс очисних споруд з виробництвом біогазу з осаду |
| Кількість відновлених об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури | Відновлено та вдосконалено роботи з обслуговування автомобільних доріг загального користування та зупинок громадського транспорту Сєвєродонецької міської територіальної громади.  Забезпечення безпеки на дорогах, підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою міста, розвиток комунального сектору економіки Сєвєродонецької ТГ та стабільне виконання роботи з благоустрою територій міста, усунення наслідків військових дій, стихійних лих, погодних катаклізмів, зменшення обсягів ручної праці. |  |
| Відремонтоване асфальтобетонне покриття |
|  | Відремонтоване тротуарне покриття вздовж доріг |
| Кількість відновлених гідротехнічних споруд | Відновлення вантажного, пасажирського та громадського транспортного сполучення між населеними пунктами Луганської області |  |
| Кількість відновлених об’єктів теплопостачання | Встановлення енергоефективних газових водогрійних котлів ПТВМ-30 -3 од, з ККД не менше 93% з встановленням:  сучасних модульованих пальників (діапазон регулювання від 30% до 100% від номінальної потужності) та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу;  систем автоматичного регулювання температури теплоносія на виході з котельні в залежності від температури зовнішнього повітря, заданого температурного графіку та часу доби;  насосів з низьким рівнем енергоспоживання, обладнаних запірно-регулюючою арматурою, шафами керування та частотними регуляторами;  влаштування нової сучасної автоматизованої системи хімічної підготовки котлової води.  Зменшення втрат в теплових мережах за рахунок часткової заміни магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж на попередньо ізольовані труби.  Надання якісної послуги з теплопостачання. |  |
| Кількість збудованих ліній для виготовлення пелетів |
| Кількість збудованих об’єктів з поводження з ТПВ | Використання твердих побутових відходів в якості палива для сучасної теплоцентралі.  Покращення екології.  Очищена територія від сміття, упорядкована територія біля закинутих будинків.  Організований роздільний збір та утилізація побутових відходів. |  |
| Відновлення об’єктів комунальної власності Сєвєродонецької міської територіальної громади | 1) кількість відремонтованих об’єктів нерухомого майна, що перебуває у власності Сєвєродонецької міської територіальної громади;  2) площа відремонтованих об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності, кв.м.;  3) кількість потенційних орендарів на відремонтоване майно;  4) кількість укладених договорів оренди на об’єкти нерухомого майна;  5) кількість кв.м об’єктів нерухомого майна, переданих в оренду;  6) сума орендної плати – дохід в бюджет, грн.;  7) кількість комунальних підприємств, установ та організацій, що відновили свою роботу тощо | Задоволення потреб державних органів влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та виконавчих органів, правоохоронних органів та інших підприємств, установ, організацій, структур різних форм власності у відновленні роботи – будівлі/приміщення для розміщення відповідних представників. Відновлення роботи комунальних підприємств, установ та організацій Сєвєродонецької міської територіальної громади.  Детальні індикатори:  1) рівень попиту на об’єкти оренди комунальної власності;  2) відповідність стану об’єктів комунальної власності вимогам потенційних орендарів для нормального функціонування об’єкту;  3) ефективність роботи комунальних підприємств, установ та організацій: фінансовий результат від діяльності, стан основних фондів, рівень фінансування з місцевого бюджету, наявність та значення дебіторської та кредиторської заборгованостей, рівень заробітної плати, відсутність заборгованості з її сплати, укомплектованість штату, показники ліквідності, платоспроможності тощо. |  |

# Перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку

**Перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва проекту регіонального (місцевого) розвитку (із зазначенням повної адреси: район, громада, населений пункт, вулиця, будинок) | Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту | Чисельність населення на яке матиме вплив реалізація проекту, осіб | Початок реалізації проекту (рік) | Завершення реалізації проекту (рік) | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень | | | | | |
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела | | | Всього |
| Обсяг | Назва джерела | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1.      **Проєкти спрямовані на відновлення житлового фонду** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Багатоквартирні житлові будинки | | | | | | | | | | | |
| 1 | Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Сєвєродонецьк | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 105 000 | 2024 | 2027 | 18 200 000,0 |  |  |  | | 18 200 000,0 |
| 2 | Відновлення діяльності Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м.Сєвєродонецьк | м.Сєвєродонецьк, 92 будинки не враховуючи АОСББ «Фаворит» | 25 000 | 2024 | 2027 | 629 074,6 |  | 269 603,4 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 898 678,0 |
| 3 | Відновлення діяльності Асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків «ФАВОРИТ» | м. Сєвєродонецьк, будинки за адресою: вул. Курчатова, буд. 7 вул. Курчатова, буд. 7А вул. Курчатова, буд. 9 вул. Курчатова, буд. 15 вул. Гагаріна, буд. 108 вул. Гагаріна, буд. 117А пр. Гвардійський, буд. 48 пр. Гвардійський, буд. 71 | 5 000 | 2024 | 2027 | 46 170,1 |  | 19787,2 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 65 957,3 |
| 4 | Відновлення діяльності КП «Житлосервіс «Світанок» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 150000 | 2024 | 2027 | 2362704,00 |  | 1012588,00 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3375292,00 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | 21237948,7 |  | 1301978,60 | **х** | | 22539927,3 |
| 2.     **Проєкти спрямовані на відбудову об’єктів соціальної інфраструктури** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт основної будівлі, господарчого блоку та підвального приміщення (сховища) Ясел-садка № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Енергетиків 28/А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 90 000,00 |  | 45 000,00 | Міжнародні інвестиції | | 135 000,00 |
| 2 | Відновлення благоустрою території, спортивного та ігрових майданчиків Ясел-садка № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Енергетиків 28/А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 4 000,00 |  | 2000,00 | Міжнародні інвестиції | | 6000,00 |
| 3 | Відновлення діяльності Ясел-садка № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Енергетиків 28/А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 6000,00 |  | 4000,00 | Міжнародні інвестиції | | 10000,00 |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі Ясел-садка № 12 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27/Г | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 28 000,0 |  | 12 000,0 | Міжнародні інвестиції | | 40000,0 |
| 5 | Відновлення благоустрою території та забезпечення енергоефекивного зовнішнього освітлення, відновлення спортивного та ігрових майданчиків  Ясел-садка № 12 міста Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27/Г | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3500,0 |  | 3500,0 | Міжнародні інвестиції | | 7000,0 |
| 6 | Відновлення діяльності ЗДО. Оснащення кабінетів адміністрації спеціалістів, спортивної і музичної зали, групових приміщень Ясел-садка № 12 міста Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Курчатова,  буд. 27/Г | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 |  |  | 6000,00 | Міжнародні інвестиції | | 6000,0 |
| 7 | Оснащення ресурсної кімнати та фізкультурно-рекреаційної зони Ясел-садка № 12 міста Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27/Г | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 |  |  | 1000,00 | Міжнародні інвестиції | | 1000,00 |
| 8 | Відновлення будівель та території Ясел-садка № 14 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Автомобільна, буд.7А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 500,00 |  | 6500,00 | Міжнародні інвестиції, державний бюджет, обласний бюджет та інші джерела | | 7000,00 |
| 9 | Оснащення кабінетів фахівців, спортивної та музичної зал, фахівців допоміжних служб Ясел-садка №14 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Автомобільна, буд.7А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 300,00 |  | 1700,00 | Міжнародні інвестиції, державний бюджет, обласний бюджет та інші джерела | | 2000,00 |
| 10 | Капітальний ремонт будівлі Ясел-садка №19 міста Сєвєродонецька  Луганської області, проспект Гвардійський б.14-б | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 60000,0 |  | 47000,0 | Міжнародні інвестиції | | 107000,00 |
| 11 | Оснащення Ясел-садка №19 міста Сєвєродонецька Луганської області, пр. Гвардійський 14-Б | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 5000,00 |  | 9640,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 14640,0 |
| 12 | Відновлення діяльності Ясел-садка № 22 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою: 93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, буд. 6-а. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1400,0 |  | 600,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 2000,0 |
| 13 | Капітальний ремонт із впровадженням комплексних заходів з теплореновації будівлі та приміщень Ясел-садка № 22 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою: 93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, буд. 6-а. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2 000,0 |  | 2 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 4 000,0 |
| 14 | Оснащення харчоблоку Ясел-садка № 22 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою: 93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, буд. 6-а. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 |  |  | 1 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1 000,0 |
| 15 | Капітальний ремонт основної будівлі та господарчих споруд Ясел - садка №24 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою, вул.Енергетиків., буд.15, міста Сєвєродонецька, Сєвєродонецького району, Луганської області. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 7 000.00 |  | 12 760,0 | Іностранні інвестори, гранти, міжнародна технічна допомога, міжнародні донори та інші джерела не заборонені законодавством | | **19 760.00** |
| 16 | Відновлення та оснащення харчоблоку, забезпечення усім необхідним обладнанням Ясел - садка №24 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою, вул.Енергетиків., буд.15, міста Сєвєродонецька, Сєвєродонецького району, Луганської області. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3265,5 |  | 1399,5 | міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб, міжнародні благодійні фонди. | | 4 665. 00 |
| 17 | Придбання та облаштування мобільних захисних споруд цивільного захисту, забезпечення усім необхідним обладнанням Ясел - садка №24 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою, вул.Енергетиків., буд.15, міста Сєвєродонецька, Сєвєродонецького району, Луганської області. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 700,0 |  | 300,00 | гранти, міжнародна технічна допомога, міжнародні донори та інші джерела не заборонені законодавством | | 1000,00 |
| 18 | Відновлення діяльності Ясел-садка №24 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою: вул Енергетиків, буд.15., м.Сєвєродонецьк, Сєвєродонецького району, Луганської області. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 5 310,2 |  | 2 275,8 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 7 586. 00 |
| 19 | Капітальний ремонт будівлі та прилеглої території Ясел-садка №25 міста Сєвєродонецька Луганської області пр-т Гвардійський буд.63-в | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 13653,0 |  | 20000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 33653,0 |
| 20 | Відновлення діяльності Ясел-садка №25 міста Сєвєродонецька Луганської області пр-т Гвардійський буд.63-в | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1589,0 |  | 3000,0 | Міжнародні організації | | 4589,0 |
| 21 | Відновлення благоустрою території: реконструкція павільйонів, спортивного майданчика, системи енергоефективного зовнішнього освітлення території, заміна асфальтного покриття, відновлення паркану та облаштування ігрових майданчиків на території Ясел-садка № 26 м. Сєвєродонецька Луганської обл., вул. Сметаніна, 16 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1500,55 |  | 1397,39 | Міжнародні інвестиції,  кошти  приватних осіб | | 2897,94 |
| 22 | Капітальний ремонт основної будівлі, будівлі господарчого блоку та бомбосховища Ясел - садка № 26 м.Сєвєродонецька Луганської обл. вул. Смєтаніна, 16 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2000,88 |  | 1090,0 | Міжнародні інвестиції,  кошти  приватних осіб | | 3090,88 |
| 23 | Оснащення групових приміщень, кабінетів директора, вихователя-методиста, кабінетів спеціалістів, музичної зали. Оснащення господарчого блоку: харчоблоку, комори, пральні Ясел-садка № 26 м. Сєвєродонецька Луганської обл., вул. Сметаніна,16 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1590,767 |  | 2452,775 | Міжнародні інвестиції,  кошти  приватних осіб | | 4043,542 |
| 24 | Капітальний ремонт Ясел-садка 30 м.Сєвєродонецька Луганської області, вул.Вілєсова, 9 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 10500,0 |  | 4500,0 | Міжнародні  партнери | | 15000,0 |
| 25 | Оснащення та модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти Ясел-садка№ 30 м.Сєвєродонецька Луганської області, вул.Вілєсова, 9 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 17500,0 |  | 7500,00 | Міжнародні  партнери | | 25000,0 |
| 26 | Капітальний ремонт будівлі та приміщень Ясел – садка № 37 м.Сєвєродонецька Луганської обл., вул. Гагаріна буд.101-В | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 30 000, 0 |  | 10.000, 0 | Міжнародні інвестиції | | 40 000, 00 |
| 27 | Матеріально – технічне оснащення будівлі та приміщень Ясел – садка № 37 м. Сєвєродонецька Луганської обл. вул. Гагаріна буд.101-В | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3 000, 000 |  | 3 500, 000 | Міжнародні інвестиції | | 6 500, 000 |
| 28 | Безпечний, комфортний простір території Ясел – садка № 37 м. Сєвєродонецька Луганської обл. вул. Гагаріна буд.101-В | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2 000, 000 |  | 2 500, 000 . | Міжнародні інвестиції | | 4500,0 |
| 29 | Комфортний, безпечний та енергоефективний життєвий простір для учасників освітнього процесу в Яслах-садку №38 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Науки буд. 10 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 26586, 000 |  | 11394, 000 | Міжнародні інвестиції | | 37 980, 000 |
| 30 | Безпечний, комфортний, багатофункціональний простір прилеглої території Ясел-садка №38 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Науки буд. 10 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 |  |  | 4 940, 000 | Міжнародні інвестиції | | 4 940, 000 |
| 31 | Створення сучасних європейських умов для освітнього процесу, з урахуванням індивідуальних потреб дітей дошкільного віку, у Яслах-садку №38 м. Сєвєродонецька Луганської обл., вул. Науки, буд. 10 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2709,0 |  | 1161,0 | Міжнародні інвестиції | | 3 870, 000 |
| 32 | Будівництво та оснащення захисної споруди ЦЗ Ясел-садка №41 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою:вул. Курчатова, б.3-А. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1 500,0 |  |  |  | | 1 500,0 |
| 33 | Капітальний ремонт будівлі Ясел-садка №41 міста Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вул.Курчатова, б.3-А. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 40 000,0 |  | 20 579,0 | Міжнародні інвестіції,кошти приватних осіб | | 60 579 ,0 |
| 34 | Відновлення діяльності та створення сучасних умов для освітнього процесу, з урахуванням індивідуальних потреб дітей дошкільного віку, у Яслах-садку №41 м. Сєвєродонецька Луганської обл., за адресою: вул. Курчатова, буд. 3-А. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 5 850 ,0 |  | 2 000,0 | Іноземні інвестиції,кошти приватних осіб | | 7850,00 |
| 35 | Відновлення благоустрію території, спортивного та ігрових майданчиків, облаштування асфальтових доріжок на території Ясел-садка №41 міста Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вул. Курчатова,б. 3-А. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 6 000,0 |  | 2 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 8000,00 |
| 36 | "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО"  Відновлення та капітальний ремонт Ясел-садка № 42 міста Сєвєродонецька Луганської області, адреса: Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, вулиця Курчатова, 17-А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 80 200 |  | 10 100 | Міжнародні інвестиції | | 90 300 |
| 37 | "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО"  Відновлення благоустрою території та матеріально-технічне забезпечення Ясел-садка № 42 міста Сєвєродонецька Луганської області, адреса: Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, вулиця Курчатова, 17-А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 32 500 ,0 |  |  |  | | 32 500 ,0 |
| 38 | Відновлення діяльності закладу дошкільної освіти «Ясел-садка №43 міста Сєвєродонецьк Луганської області», за адресою: вул Гагаріна буд.113-А., м.Сєвєродонецьк, Сєвєродонецького району, Луганської області. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 |  |  | 42000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 42000,0 |
| 39 | Капітальний ремонт будівлі Ясел-садка №10 міста Сєвєродонецька Луганської області.  93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 13Б. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 60000,0 |  | 140000,0 | Міжнародні фонди.  Міжнародні інвестиції | | 200 000,0 |
| 40 | Відновлення діяльності Ясел-садка №10 міста Сєвєродонецька Луганської області.  93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 13Б. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 |  |  | 5 000,0 | Міжнародні інвестиції.  Міжнародні фонди | | 5 000,0 |
| 41 | Оснащення меблями, технічними засобами навчання, методичними та дидактичними матеріалами методичного кабінету, адміністративних кабінетів, кабінетів психолога, медичного кабінету, кімнат для молодшого обслуговуючого персоналу та створення освітнього, розвиваючого, виховного середовища вихованців Ясел-садка № 45 міста Сєвєродонецька Луганської області, смт. Борівське вул. Колгоспна буд.30 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1120,0 |  | 480,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1 600 ,0 |
| 42 | Капітальний ремонт Ясел-садка № 45 міста Сєвєродонецька Луганської області, смт. Борівське вул. Колгоспна, буд.30 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3 290,0 |  | 1410,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 4 700,0 |
| 43 | Відновлення благоустрою території: улаштування ігрового та спортивного обладнання, облаштування асфальтових доріжок та озеленення території Ясел-садка № 45 міста Сєвєродонецька Луганської області, смт Борівське вул. Колгоспна, буд.30 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 |  |  | 350,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 350,00 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **560064,9** |  | **456029,47** | **х** | | **1016094,36** |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відновлення діяльності гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гагаріна, будинок 90 "Школа нових можливостей" | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 10000 |  | 14000,4 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 24000,4 |
| 2 | "Безпечна гімназія" - облаштування огорожі території гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гагаріна, будинок 90 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2800,0 |  | 1200,4 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 4000,4 |
| 3 | "Безпечна школа" - облаштування укриття на території гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гагаріна, будинок 90 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2100,0 |  | 900,5 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3000,5 |
| 4 | "Поле майбутніх чемпіонів" гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гагаріна, будинок 90 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3500,0 |  | 1500,5 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 5000,5 |
| 5 | «Встановлення системи опалення (ІТП) в Гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області” вулиця Гагаріна, будинок 90 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 700,0 |  | 300,5 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1000,5 |
| 6 | Капітальне відновлення будівлі майстерні Гімназії №5 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: 93400, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, пр-кт Хіміків, 18 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 25060,0 |  | 10740,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 35 800,00 |
| 7 | Капітальне відновлення будівлі закладу освіти Гімназії №5 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: 93400, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, пр-кт Хіміків, 18 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 125545,0 |  | 53805,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 179 350,0 |
| 8 | Відновлення діяльності Гімназії № 6 міста Сєвєродонецька Луганської області через створення сучасного безпечного освітнього простору.  вул. Маяковського, 9, м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький р-н, Луганська обл. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3 867,1 |  | 5412,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 9279,1 |
| 9 | Відновлення діяльності комунального закладу Гімназії № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова. б.10 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 5000,5 |  |  |  | | 5000,5 |
| 10 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу (Гімназії № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова. б.10) | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 9000,1 |  |  |  | | 9000,1 |
| 11 | Капітальний ремонт спортивного стадіону комунального закладу Гімназії № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова. б.10 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3000,1 |  |  |  | | 3000,1 |
| 12 | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу Гімназії № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова. б.10 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3000,1 |  |  |  | | 3000,1 |
| 13 | Відновлення діяльності Гімназії № 10 міста Сєвєродонецька Луганської області, бульвар Дружби Народів, буд. 47 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 20 000,00 |  | 60 000,00 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 80000,00 |
| 14 | Відновлення будівлі Гімназії №11 міста Сєвєродонецька Луганської області, проспект Гвардійський, будинок 25 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 27984,040 |  | 6996,010 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 34980,050 |
| 15 | Відновлення діяльності Гімназії №11 міста Сєродонецька Луганської області, проспект Гвардійський, будинок 25 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 13952,539 |  | 3488,135 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 17440,674 |
| 16 | Відновлення матеріально-технічної бази Гімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 4200,0 |  | 1800,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 6000**,**0 |
| 17 | Капітальний ремонт будівлі, систем опалення, водопостачання/водовідведення, вентиляції та енергопостачанняГімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області,розташованої заадресою: Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 103000,00 |  |  |  | | 103000,00 |
| 18 | Відновлення діяльності комунального закладу Гімназії № 7 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, смт Сиротине, вулиця Шкільна, буд.32. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 40000 ,0 |  | 10000,0 | Міжнародні інвестиції | | 50000,0 |
| 19 | Реконструкція стадіону комунального закладу Гімназії № 7 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, смт Сиротине, вулиця Шкільна, буд.32. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3000,0 |  | 3000,0 | Міжнародні інвестиції | | 6000,0 |
| 20 | Реконструкція будівлі комунального закладу Гімназії № 7 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, смт Сиротине, вулиця Шкільна, буд.32. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 50000,00 |  | 30000,00 |  | | 80000,00 |
| 21 | Капітальний ремонт будівлі, систем опалення, водопостачання/водовідведення, вентиляції та енергопостачання майстерні Гімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 21000,0 |  | 9000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 30000.00 |
| 22 | Будівництво обладнаного бомбосховища на території  Гімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 16000,0 |  |  |  | | 16000,0 |
| 23 | «Сучасній школі – безпечний паркан та ефективну систему відеоспостереження» - капітальний ремонт огорожі та встановлення системи відеоспостереження навколо території Гімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 6000,0 |  |  |  | | 6000,0 |
| 24 | Відновлення спортивного майданчику та реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям Гімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2800,0 |  | 1200,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 4000,0 |
| 25 | Капітальний ремонт будівель Гімназії № 13 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Маяковського, буд.19, м.Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93406 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 20000.00 |  | 67400 | Міжнародні інвестиції | | 87400.00 |
| 26 | Відновлення діяльності Гімназії № 13 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Маяковського, буд.19, м.Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93406 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 12215,7 |  | 5235,3 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 17451,0 |
| 27 | Будівництво та оснащення сучасного бомбосховища у Сєвєродонецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області, вул. Гагаріна, буд.111 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3250,0 |  | 9750,0 | Міжнародні інвестиції | | 13000,0 |
| 28 | Будівництво сучасного стадіону та відновлення благоустрою території Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області, вул. Гагаріна, буд. 111 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2145,0 |  | 12155,0 | Міжнародні інвестиції | | 14300,0 |
| 29 | Відновлення діяльності Сєвєродонецької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області, вул. Гагаріна, буд. 111 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 20615,7 |  | 8835,3 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 29451,0 |
| 30 | Капітальний ремонт будівлі Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області, вул. Гагаріна, буд.111 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 38220,0 |  | 89180,0 | Міжнародні інвестиції | | 127400,0 |
| 31 | Створення "кабінетів під ключ" для учасників освітнього процесу Гімназії № 15 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, вулиця Федоренка, будинок 39. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3500,0 |  | 1500,00 | Міжнародні інвестиції | | 5000,00 |
| 32 | Перезавантаження. Капітальний ремонт і відновлення технічної та науково-методичної бази гімназії № 16 м. Сєвєродонецька Луганської області та шкільної теплиці, за адресою: вул. Гагаріна, буд. 97 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 44877,9 |  | 19233,4 | Міжнародні інвестиції | | 64111,3 |
| 33 | Капітальний ремонт будівлі комунальної установи Гімназії № 18 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 28 000,0 |  | 12000,0 | Міжнародні інвестиції | | 40 000,0 |
| 34 | Відновлення паркану, системи відео-нагляду та зовнішнього освітлення садиби середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27-Б | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 276 ,0 |  |  |  | | 276 ,0 |
| 35 | Оснащення Гімназії № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27-Б необхідним для якісної освіти обладнанням | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 7560,0 |  | 3240,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 10 800,0 |
| 36 | Улаштування захисних споруд, обладнання укриття на випадок НС згідно загальних вимог у будівлі Гімназії № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27-Б необхідним | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2 100,0 | - | 900,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3 000,0 |
| 37 | Відновлення діяльності комунального закладу Гімназії № 20 міста Сєвєродонецька Луганської області, Сєвєродонецького району,за адресою: місто Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна 113. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 35000,0 |  | 15000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 50000,00 |
| 38 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу Гімназії № 20 міста Сєвєродонецька Луганської області, Сєвєродонецького району, за адресою: місто Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна ,буд.113 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 35000,0 |  | 15000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 50000,0 |
| 39 | Капітальний ремонт теплиці комунального закладу Гімназії № 20 міста Сєвєродонецька Луганської області, Сєвєродонецького району, за адресою: місто Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд.113. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2800,0 |  | 1200,0 | Міжнародні інвестиції | | 4000,00 |
| 40 | Капітальний ремонт спортивного стадіону комунального закладу Гімназії № 20 міста Сєвєродонецька Луганської області, Сєвєродонецького району, за адресою: місто Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна, буд. 113 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 4200,0 |  | 1800,00 | Міжнародні інвестиції | | 6000,0 |
| 41 | Капітальний ремонт будівель (основної та окремої будівлі для молодшої школи) Борівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів, дошкільного навчального закладу (ясла-садок)) з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. Адреса: смт. Борівське, вул. Шкільна, 35 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 6 500,00 |  | 29 500,00 | Міжнародні інвестори | | 36000,0 |
| 42 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Юності, будинок 1 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 35 000,0 |  | 70 400,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 105 400,0 |
| 43 | Будівництво бомбосховища на території комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Юності, будинок 1 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3850,0 |  | 1650,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 5 500,00 |
| 44 | Відновлення діяльності комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Юності, будинок 1 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 15778,0 |  | 6762,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 22 540,00 |
| 45 | Капітальний ремонт спортивного стадіону комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Юності, будинок 1 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 6510,0 |  | 2790,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 9300,00 |
| 46 | Капітальний ремонт будівлі Ліцею "КОЛЕГІУМ" міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гоголя, будинок 37. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 150000,0 |  | 50000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 200000,0 |
| 47 | Відновлення освітньої діяльності та поновлення матеріально-технічної бази Ліцею "КОЛЕГІУМ" міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гоголя, будинок 37. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 20000,00 |  | 10000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 30000,00 |
| 48 | Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею "КОЛЕГІУМ" міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гоголя, будинок 37. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 18200,0 |  | 7800,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 26000,0 |
| 49 | Капітальний ремонт будівлі Ліцею № 1 м. Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вулиця Науки, будинок 5 - А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 40000,00 |  | 20000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 60000,00 |
| 50 | Відновлення діяльності Ліцею № 1 м. Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вулиця Науки, будинок 5 - А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 10000,00 |  | 5000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 15000,00 |
| 51 | Будівництво універсального спортивного комплексу на території Ліцею "Інітіум" міста Сєвєродонецька Луганської області, пр-т Хіміків, буд. 7 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 20000,00 |  | 80 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 100000,00 |
| 52 | Відновлення діяльності Ліцею "Інітіум" міста Сєвєродонецька Луганської області, пр-т Хіміків, буд. 7 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 40000,00 |  | 155 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 195000,00 |
| 53 | Оснащення Ліцею "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд.34. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 8 000,0 |  | 17 000,0 | кошти міжнародних організацій, кошти недержавних громадських організацій та благодійних фондів | | 25 000,0 |
| 54 | Капітальний ремонт будівлі Ліцею "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Курчатова , будинок 34 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 90 000 |  | 170 000 | кошти міжнародних організацій,  кошти недержавних громадських організацій та благодійних фондів | | 260 000 |
| 55 | Відновлення вуличного освітлення, спортивних майданчиків, дитячих майданчиків та благоустрою території, встановлення паркану навколо території Ліцею "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд.34 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 7000,00 |  | 13 000,0 | кошти міжнародних організацій, кошти недержавних громадських організацій та благодійних фондів | | 20000,00 |
| 56 | Будівництво спортивного залу Новоастраханського ліцею Сєвєродонецького району Луганської області, за адресою: вул.Центральна,45, с. Нова Астрахань, Сєвєродонецький район, Луганська область, 72940. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 10 000,0 |  | 10 900 ,0 | Міжнародні гранти. | | 20900,00 |
| 57 | Капітальний ремонт будівлі Новоастраханського ліцею Сєвєродонецького району Луганської області, за адресою : вул. Центральна, буд.45.,с. Нова Астрахань, Сєвєродонецького району, Луганської області | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 30  000,0 |  | 31 581,153 | Міжнародні інвестиції | | 61 581, 153 |
| 58 | Відновлення паркану та відновлення благоустрою території Новоастраханського ліцею Сєвєродонецького району Луганської області, за адресою : вул. Центральна, буд.45.,с. Нова Астрахань, Сєвєродонецького району, Луганської області. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 9 000, 0 |  | 13 000,0 | Міжнародні інвестиції. | | 22  000,0 |
| 59 | Проведення капітального ремонту, оснащення бомбосховища в Ліцеї багатопрофільному міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Гагаріна, буд. 97. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 5 000.00 |  | 10 000,00 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 15000,00 |
| 60 | Відновлення матеріально-технічної бази Ліцею багатопрофільного міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Гагаріна, буд. 97. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3000,00 |  | 2 000,00 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 5000,00 |
| 61 | Встановлення системи опалення (ІТП) в Ліцеї багатопрофільному міста Сєвєродонецька Луганської області вулиця Гагаріна, будинок 97 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 700,00 |  | 300,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1000,00 |
| 62 | Сучасний спортивний майданчик у Гімназії №11 міста Сєвєродонецька Луганської області «За здорове майбутнє», проспект Гвардійський, будинок 25 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 262,0 |  | 65,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 327,0 |
| 63 | Відновлення роботи шкільної їдальні (харчоблоку та обідньої зали) Гімназії №6 міста Сєвєродонецька Луганської області.  вул. Маяковського, 9, м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький р-н, Луганська обл. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2100,0 |  | 900,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3000,0 |
| 64 | Відновлення та покращення території Гімназії №6 міста Сєвєродонецька Луганської області.  вул. Маяковського, 9, м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький р-н, Луганська обл. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2 100,0 |  | 900,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3000,0 |
| 65 | Відновлення вікон та дверей у пошкоджених приміщеннях Гімназії №6 міста Сєвєродонецька Луганської області.  вул. Маяковського, 9, м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький р-н, Луганська обл. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3 000,0 |  |  |  | | 3 000,0 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **1297269,78** |  | **1184320,6** | **х** | | **2481590,38** |
| 2.3. Інші заклади освіти | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт будівлі Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою проспект Гвардійський 22-б | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 50 000,0 |  | 8 988,9365 | Міжнародні інвестиції | | 58 988,9365 |
| 2 | Оснащення центру професійної підготовки водіїв у Сєвєродонецькому міжшкільному ресурсному центрі за адресою проспект Центральний 19 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3000,000 |  | 2580,930 | Міжнародні інвестиції | | 5580,930 |
| 3 | Центр STEM освіти на базі Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою :проспект Гвардійський, 22-б | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2238,870 |  | 2200,00 | Міжнародні інвестиції | | 4438,870 |
| 4 | Відновлення діяльності Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою: проспект Гвардійський, 22-б | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 6000,600 |  | 375,600 | Міжнародні інвестиції | | 6376,200 |
| 5 | Капітальний ремонт будівлі Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою: проспект Центральний, 19 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2910,470 |  | 1500,470 | Міжнародні інвестиції | | 4410,94 |
| 6 | Відновлення діяльності Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Сєвєродонецької міської ради, місто Сєвєродонецьк, Вулиця Гагаріна, будинок 113 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 |  |  | 500,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 500,00 |
| 7 | "Відновлення сучасного інтерактивного навчального простору на базі навчальних приміщень та чотирьох теплиць Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за адресами: вул. Курчатова, 34, вул. Вілесова, 10, вул. Гагаріна, 90, вул. Гагаріна, 111, м. Сєвєродонецьк, Луганська область ". | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 22216.955 |  |  |  | | 22216.955 |
| 8 | Капітальний ремонт будівлі Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості, вулиця Гагаріна, будинок 101-Б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 20000,00 |  | 35 000,0 | гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством | | 55000,00 |
| 9 | Відновлення діяльності Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості, вулиця Гагаріна, 101-Б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 |  |  | 25 000,0 | гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством | | 25000,00 |
| 10 | Капітальний ремонт Сєвєродонецького міського Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді , що знаходиться за адресою: проспект Центральний, 54-А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 26 162,0 |  | 3 033,0 | Гранти, громадський бюджет,краудфа́ндинг | | 29 195 ,0 |
| 11 | Відновлення діяльності Сєвєродонецького міського Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді , що знаходиться за адресою: проспект Центральний, 54-А | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 12 369,0 |  | 3 000,0 | Гранти, громадський бюджет,краудфа́ндинг | | 15 369,0 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **144897,9** |  | **82178,94** | **х** | | **227076,83** |
| 2.4. Заклади соціального захисту та піклування (центри соціального забезпечення, інтернати для людей похилого віку, заклади для дітей-сиріт і дітей | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відновлення діяльності (розвитку) комунального закладу « Сєвєродонецький міський Центр соціальних служб» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 36000-38000 | 2024 | 2027 | 6158,489 |  | 2639,352 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 8797,841 |
| 2 | Відновлення діяльності (розвитку) Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 192662,64 |  | 82569,7 | Іноземні інвестори | | 275232,34 |
| 3 | Відновлення діяльності та розвиток Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької міської ради | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 93976,848 |  | 40275,792 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 134252,64 |
| 4 | Відновлення діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 5728,89 |  | 2455,239 | Міжнародні  інвестиції,  кошти приватних  осіб | | 8184,129 |
| 5 | Відновлення діяльності (розвитку) Ветеранського простору Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 |  |  | 7500,256 | Іноземні інвестори | | 7500,256 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **298526,87** |  | **135440,34** | **х** | | **433967,21** |
| 2.5. Об’єкти закладів культури | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Борівська школа мистецтв» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 8 298 | 2024 | 2027 | 2160,699 |  | 926,014 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3086,713 |
| 2 | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа№1» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 7235,814 |  | 3101,063 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 10336,877 |
| 3 | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 53138,953 |  | 22773,837 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 75912,79 |
| 4 | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 15175,465 |  | 6503,77 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 21679,235 |
| 5 | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 13380,0 |  | 5734,285 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 19114,285 |
| 6 | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа№2» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 17825,2 |  | 7639,371 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 25464,571 |
| 7 | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька художня школа» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 3324,147 |  | 1424,634 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 4748,781 |
| 8 | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька галерея мистецтв» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 1653,777 |  | 708,761 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 2 362,538 |
| 9 | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 20952,332 |  | 8979,571 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 29931,903 |
| 10 | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Борівська школа мистецтв» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 290000,0 | 3000,0 |  |  | | 293000,00 |
| 11 | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа№1»Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 280000,0 | 3000,0 |  |  | | 283000,00 |
| 12 | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» з філіями Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 101000,0 | 5000,0 |  |  | | 106000,00 |
| 13 | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 25 000,0 | 1000,00 |  |  | | 26000,00 |
| 14 | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» (вул. Вілєсова, буд. 6) з філією в селище Сиротіне (вул. Шкільна, буд. 32) Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 190000,0 | 2500,00 |  |  | | 192 500,00 |
| 15 | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа№2»Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 180000,0 | 1500,00 |  |  | | 181500,0 |
| 16 | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька художня школа» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 100000,0 | 1500,00 |  |  | | 101500,00 |
| 17 | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька галерея мистецтв», вул. Курчатова, буд. 17/275 з філією селище Смолянинове, вул. Миру Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 236 000,0 | 3000,00 |  |  | | 239 000,0 |
| 18 | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» з філіями  Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 825 000,0 | 10500,00 |  |  | | 835 500,00 |
| 19 | Відновлення та відбудова будівель Відділу культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 | 10000,0 | 5000,0 |  |  | | 15000,00 |
| 20 | Створення та відбудова будівель Музею ПАМ`ЯТІ під відкритим небом (вулиця Партизанська та прилеглий район з повністю зруйнованими будівлями) Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 110 000 | 2024 | 2027 |  | 2000,0 | 380000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 382000,00 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **2371846,39** | **38000,0** | **437791,31** | **х** | | **2847637,69** |
| 2.6. Об’єкти закладів фізичної культури та спорту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт КДЮСШ1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Федоренка, 33. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 50 000,0 |  |  |  | | 50 000,0 |
| 2 | Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Федоренка, 33а | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 45 000,0 |  |  |  | | 45 000,0 |
| 3 | Капітальний ремонт КДЮСШ 1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Вілєсова, 4а. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 35 000,0 |  |  |  | | 35 000,0 |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі КДЮСШ 1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Богдана Ліщини, 21а. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 15 000,0 |  |  |  | | 15 000,0 |
| 5 | Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49 а міста Сєвєродонецька | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 55000,0 |  |  |  | | 55000,0 |
| 6 | Реконструкція «Будинку Фізкультури» КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Сметаніна, 5А. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 150 000,0 |  |  |  | | 150 000,0 |
| 7 | Реконструкція стадіону «Хімік» КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області розташованої за адресою: вул. Сметаніна, 5А. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 350 000,0 |  |  |  | | 350 000,0 |
| 8 | Капітальний ремонт тиру «Спартак» КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області, розташованої за адресою: вул. Б.Ліщини, 36Б. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 25 000,0 |  |  |  | | 25 000,0 |
| 9 | Реконструкція штучного футбольного поля (40\*22) КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області, розташованої за адресою: вул. Сметаніна, 5А (місцезнаходження за будівлею КДЮСШ 3). | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1 500,0 |  |  |  | | 1 500,0 |
| 10 | Капітальний ремонт спорткомплексу КДЮСШ 3 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Сметаніна, 5а. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 36500,0 |  |  |  | | 36500,0 |
| 11 | Реконструкція будівлі ДЮСШ водних видів спорту «Садко» міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Маяковського, 19-А. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 30000,0 |  |  |  | | 30000,0 |
| 12 | Капітальний ремонт басейну КДЮСШ 4 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Гоголя, 37/1 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 18 000,0 |  |  |  | | 18 000,0 |
| 13 | Капітальний ремонт будівлі басейну КДЮСШ 4 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Курчатова, 27 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 24 000,0 |  |  |  | | 24 000,0 |
| 14 | Нове будівництво спортивної споруди зі штучним льодом у 73 мікрорайоні м. Сєвєродонецька Луганської області | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 270000,0 |  |  |  | | 270000,0 |
| 15 | Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 28 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 980 000,0 |  |  |  | | 980 000,0 |
| 16 | Реконструкцiя та вiдновлення СДЮК «Юнiсть» та клубів «Восход» , «Іскра», «Факел», «Меридіан», «Самбо», «Підліток». | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 31823,71 |  | 13638,73 | Міжнародні інвестиції | | 45 462, 44 |
| 17 | Відновлення роботи Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність» та клубів «Восход» , «Іскра», «Факел», «Меридіан», «Самбо», «Підліток». | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 6751,814 |  | 2893,635 | Міжнародні інвестиції | | 9645,449 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **2123575,52** |  | **16532,37** | **х** | | **2140107,89** |
| 2.7. Об’єкти закладів надання сервісів та послуг та інше (адміністративні будівлі органів влади, приміщення центрів надання адміністративних послуг | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відновлення діяльності Центру надання адміністративних послуг у м.Сєвєродонецьку | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 225 000 | 2024 | 2027 | 4584,45 |  | 1964,76 | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | | 6549,21 |
| 2 | Відбудова адміністративної будівлі Сєвєродонецької міської територіальної громади (бул. Дружби Народів, буд. 32А) для відновлення роботи структурних підрозділів, виконавчих органів Сєвєродонецької міської військової адміністрації та розміщення комунальних підприємств і регіональних відділень державних установ | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 28 698,53 |  | 12 299,37 | Іноземні інвестиції | | 40 997, 90 |
| 3 | Відбудова будівлі Сєвєродонецької міської територіальної громади (бул. Дружби Народів, буд. 19) для відновлення роботи Сєвєродонецького міського суду Луганської області | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 6 423,55 |  | 2 752,95 | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | | 9 176, 5 |
| 4 | Відбудова адміністративної нежитлової будівлі Сєвєродонецької міської територіальної громади (проспект Центральний, буд. 12) для відновлення роботи структурних підрозділів, виконавчих органів Сєвєродонецької міської військової адміністрації, органів державної влади, державних установ. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 5 208,56 |  | 2 232,24 | Іноземні інвестиції | | 7 440,80 |
| 5 | Будівництво будівлі Сєвєродонецької міської територіальної громади (вул. 8-го Березня, буд. 2) для відновлення роботи окружної Сєвєродонецької прокуратури (Луганської обласної прокуратури) | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 19 827,23 |  | 8 497,38 | Іноземні інвестиції | | 28 324, 61 |
| 6 | Відновлення та відбудова адміністративного приміщення Сєвєродонецької міської територіальної громади (вул. Науки, буд.5) для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2800,0 |  | 1200,0 | Іноземні інвестиції | | 4 000,00 |
| 7 | Відновлення діяльності Управління освіти Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, розташованого в м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 10 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 47 900,0 |  |  |  | | 47 900,0 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **115442,32** |  | **28946,7** | **х** | | **144389,02** |
| 2.8. Об’єкти благоустрою | | | | | | | | | | | |
| 1 | Придбання комунальної техніки для ефективного та швидкого проведення робіт з благоустрою та відновлення громади | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70000 | 2024 | 2027 | 74 137,0 |  | 31 773,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 105 910,00 |
| 2 | Відновлення діяльності комунального підприємства «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 7516,39 |  | 3221,31 | Іноземні інвестори | | 10737,7 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **81653,39** |  | **34994,31** | **х** | | **116647,70** |
| 2.9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення об’єктів комунальної власності Сєвєродонецької міської територіальної громади, для розміщення структурних підрозділів та виконавчих органів СМ ВА, комунальних підприємств громади та інших державних органів та структур | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відновлення діяльності комунального підприємства «Землевпорядник» Сєвєродонецької міської ради | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 225 000 | 2024 | 2027 | 1003,52 | - | 430,08 | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1433,60 |
| 3 | Формування матеріальної бази для забезпечення оптимальних умов зберігання архівних документів ліквідованих підприємств, організацій та установ Сєвєродонецької міської територіальної громади | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70260 | 2024 | 2027 | 2410,1 |  | 1032,9 | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3443,0 |
| 4 | Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів території Сєвєродонецької міської територіальної громади в електронному вигляді  М 1:10 000 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 105 000 | 2024 | 2027 | 3 800,0 |  |  |  | | 3 800,0 |
| 5 | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 105 000 | 2024 | 2027 | 7 200,0 |  |  |  | | 7 200,0 |
| 6 | Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 105 000 | 2024 | 2027 | 1 800,0 |  |  |  | | 1 800,0 |
| 7 | Відновлення (капітальний ремонт) будівлі Комунального підприємства "Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації" та відновлення технологічного забезпечення | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 9627,9 |  | 4126,242 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 13754,142 |
| 8 | Відновлення адмінбудівель КП «Житлосервіс «Світанок» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 150000 | 2024 | 2027 | 5 880,00 |  | 2 520,00 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 8 400,00 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **31721,52** |  | **8109,22** | **х** | | **39830,74** |
| 3.      **Проекти спрямовані на відбудову об’єктів житлово-комунального господарства** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання/ водовідведення | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відновлення системи централізованого водопостачання КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 15540,0 |  | 6660,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 22200,0 |
| 2 | Будівництво комплексу очисних споруд з виробництвом біогазу з осаду | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 560 000,0 |  | 240 000,0 | Міжна-родні інвестиції, кошти приватних осіб | | 800 000,0 |
| 3 | Відновлення системи централізованого водовідведення КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 7 812,0 |  | 3 348,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 11 160,0 |
| 4 | Забезпечення загального обліку споживання комунальної послуги КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 25 200,0 |  | 10 800,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 36 000,0 |
| 5 | Будівництво бомбосховища КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3 500,0 |  | 1 500,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 5 000,0 |
| 6 | Модернізація комплексу будівель та споруд підприємства КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2 800,0 |  | 1 200,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 4 000,0 |
| 7 | Придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1 400,0 |  | 600,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 2 000,0 |
| 8 | Відновлення мереж КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1 400 000,0 |  | 600 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 2 000 000,0 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **2016252,00** |  | **864108,00** | **х** | | **2880360,00** |
| 3.2. Об’єкти теплопостачання | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відновлення котельні 83 мікрорайону з встановлення 3-х газових котлів ПТВМ-30 та котельного обладнання, будівництвом ГРП та частковою заміною пошкоджених магістральних та внутрішньо квартальних теплових мереж. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 41 000 | 2024 | 2027 |  |  | 1097058,00 | Іноземні  інвестиції | | 1097058,00 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |  | **1097058,00** | **х** | | **1097058,00** |
| 3.3. Інші об’єкти житлово-комунального господарства | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт приміщення та споруд КП «ЗЕЛЕНЕ МІСТО» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 11 200,0 |  | 4 800,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 16 000,00 |
| 2 | Капітальний ремонт комплексу будівель за адресою м.Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, буд. 1 та опорного пункту за адресою м.Сєвєродонецьк, вул. Науки, буд. 3 (підвальне приміщення) | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 7630,0 |  | 3270,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 10900,0 |
| 3 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Сєвєродонецьк та прилеглих селищ | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 86240,0 |  | 36960,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 123200,0 |
| 4 | Капітальний ремонт світлофорних об’єктів м.Сєвєродонецьк | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 35140,0 |  | 15060,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 50200,0 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **140210,00** |  | **60090,00** | **х** | | **200300,00** |
| **4. Проекти спрямовані на відбудову дорожньо-транспортної інфраструктури** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Автомобільні дороги | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відновлення автомобільно-пішохідного мосту через річку Сіверський Донець | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 100 000 | 2024 | 2027 | 85 475,197 |  | 36 632,227 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 122 107,424 |
| 2 | Будівництво автомобільного мосту із Сєвєродонецька у бік Рубіжного через річку Борова на 157 км +800 автомобільної дороги Р-66 КПП «Деміно-Олександрівка»-Сватово-Лисичанськ-Луганськ Луганської області. | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 100 000 | 2024 | 2027 | 140 000,0 |  | 60 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 200 000,0 |
| 3 | Створення дільниці з обслуговування міських автомобільних доріг загального користування та зупинок міського громадського транспорту Комунального підприємства «Сєвєродонецьккомунсервис» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1 659 758,712 |  | 711 325,162 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 2 371 083,874 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **1885233,91** |  | **807957,39** | **х** | | **2693191,30** |
| 4.2. Інші об’єкти транспортної інфраструктури, електронних комунікацій та зв’язку | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відновлення діяльності Комунального підприємства «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 14959,0 | - | 6411,0 | Міжнародні інвестиції | | 21370,0 |
| 2 | Встановлення сучасних зупинкових майданчиків «Розумні зупинки» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 49364,0 | - | 21156,0 | Міжнародні інвестиції | | 70520,0 |
| 3 | Капітальний ремонт будівель та споруд КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 322700,0 | - | 138300,0 | Міжнародні інвестиції, | | 461000,0 |
| 4 | Встановлення сонячної станції потужністю 100 кВт на території підприємства за адресою м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 27 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 3150,0 |  | 1350,0 | Міжнародні інвестиції | | 4500,0 |
| 5 | Придбання електробусів та зарядних станцій для них | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 345800,0 |  | 148200,0 | Гранти міжнародних організацій | | 494000,0 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **735973,00** |  | **315417,00** | **х** | | **1051390,00** |
| **5. Інші проєкти, спрямовані на відновлення та розвиток регіону та територіальної громади** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Будівництво сміттєпереробного заводу | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2 331 000,0 |  | 999 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3 330 000,00 |
| 2 | Встановлення та запуск лінії для виготовлення пелетів | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1 260,7 |  | 540,3 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1 801,00 |
| 3 | Придбання лінії з переробки будівельного сміття | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 21 556,5 |  | 9 238,5 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 30 795,00 |
| 4 | Придбання Лінії конвеєрного типу для виготовлення пенобетонних блоків"Стандарт ПБ-25" | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2 553,6 |  | 1 094,4 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3 648,00 |
| 5 | Закупівля та монтаж модульних споруд для місць загального користування | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2 100,0 |  | 900,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3 000,00 |
| 6 | Придбання Напівавтоматичної лінії для виробництва будівельних матеріалів | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 996,8 |  | 427,2 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1 424,00 |
| 7 | Створення розплідника декоративних рослин | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 21 926,1 |  | 9 396,9 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 31 323,00 |
| 8 | Закупівля саджанців дерев та кущів | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1 260,0 |  | 540,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1 800,00 |
| 9 | Придбання СОНЯШНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 25 КВТ "ПІД КЛЮЧ" | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 2 060,8 |  | 883,2 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 2 944,00 |
| 10 | Створення станції з ремонту і технічного обслуговування комунальної спецтехніки і автомобілів | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1 036,0 |  | 444,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1 480,00 |
| 11 | Відновлення діяльності Комунального підприємства «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку» | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 698,1 |  | 1 629,0 | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | | 2 327,1 |
| 12 | Утилізація зруйнованих будівель в компоненти мінеральних добрив | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 14078,91 |  | 6033,82 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 20112,73 |
| 13 | Брикетування рослинної сировини як спосіб зменшення енергетичної залежності держави | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 70 000 | 2024 | 2027 | 1535881,20 |  | 658234,80 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 2194116,00 |
| **Всього напрямом** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **3936408,71** |  | **1688362,12** | **х** | | **5624770,83** |
| **РАЗОМ по ГРОМАДІ** | | **х** | **х** | **х** | **х** | 36977024,9 | 38000,0 | 8519314,45 | **х** | 45534339,25 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | |  |  | |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади/  Маркетинг території громади та залучення інвестицій | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Сєвєродонецьк | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновлення зруйнованого житлового фонду м. Сєвєродонецьк | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 105 000 | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через руйнування, спричинені збройною агресією російської федерації проти України, не підлягають відновленню чи капітальному ремонту близько 100 багатоповерхових житлових будинків (точна кількість буде встановлена після деокупації території громади та проведення обстеження). | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Відновлення зруйнованого житлового фонду м. Сєвєродонецьк для забезпечення повернення мешканців Сєвєродонецької територіальної громади, що були вимушені залишити територію громади. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Площа збудованого житла (багатоповерхова забудова різної поверховості) | | | | м2 | 910 000 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | * Підготовка проектної документації; * Проведення процедури закупівлі та визначення виконавців робіт; * Будівництво багатоквартирних житлових будинків | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела | | Всього | |
|  | Обсяг | Назва джерела |
|  | 18 200 000,0 |  | |  |  | 18 200 000,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Енергоефективна політика та інфраструктура | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м.Сєвєродонецьк | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Надання можливості співвласникам ОСББ м. Сєвєродонецька безпечно повернутись до своїх осель. Відновлення роботи ОСББ для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із управлінням багатоквартирними будинками (обслуговуванням будинків та прибудинкової території), задоволення потреб мешканців будинків Сєвєродонецької міської територіальної громади в яких створені ОСББ та сталого розвитку громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада м. Сєвєродонецьк, 92 будинки не враховуючи АОСББ «Фаворит» | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 25 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і ОСББ та співвласників ОСББ м. Сєвєродонецьк.  Вся матеріально-технічна база підприємства, зокрема:   * Обладнання (ліфти, лічильники тепла); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (компресори, перфоратори, інвертори, дрелі, шуруповерти, верстати та ін.) були знищені або викрадені.   Значної шкоди зазнали багатоквартирні будинки – покрівлі, мережі опалення та водопостачання, вікна у місцях загального користування. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом володіння та користування житлом, підтримання сприятливих умов для проживання;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із управлінням багатоквартирними будинками ( обслуговуванням будинків та прибудинкової території);  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які повернуться до своїх домівок протягом року | | осіб | | | 25000 | |
| Кількість видів та типів послуг наданих протягом одного робочого дня | | одиниць | | | 4 | |
| Середня вартість послуг | | грн/м2 | | | 5,0 | |
| Термін надання послуги | | день | | | цілодобово | |
|  | Кількість будинків, яке обслуговує підприємство | | одиниць | | | 92 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану багатоквартирних житлових будинків;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання засобів інструментів та компьютерної техніки;  - придбання матеріалів, обладнання; - укладання договорів;  - проведення відновлювальних робіт;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 629 074,6 | **-** | | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 898 678,0 |
| 269 603,4 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Енергоефективна політика та інфраструктура | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків «ФАВОРИТ» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Надання можливості співвласникам ОСББ м. Сєвєродонецька, які обслуговує Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків «ФАВОРИТ» безпечно повернутись до своїх осель. Відновлення роботи АОСББ «Фаворит» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із управлінням багатоквартирними будинками (обслуговуванням будинків та прибудинкової території), задоволення потреб мешканців будинків Сєвєродонецької міської територіальної громади в яких створені ОСББ та сталого розвитку громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада м. Сєвєродонецьк, будинки за адресою: вул. Курчатова, буд. 7 вул. Курчатова, буд. 7А вул. Курчатова, буд. 9 вул. Курчатова, буд. 15 вул. Гагаріна, буд. 108 вул. Гагаріна, буд. 117А пр. Гвардійський, буд. 48 пр. Гвардійський, буд. 71 | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 5 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і АОСББ «ФАВОРИТ» та співвласників ОСББ м. Сєвєродонецьк.  Вся матеріально-технічна база підприємства, зокрема:   * Обладнання (ліфти, лічильники тепла); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (компресори, перфоратори, інвертори, дрелі, шуруповерти, верстати та ін.) були знищені або викрадені.   Значної шкоди зазнали багатоквартирні будинки – покрівлі, мережі опалення та водопостачання, вікна у місцях загального користування. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом володіння та користування житлом, підтримання сприятливих умов для проживання;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із управлінням багатоквартирними будинками ( обслуговуванням будинків та прибудинкової території);  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які повернуться до своїх домівок протягом року | | осіб | | | 2500 | |
| Кількість видів та типів послуг наданих протягом одного робочого дня | | одиниць | | | 4 | |
| Середня вартість послуг | | грн/м2 | | | 5,0 | |
| Термін надання послуги | | день | | | цілодобово | |
|  | Кількість будинків, яке обслуговує підприємство | | одиниць | | | 8 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану багатоквартирних житлових будинків;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання засобів інструментів та компьютерної техніки;  - придбання матеріалів, обладнання; - укладання договорів;  - проведення відновлювальних робіт;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 46 170,1 | **-** | | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 65 957,3 |
| 19 787,2 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика, | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | | Відновлення діяльності КП «Житлосервіс «Світанок» | | | | | | | |
| **Ціль проекту** | | Відновлення та покращення роботи комунального підприємства «Житлосервіс «Світанок» для забезпечення якісною послугою щодо обслуговування житлового фонду | | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | | 150000 | | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | | У зв'язку з військовою агресією РФ територія Сєвєродонецької міської териториальної громади зазнала значних пошкоджень, а саме увесь житловий фонд громади частково або повністю зруйнований. Для відбудови пошкодженого житла потрібно комплексне відновлення багатоквартирних будинків сучасними будівельними матеріалами із залученням кваліфікованих спеціалістів | | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | | повного задоволення суспільних і особистих потреб населення;  надання широкого спектру комунальних послуг;  вирішення ряду питань, повязаниз з відбудовою житлового фонду та розвитком громади;  створення нових робочих місць;  стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 150000 | | |
| Кількість видів та типів послуг наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 8 | | |
| Термін надання послуги | | | день | | цілодобово | | |
| Кількість багатоквартирних будинків | | | одиниць | | 714 | | |
| Кількість придбаної техніки | | | одиниць | | 42 | | |
| **Ключові заходи проекту:** | | 1. Обстеження стану житлових багатоквартиних будинків: покрівлі, електричних мереж, внутрішньобудинкових систем опалення, систем водовідведення та водопостачання. 2. Проведення інвентарізації основних засобів. 3. Закупівля технічного забезпечення підприємства. 4. Визначення кількості кваліфікаційних спеціалістів, для швидкого відновлення будинків до житлового стану. 5. Організація та початок робочого процесу. | | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2362704,00 | | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 3375292,00 |
| 1012588,00 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт основної будівлі, господарчого блоку та підвального приміщення (сховища) Ясел-садка № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Енергетиків 28/А | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу закладу для надання освітніх послуг, задовольнити потреби мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади.  Створення належних санітарно-гігієнічних умов в основній будівлі, господарчих блоках та в підвальному приміщенні Ясел-садка № 11 для підвищення безпечних, комфортних умов перебування в них персоналу, дітей, батьків шляхом капітального ремонту будівель. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Будівля Ясел-садка № 11 розташована за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, вулиця Енергетиків, будинок 28 А. Через військову агресію РФ  будівля закладу і господарчі споруди зазнали ушкоджень, а саме, після влучання снаряда та внаслідок мародерства перебуває в не задовільному стані. Ззовні було частково пошкоджено зовнішнє утеплення, опорні стіни будівлі. Зазнали руйнувань сходи та прольоти між першим та другим поверхом, підлога закладу. Вхідні металеві двері після влучання снаряда були пошкоджені, дерев’яні міжкімнатні двері пошкодили мародери, вікна будівлі пошкоджені. Дах будівлі зазнав значних пошкоджень, потребує відновлення. Всі групові кімнати (роздягальні, спальні, туалетні), кабінети закладу та харчоблок потребують капітального ремонту. Внаслідок мародерства було пошкоджено система опалення (відсутні трубопроводи та біметалеві радіатори), система водопостачання та водовідведення (відсутні трубопроводи, крани до раковин, забиті каналізаційні стоки); система електропостачання. Також пошкоджено систему пожежної сигналізації. У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну виникла необхідність в облаштуванні укриття для вихованців закладу, персоналу та мешканців мікрорайону. В підвальному приміщенні, яке використовується як укриття, на випадок надзвичайних ситуацій для вихованців закладу, персоналу та мешканців мікрорайону, потрібно привести капітальний ремонт за відповідними нормами та облаштувати його.  Будівля пральні - це окрема будівля на території закладу. З 1969 року не проводився капітальний ремонт, лише дрібні, поточні. До початку воєнних дій приміщення знаходилось в аварійному стані, а після потрапляння снаряда в основну будівлю, вибуховою хвилею був пошкоджений дах, всі двері (металеві, дерев’яні), система опалення, внаслідок мародерства відсутній трубопровід, біметалеві радіатори. Пошкоджено підлогу, стелю, сходи (дерев'яні), стіни, систему водопостачання та водовідведення, систему електропостачання. Стан будівлі не відповідає безпеці з охорони праці. Для повноцінного функціонування пральні потрібно проведення капітального ремонту.  Організація безпечного та якісного харчування в закладі дошкільної освіти потребує якісного зберігання сировини, а внаслідок військових дій харчові комори зазнали значних руйнувань, тому для повноцінного функціонування закладу потрібно провести капітальний ремонт харчових комор, які мають відповідати вимогам чинного законодавства. Була пошкоджена покрівля, металеві двері, вікна, система електропостачання. Потрібно провести до комор систему водопостачання.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи Ясел-садка № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - Забезпечення населення можливостями для реалізації їх конституційних прав, пов’язаних з отримання якісних освітніх послуг;  - надання можливості працювати в безпечних умовах для працівників та перебування в ньому дітей;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - зменшення споживання енергоресурсів;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 700 | |
| Капітальний ремонт основної будівлі | | | кв.м | | 1984.8 | |
| Загальна площа даху | | | кв.м | | 1685 | |
| Площа фасаду без вікон | | | кв.м | | 1810 | |
| Металеві вхідні двері | | | одиниць | | 24 | |
| Міжкімнатні дерев’яні двері | | | одиниць | | 93 | |
| Вікна | | | кв.м | | 576 | |
| Капітальний ремонт групових кімнат (роздягальних, спальних, туалетних) | | | кв.м | | 1150 | |
| Капітальний ремонт кабінетів | | | кв.м | | 156.2 | |
| Капітальний ремонт харчоблоку | | | кв.м | | 106 | |
| Ремонт системи опалення (основна будівля, пральня, харчові комори)  (біметалеві радіатори) | | | кв.м  секція | | 2261.2  1070 | |
| Ремонт системи водопостачання та водовідведення (основна будівля, пральня, харчові комори) | | |  | |  | |
| Ремонт системи електропостачання (основна будівля, пральна, харчові комори) | | |  | |  | |
| Ремонт підвального приміщення (сховища) | | | кв.м | | 214 | |
| Відновлення системи пожежної сигналізації. | | |  | |  | |
| Капітальний ремонт будівлі пральні | | | кв.м | | 170 | |
| Площа даху | | | кв.м | | 325 | |
| Встановлення вікон | | | одиниць | | 18 | |
| Капітальний ремонт харчових комор | | | кв.м | | 110 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження стану будівлі. 2. Проведення інвентаризації. 3. Розробка проєктно-кошторисної документації. 4. Капітальний ремонт будівель Ясел-садка № 11. 5. Капітальний ремонт будівлі пральні. 6. Капітальний ремонт харчових комор. 7. Придбання технічного забезпечення для Ясел-садка № 11. 8. Придбання технологічного забезпечення для Ясел-садка № 11; 9. Відновлення системи пожежної сигналізації. 10. Організація та початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 90 000,00 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 135 000,00 |
| 45 000,00 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Віновлення благоустрою території, спортивного та ігрових майданчиків Ясел-садка № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Енергетиків 28/А | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу закладу для надання освітніх послуг, задовольнити потреби мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади.  Відновити благоустрій прилеглої території закладу. На території закладу відновити дитячі ігрові майданчики з альтанками (для кожної групи окремі) та спортивного майданчика, який буде відповідати всім нормам та вимогам. Відновлення вуличного освітлення по всій території закладу, використовуючи енергоощадні лампи для економічного використання електроенергії. Замінити асфальтне покриття по всій території закладу. Облаштування гумовим покриттям спортивного майданчика. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Прилегла територія Ясел-садка № 11 через військову агресію РФ  та внаслідок мародерства перебуває в не задовільному стані.  Однією з умов розвитку дитини є фізична активність на свіжому повітрі, щоб прогулянки були продуктивними. Для всебічного розвитку потрібно мати добре облаштовані дитячі ігрові майданчики, які повинні бути у кожній групі окремо, зі своєю альтанкою та територією. Спортивне обладнання має бути правильно встановлене та відповідати всім нормам та вимогам. На майданчику мають бути різні зони для ігор (розвивальних та активних). Озеленення майданчика має відповідати санітарно-гігієнічним нормам. А також потрібно якісне асфальтне покриття по всьому периметру дитячого закладу.  Створити умови для безпечного пересування дітей (батьків, персоналу) в темну пору доби - відновлення енергозаощаджувального вуличного освітлення по всій території закладу.  Територія має бути загороджена міцною огорожею, маючи ворота та хвіртку.  Спортивний майданчик – це територія, на якій розташовані елементи дитячого вуличного ігрового та спортивного обладнання з метою організації змістовного дозвілля, занять спортом різних вікових груп дітей.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи Ясел-садка № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - Забезпечення населення можливостями для реалізації їх конституційних прав, пов’язаних з отримання якісних освітніх послуг;  - надасть можливість працювати в безпечних умовах для працівників та перебування в ньому дітей;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - зменшення споживання енергоресурсів;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | | осіб | | 700 |
| альтанки; | | | | одиниць | | 12 |
| спортивні комплекси; | | | | одиниць | | 12 |
| асфальтне покриття | | | | кв.м | | 2638 |
| бетонні тротуарні плити по піщаній основі; | | | | кв.м | | 483 |
| гумове покриття для спортивного майданчика; | | | | кв.м. | | 118 |
| огорожа:  ворота  хвіртка | | | | п.м  одиниць  одиниць | | 353  2 (h=1.95)  2 (h=1.65) |
| світильники вуличного освітлення; | | | | одиниць | | 16 |
| лави; | | | | одиниць | | 16 |
| столи; | | | | одиниць | | 13 |
| озеленення. | | | | кв.м. | | 520 |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження території. 2. Проведення інвентаризації. 3. Розробка проєктно-кошторисної документації. 4. Встановлення альтанок. 5. Встановлення спортивних комплексів. 6. Відновлення асфальтного покриття та бетонних плит. 7. Відновлення вуличного освітлення. 8. Встановлення огорожі (ворота, хвітрка) 9. Встановлення лав. 10. Встановлення столів. 11. Озеленення території | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** | |
| 4 000 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 6 000 | |
| 2 000 | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Ясел-садка № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Енергетиків 28/А | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити діяльність закладу для надання освітніх послуг, задовольнити потреби мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади.  Створення належних умов в Яслах-садку № 11 для надання освітніх послуг. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Внаслідок мародерства, якого заклад зазнав під час воєнних дій, гостро стоїть питання відновлення оснащення всіх групових приміщень, кабінетів (адміністрації, спеціалістів), медичного кабінету, музичної та спортивної зали, харчоблоку та приміщення харчових комор, пральні.  Для повноцінного функціонування закладу необхідне сучасне обладнання (оснащення), яке відповідатиме сучасним стандартам та вимогам сьогодення для розвитку всебічно розвиненої особистості.  Для цього необхідно дотримуватись усіх санітарно-гігієнічних вимог та забезпечити кожну групу відповідними наочно-дидактичними та ігровими матеріалами згідно з чинним законодавством (Перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для ЗДО Затверджено наказом МОН України від 19 грудня 2017 р. № 1633).  До складу групових кімнат входять: роздягальня, спальна кімната (зона), туалетна кімната. Меблі як групових, так і спальних кімнат, повинні відповідати фізіологічним особливостям вихованців, ігрові зони до віку дітей та програмових вимог.  Для повноцінного функціонування всі кабінети закладу мають бути облаштованими меблями, мати сучасну техніку (комп'ютери, ноутбуки, принтери, сканери), підключення до мережі інтернет. Медичний блок складається з кількох приміщень, які використовуються за призначенням, а саме: медичний кабінет, ізолятор, процедурний кабінет. Кабінети має відповідати всім вимогам (Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України 30 серпня 2005 р. № 432/496). Забезпеченим медичними препаратами відповідно до чинних вимог. В кабінеті розташовано ростомір, медичні ваги для зважування дітей та холодильник для зберігання добових проб.  Кабінети спеціалістів мають бути оснащені наочно-дидактичним матеріалом, технікою, підключеною до мережі інтернет.  Музична та спортивна зали є осередком естетичного та фізичного виховання дітей дошкільного віку, в них проходять не тільки заняття усіх вікових груп, але й свята, розваги, театральні вистави, змагання. Тому ці зали мають бути оснащені відповідно до Переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для ЗДО Затверджено наказом МОН України від 19 грудня 2017 р. № 1633  Організація безпечного та якісного харчування в закладі дошкільної освіти потребує не лише наявності якісних продуктів та дотримання технології приготування їжі, а й створення безпечного та сучасного середовища для приготування смачних та корисних страв для дітей; приймання, оброблення, зберігання та реалізація продовольчої сировини. А також створення більш комфортних та безпечних умов праці для працівників харчоблока та комірника. Одним з кроків для реалізації даної мети є придбання електрообладнання та кухонного обладнання харчоблока ЗДО й оновлення обладнання в приміщенні харчових комор, яке буде відповідати вимогам чинного санітарного законодавства. Це поліпшить умови для здійснення технологічних процесів, пов’язаних з організацією харчування дітей та покращить умови праці працівників харчоблока та комірника в дотриманні вимог чинного законодавства з охорони праці.  Для повноцінного функціонування закладу необхідно відновити роботу пральні, яка буде відповідати нормам чинного законодавства.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи Ясел-садка № 11 міста Сєвєродонецька Луганської області. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - Забезпечення населення можливостями для реалізації їх конституційних прав, пов’язаних з отримання якісних освітніх послуг;  - надання можливості працювати в безпечних умовах для працівників та перебування в ньому дітей;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - зменшення споживання енергоресурсів;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 700 | |
| Меблі для групових кімнат | | | одиниць | | 730 | |
| * Куточки для розвитку в групові кімнати | | | одиниць | | 84 | |
| Меблі для кабінетів | | | одиниць | | 160 | |
| Посуд для дітей в групових кімнатах | | | Одиниць | | 2300 | |
| * Постільна білизна | | | одиниць | | 550 | |
| * Дитяча ковдра (тепла, байкова, бавовняна) | | | одиниць | | 900 | |
| * Подушки (матраци) | | | одиниць. | | 600 | |
| * Рушники (махрові, вафельні) | | | одиниць | | 1600 | |
| * Килими(4\*6м) | | | одиниць | | 16 | |
| * Штори | | | м | |  | |
| Комп’ютерна техніка | | | одиниць | | 60 | |
| Оперативна система Windows 10 64 bit | | | одиниць | | 12 | |
| * Наочно-дидактичний матеріал | | | одиниць | | Відповідно до переліку | |
| * Оснащення медичного кабінету | | | одиниць | | Відповідно до переліку | |
| * Оснащення музичної зали | | | одиниць | | Відповідно до переліку | |
| Оснащення спортивної зали | | | одиниць | | Відповідно до переліку | |
| * Оснащення харчолоку: * - посуд; * - електроприлади. | | | одиниць  одиниць | | 420  10 | |
| Оснащення пральні:   * електроприбори; * меблі. | | | Одиниць  одиниць. | | 9  15 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Проведення інвентаризації. 2. Розробка проєктно-кошторисної документації. 3. Придбання оснащення та обладнання для групових кімнат (роздягалень, спальних, туалетних) кімнат Ясел-садка № 11. 4. Придбання меблів та обладнання для кабінетів закладу. 5. Придбання оснащення музичної та спортивної зали Ясел-садка № 11. 6. Придбання оснащення для медичного кабінету Ясел-садка № 11. 7. Придбання технічного обладнання та оснащення до харчових комор та харчоблоку Ясел-садка № 11. 8. Придбання обладнання в пральню Ясел-садка № 11. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 6 000 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 10 000 |
| 4 000 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі Ясел-садка № 12 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27/Г | | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновлення роботи ЗДО. Створення умов для повноцінного і всебічного розвитку дітей дошкільного віку, забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію, створення комфортних та безпечних умов здобуття дошкільної освіти, розвитку, виховання та навчання дітей, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог | | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Будівлю Ясел-садка № 12 було введено в експлуатацію у 1983 році. За 40 років експлуатації капітальні ремонтні роботи не проводилися. Також будівлю та комунікації було істотно пошкоджено під час військової агресії РФ. Наразі приміщення гостро потребує капітального ремонту. До війскового вторгнення в закладі функціонувало 14 груп, з них: 2 групи для дітей із ЗПР, 4 інклюзивних, 2 логопедичних. Загальною метою проєкту є відновлення роботи ЗДО та створення комфортних та безпечних умов здобуття дошкільної освіти, розвитку, виховання та навчання дітей (в т.ч. дітей з ООП), відповідно до санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог. | | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Стимул до повернення сімей-ВПО з дітьми дошкільного віку до громади. Забезпечення якісно нового рівня комфорту перебування в будівлі учасників освітнього процесу.  Забезпечення можливості отримувати дошкільну освіту в сучасних, комфортних та безпечних умовах, доступність освіти для дітей з ООП.  Зменшення теплоспоживання будівлі.  Економія бюджетних коштів на сплаті енергоносіїв. | | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Кількість учасників освітнього процесу (діти та їх батьки, працівники закладу). | | | Осіб | | 600 | |
| **Ключові заходи проекту:** | Для реалізації проєкту необхідно провести наступні заходи:  - Здійснення експертної оцінки.  - Розробка проєктно-кошторисної документації.  - Капітальний ремонт покрівлі; відновлення всіх складових покрівлі, стін парапетів, вентиляційних каналів та їх накривок, системи зовнішнього водовідведення атмосферних і талих вод та ін..  - Капітальний ремонт зовнішніх стін, цоколю, ганків, утеплення та оздоблення фасадів.  - Встановлення енергоефективних вікон та дверей.  - Облаштування входів пандусами.  - Облаштування аварійних виходів зовнішніми сходовими маршами.  - Капітальний ремонт системи електропостачання та освітлення у будівлі.  - Капітальний ремонт системи опалення.  - Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення.  - Капітальний ремонт системи вентиляції.  - Капітальний ремонт та оснащення пральні;  - Капітальний ремонт та оснащення харчоблоку, комори відповідно нормам НАССР.  - Капітальний ремонт міжсходових маршів, коридорів, музичної і спортивної зали, групових приміщень, кабінетів спеціалістів і адміністрації; забезпечення безбар’єрності простору і оснащення вищезазначених приміщень спеціальними пристосуваннями з урахуванням різних нозологій.  - Забезпечення закладу телефонним зв’язком та інтернетом. | | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього | |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 28000,00 |  | 12000,00 | | Міжнародні інвестиції | | 40000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Відновлення благоустрою території та забезпечення енергоефекивного зовнішнього освітлення, відновлення спортивного та ігрових майданчиків Ясел-садка № 12 міста Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27/Г | | | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Створення максимально комфортних умов для розвитку дошкільнят, організація безпечного дозвілля, приведення дитячих та спортивного майданчиків закладу у відповідність до сучасних стандартів безпеки, розширення їх функціональності та надання їм привабливого вигляду, створення належних умов для організації занять фізичною культурою, енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення території Ясла-садка № 12 | | | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Територія ЗДО зазнала істотних пошкоджень під час військової агресії РФ і, наразі, перебуває в аварійному стані та становить небезпеку для здоров'я дітей і дорослих. Існуючи зелені насадження потребують оновлення.  Одна з необхідних умов правильного розвитку дитини - постійна фізична активність. Сучасні дитячі майданчики дозволять зробити дозвілля дошкільників корисним і активним. Новий привабливий вигляд стимулюватиме проводити більше часу на свіжому повітрі та позитивно впливатиме на психоемоційний і фізичний стан дитини. Зовнішнє освітлення території Ясла-садка дозволить підвищити рівень безпеки території ввечері та вночі. | | | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Стимул до повернення сімей-ВПО з дітьми дошкільного віку до громади. Забезпечення якісно нового рівня комфорту перебування на території ЗДО учасників освітнього процесу.  Реалізація проєкту надасть можливість дітям (в т.ч. з ООП) отримувати дошкільну освіту в сучасних, комфортних та безпечних умовах, поліпшити стан здоров'я дітей, знизити рівень дитячого травматизму, організувати здоров’язберігаюче середовище.  Економія енергії, бюджетних коштів. | | | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | | |
|  |  | Кількість одержувачів освітніх послуг та інших учасників освітнього процесу.  Кількість висаджених зелених насаджень. | | | Осіб  Одиниць | | 600  220 | | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | Для реалізації проєкту необхідно провести наступні заходи:  - Здійснення експертної оцінки.  - Розробка проєктно-кошторисної документації.  - Реконструкція зовнішнього освітлення, закупівля консольних світильників та виконання робіт щодо монтажу мережі зовнішнього освітлення.  - Встановлення нового паркану по периметру території.  - Озеленення території.  - Заміна асфальтового покриття на пішохідних доріжках.  - Оснащення прогулянкових майданчиків сучасним ігровим обладнанням.  - Реконструкція і оснащення спортивного майданчика штучним покриттям, мультифункціональним фізкультурним обладнанням. | | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | | Всього |
| - | Обсяг | | Назва джерела | | 7000,0 | |
| 3500,0 | 3500,0 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності ЗДО. Оснащення кабінетів адміністраціїі спеціалістів, спортивної і музичної зали, групових приміщень Ясел-садка № 12 міста Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Курчатова,  буд. 27/Г | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу ЗДО. Створення комфортних та безпечних умов здобуття дошкільної освіти, комфортних та безпечних умов праці для персоналу. Приведення матеріально-технчної бази закладу у відповідність до сучасних стандартів. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Матеріально-технічну базу закладу внаслідок військової агресії РФ було повністю втрачено.  Достатня і оптимальна матеріально-технічна база дошкільного закладу є запорукою успіху для забезпечення належної якості освітнього процесу та догляду за дітьми, важливим фактором повноцінного розвитку і комфорту дитини під час навчання. Також, багато в чому якість освітнього процесу і якість роботи персоналу залежить від ергономіки робочого місця. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Стимул до повернення сімей-ВПО з дітьми дошкільного віку до громади. Забезпечення якісно нового рівня комфорту перебування в будівлі учасників освітнього процесу.  Реалізація проєкту надасть можливість дітям (в т.ч. з ООП) отримувати дошкільну освіту в сучасних, комфортних та безпечних умовах, поліпшити умови праці для персоналу. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  | Кількість учасників освітнього процесу (діти та їх батьки, працівники закладу). | | | Осіб | | | 600 |
| **Ключові заходи проекту:** | Для реалізації проєкту необхідно провести наступні заходи:  -Проведення інвентаризації.  - Облаштування групових приміщень сучасними дитячими меблями, дидактично-ігровим обладнанням, м’яким інвентарем, мультимедійною технікою, побутовою технікою для забезпечення виконання санітарно-гігієничних вимог.  - Оснащення спортивної зали мультифункціональним спортивно-фізкультурним обладнанням.  - Оснащення музичної зали музичними інструментами, аудіо- і мультимедійним комплексом.  - Оснащення кабінетів спеціалістів (психологи, логопеди, дефектологи, медична сестра) та адміністрації необхідною оргтехнікою, меблями тощо. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього | |
|  | Обсяг | | Назва джерела | 6000,0 | |
|  | 6000,0 | | Міжнародні інвестиції |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Оснащення ресурсної кімнати та фізкультурно-рекреаційної зони Ясел-садка № 12 міста Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27/Г | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу ЗДО. Соціально-психологічний супровід і фізична/психологічна реабілітація дітей з ООП та дітей, які постраждали в наслідок воєнних дій та озброєних конфліктів. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | В перспективі заклад будуть відвідувати діти з ООП та діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та озброєного конфлікту. Така категорія вихованців потребує створення особливих освітніх умов, спеціальних механізмів задля комфорту та продуктивності роботи дитини, психологічної та фізичної реабілітації. Ресурсна кімната - це спеціально організований простір для розвитку людини та гармонізації її психоемоційного стану. У цій кімнаті мають надаватись індивідуальні та/або групові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги. Вона потрібна для психологічного розвантаження, соціально-побутового орієнтування та формування навичок самообслуговування. Ресурсна кімната має бути побудована на принципах доступності та універсального дизайну. Фізкультурно-рекреаційна зона передбачає використання поруч з традиційними спортивними елементами спеціальні, призначені для розвитку фізичних здібностей та реабілітації дітей з особливими потребами. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Стимул до повернення сімей-ВПО з дітьми дошкільного віку до громади. Реалізація проєкту забезпечить оптимальні умови для організації навчально-виховного, реабілітаційного процесів з вихованцями з ООП та з такими, які постраждали в наслідок воєнних дій та озброєних конфліктів. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  | Кількість учасників освітнього процесу (діти та їх батьки, працівники закладу). | | | | Осіб | | 600 |
| **Ключові заходи проекту:** | Для реалізації проєкту необхідно провести наступні заходи:   * Закупівля меблів, технічного обладнання (мультимедійний комплекс), додаткового обладнання (сенсорного, дидактичного,ігрового, спортивного тощо). | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього | |
|  | Обсяг | Назва джерела | |  | |
|  |  | 1000,0 | Міжнародні інвестиції | | 1000,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Відновлення будівель та території Ясел-садка № 14 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Автомобільна, буд.7А | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Створення безпечних та комфортних умов для перебування учасників освітнього процесу Ясел-садка №14 Сєвєродонецька Луганської області. Збереження енергоефективності будівель закладу дошкільної освіти. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Внаслідок збройної агресії РФ міста Сєвєродонецька Луганської області, обстрілів цивільної інфраструктури, у тому числі Ясел-садка №14, сталися потрапляння снарядів по території закладу дошкільної освіти та у дах основної будівлі Ясел-садка №14. Відповідно, з'явилася загроза життю та здоров'ю учасників освітнього процесу у повоєнний час. З'ясовування стану приміщень, елементів водопостачання та водовідведення, системи енергопостачання, освітлення, системи опалення та вентиляції ЗДО здійснювалося на основі світлин та відеоматеріалів, опублікованих в Інтернеті. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Створення безпечних, сучасних та комфортних умов для перебування вихованців, якісної роботи персоналу, відвідувачів Ясел-садка №14 міста Сєвєродонецька Луганської області. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | 1.Діти дошкільного віку.    2.Працівники.  3.Батьки (або особи, які їх замінюють).  4.Члени громади. | | | Осіб  Осіб  Осіб  осіб | | 1215  260  5  50  70000 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Проведення моніторингу поточного стану вікон та дверей закладу дошкільної освіти після деокупаціі.  2. Виготовлення проєктно-кошторисної документаціі.  3. Вивчення ринкових пропозицій щодо вартості елементів конструкції та відповідних робіт з демонтажу та монтажу.  4. Заключення договорів на проведення робіт.  5. Моніторінг та оцінка реалізаціі проєкту.  6. Інформування представників Сєвєродонецької територіальної громади щодо реалізаціі проєкту, висвітлення реалізаціі проєкту в засобах масової інформаціі (сайт закладу). | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| - | Обсяг,  тис. грн | | Назва джерела | | 7000,0 |
| 500 | 6500 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Оснащення кабінетів фахівців, спортивної та музичної зал, фахівців допоміжних служб Ясел-садка №14 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Автомобільна, буд.7А | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Створення безпечних, сучасних та комфортних умов для перебування учасників освітнього процесу Ясел-садка №14 Сєвєродонецька Луганської області | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Внаслідок збройної агресії РФ міста Сєвєродонецька Луганської області, обстрілів цивільної інфраструктури, у тому числі Ясел-садка №14, сталися потрапляння снарядів по території закладу дошкільної освіти та у дах Ясел-садка №14, що призвело до зіпсування, пошкодження, виходу з ладу оснащення, дитячих меблів, меблів кабінетів фахівців, допоміжних служб. Відповідні наслідки унеможливлюють організацію якісної освіти у повоєнний час. З'ясовування стану кабінетів фахівців здійснювалося на основі світлин та відеоматеріалів опублікованих в інтернеті. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | Створення безпечних та комфортних умов для перебування вихованців та персоналу.  Організація сучасного освітнього простору Ясел-садка №14 міста Сєвєродонецька Луганської області. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Діти дошкільного віку.  Працівники.  Батьки (або особи, які їх замінюють).  Члени громади. | | | Осіб  Осіб  Осіб  Осіб | | 215  60  550  70000 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Проведення моніторингу поточного матеріально-технічного стану приміщень закладу дошкільної освіти після деокупаціі.  2.Розробка детального плану відновлення матеріально-технічної бази закладу освіти із забезпеченням меблями, оснащенням, технічними засобами та дидактичними матеріалами відповідно до норм безпеки, доступності, енергоефективності та якості освітнього процесу.  3.Вивчення ринкових пропозицій щодо вартості необхідного обладнання та матеріалів.  4.Закупівля технічних засобів навчання та обладнання для групових приміщень, адміністративних кабінетів, кабінетів вузьких фахівців, медичного кабінету, музичної та спортивної зали.  5.Моніторинг та оцінка реалізаціі проєкту.  6.Висвітлення реалізаціі проєкту в засобах масової інформації (сайт закладу,фейсбук тощо). | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг,  тис. грн | | Назва джерела | |
| 300,0 | - | 1700,0 | | Міжнародні інвестиції | | 2000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі Ясел-садка №19 міста Сєвєродонецька  Луганської області проспект Гвардійський б.14-б | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити роботу Ясел-садка №19 для задоволення освітніх потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади, створити безпечні та сучасні умови навчання та виховання для всіх учасників освітнього процесу, підвищення енергоефективності будівлі.  Здійснення капітального ремонту будівлі закладу: відновлення пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ зовнішніх та внутрішніх стін, плит перекриття будівлі, покрівлі даху закладу, сходів, цоколю, системи опалення та вентиляційної системи, системи водопостачання та водовідведення, заміна вікон на енергозберігаючі.  Проведення ремонту внутрішніх приміщень. Відновлення системи  електропостачання та освітлення. Встановлення протипожежної системи та системи відеоспостереження. | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Ясла-садок №19 міста Сєвєродонецька Луганської області був пошкоджений внаслідок збройної агресії РФ, внаслідок чого відбулася руйнація будівлі закладу, а саме, частково пошкоджено зовнішні та внутрішні стіни, плити перекриття будівлі, покрівля даху будівлі, вентиляційна система, системи опалення, водопостачання, водовідведення та електропостачання, розбиті вікна та двері, пошкоджено внутрішні приміщення.  Потребують ремонту та відновлення оздоблення підлоги, стін, стелі, внутрішніх приміщень закладу, облаштування сантехнікою туалети та інші приміщення.  Відповідно до сучасних норм пожежної безпеки приміщення закладу необхідно обладнати протипожежною системою. Для підвищення безпеки всіх учасників освітнього процесу в сучасних умовах в закладі необхідно встановити систему відеоспостереження. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Задоволення освітніх потреб населення для сталого розвитку громади.  2. Створення сучасного, безпечного освітнього простору для всіх учасників освітнього процесу.  3. Збереження робочих місць для педагогів і працівників закладу.  4. Стимул до повернення ВПО до громади.  5. Енергозбереження та екологічна сталість | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Діти дошкільного віку | | осіб | | 250 | |
|  |  | Педагоги та працівники закладу | | осіб | | 60 | |
|  |  | Громада | | осіб | | 500 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Проведення моніторингу поточного стану будівлі закладу освіти після деокупаціі, виготовлення проєктно-кошторисної документації.  2. Розробка детального плану капітального ремонту будівлі та внутрішніх приміщень закладу дошкільної освіти, встановлення протипожежної системи та системи відеоспостереження.  3.Вивчення ринкових пропозицій щодо вартості робіт і необхідних матеріалів.  4. Закупка необхідних обладнання та матеріалів.  5.Виконання капітального ремонту будівлі закладу дошкільної освіти:  - відновлення та утеплення стін закладу, відновлення перекриття, капітальний ремонт покрівлі даху, тамбурів, входів, сходів, цоколю будівлі;  - демонтаж пошкоджених та встановлення енергозберігаючих вікон та дверей;  - відновлення та удосконалення системи опалення та вентиляційної системи з урахуванням вимог безпеки, енергоефективності та комфорту приміщень;  - відновлення роботи ІТП (індивідуального теплового пункту);  - відновлення системи електропостачання та освітлення, встановлення сучасного енергозберігаючого, розумного освітлення в усіх приміщеннях закладу, на території закладу, ігрових та спортивному майданчиках;  - відновлення системи водопостачання та водовідведення, встановлення системи очищення води та системи моніторингу для відстеження якості та рівня споживання води;  - облаштування туалетів та інших приміщень необхідною сантехнікою, встановлення туалетів для дітей з ООП;  6. Виконання ремонту внутрішніх приміщень, ремонт та оздоблення підлоги, стін, стелі в групових кімнатах, спортивній та музичній залі, харчоблоку, пральні, медичному кабінеті, кабінетах вузьких спеціалістів, методичному кабінеті та в інших приміщеннях закладу.  7. Встановлення протипожежної системи та системи відеоспостереження.  8. Моніторинг та оцінка реалізації проєкту.  9. Висвітлення реалізації проєкту в засобах масової інформації (сайт закладу, фейсбук тощо)  10.Організація та початок роботи закладу дошкільної освіти, надання мешканцям громади якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього |
| Обсяг | Назва джерела | | 107000,0 |
| 60000,0 | - | 47000,0 | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | | | |  |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Оснащення Ясел-садка №19 міста Сєвєродонецька Луганської області, пр. Гвардійський 14-Б | | | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Формування сучасного освітнього простору. Забезпечення освітнього процесу необхідними та достатніми матеріально-технічними засобами для повної реалізації освітніх та навчальних програм у відповідності вимогам законодавства. Санітарного регламенту, пожежній безпеці та охорони праці. Створення умов для всебічного рівноцінного, комфортного перебування дітей в закладі освіти. Задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької територіальної громади у необхідних освітніх послугах. | | | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Ясла-садок №19 міста Сєвєродонецька Луганської області був пошкоджений внаслідок збройної агресії РФ, внаслідок чого відбулася руйнація інфраструктури та матеріально-технічної бази закладу. Обладнання та меблі через пошкодження будівлі знищено або зіпсоване, технічні та методичні засоби пошкоджено або розкрадено.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи закладу дошкільної освіти. | | | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Забезпечення мешканців громади можливостями для реалізації їх конституційних прав щодо здобуття освіти.  2. Створення сучасного освітнього простору для всіх учасників освітнього процесу, розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.  3. Створення в закладі освіти комфортних сучасних умов для організації та здійснення якісного, збалансованого харчування вихованців закладу.  4. Створення нових робочих місць.  5. Стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | | |
|  |  | Діти дошкільного віку | | | | осіб | | 250 | | |
|  |  | Педагоги та працівники закладу | | | | осіб | | 60 | | |
|  |  | Громада | | | | осіб | | 500 | | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Проведення моніторингу поточного матеріально-технічного стану приміщень закладу освіти після деокупаціі.  2. Розробка детального плану відновлення матеріально-технічної бази закладу освіти з забезпеченням меблями, оснащення технічними засобами та дидактичними матеріалами відповідно до норм безпеки, доступності, енергоефективності та якості освітнього процесу.  3. Вивчення ринкових пропозицій щодо вартості необхідного обладнання та матеріалів.  4. Закупівля технічних засобів та обладнання для групових приміщень, адміністративних кабінетів, кабінетів вузьких спеціалістів, медичного кабінету, музичної та спортивної зали, пральні.  5. Закупка енергозберігаючого сучасного обладнання для приготування, зберігання харчових продуктів та продовольчої сировини, а також системи контролю температури, гігієни та безпеки для харчоблоку.  6. Моніторинг та оцінка реалізації проєкту.  7. Висвітлення реалізації проєкту в засобах масової інформації (сайт закладу, фейсбук тощо).  8. Організація та початок роботи закладу дошкільної освіти, надання мешканцям громади якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела | | | | Всього | |
| Обсяг | | Назва джерела | | 14640,0 | |
| 5000,0 |  | | 9640,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Ясел-садка № 22 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою: 93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, буд. 6-а. | | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити діяльність Ясел-садка № 22.  Створити безпечне та комфортне середовище для учасників освітнього процесу, а також умов для всебічного розвитку дітей.  Забезпечення якісного інформаційно-методичного, управлінського, медичного, педагогічного супровіду діяльності закладу.  Даний проєкт ставить на меті відновлення матеріально-технічної бази Ясел-садка № 22. Оснащення групових приміщень закладу, кабінетів вузьких спеціалістів: методичного кабінету, кабінету вчителів-логопедів, кабінету практичного психолога, кабінету інструктора з фізкультури, кабінету керівників музичних, кабінету директора, діловода, завгоспа, приміщення пральні, медичного кабінету. Музичної та спортивної зали.  Забезпечення закладу швидкісним інтернетом та Wi-Fi. | | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Ясла-садок № 22 призупинив свою освітню діяльність внаслідок військової агресії РФ.  Вся матеріально-технічна база закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * навчально-методична база; * оргтехніка (монітори, принтери, комп’ютери, телевізори, інтерактивна дошка, проєктор, ноутбуки тощо); * предметно-ігрове обладнання групових приміщень; * медичне обладнання; * спортивне обладнання; * побутова техніка (пральні машини, праски); * сантехніка; * основні засоби (офісні меблі, дитячі меблі) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів дошкільної освіти. Мешканці громади потребують якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Відновлення матеріально-технічної бази Ясел-садка № 22.  Створення сучасного освітнього простору, який відповідає сучасним тенденціям розвитку, конкурентоспроможності.  Забезпечення оптимальних умов для розвитку й саморозвитку дітей. Відновлення функціонування 8 груп ( 2 логопедичні групи для дітей з вадами мовлення).  Створення умов для ігор, освітньої діяльності, харчування, відпочинку вихованців. Продуктивної та безпечної роботи педагогічного, обслуговуючого, технічного персоналу.  Відновлення функціонування кабінетів вузьких спеціалістів, медичного кабінету. Забезпечення належних умов для роботи медичного персоналу (сестер медичних старших, сестри медичної з дієтичного харчування, лікаря-педіатра) відповідно до законодавства України. | | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Кількість вихованців, які отримають якісні освітні послуги | | | осіб | | | 200 | |
| Кількість працівників закладу, які отримають безпечні та комфортні умови праці | | | осіб | | | 45 | |
| Відновлено функціонування приміщень | | | метр  квадратний | | | 2000 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Розробка проєктно-кошторисної документації.  2. Оснащення групових приміщень.  Меблі – 800 од.  Ігрові меблі для сюжетно-рольових та дидактичних ігор – 75 од.  3. Оснащення спальних кімнат.  Меблі – 200 од.  4. Оснащення приміщень для миття та зберігання посуду.  Меблі – 30 од.  5. Оснащення туалетних кімнат.  Сантехнічне обладнання – 65 од.  Офісні меблі для працівників закладу.  Меблі –100 од.  6. Комп'ютерна техніка – 7 од.  Інтерактивний мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка, проєктор, ноутбук) - 2 од.  7. Оснащення музичної та спортивної зали.  Музичний центр -3 од., bluetooth колонка -3 од., цифрове піаніно -2 од., синтезатор з підставкою - 2 од.  Швецька стінка для спортивного залу – 4 од., мат гімнастичний – 5 од., лава гімнастична – 4 од.  8. Оснащення медичного кабінету :  Шафа медична двустворчата - 1 од., стіл для стерильних медичних інструментів -2 од., ростомір -1 од., ваги медичні електронні -1 од., рукомийник -1 од., холодильник -2 од., кушетка для огляду дітей - 1 од.. 9. Оснащення приміщення пральні : пральні машини - 2 од., сушильний автомат -1 од., праска -2 од., ванна - 1 од., прасувальна дошка -2 од., сушилка для білизни -2 од.  10. Оснащення приміщення каштеляна: швейна машина -1 од., стелажі для білизни - 4 од.  11. Відновлення діяльності Ясел-садка № 22.  12. Надання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | | | 2 000,0 |
| 1400,0 |  | 600,0 | | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт із впровадженням комплексних заходів з теплореновації будівлі та приміщень Ясел-садка № 22 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою: 93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, буд. 6-а. | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Створення 200 місць для дошкільної освіти дітей.  Забезпечення реалізації права дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, на доступність та здобуття дошкільної освіти.  Створення безпечного та комфортного середовища для учасників освітнього процесу, а також умов для реалізації здібностей, інтересів, потреб і всебічного розвитку дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Ясла-садок № 22 призупинив свою освітню діяльність, внаслідок військової агресії РФ.  Будівля закладу зазнала значних пошкоджень. Деформовані зовнішні, внутрішні стіни будівлі. Вибиті вікна, двері. Частково пошкоджена покрівля даху, а також комунікації, інженерні мережі. Приміщення закладу перебувають в незадовільному стані. На території закладу пошкоджені ігрові майданчики, тротуарна плитка, паркан.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів дошкільної освіти. Мешканці громади потребують якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Створення 200 місць для дітей дошкільного віку.  Надання можливості дітям отримувати дошкільну освіту в сучасних, комфортних та безпечних умовах.  Створення нових робочих місць.  Відновлення повноцінного функціонування будівлі та приміщень закладу, а саме: 8 груп, із них дві логопедичні групи ( для дітей з вадами мовлення), кабінетів вузьких спеціалістів. Музичної та спортивної зали, приміщення харчоблоку, пральні, коридорів.  Зменшення теплоспоживання будівлі.  Економія бюджетних коштів на сплаті енергоносіїв.  Стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | | | |
|  |  | Кількість вихованців, які отримають якісні освітні послуги | осіб | | 200 | | | |
|  |  | Кількість працівників закладу, які отримають безпечні та комфортні умови праці | осіб | | 45 | | | |
|  | Кількість працевлаштованих | осіб | | 8 | | | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Розробка проєктно-кошторисної документації.  2. Відновлення зовнішніх та внутрішніх стін, плит, перекриття між поверхами.  3. Термомодернізація будівлі Ясел-садка № 22:  – утеплення зовнішніх стін будівлі – 2000 кв.м;  – зовнішнє оздоблення фасаду – 2000 кв. м;  – встановлення енергоефективних вікон – 200 од.;  – заміна дверних блоків у будівлі;  – заміна протипожежних дверей ;  – заміна міжкімнатних дверей -90 од.;  4. Ремонт даху та відновлення покрівлі – 2000 кв .м  5. Облаштування систем водопостачання та водовідведення, каналізації, електропостачання та вентиляції.  6. Облаштування системи зовнішнього та внутрішньго освітлення.  7.Відновлення системи опалення. Заміна радіаторів -120 од.  8. Улаштування підлоги та покриття.  9. Ремонтно-оздоблювальні роботи приміщень харчоблоку. Монтаж системи вентиляції.  10. Ремонтно-оздоблювальні роботи спортивного залу.  11. Ремонтно-оздоблювальні роботи музичної зали.  12. Ремонт приміщення пральні.  13. Ремонт групових приміщень закладу, спальних кімнат, туалетних кімнат.  14. Ремонт кабінетів: директора, сестри медичної, завгоспа, коридорів.  15. Ремонт кабінетів: вихователя-методиста, діловода, вчителя-логопеда.  16. Ремонт приміщення теплопункту та щитової.  17. Відновлення системи протипожежного захисту будівлі. 18. Ремонт ганку перед центральним входом з улаштуванням пандусу.  19. Ремонт центрального входу будівлі.  20. Відновлення роботи закладу.  21. Надання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |  |
| 2000,0 | - | 2000,0 | | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб. | 4000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Оснащення харчоблоку Ясел-садка № 22 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою: 93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, буд. 6-а. | | | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити діяльність харчоблоку Ясел-садка № 22.  Забезпечити якісне здорове харчування підростаючого покоління. Створити безпечне та сучасне середовище для приготування смачних та корисних страв для дітей відповідно до санітарно-гігієнічних та фізіологічних вимог. Створити комфортні та безпечні умови праці для працівників харчоблоку. Удосконалити технологію приготування страв за допомогою сучасного технологічного обладнання та матеріально-технічного оснащення харчоблоку. Організувати харчування вихованців згідно з вимогами НАССП як важливого інструменту для контролю безпеки харчування. | | | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Ясла-садок № 22 призупинив свою освітню діяльність, внаслідок військової агресії РФ.  Вся матеріально-технічна база харчоблоку, зокрема:   * обладнання (устаткування); * вентиляційне обладнання; * електрообладнання; * побутова техніка; * інвентар; * сантехніка; * холодильне обладнання (холодильні шафи, морозильні шафи); * сучасне технологічне обладнання для приготування їжі було знищено або викрадено.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів дошкільної освіти. Мешканці громади потребують якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Повноцінне функціонування приміщень харчоблоку Ясел-садка № 22.  Якісна та безпечна організація харчування дітей.  Отримання щорічного економічного ефекту, зменшення рівня енергоспоживання за рахунок сучасного технологічного обладнання.  Раціональне використання робочого часу працівників харчоблоку. Організація харчування дітей згідно з вимогами НАССП як важливого інструменту для контролю безпеки харчування, а також створення умов, оптимальних для профілактики та запобігання ризиків, пов'язаних з інфікуванням продуктів харчування.  Зменшення рівня споживання електроенергії. | | | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Забезпечення вихованців повноцінним якісним, раціональним та  збалансованим харчуванням, що відповідає їх віковим та  індивідуальним потребам. | | | осіб | | | 200 | |
| Підвищення продуктивності праці працівників харчоблоку. | | | осіб | | | 8 | |
| Повноцінне функціонування приміщень харчоблоку. | | | метр  квадратний | | | 150 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Розробка проєктно-кошторисної документації.  2. Закупівля, доставка та установка сучасного технологічного обладнання, а саме:  - теплове обладнання: професійна електрична плита для харчоблоку ЗДО - 2 од.; шафа пекарська -1 од., електрична промислова сковорода -1 од., духовка електрична -1 од.  - електромеханічне обладнання: м'ясорубка професійна -3 од., слайсер - 1 од., картоплечистка -1 од., овочерізка -1 од., тістоміс - 1 од., міксер -1 од., кухонний комбайн -1 од., протиральна машина - 1 од..  - холодильне обладнання: холодильники побутові- 3 од., шафа холодильна двохдверна -1 од., морозильна камера - 2 од.  - кліматичне обладнання: кондиціонер - 3 од.  3. Установка вентиляційного обладнання та кондиціонування.  4. Кухонне обладнання - 30 од.  5. Сантехнічне обладнання: душова кабіна з піддоном -1 од., умивальник- 1 од., водонагрівач (бойлер) – 2 од.  6. Відновлення роботи закладу.  7. Якісна та безпечна організація харчування дітей. | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | | |
| - | - | 1 000,0 | | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт основної будівлі та господарчих споруд Ясел - садка №24 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою, вул.Енергетиків., буд.15, міста Сєвєродонецька, Сєвєродонецького району, Луганської області. | | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновлення пошкодженої будівлі та господарчих споруд внаслідок руйнування та мародерства країною агресора, яка вторглася на територію України. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери громади. Покращення інфраструктури та привабливості населеного пункту. пов’язаних із задоволенням та охопленням потреб мешканців дошкільної освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах Створення належних умов для діяльності закладу дошкільної освіти. Повноцінного та всебічного розвитку дітей дошкільного віку, забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти. Надання якісних освітніх послуг учасникам освітнього процесу. Фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію, створення комфортних та безпечних умов здобуття дошкільної освіти, розвитку, виховання та навчання дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, створення нових місць для участнків освітнього процесу в Ясла - садку №24 міста Сєвєродонецька Луганської області. | | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і територію та будівлі Ясел – садка №24  Проєкт спрямований, зокрема, на подолання даної проблеми відновлення основної та господарчої будівлі, також підвищення комфортності і якості надання освітніх  послуг вихованцям та працівникам закладу дошкільної освіти. | | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Проведення капітального ремонту будівлі Ясел - садка №24 підвищить якість надання освітніх послуг всім участникам освітнього процесу шляхом запровадженням енергозберігаючих технологій. Також реалізація проєкту дозволить надати можливість дітям отримувати дошкільну освіту в сучасних, комфортних та безпечних умовах, поліпшення умов з запровадженням енергозберігаючих технологій.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи Ясел – садка №24 Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг дошкільної освіти, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  | Капітальний ремонт основної будівлі  Капітальний ремонт господарчої будівлі  Кількість наданих послуг дошкільної освіти мешканцям Сєвєродонецької громади та ВПО.  Кількість працевлаштування на нові робочі місця | | | | кв.м  кв.м  осіб  осіб | | | 599,8  335,5  80  27 |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення моніторінгу поточного стану будівлі закладу освіти після деокупаціі;  -виготовлення проэктно-кошторисної документаціі;  - заключення договору на проведення робіт по капітальному ремонту будівлі закладу;  - проведення ремонтно - будівельних робіт основної будівлі та господарчої буівлі Ясел – садка №24;  -придбання електрообладнання та протипожежного обладнання;  - блаштування водопроводу та каналізації;  - заміна системи опалення;  - заміна вікон та дверей;  - термоізоляція приміщення;  - ремонт покрівлі основної та господарчої будівлі Ясел – садка №24;  - ремонт зовнішньої та внутрішньої системи електромережі основної та господарчої будівлі на території Ясел – садка №24;  - ремонт пральної кімнати в господарчій будівлі Ясел – садка №24;  - ремонт комори в господарчій будівлі для збереження харчових продуктів  - огорожа парканом території Ясел – садка №24;  У ході реалізації проєкту передбачено інформування населення про хід реалізації даного проєкту:  - інформування представників Сєвєродонецької територіальної громади щодо реалізаціі проєкту, висвітлення реалізаціі проєкту в засобах масової інформаціі(сайт закладу, фейсбук тощо).  - регулярне висвітлення на офіційній сторінці Управління освіти ВА Сєвєродонецька у фейсбуці;  - інформування на сайті Управління освіти та особистого сайту Ясел - садка №24 через об’яви та оголошення в приміщенні Ясел - садка №24 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Енергетиків, буд. 15 на дошці оголошень. | | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього | |
| - | Обсяг | Назва джерела | | 19 760.00 | | |
| 7 000.00 | 12 760,0 | Іностранні інвестори, гранти, міжнародна технічна допомога, міжнародні донори та інші джерела, не заборонені законодавством | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку" | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та оснащення харчоблоку, забезпечення усім необхідним обладнанням Ясел - садка №24 міста Сєвєродонецька Луганської області за адресою, вул.Енергетиків., буд.15, міста Сєвєродонецька, Сєвєродонецького району, Луганської області. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти Сєвєродонецької територіальної громади. Відновлення та оснащення харчоблоку в господарчій будівлі Ясел – садка №24 через військову агресію РФ з причин руйнувань та мародерство. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і господарчу будівлю Ясел – садка №24, в якії розміщено приміщення харчоблоку, у зв’язку з цим обладнання пошкоджено та зазнало мародерства.  Для відбудови та сталого розвитку потрібне відновлення та оснащення харчоблоку Ясел – садка №24.  Проблема якісного харчування дітей повинна бути предметом особливої уваги Сєвєродонецької територіальної громади. Один з основних чинників, що визначають стан здоров'я дитини, його фізичний і розумовий розвиток - організація якісного харчування підростаючого покоління. Основною проблемою, на вирішення якої спрямований даний проєкт, є:  - поліпшення умов для здійснення технологічних процесів, пов’язаних з організацією харчування дітей дошкільного віку;  -проводити контроль адміністративною, медичною, господарською службами і батьківською громадськістю за здійсненням якісного, збалансованого і доступного харчування вихованців.  - популяризація гарячого харчування, здорового способу життя.  - покращення умов праці працівників харчоблоку та дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці;  - створення безпечного та сучасного середовища для приготування смачних та корисних страв, високоякісний процес приготування їжі для вихованців закладу дошкільної освіти; приймання, оброблення, зберігання та реалізація продовольчої сировини.  - оновлення обладнання харчоблоку новим енергозберігаючим обладнанням.  - оснащення кімнати для миття посуду в групових осередках сучасними меблями та столовим посудом. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - створення комфортних та якісних умов для організації гарячого харчування в Ясла – садку №24 Сєвєродонецької територіальної громади.  - охоплення найбільшої кількості всіх учасників освітнього процесу гарячим харчуванням.  - зменшення захворюваності серед вихованців, що страждають на хвороби органів травлення.  - формування серед вихованців значення харчування для здоров’я, розширення уявлення про різноманітність продуктів, розвиток культурно-гігієнічних навичок поведінки під час прийому їжі. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Кількість вихованців | | осіб | | | 80 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Обстеження стану харчоблоку в господарчій будівлі Ясел – садка №24 після деокупаціі. * Проведення інвентаризації основних засобів; * Виготовлення проєктно-кошторисної документаціі. * Оновлення матеріально-технічної бази харчоблоку. * Оснащення харчоблоку. * Впровадження НАССР. * Культурно-просвітницька та виховна робота. * Інформування представників Сєвєродонецької територіальної громади щодо реалізаціі проєкту, висвітлення реалізаціі проєкту в засобах масової інформаціі (сайт закладу, фейсбук тощо). * Організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела | | | Всього |
| 3265,5 | - | | Обсяг | Назва джерела | | 4 665. 00 |
| 1399,5 | міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб, міжнародні благодійні фонди. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Придбання та облаштування мобільних захисних споруд цивільного захисту, забезпечення усім необхідним обладнанням Ясел - садка №24 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою, вул.Енергетиків., буд.15, міста Сєвєродонецька, Сєвєродонецького району, Луганської області. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Сприяння збереженню здоров’я здобувачів освіти громади, забезпечення вихованців закладу в разі потенційної небезпеки шляхом придбання модульних одиниць зі збірних залізобетонних конструкцій, що дає можливість зробити укриття для захисту здобувачів дошкільної освіти понад 20 осіб та обладнання для можливого їх перебування . | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Цим проєктом передбачено використання типових модульних одиниць зі збірних залізобетонних конструкцій, що дає можливість зробити укриття для захисту здобувачів дошкільної освіти. Відповідно до пункту 15.9 ЗМІНИ №3 [ДБН В.2.2-5-97](https://bkbm.ua/image/catalog/produkciya/DBN-V.2.2-5-97.pdf). швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу - це захисна споруда цивільного захисту, що будується ( складається) з будівельних конструктивних модулей, у тому числі збірно-розбірних, і за сукупністю показників має захисні властивості сховища | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Відновлення матеріальної бази дошкільного закладу, створення умов для захисту дітей відповідно до сучасних освітніх вимог, * покращення надання освітніх послуг мешканцям громади, | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Кількість осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 20-50 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - виготовлення проєктно-кошторисної документації;  - здійснення експертизи проєктно-кошторисної документації;  - здійснення технічного нагляду - конструкція залізобетонна цільна загальною внутрішньою площею;  - повна місткість від 20-50 дітей із комфортними умовами;  - облаштування герметичними противибуховими дверима;  - облаштування автоматичної вентиляції з можливістю роботи в механічному режимі;  - облаштовання санвузолів та вмивальників;  - облаштування повздовжніми лавками та додатковими відкидними нарами другого ярусу;  - освітлення і електрозабезпечення основне від існуючих мереж і резервне в якості місця для ДЕС або безперебійного джерела живлення;  - облаштування індивідуального місця для збереження наборів їжі та води на 48 годин;  - оснащення вентиляції противибуховими клапанами надмірного тиску вибухової хвилі;  - оздоблення приміщення інтернетом та телевізором для психологічно комфортного перебування вихованців Ясел – садка №24. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 700,0 |  | 300,0 | | гранти, міжнародна технічна допомога, міжнародні донори та інші джерела не заборонені законодавством | | 1 000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Ясел-садка №24 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою: вул Енергетиків, буд.15., м.Сєвєродонецьк, Сєвєродонецького району, Луганської області. | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити діяльність для надати широкого спектру освітніх послуг, пов’язаних із задоволенням потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах дошкільної освіти для найменших громадян та забезпечення якісного рівня розвитку дітей в Україні. | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це Ясла – садок №24. Вся матеріально – технічна база та обладнання закладу зазнало мародерство та пошкодження, зокрема:   * обладнання (устаткування), технологічне холодильне, пральне; * комп’ютерна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (мультимедійні засоби, монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (офісні меблі, меблі для дітей, сейф, іграшки тощо) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади вкрай важливе відновлення роботи мережі закладів дошкільної освіти і зокрема Ясла-садок №24 міста Сєвєродонецька Луганської області. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Повне відновлення діяльності Ясел-садка №24 міста Сєвєродонецька Луганської області;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із реалізацією основних завдань дошкільної освіти дітей раннього та дошкільного віку: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  -забезпечення повноцінної діяльності всіх служб під час навчально-виховного процесу з дітьми мешканців відновленої громади Сєвєродонецька;  - полегшення доступу до дошкільного закладу. | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  |  | Кількість осіб, які звернулись за ослугами протягом року | | | | осіб | 707 |
|  | **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі, ігрових та спортивних майданчиків;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення підприємства;  - організація та початок робочого процесу.  - визначення орієнтовних розрахунків комплексного оснащення Ясла – садка № 24 міста Сєвєродонецька Луганської області на предмет закупівлі меблів, обладнання, предметів та інвентарю, а саме:   * меблів для персоналу та для вихованців; * дитячих меблів для групових кімнат та осередків; * меблів та приспособів для поширення інформації про заклад; * меблів та приспособів медичного призначення; * текстильні вироби; * кухонне приладдя та меблі; * кухонних меблів та обладнання; * посуду та інвентар для харчоблоку та груп; * меблів та пристроїв для спортивного обладнання побутової техніки; * меблів та пристроїв для музичної зали; * комп’ютерної та копіювальної техніки; * розробка планів закупівлі та тендерної документації. | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| **Обсяг** | **Назва джерела** | |  |
| 5 310,2 | - | 2 275,8 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 7 586, 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | | | | | | |
|  | | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі та прилеглої території Ясел-садка №25 міста Сєвєродонецька Луганської області пр-т Гвардійський буд.63-в | | | | | | | | | | | |
|  | | **Ціль проекту** | Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади шляхом капітального ремонту основної будівлі та господарчого блоку, обладнання бомбосховища в підвальному приміщенні та облаштування прилеглої території Ясел-садка №25. | | | | | | | | | | | |
|  | | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | | | | | |
|  | | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | | | | | |
|  | | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У зв'язку з військовою агресією РФ, на сьогоднішній день, функціонування Ясел-садка №25 неможливе через значні пошкодження основної будівлі та господарчого блоку, прилеглої території та відсутності бомбосховища. У результаті чого на території Сєвєродонецької міської територіальної громади не дотримується право на здобуття дошкільної освіти громадян у порядку, встановленому Законом України. Реалізація проєкту сприятиме розвитку громади, створенню доступної, безпечної дошкільної освіти, утворенню робочих місць для працівників закладу. Відбудований сучасний заклад дошкільної освіти сприятиме підвищенню іміджу громади та рівня довіри громадян, які планують повертатися до міста. | | | | | | | | | | | |
|  | | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційного права, пов’язаного із здобуттям дошкільної освіти. * Надання широкого спектру послуг, направлених на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок. * Задоволення освітніх потреб для сталого розвитку. * Створення нових робочих місць. * Стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | | | | | | |
|  | | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | | |
|  | |  | 1.Відремонтована покрівля основної будівлі та будівлі господарчого блоку. | | | | | | м кв. | | | 1100 | | |
| 2. Ремонт зовнішніх і внутрішніх стін, плит перекриття. | | | | | | м кв. | | | Після експертної оцінки комісії. | | |
| 3. Встановлення вікон. | | | | | | одиниць | | | 99 | | |
| 4. Встановлення вхідних дверей. | | | | | | одиниць | | | 6 | | |
| 5. Встановлення міжкімнатних дверей. | | | | | | одиниць | | | 67 | | |
| 6.Відремонтована система енергопостачання. | | | | | | одиниць | | | Після експертної оцінки комісії. | | |
| 7.Відремонтована система опалення. | | | | | | одиниць | | | Після експертної оцінки комісії. | | |
| 8. Відремонтована система водопостачання. | | | | | | одиниць | | | Після експертної оцінки комісії. | | |
| 9. Відновлений паркан. | | | | | | м | | | 400 | | |
| 10. Закуплено та встановлено павільйони. | | | | | | одиниць | | | 11 | | |
| 11. Придбано спортивний майданчик. | | | | | | одиниць | | | 1 | | |
| 12. Придбано ігрові майданчики. | | | | | | одиниць | | | 11 | | |
| 13. Облаштовано бомбосховище в підвальному приміщенні закладу. | | | | | | м кв. | | | 800 | | |
| 14. Капітальний ремонт внутрішньої частини будівлі. | | | | | | м кв. | | | 1880 | | |
| 15. Капітальний ремонт будівлі комори. | | | | | | м кв. | | | 43 | | |
| 16. Придбано та встановлено ворота. | | | | | | одиниць | | | 2 | | |
| 17. Встановлена вулична плитка. | | | | | | м кв. | | | 1200 | | |
|  | | **Ключові заходи проекту:** | 1.Моніторинг стану будівлі та проведення інвентаризації основних засобів.  2. Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  3. Вивчення ринкових пропозицій щодо вартості ремонтних робіт. 4. Заключення договору про проведення робіт по капітальному ремонту основної будівлі, господарчого блоку, бомбосховища та придбання обладнання та устаткування.  5. Проведення ремонтних робіт.  6. Моніторингова оцінка реалізації проєкту.  7. Інформування представників громадськості щодо реалізації проєкту.  8. Здача об’єкта в експлуатацію.  9. Початок роботи об’єкта та його функціонування. | | | | | | | | | | | |
|  | | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | | | Інші джерела | | | | | Всього | | |
| Обсяг | | | | Назва джерела | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  33653,0 | | |
| 13653,0 | - | | | 20000,0 | | | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | | Відновлення діяльності Ясел-садка №25 міста Сєвєродонецька Луганської області пр-т Гвардійський буд.63-в | | | | | | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | | Придбати матеріально-технічну базу для дошкільного закладу, що дозволить розпочати роботу дитячого садка, та створити сучасне, безпечне та комфортне предметно-розвиваюче середовище, яке буде сприяти розвитку дітей дошкільного віку. | | | | | | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | | 70 000 осіб | | | | | | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | | У зв'язку з військовою агресією РФ, на сьогоднішній день, функціонування дитячого садка неможливе через відсутність матеріально-технічної бази, яка була викрадена та знищена. Зокрема це:   * оргтехніка (комп’ютери, принтери, ноутбук, проектор, мультимедійна дошка, музичний центр, автономна акустична система та ін.). * Основні засоби (меблі, посуд, іграшки, текстиль, сантехніка, кухонне обладнання та приладдя).   Реалізація проєкту дозволить розпочати роботу дошкільного закладу, забезпечивши комфортне та безпечне перебування дітей. | | | | | | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | | * Забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційного права, пов’язаного із здобуттям дошкільної освіти. * Надання широкого спектру послуг, направлених на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок. * Задоволення освітніх потреб для сталого розвитку. | | | | | | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | | **Найменування показника** | | | | | **Одиниця вимірювання** | | | | **Прогнозне (цільове) значення** | | |
|  |  | | Кухонне обладнання | | | | | одиниць | | | | 50 | | |
| Посуд | | | | | одиниць | | | | 470 | | |
| Меблі | | | | | одиниць | | | | 846 | | |
| Офісна техніка | | | | | одиниць | | | | 10 | | |
| Текстиль | | | | | одиниць | | | | 1685 | | |
| Електротехніка | | | | | одиниць | | | | 20 | | |
| фонд літератури (кількість комплектів) | | | | | одиниць | | | | 12 | | |
| Наочність (кількість комплектів) | | | | | одиниць | | | | 11 | | |
| Іграшки (кількість комплектів) | | | | | одиниць | | | | 11 | | |
| спортивний інвентар (кількість комплектів) | | | | | одиниць | | | | 1 | | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | | * Проведення інвентаризації основних засобів. * Вивчення ринкових пропозицій щодо вартості товару. * Заключення договору на придбання обладнання та устаткування. * Закупівля. * Моніторингова оцінка реалізації проєкту. * Інформування представників громадськості щодо реалізації проєкту. | | | | | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | | Державний бюджет | | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | | | | | Всього |
| Обсяг | | | | Назва джерела | | | |
| 1589,0 | | - | 3000,0 | | | | Міжнародні інвестиції | | | 4589,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення благоустрою території: реконструкція павільйонів, спортивного майданчика, системи енергоефективного зовнішнього освітлення території, заміна асфальтного покриття, відновлення паркану та облаштування ігрових майданчиків на території Ясел-садка № 26 м. Сєвєродонецька Луганської обл., вул. Сметаніна, 16 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення повноцінного, безпечного, універсального середовища для зміцнення здоров’я вихованців, умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Ясла-садок № 26 міста Сєвєродонецка розташований у відносно спокійному та гарному районі міста, має невелику територію. На території закладу є спортивний майданчик, групові майданчики, які призначені для прогулянок, спортивних занять, ігор, свят на свіжому повітрі та допомагають зберегти й примножити здоров'я малюків. Під час бойових дій у місті Сєвєродонецьк, споруди, майданчики, асфальтні доріжки, зовнішнє освітлення та паркан зазнали обстрілів та були пошкоджені, зруйновані. Тому потребують оновлення на безпечні та сучасні. Реалізація проєкту надасть можливість замінити старе спортивне та ігрове обладнання, осучаснити майданчики та зробити їх безпечними, універсальними, доступними та цікавими не тільки для вихованців закладу, а й для дітей мікрорайону. Для дошкільнят встановлять новий вуличний спортивний комплекс з гіркою, лавки, машинки, дитячі столи, пісочниці, будиночки, каруселі, та реставрувати 4 павільйони, а сам ігровий майданчик застелить гумовим покриттям, де можна буде проводити заняття на свіжому повітрі, а також бавитися за будь-якої погоди.  Садочок також потребує заміни асфальту. Замінити його кольоровою бруківкою, яка не тільки надасть закладу більш естетичного вигляду, але й запобігатиме травматизму його вихованців.  У закладі впевнені, що спорт та фізичне навантаження – це запорука здоров’я людини, а звичку до оздоровлення потрібно виховувати ще змалечку. Зовнішній вигляд спортивного майданчика має бути в гармонії з довкіллям. Спортивний майданчик потрібно облаштувати комплексно. Слід звернути увагу на вибір спеціального покриття. Він також може включати елементи колекційного спортивного комплексу, а саме: колода-змійка, стінка для скелелазіння, дитячий скеледром, силові тренажери, баскетбольні та футбольні стійки, стійки із сіткою для волейболу, футбольні ворота, бігова доріжка та смуга розгону для стрибків зі спеціальним покриттям. Сучасна зона спортивного дозвілля буде спонукати дітей займатися спортом, спортивними іграми та прищеплювати культуру активного та здорового відпочинку.  Зовнішнє освітлення території Ясла-садка № 26 є необхідним, адже допомагає підвищити рівень безпеки території, дозволяє відчувати комфорт навіть вночі. Енергозбережувальне освітлення буде економним та створить комфортні та безпечні умови для перебування малюків в дошкільному закладі.  Встановлення огорожі біля будівлі є одним із заходів з доброустрою прилеглої території та забезпечення безпечного прибування дошкільників у Яслах-садку № 26. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - Підвищиння рівня охоплення усіх учасників освітньо-виховного процесу фізичною культурою та спортом;  - пропаганда здорового способу життя;  - створення сучасного фізкультурно-спортивного середовища для зміцнення та збереження здоров’я усіх учасників освітнього процесу;  - огороджувальні секції забезпечать захист території від випадкового або навмисного проникнення;  - встановлення ламп на основі LED-технологій суттєво зменшить витрати місцевого бюджету на оплату електроенергії та створить безпечні умови для учасників освітнього процесу. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Кількість фізичних осіб, які будуть користуватися облаштованою територією закладу в день | | | | осіб | 200 | |
| Кількість занять, розваг з фізкультури проводиться на спортмайданчику на тиждень | | | | годин | 16 | |
| Охоплення мешканців мікрорайону фізичною культурою та спортом | | | | осіб | 500 | |
| Кількість групових павільйонів, ігрових  майданчиків | | | | одиниць | 4 | |
| Потужність консольного світильника  HL-604/150W CW solar LED IP65 RM | | | | Вт | 150 | |
| Кількість дітей різної вікової категорії та працівники закладу, які потребують безпечного перебування на території Ясла-садка № 26 кожен день | | | | осіб | 120 | |
| Площа ділянки закладу, яка потребує огорожі та зовнішнього освітлення. | | | | га | 0,4602 | |
|  | | | |  |  | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Провести проєктне дослідження спортивно-ігрового обладнання, що пропонується вітчизняними виробниками, враховуючи якість, безпечність, ціну; розробити схему-модель спортивного та ігрових майданчиків;  2. Розробка проєктно-кошторисної документації.  3. Закупівля будівельних матеріалів та обладнання.  4.Демонтаж старого, пошкодженого обладнання, павільйонів. 5.Реконструкція павільйонів.  6 Монтаж ігрового обладнання, гумового покриття.  7.Влаштування основи під покриття, монтаж фінішного безшовного гумового покриття на біговій доріжці та на доріжці для розгону для стрибків в довжину, влаштування спортивної ями для стрибків, тощо.  8.Монтаж спортивного обладнання (ворота для міні-футболу з сіткою та баскетбольним кільцем – 2 шт, колода-змійка, дитячий скеледром, спортивний гімнастичний багатофункціональний комплекс).  9 Демонтаж асфальту.  10 Викладання бруківки.  11. Закупівля консольних світильників HL-604/150W CW solar LED IP65 RM – 7 шт.  12. Виконання робіт монтажу мережі зовнішнього освітлення.  13. Закупівля секцій паркану та вхідні конструкції (ворота, 2 хвіртки).  14. Закупівля матеріалу для фундаменту (цемент, щебінь, арматура, пісок).  15. Закупівля опорних конструкцій.  16. Проведення земляних робіт (виїмка ґрунту під основу, свердління гнізд під опори, підсипка траншей піщано-гравійною сумішшю).  17.Монтаж паркану (бетонування стовпців, збірка паркану).  18. Відновлення освітнього процесу в Яслах-садку № 26 | | | | | | |  |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | Назва джерела | | |
| 1500,55 | - | 1397,39 | Міжнародні інвестиції,  кошти  приватних осіб | | | 2897,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капитальний ремонт основної будівлі, будівлі господарчого блоку та бомбосховища Ясел - садка № 26 м.Сєвєродонецька Луганської обл. вул. Смєтаніна, 16 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Ясла-садка № 26 м. Сєвєродонецька Луганської обл. вул. Смєтаніна, 16 для надання освітніх послуг., та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Під час бойових дій в місті Сєвєродонецк було пошкоджено будівлі Ясла-садка № 26, за адресою вул. Сметаніна, 16, м. Сєвєродонецьк Луганської області. У будівлях закладу пошкоджено дах, вікна, двері, посічені осколками стіни. Пошкоджена система електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення. Проєкт капітального ремонту закладу створено для відновлення повноцінної роботи Ясла-садочка, для формування комфортних умов перебування здобувачів освіти у закладі та надання якісних, сучасних освітніх послуг.  Проєктом передбачено: капітальний ремонт основної будівлі - заміна покрівлі, ремонт групових приміщень, кабінетів спеціалістів, музичної зали, санвузлів, сходових прольотів, пральні, харчоблока, господарчого блоку; заміна даху, віконних та дверних блоків; утеплення та оздоблення зовнішніх стін, енергоощадним теплоізоляційним матеріалом; установлення тепловідбивної теплоізоляції між приладами опалення і зовнішньою стіною; відновлення мереж електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення. Для захисту інтересів маломобільних верств населення з метою обслуговування та безперешкодного доступу до приміщень при головному вході до закладу буде встановлено пандус.  У ЗДО є бомбосховище, яке раніше не використовувалося для перебування в ньому дітей, а використовувалося як підвал. Тому це приміщення потребує певної підготовки, проведення  ремонтних робіт та перепланування відповідно до вимог ДСНС. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних з освітою. * Надання якісних освітніх послуг згідно з вимогами сьогодення. * Створення робочих міст. * Формування безпечного середовища для перебування вихованців та працівників. * Зміна ставлення громади до необхідності впровадження енергоощадних технологій. * Стимул повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Якісний рівень доступу дітей до дошкільної освіти . | | | | осіб | 90 | |
| Кількість робочих місць | | | | одиниць | 29,12 | |
| Капітальний ремонт покрівлі (скатний дах) основної будівлі). | | | | Кв.м | 657,10 | |
| Капітальний ремонт покрівлі (скатний дах) будівлі пральні. | | | | Кв.м | 44,2 | |
| Капітальний ремонт покрівлі (плоский дах) будівлі харчоблока | | | | Кв.м | 114,5 | |
| Капітальний ремонт покрівлі (плоский дах) будівлі господарчого блоку. | | | | Кв.м | 76,1 | |
| Відновлення мереж електропостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення. | | | | м | 62,0 | |
| Капітальний ремонт всіх приміщень основної будівлі,  горища,  підвал | | | | Кв.м | 733,2  657,1  222, | |
| Капітальний ремонт харчоблока | | | | Кв.м | 110,2 | |
| Капітальний ремонт пральні | | | | Кв.м | 44,2 | |
| Капітальний ремонт господарчого блоку | | | | Кв.м | 73,6 | |
| Встановлення пандусу | | | | одиниць | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження стану будівлі.  2. Проведення інвентаризації основних засобів.  3. Розробка проєктно-кошторисної документації.  4. Капітальний ремонт покрівлі (скатний дах) основної будівлі.  5. Капітальний ремонт покрівлі (скатний дах) будівлі пральні.  6. Капітальний ремонт покрівлі (плоский дах)  будівлі харчоблока.  7. Капітальний ремонт покрівлі (плоский дах)  будівлі господарчого блоку.  8. Відновлення мереж електропостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення.  9. Капітальний ремонт групових приміщень, санвузлів - 4 групи.  10.Капітальний ремонт всіх приміщень (кабінети).  11. Капітальний ремонт музичної зали.  12. Капітальний ремонт харчоблока.  13. Капітальний ремонт пральні.  14. Капітальний ремонт господарчого блоку.  15. Відновлення, утеплення та оздоблення зовнішніх стін.  16. Встановлення пандуса.  17. Улаштування системи пожежної сигналізації.  18. Капітальний ремонт бомбосховища.  19. Утеплення та оздоблення зовнішніх стін, перекриття енергоощадним теплоізоляційним матеріалом.  20.Організація та початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | Назва джерела | | |
| 2000,88 |  | 1090,0 | Міжнародні інвестиції,  кошти  приватних осіб | | | 3090,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Оснащення групових приміщень, кабінетів директора, вихователя-методиста, кабінетів спеціалістів, музичної зали. Оснащення господарчого блоку: харчоблоку, комори, пральні Ясел-садка № 26 м. Сєвєродонецька Луганської обл., вул. Сметаніна,16 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | 1.Створення сучасного розвивального середовища, яке відповідає комфортним, санітарним умовам, віковим особливостям дітей з урахуванням принципів доступності, мобільності, змістовності, варіативності, естетичності Ясел-садка № 26 м.Сєвєродонецька Луганської області,  2.Підвищення якості та безпечності організації харчування дітей в закладі дошкільної освіти шляхом придбання кухонного обладнання харчоблока, а також створення безпечних та комфортних умов праці для працівників харчоблока.  3. Створення відповідних умов дотримання вимог Санітарного регламенту ЗДО щодо утримання приміщення закладу, економного та швидкого прання великої кількості постільної білизни та рушників, спецодягу працівників Ясла-садка № 26, покращення належних умов праці. Збереження здоров'я дітей та працівників, запобігання захворювання шляхом оснащення всіх приміщень дошкільного закладу. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | З урахуванням реалій сьогодення та збройної агресії РФ, питання  створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу та підвищення якості освітньої діяльності закладів дошкільної освіти і надалі залишаються пріоритетними. Під час бойових дій в місті Сєвєродонецк будівля Ясла-садка № 26 м. Сєвєродонецька по вулиці Сметаніна, 16 та все оснащення закладу було пошкоджено та розграблене. Проєкт надасть можливість відновити матеріально-технічну базу Ясла-садка. Ці адміністративно-господарські та фінансові заходи, спрямовані на створення розвивального, життєвого та універсального простору дитини в дитячому садку: оснащення групових приміщень (ігрова зона, спальна зона, роздягальня, партомийка та туалетні кімнати), кабінетів директора, вихователя-методиста, медичної сестри, кабінету психолога, вчителя-логопеда, керівника музичного, діловода, завгоспа, каштелянки. Придбання меблів, м'якого інвентарю, ігрового матеріалу. Від того, в яких умовах буде розвиватися дитина, залежить не тільки якість розвитку, а її здоров`я та майбутнє. Дитячі меблі - це необхідний мінімум для того, щоб належним чином організувати освітньо-виховний процес, а для цього треба придбати сучасні меблі - зручні, функціональні, комфортабельні, безпечні та ергономічні, які відповідають всім гігієнічним вимогам.  Даний проєкт передбачає оновлення матеріальної бази дошкільного закладу, модернізацію спортивно-музичного осередку, який би відповідав освітнім вимогам Примірному переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти Наказ МОН України від 19.12.17 № 1633, сприяв би активізації рухової активності дітей. Також даний проєкт передбачає організацію та підвищення результативності освітньо-виховної діяльності в дошкільному закладі №26 шляхом придбання сучасної техніки (музичної апаратури, музичних інструментів, дитячих національних костюмів та інше). Це дозволить педагогам повністю реалізувати навчальні програми в напрямку музично-естетичного розвитку дошкільників, підтримувати та розкривати творчі прояви, музикальні здібності вихованців. Оскільки окремого приміщення для занять з фізкультури в ЗДО не передбачено, заняття, спортивні свята та розваги відбуваються у музичній залі, тому необхідно придбати спортивний інвентар. Ці заходи дадуть можливість створити у ЗДО розвивальний простір для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та забезпечення успішного фізичного розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я.  Робоче місце адміністрації та працівників розташоване в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті) Ясла-садка та оснащене меблями, предметами й засобами праці відповідно до вимог законодавства, надасть можливість створити якісні умови для успішної реалізації завдань дошкільного закладу.  Організація безпечного та якісного харчування в закладі дошкільної освіти потребує не лише наявності якісних харчових продуктів та дотримання технології приготування їжі, а й створення безпечного та сучасного середовища для приготування смачних та корисних страв для дітей; приймання, оброблення, зберігання та реалізація продовольчої сировини. А також створення більш комфортних та безпечних умов праці для працівників харчоблока. Одним з кроків для реалізації даної мети є придбання кухонного обладнання харчоблока, комори ЗДО, яке буде відповідати вимогам чинного санітарного законодавства.  В яслах-садку № 26 необхідно створити відповідні умови дотримання вимог Санітарного регламенту ЗДО щодо утримання приміщення закладу, економного та швидкого прання великої кількості постільної білизни та рушників, спецодягу працівників закладу, покращення належних умов праці. Збереження здоров'я дітей та працівників, запобігання захворюванням. Потрібно придбати сучасні промислові пральні машини з сушкою, встановити виробничий прасувальний прес для швидкого висушування та прасування постільної білизни та рушників. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти; * створення умов для здобуття дітьми п'ятирічного віку обов'язкової дошкільної освіти; * поліпшення якості дошкільної освіти; * забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей; * збереження та зміцненню здоров'я дітей; * зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу; * модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; * активізація роботи з обдарованими дітьми; * оновлення стратегії й тактики взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками й громадськістю; * науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників за індивідуальними освітніми траєкторіями; * покращення якості та безпечності організації харчування дітей; * отримання щорічного економічного ефекту зменшення рівня енергоспоживання за рахунок модернізації обладнання. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  | Кількість фізичних осіб, які будуть користуватися облаштованими приміщеннями закладу в день | | | | осіб | | 200 |
| Кількість педагогічних працівників, які надають освітні послуги. | | | | осіб | | 10 |
| Кількість працівників, які обслуговують роботу закладу | | | | осіб | | 20 |
| Проєктна потужність закладу | | | | осіб | | 90 |
| Кількість групових приміщень | | | | одиниць | | 4 |
| Кількість кабінетів адміністрації та спеціалістів | | | | одиниць | | 8 |
| Кількість музичних та спортивних занять, розваг та свят проводиться в музичній залі на тиждень | | | | годин | | 24 |
| Кількість фізичних осіб користуються медичним кабінетом протягом навчального року. | | | | осіб | | 200 |
|  | Кількість придбаного обладнання для харчоблока | | | | одиниць | | 17 |
|  | Кількість придбаного обладнання для пральні | | | | одиниць | | 8 |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Провести інвентаризацію в закладі. 2.Розробка проєктно-кошторисної документації. 3.Закупівля дитячої меблі. 4.Закупівля оргтехніки. 5.Закупівля меблів для кабінетів. 6.Закупівля дитячих сюжетно-рольових меблів. 7. Закупівля м'якого інвентарю.  8. Придбання 3d фотоштор (новорічна, осіння, весняна, літня). 9. Придбання карнизів і штор для вікон.  10.Придбання музичної апаратури (активний комплект, мікшерний пульт, мікрофони).  11. Придбання українських національних костюмів (20 комплектів для дівчаток і 20 для хлопчиків) та костюмів для театралізації.  12. Придбання дитячих музичних інструментів.  13. Придбання піаніно. 14. Придбання сценічного піаніно Yamaha NP-12. 15. Придбання фізкультурного обладнання.  Асортимент та кількість музичних інструментів, костюмів відповідає Примірному переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (Наказ МОН України від 19.12.17 № 1633). 16. Закупівля меблів для медичного кабінету.  17. Закупівля, доставка та установка технологічного обладнання для харчоблока, пральні.  18. Відновлення освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього | |
| Обсяг | Назва джерела | |  | |
| 1590,767 |  | 2452,775 | Міжнародні інвестиції,  кошти  приватних осіб | | 4043,542 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | |  | | |  |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт Ясел-садка 30 м.Сєвєродонецька Луганської області, вул.Вілєсова, 9 | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити будівлю та приміщення Ясел-садка №30 з використанням енергозберегаючих технологій з дотриманням санітарних норм, норм протипожежної безпеки. Облаштувати бомбосховище в зв’язку з нормами безпеки. | | | | | | | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У з'язку з війною постраждала інфраструктура міста Сєвєродонецька: Житлові будинки, заклади освіти та інші сфери діяльності. Ясла-садок №30 теж зазнав наслідків війни. Тому потребує капітального ремонту для подальшої роботи у вихованні та навчанні дітей після деокупації міста. | | | | | | | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Реалізація проєкту відповідно до ключовіх заходів. Це надасть можливість дітям отримувати дошкільну освіту в сучасних, комфортних та безпечних умовах. | | | | | | | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | | | |
|  |  | 1.Заміна дверних блоків.  2.Оздоблення стін внутрішніх приміщень. 3.Улаштовання підлоги. 4.Прокладенння трубопроводів опалення. 5.Прокладення трубопроводів водопостачання/водовідведення.  6.Відремонтування покрівлі, утеплення будівлі.  7.Встановлення вікон.  8.Відновлення системи опалення.  9.Відновлення кровлі | | | | одиниць  кв.м  кв.м  м.пог.  м.пог.  кв.м  одиниць  кв.м  кв.м | | | 77  1200  600  800  800  3400  150  2200  300 | | | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | Проведення робіт по капітальному ремонту закладу дошкільної освіти.  1.Розроблення проєкту.  2.Створення проєктно-кошторисної документації.  3.Роботи з розробки проєктно-кошторисної документації:  - капітальний ремонт покрівлі основної будівлі та покрівлі господарчого блоку;  - відновлення та утеплення зовнішних та внутрішних стін;  - встановлення вікон;  - встановлення вхідних вуличних дверей,міжгрупових, кабінетних;  -ремонт підлоги;  -ремонт стелі;  -ремонт стін;  - відновлення системи водопостачання та водовідведення в будівлі;  - відновлення системи внутрішнього та зовнішнього енергопостачання та освітлення: придбання необхідних матеріалів;  - відновлення системи опалення;  - відновлення паркану навколо території та будівлі;  - відновлення благоустрою території: облаштування спортивного та ігрових майданчиків, павільони, тротуарної плитки на території Ясел-садка;  - створення бомбосховищ. | | | | | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела | | | | | Всього | | |
|  | | Обсяг | | Міжнародні  партнери | | |  | | |
| 10500,0 |  | | 4500,0 | |  | | | 15000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Оснащення та модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти Ясел-садка№ 30 м.Сєвєродонецька Луганської області, вул.Вілєсова, 9 | | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Створення умов для повноцінного і всебічного розвитку дітей дошкільного віку, забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію, створення комфортних та безпечних умов здобуття дошкільної освіти, розвитку, виховання та навчання дітей, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог | | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Виховання дитини є справою всього суспільства, що має не тільки визнавати право дитини на щасливе дитинство, а й створювати для цього реальні умови. У зв'язку з війною знищено всю матеріально-технічну базу Ясел- садка. Плануються різні заходи для вирішення цього питання. | | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Створити матеріально-технічну базу дошкільного навчального закладу на достатньому рівні. Для повноцінного і всебічного розвитку дітей дошкільного віку, забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію, створення комфортних та безпечних умов здобуття дошкільної освіти, розвитку, виховання та навчання дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог | | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  |  | Меблі  спальні приладдя:  меблі для партомийні  посуд  водонагрівач  обладнання санвузол  кухонне обладнання  посуд  обладнання для пральні  обладнання музичної зали | | | | одиниць  одиниць  одиниць  одиниць  одиниць  одиниць  одиниць  одиниць  одиниць  одиниць | | 1041  2210  7  1270  10  102  24  215  24  121 |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1.Розроблення проєкту.  1.Створення проєктно-кошторисної документації.  2.Роботи з розробки проєктно-кошторисної документації.  3.Кількість проведених заходів:  -оснащення групових приміщень, партомийні, санвузол;  - оснащення музичної зали;  -оснащення кабінетів директора, методиста та приймальні;  -оснащення кабінету керівника музичного;  -оснащення кабінетів (2) вчителів-логопедів;  -оснащення кабінету фізінструктора;  -оснащення кабінету психолога;  -оснащення харчоблоку;  -оснащення пральні;  - оснащення коридорних приміщень;  -комп’ютерне забезпечення. | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього | |
| Обсяг | Назва джерела | |
| 17500,0 |  | 7500,0 | Міжнародні  партнери | | 25000,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі та приміщень Ясел – садка № 37 м.Сєвєродонецька Луганської обл., вул. Гагаріна буд.101-В | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | За допомогою ремонтних робіт відновити будівлю та приміщення Ясел - садка № 37 з використанням енергозберігаючих технологій, з дотриманням санітарних норм, норм протипожежної безпеки. А також облаштувати бомбосховище, яке буде відповідати нормам безпеки. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У зв’язку з російською агресією була пошкоджена та частково зруйнована частина будівлі закладу. Після звільнення міста Сєвєродонецька від російської окупації для відновлення освітнього процесу першочергове треба провести капітальний ремонт конструктивних елементів будівлі та приміщень Ясел-садка №37 з використанням енергоефективних технологій. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Покращення рівня надання освітніх послуг населенню Сєвєродонецької громади.  2.Створення комфортних умов в будівлі закладу.  3. Зниження експлуатаційних витрат до 30 %;  4..Подовження терміну експлуатації будівель.  4.Економія споживання теплової енергії на 30 %.  5.Зменшення споживання електричної енергії за рахунок заміни застарілого енергоємного обладнання на сучасне.  6.Стимул повернення ВПО до громади. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Економія світла, економія тепла, води. | | | % | | Економія складатиме 30% - 50% | |
|  | Безпечне освітнє середовище | | | осіб | | 500 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1.Обстеження стану будівлі.  2. Розробка проєктно-кошторисної документації.  3.Відновлення частини зруйнованої будівлі.  4.Капітальний ремонт холу, коридорів, кабінетів, групових приміщень, пральні, харчоблоку, службових приміщень.  5. Проведення робіт з термомодернізації (утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергоефективних вікон та дверей).  6. Вимощення ганків з улаштуванням пандусу.  9. Ремонтні роботи з відновлення системи водопостачання та водовідведення.  10.Ремонтні роботи з відновлення системи електропостачання.  11.Ремонтні роботи з відновлення системи опалення.  12. Оснащення протипожежною сигналізацією.  13. Реконструкція бомбосховища. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 30 000, 0 |  | 10000, 0 | | Міжнародні інвестиції | | 40 000, 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Матеріально – технічне оснащення будівлі та приміщень Ясел – садка № 37 м. Сєвєродонецька Луганської обл. вул. Гагаріна буд.101-В | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Після звільнення міста Сєвєродонецька після російської окупації перед командою Ясел-садка 38 постала проблема: відсутність матеріально-технічної бази для якісної дошкільної освіти дітей, відновлення якісного інклюзивного середовища для розвитку, соціалізації, психологічного комфорту дітей з ООП та надання їм якісних освітніх послуг у Яслах-садку № 37 м.Сєвєродонецьк, Луганської області. | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Матеріально-технічна база - необхідна умова функціонування освітнього закладу, тому необхідно осучаснити засоби навчання та обладнання, якими комплектуються кабінети, групові приміщення, що дасть можливість зацікавити здобувачів освіти у навчанні, реалізувати вимоги та досягти обов’язкових результатів навчання відповідно до навчальних програм. Нажаль, після перебування довгий час в окупації вся матеріально – технічна база була зламана або розграблена. Тому потребуємо відновлення та поповнення освітнього середовища для подальшого надання якісних освітніх послуг дітям. У рамках реалізації проєкту планується придбання якісного навчально-методичного, технічного обладнання, розвивально - ігрового матеріалу, а також матеріалів, що сприятимуть розвитку фізичних якостей дітей та їх психологічному комфорту. | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Відновлення роботи із надання якісних освітніх послуг .  2. Створення необхідних умов для зміцнення та загартування дитячого організму.  3. Забезпечення гармонійних умов перебування дітей в ЗДО. 4. Досягнення позитивної динаміки психологічного стану дітей та з особливими потребами, їх соціалізації, а також забезпечення кваліфікованої інформаційної та психологічної підтримки їх батьків.  5. Ріст рейтингу органів місцевого самоврядування щодо покращення умов виховання дітей в дошкільному закладі, підняття іміджу закладу.. | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  |  | 1.Розвиток фізичних і духовних якостей особистості дитини | | | осіб | 200 |
|  |  | 2.Організація безпечного дозвілля | | | осіб | 200 |
|  |  | 3. Покращення умов перебування дітей в садочку. | | | осіб | 200 |
|  |  | 4.Підтримка дітей з ООП. | | | осіб | 30 |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1.Проведення інвентаризації.  2. Підготовка проєктно-кошторисної документації.  3. Придбання сенсорного, дидактичного обладнання та посібників.  4.Оснащення групових приміщень, кабінетів .  5.Оновлення навчально-дидактичного обладнання  6.Забезпечення інформаційно-технічними засобами.  7.Придбання технічних засобів, приладів для пральні та харчоблоку, сантехніки.  8. Придбання м’якого інвентаря.  9. Придбання посуду.  10. Обладнання для спортивної зали.  11.Створити ігрові осередки, коригуючу та релаксаційну зони.  12.Придбання музичних інструментів.  13. Відновлення роботи із надання якісних освітніх послуг . | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | Всього |
|  | Обсяг | Назва джерела |
| 3 000, 000 |  | 3 500, 000 | Міжнародні інвестиції | 6 500, 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Безпечний, комфортний простір території Ясел – садка № 37 м. Сєвєродонецька Луганської обл. вул. Гагаріна буд.101-В | | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Облаштування території дошкільного закладу. Покращення благоустрою території, створення безпечного простору для відпочинку та розвитку всіх учасників освітнього процесу. | | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У зв’язку з російською агресією була пошкоджена огорожа, павільйони подекуди аварійно небезпечні для життя та здоров’я дітей. Під час окупації занедбана, розмародерена територія. Старі дерева несуть загрозу для життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу. Асфальтове покриття пішохідних доріжок не в належному стані, деформоване. Відсутнє освітлення на вулиці. | | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1.Сучасна комфортна та безпечна територія закладу.  2.Можливості для проведення дозвілля, активного відпочинку та фізичного розвитку дітей, позитивний вплив на розвиток дітей, їхнє здоров’я та настрій.  3. Запобігання травматизму внаслідок відновлення ігрових майданчиків, покриття доріг та тротуарів , зовнішнього освітлення.  4. Відповідальне та дієве ставлення до навколишнього природного середовища.  5. Покращення іміджу закладу освіти.  6. Стимул повернення ВПО до громади. | | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | | |
|  | 1.Запобігання травматизму, безпека. | | | осіб | | 450 | | |
|  | 2.Створення привабливого сучасного комфортного громадського простору, що відповідає стратегічним цілям розвитку громади. | | | осіб | | 1.000 | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Обстеження стану огорожі, вуличного освітлення, асфальтового покриття, ігрових та спортивного майданчиків, території.  2. Підготовка проєктно-кошторисної документації.  3. Демонтаж та вивіз старої огорожі, воріт та хвірток.  Підготовка території та установка огорожі, в’їзних воріт та хвірток 4. Реконструкція асфальтового покриття.  5. Санітарна обробка старих дерев, корчування пнів. Висадка молодих дерев, кущів, квітів.  6. Вивезення сміття.  7. Реконструкція прогулянкових павільйонів, створення безпечних ігрових майданчиків.  8. Демонтаж та вивіз старого ігрового обладнання.  9. Придбання та встановлення сучасного, безпечного обладнання на спортивному майданчику, майданчику для свят, прогулянкових майданчиків.  10. Реконструкція вуличного освітлення. | | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 2 000, 000 |  | 2 500, 000 . | | Міжнародні інвестиції | | 4.500, 000 . |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
| **Назва проекту:** | Комфортний, безпечний та енергоефективний життєвий простір для учасників освітнього процесу в Яслах-садку №38 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Науки буд. 10 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити, покращити роботу Ясел-садка №38 для задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької територіальної громади в освітніх послугах для дітей дошкільного віку. Виконання капітальних ремонтних робіт будівлі та приміщень закладу дошкільної освіти, що буде сприяти:   * покращенню умов надання освітніх послуг та перебування вихованців у навчальному закладі, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами; * приведенню температурних показників для комфорту учасників освітнього процесу до санітарно-гігієнічних норм згідно Санітарного регламенту; * запобіганню підвищення рівня захворюваності серед вихованців у осінньо-зимовий період; * зменшенню ризиків для життя та здоров’я учасників освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій за рахунок встановлення протипожежної, охоронної сигналізації, пристосування преміщення в цокальній частині будівлі під укриття; * зменшенню споживання теплової , електроенергії, води з метою економії коштів міського бюджету, без погіршення умов перебування учасників освітнього процесу у будівлі Ясел-садка; * естетичному розвитку вихованців за рахунок приведення будівлі та приміщень закладу до естетично привабливого вигляду. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ будівля Ясел-садка №38 зазнала руйнувань та пошкоджень:   * система опалення зруйнована внаслідок низької температури під час військових дій (весна 2022 р. - - 18 градусів); індивідуальний тепловий пункт, який не експлуатувався під час окупації, потребує ревізії, ремонту та налаштування; мережа енергопостачання будівлі закладу не розрахована на використання сучасних приладів водонагрівання (у садку відсутнє централізоване постачання гарячої води) та обігріву приміщень, що є причиною частих аварійних вимкнень запобіжників на розподільчих щитках; * пошкоджені вибуховими хвилями та осколками вікна, вхідні двері; не утеплений фасад і дах будівлі, не дають можливості підтримувати належні комфортні температурні умови, ощадливо, економно використовувати дороговартісну теплову, електроенергію; * внаслідок детонації снарядів, що відбувалася на території закладу, неможливості опалювати заклад у зимово-осінній період, постраждали приміщення Ясел-садка №38 (групові кімнати, санвузли, кабінети, музична та спортивна зала, холи, коридори, сходинкові клітини): тріщини на стінах, стелі, підлозі, деформовані або вибиті блоки внутрішніх дверей, сколи кахлю та пошкодження обладнання у санвузлах, медичному блоці, харчоблоці та пральні не дають можливості закладу надавати освітні послуги дітям дошкільного віку, працювати безпечно та якісно; * заклад освіти побудовано у 1983 році, за проектом в ньому непередбачено споруди, а саме укриття, для збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій, повітряних тривог, що є обов’язковою вимогою для повноцінної роботи Ясел-садка. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Створення комфортних, безпечних умов для надання дошкільної освіти мешканцям Сєвєродонецької територіальної громади. * Підвищення енергоефективності та ощадливого використання теплової і електроенергії, води, економія бюджетних коштів міста. * Поліпшення умов та якості дошкільної освіти, що буде стимулювати повертатися до міста внутрішньо перемішених осіб. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | 1.Кількість мешканців, що звертаються за освітніми послугами протягом року. | | осіб | | 240, 12 з ООП | |
| 2.Кількість проведених групових та індивідуальних занять протягом одного робочого дня. | | одиниць | | 35 | |
| 3.Економія природного газу; економія електроенергії (на виробництво тепла) в рік. | | відсотки | | 15%-20% | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Обстеження стану будівлі та приміщень закладу.  2.Підготовка проєктно-кошторисної документації.  3.Утеплення та оздоблення фасаду будівлі.  4.Реконструкція та утеплення даху будівлі.  5.Реконструкція прилеглих до будівлі прогулянкових веранд, ганків та пандусу для дітей з ООП.  6.Заміна та налаштування опалювальної системи, системи електро- та водопостачання будівлі.  7.Заміна віконних, дверних блоків в будівлі на енергозаощадливі та сучасного дизайну.  8. Оздоблювальні роботи усіх приміщень будівлі.  9. Ремонт підлоги в усіх приміщеннях та прогулянкових верандах.  10.Капітальний ремонт сходових клітин, холів, коридорів.  11.Капітальний ремонт санвузлів (у тому числі для дітей з ООП).  12.Капітальний ремонт пральні та харчоблоку.  13.Влаштування пожежної та охоронної сигналізації.  14. Влаштування укриття у цокольній частині будівлі закладу.  15. Забезпечення робочими містами 70 мешканців громади міста. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього |
| Обсяг | Назва  джерела | |
| 26586, 000 |  | 11394,000 | Міжнародні інвестиції | | 37 980, 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Безпечний, комфортний, багатофункціональний простір прилеглої території Ясел-садка №38 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Науки буд. 10 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Покращення умов для надання освітніх послуг. Відновлення загального рівня комфорту, безпеки та індивідуальних потреб учасників освітнього процесу на прилеглій території Ясел-садка. Створення екологічних та безпечних зон для дітей дошкільного віку. Організація умов для прогулянок, занять фізкультурою та розваг на свіжому повітрі, що буде сприяти поліпшенню здоров’я та психоемоційного стану дошкільників | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Внаслідок військової агресії РФ на прилеглій території до закладу дошкільної освіти пошкоджено: асфальтоване покриття доріжок, ігрових майданчиків; прогулянкові павільони; обладнання ігрових ділянок; огорожа закладу, ворота та фіртки; зовнішнє освітлення території; без поливу та догляду знищена частина зелених насаджень (дерева, кущі, травяне покриття) двору; зруйнована система поливу. Усе це може бути причиною травмування учасників освітнього процесу, унеможливлює якісно та безпечно організувати активності дітей на свіжому повітрі. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Безпечна, комфортна, приваблива територія, зручна та ефективна для організації освітнього процесу, яка буде відповідати потребам та індивідуальним особливостям дітей дошкільного віку. Можливість якісно організовувати відпочинок, заняття фізкультурою та оздоровлення дітей дошкільного віку, у тому числі і дітей з особливими освітніми потребами, на свіжому повітрі. Зниження ризиків травмування учасників освітнього процесу на території закладу. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | 1. Покращення умов для надання освітніх послуг, осіб рік | | | осіб | | 240, 12 дітей з ООП | |
| 2.Економне використання електроенергії, води | | | % | | 10-15 | |
| 3. Озеленення та упорядкування території громади | | | га | | 0,9 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Обстеження стану прилеглої до закладу території.  2.Підготовка проєктно-кошторисної документації.  3. Санітарна обрізка дерев, висадка молодих дерев, кущів, трав'яних газонів.  4. Реконструкція та осучаснення асфальтованого покриття на прогулянкових ділянках, спортивному майданчику та майданчику для свят і розваг.  5.Відновлення зовнішнього освітлення з застосуванням прожекторів на сонячних батареях.  6.Демонтаж старого, ігрового та спортивного обладнання.  7. Придбання і встановленн сучасного, беспечного ігрового та спортивного обладнання для прогулянкових ділянок, спортивного майданчика, майданчика для свят і розваг.  8. Відновлення системи поливу.  9.Демонтаж пошкодженої огорожі Ясел-садка.  10. Встановлення нової огорожі, воріт та фірток навколо закладу.  11. Реконструкція 9 -ти прогулянкових павілйонів.  12.Отримання мешканцями громади якісних освітніх послуг, які відповідають сучасним вимогам. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 4 940, 000 | | Міжнародні інвестиції | | 4 940, 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Створення сучасних європейських умов для освітнього процесу з урахуванням індивідуальних потреб дітей дошкільного віку у Яслах-садку №38 м. Сєвєродонецька Луганської обл., вул. Науки, буд. 10 | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Ясел-садка №38 для надання освітніх послуг мешканцям Сєвєродонецької територіальної громади. Створити сучасні, комфортні, безпечні умови для перебування у закладі, повноцінного і всебічного розвитку дітей дошкільного віку шляхом забезпечення освітнього процесу відповідними меблями, ігровими, навчальними посібниками, технологічним обладнанням, оргтехнікою, м'яким інвентарем. | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Внаслідок військової агресії з боку РФ садок постраждав від обстрілів, зруйновано та розграбовано меблі (стільці для дітей та співробітників, столи для дітей та співробітників, дитячі ліжка, шафи для методичного матеріалу та іграшок, шафи для роздягання дітей та дорослих, скамійки для приймальних), м'який інвентар (килими, килимові доріжки, матраци, подушки, ковдри, дитяча постільна білизна, рушники), методичний, ігровий матеріал для забезпечення освітньго процесу (різноманітні ігрові посібники, дидактичний матеріал, модульні конструктори, ігрове обладнання для дітей з особливими освітніми потребами, спортивне обладнання, музичне обладнання), технічні засоби навчання (інтерактивні дошки, проектори, музичні інструменти, акустичні системи), оргтехніка (компьютери, ноутбуки, принтери, ламінатори,), технологічне обладнання для харчоблоку та пральні. Для повноцінної діяльності закладу виникла потреба у відновленні даного обладнання з урахуванням індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами і приведенні його якості та функціональності до європейських стандартів. | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Створення належних якісних умов для відновлення освітнього процесу, максимального комфорту перебування дітей у Яслах-садку. Приведення матеріально-технічної бази освітніх приміщень до сучасних вимог з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування. | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | 1.Кількість одержувачів дошкільної освіти, в рік. | | осіб | | 240  12 дітей з ООП | |
| 2.Кількість групових та індивідуальних занять,  наданих протягом одного  робочого дня | | одиниць | | 38 | |
| 3.Стимул для повернення тимчасово переміщених осіб | | осіб | | 70 000 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Придбання меблів для 13 групових осередків (столи, стільці, шафки для роздягання, стелажі для іграшок та посібників, скамійки для приймальних).  2. Придбання меблів для музичної зали. Забезпечення музичної та спортивної залів акустичними системами, музичними інструментами.  3. Придбання меблів для методичних кабінетів, адміністративних кабінетів та медичного блоку.  4. Оновлення м'якого інвентаря (килими для ігрових кімнат, спалень та музичної зали; килимові доріжки для приймалень та холів; матраци, подушки, ковдри, постільна білизна для дитячих спалень; рушники для гігієнічних потреб дітей та співробітників.)  5.Забезпечення Ясел-садка ігровим та методичним, дидактичним обладнанням різної направленності.  6. Забезпечення методичної служби та адміністрації приладами та оргтехнікою (ноутбуки, компьютери, принтери, сканери, ламінатори, інтерактивні дошки, проектори).  7 Забезпечення відповідним професійним обладнанням медичного блоку закладу.  8. Забезпечення технологічним обладнанням харчоблоку (печі, духова шафа, електросковорода, м’ясорубки, тістоміс, картоплечистка, водонагрівач, електрокип’ятильник, морозильні камери, холодильна шафа, побутові холодильники, ваги, пральні машини, прасувальний прес, сушильна машина, праски).  9.Надання широкого спектру послуг, пов’язаних з освітою дітей дошкільного віку. | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього |
| Обсяг | Назва джерела | |
| 2709,0 |  | 1161,0 | Міжнародні інвестиції | | 3 870, 000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. Ефективна система реагування на надзвичайні сітуації,воєнні дії або терористичні акти. | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво та оснащення захистної споруди ЦЗ Ясел-садка №41 міста Сєвєродонецька Луганської області, за адресою:вул. Курчатова, б.3-А. | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення в закладі безпечних умов для всіх участників освітнього процесу. | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Відсутність в Яслах-садку захистної споруди ЦЗ, призначеної для захисту учасників освітнього процесу від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Створення безпечних умов перебування в закладі, збереження життя та здоров’я всіх участників освітнього процесу у разі надзвичайних ситуацій. | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  | 1.Побудувати та оснастити у закладі захисну споруду ЦЗ (сховище), призначену для захисту учасників освітнього процесу від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.  2.Термін надання послуги. | | | осіб  день в місяць | 325  23 |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Будівництво на території Ясел-садка №41 укриття або бомбосховища для всіх учасників освітнього процесу та оснащення його всім необхідним.  2. Розробка проєкту та кошторисної і тендерної документації. 3. Проведення експертизи проєктної документації. 4. Складання та затвердження графіків проєктних, ремонтних та будівельно-монтажних робіт. 5. Визначення організації та підписання з нею договору про здійснення технічного нагляду.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи Ясел-садка. Мешканці громади потребують отримання якісних навчальних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | Всього |
| Обсяг | Назва джерела |
| 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфери громади. | | | | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі Ясел-садка №41 міста Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вул.Курчатова, б.3-А. | | | | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Створення умов для повноцінного і всебічного розвитку дітей дошкільного віку, забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію, створення комфортних та безпечних умов здобуття дошкільної освіти, розвитку, виховання та навчання дітей, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. | | | | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Садок побудовано у 1985 році. Під час воєних дій у м.Сєвєродонецьку будівля Ясел-садка №41 була частково зруйнована і зазнала великих пошкоджень. Приміщення перебувають в незадовільному стані, пошкоджено покрівлю, двері, вікна та комунікації (водовідведення, каналізація, опалення, електрика). | | | | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Реалізація проєкту надасть можливість дітям отримувати дошкільну освіту в сучасних, комфортних та безпечних умовах. Забезпечить населення можливостями для реалізації їх конституційних прав, пов’язаних із дошкільною освітою їх дітей. Зниження експлуатаційних витрат до 30 %.  Подовження терміну експлуатації будівель, економія споживання теплової енергії на 20 %.  Зменшення споживання електричної енергії за рахунок заміни застарілого енергоємного обладнання на сучасне. | | | | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | | | |
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі  Капітальний ремонт дитячих груп, залів, кабінетів та харчоблоку  Ремонт підлоги  Будівництво пандусу  Ремонт електро- (заміна 9 щитків), тепло- (заміна системи опалення), водопостачання та водовідведення (заміна труб);  Утеплення зовнішніх стін будівлі  Зовнішнє оздоблення фасаду  Заміна віконних блоків | | | | | м2  одиниць  м2  одиниць  одиниць    м2  м2 одиниць | 1860  29  2660  3  9  2725  2725  146 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1.Розробка проєкту та кошторисної і тендерної документації. 2.Проведення тендеру і обстеження стану будівлі. 3.Проведення експертизи проєктної документації. 4.Складання та затвердження графіків проєктних, ремонтних та будівельно-монтажних робіт. 5.Визначення організації та підписання з нею договору про здійснення технічного нагляду. 6.Капітальний ремонт будівлі Ясел-садка №41. 7.Капітальний ремонт усіх приміщень (ремонт покрівлі, фасаду, заміна дверних блоків та вікон, системи опалення, водопостачання та водовідведення і ремонт групових приміщень). 8.Проведення робіт з термомодернізації (утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергоефективних вікон та дверей);.  9. Монтаж і установка обладнання ІТП. 10. Пуско - налагоджувальні роботи. 11.Заміна електромережі. 12. Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи Ясел-садка. Мешканці громади потребують отримання якісних навчальних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерел | | | | Всього | |
| Обсяг | Назва джерела | | |
| 40 000,0 |  | 20 579,0 | Міжнародні інвестіції, кошти приватних осіб | | | 60 579 ,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку.Сучасна якісна інклюзивна освіта. | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Відновлення діяльності та створення сучасних умов для освітнього процесу з урахуванням індивідуальних потреб дітей дошкільного віку у Яслах-садку №41 м. Сєвєродонецька Луганської обл., за адресою: вул. Курчатова, буд. 3-А. | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Ясел-садка №41 для надання освітніх послуг мешканцям Сєвєродонецької територіальної громади. Створити сучасні, комфортні, безпечні умови для перебування у закладі, повноцінного і всебічного розвитку дітей дошкільного віку шляхом забезпечення освітнього процесу відповідними меблями, ігровими, навчальними посібниками, технологічним обладнанням, оргтехнікою, м'яким інвентарем. | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У зв'язку з тим, що на території міста велись активні бойові дії, садок постраждав від обстрілів, зруйновано та розграбовано меблі (стільці для дітей та співробітників, столи для дітей та співробітників, дитячі ліжка, шафи для методичного матеріалу та іграшок, шафи для роздягання дітей та дорослих, скамійки для приймальних), м'який інвентар (килими, килимові доріжки, матраци, подушки, ковдри, дитяча постільна білизна, рушники), методичний, ігровий матеріал для забезпечення освітньго процесу (різноманітні ігрові посібники, дидактичний матеріал, модульні конструктори, ігрове обладнання для дітей з особливими освітніми потребами, спортивне обладнання, музичне обладнання), технічні засоби навчання (інтерактивні дошки, проектори, музичні інструменти, акустичні системи), оргтехніка (компьютери, ноутбуки, принтери, ламінатори,), технологічне обладнання для харчоблоку та пральні. Для повноцінної діяльності закладу виникла потреба у відновленні даного обладнання з урахуванням індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами і приведенні його якості та функціональності до європейських стандартів. | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Створення належних якісних умов для максимального комфорту перебування дітей у яслах-садку. Приведення матеріально-технічної бази освітніх приміщень до сучасних вимог з урахуванням принципів універсального дизайну або розумного пристосування. | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | 1.Кількість одержувачів дошкільної освіти, в рік.  2.Організація 3-х разового харчування, в рік.  3.Кількість населених пунктів, які обслуговує Ясла-садок. | | особи  особи  одиниць    день в місяці | | 250, 6 дітей з ООП  250, 6 дітей з ООП  6   23 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Придбання меблів для 14 групових осередків (столи, стільці, шафки для роздягання, стелажи для іграшок та посібників, скамійки для приймальних).  2. Придбання меблів для музичної зали.  3. Придбання меблів для методичних кабінетів, адміністративних кабінетів та медичного блоку.  4. Оновлення м'якого інвентаря (килими для ігрових кімнат, спалень та музичної зали; килимові доріжки для приймалень та холів; матраци, подушки, ковдри, постільна білизна для дитячих спалень; рушники для гігієнічних потреб дітей та співробітників.)  5.Забезпечення Ясел-садка ігровим та методичним, дидактичним обладнанням різної направленності.  6. Забезпечення методичної служби та адміністрації приладами та оргтехнікою (ноутбуки, компьютери, принтери, сканери, ламінатори, інтерактивні дошки, проектори).  7 Забезпечення музичної та спортивної залів акустичними системами, музичними інструментами.  8. Забезпечення відповідним, професійним обладнанням медичного блоку закладу.  9. Забезпечення технологічним обладнанням харчоблоку (пічі, духова шафа, електросковорода, м’ясорубки, тістоміс, картоплечистка, водонагрівач, електрокип’ятильник, морозильні камери, холодильна шафа, побутові холодильники, пральні машини, прасувальний прес, сушильна машина, праски). 10. Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи Ясел-садка. Мешканці громади потребують отримання якісних навчальних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього |
| Обсяг | Назва джерела | |
| 5 850 ,0 |  | 2 000,0 | Іноземні інвестиції,кошти приватних осіб | | 7 850 ,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. Громадська та інформаційна безпека території громади. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення благоустрію території, спортивного та ігрових майданчиків, облаштування асфальтових доріжок на території Ясел-садка №41 міста Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вул. Курчатова,б. 3-А. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Підвищення загального рівня комфорту та безпеки садового середовища, а саме розвиток та удосконалення садової території, відновлення асфальтових доріжок, тротуарів, спортивного та ігрових майданчиків в Яслах-садку №41. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Після воєнних дій у місті Сєвєродонецьку територія Ясел-садка №41 знаходиться в занедбаному стані. Доріжки, тротуари, асфальтове покриття, спортивний майданчик та дитячі ігрові майданчики знаходяться в стані майже повної руйнації, подекуди повністю зруйновані, вичерпали свій ресурс. Зовнішнє освітлення території відсутнє. Дитячі споруди мають травматичні елементи. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Сучасні комфортні та безпечні дитячі майданчики. Можливості для активного відпочинку та фізичного розвитку дітей. Створення спеціалізованого безпечного спортивного майданчику. Запобігання травматизму внаслідок ям та тріщин на асфальтовому покритті шляхом відновлення покриття асфальтових доріжок. Чисті, охайні та зелені території для відпочинку дітей. Створення привабливого сучасного комфортного громадського простору, що відповідає стратегічним цілям розвитку територіальної громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| 1.Зниження травматизму у дітей дошкільного віку  2.Термін надання послуги. | | | осіб  день в місяці | | 250  23 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Створення нових спортивного та ігрових майданчиків (14 шт).  2.Ремонт і модернізація існуючих майданчиків(14 шт.)  3.Розчистка рослин, що розрослися, обрізка старих, небезпечних дерев, насадження нових рослин(600 кв.м)  4.Ремонт та модернізація зовнішнього освітлення(12 шт.)  5.Асфальтове покриття(500 кв.м). Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи Ясел-садка. Мешканці громади потребують отримання якісних навчальних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 6 000,0 |  | 2 000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 8 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку" | | | | | | |
| **Назва проекту:** | "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО"  Відновлення та капітальний ремонт Ясел-садка № 42 міста Сєвєродонецька Луганської області, адреса: Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, вулиця Курчатова, 17-А | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Після військових дій, після руйнації, мародерства виникла потреба відновлення та капітального ремонту Ясел-садка №42. Створення у ЗДО комфортних та безпечних умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, формування життєздатної особистості, розвиток виховання та навчання дітей, створення нових місць для дітей шляхом відновлення роботи Ясел-садка № 42 міста Сєвєродонецька Луганської області. Проведення капітального ремонту будівлі закладу та допоміжного приміщення: ремонт покрівлі будівлі, капітальний ремонт усіх приміщень будівлі, заміна вікон, дверей; заміна на нову систем водопостачання та водовідведення, електропостачання, теплопостачання, каналізації, вентиляції, освітлення. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень.Не оминуло це і Ясла-садок №42 міста Сєвєродонецька Луганської області. Будівля закладу зазнала часткового руйнування, матеріально-технічна база Ясел-садка, зокрема: обладнання, меблі, комп’ютерна техніка, оснащення, інвентар та інше майно зіпсовано, розкрадено. Для відбудови та сталого розвитку громади потрібен капітальний ремонт та відновлення роботи Ясел-садка №42, а саме:  **Блок №1 "Капітальний ремонт будівлі Ясел-садка №42 міста Сєвєродонецька Луганської області ".**  Адреса: Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк , вулиця Курчатова 17-А  • відновлення зовнішніх та внутрішніх стін, плит перекриття у будівлі;  • капітальний ремонт покрівлі будівлі;  • капітальний ремонт та утеплення фасаду будівлі по всьому периметру; • встановлення вікон;  • встановлення вхідних та внутрішніх дверей у будівлі;  • капітальний ремонт усіх приміщень будівлі: групові осередки 14 груп (56 кімнат), приміщення харчоблоку, приміщення пральної кімнати, приміщення музичної та спортивної залів, приміщення кабінетів спеціалістів (16 кімнат);  • капітальний ремонт коридорів (8) та сходинкових маршів (4), привуличних коридорів.  **Блок №2** **"Відновлення, капітальний ремонт усіх комунікаційних систем"** • система водопостачання та водовідведення;  • нової системи електропостачання та зовнішнього та внутрішнього освітлення у приміщенні будівлі та на території закладу;  • відновлення системи опалення будівлі; встановлення ІТП;  • нової вентиляційної системи.  **Блок №3** **"Створення безпечного простору"**  • створення сучасного безпечного бомбосховища, укриття на випадок НС;  • забезпечення ЗДО сучасною системою охорони та безпеки (система відеоспостереження ); • встановлення в закладі системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу.  **Блок № 4 "Реконструкція та капітальний ремонт басейну у будівлі закладу"**  **Блок № 5 "Капітальний ремонт будівлі складського приміщення"** | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Задоволення освітніх потреб громади для сталого розвитку. * Надання широкого спектру освітніх послуг. * Створення нових робочих місць. * Стимул повернення ВПО, дітей до громади.   Ясла-садок № 42 міста Сєвєродонецька Луганської області після капітального ремонту відновив роботу, надає дітям дошкільну освіту, розвиває, виховує, навчає дітей дошкільного віку, формує особистість готову до шкільного навчання та життя. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | **БЛОК № 1. Капітальний ремонт будівлі закладу:** - відновлення зовнішніх та внутрішніх стін, плит перекриття будівлі,   - утеплення фасаду будівлі,   - капітальний ремонт покрівлі будівлі (частково),  - капітальний ремонт підлоги, | | | кв.м  кв.м  кв.м  кв.м | | 2000  2000  2000  1500 | |
| - заміна вікон на нові, у кількості:  вікна;  балконні блоки; | | | одиниць  одиниць | | 147  8 | |
| - заміна вхідних та внутрішніх дверей, у кількості:   двері вхідні;  двері внутрішні; | | | одиниць  одиниць | | 11  128 | |
| капітальний ремонт усіх приміщень:  - групових осередків;   - капітальний ремонт харчоблоку,   - капітальний ремонт пральної кімнати;   - капітальний ремонт кабінетів спеціалістів.;   - капітальний ремонт музичної та спортивної залів. | | | кв.м  кв.м  кв.м  одиниць  кв.м | | 1700  100  80  13  180 | |
| **Блок №3 "Створення безпечного простору"**  - створення сучасного безпечного бомбосховища, укриття на випадок НС;   - забезпечення ЗДО сучасною системою охорони та безпеки (система відеоспостереження);  - встановлення в закладі системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу. | | | кв.м  одиниць  одиниць | | 600  1  1 | |
| **Блок №4 "Реконструкція та капітальний ремонт басейну у будівлі закладу"** | | | кв.м | | 100 | |
| **Блок №5 "Капітальний ремонт будівлі складського приміщення"** | | | кв.м | | 30 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - офіційне повідомлення щодо завершення воєнних дій на території України; - повне обстеження стану будівлі спеціальними службами, отримання акту про безпечне функціонування закладу;  - оцінка пошкоджень ЗДО;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - підготовка проєктно-кошторисної документації;  - впровадження заходів щодо комплексного відновлення закладу;  - створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу;  - проведення капітального ремонту будівлі закладу;  - відновлення роботи усіх комунікаційних систем ;  - набір кадрового складу, забезпечення працівників необхідними засобами для виконання роботи;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг у ЗДО, оновлення та складання списочного складу дітей, набір дітей до дошкільного закладу;  - рішення про відновлення діяльності та режим роботи ЗДО;  - відкриття здо та відновлення освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 80 200 |  | 10 100 | | Міжнародні інвестиції | | 90 300 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку" | | | | | | |
| **Назва проекту:** | "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО"  Відновлення благоустрою території та матеріально-технічне забезпечення Ясел-садка № 42 міста Сєвєродонецька Луганської області, адреса: Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, вулиця Курчатова, 17-А | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Після військових дій, після руйнації, мародерства виникла потреба відновлення благоустрою території та матеріально-технічного забезпечення Ясел-садка №42, а саме: забезпечення закладу необхідними меблями, обладнанням та інвентарем; забезпечення інтернет-ресурсом та комп'ютерним обладнанням. Оновлення та озеленення території закладу, забезпечення новим ігровим обладнанням прогулянкових ігрових майданчиків. Частковий ремонт павільйонів, відновлення огорожі для створення у ЗДО комфортних та безпечних умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, формування життєздатної особистості, розвиток виховання та навчання дітей, створення нових місць для дітей шляхом проведення відновлення роботи Ясел-садка № 42 міста Сєвєродонецька Луганської області. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності . Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Ясла-садок №42 міста Сєвєродонецька Луганської області. Будівля закладу зазнала часткового руйнування, матеріально-технічна база Ясел-садка, зокрема: обладнання, меблі, комп’ютерна техніка, оснащення, інвентар та інше майно зіпсовано, розкрадено. Для відбудови та сталого розвитку громади виникла потреба благоустрою території та матеріально-технічного забезпечення Ясел-садка №42.  **Блок №1 "Відновлення благоустрою території"**  • відновлення паркану навколо території дошкільного закладу;  • часткове відновлення асфальтного покриття на території закладу;  • укладання тротуарної плитки на території закладу;  • створення безбар’єрного простору для осіб з ООП (встановлення пандусів );  • капітальний ремонт спортивного майданчику (штучне покриття, забезпечення новим сучасним обладнанням) ; • реконструкція ігрових майданчиків, забезпечення їх сучасним обладнанням;  • часткове відновлення пошкоджених тіньових навісів (павільйонів) на ігрових майданчиках;  • відновлення сучасної загальної оздоровчо-ігрової зони для дітей на території закладу;  • озеленення території закладу.  **Блок №2** **"Матеріально-технічне забезпечення"**  • оснащення меблями всіх групових осередків, адміністративних та навчально-методичних приміщень, допоміжних приміщень;  • забезпечення технічними засобами навчання, методичними та дидактичними матеріалами;  • забезпечення спеціалістів сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням та електронними засобами зв'язку;  • відновлення мережі Інтернет, встановлення сучасної електронної системи;  • оснащення музичної та спортивної зали необхідним обладнанням та інвентарем; • оснащення харчоблоку необхідним обладнанням та посудом;  • оснащення пральної кімнати необхідним обладнанням та інвентарем. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Задоволення освітніх потреб громади для сталого розвитку. * Надання широкого спектру освітніх послуг. * Створення нових робочих місць. * Стимул повернення ВПО, дітей до громади.   Ясла-садок № 42 міста Сєвєродонецька Луганської області відновив роботу, надає дітям дошкільну освіту, розвиває, виховує, навчає дітей дошкільного віку, формує особистість готову до шкільного навчання та життя. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | **Блок №1 "Відновлення благоустрою території"**  - відновлення паркану навколо території дошкільного закладу;  - створення безбар’єрного простору для осіб з ООП (встановлення пандусів);  - забезпечення новим сучасним обладнанням) | | | кв.м  одиниць  одиниць | | 1200  2  2 | |
| **Блок №2 "Матеріально-технічне забезпечення"** | | |  | |  | |
| меблі: | | | одиниць | | 1401 | |
| комп’ютерна техніка: | | | одиниць | | 71 | |
| електрообладнання: | | | одиниць | | 71 | |
| оснащення: | | | одиниць | | 2937 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - офіційне повідомлення щодо завершення воєнних дій на території України; - повне обстеження стану будівлі спеціальними службами, отримання акту про безпечне функціонування закладу;  - оцінка пошкоджень ЗДО;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - впровадження заходів щодо комплексного відновлення закладу;  - створення безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу;  - забезпечення матеріально-технічної бази дошкільного закладу;  - відновлення території дошкільного закладу;  - оновлення ігрового обладнання, його поповнення, капітальний ремонт тіньових навісів;  - забезпечення закладу засобами електронного зв’язку, комп’ютерним обладнанням, інтернет-ресурсом;  - набір кадрового складу, забезпечення працівників необхідними засобами для виконання роботи;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг у ЗДО, оновлення та складання списочного складу дітей, набір дітей до дошкільного закладу;  - рішення про відновлення діяльності та режим роботи ЗДО;  - відкриття здо та відновлення освітнього процесу | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 32 500 ,0 | - | - | | - | | 32 500 ,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності закладу дошкільної освіти «Ясел-садка №43 міста Сєвєродонецьк Луганської області», за адресою: вул Гагаріна буд.113-А., м.Сєвєродонецьк, Сєвєродонецького району, Луганської області. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відбудувати та покращити роботу закладу дошкільної освіти «Ясел-садка №43 міста Сєвєродонецька Луганської області» для надання широкого спектру освітніх послуг, пов’язаних із задоволенням потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах дошкільної освіти для найменших громадян, забезпечення якісного рівня розвитку під час відсутності їх батьків через зайнятість на роботах. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Заклад дошкільної освіти «Ясел-садка №43 міста Сєвєродонецька Луганської області» зазнав значних пошкоджень та руйнувань.  Окрім основної будівлі було також пошкоджено та/або викрадено майно, що обмежує повернення до очного розвитку та виховання вихованців, навіть коли безпекова ситуація це дозволить.  Наразі вся матеріально-технічна база закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування), технологічне холодильне, пральне; * комп’ютерна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (мультимедійні засоби, монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (офісні меблі, меблі для дітей, сейф, іграшки тощо) були знищені або викрадені.   Нагальною потребою є відновлення роботи закладу дошкільної освіти з причин руйнувань і втрат в закладі через воєнні дії, під час яких дитсадок був безпосередньою ціллю атаки та зазнав супутньої шкоди, а також мародерство.  Руйнування відбувалися внаслідок прямого влучання снарядів або бомб, осколків та уламків снарядів і пожеж.  Будівля Ясел-садка №43 зруйнована та потребує капітального ремонту, зокрема:  - обстеження стану будівлі;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг;  - проведення заходів щодо виготовлення проєктно- кошторисної документації, включаючи експертизу на проведення капітального ремонту пошкодженої будівлі Ясел-садка №43 міста Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вул. Гагаріна, 113-А, Сєвєродонецького району, м. Сєвєродонецьк, Луганської області;  - роботи по тепломодернізації будівлі з облаштуванням поручнів та пандусів та забезпечення доступності для маломобільних груп населення до будівлі;  - оздоблення  фасадів з утепленням негорючими матеріалами;  - ремонт покрівлі основної будівлі, якісне виконання робіт по монтажу і ремонту покрівель плоского типу;  - заміна вікон;  - заміна вхідних, вихідних, міжкімнатних та пожежних дверей;  - внутрішнє оздоблення приміщення;  - відновлення системи водогону та водовідведення санвузлів;  - відновлення внутрішньої та зовнішньої системи енергопостачання та освітлення;  - відновлення системи опалення та ІТП в будівлі;  - ремонт 14-ти групових осередків;  - ремонт харчоблоку;  - ремонт медичного блоку;  - ремонт музичної зали;  - ремонт кабінетів вузьких спеціалістів;  - капітальний ремонт басейну;  - ремонт сходових клітин;  - ремонт евакуаційних виходів ;  - оснащення педпроцесу.  Для відбудови та сталого розвитку громади вкрай важливе відновлення роботи мережі закладів дошкільної освіти і зокрема Ясла-садок №43 міста Сєвєродонецька Луганської області. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - Повне відновлення діяльності Ясел-садка №43  міста Сєвєродонецька Луганської області;  - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із забезпеченням реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти; реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.  - створення  спеціальних умов з метою забезпечення виконання корекційно-розвивального та навчально-виховного процесів дітей з особливими освітніми потребами.  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - отримання фінансової підтримки щодо реалізації проэкту для покращення доступу до інклюзивних умов для дітей з особливими освітніми потребами, дітей ВПО, дітей-сиріт, дітей, постраждалих від наслідків війни;  - забезпечення повноцінної діяльності всіх служб під час навчально-виховного процесу з дітьми мешканців відновленої громади Сєвєродонецька. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість отримувачів послуг дошкільної освіти | | | осіб | | 1200-1250 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання  освітніх послуг;  - проведення заходів щодо виготовлення проєктно-  кошторисної документації, включаючи експертизу  на проведення капітального ремонту пошкодженої будівлі  Ясел-садка №43 міста Сєвєродонецька Луганської області  за адресою:  вул. Гагаріна, 113-А, Сєвєродонецького району,  м. Сєвєродонецьк, Луганської області;  - організація та початок робочого процесу;  - роботи по тепловій ізоляції та енергоефективності  будівлі - 17000м3;   * оздоблення  фасадів з утепленням негорючими матеріалами -18000 м3; * ремонт покрівлі основної будівлі, якісне виконання робіт по монтажу і ремонту покрівель плоского   типу - 2415 м2;   * - заміна вікон - 555 м2; * заміна вхідних, вихідних, міжкімнатних та пожежних дверей - 286 м2; * внутрішнє оздоблення приміщення - 27 000 м3; * відновлення системи водогону та водовідведення санвузлів - 360 м.пог.; * ремонт 14-ти групових осередків - 2100 м2 ; * капітальний ремонт пральні та кімнати для збереження чистої сухої білизни та спецодягу - 33 м2 ; * ремонт харчоблоку - 140 м2 ; * ремонт медичного блоку - 72 м2; * ремонт музичної зали - 162 м2 ; * ремонт кабінетів вузьких спеціалістів - 88 м2 ;   - капітальний ремонт басейну - 293 м2 ;  - ремонт сходових клітин - 201 м2 ;  - ремонт евакуаційних виходів - 266 м2;  - облаштування пандусів, поручнів для - 30 м2.  маломобільних груп населення;  У ході  реалізації проєкту  передбачено інформування  населення про хід реалізації даного проєкту:  - регулярне  висвітлення  на офіційній сторінці управління освіти МВА Сєвєродонецька та у фейсбуці; | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| - | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 42 000,00 |
| 42 000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі Ясел-садка №10 міста Сєвєродонецька Луганської області.  93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 13Б. | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Забезпечення функціонування закладу, створення належних умов для отримання повноцінної якісної дошкільної освіти у ЗДО. Покращення умов доступності дошкільної освіти для дітей з ООП, дітей з інвалідністю. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію Російської Федерації територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Ясла-садок № 10, а саме: руйнування частини будівлі, значне пошкодження приміщень будівлі внаслідок обстрілів та мародерства. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Забезпечення функціонування ЗДО.  Створення безпечних санітарно-гігієнічних умов перебування для всіх учасників освітнього процесу.  Створення належних умов для отримання дітьми повноцінної якісної дошкільної освіти.  Створення комфортних умов праці для педагогічного та технічного персоналу закладу.  Надання батькам вихованців якісних освітніх послуг, психологічної допомоги. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | - кількість дітей у закладі  - кількість батьків або осіб, які їх замінюють;  - кількість працівників закладу. | | | | Осіб  Осіб  Осіб | 240  480  60 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | Обстеження спеціалістами будівлі.  Оцінка стану, надання висновків, розробка проєктно-технічної, кошторисної документації.  Проведення тендера на виконання робіт.  Реконструкція та відновлення зруйнованої частини будівлі.  Капітальний ремонт всіх приміщень будівлі:  -відбудова зруйнованої частини будівлі;  -відновлення зовнішніх та внутрішніх стін, плит перекриття, покрівлі;  - встановлення вікон, дверей;  -відновлення системи водопостачання та водовідведення;  -системи електропостачання та освітлення;  -системи опалення;  -капітальний ремонт харчоблоку, комори;  -кабінетів директора, заступника директора з господарства, психолога, вчителя-логопеда, методичного та медичного кабінетів;  -музичної та спортивної зал;  -групових приміщень, пральні.  Інформаційна кампанія серед населення щодо реалізації проєкту.  Введення об’єкту в експлуатацію. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | Назва джерела | | |
| 60000,0 |  | 140000,0 | Міжнародні фонди.  Міжнародні інвестиції | | | 200 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Ясел-садка №10 міста Сєвєродонецька Луганської області.  93400, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, вулиця Новікова, будинок 13Б. | | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення сучасної матеріально-технічної бази закладу. Покращення умов доступності ЗДО для дітей з ООП, дітей з інвалідністю. Створення умов для медико-психологічного супроводу та здоров'язбереження дітей. Оснащення медичного, методичного кабінетів; кабінетів практичного психолога, вчителя-логопеда, заступника директора з господарства, музичної і спортивної зали, групових кімнат Ясел-садка №10 міста Сєвєродонецька Луганської області. | | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію Російської Федерації територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Ясла-садок № 10, а саме: руйнування та пошкодження освітньої інфраструктури ЗДО, втрата матеріально-технічної бази: комп'ютерів, ноутбуків, інтерактивної дошки, проєкторів, принтерів, музичних цетрів, автономної акустичної системи, наочних посібників, методичної літератури, дидактичних матеріалів, меблів, спортивного, музичного інвентарю та обладнання, медичного обладнання тощо | | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Створення матеріально-технічної бази, належних умов для відновлення освітнього процесу в ЗДО відповідно до вимог діючого законодавства, що сприятимуть особистісному зростанню, розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності, реалізації цифрової компетентності, створенню умов для медико-психологічного супроводу та здоров'язбереження дітей, особистісного розвитку та творчої самореалізації здобувачів освіти. | | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | - кількість дітей у закладі  - кількість батьків або осіб, які їх замінюють;  - кількість працівників закладу. | | | осіб  осіб    осіб | | 240  480  60 | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення моніторингу матеріально-технічного стану закладу. Розробка плану відновлення матеріально-технічного оснащення садка. Визначення кількісних, якісних, технічних характеристик необхідного матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в ЗДО.  Вивчення ринкових пропозицій щодо вартості необхідних закупівель. Проведення тендера на закупівлю.  Закупівля необхідного обладння для освітнього процесу.  Інформаційна кампанія серед населення щодо реалізації проєкту. | | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього | | |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| - | - | 5 000,0 | | Міжнародні інвестиції.  Міжнародні фонди. | | 5 000,0 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Оснащення меблями, технічними засобами навчання, методичними та дидактичними матеріалами методичного кабінету, адміністративних кабінетів, кабінетів психолога, медичного кабінету, кімнат для молодшого обслуговуючого персоналу та створення освітнього, розвиваючого, виховного середовища вихованців Ясел-садка № 45 міста Сєвєродонецька Луганської області, смт. Борівське вул. Колгоспна буд.30 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Оснастити меблями, технічними засобами навчання, методичними та дидактичними матеріалами методичного кабінету, адміністративних кабінетів, кабінетів психолога, медичного кабінету, кімнат для молодшого обслуговуючого персоналу.  Забезпечити необхідними технічними засобами навчання, методичними та дидактичними матеріалами всіх робітників Ясел-садка № 45.  Створити освітнє розвиваюче виховне середовище. Оснастити ігрові кімнати, кімнати для занять сучасним освітнім матеріалом. Оснащення комп’ютерною технікою та іншими технічними засобами для освіти та виховання дітей ЗДО № 45. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької  міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень.  Не оминуло це і Ясла-садок № 45.  Вся матеріально-технічна база закладу, зокрема:  - обладнання (устаткування);  - обчислювальна техніка із відповідним програмним  забезпеченням;  - інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери  тощо);  - основні засоби (офісні меблі, сейф, тощо);  - ігрові зони, дидактичний матеріал, обладнання для занять та розваг, обладнання групових кімнат були знищені або викрадені.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне  відновлення роботи мережі закладів. Мешканці громади  потребують в отриманні якісних послуг, які відповідають  нормам сучасності.  В смт. Борівське мешкає багато сімей з дітьми дошкільного віку. Для дітей смт. Борівське необхідно організувати якісну освіту. Але приміщення садочку потребує нового оснащення для повноцінного виховання та навчання дошкільників, а також для повноцінної організації навчально-виховного процесу.  Воно не придатне для комфортного перебування, 4 та не відповідає діючим санітарним нормам.  Даний проєкт спрямований на вирішення проблеми покращення освітнього простору в ЗДО № 45. Для того, щоб забезпечити всі освітні потреби сучасних дітей, педагогам потрібна допомога в оснащені відповідними технічними засобами навчання, методичними та дидактичними матеріалами та меблями.  Для плідної роботи всього закладу освіти треба забезпечити належними умовами та засобами для праці всіх працівників ЗДО №45.  Сучасні діти потребують нового освітнього, розвиваючого, виховного середовища, яке відповідає вимогам закону України про Дошкільну Освіту. Сучасні діти потребують сучасного підходу для навчання та виховання. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Новий сучасний освітній простір для педагогів в ЗДО № 45.  Забезпечення належних умов праці та засобів для праці всіх працівників ЗДО №45.  Створення освітнього, розвиваючого, виховного середовища вихованців . | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Кількість фізичних осіб, які  звернулись за послугами  протягом року  Оснащення меблями, технічними засобами навчання, методичними та дидактичними матеріалами методичного кабінету, адміністративних кабінетів, кабінетів психолога, медичного кабінету, кімнат для молодшого обслуговуючого персоналу  Створення освітнього, розвиваючого, виховного середовища вихованців | | | осіб  осіб  осіб | | 100    17  40 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Освітлення проєкту серед українських та міжнародних організацій.  2. Вивчення та вибір оптимальної пропозиції.  3.Складання договорів та кошторисної документації.  4.Створення умов праці для навчання та виховання вихованців ЗДО № 45  5. Висвітлення результатів. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 1120,0 | - | 480,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 1 600 ,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт Ясел-садка № 45 міста Сєвєродонецька Луганської області, смт. Борівське вул. Колгоспна, буд.30 | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Створення належних умов для отримання повноцінної якісної дошкільної освіти кожною дитиною в Сєвєродонецькій ТГ.  Підвищення комфортних умов (санітарно-гігієнічних, технічних) для здобуття дошкільної освіти у Ясла-садку №45: капітальний ремонт будівлі, відновлення системи опалення, відновлення внутрішньої та зовнішньої системи енергопостачання та освітлення, відновлення системи водогіну та водовідведення, поточний ремонт приміщення. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької  міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень.  Не оминуло це і Ясла-садок № 45.  У будівлю Ясел-садка 45 було пряме попадання снаряду. Пошкоджено фасад будівлі наскрізь з попаданням у групову кімнату. Пошкоджений дах та повністю знищена система опалення.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів. Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг, які відповідають нормам сучасності.  В смт. Борівське мешкає багато сімей з дітьми дошкільного віку. Для дітей смт. Борівське необхідно організувати якісну освіту. Але приміщення садочку потребує повного відновлення.  Воно не придатне для комфортного перебування, 4 та не відповідає діючим санітарним нормам. У будівлю Ясел-садка 45 було пряме попадання снаряду. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Підвищення культури батьків, їхньої громадської свідомості, можливість жителів громади, які мають дітей, працювати, покращуючи свій матеріальний стан і робити свій посильний внесок в економіку країни. Підвищення безпеки життєдіяльності дітей і працівників закладу. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Капітальний ремонт будівлі  Відновлення системи опалення  Відновлення внутрішньої та зовнішньої системи енергопостачання та освітлення  Відновлення системи водогіну та водовідведення  Відремонтовані кімнати  Кількість  населених пунктів,  яке обслуговує  підприємство | | | | кв.м.  кв.м.  кв.м.  кв.м.  одиниць  одиниць | 280  280  280  280  7  4 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1.Освітлення проєкту серед українських та міжнародних організацій.  2. Вивчення та вибір оптимальної пропозиції.  3. Складання договорів та кошторисної документації.  4. Проведення капітального ремонту Ясел-садка № 45.  5. Відновлення роботи закладу.  6. Висвітлення результатів. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| 3 290,0 | - | Обсяг | Назва джерела | | | 4 700,0 |
| 1410,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення благоустрою території: улаштування ігрового та спортивного обладнання, облаштування асфальтових доріжок та озеленіння території Ясел-садка № 45 міста Сєвєродонецька Луганської області, смт Борівське вул. Колгоспна, буд.30 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити благоустрій території: улаштувати ігровий та спортивний майданчики, облаштування асфальтових доріжок на території, озеленіння території . | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень.  Не оминуло це і Ясла-садок № 45.  Вся матеріально-технічна база закладу, зокрема:  - обладнання (устаткування);  - дитячий майданчик ;  - павільйон.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів. Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг, які відповідають нормам сучасності.  В смт. Борівське мешкає багато сімей з дітьми дошкільного віку. Для дітей смт. Борівське необхідно організувати якісну освіту. На території ігрового та спортивного майданчика проводилося багато занять, змагань, розваг, що добре впливає на розвиток та здоров’я вихованців. Ця територія не придатне для комфортного перебування , та не відповідає діючим санітарним нормам.  В смт. Борівське мешкає багата кількість сімей з дітьми дошкільного віку. Благоустрій території та встановлення сучасних ігрових майданчиків сприятиме покращенню здоров’я, покращенню фізичного та психічного стану дітей Ясел-садка № 45 . | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Сучасні та якісні ігровий та спортивний майданчики на території ЗДО 45. Благоустрій та озеленення прилеглих ділянок. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  | Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами  протягом року  ігровий та спортивний майданчик  асфальтова доріжка на території  Озеленіння території | | | | осіб  одиниць  метрів  га | 100  2  200  0,280 |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Освітлення проєкту серед українських та міжнародних організацій.  2. Вивчення та вибір оптимальної пропозиції.  3. Складання договорів та кошторисної документації.  4.Проведення благоустрою території та встановлення сучасних ігрових майданчиків ЗДО № 45  5. Висвітлення результатів. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього |
| - | - | Обсяг | Назва джерела | | 350 ,0 |
| 350,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку" | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гагаріна, будинок 90 "Школа нових можливостей" | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Здійснення капітального ремонту споруди освітнього закладу, зруйнованої під час воєнних дій та мародерства на території м. Сєвєродонецька Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області. Організація сучасного, комфортного, безпечного і якісного освітнього процесу в умовах деокупації від агресії РФ на території м. Сєвєродонецька Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і гімназію № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області.  Руйнація та мародерство освітнього закладу внаслідок російського вторгнення на території м. Сєвєродонецька Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області. Важливою проблемою на даний час є руйнація будівлі освітнього закладу внаслідок попадання артснарядів та дії вибухової хвилі, що призвело до вигорання певної частини, утворення отворів, деформації плит та цегли. Через порушення цілісності будівлі та покрівлі виникає загроза подальшої руйнації та попадання всередину споруди різних предметів, природних явищ (дощ, сніг тощо), що спричиняє вологість, появу плісняви у зруйнованих приміщеннях, а також появу інфекційних збудників. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - комфортна громада, об'єднана на засадах співпраці з освітнім закладом, який надає мешканцям послуги високої якості, дружній до нового природного середовища;  - відновлення освітнього середовища, контингенту учнів;  - благоустрій мікрорайону гімназії, перетворення гімназії на осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді;  - дотримання санітарно-гігієнічних вимог до експлуатації споруди. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) .значення** |
| Кількість одержувачів освітніх послуг у ЗО | | | | осіб | | до 2000 |
| Термін надання послуги | | | | місяць | | 12 |
|  | Кількість населених пунктів, яке обслуговує заклад освіти | | | | одиниць | | 1 |
| **Ключові заходи проєкту:** | І. Обстеження стану будівлі:  -виготовлення проєктно-кошторисної документації або послуги з інженерного проєктування;  - проведення експертизи проєкту відновлення:  - звернення в експертну компанію і підписання договору;  - проведення експертизи проєктної документації;  - усунення недоліків;  - отримання експертного звіту.  ІІ. Визначення будівельно-підрядної організації:  -укладання угоди із організацією-підрядником та проведення підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт.  ІІІ. Проведення робіт по капітальному ремонту гімназії.  ІV. Введення об’єкту в експлуатацію:  - звіт про реалізацію проєкту та досягнення його мети.  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** | |
| 10000 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 24000,4 | |
| 14000,4 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку" | | | | | |
| **Назва проекту:** | "Безпечна гімназія" - облаштування огорожі території гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гагаріна, будинок 90 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Встановлення сучасної огорожі навколо закладу освіти замість старої огорожі на території гімназії № 4 для організації сучасного, комфортного, безпечного і якісного освітнього процесу в умовах деокупації від агресії РФ на території м. Сєвєродонецька Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області. Створення у подальшому безпечного простору всіх учасників освітнього процесу. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і гімназію № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області.  Стара огорожа не виконує своєї функції, адже заклад освіти знаходиться біля дороги, що створює небезпеку для школярів. Основна мета - забезпечити безпечне перебування дітей в урочний та позаурочний час. Огорожа, яка планується для встановлення, буде надійним захистом школярів на території гімназії № 4. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення освітнього середовища, контингенту учнів;  - благоустрій мікрорайону гімназії;  - перетворення закладу освіти на осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вмірювання** | **Прогнозне (цільове) .значення** | |
| Кількість одержувачів освітніх послугу ЗО | | | осіб | до 2000 | |
| Термін надання послуги | | | місяць | 12 | |
|  | Кількість населених пунктів, яке обслуговує підприємство | | | одиниць | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | І. Обстеження стану будівлі:  -виготовлення проєктно-кошторисної документації або послуги з інженерного проєктування;  ІІ. Проведення експертизи проєкту:  -звернення в експертну компанію і підписання договору;  -проведення експертизи проектної документації;  -усунення недоліків;  -отримання експертного звіту.  ІІІ. Розроблення архітектурного проєкту щодо встановлення огорожі.  ІV. Визначення будівельно-підрядної організації-укладання угоди із організацією-підрядником та проведення підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт.  V. Закупка матеріалів для встановлення огорожі:  -провести і проконтролювати роботи зі встановлення огорожі.  VI. Введення об’єкту в експлуатацію.  VII. Прозвітувати про реалізацію проєкту та досягнення його мети. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 2800,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 4000,4 |
| 1200,4 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку" | | | | | | |
| **Назва проекту:** | "Безпечна школа" - облаштування укриття на території гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гагаріна, будинок 90 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Облаштування укриття на території гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області для організації сучасного, комфортного, безпечного і якісного освітнього процесу в умовах деокупації від агресії РФ на території м. Сєвєродонецька Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області. Створення у подальшому безпечного простору всіх учасників освітнього процесу. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і гімназію № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області.  Обладнане укриття не виконує своєї функції, адже заклад освіти після 24.02.2022 року пребував під постійними обстрілами. Основна мета - забезпечити безпечне перебування дітей в урочний та позаурочний час. Укриття, яке планується для встановлення, буде надійним захистом для здобувачів освіти на території гімназії. Даний проєкт спрямований на облаштування укриття до 1000 осіб, що дасть можливість навчати дітей і в очному форматі. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення освітнього середовища, контингенту учнів;  - благоустрій мікрорайону гімназії;  - перетворення закладу освіти на осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | До 1000 | |
| Термін надання послуги | | | місяць | | 12 | |
|  | Кількість населених пунктів, яке обслуговує підприємство | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | І. Обстеження стану будівлі:  -виготовлення проєктно-кошторисної документації або послуги з інженерного проєктування;  ІІ. Проведення експертизи проєкту:  -звернення в експертну компанію і підписання договору;  -проведення експертизи проєктної документації;  -усунення недоліків;  -отримання експертного звіту.  ІІІ. Розроблення архітектурного проєкту облаштування укриття. ІV. Визначення будівельно-підрядної організації  -укладання угоди із організацією-підрядником та проведення підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт.  V. Закупити матеріали для облаштування укриття.  VI. Провести і проконтролювати роботи з облаштування укриття.  VII. Введення об’єкту в експлуатацію.  VIII. Прозвітувати про реалізацію проєкту і досягнення його мети. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2100,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 3000,5 |
| 900,5 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку" | | | | | |
| **Назва проекту:** | "Поле майбутніх чемпіонів" гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гагаріна, будинок 90 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям на території гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області для організації сучасного, комфортного, безпечного і якісного освітнього процесу в умовах деокупації від агресії РФ на території м. Сєвєродонецька Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області. Створення у подальшому безпечного простору всіх учасників освітного процесу. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і гімназію № 4 міста Сєвєроднецька Луганської області.  Гімназія № 4 за місцем розташування є центром спального району з обмеженою інфраструктурою для проведення активного відпочинку. Популярна гра в футбол є альтернативою для активного дозвілля й відпочинку. Стадіон гімназії є місцем для спортивного відпочинку. Проте, через брак фінансування спортивна інфраструктура школи не оновлювалася, а через бойові дії - зазнала руйнувань. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення освітнього середовища, контингенту учнів;  - благоустрій мікрорайону гімназії;  - перетворення закладу освіти на осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді;  - популяризація улюбленого виду спорту футболу;  - формування здорового способу життя;  - організація активного відпочинку. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість одержувачів освітніх послуг у ЗО | | | осіб | до 2000 | |
| Термін надання послуги | | | місяць | 12 | |
|  | Кількість населених пунктів, яке обслуговує підприємство | | | одиниць | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | І. Обстеження стану території:  -виготовлення проєктно-кошторисної документації або послуги з інженерного проєктування;  ІІ. Проведення експертизи проєкту відновлення:  -звернення в експертну компанію і підписання договору:  -проведення експертизи проєктної документації;  -усунення недоліків;  -отримання експертного звіту.  ІІІ. Визначення будівельно-підрядної організації-укладання угоди із організацією-підрядником та проведення підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт. (Підготовка поля; монтаж: огорожа, освітлення тощо; покриття; футбольне обладнання для майданчика)  IV. Проведення робіт по встановленню футбольного поля зі штучним покриттям. Введення об’єкту в експлуатацію.  V. Прозвітувати про реалізацію проєкту та досягнення його мети. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 3500,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 5000,5 |
| 1500,5 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку" | | | | | |
| **Назва проекту:** | «Встановлення системи опалення (ІТП) в Гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області” вулиця Гагаріна, будинок 90 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Мета проєкту «Встановлення системи опалення (ІТП) в Гімназії № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області” - скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, зокрема зменшення споживання теплової енергії з одночасним покращенням умов перебування відвідувачів шляхом модернізації системи опалення будівлі. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і гімназію № 4 міста Сєвєродонецька Луганської області.  Система опалення Гімназії № 4 зазнала значних руйнувань та пошкоджень через обстріли. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення освітнього середовища, контингенту учнів;  - благоустрій мікрорайону гімназії;  - покращенням умов перебування відвідувачів шляхом модернізації системи опалення будівлі;  - перетворення закладу освіти на осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та одержувачів освітніх послуг у ЗО | | | осіб | до 2000 | |
| Термін надання послуги | | | місяць | 12 | |
|  | Кількість населених пунктів, яке обслуговує заклад освіти | | | одиниць | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | І. Обстеження стану території:  -виготовлення проєктно-кошторисної документації або послуги з інженерного проєктування;  ІІ. Проведення експертизи проєкту відновлення:  -звернення в експертну компанію і підписання договору:  -проведення експертизи проєктної документації;  -усунення недоліків;  -отримання експертного звіту.  ІІІ. Визначення будівельно-підрядної організації-укладання угоди із організацією-підрядником та проведення підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт.  IV. Облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП): - промивка системи опалення;  - встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами;  - проведення робіт з термомодернізації (утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергоефективних вікон та дверей);  -введення об’єкту в експлуатацію.  V. Прозвітувати про реалізацію проєкту та досягнення його мети. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 700,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 1000,5 |
| 300,5 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальне відновлення будівлі майстерні Гімназії №5 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: 93400, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, пр-кт Хіміків, 18 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення сучасного безпечного інклюзивного освітнього середовища для реалізації та виконання завдань та вимог освітньої галузі "Технології" шляхом капітального ремонту будівлі майстерень Гімназії №5 міста Сєвєродонецька Луганської області, знищеної пожежею, яка виникла внаслідок потрапляння боєприпасів 06.04.2022 р. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. 06.04.2022 року окремо розташована будівля майстерень Гімназії №5 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: 93400, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, пр-кт Хіміків, 18,була суттєво пошкоджена внаслідок влучання боєприпасів. Усе матеріально-технічне обладнання (устаткування), основні засоби (учнівські меблі, дидактичне та методичне забезпечення меблі тощо) були знищені або викрадені.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів освіти. Мешканці громади мають право на отримання якісних освітніх та соціальних послуг, які відповідають нормам сучасності. Отож, ліквідація наслідків потраплянь артилерійських снарядів у фасадні стіни та дах будівлі, наслідків пожежі, ремонт внутрішніх перегородок, навчальних, адміністративних та службових приміщень, заміна віконних склопакетів, інженерних мереж та утеплення фасадних стін, забезпечення освітнього процесу сучасним обладнанням та устаткуванням, надання сучасного вигляду будівлі майстерні з урахуванням архітектурних елементів міста створять сучасний безпечний інклюзивний освітній простір для реалізації вимог та завдань освітньої галузі "Технології", сприятимуть розбудові мирного функціонування Сєвєродонецької територіальної громади вцілому. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | У результаті реалізації проєкту:   1. Будуть створені належні, безпечні інклюзивні умови для навчання учнів та виконання завдань та вимог освітньої галузі "Технології" у Гімназії №5 міста Сєвєродонецька Луганської області шляхом проведення будівельно-відновлювальних робіт закладу освіти. 2. Буде забезпечена реалізація конституційних прав для учасників освітнього процесу, пов’язаних із отриманням якісних освітніх послуг. 3. Буде вирішено низку питань у межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади; стане стимулом до повернення ВПО до громади тощо. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за освітніми, соціальними та іншими послугами в межах компетенції закладу протягом року | | | осіб | 650 | |
| **Ключові заходи проекту:** | Захід 1. Обстеження стану будівлі.  Захід 2. Проведення інвентаризації основних засобів.  Захід 3. Визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх та інших послуг в межах компетенції закладу.  Захід 3. Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Захід 4. Проведення тендерних процедур та підписання необхідних договорів з підрядною організацією на проведення будівельно-монтажних робіт.  Захід 5. Проведення будівельно-монтажних робіт згідно проєктно-кошторисної документації.  Захід 6. Придбання технічного та технологічного забезпечення роботи окремо розташованої будівлі майстерні закладу освіти.  Захід 7. Введення об’єкта будівництва в експлуатацію, організація та початок робочого процесу.  Захід 8. Інформування громадськості про хід та завершення реалізації проєкту. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 25060,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 35 800 ,00 |
| 10740,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальне відновлення будівлі закладу освіти Гімназії №5 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: 93400, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, пр-кт Хіміків, 18 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення належних, безпечних інклюзивних умов для організації якісного освітнього процесу в Гімназії №5 міста Сєвєродонецька Луганської області шляхом проведення будівельно-відновлювальних робіт закладу освіти, знищеного пожежею, яка виникла внаслідок влучання боєприпасів 30.05.2022 р. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівля Гімназії №5 міста Сєвєродонецька Луганської області була знищена пожежею, яка виникла внаслідок влучання боєприпасів в ході ведення активних бойових дій 30.05.2022 р. Усе матеріально-технічне обладнання (устаткування), основні засоби (учнівські меблі, дидактичне та методичне забезпечення, меблі тощо) були знищені або викрадені.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів освіти. Мешканці громади мають право на отримання якісних освітніх та соціальних послуг, які відповідають нормам сучасності. Тому реалізація проєкту, а саме створення належних, безпечних інклюзивних умов для організації якісного освітнього процесу дасть "друге дихання" не лише закладу загальної середньої освіти, а поверне до мирного життя учнів, батьківську громаду, педагогічний колектив, інших працівників закладу освіти, мешканців мікрорайону - усього близько 2500 осіб, сприятиме розбудові мирного функціонування Сєвєродонецької територіальної громади в цілому. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | У результаті реалізації проєкту:   1. Будуть створені належні, безпечні умови для навчання учнів у Гімназії №5 міста Сєвєродонецька Луганської області шляхом проведення будівельно-відновлювальних робіт закладу освіти. 2. Буде забезпечена реалізація конституційних прав для учасників освітнього процесу, пов’язаних із отриманням якісних освітніх послугю 3. Буде вирішено низку питань у межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади; стане стимулом до повернення ВПО до громади тощо. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за освітніми, соціальними та іншими послугами в межах компетенції закладу протягом року | | | осіб | | 2500 | |
| **Ключові заходи проекту:** | Захід 1. Обстеження стану будівлі.  Захід 2. Проведення інвентаризації основних засобів.  Захід 3. Визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх та інших послуг в межах компетенції закладу.  Захід 3. Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Захід 4. Проведення тендерних процедур та підписання необхідних договорів з підрядною організацією на проведення будівельно-монтажних робіт.  Захід 5. Проведення будівельно-монтажних робіт згідно проєктно-кошторисної документації.  Захід 6. Придбання технічного та технологічного забезпечення роботи закладу освіти.  Захід 7. Введення об’єкта будівництва в експлуатацію, організація та початок робочого процесу.  Захід 8. Інформування громадськості про хід та завершення реалізації проекту. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 125545,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 179 350,0 |
| 53805,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Гімназії № 6 міста Сєвєродонецька Луганської області через створення сучасного безпечного освітнього простору.  вул. Маяковського, 9, м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький р-н, Луганська обл. | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Створення сучасного безпечного освітнього простору в закладі через закупівлю обладнання для відновлення роботи служби порозуміння «Медіація. Рівний-рівному», центру активної молоді (упровадження моделі ООН), лінгафонного кабінету, кабінетів інформаційних технологій, кабінетів НУШ, ресурсної кімнати, шкільної бібліотеки, медичного кабінету, конференц-зали, ігрових майданчиків. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | На момент повномасштабного вторгнення РФ на територію України середня Гімназія № 6 міста Сєвєродонецька Луганської області була сучасним закладом освіти. Свою освітню діяльність заклад тісно пов’язував із упровадженням Концепції Нової української школи. Розбудова безпечного середовища, створення вільного ненасильницького простору в закладі, поширення проєктної діяльності були пріоритетними напрямками роботи педагогічного колективу та батьків.  У школі на той час:  - працював Центр порозуміння «Ти не один», на базі якого було створено шкільну службу порозуміння «Медіація. Рівний-рівному», організовано роботу студій порозуміння, роботу факультативу «Вирішую конфлікти мирним шляхом, будую мир навколо себе»;  - відкрився Центр активної молоді, члени якого активно впроваджували модель ООН у закладі, виступали організаторами учнівського самоврядування - шкільної парламентської республіки «Нова формація»;  - у закладі працювали 2 кабінети інформаційних технологій, сучасні кабінети НУШ, лінгафонний кабінет, шкільна бібліотека, ресурсна кімната, кабінет практичного психолога, медичний кабінет;  - було створено ігрові майданчики, рекреаційні зони.  У закладі налічувалось:  - 42 персональних комп’ютери;  - 22 ноутбуки;  - 15 планшетів;  - 7 інтерактивних поверхонь з проекторами;  - 12 проекторів;  - 3 телевізори;  - 22 принтери та інша копіювальна техніка;  - звукове та мультимедійне обладнання для конференц-зали; - сучасні нові меблі в кабінетах.  Сьогодні Гімназія № 6 працює дистанційно через тимчасову окупацію Сєвєродонецька, немає доступу до приміщення закладу, більша частина техніки зникла. Отже, проблема полягає в тому, що після деокупації Луганської області необхідно буде відновити діяльність школи через створення сучасного безпечного освітнього простору. А для цього необхідно провести закупівлю обладнання для відновлення роботи служби порозуміння «Медіація. Рівний-рівному», центру активної молоді (упровадження моделі ООН), лінгафонного кабінету, кабінетів інформаційних технологій, кабінетів НУШ, ресурсної кімнати, шкільної бібліотеки, медичного кабінету, конференц-зали, ігрових майданчиків. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Як результат: у закладі буде створено умови для поновлення організації освітнього процесу офлайн відповідно до Концепції НУШ. Проєкт «Новому поколінню – сучасні можливості» - це поштовх не тільки для відновлення освітнього простору закладу, а й сучасний розвиток, що буде мати продовження в наступних проєктах: «Медіація: відновлюємо стосунки в громаді», «Нова формація - новий вимір», проведення рольової гри «Модель ООН», міська гра «Вивчай англійську - спілкуйся по-сучасному», «Сучасна культура спілкування в Інтеренті», «Шкільна бібліотека: трансформуємося». | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Кількісний склад проєкту | | | осіб | | 20  (Реалізація проєкту, проведення заходів в межах проєкту) | |
| Круглі столи в межах рекламної кампанії | | | одиниць | | 2 | |
| Кількість меблів | | | одиниць | | 1502 | |
| Кількість техніки для оснащення кабінетів, шкільної служби порозуміння, центру активної молоді, спеціальних кабінетів та ін. | | | одиниць | | 413 | |
| Кількість оснащення для куточків відпочинку, рекреаційних зон | | | одиниць | | 75 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Створення команди проєкту з числа адміністрації закладу, педагогів, учнів, батьків, мешканців мікрорайону.  2. Проведення рекламної кампанії проєкту «Просуваємо школу - оновлюємо життя» (виготовлення рекламних буклетів, розміщення реклами проєкту в мікрорайоні школи, створення презентації, проведення круглого столу).  3. Проведення повторної оцінки потреб закладу, створення кошторису проєкту з уточненнями.  4. Проведення закупівель проєкту (обладнання, меблі для кабінетів та зон відпочинку) через держзакупівлі Prozorro.  5. Відкриття шкільної службу порозуміння «Медіація. Рівний-рівному», проведення занять у студіях порозуміння, поновлення роботи факультативу «Вирішую конфлікти мирним шляхом, будую мир навколо себе».  6. Відкриття Центру активної молоді та проведення рольової гри «Модель ООН». | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 3 867,1 | - | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 9279,1 |
| 5412,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності комунального закладу Гімназії № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, б.10 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназії № 8 для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах через закупівлю обладнання (устаткування), обчислювальних технічних засобів, оргтехніки. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію № 8.  Вся матеріально-технічна база закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування):шкільні одномісні парти для НУШ, шкільні кабінетні меблі (стільці, столи), смарт-дошки та інтерактивні дошки, офісні меблі для вчителів, шафи; устаткування спеціалізованих кабінетів (хімії, фізики, трудового навчання, шкільної їдальні, харчоблоку, спортивної зали, гімнастичної зали, комп’ютерних класів, медичного кабінету, лінгафонного кабінету, ресурсної кімнати для інклюзивної освіти, шкільної бібліотеки, спеціалізованого кабінету психолога, актової зали, конференц-зали, бомбосховища, ігрових майданчиків). * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери, телевізори, аудіо- апаратура, колонки, мікрофони, проєктори, кондиціонери тощо); * основні засоби (офісні меблі, сейф тощо) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи комунального закладу Гімназії № 8. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом громадян на освіту;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю;  - вирішення ряду питань у межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць.  - стимул до повернення ВПО до громади;  - робота з активною молоддю;  -оновлення роботи центру «Медіація – крок до порозуміння», центру активної молоді, психологічної служби, лінгафонного кабінету, кабінетів інформаційних технологій. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 606 | |
| Кількість уроків | | | одиниць | | 63 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | 1000,1 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі освітнього закладу ;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення для закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх, послуг від освітнього закладу;  - організація та початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 5000,5 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 5000,5 |
|  | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу (Гімназії № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області розташованої за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова. б.10) | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновлення та покращення роботи комунального закладу (Гімназії № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області) для надання широкого спектру послуг, пов’язаних з впровадженням якісної освітньо-виховної, культурно-просвітницької, оздоровчої діяльності, відповідність освітнього закладу потребам Сєвєродонецької міської територіальної громади для надання якісних освітніх послуг. Створення належних умов для розвитку дитячої та родинної громади, виховання справжніх патріотів-українців. Залучення батьків, мешканців мікрорайону до проведення освітніх, культурних та соціальних заходів. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це й комунальний заклад - Гімназію № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області», яка розташована за адресою: Луганська область, вул. Вілєсова, 10.  Сама будівля закладу отримала значної руйнації та потребує капітального ремонту та відновлення, а саме:   * обладнання (офісні меблі, навчальні та технічні кабінети, приміщення для бомбосховища (яке знаходилось на І поверсі закладу), вікна, двері, покрівля закладу, внутрішня система водопостачання і водовідведення, внутрішня система опалення, внутрішня мережа електропостачання. система зв’язку та інтернету, спортивна зала, гімнастична зала, актова та конференц-зали, санвузли,  окремі санвузли для дітей з особливими освітніми потребами, зовнішнє термоутеплення, їдальня та харчоблок, підлога приміщення);   Проєкт планується реалізувати шляхом підготовки проєктно-кошторисної документації та отримання позитивного експертного звіту. Згідно до висновків експертної групи та кошторисної документації будуть виконані капітально-будівельно-монтажні роботи. Проєктом передбачено капітальний ремонт усієї будівлі освітнього закладу:  1. Навчальних та технічних кабінетів, актової зали, конференц-зали, спортивних залів, пандусів, ремонт підлоги, ремонт покрівлі.  2.Ремонт кабінетів для педагогічного персоналу, санвузлів,  окремих санвузлів для дітей з особливими освітніми потребами.  3.Для захисту інтересів маломобільних верств населення, з метою обслуговування та безперешкодного доступу до приміщень при головному вході до закладу буде встановлено 3 пандуси.  4.Капітальний ремонт системи опалення (заміна трубопроводів та радіаторів).  5. Заміна віконних та дверних блоків.  6.Утеплення зовнішніх стін, перекриття енергозберігаючим теплоізоляційним матеріалом "ROCKWOOL", "SUPERROCK", установлення тепловідбивної теплоізоляції між приладами опалення і зовнішньою стіною.  8. Відновлення мереж електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення.  9. Реконструкція зовнішнього освітлення.  10. Капітальний ремонт приміщення для бомбосховища.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи комунального закладу Гімназії № 8 міста Сєвєродонецька. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1.Забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із отриманням якісних, безпечних освітніх послуг.  2.Вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади.  3.Створення нових робочих місць.  4.Стимул для повернення ВПО до громади.  5. Залучення молоді до здорового способу життя.  6. Спільні, корисні справи між мешканцями мікрорайону та шкільною громадою. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 606 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 65 | |
| Термін надання послуги | | | день | | з 1 по 9 клас  (9 років) | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі закладу;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх послуг від закладу;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - капітальний ремонт покрівлі;  - капітальний ремонт навчальних та технічних кабінетів;  - капітальний ремонт санвузлів та обладнання санвузлів для дітей з обмеженими фізичними можливостями;  - будівництво пандусу;  - капітальний ремонт ганку;  - ремонт та оздоблення приміщення для бомбосховища;  - ремонт електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення;  - відновлення інтернет-мережі;  - утеплення зовнішніх стін будівлі;  - зовнішнє оздоблення фасаду;  - заміна віконних та дверних блоків;  - ремонт спортивної зали;  - ремонт гімнастичної зали:  - ремонт конференц-зали;  - ремонт актової зали;  - ремонт їдальні та харчоблоку;  - облаштування підлоги;  -реконструкція зовнішнього та внутрішнього освітлення приміщення;  - оновлення роботи системи екстреного виклику;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх послуг від закладу;  - організація та початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 9000,1 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 9000,1 |
|  | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт спортивного стадіону комунального закладу Гімназії № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова. б.10 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназія № 8 для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. Впровадження здорового способу життя. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію № 8.  Вся матеріально-технічна база спортивного стадіону закладу, зокрема:   * територія, на якій знаходився стадіон; * обладнання (устаткування): штучне покриття футбольного поля, футбольні ворота, спортивні тренажери, бігові доріжки, флагшток, місця для уболівальників, спортивний інвентар, огорожа, освітлення - було знищено або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне капітальне відновлення роботи комунального закладу Гімназії № 8. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, пропаганди здорового способу життя, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом громадян на освіту та здорового способу життя;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - налагодження партнерських відносин між закладом та мешканцями мікрорайону. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 780 | |
| Кількість уроків | | | одиниць | | 63 | |
| Термін надання послуги | | | день | | Протягом 9 років,  365 днів | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження місця розташування стадіону;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - складання проєктно-кошторисної документації;  - придбання технічного та матеріального забезпечення;  - демонтаж конструкції спортивної споруди;  - монтаж конструкції спортивної споруди;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх послуг закладу;  - організація та початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 3000,1 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 3000,1 |
|  | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу Гімназії № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова. б.10 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназії № 8 для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. Сприяння збереженню здоров’я здобувачів освіти громади, забезпечення раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі, впровадження здорового способу життя. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію № 8.  Вся матеріально-технічна база харчоблоку та їдальні закладу була втрачена та знищена, а саме:   * будівля приміщення їдальні та харчоблоку; * кухонне обладнання (устаткування)- 5000 одиниць; порушена система опалення, зруйновані вікна та підлога, система водопостачання, водовідведення, газопостачання, вентиляційна система, меблі – 2000 одиниць).   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне капітальне відновлення роботи комунального закладу Гімназії № 8, а саме капітальний ремонт їдальні та харчоблоку. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, здорового та повноцінного харчування, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом громадян на освіту та якісне харчування як спосіб здорового способу життя;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - створення комфортних умов для організації гарячого харчування в Гімназії № 8;  - охоплення найбільшої кількості учасників освітнього процесу гарячим харчуванням;  - зменшення захворюваності серед учнів, що страждають на хвороби органів травлення. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | | осіб | 680 | |
| Кількість уроків | | | | одиниць | 63 | |
| Термін надання послуги | | | | день | Протягом 9 років,  365 днів | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | | одиниць | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх послуг закладу;  - здорове, якісне харчування учнів закладу;  - організація та початок освітнього процесу;  - створення нових робочих місць;  - капітальний ремонт (повний ремонт стелі, стін та підлоги приміщень харчоблоку й обідньої зали, реконструкція каналізації, системи холодного та гарячого водопостачання,  заміна освітлення, встановлення нової витяжки, заміна вікон, дверей, закупівля та встановлення нового оснащення, меблів. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 3000,1 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | | 3000,1 |
|  | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Гімназії № 10 міста Сєвєродонецька Луганської області, бульвар Дружби Народів, буд. 47 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення сучасних безпечних умов та освітнього середовища для отримання початкової та базової середньої освіти. Надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію № 10. Необхідно провести заходи з відновлення будівлі.  Ліквідування наслідків влучень артилерійських снарядів у несучі конструкції будівлі, ремонт даху та перекриття, ремонт внутрішніх перегородок, навчальних, адміністративних та службових приміщень, заміна віконних склопакетів, інженерних мереж та утеплення фасадних стін. Відновлення матеріально-технічної бази закладу за допомогою використання сучасного обладнання, матеріалів та технологій  Постраждала матеріально-технічна база Гімназії № 10, зокрема:   * обладнання (устаткування): одномісні парти, стільці, інтерактивні дошки, проєктори, ноутбуки, система відеоспостереження та інтернетна мережа, вчительські столи та стільці, кабінетні шафи, устаткування спеціалізованих кабінетів хімії, фізики, трудового навчання, шкільної їдальні, спортивної зали, двух комп’ютерних кабінетів, медичного кабінету, ресурсної кімнати для інклюзивної освіти, шкільної бібліотеки, актової зали, бомбосховища, їдальні; * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * обладнання, устаткування та інструмент майстерні з технічної праці; * обладнання, устаткування та інструмент майстерні з обслуговуючої праці; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (офісні меблі, сейф) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи комунального закладу Гімназія № 10. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Створення безпечного та сучасного освітнього середовища.  2. Надання сучасного естетичного вигляду будівлі Гімназії № 10.  3. Реалізація державної програми Стратегії енергозбереження.  4. Реалізація положень ЗУ «Про повну загальну середню освіту»  5. Створення умов для отримання початкової та базової середньої освіти Сєвєродонецької ОТГ.  6. Створення умов для педагогічної діяльності педпрацівників.  7. Створення сучасної матеріально-технічної бази Гімназії № 10.  8. Стимул до повернення ВПО до Сєвєродонецької громади. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове). значення** |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | | осіб | 1 000 |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження стану будівлі;  2. Прийняття рішення щодо реалізації проєкту.  3. Виділення фінансових коштів на реалізацію проєкту.  4. Підписання договорів з проєктною та підрядною організаціями.  5. Складання графіків проєктних, ремонтних та будівельно-монтажних робіт.  6. Розробка проєктно-кошторисної документації.  7. Організація технічного нагляду за будівельно-монтажними та ремонтними роботами.  8. Виконання демонтажних робіт та планування території.  9. Виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт.  10. Придбання матеріального, технічного та технологічного обладнання.  11. Підписання акту прийому-передачі.  12. Проведення інвентаризації основних засобів;  13. Придбання технічного обладнання та устаткування, необхідних для відновлення освітнього процесу в Гімназії № 10.  14. Повернення педагогічних працівників до Сєвєродонецької територіальної громади  15. Відновлення освітнього процесу в закладі | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 20 000 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 80 000 |
| 60 000 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Відновлення будівлі Гімназії №11 міста Сєвєродонецька Луганської області, проспект Гвардійський, будинок 25 | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновити та покращити роботу Гімназії №11 для надання широкого спектру освітніх послуг.  Метою проєкту є покращення умов навчання дітей шкільного віку, створення належних санітарних умов для дітей громади, збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей, розвиток творчих здібностей та інтересів дітей, забезпечення соціальної адаптації та готовності дитини продовжувати освіту. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію №11 .  Уся матеріально-технічна база освітнього закладу, зокрема:  -обладнання (устаткування) закладу;  - будівля: фасад, покрівля, східці ґанку, стеля, підлога, опалювальна система, вікна, двері, комунікації, освітлення були знищені або викрадені.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів освіти. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із освітою;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітніми потребами;  - вирішення ряду питань у межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  Реалізація проєкту дозволить організувати освітній простір, поліпшити стан здоров'я дітей, знизити рівень дитячого травматизму, організувати здоров’язберігаюче середовище, розширити можливості закладу освіти з пропаганди здорового способу життя та забезпечення комфортних умов для навчання та викладання, покращити імідж закладу освіти. Також матиме позитивний вплив на розвиток дітей, їхнє здоров’я та настрій. Створюємо елементи безбар’єрності в закладі освіти, а саме:  • усуваємо бар’єри в системі освіти та системі підтримки;  • цінуємо людське різноманіття та розуміємо, що людські відмінності та цінності збагачують суспільство;  • визнаємо, що діяльність ґрунтується на правах людини та принципах рівності. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | 1000 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | -проєктно-вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд;  -обстеження стану будівлі;  -проведення інвентаризації основних засобів;  -складання, розгляд, затвердження та виконання кошторису;  -демонтаж старих конструкцій, обладнання, плитки тощо;  -придбання обладнання: вентиляції, водозабезпечення, електросилового обладнання, пожежної сигналізації;  -монтаж обладнання та конструкцій;  -проведення ремонтних робіт (ремонт будівлі: фарбування і утеплення фасаду, заміна покрівлі, ремонт східців ґанку, ремонт стелі і підлоги, заміна опалювальної системи, вікон, дверей, комунікацій, освітлення, відновлення харчоблоку та їдальні);  -вивезення сміття;  -огорожа, освітлення та благоустрій території;  -організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 27984,040 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 34980,050 |
| 6996,010 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Відновлення діяльності Гімназії №11 міста Сєродонецька Луганської області, проспект Гвардійський, будинок 25 | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Створити належні якісні санітарно-гігієнічні умови для максимально комфортного перебування учнів у закладі освіти.  Привести матеріально-технічну базу приміщень, кабінетів, спортивної зали у відповідності до сучасних вимог з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування. Забезпечити рівність та доступність освіти для всіх дітей, які проживають на відповідній території. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію №11.  Уся матеріально-технічна база освітнього закладу, зокрема:   * оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (учнівські парти, шкільні меблі, спортивний інвентар, обладнання харчоблоку тощо) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів освіти. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | - забезпечення дітей можливостями для реалізації їх конституційних прав, пов’язаних із освітою;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітніми потребами;  - вирішення ряду питань у межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади.  Реалізація проєкту дозволить організувати освітній процес, поліпшити стан здоров'я дітей, знизити рівень дитячого травматизму, організувати здоров’язберігаюче середовище, розширить можливості закладу освіти з пропаганди здорового способу життя та забезпечення комфортних умов для навчання та викладання, покращить імідж закладу освіти, матиме позитивний вплив на розвиток дітей, їхнє здоров’я та настрій. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кабінет інформаційних технологій | | | одиниць | | 1 | |
| Сучасні кабінети НУШ | | | одиниць | | 35 | |
| Спортивна зала | | | одиниць | | 2 | |
| Сенсорна кімната для дітей з особливими освітніми потребами | | | одиниць | | 1 | |
| Актова зала | | | одиниць | | 1 | |
| Зони відпочинку | | | одиниць | | 3 | |
| Медичний кабінет | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | -поширення інформації про реалізацію проєкту;  -проєктно-вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд;  -проведення інвентаризації основних засобів;  -складання, розгляд, затвердження та виконання кошторису;  -проведення торгів із тендерних закупівель;  -придбання обладнання, меблів, інвентаря, техніки (інтерактивні мультимедійні комплекси ,інтерактивні дошки ,мультимедійні проєктори, портативний комп'ютер учителя (ноутбук), програмне забезпечення для інтерактивної дошки), обладнання спортивної зали, музичні інстументи, обладання для медичного кабінету);  -організація та початок робочого процесу;  -поширення інформації про загальні результати реалізації проєкту. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 13952,539 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 17440,674 |
| 3488,135 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення матеріально-технічної бази Гімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу закладу освіти для надання освітніх послуг, забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у освітніх послугах | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію № 12  Вся матеріально-технічна база підприємства, зокрема:   * обладнання (устаткування): спортивний інвентар, бібліотечний фонд, мікроскопи, таблиці, колекції, муляжі, обладнання харчоблоку та їдальні тощо; * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери, проектори, мультимедійні дошки тощо); * основні засоби (офісні меблі, учнівські парти та стільці; дошки, сейфи тощо) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи закладу освіти Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із освітніми послугами;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якісним харчуванням;  - впровадження нових технологій приготування їжі;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - методична підтримка вчителів, створення умов для їх розвитку та підвищення рівня професійної компетентності в умовах очного, змішаного та дистанційного навчання;  - забезпечення ЗЗСО якісним інтернетом та апаратними засобами;  - підвищення вмотивованості учнів до здобуття освіти, знайомство з новітніми технологіями, стимулювання науково-експериментальні дослідження учнів, залучення до проєктної діяльності;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | | осіб | 600 |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | | одиниць | 120 |
| Термін надання послуги | | | | день | 365 |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | | одиниць | 20 |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану матеріально-технічного забезпечення;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - підготовка кошторисної документації;  - придбання технічного забезпечення;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг та послуг з харчування;  - проведення швидкого Інтернет-зв’язку;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 4200,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 6000**,**0 |
| 1800,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі, систем опалення, водопостачання/водовідведення, вентиляції та енергопостачанняГімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області,розташованої заадресою Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу закладу освіти для надання освітніх послуг, забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у освітніх послугах | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Гімназія № 12 - це трьохповерхова будівля, яку було введено в експлуатацію у 1965 році.  Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназія № 12. У приміщення будівлі закладу влучено снаряди, які пошкодили вікна, двері, дах над кабінетом 22, стіну спортивної зали та стіну кабінету 21.  Зазнала пошкоджень (знищено або викрадено) вся матеріально-технічна база закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (офісні меблі, сейфи тощо)   За 58 років існування закладу освіти капітального ремонту будівлі закладу, систем опалення, водопостачання/водовідведення, вентиляції та енергопостачання не відбувалось.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення та модернізація роботи закладу освіти. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації конституційних прав громадян на здобуття освіти;  - надання широкого спектру освітніх послуг;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - виконання Санітарного регламенті для закладів загальної середньої освіти та вимог ХАССП щодо безпечного функціонування закладу;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 600 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 115 | |
| Середня вартість послуг | | | - | | - | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі закладу;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг;  - підготовка проєктно-кошторисної документації;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - ремонтні роботи;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 103000,00 | - | Обсяг | | Назва джерела | | 103000,00 |
|  | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності комунального закладу Гімназії № 7 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, смт Сиротине, вулиця Шкільна, буд.32. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназії № 7 для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівля Гімназії № 7 зазнала значних руйнувань, мародерства, що призвело до виведення з ладу або викрадення матеріально-технічної бази закладу, зокрема:.   * обладнання (устаткування): парти, стільці, дошки, вчительські столи і стільці, кабінетні шафи, устаткування спеціалізованих кабінетів хімії, фізики, трудового навчання, комп’ютерного класу, ресурсної кімнати та медіатеки для інклюзивної освіти, шкільної бібліотеки, актової та спортивної зали, медичного кабінету, шкільної їдальні, харчоблоку, адміністративних кабінетів; автобус тощо; * комп’ютерна техніка із відповідним програмним забезпеченням та інші технічні засоби навчання (принтери, сканери, проектори, інтерактивні дошки та комплекси тощо); * засоби навчання: підручники, методичні матеріали, наочність, роздаткові матеріали.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи комунального закладу Гімназії № 7. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають сучасним вимогам | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - гімназія № 7 повинна стати комфортним та безпечним середовищем для всіх учасників освітнього процесу;  - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом громадян на освіту;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 418 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 63 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад. | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | -обстеження стану будівлі;  -проведення інвентаризації основних засобів;  -визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх послуг закладу;  -виготовлення проєктно-кошторисної документації;  -закупівля робіт, товарів, послуг;  -придбання технологічного обладнання;  -придбання технічного забезпечення закладу;  - формування нового освітнього простору;  -закупівля сучасних меблів;  -закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних та інших кабінетів;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 40000 ,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 50000,0 |
| 10000,0 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади.Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Реконструкція стадіону комунального закладу Гімназії № 7 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, смт Сиротине, вулиця Шкільна, буд.32. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Гімназія № 7 для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. Реалізація проєкту дасть можливість підвищити рівень охоплення мешканців громади заняттям фізичною культурою та спортом, популяризації здорового способу життя та фізичної та психологічної реабілітації (особливо ветеранам, людям з інвалідністю), максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію № 7.  Вся матеріально-технічна база стадіону закладу, зокрема обладнання (устаткування): покриття футбольного поля, волейбольної і баскетбольної площадки, футбольні ворота, спортивні тренажери, бігові доріжки, стрибкова яма - були знищені.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи стадіону комунального закладу Гімназії № Заклад освіти повинен стати комфортним та безпечним середовищем для всіх учасників освітнього процесу та мешканців громади. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом громадян на освіту;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю;  - вирішення ряду питань у межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 418 | |
| Кількість уроків | | | одиниць | | 63 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану стадіону;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх послуг закладу;  - створення плану реконструкції стадіону;  - виготовлення проєктно-кошторисної документації;  - демонтажні та монтажні роботи;  -комплексна реконструкція спортивного майданчика: облаштування футбольного поля, бігових доріжок, баскетбольно-волейбольного майданчика, майданчика для воркауту, тренажерів тощо;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 3000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 6000,0 |
| 3000,0 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Реконструкція будівлі комунального закладу Гімназії № 7 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, смт Сиротине, вулиця Шкільна, буд.32. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназії № 7 для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Гімназія № 7 зазнала значних руйнувань та пошкоджень: прямим влучанням артснарядів або вибуховою хвилею були пошкоджені стіни, дах, перекриття, вікна, підлога, технічні мережі будівлі, що призвело до неможливості забезпечення сталого функціонування закладу освіти за санітарними, протипожежними вимогами відповідно до ЗУ "Про освіту" та Концепцію безпеки закладів освіти. Через погодні умови та пошкодження імовірно розпочався процес руйнування, який необхідно зупинити комплексними заходами.  У ході проєкту необхідно відновити частково зруйновані перекриття покрівлі, стін, забезпечити міцність, безпечність, гідро- та теплоізоляцію будівлі закладу, відновити інженерні комунікації: систему опалення, електромережу, системи зв’язку та інтернету, протипожежну систему, створити сучасний естетичний вигляд будівлі, відновити освітній простір, забезпечити доступність та інклюзивність будівлі тощо. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - гімназія № 7 повинна стати комфортним та безпечним середовищем для всіх учасників освітнього процесу;  - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із конституційним правом громадян на освіту;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Кількість учнів | | | | осіб | | 418 |
| Кількість уроків | | | | одиниць | | 63 |
| Термін надання послуги | | | | день | | 365 |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | | одиниць | | 20 |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі;  - створення плану реконструкції,  - виготовлення проєктно-кошторисної документації;  - закупівля робіт, товарів, послуг;  -виконання комплексу робіт з реконструкції будівлі: відновлення стін, покрівлі, зміцнення або відновлення фундаменту, ґрунтових мас, несучих конструкцій, відновлення та модернізація інженерних мереж (теплопостачання (індивідуальна котельня, тепломережі зовнішні і внутрішні) водогін та водовідведення, індивідуальна каналізація, електромережі, інтернет та телефонний зв’язок, пожежна сигналізація та гідрант, відеоспостереження), автоматизація системи комунікацій, створення сучасного укриття, реконструкція фасадного шару (термо- і гідроізоляція, оздоблення), встановлення енергоефективних віконних профілів і дверей; заміна старого підлогового покриття; роботи з вирівнювання, обробки та оздоблення стін, формування нового освітнього середовища тощо. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** | |
| 50000 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 80000 | |
| 30000 | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі, систем опалення, водопостачання/водовідведення, вентиляції та енергопостачання майстерні Гімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу закладу освіти для надання освітніх послуг, забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у освітніх послугах | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Майстерня Гімназії № 12 – це одноповерхова будівля, яка розташована на території окремо від будівлі закладу. Будівлю майстерні було введено в експлуатацію у 1965 році.  Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і майстерню Гімназія № 12. У приміщення будівлі влучено снаряди, які пошкодили вікна та двері.  Зазнала пошкоджень (знищено або викрадено) вся матеріально-технічна база майстерні, зокрема:   * обладнання (устаткування); * основні засоби (офісні меблі, сейфи тощо)   За 58 років існування закладу освіти капітального ремонту будівлі майстерні, її систем опалення, водопостачання/водовідведення, вентиляції та енергопостачання не відбувалось.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення та модернізація роботи закладу освіти. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації конституційних прав громадян на здобуття освіти;  - надання широкого спектру освітніх послуг;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - виконання Санітарного регламенті для закладів загальної середньої освіти щодо безпечного функціонування закладу;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 600 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 10 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі майстерні;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг;  - підготовка проєктно-кошторисної документації;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - ремонтні роботи;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 21000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 30000,0 |
| 9000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво обладнаного бомбосховища на території  Гімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення відповідних умов для безпечного функціонування освітнього закладу, задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у освітніх послугах та захисту свого життя, вмінню діяти в надзвичайних ситуаціях. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Гімназія № 12 була збудована та введена в експлуатацію у 1965 році.  Проєктом бомбосховище не передбачено. Війна негативно впливає на організацію освітнього процесу, це зумовлює потребу в гнучкій трансформації діяльності освітньої сфери на період дії воєнного стану. Передусім постала необхідність убезпечення учасників освітнього процесу. Заборонено проведення освітнього процесу в очному форматі за наявності шкідливих та небезпечних умов.  Бомбосховище повинно відповідати вимогам, висунутим Державною службою надзвичайних ситуацій. Мова йде про наявність вбиральні, питної та технічної води, освітлення, опалення, місця для сидіння, системи вентиляції, засобів медичної допомоги, пожежогасіння, телефонного та радіозв’язку з окремою лінією тощо.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне будівництво безпечного та комфортного укриття, яке можна розмістити на території закладу під спортивним майданчиком. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації конституційних прав громадян на здобуття освіти;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - виконання Санітарного регламента для закладів загальної середньої освіти щодо безпечного функціонування закладу;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | 600 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | 125 | |
| Термін надання послуги | | | день | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - підбір ділянки для встановлення бомбосховища;  - індивідуальне проєктування, яке враховує експертизу земельної ділянки та дослідження води, комфортабельність, рельєф, кількість осіб, час перебування (короткострокового та довгострокового), внутрішні та зовнішні розміри, системи життєзабезпечення бункера, технічні подробиці тощо;  - підготовка проєктно-кошторисної документації;  - придбання технічного забезпечення;  - придбання технологічного забезпечення;  - будівництво бомбосховища;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 16000,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 16000 ,0 |
|  | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
| **Назва проекту:** | «Сучасній школі – безпечний паркан та ефективну систему відеоспостереження» - капітальний ремонт огорожі та встановлення системи відеоспостереження навколо території Гімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення відповідних умов для безпечного функціонування освітнього закладу, поліпшення його естетичного вигляду, задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у освітніх послугах, захисту свого життя, покращення криміногенної ситуації. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Зазнав пошкоджень й паркан навколо закладу, тому на території Гімназії № 12 майже відсутня огорожа. Через це на території школи вигулюють собак, можуть знаходитися різноманітні люди, які досить часто кидають сміття, псують шкільне майно, здійснюють крадіжки, розпивають спиртні напої.  Організація заходів безпеки навчального закладу передбачає, крім наявності сучасної огорожі, ще й систему відеонагляду, що покращить забезпечення громадського правопорядку, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з розкриття і розслідування злочинів та правопорушень за допомогою використання бази відеоінформації системи відеоспостереження.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне будівництво сучасного паркану та встановлення системи відеоспостереження. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації конституційних прав громадян на здобуття освіти;  - створення безпечного освітнього простору закладу та виконання Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти щодо безпечного функціонування закладу;  - покращення криміногенної ситуації в громаді;  - можливість подальшого покращення території пришкільного подвір'я;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | 600 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | 125 | |
| Термін надання послуги | | | день | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану паркану;  - демонтаж старого паркану;  - підготовка проєктно-кошторисної документації;  - придбання технічного забезпечення;  - придбання технологічного забезпечення;  - встановлення сучасного, металевого, естетично привабливого паркану (S 400 м х 600 м) та воріт  -встановлення комплекта відеоспостереження на 6 відеокамер;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 6000,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 6000,0 |
|  | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення спортивного майданчику та реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям Гімназії № 12 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою Україна, Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 9 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу закладу освіти для надання освітніх послуг, забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у освітніх послугах, відпочинку; популяризація спорту, пропаганда та залучення підлітків до здорового способу життя. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | На спортивному майданчику займаються учні СЗШ №12 й жителі нашого мікрорайону. Особливо популярним є побудований близько 10 років назад шкільний стадіон зі штучним покриттям.  Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це спортивного майданчика і стадіону Гімназії № 12.  Бігові доріжки зруйнувалися, асфальтове покриття волейбольного та баскетбольного майданчиків потріскалось, подекуди мають травматичні елементи, штучне покриття футбольного поля зіпсоване, знищено місця для вболювальників, пошкоджена огорожа навколо стадіону.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення та модернізація роботи закладу освіти. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації конституційних прав громадян на здобуття освіти;  - надання широкого спектру освітніх послуг;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - виконання Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти щодо безпечного функціонування закладу;  - популяризація здорового способу життя і спорту;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 600 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 18 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану спортивного майданчика та стадіону закладу;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг;  - підготовка проєктно-кошторисної документації;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - демонтаж старого обладнання та покриття спортивного майданчика;  - демонтаж старого обладнання спортивного поля;  - облаштування ями для стрибків;  - влаштування асфальтобетонного покриття бігових доріжок;  - встановлення паркану навколо футбольного стадіону;  - нанесення спортивної розмітки;  - монтаж нового спортивного обладнання;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2800,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 4000,0 |
| 1200,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Капітальний ремонт будівель Гімназії № 13 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Маяковського, буд.19, м.Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93406 | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновлення та покращення роботи освітнього закладу для задоволення освітніх потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади.  Формування інноваційного освітнього простору, створення безпечних та комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу; підвищення енергоефективності будівлі.  Здійснення капітального ремонту будівлі освітнього закладу: відновлення пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ зовнішніх та внутрішніх стін, перекриттів, покрівлі, сходів, цоколю, пандусу для маломобільних груп населення; системи опалення та вентиляційної системи; системи водопостачання та водовідведення з встановленням нових систем фільтрації та очищення води; відновлення системи електропостачання з використанням системи сонячних батарей; енергозберігаючих вікон.  Проведення ремонту внутрішніх приміщень. Встановлення протипожежної системи та системи відеоспостереження. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Гімназія № 13 міста Сєвєродонецька Луганської області також була пошкоджена, внаслідок чого відбулася руйнація інфраструктури та матеріально-технічної бази закладу, а саме: частково пошкоджено зовнішні та внутрішні стіни, перекриття будівлі, покрівля, вентиляційна система, системи опалення, електропостачання, водопостачання та водовідведення, розбиті вікна та двері, пошкоджено внутрішні приміщення.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи освітнього закладу. При капітальному ремонті можна значно підвищити енергоефективність будівлі. Знизити споживання енергії та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище допоможуть такі заходи: теплоізоляція стін, відновлення енергоефективних вікон та дверей, удосконалення системи опалення та вентиляційної системи з урахуванням енергоефективності та комфорту приміщень, впровадження автономної системи електропостачання з використанням системи сонячних батарей, встановлення сучасного енергозберігаючого, розумного освітлення.  При відновленні системи водопостачання та водовідведення необхідно встановити системи очищення води системою зворотного осмосу, сенсорів та системи моніторингу, що дозволяють відстежувати якість води, рівень споживання та виявляти проблеми.  Потребують ремонту та відновлення оздоблення підлоги, стін, стелі внутрішніх приміщень, облаштування сантехнікою туалети та інші приміщення.  Для створення сучасного інклюзивного освітнього простору необхідно відновити пандус, туалет для інвалідів та дітей з особливими освітніми потребами, адаптувати класні кімнати, бібліотеку та інші приміщення для забезпечення безбар'єрного доступу.  Відповідно до сучасних норм пожежної безпеки приміщення закладу необхідно обладнати протипожежною системою. Для підвищення безпеки всіх учасників освітнього процесу в сучасних умовах необхідно встановити систему відеоспостереження.  Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | 1. Задоволення освітніх потреб населення для сталого розвитку громади. 2. Створення сучасного освітнього простору, безпечних та комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу, здійснення капітального ремонту будівлі та внутрішніх приміщень закладу. 3. Збереження робочих місць для всіх працівників закладу. 4. Стимул до повернення ВПО до громади. 5. Створення умов для соціального інтегрування осіб з особливими освітніми потребами. 6. Енергозбереження та екологічна сталість. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Здобувачі освіти, вчителі та працівники закладу, батьки, мешканці мікрорайону | | | осіб | | 1000 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Проведення моніторингу поточного стану будівлі закладу освіти. 2. Розробка проєктно-кошторисної документації. 3. Вивчення ринкових пропозицій щодо вартості робіт і необхідних матеріалів. 4. Закупка необхідних обладнання та матеріалів. 5. Виконання капітального ремонту будівлі освітнього закладу:  * відновлення та утеплення стін, капітальний ремонт покрівлі даху, тамбурів входів, сходів, пандусу, цоколю будівлі; * демонтаж пошкоджених та встановлення енергозберігаючих вікон та дверей; * відновлення та удосконалення системи опалення та вентиляційної системи з урахуванням вимог безпеки, енергоефективності та комфорту приміщень; * відновлення системи електропостачання та освітлення, встановлення системи сонячних батарей, встановлення сучасного енергозберігаючого, розумного освітлення в навчальних кабінетах, бібліотеці, їдальні, спортивній залі та інших приміщеннях, на подвір'ї та спортивних майданчиках закладу; * відновлення системи водопостачання та водовідведення, встановлення системи очищення води системою зворотного осмосу та системи моніторингу для відстеження якості та рівня споживання води; * облаштування туалетів та інші приміщень необхідною сантехнікою, туалету для осіб з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами.  1. Виконання ремонту внутрішніх приміщень: ремонт та відновлення оздоблення підлоги, стін, стелі навчальних кабінетах, спортивному залі, їдальні, медпункті, бібліотеці тощо. 2. Встановлення протипожежної системи та системи відеоспостереження. 3. Моніторинг та оцінка реалізації проєкту. 4. Організація та початок роботи освітнього закладу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 20000.00 |  | **обсяг** | | **назва джерела** | | 87400.00 |
| 67400.00 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Відновлення діяльності Гімназії № 13 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Маяковського, буд.19, м.Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93406 | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновлення та покращення роботи освітнього закладу для задоволення освітніх потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади. Оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти.  Забезпечення освітнього процесу відповідними матеріально-технічними та методичними засобами для повноцінної реалізації освітніх програм з урахуванням принципів інклюзивного навчання, Концепції Нової української школи та STEM-освіти.  Сприяння збереженню здоров’я здобувачів освіти громади, забезпечення учасників освітнього процесу раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й різноманітних форм обслуговування здобувачів освіти. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Гімназія № 13 міста Сєвєродонецька Луганської області була пошкоджена внаслідок збройної агресії РФ, внаслідок чого відбулася руйнація матеріально-технічної бази закладу. Обладнання та меблі через пошкодження будівлі знищено або зіпсовано, технічні та методичні засоби пошкоджено та розкрадено.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи освітнього закладу. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності, тому для відновлення освітнього процесу необхідно:   * облаштувати навчальні кабінети ергономічними меблями, які дадуть змогу зберегти здоров'я дітей, знизити ризики виникнення травм та покращать продуктивність навчання; * укомплектувати навчальні кабінети сучасними засобами та обладнанням відповідно до вимог НУШ, що значно збільшить активність учнів та створить стимулююче навколишнє середовище; * обладнати кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики, математики, технологій засобами STEM-освіти; * укомплектувати спортивний зал різноманітним спортивним знаряддям, що дозволить учням систематично займатися різними видами фізичної активності; * забезпечити бібліотеку, ресурсну кімнату, кімнату самоврядування, кабінет соціально-психологічної служби, методичний кабінет технічними засобами, обладнанням, сучасними комфортними меблями; * укомплектувати медичний кабінет спеціалізованими меблями та медичним обладнанням; * забезпечити харчоблок професійною технікою та сучасним енергозберігаючим устаткуванням; облаштувати обідню залу сучасними комфортними меблями. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | 1. Задоволення освітніх потреб населення для сталого розвитку громади. 2. Створення сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку здобувачів освіти, забезпечення закладу відповідними матеріально-технічними та методичними засобами. 3. Збереження робочих місць для всіх працівників закладу. 4. Стимул до повернення ВПО до громади. 5. Підтримка творчої ініціативи надавачів освітніх послуг у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності. 6. Створення умов для надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. 7. Створення в закладі освіти комфортних умов для організації та здійснення якісного, збалансованого і доступного харчування. Охоплення найбільшої кількості учасників освітнього процесу гарячим харчуванням; збереження та зміцнення здоров'я дітей. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Здобувачі освіти, вчителі та працівники школи, батьки школярів | | | | осіб | 1000 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Проведення моніторингу поточного матеріально-технічного стану приміщень закладу освіти. 2. Проведення інвентаризації. 3. Визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг. 4. Розробка детального плану відновлення матеріально-технічної бази закладу освіти з забезпечення меблями, оснащення технічними засобами та дидактичними матеріалами відповідно до норм безпеки, доступності, енергоефективності, автономності та якості освітнього процесу. 5. Закупка меблів, технічних засобів та обладнання для кабінетів, спортивної зали, кабінетів технології, комп'ютерних кабінетів, бібліотеки, ресурсної кімнати, медичного кабінету. 6. Закупка енергозберігаючого сучасного обладнання для приготування, зберігання та подачі харчових продуктів, а також систем контролю температури, гігієни та безпеки для харчоблоку. 7. Закупка сучасних меблів для оснащення обідньої зали. 8. Організація та початок роботи освітнього закладу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 12215,7 |  | **обсяг** | **назва джерела** | | | 17451,0 |
| 5235,3 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Будівництво та оснащення сучасного бомбосховища у Сєвєродонецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області, вул. Гагаріна, буд.111 | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновлення та покращення роботи освітнього закладу для задоволення освітніх потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади.  Забезпечення фізичної безпеки дітей, вчителів та членів громади у закладі освіти шляхом будівництва та оснащення укриття відповідно до вимог ДСНС.  Створення умов для збереження здоров’я учнів, батьків та працівників закладу освіти, організація якісного безперервного навчання. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи освітнього закладу. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності.  Для відновлення освітнього процесу в очному форматі в закладі освіти повинно бути наявним у задовільному стані укриття. У Сєвєродонецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області укриття, яке відповідає вимогам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відсутнє. Будівництво та облаштування сучасного бомбосховища з освітленням, опаленням, вентиляційною системою, доступом до води та санвузлом забезпечить комфортні та належні умови для організації очної форми навчання, передумовою якого є безпека та збереження життя учасників освітнього процесу.  Сучасне укриття також створить безпечні умови для перебування дітей, працівників школи та інших членів громади у закладі освіти під час надзвичайних ситуацій. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | 1. Задоволення освітніх потреб населення для сталого розвитку громади.  2. Створення безпечних та комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу шляхом будівництва безпечного сучасного бомбосховища в належному технічному, санітарному та протипожежному стані відповідно до вимог ДСНС.  3. Доступ школярів до якісної очної форми освіти, комфортні та безпечні умови навчання.  4. Збереження робочих місць для вчителів та працівників школи.  5. Безпечне укриття для мешканців громади на випадок надзвичайних ситуацій  6. Стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Здобувачі освіти, вчителі та працівники школи, мешканці громади прилеглих мікрорайонів | | | осіб | | 2500 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Проведення моніторингу поточного стану будівлі та території закладу освіти.  2. Розробка проєктно-кошторисної документації.  3. Вивчення ринкових пропозицій щодо вартості робіт і необхідних матеріалів.  4. Закупка необхідних обладнання та матеріалів.  5. Виконання робіт з будівництва бомбосховища в закладі освіти.  6. Забезпечення укриття освітленням, опаленням, вентиляційною системою, доступом до води та санвузлом.  7. Облаштування укриття меблями.  7. Моніторинг та оцінка реалізації проєкту. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 3250,0 |  | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 13000,0 |
| 9750,0 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Будівництво сучасного стадіону та відновлення благоустрою території Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області, вул. Гагаріна, буд. 111 | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновлення та покращення роботи освітнього закладу для задоволення освітніх потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади.  Модернізація спортивної інфраструктури освітнього закладу для подальшого розвитку дитячого спорту, надання якісних освітніх послуг. Популяризація здорового способу життя, фізичного виховання молоді.  Створення та розвиток спортивної інфраструктури міста Сєвєродонецька.  Підвищення рівня комфорту території освітнього закладу, створення сучасних умов для активного відпочинку, занять спортом. Створення сучасного інклюзивного освітнього простору. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області була пошкоджена внаслідок збройної агресії РФ, внаслідок чого відбулася руйнація інфраструктури та матеріально-технічної бази закладу. На шкільному подвір'ї пошкоджено асфальтове покриття, тротуарні плити на шкільних майданчиках, обладнання на спортивних майданчиках, огорожа.  Шкільний стадіон не відповідає сучасним вимогам і потребує реконструкції та оновлення, а саме: облаштування футбольного поля зі штучною травою та мультиспортивного поля для гри у баскетбол, волейбол, доріжок для занять з легкої атлетики, улаштування ями для стрибків та встановлення вуличного спортивного комплексу. Такий спортивний майданчик створить належні умови для занять спортом мешканцям громади, підвищить якість навчання учнів, відповідатиме санітарно - гігієнічним нормам та буде безпечним для життя і здоров’я тих, хто на ньому займається.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи освітнього закладу. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | 1. Задоволення освітніх потреб населення для сталого розвитку громади. 2. Облаштування території, спортивних майданчиків, стадіону школи відповідно до сучасних вимог та санітарних норм. 3. Створення умов для покращення здоров’я дітей та молоді, залучення більшої кількості жителів міста до занять спортом, забезпечення зайнятості дітей у позаурочний час, популяризація здорового способу життя шляхом проведення спортивних заходів, створення інноваційного комплексу для занять фізкультурою та спортом.  4. Створення безпечного та комфортного сучасного інклюзивного освітнього простору. 5. Стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Здобувачі освіти, вчителі та працівники школи, мешканці громади прилеглих мікрорайонів | | | осіб | | 2500 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Проведення моніторингу поточного матеріально-технічного стану території закладу освіти.  2. Розробка проєктно-кошторисної документації.   3. Монтаж футбольного поля.  4. Облаштування ями для стрибків.  5. Монтаж вуличного спортивного комплексу.  6. Монтаж мультиспортивного поля.  7. Монтаж освітлювальних систем на щоглах та освітлювальних опорах, прокладання електромереж.  8. Влаштування асфальтобетонного покриття бігових доріжок.  9. Влаштування огорожі. Нанесення спортивної розмітки. 10.Пусконалагоджувальні роботи.  11. Благоустрій території: заміна тротуарного й асфальтового покриття, тротуарних плит на шкільних майданчиках, відновлення паркану. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2145,0 |  | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 14300,0 |
| 12155,0 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Відновлення діяльності Сєвєродонецької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області, вул. Гагаріна, буд. 111 | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновлення та покращення роботи освітнього закладу для задоволення освітніх потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади. Оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти.  Забезпечення освітнього процесу відповідними матеріально-технічними та методичними засобами для повноцінної реалізації освітніх програм з урахуванням принципів інклюзивного навчання, Концепції Нової української школи та STEM-освіти.  Сприяння збереженню здоров’я здобувачів освіти громади, забезпечення всіх школярів раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й різноманітних форм обслуговування учнів. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області була пошкоджена внаслідок збройної агресії РФ, внаслідок чого відбулася руйнація матеріально-технічної бази закладу. Обладнання та меблі через пошкодження будівлі знищено або зіпсовано, технічні та методичні засоби пошкоджено та розкрадено.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи освітнього закладу. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності, тому для відновлення освітнього процесу необхідно:  - облаштувати навчальні кабінети ергономічними меблями, які дадуть змогу зберегти здоров'я дітей, знизити ризики виникнення травм та покращать продуктивність навчання;  - укомплектувати навчальні кабінети сучасними засобами та обладнанням відповідно до вимог НУШ, що значно збільшить активність учнів та створить стимулююче навколишнє середовище; - обладнати кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики, математики, технологій засобами STEM-освіти;  - укомплектувати спортивні зали різноманітним спортивним знаряддям, що дозволить учням систематично займатися різними видами фізичної активності; - забезпечити бібліотеку, ресурсну кімнату, актову залу, кімнати самоврядування, кабінети психолога та соціального педагога, методичний кабінет технічними засобами, обладнанням, сучасними комфортними меблями;  - укомплектувати медичний кабінет спеціалізованими меблями та медичним обладнанням; - забезпечити харчоблок професійною технікою та сучасним енергозберігаючим устаткуванням; облаштувати обідню залу сучасними комфортними меблями. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | 1. Задоволення освітніх потреб населення для сталого розвитку громади. 2. Створення сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку школярів, забезпечення закладу освіти відповідними матеріально-технічними та методичними засобами. 3. Збереження робочих місць для вчителів і працівників школи. 4. Стимул до повернення ВПО до громади. 5. Підтримка творчої ініціативи вчителів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.  6. Створення умов для надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.  7. Створення в закладі освіти комфортних умов для організації та здійснення якісного, збалансованого і доступного харчування учнів. Охоплення найбільшої кількості учасників освітнього процесу гарячим харчуванням; збереження та зміцнення здоров'я дітей. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Здобувачі освіти, вчителі та працівники школи, батьки школярів | | | | осіб | 2500 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Проведення моніторингу поточного матеріально-технічного стану приміщень закладу освіти.  2. Проведення інвентаризації. 3. Визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг. 4. Розробка детального плану відновлення матеріально-технічної бази закладу освіти з забезпечення меблями, оснащення технічними засобами та дидактичними матеріалами відповідно до норм безпеки, доступності, енергоефективності, автономності та якості освітнього процесу.  5. Закупівля меблів, технічних засобів та обладнання для кабінетів, спортивних залів, актової зали, кабінетів технології, комп'ютерних кабінетів, бібліотеки, ресурсної кімнати, медичного кабінету. 6. Закупівля енергозберігаючого сучасного обладнання для приготування, зберігання та подачі харчових продуктів, а також систем контролю температури, гігієни та безпеки для харчоблоку. 7. Закупівля сучасних меблів для оснащення обідньої зали. 8. Організація та початок роботи освітнього закладу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 20615,7 |  | **Обсяг** | **Назва джерела** | | | 29451,0 |
| 8835,3 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Капітальний ремонт будівлі Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області, вул. Гагаріна, буд.111 | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновлення та покращення роботи освітнього закладу для задоволення освітніх потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади.  Формування інноваційного освітнього простору, створення безпечних та комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу; підвищення енергоефективності будівлі.  Здійснення капітального ремонту будівлі школи: відновлення пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ зовнішніх та внутрішніх стін, плит перекриття будівлі, покрівлі даху школи, сходів, цоколю школи, пандусу для осіб з інвалідністю; системи опалення та вентиляційної системи; системи водопостачання та водовідведення з встановленням нових систем фільтрації та очищення води; відновлення системи електропостачання з використанням системи сонячних батарей; заміна вікон на енергозберігаючі.  Проведення ремонту внутрішніх приміщень. Встановлення протипожежної системи та системи відеоспостереження. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області також була пошкоджена, внаслідок чого відбулася руйнація інфраструктури та матеріально-технічної бази закладу, а саме: частково пошкоджено зовнішні та внутрішні стіни, плити перекриття будівлі, покрівля даху школи, вентиляційна система, системи опалення, водопостачання, водовідведення та електропостачання, розбиті вікна та двері, пошкоджено внутрішні приміщення.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи освітнього закладу. При капітальному ремонті можна значно підвищити енергоефективність будівлі школи. Знизити споживання енергії та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище допоможуть заходи: теплоізоляція стін, встановлення енергоефективних вікон та дверей, удосконалення системи опалення та вентиляційної системи з урахуванням енергоефективності та комфорту приміщень, впровадження автономної системи електропостачання з використанням системи сонячних батарей, встановлення сучасного енергозберігаючого, розумного освітлення.  При відновленні системи водопостачання та водовідведення необхідно встановити системи очищення води системою зворотного осмосу, сенсорів та системи моніторингу, що дозволяють відстежувати якість води, рівень споживання та виявляти проблеми.   Потребують ремонту та відновлення оздоблення підлоги, стін, стелі внутрішніх приміщень школи, облаштування сантехнікою туалети та інші приміщення.   Для створення сучасного інклюзивного освітнього простору необхідно відновити пандус, туалет для інвалідів та дітей з ООП, адаптувати класні кімнати, бібліотеку та інші приміщення школи для забезпечення безбар'єрного доступу.  Відповідно до сучасних норм пожежної безпеки приміщення школи необхідно обладнати протипожежною системою. Для підвищення безпеки всіх учасників освітнього процесу в сучасних умовах у школі необхідно встановити систему відеоспостереження. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | 1. Задоволення освітніх потреб населення для сталого розвитку громади.  2. Створення сучасного освітнього простору, безпечних та комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу, здійснення капітального ремонту будівлі та внутрішніх приміщень школи.  3. Збереження робочих місць для вчителів і працівників школи.  4. Стимул до повернення ВПО до громади.  5. Забезпечення сучасною системою охорони та безпеки, встановлення протипожежної системи та системи відеоспостереження.  6. Створення умов у закладі освіти для соціального інтегрування осіб з особливими освітніми потребами.  7. Енергозбереження та екологічна сталість. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Здобувачі освіти, вчителі та працівники школи, батьки школярів | | | осіб | | 2500 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Проведення моніторингу поточного стану будівлі закладу освіти.  2. Розробка проєктно-кошторисної документації.  3. Вивчення ринкових пропозицій щодо вартості робіт і необхідних матеріалів.  4. Закупівля необхідних обладнання та матеріалів.  5. Виконання капітального ремонту будівлі школи:  - відновлення та утеплення стін, відновлення перекриття, капітальний ремонт покрівлі даху, тамбурів входів, сходів, пандусу, цоколю будівлі;  - демонтаж пошкоджених та встановлення енергозберігаючих вікон та дверей;  - відновлення та удосконалення системи опалення та вентиляційної системи з урахуванням вимог безпеки, енергоефективності та комфорту приміщень;  - відновлення системи електропостачання та освітлення, встановлення системи сонячних батарей, встановлення сучасного енергозберігаючого, розумного освітлення в навчальних кабінетах, бібліотеці, актовій залі, спортивних залах та інших приміщеннях, на шкільному подвір'ї та спортивних майданчиках;  - відновлення системи водопостачання та водовідведення, встановлення системи очищення води системою зворотного осмосу та системи моніторингу для відстеження якості та рівня споживання води;  - облаштування туалетів та інших приміщень необхідною сантехнікою, відновлення туалету для осіб з інвалідністю та дітей з ООП.  6. Виконання ремонту внутрішніх приміщень: ремонт та відновлення оздоблення підлоги, стін, стелі навчальних кабінетах, спортивних та актовій залах, їдальні, медпункті, бібліотеці та інших приміщеннях; відновлення пошкодженої стелі армстронг в актовій залі, бібліотеці, навчальних кабінетах.  7. Встановлення протипожежної системи та системи відеоспостереження.  8. Моніторинг та оцінка реалізації проєкту.  9. Організація та початок роботи освітнього закладу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 38220,0 |  | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 127400,0 |
| 89180,0 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
| **Назва проекту:** | Створення "кабінетів під ключ" для учасників освітнього процесу Гімназії № 15 міста Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, вулиця Федоренка, будинок 39. | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення модернових доступних сучасних просторів для розвитку молодого покоління громади. Створення в освітньому закладі сучасних STEM-лабораторій природничих наук. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Сьогодення потребує молодих людей, які зможуть думати, створювати нове, впроваджувати нові технології для захисту нашої країни. Необхідно підвищувати вмотивованість учнів до здобуття освіти, знайомити з новітніми технологіями, стимулювати науково-експериментальні дослідження учнів, залучати до проєктної діяльності. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Навчання і підготовка майбутніх творчих, мотивованих громадян України; * Стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  | Чисельність учасників проєкту (здобувачі освіти) | | | особи | | 1 000 |
| Термін послуги | | | день | | 175 |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Підготовка проєктно-кошторисної документації.  2. Оголошення про закупівлі оснащення кабінетів.  3.Проведення ремонтних робіт, комунікацій тощо в кабінетах природничого циклу (фізика, хімія, біологія, географія) Гімназії № 15.  4. Створення STEM-лабораторій.  5.Оновлення оснащення "під ключ" фізичного, хімічного, біологічного, географічного кабінетів закладу (закупівля та установка оснащення) | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | Всього | |
| Обсяг | Назва джерела |
| 3500,0 | - | 1500,0 | Міжнародні інвестиції | 5000,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Перезавантаження. Капітальний ремонт і відновлення технічної та науково-методичної бази гімназії № 16 м. Сєвєродонецька Луганської області та шкільної теплиці, за адресою вул. Гагаріна, буд. 97 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | 1. Капітальний ремонт гімназії та теплиці гімназії, відновлення функціонування закладу освіти.  2. Формування інноваційного освітнього простору, матеріально-технічне переоснащення закладу освіти.  3. Створення умов для повноцінного і всебічного розвитку дітей, забезпечення реалізації права дитини на здобуття освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, створення комфортних та безпечних умов здобуття освіти, розвитку, виховання та навчання дітей, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.  3. Забезпечення впровадження інноваційних навчальних програм і форм роботи з метою виховання всебічно розвинутої, відповідальної та екосвідомої особистості з чіткою громадянською позицією. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | З початку воєнних (бойових) дій на території Луганської області Гімназія №16 м. Сєвєродонецька та її територія зазнали значних руйнувань і пограбувань, що унеможливлює після деокупації продовжити освітній процес. Будівля гімназії зазнала значних пошкоджень, вся матеріально-технічна база навчального закладу була знищена або викрадена. Пошкодження спортивної зали та стадіону гімназії унеможливлює проведення уроків фізичної культури. Для відновлення роботи гімназії та забезпечення її учнів якісним навчанням потрібен капітальний ремонт будівлі, теплиці гімназії, спортивної зали, реконструкція стадіону, території гімназії та повне відновлення матеріально-технічної бази освітнього закладу. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Створення умов для відновлення повноцінної та ефективної роботи освітнього закладу. * Поліпшення стану здоров'я дітей, створення здоров’язберігаючого середовища, розширення можливостей закладу освіти з пропаганди здорового способу життя. * Забезпечення якісної сучасної освіти з використанням інноваційних і мультимедійних технологій та інтерактивних методів. * Створення нових робочих місць. * Стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  | Капітальний ремонт будівлі гімназії, теплиці та території гімназії. | | | | м2 | | 1. 4334 |
| вікна, двері | | | | одиниць | | 245 |
| санвузли (унітази +раковини) | | | | одиниць | | 37 |
| металеві конструкції на спортивному майданчику | | | | одиниць | | 20 |
| плитка на подвір’ї гімназії | | | | м2 | | 200 |
| меблі для навчальних кабінетів | | | | одиниць | | 1819 |
| комп’ютери, інтерактивні дошки та оргтехніка | | | | одиниць | | 164 |
| водонагрівачі | | | | одиниць | | 5 |
| обладнання для кабінетів технології та трудового навчання | | | | одиниць | | 62 |
| меблі та обладнання для їдальні гімназії | | | | одиниць | | 140 |
| меблі та обладнання для медичного пункту | | | | одиниць | | 12 |
| меблі та обладнання для спортивної зали | | | | одиниць | | 17 |
| меблі та обладнання для бібліотеки | | | | одиниць | | 25 |
| меблі та обладнання для кабінету інформатики | | | | одиниць | | 135 |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження стану будівлі. 2. Проведення інвентаризації основних засобів. 3. Здійснення експертизи проєктно-кошторисної документації. 4. Капітальний ремонт будівлі та покрівлі гімназії й теплиці. 5. Заміна вікон і дверей. 6. Облаштування приміщень, навчальних місць (відновлення комунікацій - освітлення, водопостачання, опалення, мережа Інтернет). 7. Закупівля меблів, технічних засобів, комп'ютерної техніки, спортивно-ігрового обладнання та витратних матеріалів. 8. Встановлення меблів та обладнання. 9. Реконструкція стадіону гімназії, встановлення сучасних спортивних та ігрових майданчиків. 10. Благоустрій території гімназії. 11. Визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг. 12. Кадрове забезпечення, нові робочі місця, відновлення освітнього процесу. 13. Організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього | |
| Обсяг | Назва джерела | |
| 44877,9 |  | 19233,4 | Міжнародні інвестиції | | 64111,3 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі комунальної установи Гімназії № 18 міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27 | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунальної установи Гімназії № 18 міста Сєвєродонецька Луганської області для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якісною освітою та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або забезпечення якісного рівня життя). | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і комунальну установу- Гімназію № 18, вул. Курчатова 27-Б.  Будівля освітнього закладу пошкоджена:   * частково зруйновано стіни, перекриття, покрівля, розбиті вікна, вхідні двері, пандуси; * пошкоджено тепло-, водо-, енергопостачання; * пошкоджено навчальні кабінети, майстерні, спортивні та актовий зали, адміністративні приміщення, харчоблок та їдальня, туалетні та душові кімнати; * потребують ремонту підвальні приміщення.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи закладу. Мешканці громади мають потребу в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - заклад освіти приведено у робочий стан, відновлено освітній процес в умовах комфортного енергоефективного освітнього середовища;  - населення забезпечено можливостями для реалізації його конституційних прав на якісну освіту;  - надається широкий спектр послуг, пов’язаних із навчально-виховним процесом;  - вирішено ряд питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - забезпечено стимул щодо повернення ВПО до громади,  - сформовано безпечні санітарно-гігієнічні умови для перебування учнів, вчителів та персоналу у Гімназії № 18 | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  |  | Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 1000 |
|  | Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 133 |
|  | Термін надання послуги | | | день | | 365 |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 1 |
|  | **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі, технічні експертизи;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - підготовка проєктно-кошторисної документації (ПКД);  - здійснення заходів згідно ПКД;  - придбання технічного забезпечення;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг;  - демонтаж старої покрівлі, улаштування нової покрівлі; навішування водостічних труб, колін та лійок; заміна вікон та дверей, ремонт стін, перекриттів, прямолінійних укосів та фарбування стін всередині будівлі, капітальний ремонт приміщень, рекреацій, кабінетів, майстерень, спортзалів, актової зали, їдальні, харчоблоку, туалетних кімнат, душових, ремонт медпункту, адміністративного блоку, підвалу, улаштування підвалу як укриття, улаштування пандусів; улаштування електромережі, тепло-, водопостачання та водовідведення;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела |
| 28 000,0 | - | 12000,0 | | Міжнародні інвестиції | 40 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення паркану, системи відеонагляду та зовнішнього освітлення садиби середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27-Б | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунальної установи Гімназії № 18 міста Сєвєродонецька Луганської області для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якісною, безпечною освітою та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або забезпечення якісного рівня життя). | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і комунальну установу, Гімназію № 18, вул. Курчатова 27-Б.  Огорожа СЗШ № 18 зазнала певних руйнацій внаслідок обстрілів російських окупантів, що є небезпечним для життя і здоров'я учнів закладу. Проблема - забезпечення безпечного перебування дітей в урочний та позаурочний час на території закладу, обмеження доступу на шкільне подвір’я сторонніх осіб, таких, що вигулюють тварин, намагаються їздити автомобільним транспортом без дозволу. Безпека дітей і збереження майна школи мають бути на першому місці завдань відновлення закладу. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлено освітній процес в умовах безпечного освітнього середовища;  - населення забезпечено можливостями для реалізації його конституційних прав на якісну, безпечну освіту;  - надається широкий спектр послуг, пов’язаних із навчально-виховним процесом;  - вирішено ряд питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - забезпечено стимул щодо повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | | осіб | | 1000 |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | | одиниць | | 147 |
| Термін надання послуги | | | | день | | 365 |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану паркану, зовнішнього осітлення, технічні експертизи щодо відеоспостереження;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - підготовка проєктно-кошторисної документації (ПКД);  - здійснення заходів згідно ПКД;  - придбання технічного забезпечення;  - придбання технологічного забезпечення;  - організація та початок робочого процесу;  - демонтаж зіпсованого/зруйнованого паркану; - монтаж нового паркану;  - ремонт та установка зовнішнього освітлення;  - налаштування відеоспостереження за територією садиби закладу | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього | |
| Обсяг | Назва джерела | |
| 276 ,0 | - | - |  | | 276,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Оснащення Гімназії № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27-Б необхідним для якісної освіти обладнанням | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунальної установи Гімназії № 18 міста Сєвєродонецька Луганської області для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якісною освітою та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або забезпечення якісного рівня життя). | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і комунальну установу, Гімназію № 18, вул. Курчатова 27-Б.  Вся матеріально-технічна база закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (класні, офісні меблі, сейфи, тощо) були знищені або викрадені; * необхідно облаштувати заклад меблями, класними дошками, технічними засобами навчання, комп’ютерною, множувальною, мультимедійною технікою, програмним забезпеченням, акустичними системами тощо.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи закладу. Мешканці громади мають потребу в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - заклад освіти приведено у робочий стан, відновлено освітній процес в умовах сучасного енергоефективного освітнього середовища;  - населення забезпечено можливостями для реалізації його конституційних прав на якісну освіту;  - надається широкий спектр послуг, пов’язаних із навчально-виховним процесом;  - вирішено ряд питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - забезпечено стимул щодо повернення ВПО до громади,  - сформовано безпечні санітарно-гігієнічні умови для перебування учнів, вчителів та персоналу у Гімназії № 18 | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | | осіб | 1000 | |
|  | Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | | одиниць | 266 | |
|  | Термін надання послуги | | | | день | 365 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану оснащення та обладнання закладу;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - підготовка проєктно-кошторисної документації (ПКД);  - здійснення заходів згідно ПКД;  - придбання технічного забезпечення;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг;  - закупівля сучасних парт, стільців та класних дошок, м'яких меблів, учительських столів, комп'ютерних столів для шкільних кабінетів, учительської кімнати, спортивних, актового залу, лаборантських, інструкторських, обслуговуючого персоналу, ТСН, мультимедійної, ІКТ техніки, інше;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | Назва джерела | | |
| 7560,0 |  | 3240,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | | 10 800,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Улаштування захисних споруд, обладнання укриття на випадок НС згідно загальних вимог у будівлі Гімназії № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд. 27-Б необхідним | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунальної установи Гімназії № 18 міста Сєвєродонецька Луганської області для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якісною безпечною освітою та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. Забезпечення надійною захисною спорудою учасників освітнього процесу на випадок можливих техногенних ситуацій та у випадку військовий дій. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і комунальну установу, Гімназію № 18, вул. Курчатова 27-Б. Нагальна потреба - створення і забезпечення надійності захисної споруди для учасників освітнього процесу на випадок можливих техногенних ситуацій та у випадку військових дій. Потрібний ремонт системи вентиляції, санвузлів, тепло-, водопостачання, електропостачання, укріплення стін, дверей, підведення WI-FI, облаштування приміщень укриття відповідно до чинних державних вимог (огороджувальних конструкцій, гідроізоляції, захисних пристроїв, надійну герметичність, справне спеціальне обладнання та усе необхідне для життєзабезпечення, належний протипожежний та санітарний стан приміщень захисних споруд)  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи закладу із безпечним освітнім середовищем. Мешканці громади мають потребу в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - заклад освіти приведено у робочий стан, відновлено освітній процес в умовах сучасного безпечного освітнього середовища;  - населення забезпечено можливостями для реалізації його конституційних прав на безпеку;  - 1000 учасників освітньої діяльності мають належний стан огороджувальних конструкцій, гідроізоляції, захисних пристроїв, надійну герметичність, справне спеціальне обладнання та усе необхідне для життєзабезпечення, належний протипожежний та санітарний стан приміщень захисних споруд;  - вирішено ряд питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - забезпечено стимул щодо повернення ВПО до громади,  - сформовано безпечні санітарно-гігієнічні умови для перебування учнів, вчителів та персоналу Гімназії № 18 в укритті. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 1000 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 152 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану оснащення та обладнання приміщень укриття;  - підготовка проєктно-кошторисної документації (ПКД);  - здійснення заходів згідно ПКД;  - придбання необхідного технічного забезпечення;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг і будуть користуватися укриттям;  - оптимізація систем вентиляції, тепло-, водо-, електропостачання, водовідведення/каналізації, санвузлів, душових;  - укріплення стін, стелі, підлоги, дверей, входів/виходів;  - фарбування;  - придбання необхідних меблів, оснащення місцями для сидіння (лежання) – лавками, нарами, стільцями, ліжками, шафи для медикаментів, інше)  - придбання засобів пожежогасіння;  - початок, хід робіт, контроль за етапами реалізації проєкту. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 2 100,0 | - | 900,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 3 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління  та довіру до влади.Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності комунального закладу Гімназії № 20 міста Сєвєродонецька Луганської області, Сєвєродонецького району,за адресою: місто Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна 113. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназії № 20 для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію № 20.  Вся матеріально-технічна база підприємства, зокрема:   * обладнання (устаткування): одномісні парти, стільці, дошки, вчительські столи і стільці, кабінетні шафи, устаткування спеціалізованих кабінетів хімії, фізики, трудового навчання, шкільної їдальні, двох спортивних залів, двох комп’ютерних класів, медичного кабінету, ресурсної кімнати для інклюзивної освіти, шкільної бібліотеки, актової зали, бомбосховища, їдальні, штори на вікна ; * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (офісні меблі, сейф, шкільний автобус тощо) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи комунального закладу Гімназії № 20. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом громадян на освіту;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітнью діяльністю;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 780 | |
| Кількість уроків | | | одиниць | | 63 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад. | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх, послуг закладу;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 35000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 50000,0 |
| 15000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади.Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу Гімназії № 20 міста Сєвєродонецька Луганської області, Сєвєродонецького району, за адресою: місто Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна ,буд.113 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназії № 20 для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це Гімназію № 20  Вся матеріально-технічна база закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування): покрівля, вікна та двері, внутрішньої системи водопостачання і водоведведення, внутрішньої системи опалення, внутрішньої мережі електропостачання, системи зв’язку та інтернету. 2-х спортивних залів, актової зали, їдальня, огородження та системи відеоспостереження, зовнішне термоутеплення будівлі, два пандуса.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи комунального закладу Гімназії № 20. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із конституційним правом громадян на освіту;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 780 | |
| Кількість уроків | | | одиниць | | 63 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | Вся СМТ громада. | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі.  Проєктно-кошторисна документація.  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення ;  -придбання технологічного забезпечення;  -капітальний ремонт, ремонтні роботи.  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх послуг від закладу  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 35000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 50000,0 |
| 15000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади.Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт теплиці комунального закладу Гімназії № 20 міста Сєвєродонецька Луганської області, Сєвєродонецького району, за адресою: місто Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд.113. | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназії № 20 для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію № 20.  Вся матеріально-технічна база теплиці закладу, зокрема:   * Обладнення (устаткування): внутрішння система опалювання, внутрішня система водопостачання і водовідведення, внутрішня система освітлення, вікна і двері,покрівля, система відеоспостереження, зовнішне термоутеплення, сонячна електростанція.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи комунального закладу Гімназії № 20. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом на освіту, екологічним, естетичним вихованням;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 780 |
| Кількість видів та типів послуг наданих протягом одно робочого дня | | | урок | | 63 |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 1 |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі;  - проєктно-кошторисна документація;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення закладу.;  - придбання технологічного забезпечення;  -демонтажні та монтажні роботи;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх послуг закладу.  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 2800,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | 4000,0 |
| 1200,0 | | Міжнародні інвестиції |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади.Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт спортивного стадіону комунального закладу Гімназії № 20 міста Сєвєродонецька Луганської області, Сєвєродонецького району, за адресою: місто Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна, буд. 113 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназія № 20 для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. Дасть можливість підвищення рівня охоплення громадян громади заняттям фізичною культурою та спортом, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації (особливо ветеранам, людям з інвалідністю), максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію № 20.  Вся матеріально-технічна база спортивного стадіону закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування): покриття футбольного поля, футбольні ворота, спортивні тренажери, бігові доріжки, флагшток були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи комунального закладу Гімназії № 20. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом громадян на освіту;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю;  - вирішення ряду питань у межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 780 |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | урок | | 63 |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 1 |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі;  - проведення інвентаризації основних засобів;  -проєктно-кошторисна документація;  -демонтажні та монтажні роботи;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх послуг закладу;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 4200,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | 6000,0 |
| 1800,0 | | Міжнародні інвестиції |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівель (основної та окремої будівлі для молодшої школи) Борівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів, дошкільного навчального закладу (ясла-садок)) з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. Адреса: смт. Борівське, вул. Шкільна, 35 | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади в освітніх послугах. Створення комфортних умов для навчання і виховання дітей Борівського НВК, а також сприятливих умов для працівників закладу. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 тисяч осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала пошкоджень.  Не оминуло це і Борівський навчально-виховний комплекс.  Саме тому навчальний заклад потребує відновлення і капітального ремонту:   * усунення наслідків влучань артилерійських снарядів у фасад будівель (основної та окремої будівлі для молодшої школи); * капітальний ремонт даху з урахуванням енергозберігаючих технологій (основної та окремої будівлі для молодшої школи); * утеплення фасаду основної будівлі; * ремонт кабінетів і коридорів (основної та окремої будівлі для молодшої школи) з урахуванням енергозберігаючих технологій; * заміна вибитих метало-пластикових вікон на енергозберігаючі (основної та окремої будівлі для молодшої школи); * заміна вхідних дверей та дверей запасних виходів з урахуванням енергозберігаючих технологій; * заміна системи опалення (основної та окремої будівлі для молодшої школи); * капітальний ремонт системи водопостачання, системи очищення питної води, системи водовідведення основної будівлі ЗО; * встановлення системи водопостачання та системи водовідведення окремої будівлі для молодшої школи; * заміна електромережі (основної та окремої будівлі для молодшої школи); * створення протипожежної сигналізації (основної та окремої будівлі для молодшої школи); * встановлення камер відеоспостереження по периметру НВК; * встановлення огородження по периметру будівель НВК.   Вся матеріально-технічна база Борівського НВК була знищена або викрадена.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи закладу освіти. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * створення привабливого інвестиційного клімату; * забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав – «Право на освіту» * задоволення освітніх потреб громади для сталого розвитку; * надання широкого спектру послуг, пов’язаних з освітою і вихованням молоді; * створення нових робочих місць; * стимул для повернення ВПО до громади. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Кількість фізичних осіб, які звернулися за послугами протягом року (здобувачі освіти, працівники ЗО, батьки) | | | осіб | | 1100 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 7 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 144 - 210 | |
| Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 1 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | * збирання даних про стан закладу освіти; * проведення інвентаризації основних засобів; * прийняття плану про розроблення плану відновлення; * виготовлення проєктно-кошторисної документації; * оприлюднення рішення про початок розроблення плану по відновленню НВК; * затвердження плану; * оприлюднення плану відновлення Борівського НВК на сайті освітнього закладу; * проведення тендерних закупівель; * проведення ремонтних робіт; * придбання технічного забезпечення закладу освіти; * придбання технологічного забезпечення; * нові робочі місця; * визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг; * організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 6 500,00 | - | 29 500,00 | | Міжнародні інвестори | | 36000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Юності, будинок 1 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволенням освітніх потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади. Виконати капітальні ремонти покрівлі, вікон та дверей, внутрішньої системи водопостачання, водовідведення, системи опалення, внутрішньої мережі електропостачання, зовнішнього освітлення будівлі, системи зв’язку та інтернету, спортивної зали, актової зали, їдальні, огорожі, системи відеоспостереження, зовнішнє термоутеплення фасаду. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Гімназія «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області також зазнала руйнувань, майно закладу пошкоджене або розграбоване. Вийшли із ладу системи опалення, водопостачання і водовідведення, електропостачання, зовнішнього освітлення, мережі Інтернет тощо. Частково пошкоджено огорожу закладу, частина будівлі вигоріла. Значних руйнувань і пошкоджень зазнала покрівля закладу.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібен капітальний ремонт будівлі та відновлення роботи комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Підготовка будівлі Гімназії «ГАРМОНІЯ» для якісного надання освітніх послуг відповідно до чинного законодавства України; * Надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю закладів освіти міста; * Забезпечення населення можливостями для реалізації конституційних прав, пов’язаних із правом громадян на освіту; * Вирішення ряду питань в межах Статутної діяльності закладу освіти, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади; * Створення нових робочих місць; * Стимул для повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів | | | осіб | | 380 | |
| Кількість уроків | | | одиниць | | 77 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Обстеження стану будівлі закладу освіти; * Проведення інвентаризації основних фондів на момент обстеження; * Створення проєктно-кошторисної документації, пов’язаної з реалізацією даного проєкту ; * Придбання будівельних матеріалів, сантехнічного обладнання та інших необхідних засобів; * Виконання ремонтних робіт; * Заходи з надання допусків до початку експлуатації будівлі відповідними органами та організаціями; * Організація та початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 35 000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 105 400,0 |
| 70 400,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво бомбосховища на території комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Юності, будинок 1 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області. Побудувати на території закладу сучасне залізобетонне модульне бомбосховище (протирадіаційне укриття) з метою відновлення навчально-виховного процесу відповідно до вимог чинного законодавства України та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Гімназія «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області також зазнала руйнувань та пошкоджень.  Головною передумовою відновлення навчально-виховного процесу в очному форматі є наявність та задовільний стан бомбосховищ (укриттів) у закладах освіти.  До початку війни Гімназія «ГАРМОНІЯ» не мала бомбосховища. Підвальні приміщення у закладі відсутні. Поряд з основною будівлею закладу розташоване полупідвальне приміщення навчального тиру, яке знаходилося в аварійному стані. На його місці можна побудувати сучасне бомбосховище, яке буде відповідати потребам закладу освіти та задовольнить потреби мешканців мікрорайону комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Наявність бомбосховища (укриття) на території Гімназії «ГАРМОНІЯ» для якісного надання освітніх послуг відповідно до чинного законодавства України, використання бомбосховища мешканцями мікрорайону за потреби громади; * Надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю закладів освіти міста; * Забезпечення населення можливостями для збереження життя і здоров’я громадян, комфортного перебування у бомбосховищі (укритті) під час природних або техногенних катастроф, військових дій; * Вирішення ряду питань в межах статутної діяльності закладу освіти, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади; * Створення нових робочих місць; * Стимул для повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів | | | осіб | | 1380 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | годин | | 24 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Обстеження стану навчального тиру в закладі освіти; * Проведення інвентаризації основних фондів на момент обстеження; * Створення проєктно-кошторисної документації, пов’язаної з реалізацією даного проєкту ; * Придбання необхідного обладнання, будівельних матеріалів, сантехнічних та інших засобів; * Виконання будівельних робіт; * Заходи з надання допусків до початку експлуатації об’єкту відповідними органами та організаціями; * Організація та початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 3850,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 5 500,00 |
| 1650,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Юності, будинок 1 | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити матеріально-технічну базу та покращити роботу комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволенням освітніх потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади. Виконати закупівлю, установку та налаштування обладнання (устаткування) для усіх сфер діяльності закладу, а саме:   * Навчальна діяльність (шкільні меблі, дошки, стенди, навчальні матеріали, роздатковий матеріал, підручники, навчально-методична література, обладнання спеціальних кабінетів тощо). * Технічні засоби навчання (мультимедійні комплекси, інтерактивні дошки, комп’ютери, програмне забезпечення, принтери, сканери, інша офісна техніка). * Технічні засоби для проведення масових заходів та обладнання актової зали (мультимедійні музичні центри, акустичні системи, мікрофони тощо). * Обладнання адміністративно-методичних кабінетів (набори меблів, стільці, сейфи, стенди тощо); * Обладнання їдальні необхідними засобами, електричними приладами, посудом, твердим та м’яким інвентарем відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та вимог ХАССП щодо безпечного функціонування закладу. * Обладнання спортивної зали закладу необхідним мобільним спортивним інвентарем та спортивним устаткуванням відповідно до навчальних програм МОНУ, твердим та м’яким інвентарем для проведення спортивно-масових заходів. * Відновлення мережі Інтернет. * Забезпечення навчальних кабінетів, адміністративних та інших кімнат шторами, ролетами, жалюзі тощо відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та відповідних діючих норм і правил утримання та улаштування закладів освіти. * Забезпечення працівників їдальні та молодшого обслуговуючого персоналу твердим та м’яким інвентарем, миючими засобами тощо відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та вимог ХАССП. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Гімназія «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області також зазнала руйнувань, майно закладу пошкоджене або розграбоване. Вся матеріально-технічна база закладу освіти була знищена, зокрема:   * обладнання (устаткування); * комп’ютерна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * офісні та навчальні меблі, сейфи, твердий та м’який інвентар, спеціальний одяг для працівників їдальні та технічного персоналу тощо.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібно відновлення роботи комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області та забезпечення матеріально-технічної бази закладу, яка буде відповідати сучасним стандартам освіти в Україні. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Підготовка Гімназії «ГАРМОНІЯ» для якісного надання освітніх послуг відповідно до чинного законодавства України. * Надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю закладів освіти міста. * Забезпечення населення можливостями для реалізації конституційних прав, пов’язаних із правом громадян на освіту. * Вирішення ряду питань в межах статутної діяльності закладу освіти, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади. * Створення нових робочих місць. * Стимул для повернення ВПО до громади. * Забезпечення закладу необхідним обладнанням (устаткуванням), налаштування та здача в експлуатацію технічних засобів навчання, електрообладнання. * Отримання відповідної дозвільної документації від відповідних органів та організацій. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | 380 | |
| Кількість уроків | | | одиниць | 77 | |
| Термін надання послуги | | | день | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Обстеження матеріально-технічного стану закладу освіти. * Проведення інвентаризації основних фондів та засобів на момент обстеження. * Створення запитів на закупівлю відповідного обладнання (устаткування), технічних засобів, електрообладнання, матеріалів, пов’язаних з реалізацією даного проєкту. * Придбання відповідного обладнання (устаткування), технічних засобів, електрообладнання, матеріалів та інших засобів. * Установка і налаштування обладнання (устаткування), технічних засобів, електрообладнання тощо. * Заходи з надання допусків до початку експлуатації обладнання (устаткування), технічних засобів, електрообладнання тощо відповідними органами та організаціями. * Придбання твердого та м’якого інвентарю, спеціального одягу тощо. * Організація та початок освітнього процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 15778,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 22 540,00 |
| 6762,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт спортивного стадіону комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Юності, будинок 1 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу спортивного стадіону комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області. Виконати капітальний ремонт та відновити обладнання стадіону з метою надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволенням спортивних та оздоровчих потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Спортивний стадіон Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області також зазнав руйнувань та пошкоджень.  Вся матеріально-технічна база спортивного стадіону Гімназії «ГАРМОНІЯ» була знищена, зокрема:   * обладнання (устаткування); * покриття футбольного поля; * футбольні ворота, спортивні тренажери, бігові доріжки, флагшток тощо.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібен капітальний ремонт спортивного стадіону та відновлення його функціонування в рамках використання в навчально-виховному процесі комунального закладу Гімназії «ГАРМОНІЯ» міста Сєвєродонецька Луганської області та задоволення потреб мешканців мікрорайону закладу освіти. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Підготовка спортивного стадіону Гімназії «ГАРМОНІЯ» для якісного надання освітніх послуг відповідно до чинного законодавства України, використання стадіону мешканцями мікрорайону з метою задоволення спортивних та оздоровчих потреб громади. * Надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю закладів освіти міста. * Забезпечення населення можливостями для реалізації конституційних прав, пов’язаних із правом громадян на освіту, пропаганда здорового способу життя, організація спортивно-масових заходів, змагань та естафет. * Вирішення ряду питань в межах Статутної діяльності закладу освіти, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади. * Створення нових робочих місць. * Стимул для повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів | | | осіб | | 1380 | |
| уроки, спортивні секції,  інші заходи (в год.) | | | одиниць | | 12 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 365 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Обстеження стану спортивного стадіону закладу освіти. * Проведення інвентаризації основних фондів на момент обстеження. * Створення проєктно-кошторисної документації, пов’язаної з реалізацією даного проєкту. * Придбання спортивного обладнання, будівельних матеріалів та інших необхідних засобів. * Виконання ремонтних робіт. * Заходи з надання допусків до початку експлуатації спортивного стадіону відповідними органами та організаціями. * Організація та початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 6510,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 9 300,00 |
| 2790,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Капітальний ремонт будівлі Ліцею "КОЛЕГІУМ" міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гоголя, будинок 37. | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновити роботу Ліцею "КОЛЕГІУМ" міста Сєвєродонецька Луганської області. Створити комфортні та безпечні умови для повноцінного і всебічного розвитку дітей шкільного віку, забезпечити реалізацію прав дітей Сєвєродонецької міської територіальної громади на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти, їх фізичний і духовний розвиток, соціальну адаптацію, інтелектуальний розвиток, а також саморозвиток, самореалізацію та самовизначення здобувачів освіти як цілісної особистості відповідно до норм чинного законодавства шляхом капітального ремонту будівлі Ліцею "КОЛЕГІУМ". | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ та в результаті ведення бойових дій на території Сєвєродонецької міської громади будівля Ліцею "КОЛЕГІУМ" зазнала значних пошкоджень. Через влучання снарядів зруйновано як зовнішні, так і внутрішні стіни закладу. Вибито вікна та двері, пошкоджено дах. Частина споруди постраждала через пожежу. Системи опалення, електропостачання, освітлення, водопостачання та водовідведення розорені. Усе це унеможливлює безпечне знаходження у будівлі закладу учнів та співробітників, впровадження якісної освітньої діяльності та порушує права дітей на здобуття якісної освіти.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів освіти, у тому числі й Ліцею "КОЛЕГІУМ". Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | Реалізація проєкту:   * створить безпечні та комфортні умови для надання якісних освітніх послуг; * забезпечить їх системність та безперервність для населення Сєвєродонецької міської територіальної громади; * реалізує права дітей на отримання якісної загальної середньої освіти на усіх її рівнях; * дасть можливість створення нових робочих місць; * стане стимулом до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість здобувачів освітніх послуг та працівників закладу | | | осіб | | 1060 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Обстеження стану будівлі та проведення експертної оцінки.  2.Розробка проєктно-кошторисної документації.  3.Виконання ремонтних та будівельно-монтажних робіт, а саме:  1) капітальний ремонт та утеплення фасадів основного корпусу та прибудов;  2) капітальний ремонт та оздоблення внутрішніх приміщень основного корпусу та прибудов;  3) капітальний ремонт шиферного даху основного корпусу та мʼякої крівлі прибудов;  4) встановлення вікон та дверей в основному корпусі та прибудовах;  5) монтаж системи опалення;  6) монтаж системи електропостачання та освітлення;  7) монтаж системи водопостачання та водовідведення;  8) монтаж протипожежної сигналізації основного корпусу та прибудов;  9) улаштування укриття, що відповідає сучасним технічним нормам та правилам облаштування.  4.Пуско - налагоджувальні роботи.  5.Благоустрій території.  6. Відновлення діяльності Ліцею “КОЛЕГІУМ” міста Сєверодонецька Луганської області в офлайн форматі. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 150000,0 |  | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 200000,0 |
| 50000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Відновлення освітньої діяльності та поновлення матеріально-технічної бази Ліцею "КОЛЕГІУМ" міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гоголя, будинок 37. | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновити роботу Ліцею "КОЛЕГІУМ" міста Сєвєродонецька Луганської області. Створити комфортні та безпечні умови для повноцінного і всебічного розвитку дітей шкільного віку, забезпечити реалізацію прав дітей Сєвєродонецької міської територіальної громади на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти, їх фізичний і духовний розвиток, соціальну адаптацію, інтелектуальний розвиток, а також саморозвиток, самореалізацію та самовизначення здобувачів освіти як цілісної особистості відповідно до норм чинного законодавства шляхом відновлення матеріально-технічної бази Ліцею "КОЛЕГІУМ". | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ та у результаті ведення бойових дій на території Сєвєродонецької міської громади будівля Ліцею "КОЛЕГІУМ" зазнала значних пошкоджень. Через це та мародерство матеріально-технічна база теж зазнала значних втрат. Меблі, обладнання, дидактичні та методичні матеріали, комп'ютерна техніка, обладнання кабінетів технічної та обслуговуючої праці, спортивних залів, ресурсної кімнати, актової зали, медичного пункту, їдальні та кухні було або розбито, або розграбовано. Усе це унеможливлює впровадження якісного освітнього процесу на території закладу та порушує право дітей на здобуття якісної загальної середньої освіти.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів освіти, у тому числі й Ліцею "КОЛЕГІУМ". Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | Реалізація проєкту:   * створить безпечні та комфортні умови для надання якісних освітніх послуг; * забезпечить їх системність та безперервність для населення Сєвєродонецької міської територіальної громади; * реалізує права дітей на отримання якісної загальної середньої освіти на усіх її рівнях; * дасть можливість створення нових робочих місць; * стане стимулом до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість здобувачів освітніх послуг та працівників | | | осіб | | 1060 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Закупівля та монтаж меблів для навчальних та адміністративних кабінетів.  2. Закупівля та монтаж комп'ютерного та мультимедійного обладнання для кабінетів інформатики, навчальних та адміністративних кабінетів.  3. Закупівля та монтаж меблів та комп'ютерної техніки, поновлення книжкового фонду шкільної бібліотеки.  4. Закупівля та монтаж меблів та комп'ютерної техніки, поновлення методичного та дидактичного наповнення ресурсної кімнати та кабінетів практичного психолога та педагога соціального.  5. Поновлення методичного та дидактичного забезпечення навчальних кабінетів та лабораторій.  6. Закупівля обладнання для спортивних зал, кабінетів технічної та обслуговуючої праці.  7. Оснащення актової зали.  8. Оснащення медичного пункту.  9. Закупівля та монтаж меблів та обладнання для кухні та їдальні.  10.Оснащення укриття.  11. Відновлення діяльності Ліцею “КОЛЕГІУМ” міста Сєверодонецька Луганської області в офлайн форматі. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 20000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 30000,0 |
| 10000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею "КОЛЕГІУМ" міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Гоголя, будинок 37. | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновити роботу Ліцею "КОЛЕГІУМ" міста Сєвєродонецька Луганської області. Реконструювати спортивний майданчик відповідно до санітарних вимог, створити належні, комфортні та безпечні умови для організації занять фізичною культурою та спортом, дозвілля дітей та молоді, популяризувати й впроваджувати здоровий спосіб життя, забезпечити реалізацію права жителів громади на фізичний розвиток. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ та в результаті ведення бойових дій на території Сєвєродонецької міської громади спортивний майданчик Ліцею "КОЛЕГІУМ" зазнав значних пошкоджень. На сьогодні його стан є незадовільним, а на ньому займалися не тільки учні Ліцею "КОЛЕГІУМ", а й вихованці ДЮСШ № 4 та жителі прилеглих мікрорайонів. Крім того, майданчик був побудований більш ніж сорок років тому. Бігові доріжки зруйновані, асфальтове покриття волейбольного та баскетбольного майданчиків потріскалось, утворилися ями, які несуть загрозу травмування учням і вихованцям. Сьогодні майданчик не відповідає сучасним вимогам і потребує реконструкції та оновлення, а саме: облаштування футбольного поля зі штучною травою та мультиспортивного поля для гри у баскетбол, волейбол, теніс; доріжок для занять з легкої атлетики з гумовим наливним покриттям та поліуретановим компонентом; улаштування ями для стрибків та встановлення вуличного спортивного комплексу. Такий спортивний майданчик відповідатиме санітарно - гігієнічним нормам та буде безпечним для життя і здоров’я тих, хто на ньому займається. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | * облаштування спортивного майданчика Ліцею "КОЛЕГІУМ" відповідно до санітарних норм; * створення умов для покращення здоров’я дітей та молоді; * залучення більшої кількості жителів міста до занять спортом; * забезпечення зайнятості дітей у позаурочний час; * популяризація здорового способу життя шляхом проведення спортивних заходів; * створення інноваційного комплексу для занять фізкультурою та спортом; * стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість одержувачів послуг (здобувачів освіти, жителів прилеглих мікрорайонів) | | | осіб | | 3000 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Розробка проєктно-кошторисної документації.  2. Демонтаж старого обладнання та покриття.  3. Монтаж футбольного поля.  4. Облаштування ями для стрибків, бігової доріжки.  5. Монтаж вуличного спортивного комплексу.  6. Монтаж мультиспортивного поля.  7. Благоустрій території.  8. Відновлення занять фізкультурою та спортом на території Ліцею “КОЛЕГІУМ” міста Сєверодонецька Луганської області в офлайн форматі. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 18200,0 | - | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 26000,0 |
| 7800,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі Ліцею № 1 м. Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вулиця Науки, будинок 5 - А | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Створення безпечних, якісних санітарно-гігієнічних умов для максимально комфортного перебування, навчання та виховання дітей в закладі освіти. | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Васлідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади будівля Ліцею № 1 та пришкільна територія, як і велика кількість інфраструктури міста, зазнали пошкоджень та руйнувань.  Після деокупації території та початком відбудови міста постане питання щодо необхідності надання якісних освітніх послуг мешканцям громади.  Реалізація проєкту «Капітальний ремонт будівлі Ліцею № 1 м. Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вулиця Науки, будинок 5 -А» дозволить створити безпечні та комфортні умови для перебування, навчання та виховання здобувачів освіти Ліцею № 1. | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Створення сучасного освітнього простору для здобувачів освіти з орієнтацією на академічну свободу для всебічного розвитку особистості;  2. Забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із отриманням якісної освіти;  3. Забезпечити якісно новий рівень комфорту перебування в будівлі;  4. Надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою та виховною діяльністю;  5. Збільшиться привабливість міста. | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Кількість здобувачів освіти, педпрацівників, робітників, батьків та інших осіб | | | | осіб | 1000 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | * Проведення незалежної експертної оцінки технічного стану будівлі та прилеглої території фахівцями.   - Виготовлення проєктно-кошторисної документації  **І етап:**  - ремонт даху будівлі Ліцею № 1;  - заміна пошкоджених вікон та дверей;  - встановлення протипожежних дверей згідно з нормативами протипожежної безпеки;  - відновлення системи водопостачання та водовідведення;  - модернизація системи опалення та інженерних мереж;  - відновлення та ремонт підвальних та кладових приміщень;  - встановлення протипожежної сигналізації;  - відновлення системи електропостачання та освітлення;  - відновлення мережі Інтернет Ліцею № 1;  - облаштування системи відеонагляду та відеоспостереження;  **2 етап – капітальний ремонт приміщень**:  - капітальний ремонт актової зали;  - капітальний ремонт спортивної зали;  - капітальний ремонт медичного кабінету;  - капітальний ремонт шкільної їдальні та харчоблоку;  - капітальний ремонт шкільної бібліотеки;  - капітальний ремонт адміністративних кабінетів;  - капітальний ремонт навчальних кабінетів ;  - покриття лінолеумом підлоги навчальних кабінетів;  - створення сучасного безпечного бомбосховища;  - капітальний ремонт сумісних приміщень (роздягальні, туалети, сходи та коридори);  - встановлення кондиціонерів (їдальня, харчоблок);  - встановлення водонагрівачів (для харчоблоку);  - облаштування доступу до будівлі Ліцею № 1 особам з інвалідністю;  - встановлення спортивного майданчику;  - встановлення ігрового дитячого майданчику;  - відновлення паркану навколо території Ліцею № 1;  - благоустрій прилеглої території (асфальтування, вуличне освітлення території навчального закладу, встановлення вуличних лав);  - початок освітнього процесу в Ліцеї № 1. | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього | |
| Обсяг | Назва джерела | |
| 40 000,0 |  | 20 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 60 000,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Ліцею № 1 м. Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вулиця Науки, будинок 5 - А | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу навчального закладу для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю. Оновлення матеріально – технічної бази закладу освіти з метою надання якісних освітніх послуг. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і навчальний заклад – Ліцей № 1 м. Сєвєродонецька.  Уся матеріально-технічна база Ліцею № 1, зокрема:   * обладнання; * обчислювальна техніка з відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (меблі, дошки, спортивне знаряддя); * методичні матеріали, обладнання для харчоблоку, посуд для їдальні, сейф тощо) були знищені або викрадені.   Після деокупації території та з початком відбудови міста постане питання щодо необхідності надання якісних освітніх послуг мешканцям громади.  Реалізація проєкту «Відновлення діяльності Ліцею № 1 м. Сєвєродонецька Луганської області за адресою: вулиця Науки, будинок 5 – А» дозволить надавати якісні освітні послуги, які відповідають нормам сучасності в навчанні та вихованні здобувачів освіти Ліцею № 1. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Створення сучасного освітнього простору для здобувачів освіти з орієнтацією на академічну свободу для всебічного розвитку особистості;  2. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг;  3. Забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із отриманням якісної освіти;  4. Стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Кількість здобувачів освіти, педпрацівників, робітників, батьків та інших осіб | | | осіб | 1000 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення навчального закладу (мультимедійні комплекси, мультимедійні проектори, ноутбуки, екрани);  - придбання технологічного забезпечення;  - придбання обладнання для навчальних кабінетів (навчальні меблі, дошки, шафи для посібників, столи учительські тощо);  - придбання меблів для адміністративних кабінетів;  - придбання меблів для вчительської;  - придбання меблів для шкільної бібліотеки;  - придбання обладнання для медичного кабінету;  - придбання меблів для шкільної роздягальні;  - придбання обладнання та інвентарю для спортивної зали та спортивних роздягалень;  - придбання меблів та обладнання для актової зали;  - придбання меблів для шкільної їдальні;  - придбання обладнання для харчоблоку за вимогами ХАССП;  - придбання меблів для куточків відпочинку в рекреаціях, фойє;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього | |
| Обсяг | Назва джерела | |  | |
| 10 000,0 | - | 5 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 15 000,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. Реалізація державної програми Стратегії енергозбереження | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво універсального спортивного комплексу на території Ліцею "Інітіум" міста Сєвєродонецька Луганської області, пр-т Хіміків, буд. 7 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення сучасних безпечних умов для занять спортом та освітнього середовища для отримання профільної середньої освіти. Пропаганда культури, спорту та патріотизму серед підлітків. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Виникла проблема усунення наслідків влучань артснарядів на території спортивних майданчиків та шкільного стадіону, заміна їх застарілого покриття, будівництво критої спортивної зали для командних видів спорту, створення рекреаційної зони на внутрішньошкільній території | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Сучасний універсальний спортивний комплекс для занять спортом та ігрових видів спорту на території Ліцею «Інітіум».  2. Залучення як можна більшої кількості здобувачів освіти та дітей прилеглих мікрорайонів до здорового способу життя та занять спортом.  3. Доступність та можливість особам з особливими освітніми потребами займатись командними видами спорту.  4. Проведення інноваційних уроків не тільки серед здобувачів освіти військово-спортивного профілю, а й серед інших ліцеїстів.  5. Проведення турнірів з командних видів спорту міського, обласного та клубного рівня. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | | осіб | 1 000 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Прийняття рішення щодо реалізації проєкту.  2. Виділення фінансових коштів на реалізацію проєкту.  3. Підписання договорів з проєктною та підрядною організаціями.  4. Складання графіків проєктних, ремонтних та будівельно-монтажних робіт.  5. Розробка проєктно-кошторисної документації.  6. Організація технічного нагляду за будівельно-монтажними та ремонтними роботами.  7. Виконання демонтажних робіт та планування території.  8. Виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт.  9. Придбання матеріального, технічного та технологічного обладнання.  10. Підписання акту прийому-передачі.  11.Початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 20 000,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | | 100 000,0 |
| 80 000,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Ліцею "Інітіум" міста Сєвєродонецька Луганської області, пр-т Хіміків, буд. 7 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення сучасних безпечних умов та освітнього середовища для отримання профільної середньої освіти. Пропаганда культури, спорту та патріотизму серед підлітків. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Виникла проблема ліквідування наслідків влучань артилерійських снарядів у несучі конструкції будівлі. Необхідно будівництво (ремонт) внутрішніх перегородок, навчальних, адміністративних та службових приміщень, монтаж (заміна) віконних склопакетів, інженерних мереж та утеплення фасадних стін. Надання сучасного вигляду будівлі закладу та благоустрою прилеглої території. Також необхідно відновлення матеріально-технічної бази закладу за допомогою використання сучасного обладнання, матеріалів та технологій | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Створення безпечного та сучасного освітнього середовища.  2. Надання сучасного естетичного вигляду будівлі Ліцею.  3. Реалізація державної програми Стратегії енергозбереження.  4. Реалізація положень ЗУ «Про повну загальну середню освіту».  5. Створення умов для отримання профільної середньої освіти для підлітків Сєвєродонецької ТГ.  6. Створення умов для педагогічної діяльності педпрацівників.  7. Створення сучасної матеріально-технічної бази Ліцею. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість осіб, які звернулись за освітніми послугами | | | осіб | | 1 000 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Прийняття рішення щодо розробки (реалізації) проєкту.  2. Виділення фінансових коштів на розробку (реалізацію) проєкту.  3. Підписання договорів з проєктною та підрядною організаціями.  4. Складання графіків проєктних, ремонтних та будівельно-монтажних робіт.  5. Розробка проєктно-кошторисної документації.  6. Організація технічного нагляду за будівельно-монтажними та ремонтними роботами.  7. Виконання демонтажних робіт та планування території.  8. Виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт.  9. Придбання матеріального, технічного та технологічного обладнання.  10. Підписання акту прийому-передачі. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 40 000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 195 000,0 |
| 155 000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Оснащення Ліцею "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд.34. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення в Ліцеї «ЮВЕНЕС» комфортних і безпечних умов для повноцінного і всебічного розвитку дітей шкільного віку, в тому числі для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами, для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів; їх фізичний і духовний розвиток, соціальну адаптацію, інтелектуальний розвиток, а також саморозвиток, самореалізацію та самовизначення здобувача освіти як цілісної особистості, що відповідає стратегічним цілям розвитку територіальної громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | З повномасштабним вторгненням РФ в Україну з 24.02.2022 року місто Сєвєродонецьк опинилось в зоні воєнних дій. Будівля Ліцею "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської області зазнала руйнувань, в результаті чого пошкоджені навчальні та адміністративні кабінети, приміщення спеціального призначення разом з меблями, обладнанням, технічними засобами навчання, офісною технікою, інтерактивними комплексами навчання. Вільний доступ у пошкоджену будівлю створив можливості викрадення невідомими особами державного майна.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення оснащення Ліцею "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд.34. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Створення належних умов для навчання, всебічного розвитку та відпочинку здобувачів освіти. * Відновлення навчально-виховного процесу за вимогами ЗУ "Про освіту". * Надання якісних освітніх послуг жителям Сєвєродонецької міської територіальної громади. * Створення умов для повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учасників освітнього процесу. | | | осіб | | 4800 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження стану оснащення Ліцею «ЮВЕНЕС».  2. Проведення інвентаризації основних засобів.  3. Утворення робочої групи для забезпечення належної організації виконання проєкту.  4. Розробка кошторисної документації.  5. Проведення конкурсних торгів. 6. Укладення договору з постачальниками меблів, технічних засобів, офісної техніки, методичних приладів та матеріалів для навчальних, адміністративних кабінетів, актової зали, бібліотеки з книгосховищем, їдальні з харчоблоком, кабінетів психолога, педагога-організатора, медичного кабінета, спортивних залів, майстерень обслуговуючої та технічної праці, ресурсної кімнати, ігрової кімнати групи продовженого дня, гардеробних приміщень, учительських кімнат, кімнат для технічного персоналу, майстерень технічного персоналу.  7. Здійснення монтажних та пусконалагоджувальних робіт:  7.1. Закупівля, доставка та встановлення меблів для всіх приміщень.  7.2. Закупівля, доставка та встановлення методичних засобів навчання.  7.3. Закупівля, доставка, монтаж та встановлення технічних засобів навчання.  7.4. Закупівля, доставка, монтаж та встановлення обладнання для харчоблоку та приміщення їдальні.  7.5. Закупівля, доставка, монтаж та встановлення технічних засобів та обладнання актової зали.  7.6. Закупівля, доставка, монтаж та встановлення технічних засобів та обладнання бібліотеки та книгосховища.  7.7. Закупівля, доставка художньої, навчальної та методичної літератури.  8. Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата. 9. Введення об`єкта в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 8 000,0 |  | 17 000,0 | | кошти міжнародних організацій, кошти недержавних громадських організацій та благодійних фондів | | 25 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі Ліцею "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської області, вулиця Курчатова , будинок 34 | | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення комфортних і безпечних умов для повноцінного і всебічного розвитку дітей шкільного віку, в тому числі для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами, для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів; їх фізичний і духовний розвиток, соціальну адаптацію, інтелектуальний розвиток, а також саморозвиток, самореалізацію та самовизначення здобувача освіти як цілісної особистості відповідно до санітарно-гігієнічних вимог шляхом капітального ремонту будівлі Ліцею "ЮВЕНЕС". | | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | З повномасштабним вторгненням РФ в Україну з 24.02.2022 року місто Сєвєродонецьк опинилось в зоні воєнних дій. Будівля Ліцею "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської області зазнала таких руйнувань: три влучання ракетами у дах, наслідками яких було пошкодження капітальних та інших внутрішніх стін; влучання у стіну шкільного кабінету другого поверху початкової школи зі сторони вулиці Курчатова; руйнування ганку входу до корпусу початкових класів; пошкодження більшості металопластикових вікон усіх корпусів школи. Будівля зазнала розмороження системи теплопостачання, що призвело до псування покриття лінолеумом підлоги в кабінетах і коридорах. Як наслідок – пошкодження системи водопостачання, електрозабезпечення та інтернет-комунікацій, які були підведені в кожний кабінет. Вільний доступ в пошкоджену будівлю забезпечив можливість викрадення невідомими особами державного майна. | | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Створення безпечних та комфортних умов для надання якісних освітніх послуг, підвищення їх рівня, забезпечення їх системності та безперервності для населення Сєвєродонецької міської територіальної громади та реалізації права здобувачів освіти на отримання якісної загальної середньої освіти на всіх її рівнях. * Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів із дотриманням будівельних, протипожежних, санітарних, безпекових вимог. | | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учасників освітнього процесу | | | Осіб | | 4800 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Обстеження стану будівлі Ліцею «ЮВЕНЕС».  2.Проведення інвентаризації основних засобів.  3.Утворення робочої групи для забезпечення належної організації виконання проєкту. 4.Розробка проєктно-кошторисної документації. 5. Проведення конкурсних торгів. 6. Укладення договору з підрядною організацією – переможцем конкурсних торгів, яка має ліцензію на проведення містобудівної діяльності, на проведення будівельних, монтажних, відновлювальних та пусконалагоджувальних робіт. 7. Здійснення будівельних, монтажних, відновлювальних та пусконалагоджувальних робіт:  7.1. Ремонт харчоблоку, їдальні, актової зали, спортивної зали, гімнастичної зали, кабінетів, коридорів, туалетів: - заміна дверей з лудками і замками – 112 шт. одинарних та 8 шт. подвійних; - переклеювання шпалер -50 кабінетів по 51м2, 10 кабінетів по 9 м2,  - ремонт стелі в кабінетах і коридорах 7755 м2.  - заміна лінолеуму 6717 м2  - фарбування стін коридорів. 7.2.Ремонт подвійних металопластикових конструкцій входу старшого корпусу з дверима, ремонт щабелів сходин перед входом.  7.3. Заміна дверей запасних виходів – 7 шт. 7.4. Заміна дерев’яного покриття підлоги в спортивній залі 500 м2 та в гімнастичній залі 300м2. 7. 5. Тепломодернізація будівлі - утеплення зовнішніх стін. 7. 6. Капітальний ремонт покрівлі:  після руйнування даху в 3-х місцях (корпус початкових класів 14 кв. м, каб. 82- 9 кв. м, каб. №66-16 кв. м, що знаходиться на 3-х різних корпусах) – потреби у ремонті 2665,1 кв. м. Облаштування двосхилого даху площею приблизно 20000 кв.м. з метою збільшення терміну експлуатації конструкції даху та економії коштів, які виділяються на ремонт інснуючої конструкції.  7.7. Відновлення зруйнованих стін: - зовнішньо зі сторони вул. Курчатова: кабінета початкової школи - приблизно 15 кв. м; каб №3 (обслуговуючої праці) - 3 кв. м. - внутрішня капітальна в коридорі 3-го поверху корпусу початкової школи приблизно 12 кв. м.  - капітальна стіна в переході 3-го поверха старшого корпусу біля каб. 82 – приблизно 4 кв.м. 7.8. Ремонт сходів, даху, стін конструкції тамбура, що відійшли від капітальної стіни входу в корпус початкової школи – приблизно 18 кв. м.  7.9. Реконструкція сходів всередині будівлі з урахуванням потреб здобувачів освіти з особливими потребами. 7.10. Ремонт металопластикових конструкцій вікон і заміна скла: - вікно на 3 секції подвійне – 264 шт.- 3000х3000мм - вікно фасадне подвійне – 13 шт. 3000х4000 мм - вікно спортивної зали – 5 шт. 5000х3000 мм - вікна туалетів (малі) – 12 шт. 700х1500 мм. 7.11. Здійснення будівельних, монтажних, відновлювальних та пусконалагоджувальних робіт системи водопостачання та водовідведення для площі будівлі 7755 кв. м. 7.12. Ремонт та відновлення системи електропостачання та освітлення для площі будівлі 7755 кв. м . 7.13. Заміна: - плафонів і LED-ламп – 348 шт. - лампи денного світла – 292 шт. 7.14. Заміна електросушарок для рук - 19 шт. - встановлення бойлерів в туалетах – 11 шт. 7.15. Ремонт системи опалення (труби, секції опалювальної системи) для площі будівлі 7755 кв. м - здійснення будівельних, монтажних, відновлювальних та пусконалагоджувальних робіт. 7.16. Улаштування укриття в підвалі будівлі, що відповідає сучасним технічним нормам та правилам облаштування з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями. Оснащення доступом до мережі INTERNET. 7.17. Відновлення мережі INTERNET для навчальних та адміністративних кабінетів для площі будівлі 7755 кв. м. Здійснення монтажних, відновлювальних та пусконалагоджувальних робіт. 7.18. Відновлення туалетних кімнат, встановлення кабінок в туалетних кімнатах (20 шт), що відповідає сучасним технічним нормам та правилам облаштування з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями. - заміна кахельної плитки (підлога, стіни) в туалетах (дитячі-160 кв. м , для вчителів –18 кв. м.) 7.19. Улаштування протипожежної сигналізації для площі будівлі 7755 кв. м. - здійснення монтажних, відновлювальних та пусконалагоджувальних робіт.  7.20.Улаштування системи відеоспостереження всередині будівлі та на прилеглій території з метою попередження правопорушень, булінгу відносно учасників освітнього процесу, збереження матеріальних цінностей, непроникнення сторонніх осіб на територію закладу. 8. Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата. 9. Введення об`єкта в експлуатацію. | | | | | | | |
|  |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |  |
| 90 000,0 |  | 170 000,0 | | кошти міжнародних організацій,  кошти недержавних громадських організацій та благодійних фондів | | 260 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення вуличного освітлення, спортивних майданчиків, дитячих майданчиків та благоустрою території, встановлення паркану навколо території Ліцею "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд.34 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення привабливого сучасного комфортного громадського простору, що відповідає стратегічним цілям розвитку територіальної громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | З повномасштабним вторгненням РФ в Україну з 24.02.2022 року місто Сєвєродонецьк опинилось в зоні воєнних дій. Будівля та прилегла територія разом із спортивними спорудами Ліцею «ЮВЕНЕС» міста Сєвєродонецька Луганської області зазнала руйнувань. На прилеглій території, спортивних майданчиках, пішохідних доріжках є численна кількість руйнацій внаслідок влучань снарядів. Остаточно зруйнований паркан. Не функціонує вуличне освітлення. Знищені зелені насадження. Вільний доступ на територію забезпечив можливість викрадення невідомими особами державного майна (обладнання спортивних майданчиків, футбольного поля, майданчиків для відпочинку груп продовженого дня).  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення вуличного освітлення, спортивних майданчиків, дитячих майданчиків та благоустрою території площею 24894 кв.м, встановлення паркану навколо території Ліцею "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської області, вул. Курчатова, буд.34. Мешканці громади потребують отримання якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Створення належних умов для навчання та відпочинку дітей, працівників та мешканців мікрорайону, покращення здоров’я дітей та молоді, залучення більшої кількості жителів міста до занять спортом, забезпечення зайнятості дітей у позаурочний час шляхом облаштування спортивного майданчика школи відповідно до санітарних норм. * Створення умов для фізичного розвитку та відпочинку осіб з особливими потребами. * Популяризація здорового способу життя шляхом проведення спортивних заходів, створення інноваційного комплексу для занять фізкультурою та спортом. * Створення умов для повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість здобувачів освіти. Кількість педагогічних працівників. Кількість мешканців прилеглих мікрорайонів. | | | Осіб | | 4800 | |
| Кількість проведених заходів за рік. | | | Одиниць | | 80 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження стану прилеглої території Ліцею «ЮВЕНЕС», асфальтового та тротуарного покриття, спортивних майданчиків, спортивних споруд, паркану, вуличного освітлення на площі 24894 кв.м.  2. Проведення інвентаризації основних засобів.  3. Утворення робочої групи для забезпечення належної організації виконання проєкту. 4. Розробка проєктно-кошторисної документації;  5. Проведення конкурсних торгів.  6. Укладення договорів з підрядними організаціями, постачальниками обладнання.  7. Здійснення будівельних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт:  7.1. Демонтаж пошкодженого обладнання та покриття.  7.2. Монтаж футбольного поля.  7.3. Облаштування ями для стрибків, бігової доріжки.  7.4. Монтаж вуличних спортивних комплексів.  7.5. Монтаж мультиспортивного поля.  7.6. Благоустрій території. 7.7. Демонтаж залишків зруйнованого паркану.  7.8. Монтаж нового паркану. 7.9. Ремонт та відновлення вуличного освітлення території. 8. Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата.  9. Введення на території Ліцею «ЮВЕНЕС» об`єктів в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 7 000,0 |  | 13 000,0 | | кошти міжнародних організацій, кошти недержавних громадських організацій та благодійних фондів | | 20 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво спортивного залу Новоастраханського ліцею Сєвєродонецького району Луганської області, за адресою: вул.Центральна,45, с. Нова Астрахань, Сєвєродонецький район, Луганська область,. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення умов для проведення уроків фізичної культури, фізкультурно-оздоровчих, культурно-масових заходів учнів та жителів громади, у тому числі осіб з обмеженими можливостями; організація дозвілля дітей та учнівської молоді в позаурочний час; проведення спортивно-масових заходів та змагань, у тому числі районних та обласних; популяризація здорового способу життя та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької громади у необхідних послугах. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через зростаючу популярність в шкільному та молодіжному середовищі комп’ютерних ігор, переважна більшість дітей і підлітків залишаються не охопленими фізкультурно-оздоровчими заходами. Не менш важливою причиною є відсутність у Новоастраханського ліцею спортивного залу, який би відповідав державним нормам. Відповідно, уроки фізкультури, спортивні гуртки, секції у зимовий період та за поганої погоди проводяться у прилаштованій спортивній кімнатці площею 18 кв.м, а спортивна кімнатка розміщена на першому поверсі поряд з класними кімнатами початкової школи. Уроки фізкультури заважають проводити навчання тим, хто знаходиться на першому поверсі. Це призводить до психологічного навантаження учнів та вчителів. Шкільного стадіону, спортивних та дитячих майданчиків немає.  Всі учасники освітнього процесу потребують підвищення доступності та якості освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. І завдяки втіленню проєкту на території громади буде функціонувати сучасно обладнаний спортивний зал для всіх учасників освітнього процесу, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями, де будуть проводитися уроки фізкультури, спортивні змагання та культурно-масові заходи.  Даний проєкт направлений на розширення спортивної інфраструктури громади, що створить умови для фізичного розвитку не тільки дітей дошкільного і шкільного віку, а й мешканців громади. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **‘Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | -отримання якісних освітніх послуг ;  -залученість до занять спортом та фізичною культурою учнівської молоді, жителів громади.  - результативна участь шкільних, сільських команд в спортивних змаганнях вищого рівня;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Використання спортивного залу для занять фізичною культурою та спортом жителями громади, в т.ч. особами з обмеженими фізичними можливостями. | | | осіб | | 2500 | |
| Залученість до занять спортом та фізичною культурою учнівської молоді. | | | осіб | | 355 | |
| Вирішення актуальної проблеми зайнятості дітей та молоді громади в позаурочний час. | | | осіб | | 1200 | |
| Профілактика захворюваності дітей шкільного та дошкільного віку. | | | осіб | | 355 | |
| **Ключові заходи проекту:** | **1.** Створення й функціонування робочої групи з реалізації проєкту.  **2.** Виготовлення проєктно - кошторисної документації для здійснення будівельно - монтажних робіт шляхом конкурсного відбору розробника згідно законодавства та проведення експертної оцінки проєкту.  **3.** Проведення будівельно-монтажних робіт з використанням сучасних матеріалів, обладнання та новітніх технологій.  **4.** Будівництво критого переходу з будівлі школи до спортивного залу.  **5.** Облаштування спортзалу всіма необхідними меблями та обладнанням для занять баскетболом, волейболом, футболом, силовими тренажерами.  **6.** Проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи серед населення села щодо популяризації занять спортом.  **7.** Організація навчання педагогів з метою підвищення їх фахової майстерності.  **8.** Проведення Кубків ОТГ з волейболу, баскетболу, футболу.  **9.** Оцінка результатів проєкту сільською владою, виконавцями, партнерами та його учасниками.  **10**.Благоустрій та озеленення прилеглої території.  **11**.Введення об’єкта в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 10 000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 20 900 ,0 |
| 10 900 ,0 | | Міжнародні гранти. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі Новоастраханського ліцею Сєвєродонецького району Луганської області, за адресою : вул. Центральна, буд.45.,с. Нова Астрахань, Сєвєродонецького району, Луганської області | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Ціль проєкту полягає в створенні комфортних умов для навчання і виховання дітей з урахуванням інклюзії та роботи персоналу; в економічному, ефективному енергозабезпеченні будівлі школи за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв; зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії; у покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у навчальному закладі за рахунок підвищення енергоефективності будівлі; покращення технічного стану будівлі з використанням норм протипожежної безпеки; облаштування приміщень з урахуванням питань інклюзії та створенням нового освітнього простору за стандартами Нової української школи (НУШ); надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітньою діяльністю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. І будівля Новастраханського ліцею Сєвєродонецького району Луганської області, вул. Центральна, буд. 45 також зазнала пошкоджень, що призвело до часткової руйнації інфраструктури та матеріально-технічної бази закладу. Двері, вікна, підлога, вимощення, система вентиляції та опалення - у незадовільному стані. Система освітлення, каналізації, внутрішніх водостоків, холодного водопостачання та електрична проводка потребують ремонту. Покрівля має тріщини та сколи, внаслідок чого дах протікає. Дах горища потребує утеплення. Тріщини в будівлі ведуть до її руйнування. Її масштаби та технічний стан можливо оцінити лише в результаті експертизи компетентними фахівцями. Для відновлення функціонування закладу необхідне проведення ремонтно-будівельних робіт щодо усунення руйнувань будівлі закладу. Температура приміщення в опалювальний період складає 13-17 градусів С. Внутрішні приміщення потребують капітального ремонту з урахуванням питань інклюзії та створенням нового освітнього простору за стандартами Нової української школи (НУШ). Матеріально-технічна база ліцею була частково знищена або викрадена.  Облаштування та оснащення сучасного бомбосховища, яке буде відповідати нормам безпеки у Новоастраханському ліцеї. Освітлення школи і прилеглої території відсутнє. Встановлення сучасної системи відеоспостереження посилить економію бюджетних коштів .  На сьогоднішній день харчоблок і їдальня ліцею потребують ремонту та модернізації, заміни та переоснащення технологічного обладнання, яке б відповідало сучасним вимогам. Електропроводка не витримує напруги і часто виходить з ладу. Також незадовільний стан сантехнічних мереж: каналізація і труби водовідведення протікають, що спричиняє численні незручності в процесі роботи на кухні, а також є неприпустимими з боку санітарних норм. Окремо необхідно відзначити витяжну систему, вона відсутня. А саме – на харчоблоці постійна задуха, повітря перенасичене випарами, утвореними в процесі готування страв. З огляду на це працівники змушені відкривати вікна, двері, щоб провітрити приміщення..  Реалізація проєкту значно посилить спроможність громади для подальшого розвитку та підніме авторитет громади, рівень довіри громади та забезпечить якісним рівнем життя мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади . | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його  конституційних прав, пов’язаних із освітніми послугами;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітніми послугами;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності,  пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  -задовільнення освітніх потреб громади для сталого розвитку громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Економія коштів міського бюджету за рахунок зменшення вартості оплати комунальних послуг. | | | % | | 30 | |
| Підвищення температурних показників закладу в опалювальний період. | | | градуси | | 20-25 | |
| Зменшення захворюваності учнів та кількість пропущених уроків за хворобою. | | | % | | 35 | |
| Здорове харчування і збереження здоров’я учнів та дітей дошкільного підрозділу. | | | осіб | | 355 | |
| Підвищення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду. | | | одиниці | | 2 | |
| **Ключові заходи проекту:** | Робочим проєктом передбачили виконати такі види робіт: **1**.Створення й функціонування робочої групи з реалізації проєкту.  **2.** Виготовлення проєктно - кошторисної документації для здійснення будівельно - монтажних робіт шляхом конкурсного відбору розробника згідно законодавства та проведення експертної оцінки проєкту.  **3.** Проведення будівельно-монтажних робіт з використанням сучасних матеріалів, обладнання та новітніх технологій.  **4**. Заміна та утеплення покрівлі, утеплення фасаду та цоколю, утеплення підвального приміщення, установка енергозберігаючих металопластикових вікон, заміна зовнішніх та внутрішніх дверних блоків.  **5.** Вимощення ганків з улаштуванням пандусу.  **6.** Ремонт внутрішніх приміщень із створенням нового освітнього простору за стандартами НУШ.  **7.** Ремонт підлоги в усіх приміщеннях; капітальний ремонт сходових клітин та усіх внутрішніх мереж.  **8**. Установка пожежної системи та сигналізації.  **9.** Електромонтажні роботи.  **10.** Капітальний ремонт санвузлів, їдальні та харчоблоку, овочесховища.  **11**.Капітальний ремонт системи опалення та вентиляції; ремонт та облаштування газової котельні.  **12.**Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення.  **13.** Облаштування та оснащення сучасного бомбосховища, книгосховища та підсобного приміщення.  **14.**Оснащення навчальних та адміністративних кабінетів, кімнати для дітей дошкільного підрозділу, бібліотеки, актової зали, технічними засобами навчання і комп'ютерною технікою та методичними матеріалами; оснащення медичного кабінету медикаментами, медичними засобами, інвентарем.  **15**.Встановлення сучасної системи відеоспостереження та освітлення школи і прилеглої території .  **17.** Благоустрій та озеленення прилеглої території.  **16.**Звітування про хід реалізації проєкту перед громадою та інвестором.  **17.** Введення об’єкта в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 30  000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 61 581, 153 |
| 31 581,153 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення паркану та відновлення благоустрою території Новоастраханського ліцею Сєвєродонецького району Луганської області, за адресою : вул. Центральна, буд.45.,с. Нова Астрахань, Сєвєродонецького району, Луганської області. | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створити безпечний та комфортний простір для учнів, батьків та співробітників ліцею завдяки відновленню паркану та відновленню благоустрою території; оновлення спортивних майданчиків безпечним обладнанням для фізичного розвитку дітей, створення безпечних умов для фізкультурних занять та уроків, розвитку природних здібностей дітей до спорту, ефективної соціалізації дітей з ООП; облаштування майданчиків для розваг дітей дошкільного підрозділу і учнів початкових класів на шкільному подвір’ї . Реалізація проєкту задовольнить потреби мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Внаслідок російської збройної агресії територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і інфраструктуру дозвілля та занять спортом території Новоастраханського ліцею . Метою даного проєкту є піклування про безпечне перебування дітей у навчальному закладі, а також формування здорового способу життя дітей, їх естетичне та екологічне виховання. На сьогоднішній день територія школи не відповідає критеріям щодо благоустрою території сучасного закладу освіти. Огорожа частково зруйнована, подекуди відсутні її частини. Спортивні майданчики аварійно небезпечні для життя та здоров’я дітей. Відсутність дитячих майданчиків для молодших школярів та діточок дошкільного підрозділу. Асфальтове покриття пішохідних доріжок не в належному стані, деформоване, а місцями зовсім відсутнє. Паркувальних місць для батьків учнів немає. Облаштування шкільного подвір’я є необхідним фактором для створення безпечних умов для занять фізкультурою та рухливими іграми учнів та дітей дошкільного підрозділу. Розташування на шкільному подвір’ї спортивних та ігрових майданчиків дасть змогу забезпечити дітям корисне дозвілля під час перерв та в позаурочний час, під час занять групи подовженого дня, допоможе ефективній соціалізації дітей з ООП.  Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Внаслідок реалізованого проєкту всі учасники освітнього процесу зможуть на одному шкільному подвір'ї займатися рухливими іграми, відпочивати, займатися інтелектуальними іграми, спілкуватись у шкільний та у вільний час. Уразі реалізації проєкту очікуємо таких результатів:  - збереження та покращення здоров'я і фізичного розвитку та корисного проведення дозвілля всіх учасників освітнього процесу;  - зайнятість дітей у позаурочний час;  - доступність дітям з особливими потребами займатись посиленими видами спорту;  - популяризація здорового способу життя;  - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із освітньою діяльністю;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком Сєвєродонецької громади;  - згуртування місцевої громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Залученість до занять спортом та фізичною культурою учнівської молоді, в т.ч. особами з обмеженими фізичними можливостями. | | | осіб | | 355 |
| Вирішення актуальної проблеми зайнятості дітей та молоді громади в позаурочний час. | | | осіб | | 1200 |
| Профілактика захворюваності дітей шкільного та дошкільного віку. | | | осіб | | 355 |
| **Ключові заходи проекту:** | * обстеження стану паркану та території школи; * розробка проєктно – кошторисної документації; * оновлення огорожі території школи по периметру території; * демонтаж старої огорожі; * демонтаж старих спортивних конструкцій на спортивних майданчиках; * демонтаж асфальтового покриття; * укладка тротуарною плиткою основних доріжок, які ведуть до школи ; * укладка гумового покриття на ігрових і спортивних майданчиках; * улаштування футбольного поля; * улаштування волейбольного поля; * улаштування баскетбольного поля; * улаштування бігових доріжок; * улаштування спортивного майданчика для вуличних тренажерів; * улаштування майданчика з тренажерами для дітей з ООП; * улаштування ігрового майданчику для молодших школярів, учнів ГПД та діточок з дошкільного підрозділу; * встановлення стола для настільного тенісу; * монтаж опор для вуличного освітлення, влаштування енергоекономного світлодіодного освітлення; * озеленення території; * прокладка системи полива; * встановлення лавок, альтанок; * встановлення смітників для роздільного збору відходів; * відновлення під'їзних шляхів до закладу; * створення 8 паркувальних місць для батьків учнів; * вивіз будівельного сміття;   - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 9 000, 0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | 22  000,0 |
| 13 000,0 | | Міжнародні інвестиції. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Проведення капітального ремонту, оснащення бомбосховища в Ліцеї багатопрофільному міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Гагаріна, буд. 97. | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Метою проєкту є створення належних умов для діяльності Ліцею багатопрофільного міста Сєвєродонецька Луганської області, надання якісних послуг, запровадження заходів енергоефективності та економія витрат на опалення; покращення естетичного стану будівлі шляхом проведення капітального ремонту будівлі із запровадженням енергозберігаючих технологій. Особливий акцент має бути зроблений на покращенні безпечності інфраструктури, зокрема шляхом ремонту та необхідного оснащення бомбосховищ. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівля Ліцею також зазнала певних руйнувань. Тому проведення капітального ремонту будівлі, оснащення бомбосховищ, запровадження заходів енергоефективності та економія витрат на опалення Ліцею багатопрофільного дасть можливість забезпечити належні умови для організації освітнього процесу. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | - Створення безпечного комфортного простору для забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із освітою.  - 350 учнів отримають можливість почати новий навчальний рік у гідних умовах;  - покращення безпечності інфраструктури, зокрема шляхом ремонту та необхідного оснащення бомбосховищ.  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 1200 | |
| Термін надання послуги | | | місяць | | 12 місяців | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад освіти | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | - обстеження стану будівлі;  - проведення експертизи проєкту відновлення;  - створення проєктно-кошторисної документації;  - звернення до експертної компанії і підписання договору;  - проведення експертизи проєктної документації;  - усунення недоліків;  - отримання експертного звіту;  - вивчення будівельно-підрядної організації, укладання угоди із організацією-підрядником та проведення підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт;  - проведення робіт з капітального ремонту;  - організація та початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 5 000.00 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 15 000,00 |
| 10 000,00 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Відновлення матеріально-технічної бази Ліцею багатопрофільного міста Сєвєродонецька Луганської області, вул.Гагаріна, буд. 97. | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Матеріально-технічна база - необхідна умова функціонування Ліцею багатопрофільного. Відновлення матеріально-технічного забезпечення закладу освіти сучасним навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дасть можливість організувати освітню діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи. Метою проєкту є забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази, комп’ютеризація та інформатизація закладу. Створення умов для забезпечення в Ліцеї сучасної, доступної та якісної системи освіти, відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення особистісного розвитку дитини на основі навчання та виховання; забезпечення ефективного управління розвитком сучасного освітнього закладу, який здатний забезпечити ефективну інтеграцію випускників у сучасний культурно-освітній простір України. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Уся матеріально-технічна база була знищена або розграбована. Тому однією з умов комфортного перебування всіх учасників освітнього процесу є відновлення освітніх просторів у Ліцеї. Організаційно-методичною умовою діяльності є наявність комп’ютерного оснащення із відповідною периферією, мережі Internet із швидкісним необмеженим доступом для всіх учасників освітнього процесу та сучасного програмного забезпечення, обладнання для забезпечення життєдіяльності закладу.  Іншими складовими матеріально-технічної бази мають бути: прикладне програмне забезпечення управлінської діяльності керівництва закладу освіти та різних напрямів освітнього процесу. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | * Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави. Підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти; - підвищення якості вихованості школярів та вихованців; - створення позитивного іміджу закладу в соціумі району, підвищення його конкурентоздатності; - забезпечення оптимальних умов для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку і саморозвитку здобувачів освіти. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 1200 | |
| Термін надання послуги | | | місяць | | 12 місяців | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад освіти | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Проведення експертизи проєкту відновлення; * звернення до експертної компанії і підписання договору; * проведення експертизи прєктної документації; * отримання експертного звіту; * організація та початок освітнього процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 3 000,00 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 5 000,00 |
| 2 000,00 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Встановлення системи опалення (ІТП) в Ліцеї багатопрофільному міста Сєвєродонецька Луганської області вулиця Гагаріна, будинок 97 | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Мета проєкту «Встановлення системи опалення (ІТП) в Ліцеї багатопрофільному міста Сєвєродонецька Луганської області” - скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, зокрема зменшення споживання теплової енергії з одночасним покращенням умов перебування відвідувачів шляхом модернізації системи опалення будівлі. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Ліцей багатопрофільний міста Сєвєроднецька Луганської області.  Система опалення Ліцею багатопрофільного зазнала значних руйнувань та пошкоджень через обстріли. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | * Відновлення освітнього середовища, контингенту учнів; * благоустрій мікрорайону Ліцею; * перетворення закладу освіти на осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Кількість одержувачів освітніх послуг у ЗО | | | осіб | | до 1500 |
| Термін надання послуги | | | місяць | | 12 місяців |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад освіти | | | одиниць | | 1 |
| **Ключові заходи проєкту:** | І. Обстеження стану території:  -виготовлення проєктно-кошторисної документації або послуги з інженерного проєктування;  ІІ. Проведення експертизи проєкту відновлення:  -звернення в експертну компанію і підписання договору:  -проведення експертизи проєктної документації;  -усунення недоліків;  -отримання експертного звіту.  ІІІ. Визначення будівельно-підрядної організації  -укладання угоди із організацією-підрядником та проведення підготовчих заходів по виконанню будівельних робіт.  IV.Облаштування індивідуального теплового пункту (ІТП): - промивка системи опалення;  - встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами;  - проведення робіт з термомодернізації (утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергоефективних вікон та дверей);  -введення об’єкту в експлуатацію.  V. Прозвітувати про реалізацію проєкту та досягнення його мети. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 700,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | 1000,0 |
| 300,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Сучасний спортивний майданчик у Гімназії №11 міста Сєвєродонецька Луганської області «За здорове майбутнє», проспект Гвардійський, будинок 25 | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновити та покращити роботу освітнього закладу для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із освітою та задоволенням потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади в необхідних послугах. Основною метою проєкту є будівництво сучасного мультифункціонального спортивного майданчика. Він необхідний для того, щоб заохотити мешканців мікрорайону до занять фізкультурою, щоб діти із задоволенням займалися спортом, підвищували рівень фізичної підготовки. Установка майданчика вирішить проблему незайнятості учнів та молоді в позаурочний час та канікулярний період. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Гімназію №11 .  Уся матеріально-технічна база освітнього закладу, зокрема:   * інвентар, спортивні споруди були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів освіти. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | Установка майданчика надасть Гімназії №11 сучасного естетичного вигляду; сприятиме підвищенню соціального іміджу закладу; дасть можливість громаді отримати територію сучасного комфортного дозвілля; зміцнить фізичне та духовне здоров’я мешканців мікрорайону та прилеглих територій; створить сприятливі умови для проведення уроків фізичної культури для учнів 1-9 класів. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 1000 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 14 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | - обстеження стану місцевості;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення та спортивного інвентарю для майданчика;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання соціальних, освітніх, спортивно-оздоровчих послуг;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 262,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 327,0 |
| 65,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення роботи шкільної їдальні (харчоблоку та обідньої зали) Гімназії №6 міста Сєвєродонецька Луганської області.  вул. Маяковського, 9, м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький р-н, Луганська обл. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновлення роботи шкільної їдальні (харчоблоку та обідньої зали) через проведення капітального ремонту й оснащення її приміщень сучасним обладнанням, запровадження принципів системи НАССР, що є невід’ємною складовою створення сучасного безпечного простору в закладі. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | На момент повномасштабного вторгнення РФ на територію України Гімназія №6 міста Сєвєродонецька Луганської області потребувала капітального ремонту шкільної їдальні (харчоблоку та обідньої зали). Заклад було відкрито в 1970 році. За час існування школи на харчоблоці та в приміщенні обідньої зали не було зроблено капітального ремонту, що призвело до появи плісняви на східцях між першим і другим поверхом харчоблоку, деяке обладнання застаріло, обвалюється керамічна плитка, потребують заміни старі двері з тріщинами та облущенням. Система водопостачання, каналізація, витяжка також потребують реконструкції. На момент початку воєнних дій частково було оновлено обладнання харчоблоку, замінено меблі в обідній залі. З початком війни частина обладнання зникла, була викрадена.  Отже, капітальний ремонт шкільної їдальні та оснащення новим обладнанням й меблями дозволить створити комфортні умови для організації харчування школярів та впровадження принципів системи НАССР. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Очікувані результати від проєкту. Буде:  1. Проведено оцінку потреб щодо проведення капітального ремонту в шкільній їдальні та закупівлі обладнання, меблів для харчоблоку й обідньої зали та складено кошторис проєкту.  2. Проведено рекламну кампанію проєкту «Шкільне харчування: нові підходи».  3. Зроблено капітальний ремонт (демонтаж старого кахеля, повний ремонт стелі, стін та підлоги приміщень харчоблоку й обідньої зали, обробка стін від плісняви, демонтаж старої та встановлення нової каналізації, а також системи холодного та гарячого водопостачання, заміна освітлення, демонтаж та встановлення нової витяжки, демонтаж та заміна дверей, капітальний ремонт душової кабіни, туалету).  4. Закуплено та встановлено нове обладнання та меблі.  Як результат: шкільна їдальня перетвориться на сучасні зони зберігання продуктів харчування, приготування та прийому їжі. Підвищиться якість надання послуг з харчування здобувачів освіти, покращено умови праці для робітників їдальні. Буде запроваджено систему ХАССР. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Кількісний склад проєкту (команди проєкту) | | | осіб | | 20 | |
|  | Круглі столи в межах рекламної кампанії (перший круглий стіл - представлення громаді проєкту. Другий - підбиття підсумків проєкту, нагородження активних учасників) | | | одиниць | | 2 | |
|  | Кошторис | | | одиниць | | 1 | |
|  | Матеріали для ремонту (найменування) | | | одиниць | | 10 | |
|  | Демонтаж старого обладнання, витяжки, кахелю, системи водопостачання, каналізації, душової кабіни, туалету та встановлення нового | | | одиниць | | 7 | |
|  | Закупівля та встановлення вентиляційного обладнання | | | одиниць | | 1 | |
|  | Закупівля та встановлення обладнання для харчоблоку | | | одиниць | | 80 | |
|  | Посуд для харчоблоку та обідньої зали | | | одиниць | | 2257 | |
|  | Меблі для харчоблоку та обідньої зали | | | одиниць | | 88 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Проведення рекламної кампанії проєкту "Просуваємо школу - оновлюємо життя" (виготовлення рекламних буклетів, розміщення реклами проєкту в мікрорайоні школи, створення презентації, проведення круглого столу).  2. Проведення повторної оцінки потреб закладу, створення кошторису проєкту з уточненнями.  3. Проведення закупівель проєкту через держзакупівлі Prozorro.  4. Зроблено капітальний ремонт (повний ремонт стелі, стін та підлоги приміщень харчоблоку й обідньої зали, реконструкція каналізації, системи холодного та гарячого водопостачання, заміна освітлення, встановлення нової витяжки, заміна дверей, ремонт душової кабіни, туалету).  4. Закуплено та встановлено нове обладнання, посуд й меблі. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2100,0 | - | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 3 000,0 |
| 900,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та покращення території Гімназії №6 міста Сєвєродонецька Луганської області.  вул. Маяковського, 9, м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький р-н, Луганська обл. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Реалізація проєкту ставить на меті благоустрій території закладу для створення рівних можливостей щодо вільного й зручного доступу учасників освітнього процесу з різними інтересами, фізичними можливостями. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | На території закладу до повномасштабного вторгнення РФ на Україну була розпочата робота щодо благоустрою шкільного подвір'я. А саме: встановлено спортивний комплекс WORKOUT, облаштовано зону відпочинку для учнів 1-4 класів та вихованців ГПД "Граймісто" (переможець громадського бюджету 2021 року). Але сьогодні в нас навчаються діти, які мають велосипеди, самокати, скейти й бажали б діставатися до закладу на своїх засобах пересування та змогу залишити їх у зручному місці. Крім того щоранку спортивний майданчик перетворювався на місце зустрічей любителів спорту: учнів, їхніх батьків, мешканців мікрорайону. У Гімназії № 6 щороку ми проводимо фестиваль творчості "Повір у себе" до Дня інваліда й запрошуємо дітей з різними фізичними можливостями, але пандус, який не відповідає сучасним вимогам, ускладнює відвідування нашої школи талановитими дітьми. Потребує розширення й ігровий майданчик "Граймісто". Тому шкільне подвір'я сьогодні потребує реконструкції: відновлення паркану, що зробить безпечнішим наш заклад, облаштування спортивного майданчика вуличним спортивним комплексом, ігрового майданчика "Граймісто" додатковим обладнанням та літнім кінотеатром, встановлення велопарковки, парковки для самокатів, стійки для скейтів, ремонт центрального входу із встановленням нового пандусу. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Соціальний ефект:  - створення умов для зручного доступу до закладу освіти;  - розвиток фізичних здібностей здобувачів освіти, батьків, мешканців мікрорайону;  - повага та врахування інтересів осіб з інвалідністю;  - можливість розвиватися засобами гри;  - підвищення іміджу закладу. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількісний склад проєкту | | осіб | | | 20 | |
| Круглі столи в межах рекламної кампанії | | одиниць | | | 2 | |
| Кошторис | | одиниць | | | 1 | |
| Демонтаж старого паркану та пандусу | | одиниць | | | 2 | |
| Встановлення нового паркану | | п/м | | | 602,7 | |
| Встановлення велопарковки | | одиниць | | | 2 | |
| Встановлення парковки для скейтів | | одиниць | | | 2 | |
| Встановлення стійки для скейтів | | одиниць | | | 2 | |
| Встановлення нового пандусу | | одиниць | | | 1 | |
| Встановлення спортивного вуличного комплексу | | одиниць | | | 1 | |
| Ремонт центрального входу | | одиниць | | | 1 | |
| Встановлення гойдалок | | одиниць | | | 1 | |
| Встановлення бесідки (літнього кінотеатру) | | одиниць | | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Оцінка потреб закладу, створення кошторису проєкту з уточненнями.  2. Демонтаж старого паркану та пандусу.  3. Проведення закупівель проєкту.  4. Заміна паркану.  5. Ремонт центрального входу із заміною пандусу.  6. Придбання та встановлення спортивного вуличного комплексу, гойдалок, альтанки, велопарковки, парковки для самокатів, стійки для скейтів.  7. Проведення рекламної кампанії проєкту. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 2 100,0 | - | | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 3 000,0 |
| 900,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення вікон та дверей у пошкоджених приміщеннях Гімназії №6 міста Сєвєродонецька Луганської області.  вул. Маяковського, 9, м. Сєвєродонецьк, Сєвєродонецький р-н, Луганська обл. | | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Реалізація проєкту ставить на меті відновлення вікон у закладі та створення економічно ефективної енергозбережувальної школи після деокупації Сєвєродонецька за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерго-теплоносії, у покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування дітей в освітньому закладі за рахунок підвищення енергоефективності будівлі, популяризації культури енергозбереження серед громади міста | | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Недотримання теплового режиму в навчальних кабінетах Гімназії №6 не дозволяє виконувати в повному обсязі державні програми з навчальних дисциплін, погіршує стан здоров'я як дітей, так і дорослих, тому пріоритетним напрямком роботи зі створення комфортних умов для перебування учнів у школі, досягнення потрібного рівня температури в будівлі необхідно здійснити не за рахунок збільшення енергоспоживання, а за рахунок підвищення енергоефективності будівель (установка металопластикових склопакетів в будівлі Гімназії № 6), формування в учнів та їхніх сім'ях культури енергозбереження та енергоспоживання, ефективного використання і заощадження енергії, підвищення обізнаності громадян з питань енергоефективності, енергетичної безпеки. | | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Буде проведено додаткову оцінку проєкту та складено кошторисну документацію. Підвищіться енергоефективність будівлі закладу  Соціальний ефект:  - поліпшення стану здоров'я здобувачів освіти та школярів за рахунок оптимізації температурного режиму приміщень,  - завдяки енергоефективній реновації школи зменшиться захворюваність учнів та кількість пропущених уроків за хворобою;  - підвищення обізнаності населення щодо енергоефективності;  - проведення заходів для громади щодо економного енергоспоживання. | | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількісний склад проєкту | | | осіб | | | 20 | |
| Круглі столи в межах рекламної кампанії | | одиниць | | | 2 | | |
| Кошторис | | одиниць | | | 1 | | |
| Зниження обсягу споживання електроенергії на 8100 кВт\*год/ (економічний ефект станом на 01.01.2015 р.) | | грн | | | 12841 | | |
| Зниження обсягу споживання теплової енергії | | Гкал/рік | | | 103,82 | | |
| Зменшення витрат місцевого бюджету на опалення (станом на 01.01.2015 року) | | грн/рік | | | 181,32 тис. | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Буде проведено повторна оцінка потреб закладу, створення кошторису проєкту з уточненнями.  2. Буде проведено закупівлі проєкту.  3. Буде замінено пошкоджені вікна та двері.  4. Буде проведено демонтаж та монтаж віконних та дверних укосів.  5. Буде проведено рекламну кампанію проєкту. | | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 3 000,0 | - | | | **Обсяг** | | **Назва джерела** | 3 000,0 |
| **-** | | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою проспект Гвардійський, 22-б | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Створення безпечних сприятливих умов для здійснення освітньої діяльності; ресурсного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти;  забезпечення вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм закладів освіти міста; для впровадження якісної освітньо-виховної, культурно-просвітницької діяльності,  збільшення та охоплення позашкільною освітою дітей і молоді міста;  відповідність соціальної інфраструктури потребам Сєвєродонецької міської територіальної громади;  впровадження ліцензійної освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти здобувачів освіти і дорослого населення та надання на договірній основі відповідні освітні послуги;  забезпечення реалізації права на здобуття загальноосвітньої, позашкільної, профорієнтаційної, профільної, допрофесійної та професійної освіти; для формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної компетенції здобувачів освіти та громадян на допрофесійному рівні, спрямування їх щодо майбутньої професійної діяльності, для задоволення потреб Сєвєродонецької міської територіальної громади;  Капітальний ремонт будівлі, кабінетів, санвузлів, заміна системи електро-, тепло- , водопостачання та водовідведення;  утеплення зовнішніх стін будівлі;  побудова автомайданчика, пандусу та укриття;  заміна віконних та дверних блоків. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У зв’язку зі збройною агресією РФ будівля міжшкільного ресурсного центру зазнала руйнувань. Аби відновити освітній процес на належному рівні та створити безпечні та комфортні умови перебування здобувачів освіти у закладі є нагальна потреба провести капітальний ремонт будівлі Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру, за адресою проспект Гвардійський 22-б з урахуванням енергоефективності будівлі, побудувати сучасне укриття та автомайданчик для початкового водіння автомобіля.  Проєкт планується реалізувати шляхом підготовки проєктно-кошторисної документації та отримання позитивного експертного звіту.  Згідно з кошторисною документацією будуть виконані будівельно-монтажні роботи. Проєктом передбачено капітальний ремонт навчальних кабінетів, актової зали, майстерень для занять ресурсної бази загальноосвітніх шкіл міста при вивченні окремих предметів освітньої програми та гуртків, будівництво автомайданчика, облаштування кабінетів для педагогічного персоналу, санвузлів, створення умов для дітей з особливими освітніми потребами. Для захисту інтересів маломобільних верств населення при вході до закладу буде встановлено пандус з метою обслуговування та безперешкодного доступу до приміщень.  Також передбачається заміна віконних та дверних блоків, утеплення зовнішніх стін, перекриття енергозберігаючим теплоізоляційним матеріалом "ROCKWOOL", "SUPERROCK", встановлення тепловідбивної теплоізоляції між приладами опалення і зовнішньою стіною. Заплановано благоустрій території, ремонт мереж електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, реконструкція зовнішнього освітлення. Для забезпечення безпечних умов для здійснення освітньої діяльності передбачено побудову укриття. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із освітою;  - створення умов для повернення ВПО до громади;  - вирішення питань в межах статутної діяльності. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  |  | Навчальний корпус:  капітальний ремонт даху | | | | м2 | | 1290 |
|  | Заміна вікон | | | | одиниць | | 124 |
|  | Капітальний ремонт туалетних кімнат: | | | | одиниць | | 4 |
|  | Капітальний ремонт: | | | |  | |  |
|  | кабінети | | | | одиниць | | 27 |
|  | актова зала | | | | одиниць | | 1 |
|  | майстерні | | | | одиниць | | 2 |
|  | виходи | | | | одиниць | | 9 |
|  | Побудова пандусу | | | | одиниць | | 1 |
|  | Заміна двері | | | | одиниць | | 87 |
|  | Капітальний ремонт системи опалення | | | |  | |  |
|  | Автомайданчик: | | | |  | |  |
|  | асфальтне покриття | | | | м2 | | 600 |
|  | огорожа майданчика | | | | м | | 500 |
|  | Побудова укриття | | | | одиниць | | 1 |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження стану будівлі, підготовка проєктно-кошторисної документації та отримання позитивного експертного звіту  2. Капітальний ремонт покрівлі;  3. Капітальний ремонт навчальних кабінетів;  4. Капітальний ремонт актової зали; майстерень;  5. Ремонт тротуарів;  6. Будівництво пандусу;  7. Капітальний ремонт санвузлів;  8. Капітальний ремонт електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення;  9. Утеплення зовнішніх стін будівлі;  10. Прокладання мережі Інтернет;  11. Заміна віконних та дверних блоків;  12. Будівництво автомайданчика;  13. Будівництво укриття;  14. Облаштування сучасної системи охорони;  15. Облаштування протипожежної системи;  16.Реконструкція зовнішнього освітлення.  17. Відновлення освітнього процесу | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього | |
| Обсяг | Назва джерела | |
| 50 000,0 |  | 8 988,9365 | Міжнародні інвестиції | | 58 988,9365 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Оснащення центру професійної підготовки водіїв у Сєвєродонецькому міжшкільному ресурсному центрі за адресою проспект Центральний, 19 | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | * Оснащення кабінетів та боксів автосправи МРЦ. * Створення та забезпечення умов для оволодіння професією «Водій». * Виховання у здобувачів освіти самостійності та відповідальності. * Забезпечення умов для професійного самовизначення. * Фомування усвідомлення важливості безпечної поведінки на дорозі. * Під час навчання формувати такі компетентності, як уміння вчитися впродовж життя, спілкуватися державною мовою, соціальну та громадянську компетентність. * Забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення здобувачів освіти ліцеїв. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ Сєвєродонецька міська територіальна громада зазнала значних пошкоджень. Матеріальна база Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою проспект Центральний, 19 знищена або розграбована. У нових повоєнних соціально-економічних умовах освіта сприятиме відродженню економіки держави та регіону, сприятиме реформуванню суспільства. Сьогодні в Україні більше 10 млн. осіб мають посвідчення водія, що становить майже третину активного населення країни. У майбутньому ця цифра буде тільки зростати.  Сєвєродонецький МРЦ більше сорока років займався підготовкою учнівської молоді за освітньою програмою «Водій автотранспортних засобів», центр має кадрове забезпечення, великий досвід з підготовки мешканців теріторіальної громади за професією. Крім того, здобувачі освіти ліцеїв мають під час здобуття повної загальної середньої освіти пройти навчання за професією «Водій автотранспортних засобів» и отримати теоретичні знання та практичні навички водія. МРЦ також забезпечить професійну підготовку та перепідготовку молоді міста за професією «Водій».  у Сєвєродонецькому МРЦ є можливість створити умови для здобувачів освіти старшої профільної школи, молоді міста з оволодіння навиками керування транспортних засобів; розширити коло спілкування молоді; усунути негативну дію соціального та інформаційного чинників середовища; виховати здобувачів освіти більш самостійними і впевненими в своїх силах.  Для проходження навчання за професією «Водій автотранспортних засобів» у центрі та створення умов для успішної роботи педагогічного колективу необхідно відновити матеріальну базу, яка була знищена окупантами.  Реалізація проєкту дозволить здобувачам освіти міста, молоді територіальної громади оволодіти такою необхідною професією. Це в майбутньому дасть їм можливість започаткувати власну справу, залишитися працювати в місті, приносити користь громаді.  Для реалізації цілей необхідно придбати меблі, оргтехніку, проектор; автомобілі (з механічною та автоматичною коробкою передач), причеп з фаркопом, плакати з ПДД, Дорожні знаки, ОБР, Медична допомога, Будова легкового автомобіля, Навички водія, Водіння в складних умовах; Планшети із схемами перехресть; оформити переобладнання автомобілів, пройти техогляд; отрамати ліцензію, обладнати майданчик початкового водіння. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Створення сучасних кабінетів для теоретичної підготовки водіїв. 2. Оснащення та обладнання боксів, освітнього процесу для практичної підготовки водіїв. 3. Розкриття творчого потенціалу дітей та молоді, відкриття нових талантів. 4. Розширюється коло спілкування здобувачів освіти. 5. Зробить здобувачів освіти більш самостійними і впевненими патріотами своєї територіальної громади, України. 6. Забезпечити навчальні кабінети сучасними технічними засобами навчання. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Меблі  Автомобілі  Обладнання автомобіля педалями для інструктора  Пакет послуг  Причіп з фаркопом  Технічний огляд автотранспортних засобів  Страхування водіїв | | | одиниць  одиниць  одиниць  одиниць  одиниць  одиниць  осіб | | 100  4 (3 – механіка, 1- автомат)  4  20  1  4 | |
|  | Оргтехніка та комп’ютерна техніка | | | одиниць | | 90 | |
|  | Проектор | | | одиниць | | 3 | |
|  | Екран для проектора настінний з механізмом повернення | | | одиниць | | 3 | |
|  | Набір комплекту інструментів автомобільний | | | одиниць | | 4 | |
|  | Комплекти плакатів, стендів | | | одиниць | | 10 | |
|  | Обладнанння для автодрому | | | одиниць | | 6 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | Визначення необхідного обладнання та вивчення цінових пропозицій.  Розробка плану розміщення обладнання.  Закупівля обладнання, матеріалів.  Монтаж, установка обладнання.  Переобладнання автомобілів, їх переоформлення, пройти техогляд.  Отримання ліцензії, страхування водіїв та транспортних засобів.  Обладнання майданчику початкового водіння. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 3000,000 |  | 2580,930 | | Міжнародні інвестиції | | 5580,930 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Центр STEM освіти на базі Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою проспект Гвардійський, 22-б | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | * створення центру STEM освіти ; * формування навичок критичного мислення, креативних якостей, когнітивної гнучкості; * формування організаційних та комунікаційних здібностей; * вміння оцінювати проблеми та приймати рішення; * готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією; фінансової грамотності; * цілісного наукового світогляду; * ціннісних орієнтирів; * формування загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності; математичної та природничої грамотності; * всебічний розвиток особистості; оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності; * виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя; * формування вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Важливими факторами розвитку економіки є наукоємні та високотехнологічні галузі. Фахівці цих галузей роблять вагомий внесок у виробництво внутрішнього валового продукту і саме їх дефіцит особливо відчутний в Україні і усьому світі. Основною причиною такого дефіциту є втрата популярності науково-технічних, інженерних професій і, як наслідок, зниження рівня зацікавленості у вивченні предметів природничої, технологічної, математичної освітніх галузей у здобувачів освіти, про що свідчить, зокрема, негативна динаміка зменшення кількості випускників загальніх середніх закладів обирати спеціальністі, основними предметами при навчанні є математика, фізика, хімія та біологія. Існує три основних підходи: розроблення ефективних і привабливих методів впровадження навчальних програм з навчальними методиками природничо-математичної освіти (STEM освіти); удосконалення підготовки педагогічних працівників та забезпечення їх професійного розвитку і стимулювання; стимулювання здобувачів освіти до обрання науково-технічної діяльності.  STEM-центр – структурний підрозділ Сєвєродонецького МРЦ, утворений з метою забезпечення STEM-освіти для здобувачів освіти та зацікавлених осіб. Створення STEM-центру в МРЦ дає можливість створити інтегровані курси, відкрити гуртки робототехніки, 3D-моделювання, передбачає впровадження STEM-освіти в теріторіальній громаді, з метою впровадження ІT-технологій, профорієнтації та підготовки дітей до технологічно розвинутого суспільства. Створення STEM-центру відкриває широкі можливості керівникам гуртків та вчителям Сєвєродонецького МРЦ виховувати майбутніх винахідників, які будуть мислити стартапами і проєктами і не будуть боятися презентувати результати своїх здобутків.  Для створення STEM-центру необхідно закупити та встановити набори робототехніки, програмовані електронні модулі, 3D-принтери, цифрові верстати, придбати унікальні навчально-методичні посібники; вирішити кадрове забезпечення STEM-центру. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Забезпечити навчальні кабінети сучасними технічними засобами навчання. 2. Вирішити кадрове забезпечення STEM-центру. 3. Забезпечити навчальними планами, програмами, дидактичним матеріалом, посібниками і необхідною літературою.   4.Установити співпрацю з ВНЗ міста, регіону, країни, підприємствами та установами, закладами освіти територіальної громади. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Меблі | | | одиниць | | 100 | |
| Обладнання для STEM-центру (комплект) | | | одиниць | | 1 | |
|  |  | Оргтехніка | | | одиниць | | 8 | |
|  |  | Комп’ютерна техніка | | | одиниць | | 30 | |
|  |  | Проектор | | | одиниць | | 1 | |
|  |  | Екран для проектора настінний з механізмом повернення | | | одиниць | | 1 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Підготовка необхідної нормативно-правової документації для відкриття STEM- центру; 2. Підготовка навчально-матеріальної бази STEM-центру на базі Сєвєродонецького МРЦ; 3. Закупівля обладнання; 4. Кадрове забезпечення STEM-центру; 5. Укладення договорів на співпрацю. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 2238,870 |  | 2200,00 | | Міжнародні інвестиції | | 4438,870 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою проспект Гвардійський, 22-б | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | * обладнання майстерень з технічної та обслуговуючої праці, технологій та технічних гуртків дасть можливість учням займатися винахідницькою, проєктною та інноваційною діяльністю, проявляти навички творчої праці під час уроків та в позаурочний час; * створення належних умов для виховання учнів на рівні практичної діяльності для формування в них самостійності та відповідальності; * підвищення рівня освіти дітей шкільного віку, адже саме в цей період життя формується культура навчання, яка впливає на подальший розвиток особистості в усіх сферах діяльності і набуті навички будуть застосовані у подальшому житті; * забезпечення умов для професійного самовизначення, вироблення навичок творчої діяльності; * формування технічно та технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного суспільства; * формування сучасного навчального закладу європейського рівня; * економія бюджетних коштів, адже створюються умови для навчання здобувачів освіти одразу в кількох закладах загальної середньої освіти міста, проводити як шкільні так і позашкільні заняття; * формування вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань, готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військові дії РФ Сєвєродонецька міська територіальна громада зазнала значних пошкоджень. Матеріальна база Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою проспект Гвардійський пр-кт, 22-б зазнала величезних збитків, майно та обладнання було розграбовано, зіпсовано або знищено. У нових повоєнних соціально-економічних умовах освіта сприятиме відродженню економіки держави та регіону, реформуванню та переходу до інформаційного суспільства.  Високоосвічена молодь – головний стратегічний резерв соціально-економічних реформ в місцевій територіальній громаді.  З урахуванням соціальної потреби суспільства та фінансової спроможності поетапно реалізується програма реформування всіх ланок освіти, здійснюються заходи щодо організаційно-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладів освіти, збереження кількості місць здобувачів освіти.  Багатьом закладам освіти в місті бракує ресурсів, обладнання, за допомогою якого здобувачі освіти змогли б отримувати більш якісну підготовку з трудового навчання на сучасному рівні. Міжшкільний ресурсний центр - це єдиний освітній простір, який створюється шляхом об’єднання в єдиний освітній майданчик, забезпечуючи якісне виконання освітніх програм закладами освіти.  У Сєвєродонецькому МРЦ є можливость створити найкращі умови для здобувачів освіти громади, забезпечити освітній вибір учнів; розширити коло спілкування школярів; усунути негативну дію соціального та інформаційного чинників середовища; виховати здобувачів освіти більш самостійними і впевненими в своїх силах. Діти під керівництвом вчителів, керівників гуртків навчаються працювати в майстернях, лабораторіях та на заняттях гуртків. Міжшкільний ресурсний центр створює умови для набуття досвіду роботи із різною технікою.  Створення майстерні - справа нашого майбутнього. Робота над улюбленим заняттям відволікає від шкідливих звичок, виховує у дітей посидючість, терпіння, навички на будь-якому напрямку творчості.  Робота на сучасному обладнанні дасть можливість учням розвивати практичні навички, необхідні для життя в розвиненій європейській країні.  Створені сучасні майстерні нададуть можливість учням займатися винахідницькою та проєктною діяльністю, проявляти навички творчої праці під час уроків та в позаурочний час.  За допомогою найновішого обладнання учні зможуть виготовляти та презентувати вироби, створені власними руками, а в майбутньому це дасть їм можливість започаткувати власну справу.  На сьогоднішній день відчувається брак робітничих професій на ринку праці. Виконання різних видів робіт у сучасно обладнаній майстерні дасть можливість учням визначитись з улюбленою справою та зробити оптимальний вибір професії. Для функціонування міжшкільного ресурсного центру, створення умов для успішної роботи педагогічного колективу необхідно оновити матеріальну базу.  Для створення майстерень необхідно закупити меблі, цифрові верстати з числовим програмним управлінням, вишивальні машини з комп’ютерним управлінням; оснастити кабінети комп’ютерною технікою та оргтехнікою; верстатами, швейними машинами та матеріалами; комплектами стендів для технічної та обслуговуючої праці; проектори, екрани для проекторів; токарні верстати по дереву та металу; набори інструменту для технічної праці; набори інструменту для обслуговуючої праці; набори лего та робототехніки; тренувальні поля для навчальних занять з робототехніки; програмовані електронні модулі, 3D-принтери, електроінструменти для роботи на заняттях. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Створення сучасних майстерень для використання в освітньому процесі. 2. Розкриття творчого потенціалу дітей та молоді, відкриття нових талантів, популярізація творчих робіт, виготовленних своїми руками. 3. Облаштування майстерень дає можливість знайомити здобувачів освіти з сучасним обладнанням і різноманітними технологіями. 4. Розширюється коло спілкування. 5. Усувається негативна дія соціального та інформаційного чинників середовища. 6. Зробить здобувачів освіти більш самостійними і впевненими патріотами своєї територіальної громади, України. 7. Забезпечить навчальні кабінети сучасними технічними засобами навчання. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Верстати та машини для майстерень  Меблі | | | одиниць  одиниць | | 11  200 | |
|  | Оргтехніка | | | одиниць | | 40 | |
|  | Комплект стендів "Технологія праці для хлопчиків" | | | одиниць. | | 1 | |
|  | Комплект стендів "Обслуговуючі види праці для дівчаток" | | | одиниць | | 1 | |
|  | Швейна машина | | | одиниць | | 20 | |
|  | Комлект для кроєння та шиття | | | одиниць | | 15 | |
|  | Вініловий плоттер | | | одиниць | | 1 | |
|  | Праска електрична | | | одиниць | | 4 | |
|  | Прасувальна дошка | | | одиниць | | 3 | |
|  | Проектор | | | одиниць | | 3 | |
|  | Екран для проектора настінний з механізмом повернення | | | одиниць | | 3 | |
|  | Інструменти для майстерні | | | одиниць | | 120 | |
|  | Електроінструменти | | | одиниць | | 30 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Визначення необхідного обладнання та вивчення цінових пропозицій. 2. Розробка плану розміщення обладнання. 3. Закупівля обладнання, матеріалів. 4. Монтаж, установка обладнання. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 6000,600 |  | 375,600 | | Міжнародні інвестиції | | 6376,200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою проспект Центральний, 19 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення безпечних сприятливих умов для здійснення професійної підготовки здобувачів освіти і дорослого населення за професією «Водій автотранспортних засобів»;  впровадження ліцензійної освітньої діяльності у сфері професійної освіти здобувачів освіти і дорослого населення та надання на договірній основі відповідних освітніх послуг за кошти фізичних або юридичних осіб;  забезпечення реалізації права на здобуття загальноосвітньої, профорієнтаційної, профільної, допрофесійної та професійної освіти; для формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної компетенції здобувачів освіти міста на допрофесійному рівні, спрямування їх щодо майбутньої професійної діяльності; для задоволення потреб Сєвєродонецької міської територіальної громади в профорієнтаційній, професійній, курсовій підготовці;  капітальний ремонт будівлі, боксів, кабінетів, системи електро-, тепло- (заміна системи опалення), водопостачання та водовідведення;  утеплення зовнішніх стін будівлі;  заміна віконних та дверних блоків. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через воєнні дії РФ навчальний корпус та бокси Сєвєродонецького міжшкільного ресурсного центру за адресою проспект Центральний, 19 частково пошкоджені. Для відновлення освітнього процесу необхідно капітально відремонтувати будівлю закладу з урахуванням енергоефективності.  Головна мета проєкту – створення комфортних безпечних умов перебування здобувачів освіти у закладі.  Проєкт планується реалізувати шляхом підготовки проєктно-кошторисної документації та отримання позитивного експертного звіту. Згідно з кошторисною документацією будуть виконані будівельно-монтажні роботи. Проєктом передбачено капітальний ремонт навчальних кабінетів, боксів, підлоги, каналізаційної системи, облаштування санвузлів, протипожежної системи, створення умов для дітей з особливими освітніми потребами. Для захисту інтересів маломобільних верств населення при вході до закладу буде встановлено пандус з метою обслуговування та безперешкодного доступу до приміщень. Також передбачається заміна віконних та дверних блоків, утеплення зовнішніх стін, перекриття енергозберігаючим теплоізоляційним матеріалом "ROCKWOOL", "SUPERROCK", встановлення тепловідбивної теплоізоляції між приладами опалення і зовнішньою стіною. Заплановано облаштування двору, капітальний ремонт мереж електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, реконструкція зовнішнього освітлення. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Обстеження стану будівлі * Відновлення освітнього процесу * Надання освітніх послуг членам нашої громади | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Капітальний ремонт даху навчального корпусу | | | кв.м | | 254,9 | |
| Капітальний ремонт даху гаражів | | | кв.м | | 275,7 | |
| Заміна вікон | | | одиниць | | 45 | |
| Заміна дверей | | | одиниць | | 15 | |
| Капітальний ремонт туалетних кімнат: | | | одиниць | | 1 | |
| Капітальний ремонт кабінетів | | | одиниць | | 8 | |
| Облаштування пандусу | | | одиниць | | 1 | |
|  | | |  | |  | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження стану будівлі та боксів, підготовка проєктно-кошторисної документації та отримання позитивного експертного звіту;  2. Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу та покрівлі боксів;  3.Капітальний ремонт навчальних кабінетів, боксів, кабінетів для педагогічних працівників;  4. Капітальний ремонт санвузла;  5.Облаштування двору;  6.Будівництво пандусу;  7. Ремонт електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення;  8.Утеплення зовнішніх стін будівлі;  9.Прокладання мережі Інтернет;  10.Заміна віконних та дверних блоків;  11. Облаштування сучасної системи охорони;  12. Облаштування сучасної протипожежної системи;  13.Реконструкція зовнішнього освітлення.  14. Відновлення освітнього процесу | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 2910,470 |  | 1500,470 | | Міжнародні інвестиції | | 4410,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
| **Назва проекту** | Відновлення діяльності Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Сєвєродонецької міської ради, місто Сєвєродонецьк, Вулиця Гагаріна, будинок 113 | | | | | |
| **Ціль проекту** | 1. Відновити та покращити роботу Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Сєвєродонецької міської ради,  1. Оновлення матеріально – технічної бази КУ «ІРЦ» з метою надання якісних освітніх послуг.  2. Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.  3. Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.  4. Надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання.  5. Моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;  6. Організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.  7. Задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах.  8. Надання психологічної підтримки дітям, які зазнали психологічної травми під час військових дій. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У зв’язку з військовою агресією, бойовими діями на території України працівники КУ «ІРЦ» втратили доступ до приміщень, навчально-методичних посібників, спеціального обладнання*,* оргтехніки. Відновлення роботи КУ «ІРЦ» при деокупації м.Сєвєродонецьк є головною метою для забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. Надання послуг КУ «ІРЦ» , які відповідають нормам сучасності. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Відновлення роботи КУ «ІРЦ», спрямоване на реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами без дискримінації:  1. Діти з ООП навчаються у закладах загальної освіти та отримують необхідну додаткову підтримку в освітньому процесі.  2. Індивідуальні особливості розвитку та потреби дітей є основою планування освітнього процесу.  3. Освітні цілі визначаються в залежності від індивідуальних особливостей розвитку та потреб дитини.  4. Для кожної дитини з ООП розробляється індивідуальна програма розвитку. За потреби розробляється індивідуальна навчальна програма та індивідуальний навчальний план.  5. Критерії та методи оцінювання адаптуються відповідно до індивідуальних особливостей дитини.  6. Успішність дитини визначається на основі наявності прогресу у розвитку та навчанні. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | Найменування показника | | | Одиниця вимірювання | Прогнозне (цільове) значення | |
| Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення  їх права на освіту. | | | особа | 1000 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | 20 | |
| **Ключові заходи проекту** | 1. Провести аудит пошкоджених приміщень КУ «ІРЦ», проведення інвентаризації основних засобів КУ «ІРЦ».  2. Придбання технічних засобів, підключення швидкісного інтернету.  3. Придбання сенсорного та дидактичного обладнання.  4. Придбання меблів, мультимедійного обладнання, канцелярських товарів.  5. Кадрове забезпечення.  6. Визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг.  7. Організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього |
|  |  | Обсяг | Назва джерела | | 500,0 |
| 500,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного  освітньо - культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | | | |
|  | | | **Назва проекту:** | "Відновлення сучасного інтерактивного навчального простору на базі навчальних приміщень та чотирьох теплиць Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за адресами вул. Курчатова, 34, вул. Вілесова, 10, вул. Гагаріна, 90, вул. Гагаріна, 111, м. Сєвєродонецьк, Луганська область ". | | | | | | | | |
|  | | | **Ціль проекту** | Відновити роботу навчальних приміщень та теплиць Сєвєродонецького міського Центру еколого - натуралістичної творчості учнівської молоді для надання широкого спектру послуг, пов’язаних з експериментально -дослідницькою та практичною діяльністю у теплицях, опануванням учнівською молоддю основ з лісівництва, флористики та ландшафтного дизайну, посиленням їхньої екосвідомості шляхом проведення екологічних акцій, тематичних майстер-класів та зустрічей з майстрами, інтерактивних екскурсій та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у забезпеченні якісного рівня життя. | | | | | | | | |
|  | | | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | | |
|  | | | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | | | |
|  | | | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Сєвєродонецький міський Центр еколого -натуралістичної творчості учнівської молоді.  Навчальні приміщення і теплиці Центру мають ушкодження і руйнування, а саме :  - будівлі 4-х теплиць;  - інвентар та матеріали для роботи в теплицях викрадено;  - оргтехніка (комп’ютери, принтери, монітори, сканер, фотоапарати) викрадено;  - основні засоби (меблі, шафи, стільці) пошкоджено або викрадено.  Для відбудови та сталого розвитку громади, оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем потрібна відбудова приміщень теплиць і відновлення функціонування закладу. Доступність відвідування такого освітнього навчального простору сприятиме отриманню якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності та потребам мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади. | | | | | | | | |
|  | | | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його  конституційних прав, пов’язаних із позашкільною освітою;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із оволодінням вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | | | |
|  | | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |  | |
|  | |  | | Теплиця- навчальне приміщення | | | | одиниці | 4 | |  | |
| Вікна | | | | одиниці | 35 | |  | |
| Батареї | | | | одиниці | 30 | |  | |
| Матеріали для поточного ремонту | | | | м.кв | 919.7 | |  | |
| Комп’ютерне обладнання | | | | одиниці | 22 | |  | |
| Встановлення та налаштування операційної системи та програмного забезпечення на комп’ютерах | | | | одиниці | 22 | |  | |
| Меблі | | | | одиниці | 135 | |  | |
| Медичні аптечки | | | | одиниці | 5 | |  | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | | особи | 1000 | |  | |
| Кількість видів та типів послуг  Наданих протягом одногоробочого дня | | | | одиниці | 20 | |  | |
| Термін надання послуг | | | | день | 365 | |  | |
|  | |
| Кількість населених пунктів, які  обслуговує Центр | | | | одиниці | 20 | |  | |
|  | | | **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівель;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення СМ ЦЕНТУМ;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання освітніх послуг;  - організація та початок робочого процесу;  - проведення майстер - класів з надання практичних навичок з флористики, лісівництва;  - проведення еколого-освітніх заходів:  - (конкурсу команд екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім»;  - конкурсів- виставок з аранжування квітів та флористики: «Краса рідного краю», «Новорічна композиція», «Український сувенір»);  - виставки; вікторини; відзначення «екологічних» дат тощо із широким залученням місцевих громад. | | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | | | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього | |  |
| Обсяг | Назва джерела | | |  | |  |
| 22216.955 |  |  |  | | | 22216.955 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
|  | **Назва проєкту:** | Капітальний ремонт будівлі Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості, вулиця Гагаріна, будинок 101-Б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область | | | | | | |
|  | **Ціль проєкту** | Ремонт будівлі та реконструкція території закладу. Створення безпечних сприятливих умов для впровадження якісної освітньо-виховної, культурно-просвітницької та дозвіллєво-оздоровчої діяльності, збільшення та охоплення позашкільною освітою дітей і молоді, батьків та громади; відповідність соціальної інфраструктури потребам Сєвєродонецької міської територіальної громади для проведення сучасних змістовних освітньо-виховних, культурно-просвітницьких, дозвіллєво-оздоровчих та інформаційних заходів. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб. | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Сєвєродонецький міський Центр дитячої та юнацької творчості знаходиться у пристосованому приміщенні колишнього дитячого садка, який був введений в експлуатацію у 1975 році. У 2022 році під час вторгнення РФ в Україну та активних бойових дій будівля закладу частково зруйнована, пошкоджені тепло-, електро- мережі, система водопостачання.  Створення комфортних умов перебування здобувачів освіти у закладі. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | Залучення вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності з розвитку творчих здібностей, обдарувань та здобуття практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва, основ наук соціально-гуманітарного циклу, підготовка до активної професійної та громадської діяльності, організація змістовного дозвілля та відпочинку.  Надання широкого спектру освітніх послуг художньо-естетичного, гуманітарного, соціально-реабілітаційного напрямів позашкільної освіти.  Стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Розробка проєктно-кошторисної документації | | | | одиниць | 1 | |
|  | Капітальний ремонт покрівлі | | | | м2 | 1265,6 | |
|  | Капітальний ремонт навчальних кабінетів | | | | одиниць | 20 | |
|  | Капітальний ремонт санвузлів та обладнання санвузла для дітей з обмеженими фізичними можливостями | | | | одиниць | 10 | |
|  | Ремонт тротуарів | | | | м2 | 3000 | |
|  | Будівництво пандусу | | | | одиниць | 1 | |
|  | Капітальний ремонт ганку | | | | одиниць | 1 | |
|  | Утеплення зовнішніх стін будівлі | | | | м2 | 1791,6 | |
|  | Зовнішнє оздоблення фасаду | | | | м2 | 1791,6 | |
|  | Заміна віконних та дверних блоків | | | | одиниць  одиниць | 120  80 | |
|  | Реконструкція зовнішнього освітлення (прожектори) | | | | одиниць | 8 | |
|  |  | Будівництво бомбосховища | | | | м2 | 500 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Капітальний ремонт покрівлі;  2.Капітальний ремонт навчальних кабінетів;  3.Капітальний ремонт санвузлів та обладнання санвузла для дітей з обмеженими фізичними можливостями;  4.Ремонт тротуарів;  5.Будівництво пандусу;  6.Капітальний ремонт ганку;  7.Ремонт електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення;  8.Утеплення зовнішніх стін будівлі;  9.Зовнішнє оздоблення фасаду;  10.Заміна віконних та дверних блоків;  11.Реконструкція зовнішнього освітлення.  12. Розробка проєктно-кошторисної документації. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування**  **тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | **Назва джерела** | | |
| 20 000,0 |  | 35 000,0 | гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством | | | 55 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Відновлення діяльності Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості, вулиця Гагаріна, 101-Б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Оновлення матеріально-технічної бази закладу, яка дасть можливість створити у Сєвєродонецькій міській територіальній громаді сприятливі умови для виховання дітей, молоді та громади через сформовану систему моральних цінностей, здобуття знань, умінь, навиків з позашкільної освіти; розвинути потенціал дітей та молоді; пошук, підтримка та стимулювання інтелектуально обдарованих дітей та молоді, допрофесійної підготовки учнівської молоді; формування компетентностей у дітей та молоді; самореалізація творчої особистості в сучасному суспільстві; пізнання історії краю, звичаїв, традицій українського народу. Враховуючи багатофункціональність позашкільної освіти, її надання може здійснюватися Сєверодонецьким міським Центром дитячої та юнацької творчості для різних верств населення. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб. | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Сєвєродонецький міський Центр дитячої та юнацької творчості знаходиться у пристосованому приміщенні колишнього дитячого садка, який був введений в експлуатацію у 1975 році. У 2022 році під час вторгнення РФ в Україну та активних бойових дій матеріально-технічна база закладу була повністю втрачена.  Оновити матеріально-технічну базу закладу, яка дасть змогу:  - удосконалити мережу СМ ЦДЮТ з урахуванням потреб новоствореної громади, суспільних запитів і державних вимог;  - забезпечити реалізацію права кожного на позашкільну освіту;  - створити цілісну розвивальну систему цілеспрямованого, організованого, гнучкого, планомірного та систематичного освітньо-виховного, культурно-просвітницького, дозвіллєво-оздоровчого процесу, який передбачає не тільки організацію творчої праці педагогів, а й враховує психолого-педагогічні особливості сучасних здобувачів освіти, складність і неоднозначність їх внутрішнього світу, взаємодію і спільну діяльність, сприяє оволодінню знаннями національно- патріотичного напряму, набуттю умінь та навичок, які надійно забезпечують активізацію та соціалізацію дитини, пізнання себе як особистості свого міста, регіону, України як держави;  - осучаснити зміст, форми, методи і засоби позашкільної освіти відповідно до потреб Сєвєродонецької міської територіальної громади і сучасних викликів. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | Створення якісного освітньо-культурного простору в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді за допомогою надання послуг у сфері позашкільної освіти. Стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Офісні меблі | | | | одиниць | 200 | |
| Меблі для навчання | | | | одиниць | 600 | |
| Ноутбуки | | | | одиниць | 20 | |
| Офісна техніка (багатофункціональний пристрій, монітор, системний блок, широкоформатний ультракороткофокусний проектор, комп’ютерна фурнітура) | | | | одиниць | 30 | |
| Інтерактивна дошка | | | | одиниць | 5 | |
| Музичні інструменти та музично-акустичні пристрої (електронне піаніно, домри, труби, баян, мікшер, підсилювач) | | | | одиниць | 125 | |
| Фото-, відеоапаратура | | | | одиниць | 5 | |
| Мікрофони та стійки | | | | одиниць | 20 | |
|  | Спортивний інвентар | | | | одиниць | 200 | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Надання якісних послуг у сфері позашкільної освіти. 2. Закупівля обладнання, інвентаря для надання якісних освітніх послуг. 3. Оновлення матеріально-технічної бази закладу, що дасть можливість повноцінно відновити освітній процес у закладі (робота гуртків, студій, клубів та інших творчих об’єднань), а також реалізувати міські проєкти національно-патріотичного, художньо-естетичного, гуманітарного, соціально-реабілітаційного та спортивного напрямів роботи. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | **Назва джерела** | | |
|  |  | 25 000,0 | гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством | | | 25 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт Сєвєродонецького міського Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді, що знаходиться за адресою: проспект Центральний, 54-А | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Сєвєродонецького міського Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді для організації широкого спектру освітньо-виховної, національно-патріотичної, туристично-краєзнавчої, культурно-просвітницької та спортивно-оздоровчої діяльності, пов’язаної із задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах та забезпечення якісного рівня життя. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У зв’язку з воєнними діями та окупацією міста Сєвєродонецька приміщення Центру зазнало часткового руйнування будівлі, території, огорожі та розкрадання майна.  Вся матеріально-технічна база підприємства, зокрема:   * спортивне спорядження; * комп’ютерна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * обладнання спеціалізованих кабінетів (тренажерна зала, скеледром, приміщення музею «Історії міста» та «Берегиня»); * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (офісні меблі, сейф тощо) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи Сєвєродонецького міського Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх, спортивно-оздоровчих, туристично-спортивних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Капітальний ремонт покрівлі | | | м2 | | 1150 | |
|  | Капітальний ремонт навчальних кабінетів, кабінетів для педагогічних працівників; музеїв, тренажерної зали, скеледрому | | | одиниць | | 20 | |
| Капітальний ремонт санвузлів та обладнання санвузла для дітей з обмеженими фізичними можливостями | | | одиниць | | 5 | |
| Ремонт тротуарів | | | м2 | | 3 000 | |
| Капітальний ремонт ганку | | | одиниць | | 1 | |
| Ремонт пандусу та встановлення підйомника на другий поверх | | | одиниць | | 1 | |
| Ремонт електричної системи | | | одиниць | | 1 | |
| Ремонт (заміна) системи опалення) | | | одиниць | | 1 | |
| Ремонт системи водопостачання та водовідведення | | | одиниць | | 1 | |
| Заміна віконних блоків | | | одиниць | | 144 | |
| Заміна дверних блоків:  -зовнішніх  - внутрішніх | | | одиниць | | 7  144 | |
| Реконструкція зовнішнього освітлення | | | одиниць | | 1 | |
| Облаштування сучасної системи охорони | | | одиниць | | 1 | |
| Реконструкція огорожі | | | м | | 600 | |
|  | Утеплення зовнішніх стін будівлі | | | м2 | | 1850 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Обстеження стану будівлі; * Підготовка проєктно-кошторисної документації; * Виконання капітального ремонту. * Організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | державний бюджет | місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
| 26 162,0 |  | 3 033,0 | | Гранти, громадський бюджет,краудфа́ндинг | | 29 195 ,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Сєвєродонецького міського Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді, що знаходиться за адресою: проспект Центральний, 54-А | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Сєвєродонецького міського Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді для організації широкого спектру освітньо-виховної, національно-патріотичної, туристично-краєзнавчої, культурно-просвітницької та спортивно-оздоровчої діяльності, пов’язаної із задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах та забезпечення якісного рівня життя. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У зв’язку з воєнними діями та окупацією міста Сєвєродонецька приміщення Центру зазнало часткового руйнування будівлі, території, огорожі та розкрадання майна.  Вся матеріально-технічна база підприємства, зокрема:   * спортивне спорядження ; * комп’ютерна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * обладнання спеціалізованих кабінетів (тренажерна зала, скеледром, приміщення музею «Історії міста» та «Берегиня»); * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (офісні меблі, сейф тощо) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи Сєвєродонецького міського Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді. Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх, спортивно-оздоровчих, туристсько-спортивних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Створення сучасного осередку національно- патріотичного, військово - спортивного, туристично-краєзнавчого виховання для дітей та студентської молоді Сєвєродонецької територіальної громади (з урахуванням інклюзії) на базі Сєвєродонецького міського Центру національно- патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  | Придбання спорядження для проведення занять гуртків спортивного туризму, участі у змаганнях та походах | | | | одиниць | | 450 |
|  | Придбання спорядження для проведення занять гуртків військово - патріотичного та скаутського напрямку | | | | одиниць | | 52 |
| Придбання спорядження для проведення походів, експедицій, таборових зборів участі у змаганнях, обладнання бівуаку | | | | одиниць | | 185 |
| Придбання меблів для навчальних кабінетів, кабінетів директора приймальної, методичного кабінету, актової зали | | | | одиниць | | 110 |
| Придбання сучасних тренажерів та скеледрому | | | | комплектів | | 2 |
| Придбання стелажів та вітрин для музеїв «Берегиня» та «Музею історії міста» | | | | одиниць | | 20 |
| Придбання оргтехніки | | | | одиниць | | 10 |
| **Ключові заходи проекту:** | * обстеження стану будівлі; * проведення інвентаризації основних засобів; * придбання матеріального забезпечення установи; * визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг; * організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього | |
| Обсяг | Назва джерела | |
| 12 369,0 |  | 3 000,0 | Гранти, громадський бюджет,краудфа́ндинг | | 15 369,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Відновлення діяльності (розвитку) комунального закладу «Сєвєродонецький міський Центр соціальних служб» | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновити та покращити роботу Сєвєродонецького міського Центру соціальних служб на деокупованій території ТГ у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення або перебувають в складних життєвих обставинах, та надати комплекс якісних послуг відповідно до їх потреб. | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи установи сфери соціального захисту населення, необхідного для відновлення діяльності закладу та його структурних підрозділів. Знайти, відремонтувати та обладнати нове приміщення для функціонування Центру. Відновити та обладнати будівлю для функціонування «кризової кімнати» Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | Забезпечення на відповідному рівні реалізації державної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають в складних життєвих обставинах.  Надання широкого спектру соціальних послуг згідно державних стандартів відповідно до потреб населення.  Вирішення питань в межах положення про діяльність Центру, пов’язаних із відбудовою громади. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | Найменування показника | | | Одиниця вимірювання | | Прогнозне (цільове) значення |
| Кількість населення, яке звернулося за соціальними послугами | | | осіб | | Орієнтовно 36000-38000 |
| Кількість видів соціальних послуг | | | одиниць | | Відповідно до Положення |
| **Ключові заходи проєкту:** | - Обстеження приміщення Центру.  - Визначення обсягу відновлювальних робіт.  - Визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг.  - Оренда, ремонт та обладнання приміщення Центру.  - Укладення договорів.  - Відновлення, ремонт, обладнання «кризової кімнати» при Денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  - облаштування робочих місць працівників, приміщень Центру та «кризової кімнати»;  - відновлення виконання Центром соціальних служб повноважень у повному обсязі. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього,  тис. грн |
| Обсяг,  тис. грн | | Назва джерела |
| 6158,489 | - | 2639,352 | | Іноземні інвестори | 8797,841 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | Відновлення діяльності (розвитку) Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновити та покращити роботу Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області у сфері соціального захисту населення | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи установи сфери соціального захисту населення. Будівлі та споруди на території Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області зазнали значних пошкоджень. Тому необхідно їх відновити для надання соціальних послуг населенню. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | Забезпечення на відповідному рівні реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | Найменування показника | | Одиниця вимірювання | | | Прогнозне (цільове) значення | |
| Кількість населення, яке звернулося за соціальними послугами | | особа | | | Орієнтовно 38 710 осіб (30-40% від загальної чисельності населення станом на 24.02.2023 року за даними реєстру Сєвєродонецької міської територіальної громади) | |
| Кількість видів соціальних послуг | | одиниць | | | Відповідно до Положення | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Проведення обстеження будівель та приміщень;   - відновлення пошкодженої (зруйнованої) будівлі та споруд на території управління;  - укладення договорів;  - закупівля меблів, офісної та комп’ютерної техніки;  - облаштування робочих місць працівників, приміщень та самої території управління;  - визначення кількості осіб, яким необхідно надати соціальну допомогу;  - відновлення виконання управлінням повноважень у повному обсязі. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела | | | Всього,  тис. грн |
| Обсяг,  тис. грн | Назва джерела | |
| 192662,64 | - | | 82569,7 | Іноземні інвестори | | 275232,34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності та розвиток Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької міської ради | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунальної установи Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької міської ради для надання широкого спектру якісних реабілітаційних послуг дітям та особам з інвалідністю Сєвєродонецької міської територіальної громади, забезпечення якісного та достойного рівня життя, а також задля максимальної включеності в життя громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи установи сфери соціального захисту населення, що надає реабілітаційні послуги дітям та особам з інвалідність і ризиком інвалідності. Понад 600 дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької громади потребуватимуть якісної, доступної, систематичної реабілітації за місцем проживання. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * забезпечення населення можливостями для реалізації конституційних прав, пов’язаних із задоволенням потреб у реабілітації та соціалізації в громаді; * надання широкого спектру соціальних та реабілітаційних комплексних послуг відповідно державної політики у сфері соціального захисту; * вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади; * високий рівень якості реабілітаційних послуг для мешканців громади; * надання реабілітаційних послуг в умовах, що максимально відповідають санітарним нормам та вимогам, пред’явленим до реабілітаційно - освітнього простору дітей з інвалідністю; * створення нових робочих місць; * стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | Найменування показника | | | Одиниця вимірювання | | Прогнозне (цільове) значення | |
| Площа будівлі під надання реабілітаційних послуг | | | м.кв. | | 3000 | |
| Автомобіль для перевезення дітей з інвалідністю | | | одиниць | | 1 | |
| Кількість видів послуг, які надає Центр | | | одиниць | | 14 | |
| Кількість нових напрямів роботи/ відділень | | | одиниць | | 4 | |
|  | Кількість осіб, які отримали реабілітаційні послуги | | | осіб | | 600 | |
|  | Кількість придбаного специфічного обладнання; | | | одиниць | | 80 | |
|  | Кількість нових робочих місць, створених для ефективного функціонування Центру | | | одиниць | | 23 | |
|  | Середня вартість обслуговування 1 дитини в місяць | | | Тис.грн | | 4,0 | |
|  | Середня кількість послуг наданих за місяць | | | одиниць | | 3800 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Проведення обстеження будівель та приміщень. * Укладення договорів. * Складання проєктно-кошторисної документації. * Будівництво нової двоповерхової будівлі під Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю загальною площею 3000 кв.м. з ігровим інклюзивним майданчиком та екотеплицею на території; * Придбання матеріально – технічного обладнання; * Визначення кількості осіб, яким необхідно надати соціальну допомогу * Розширення напрямків роботи, запровадження послуг «денний догляд для дітей з інвалідністю», «догляд вдома» «трудові майстерні та тепличне господарство для підлітків та молоді з інвалідністю»; * Надання послуги «транспортування для дітей з інвалідністю»; * Збільшення штату фахівців Центру. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| 93976,848 | - | Обсяг | | Назва джерела | | 134252,64 |
| 40275,792 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/**  **завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | | | | | | |
| **Назва проекту** | Відновлення діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Територіального центру з організації та надання соціальних послуг мешканцям Сєвєродонецької територіальної громади, особливо особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, які потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яку має вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не минуло це і Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).  Вся матеріально-технічна база підприємства, зокрема:   * обчислювальна техніка з відповідним програмним забезпеченням; * оргтехніка (монітори, принтери, сканери, шредери тощо) * основні засоби (офісні меблі, сейф, службовий автомобіль тощо); * інвалідні прилади (коляски, стоїки, милиці, палиці тощо) для роботи обмінного фонду; * обладнання для надання реабілітаційних та профілактичних заходів (фізіотерапевтична апаратура, масажні столи та крісла, обладнання для ЛФК тощо) були знищені або викрадені.   Мешканці громади потребують отримання соціальних послуг, які відповідають нормам законності, соціальної справедливості, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * забезпечення громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, якісними соціальними послугами; * максимальне забезпечення послугою «допомога вдома» потребуючих мешканців територіальної громади; * вирішення ряду питань в межах статутної діяльності; * створення нових робочих місць. | | | | | | |
| **Очікуванні кількісні результати реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування**  **показника** | | | **Одиниця**  **вимірювання** | | **Прогнозне**  **(цільове) значення** | |
| Кількість осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, які можуть звернутись за соціальними послугами протягом року | | | осіб | | 5700 | |
| Кількість видів соціальних послуг, які надаються терцентром | | | одиниць | | 15 | |
| Кількість населених пунктів, які обслуговує терцентр | | | одиниць | | 9 | |
| **Ключові заходи проекту** | * обстеження стану будівлі; * здійснення косметичного ( при необхідності капітального ) ремонту приміщень територіального центру; * проведення інвентаризації основних засобів; * придбання технологічного забезпечення; * визначення, в першу чергу, кількості осіб, які потребують отримання соціальної послуги «догляд вдома»; * організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис.грн.** | **Державний**  **бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 5728,89 |  | **Обсяг** | | **Назва**  **джерела** | | 8184,129 |
| 2455,239 | | Міжнародні  інвестиції,  кошти приватних  осіб | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК через інновації управління та довіру до влади. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | | | | |
| **Назва проєкту:** | Відновлення діяльності (розвитку) Ветеранського простору Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновити та покращити роботу Ветеранського простору Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області у сфері соціального захисту соціальному захисту ветеранів та членів їх сімей | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | |
| **Чисельність населення на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 10 000 осіб | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи установи сфери соціального захисту ветеранів та членів їх сімей. На балансі Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області обліковується нежитлове приміщення – Ветеранський простір, яке потребує капітального ремонту. Тому необхідно його відновити для надання допомоги та соціальних послуг ветеранам та членам їх сімей. | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | Забезпечення на відповідному рівні реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів та членів їх сімей, зокрема збереженню їх психічного здоров'я, отриманню освітніх послуг з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та продуктивної зайнятості, забезпеченню їх соціальної та професійної адаптації. | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | Найменування показника | | Одиниця вимірювання | | Прогнозне (цільове) значення |
| Звернення за наданням допомоги та соціальних послуг | | одиниць | | 1000 |
| Кількість видів допомоги та соціальних послуг | | одиниць | | 30 |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Проведення обстеження приміщення;   - відновлення пошкодженого (зруйнованого) приміщення Ветеранського простору управління;  - укладення договорів;  - закупівля меблів, офісної та комп’ютерної техніки;  - облаштування робочих місць працівників та приміщень;  - визначення кількості осіб, яким необхідно надати допомогу та соціальні послуги;  - відновлення роботи Ветеранського простору. | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | Всього,  тис. грн |
| Обсяг,  тис. грн | Назва джерела |
| - | - | 7500,256 | Іноземні інвестори | 7500,256 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Борівська школа мистецтв» | | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Комунального Закладу «Борівська школа мистецтв» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якістю початкової мистецької освіти та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або створенні умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей). | | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | Смт Борівське – 5692 осіб  Село Осколонівка – 23 особи  Село Боброво – 242 особи  Смт Сиртіне -1568 осіб.  Смт Метьолкіно – 773 особи | | | | **Разом – 8 298 осіб** | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Комунальний Заклад «Борівська школа мистецтв».  Вся матеріально-технічна база потребує забезпечення, необхідного для діяльності закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, комп’ютери, принтери, сканери, інтерактивні дошки); * основні засоби (офісні меблі, сейф, музичні інструменти, бібліотечний нотний фонд, концертне обладнання) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів позашкільної освіти, а саме Комунального Закладу «Борівська школа мистецтв». Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом на позашкільну освіту**;**  - надання широкого спектру мистецьких послуг, пов’язаних із можливостями доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства**;** розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів, які навчались протягом року | | | осіб | | | 86 | |
| Кількість фізичних осіб, які відвідували заходи протягом року | | | осіб | | | 12 447 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | | 5 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | | безкоштовно | |
| Термін надання послуги навчання | | | років | | | Від 4 до 11 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | | 5 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання мистецьких послуг;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - придбання музично - інструментального забезпечення закладу;  - організація та початок робочого процесу (навчання та проведення заходів). | | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | | **Всього**  **тис. грн.** |
| 2160,699 |  | Обсяг тис. грн. | | | Назва джерела | | 3086,713 |
| 926,014 | | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа№1» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа№1» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якістю початкової мистецької освіти та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або створенні умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей). | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 110 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Комунальний Заклад «Сєвєродонецька музична школа№1».  Вся матеріально-технічна база потребує забезпечення, необхідного для діяльності закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, комп’ютери, принтери, сканери, інтерактивні дошки); * основні засоби (офісні меблі, сейф, музичні інструменти, бібліотечний нотний фонд, концертне обладнання) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів позашкільної освіти, а саме Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа №1». Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов'язаних із правом на позашкільну освіту**;**  - надання широкого спектру мистецьких послуг, пов’язаних із можливостями доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства**;** розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів, які навчались протягом року | | | осіб | | 382 | |
| Кількість фізичних осіб, які відвідували заходи протягом року | | | осіб | | 37 520 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 5 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
| Термін надання послуги навчання | | | років | | Від 4 до 11 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання мистецьких послуг;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - придбання музично - інструментального забезпечення закладу;  - організація та початок робочого процесу (навчання та проведення заходів). | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього**  **тис. грн.** |
| 7235,814 |  | Обсяг тис. грн. | | Назва джерела | | 10336,877 |
| 3101,063 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якістю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або створенні умов для реалізації індивідуальних програм, набуття ними відповідних компетентностей). | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Комунальний Заклад «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека».  Вся матеріально-технічна база потребує забезпечення, необхідного для діяльності закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, комп’ютери, принтери, сканери ,інтерактивні дошки та ін..); * основні засоби (офісні меблі, сейф, бібліотечний фонд, обладнання для проведення заходів) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі бібліотек, медіатек, а саме Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека». Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав;  **-** надання широкого спектру послуг, пов’язаних ізможливостями доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства**;** розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - задоволення інформаційних потреб користувачів;  - забезпечення доступу читачів до кращих зразків книжкової продукції. Збільшення книговидачі щорічно;  - створення комфортних умов для відвідувачів та робітників закладу;  - зберігання бібліотечних фондів згідно встановлених норм;  - задоволення культурних потреб мешканців об’єднаної територіальної громади, поліпшення естетичного вигляду;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб (користувачів), які звернулись за послугами протягом року | | осіб | | | 10812 | |
| Кількість книговидань протягом року | | примірників | | | 218000 | |
| Кількість відвідувань заходів протягом року | | осіб | | | 67365 | |
| Кількість заходів для користувачів | | одиниць | | | 324 | |
| Середня вартість послуг | | грн | | | безкоштовно | |
| Термін надання послуги | | років | | | Від 1 до 120 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | одиниць | | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - оновлення книжкового фонду, фонду періодичних видань бібліотечного фонду;  - організація та початок робочого процесу (книговидача та проведення заходів). | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | **Інші джерела** | | | **Всього**  **тис. грн.** |
| 53138,953 |  | | Обсяг тис. грн. | Назва джерела | | 75912,79 |
| 22773,837 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якістю та задоволенням потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або створенні умов для реалізації індивідуальних програм, набуття ними відповідних компетентностей). | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Комунальний Заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата».  Вся матеріально-технічна база потребує забезпечення, необхідного для діяльності закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, комп’ютери, принтери, сканери, інтерактивні дошки та ін.); * основні засоби (офісні меблі, сейф, бібліотечний фонд, обладнання для проведення заходів) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі бібліотек, медіатек, а саме Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата». Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із можливостями доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства**;** розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - задоволення інформаційних потреб користувачів;  - забезпечення доступу читачів до кращих зразків книжкової продукції. Збільшення книговидачі щорічно;  - створення комфортних умов для відвідувачів та робітників закладу;  - зберігання бібліотечних фондів згідно встановлених норм;  - задоволення культурних потреб мешканців територіальної громади, поліпшення естетичного вигляду;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб (користувачів), які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 5616 | |
| Кількість книговидань протягом року | | | примірників | | 111811 | |
| Кількість відвідувань заходів протягом року | | | осіб | | 45143 | |
| Кількість заходів для користувачів | | | одиниць | | 315 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
| Термін надання послуги | | | років | | Від 1 до 120 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - оновлення книжкового фонду, фонду періодичних видань бібліотечного фонду;  - організація та початок робочого процесу (книговидача та проведення заходів). | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього**  **тис. грн.** |
| 15175,465 |  | **Обсяг тис. грн.** | | Назва джерела | | 21679,235 |
| 6503,77 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якістю та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або створенні умов для реалізації індивідуальних програм, набуття ними відповідних компетентностей). | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Комунальний Заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей».  Вся матеріально-технічна база потребує забезпечення, необхідного для діяльності закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, комп’ютери, принтери, сканери, інтерактивні дошки та ін.); * основні засоби (офісні меблі, сейф, бібліотечний фонд, обладнання для проведення заходів) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі бібліотек, медіатек, а саме Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей». Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із можливостями доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства; розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - задоволення інформаційних потреб користувачів;  - забезпечення доступу читачів до кращих зразків книжкової продукції. Збільшення книговидачі щорічно;  - створення комфортних умов для відвідувачів та робітників закладу;  - зберігання бібліотечних фондів згідно встановлених норм;  - задоволення культурних потреб мешканців територіальної громади, поліпшення естетичного вигляду;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб (користувачів), які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 7433 | |
| Кількість книговидань протягом року | | | примірників | | 153864 | |
| Кількість відвідувань заходів протягом року | | | осіб | | 69509 | |
| Кількість заходів для користувачів | | | одиниць | | 693 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
| Термін надання послуги | | | років | | Від 1 до 120 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - оновлення книжкового фонду, фонду періодичних видань бібліотечного фонду;  - організація та початок робочого процесу (книговидача та проведення заходів). | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього**  **тис. грн.** |
| 13380,0 |  | Обсяг тис. грн. | | Назва джерела | | 19114,285 |
| 5734,285 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа №2» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа №2» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якістю початкової мистецької освіти та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або створенні умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей). | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Комунальний Заклад «Сєвєродонецька музична школа №2».  Вся матеріально-технічна база потребує забезпечення, необхідного для діяльності закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, комп’ютери, принтери, сканери, інтерактивні дошки); * основні засоби (офісні меблі, сейф, музичні інструменти, бібліотечний нотний фонд, концертне обладнання) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів позашкільної освіти, а саме Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа №2». Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом на позашкільну освіту;  - надання широкого спектру мистецьких послуг, пов’язаних із можливостями доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства; розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів, які навчались протягом року | | | осіб | | 307 | |
| Кількість фізичних осіб, які відвідували заходи протягом року | | | осіб | | 36 900 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 5 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
| Термін надання послуги | | | років | | Від 4 до 11 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання мистецьких послуг;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - придбання музично - інструментального забезпечення закладу;  - організація та початок робочого процесу (навчання та проведення заходів). | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього**  **тис. грн.** |
| 17825,2 |  | Обсяг тис. грн. | | Назва джерела | | 25464,571 |
| 7639,371 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька художня школа» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Комунального Закладу «Сєвєродонецька художня школа» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якістю початкової мистецької освіти та задоволенням потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або створенні умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей). | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 110 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Комунальний Заклад «Сєвєродонецька художня школа».  Вся матеріально-технічна база потребує забезпечення, необхідного для діяльності закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, комп’ютери, принтери, сканери, інтерактивні дошки); * основні засоби (офісні меблі, сейф, музичні інструменти, бібліотечний нотний фонд, концертне обладнання) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів позашкільної освіти, а саме Комунального Закладу «Сєвєродонецька художня школа». Мешканці громади потребують в отриманні якісних освітніх послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних ізправом на позашкільну освіту;  - надання широкого спектру мистецьких послуг, пов’язаних із можливостями доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства; розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів, які навчались протягом року | | | осіб | | 269 | |
| Кількість фізичних осіб, які відвідували заходи протягом року | | | осіб | | 21 110 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 7 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
| Термін надання послуги навчання | | | років | | Від 4 до 11 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання мистецьких послуг;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - придбання художньо - інструментального забезпечення закладу;  - організація та початок робочого процесу (навчання та проведення заходів). | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього**  **тис. грн.** |
| 3324,147 |  | Обсяг тис. грн. | | Назва джерела | | 4748,781 |
| 1424,634 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецька галерея мистецтв» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Комунального Закладу «Сєвєродонецька галерея мистецтв» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якістю та задоволенням потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або створенні умов для реалізації індивідуальних програм, набуття ними відповідних компетентностей). | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Комунальний Заклад «Сєвєродонецька галерея мистецтв».  Вся матеріально-технічна база потребує забезпечення, необхідного для діяльності закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, комп’ютери, принтери, сканери та ін.); * основні засоби (офісні меблі, сейф, обладнання для проведення заходів) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів культури, а саме Комунального Закладу «Сєвєродонецька галерея мистецтв». Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із можливостями доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства;  - розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - задоволення інформаційних потреб користувачів;  - створення комфортних умов для відвідувачів та робітників закладу;  - зберігання виставкових фондів згідно встановлених норм;  - задоволення культурних потреб мешканців територіальної громади, поліпшення естетичного вигляду;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб (відвідувачів), які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 14300 | |
| Кількість відвідувань заходів протягом року | | | осіб | | 27073 | |
| Кількість заходів для користувачів | | | одиниць | | 241 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
| Термін надання послуги | | | років | | Від 1 до 120 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - оновлення книжкового фонду, фонду періодичних видань бібліотечного фонду;  - організація та початок робочого процесу (книговидача та проведення заходів). | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього**  **тис. грн.** |
| 1653,777 |  | Обсяг тис. грн. | | Назва джерела | | 2 362,538 |
| 708,761 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального Закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Комунального Закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із якістю та задоволенням потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах (або створенні умов для реалізації індивідуальних програм, набуття ними відповідних компетентностей). | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і Комунальний Заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури».  Вся матеріально-технічна база потребує забезпечення, необхідного для діяльності закладу, зокрема:   * обладнання (устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, комп’ютери, принтери, сканери та ін.); * основні засоби (офісні меблі, сейф, обладнання для проведення заходів) були знищені або викрадені.   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи мережі закладів культури, а саме Комунального Закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури». Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних ізможливостями доступу людини до духовних цінностей свого народу (нації) та всього людства**;**  **-** розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - задоволення інформаційних потреб користувачів;  - створення комфортних умов для відвідувачів та робітників закладу;  - зберігання виставкових фондів згідно встановлених норм;  - задоволення культурних потреб мешканців територіальної громади, поліпшення естетичного вигляду;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних осіб (відвідувачів), які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 50759 | |
| Кількість відвідувань заходів протягом року | | | осіб | | 167900 | |
| Кількість заходів для користувачів | | | одиниць | | 407 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
| Термін надання послуги | | | років | | Від 1 до 120 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення інвентаризації основних засобів;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг;  - придбання технічного забезпечення закладу;  - придбання технологічного забезпечення;  - оновлення книжкового фонду, фонду періодичних видань бібліотечного фонду;  - організація та початок робочого процесу (книговидача та проведення заходів). | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього**  **тис. грн.** |
| 20952,332 |  | **Обсяг тис. грн.** | | **Назва джерела** | | 29931,903 |
| 8979,571 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади.  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Борівська школа мистецтв» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та відбудувати будівлі Комунального Закладу «Борівська школа мистецтв» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 8 298 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівля Комунального Закладу «Борівська школа мистецтв», яка належить Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, зруйнована. Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, культурних, економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів, які навчались протягом року | | | осіб | | 86 | |
| Кількість фізичних осіб, які відвідували заходи протягом року | | | осіб | | 12 447 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 5 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
|  | Термін надання послуги навчання | | | років | | Від 4 до 11 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 5 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | | **Всього**  **тис.грн** |
| 290000,0 | Проєкт  3000,0 | Обсяг  тис.грн | | Назва джерела | | 293000,00 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади.  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа №1» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та відбудувати будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа №1» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівля Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа №1», яка належить Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, отримала значні пошкодження в результаті обстрілів. Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури та освіти; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, культурних,освітніх, економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів, які навчались протягом року | | | осіб | | 382 | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які відвідували заходи протягом року | | | осіб | | 37 520 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 5 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
|  | Термін надання послуги навчання | | | років | | Від 4 до 11 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | | **Всього**  **тис.грн** |
| 280000,0 | Проєкт  3000,0 | **Обсяг**  **тис.грн** | | **Назва джерела** | | 283000,00 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади.  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» з філіями Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та відбудувати будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» з філіями Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівля Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» з філіями   |  |  | | --- | --- | | Сєвєродонецьк | просп. Центральний, буд. 54 | | Борівське | вул.Червона, буд. 14 | | Нова Астрахань | вул. Центральна, буд. 38 | | Єпіфанівка | вул. Жданова, буд. 74 | | Боровеньки | вул. Миру, буд. 32 А | | Чабанівка | вул. Миру, буд. 40 А | | Смолянинове | вул. Миру, буд. 96 |   належать Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, зруйновані, як КЗ СМПБ або пошкоджені, як філії в результаті обстрілів. Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури та бібліотечної діяльності; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, культурних, освітніх, економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб (користувачів), які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 10812 | |
| Кількість книговидань протягом року | | | примірників | | 218000 | |
| Кількість відвідувань заходів протягом року | | | осіб | | 67365 | |
| Кількість заходів для користувачів | | | одиниць | | 324 | |
|  | Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
|  | Термін надання послуги | | | років | | Від 1 до 120 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.**   |  | | --- | | Сєвєродонецьк | | Борівське | | Нова Астрахань | | Єпіфанівка | | Боровеньки | | Чабанівка | | Смолянинове | | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | | **Всього**  **тис.грн** |
| 101000,0  41000,00  10000,00  10000,00  10000,00  10000,00  10000,00  10000,00 | **Проєкти**  5000,00  2000,0  500,0  500,0  500,0  500,0  500,0  500,0 | **Обсяг**  **тис.грн** | | **Назва джерела** | | 106000,00 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади.  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та відбудувати будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівля Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» належить Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, пошкоджена в результаті обстрілів. Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури та бібліотечної діяльності; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, культурних, освітніх, економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб (користувачів), які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 5616 | |
| Кількість книговидань протягом року | | | примірників | | 111811 | |
| Кількість відвідувань заходів протягом року | | | осіб | | 45143 | |
| Кількість заходів для користувачів | | | одиниць | | 315 | |
|  | Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
|  | Термін надання послуги | | | років | | Від 1 до 120 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | | **Всього**  **тис.грн** |
| 25 000,0 | **Проєкт**  1000,00 | **Обсяг**  **тис.грн** | | **Назва джерела** | | 26 000,00 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» (вул. Вілєсова, буд. 6) з філією в селище Сиротіне (вул. Шкільна, буд. 32) Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та відбудувати будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» (вул. Вілєсова, буд. 6) з філією в селище Сиротіне (вул. Шкільна, буд. 32) Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» (вул. Вілєсова, буд. 6) з філією в селище Сиротіне (вул. Шкільна, буд. 32) належать Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, сильно пошкоджені в результаті обстрілів. Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури та бібліотечної діяльності; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, культурних, освітніх, економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб (користувачів), які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 7433 | |
| Кількість книговидань протягом року | | | примірників | | 153864 | |
| Кількість відвідувань заходів протягом року | | | осіб | | 69509 | |
| Кількість заходів для користувачів | | | одиниць | | 693 | |
|  | Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
|  | Термін надання послуги | | | років | | Від 1 до 120 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.**    Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, буд. 6  Сиротіне вул. Шкільна, буд. 32 | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | | **Всього**  **тис.грн** |
| 190000,0  180000,0  10000,0 | Проєкт  2500,00  2000,00  500,00 | **Обсяг**  **тис.грн** | | **Назва джерела** | | 192 500,00 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа№2» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та відбудувати будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа №2» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівля Комунального Закладу «Сєвєродонецька музична школа №2» яка належить Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, отримала значні пошкодження в результаті обстрілів. Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури та освіти; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, культурних, освітніх, економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * івестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Кількість учнів, які навчались протягом року | | | осіб | | 307 |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які відвідували заходи протягом року | | | осіб | | 36 900 |
| Кількість видів та типів послуг наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 5 |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно |
|  | Термін надання послуги навчання | | | років | | Від 4 до 11 |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | **Всього**  **тис.грн** |
| 180000,0 | Проєкт  1500,0 | Обсяг  тис.грн | | Назва джерела | 181500,00 |
|  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька художня школа» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та відбудувати будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецька художня школа»» Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівля Комунального Закладу «Сєвєродонецька художня школа», яка належить Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, отримала значні пошкодження в результаті обстрілів. Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури та освіти; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * Захист правових, культурних, освітніх, економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Кількість учнів, які навчались протягом року | | | осіб | | 269 |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які відвідували заходи протягом року | | | осіб | | 21 110 |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 7 |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно |
|  | Термін надання послуги навчання | | | років | | Від 4 до 11 |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | **Всього**  **тис.грн** |
| 100000,0 | Проєкт  1500,0 | Обсяг  тис.грн | | Назва джерела | 101500,00 |
|  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецька галерея мистецтв» вул. Курчатова, буд. 17/275 з філією селище Смолянинове, вул. Миру Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та відбудувати будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецька галерея мистецтв» вул. Курчатова, буд. 17/275 з філією селище Смолянинове, вул.. Миру Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецька галерея мистецтв» вул. Курчатова, буд. 17/275 з філією селище Смолянинове, вул. Миру належать Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, пошкоджені в результаті обстрілів. Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури та музейної справи; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, культурних, освітніх, економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб (відвідувачів), які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 14300 | |
| Кількість відвідувань заходів протягом року | | | осіб | | 27073 | |
| Кількість заходів для користувачів | | | одиниць | | 241 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
|  | Термін надання послуги | | | років | | Від 1 до 120 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.**    Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 17/275  селище Смолянинове вул.. Миру | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | | **Всього**  **тис.грн** |
| 236 000,0  56000,00  180000,00 | Проєкт  3000,00  1000,00  2000,00 | Обсяг  тис.грн | | Назва джерела | | 239 000,00 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова будівель Комунального Закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» з філіями  Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та відбудувати будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури з філіями   |  |  | | --- | --- | | Сєвєродонецьк | просп. Хіміків, буд. 28 | | Борівське | вул. Червона, буд. 11 | | Сиротіне | вул. Шкільна, буд. 34 | | Нова Астрахань | вул. Центральна, буд. 53 | | Єпіфанівка | вул. Жданова, буд. 74 | | Боровеньки | вул. Пісчана, буд. 1 А |   Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівлі Комунального Закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» з філіями в селищах належать Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, зруйновані та пошкоджені в результаті обстрілів. Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури та театральної та концертної діяльності; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, культурних, освітніх, економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб (відвідувачів), які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 50759 | |
| Кількість відвідувань заходів протягом року | | | осіб | | 167900 | |
| Кількість заходів для користувачів | | | одиниць | | 407 | |
| Середня вартість послуг | | | грн.. | | безкоштовно | |
|  | Термін надання послуги | | | років | | Від 1 до 120 | |
|  | Кількість населених пунктів, яке обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.**     |  |  | | --- | --- | | Сєвєродонецьк | просп. Хіміків, буд. 28 | | Борівське | вул. Червона, буд. 11 | | Сиротіне | вул. Шкільна, буд. 34 | | Нова Астрахань | вул. Центральна, буд. 53 | | Єпіфанівка | вул. Жданова, буд. 74 | | Боровеньки | вул. Пісчана, буд. 1 А | | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | | **Всього**  **тис.грн** |
| 825 000,0  496000,00  93000,00  25000,00  93000,00  25000,00  93000,00 | Проєкти  10500,00  4 000,00  1500,00  1000,00  1500,00  1000,00  1500,00 | Обсяг  тис.грн | | Назва джерела | | 835 500,00 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади.  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова будівель Відділу культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та відбудувати будівлі Відділу культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівля Відділу культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації, яка належить Сєвєродонецькій міській територіальній громаді, пошкоджена. Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, культурних,економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість великих заходів, які проведені протягом року | | | одиниць | | 44 | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які відвідували заходи протягом року | | | осіб | | 341700,0 | |
| Кількість закладів, які знаходяться в підпорядкуванні відділу протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 9 | |
| Кількість закладів з філіями, які знаходяться в підпорядкуванні відділу | | | одиниць | | 22 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | безкоштовно | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | | **Всього**  **тис.грн** |
| 10000,0 | Проєкт  5000,0 | Обсяг  тис.грн | | Назва джерела | | 15000,00 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади.  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | |
| **Назва проекту:** | Створення та відбудова будівель Музею ПАМ`ЯТІ під відкритим небом (вулиця Партизанська та прилеглий район з повністю зруйнованими будівлями) Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення та відбудова будівель Музею ПАМ`ЯТІ під відкритим небом (вулиця Партизанська та прилеглий район з повністю зруйнованими будівлями) Сєвєродонецької міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень.  Вулиця Партизанська та прилеглий район з повністю зруйнованими будівлями, тому ми пропонуємо відкриття на місці зруйнованих вулиць відкрити музей під відкритим небом «Музей ПАМ`ЯТІ».  Ми повинні зберігати й показувати майбутнім поколінням все жахіття, яке відбувалось, для того, щоб це більш ніколи не повторювалось.  Для поновлення життєдіяльності громади та стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України.  «Музей ПАМ`ЯТІ» буде цікавий для туристів з інших країн світу. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Отримання мешканцями громади якісних послуг у сфері культури; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, культурних,економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Кількість країн-держав, які будуть зацікавлені | | | одиниць | | 195 |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які відвідують музей протягом року | | | осіб | | 245000,0 |
| Середня вартість послуг | | | грн | | Буде додатково розрахована |
|  | Кількість населених пунктів, яке обслуговує заклад | | | одиниць | | 20 |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проектно-кошторисної документації;  - укладення договору про будівництво із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет**  **тис.грн** | **Інші джерела**  **тис.грн** | | | **Всього**  **тис.грн** |
|  | Проєкт  2000,0 | Обсяг  тис.грн | | Назва джерела | 382000,00 |
| 380000,0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт КДЮСШ 1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Федоренка, 33. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення безпечних та комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом мешканцям громади, у т. ч. особами з особливими потребами, покращення здоров’я жителів громади шляхом проведення реабілітаційних заходів, метою яких є відновлення фізичного та психічного здоров'я людини, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України, формування здорового способу життя, популяризація фізичної культури та спорту. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, стан його здоров'я та успіхи на міжнародних змаганнях є безперечним доказом життєздатності та духовної сили будь-якої нації. Для того, щоб у широких мас з'явилась зацікавленість до заняття фізичною культурою і спортом, необхідно мати відповідну інфраструктуру.  Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади спорткомплекс КДЮСШ 1, як і велика кількість інфраструктури міста, зазнали пошкоджень та руйнувань.  Після деокупації території та початком відбудови міста постане питання щодо реабілітації мешканців громади як в фізичному, так і в психологічному плані., залучення молодого покоління до здорового способу життя та отримання ними корисних навичок та звичок.  Одним з напрямків згуртовування населення може бути спорт. Але для цього необхідно мати відповідну інфраструктуру.  Реалізація проєкту «Капітальний ремонт КДЮСШ 1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Федоренка, 33» дозволить створити безпечні та комфортні умови для залучення широких верств населення до здорового способу життя, надасть можливість розвивати здібності як молодого покоління так і дорослого. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * створено безпечні та комфортні умови для занять фізичною культурою та спортом мешканцям громади, у т. ч. особами з особливими потребами; * розвиток в громаді видів спорту – теніс настільний, скелелазіння, бокс, кікбоксинг; * проведення занять з фізичної культури та спорту в гральній та тренажерній залах; * проведення різного рівня різноманітних змагань. * об’єднання громадян за інтересами при занятті спортом; * відновлення фізичного та психічного здоров'я людини; * збільшиться привабливість міста. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість відремонтованих спортивних залів | | | одиниць | | 5 | |
| кількість учнів-спортсменів | | | осіб/день | | 300 | |
| кількість дорослих отримувачів послуг | | | осіб/день | | 500 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * оцінка спеціально створеною комісією завданих будівлі руйнувань (пошкоджень); * виготовлення проєктно—кошторисної документації; * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт; * виконання будівельних робіт:   ремонт даху;  заміна пошкоджених вікон;  відновлення котельної для будівель на вул. Федоренка, 33 та вул. Федоренка, 33а;  модернізація системи опалення та інженерних мереж;  облаштування системи відеонагляду та відеоспостереження;  капітальний ремонт залівз заміною підлогового покриття;  облаштування системи рекуперації повітря;  капітальний ремонт приміщень (адміністративні та господарчі приміщення, коридори, сходи);  встановлення скеледрому;  капітальний ремонт залів (боксу, кікбоксінгу, тренажерної зали) з заміною підлогового покриття;  облаштування системи рекуперації повітря;  реконструкція центрального входу будівлі;  облаштування доступу осіб з інвалідністю до тренажерної зали, роздягальнь, туалетів, душових;  термомодернізація (утеплення ) будівлі;  встановлення геліосистеми (для підігріву води);  встановлення сонячні батареї;  благоустрій прилеглої території;   * + придбання обладнання та матеріалів:   придбання офісної техніки, меблів, господарчого інвентарю;  придбання необхідного знаряддя для ведення тренувального процесу;  придбання боксерського рингу, боксерських груш та мішків;  придбання нових тренажерів;   * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 50 000,0 |  |  | |  | | 50 000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Міська військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ 1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Федоренка, 33а | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення безпечних та комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом мешканцям громади, у т. ч. особами з особливими потребами, покращення здоров’я жителів громади шляхом проведення реабілітаційних заходів, метою яких є відновлення фізичного та психічного здоров'я людини, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України, формування здорового способу життя, популяризація фізичної культури та спорту. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, стан його здоров'я та успіхи на міжнародних змаганнях є безперечним доказом життєздатності та духовної сили будь-якої нації. Для того, щоб у широких мас з'явився інтерес до заняття фізичною культурою і спортом, необхідно мати відповідну інфраструктуру.  Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади тенісні корти КДЮСШ 1, як і велика кількість інфраструктури міста, зазнали пошкоджень та руйнувань.  Після деокупації території та початком відбудови міста постане питання щодо реабілітації мешканців громади як в фізичному, так і в психологічному плані, залучення молодого покоління до здорового способу життя та отримання ними корисних навичок та звичок.  Одним з напрямків згуртовування населення може бути спорт. Але для цього необхідно мати відповідну інфраструктуру.  Тенісні корти КДЮСШ 1 – є унікальною спортивною спорудою не тільки в Луганській області, а й в Україні. Вони побудовані ще у 60-ті роки минулого сторіччя та потребують модернізації. Дерев’яне покриття – чи не єдине покриття, яке залишилось в Україні.  З розвитком технологій спортивна галузь не стоїть на місці. Всі змагання з тенісу проходять на сучасних покриттях. Для того, щоб бути конкурентоспроможними та створити сучасні умови вихованцям КДЮСШ, необхідна реалізація проєкту «Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ 1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Федоренка, 33а».  Реалізація проєкту дозволить створити безпечні та комфортні умови для залучення широких верств населення до здорового способу життя, надасть можливість розвивати здібності як молодого покоління, так і дорослого.  Результати проєкту будуть сталими і корисними для мешканців територіальної громади. Проєкт є іміджевий для міста Сєвєродонецьк як адміністративного центру Луганської області та має великі перспективи для розвитку. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * створено безпечні та комфортні умови для занять фізичною культурою та спортом мешканцям громади, у т. ч. особами з особливими потребами; * розвиток тенісу в громаді; * проведення змагань від міського рівня до Всеукраїнських; * об’єднання громадян за інтересами при занятті спортом; * відновлення фізичного та психічного здоров'я людини; * збільшиться привабливість міста. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| кількість учнів-спортсменів | | | осіб/день | | 300 | |
| кількість дорослих отримувачів послуг | | | осіб/день | | 100 | |
| Кількість кортів з сучасним покриттям | | | одиниць | | 3 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * оцінка фахівцями завданих будівлі пошкоджень та матеріальних збитків; * виготовлення проєктно—кошторисної документації; * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт; * виконання будівельних робіт:   капітальний ремонт даху (з утепленням);  облаштування на даху системи сонячних батарей;  заміна пошкоджених вікон;  термомодернізація будівлі;  реконструкція інженерних мереж;  капітальний ремонт зала тенісних кортів з заміною підлогового покриття на Terafleх;  капітальний ремонт сумісних приміщень (роздягальні, коридор, адміністративні та господарчі приміщення);  благоустрій прилеглої території;  встановлення системи кондиціювання;  облаштування доступу осіб з інвалідністю до роздягальнь, туалетів, душових;  встановлення геліосистеми (для підігріву води);  облаштування системи відеонагляду та відеоспостереження;   * придбання необхідного знаряддя для ведення тренувального процесу. * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 45 000,0 |  |  | |  | | 45000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Міська військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва міської військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт КДЮСШ 1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Вілєсова, 4а. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення безпечних та комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом мешканцям громади, у т. ч. особами з особливими потребами, покращення здоров’я жителів громади шляхом проведення реабілітаційних заходів, метою яких є відновлення фізичного та психічного здоров'я людини, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України, формування здорового способу життя, популяризація фізичної культури та спорту. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 0000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, стан його здоров'я та успіхи на міжнародних змаганнях є безперечним доказом життєздатності та духовної сили будь-якої нації. Для того, щоб у широких мас з'явився інтерес до заняття фізичною культурою і спортом, необхідно мати відповідну інфраструктуру.  Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади тенісні корти КДЮСШ 1 по вул. Вілесова, 4а, як і велика кількість інфраструктури міста, зазнали пошкоджень та руйнувань.  Після деокупації території та початком відбудови міста постане питання щодо реабілітації мешканців громади як в фізичному, так і в психологічному плані, залучення молодого покоління до здорового способу життя та отримання ними корисних навичок та звичок.  Одним з напрямків згуртовування населення може бути спорт. Але для цього необхідно мати відповідну інфраструктуру.  Реалізація проєкту дозволить створити безпечні та комфортні умови для залучення широких верств населення до здорового способу життя, надасть можливість розвивати здібності як молодого покоління, так і дорослого.  Результати проєкту будуть сталими і корисними для мешканців територіальної громади. Проєкт є іміджевий для міста Сєвєродонецьк як адміністративного центру Луганської області та має великі перспективи для розвитку. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * створено безпечні та комфортні умови для занять фізичною культурою та спортом мешканцям громади, у т. ч. особами з особливими потребами; * розвиток тенісу в громаді; * проведення змагань від міського рівня до Всеукраїнських. * об’єднання громадян за інтересами при занятті спортом; * відновлення фізичного та психічного здоров'я людини; * збільшиться привабливість міста. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| кількість учнів-спортсменів | | | осіб/день | | 200 | |
| кількість дорослих отримувачів послуг | | | осіб/день | | 100 | |
| Кількість критих тенісних кортів | | | одиниць | | 2 | |
| Кількість відкритих тенісних кортів | | | одиниць | | 3 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * оцінка фахівцями завданих будівлі пошкоджень та матеріальних збитків; * виготовлення проєктно—кошторисної документації; * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт; * виконання будівельних робіт:   реконструкція будівлі (заміна несучих балок);  капітальний ремонт даху (з утепленням);  термомодернізація будівлі;  встановлення на даху сонячних батарей та геліосистеми;  облаштування системи рекуперації повітря;  реконструкція інженерних мереж;  капітальний ремонт зали тенісних кортів з заміною підлогового покриття на Terafleх;  капітальний ремонт сумісних приміщень (роздягальні, коридор, адміністративні та господарчі приміщення);  облаштування доступу осіб з інвалідністю до роздягальнь, туалетів, душових;  облаштування системи відеонагляду та відеоспостереження;  благоустрій прилеглої території;  відновлення огорожі;  реконструкція ґрунтового покриття вуличних кортів;   * придбання необхідного знаряддя для ведення тренувального процесу; * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 35 000,0 |  |  | |  | | 35 000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Міська військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі КДЮСШ 1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Богдана Ліщини, 21а. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення безпечних та комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом мешканцям громади, у т. ч. особами з особливими потребами, покращення здоров’я жителів громади шляхом проведення реабілітаційних заходів, метою яких є відновлення фізичного та психічного здоров'я людини, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України, формування здорового способу життя, популяризація фізичної культури та спорту. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, стан його здоров'я та успіхи на міжнародних змаганнях є безперечним доказом життєздатності та духовної сили будь-якої нації. Для того, щоб у широких мас з'явився інтерес до заняття фізичною культурою і спортом, необхідно мати відповідну інфраструктуру.  Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади будівля КДЮСШ 1 по вул. Б.Ліщини, 21а, як і велика кількість інфраструктури міста, зазнала пошкоджень та руйнувань.  Після деокупації території та початком відбудови міста постане питання щодо реабілітації мешканців громади як в фізичному, так і в психологічному плані., залучення молодого покоління до здорового способу життя та отримання ними корисних навичок та звичок.  Одним з напрямків згуртовування населення може бути спорт. Але для цього необхідно мати відповідну інфраструктуру.  Реалізація проєкту « Капітальний ремонт будівлі КДЮСШ 1 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Богдана Ліщини, 21а.» дозволить створити безпечні та комфортні умови для залучення широких верств населення до здорового способу життя, надасть можливість розвивати здібності як молодого покоління, так і дорослого. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * створено безпечні та комфортні умови для занять фізичною культурою та спортом мешканцям громади, у т. ч. особами з особливими потребами; * розвиток боротьби в громаді; * проведення змагань різного рівня. * об’єднання громадян за інтересами при занятті спортом; * відновлення фізичного та психічного здоров'я людини; * збільшиться привабливість міста. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| кількість учнів-спортсменів | | | осіб | | 60 | |
| кількість відвідувачів, орендаторів,  отримувачів платних послуг | | | осіб/рік | | 100 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Оцінка фахівцями завданих будівлі пошкоджень та матеріальних збитків * виготовлення проєктно—кошторисної документації; * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт; * виконання будівельних робіт:   заміна вікон;  ремонт даху та внутрішніх стін;  реконструкція системи опалення та інженерних мереж;  облаштування системи рекуперації повітря;  ремонт внутрішніх приміщень;  заміна підлогового покриття;  встановлення геліосистеми (для підігріву води);  встановлення на даху сонячних батарей;  облаштування доступу осіб з інвалідністю до роздягальнь, туалетів, душових;  облаштування системи відеонагляду та відеоспостереження;  благоустрій прилеглої території.   * придбання килиму для боротьби, матів для дзюдо, необхідного знаряддя для ведення тренувального процесу; * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 15 000,0 |  |  | |  | | 15 000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49 а міста Сєвєродонецька | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення безпечних та комфортних умов для заняття фізкультурою та спортом мешканцям громади, у т. ч. особами з особливими потребами, покращення здоров’я жителів громади шляхом проведення реабілітаційних заходів, метою яких є відновлення фізичного та психічного здоров'я людини, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України, формування здорового способу життя, популяризація фізичної культури та спорту. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, стан його здоров'я та успіхи на міжнародних змаганнях є безперечним доказом життєздатності та духовної сили будь-якої нації. Для того, щоб у широких мас з'явився інтерес до заняття фізичною культурою і спортом, необхідно мати відповідну інфраструктуру.  В 2021 році розпочалось будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49 а міста, відкриття якого планувалось у 2022 році. Однак з початком військової агресії РФ проти України всі роботи були припиненні, велика кількість мешканців громади були вимушені евакуюватись в інші регіони країни та за її межі. Велика кількість інфраструктури міста зазнали пошкоджень та руйнувань.  Після деокупації території та початком відбудови міста постане питання щодо реабілітації мешканців громади як в фізичному, так і в психологічному плані. Для цього необхідно мати відповідну інфраструктуру. Завершення будівництва стадіону з комплексом спортивних майданчиків задовольнить попит громадян на ведення здорового способу життя.  Крім того, майданчики для тренувань матимуть можливість використовувати вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста.  Після закінчення війни потрібно згуртовування населення, одним напрямком якого може бути спорт. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * облаштовано сучасний спортивний простір; * створено безпечні та комфортні умови для заняття фізичною культурою та спортом мешканцям громади, у т. ч. особами з особливими потребами; * покращено здоров’я жителів громади шляхом проведення занять з фізичної культури та спорту на свіжому повітрі; * проведення різного рівня різноманітних змагань. * об’єднання громадян за інтересами при занятті спортом; * відновлення фізичного та психічного здоров'я людини; * надання повного комплексу послуг мешканцям громади - від послуг стоянки авто до прийняття душу після тренувань | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| кількість облаштованих майданчиків | | | одиниць | | | 12 |
| одночасна пропускна здатність майданчиків | | | осіб | | | 120 |
| кількість місць на трибунах | | | одиниць | | | 200 |
| кількість учнів-спортсменів | | | осіб/день | | | 300 |
| кількість дорослих отримувачів послуг | | | осіб/день | | | 800 |
| **Ключові заходи проекту:** | Проєктом передбачається:  1. Облаштування спортивних та дитячих майданчиків:  - футбольного поля ;  - 4-х тенісних кортів;  - баскетбольного майданчика;  - волейбольного майданчика;  - скейт-парку;  - майданчика з вуличними тренажерами;  - дитячого майданчика;  - скеледрому;  - ролледрому;  - спортивних доріжок;  - трибун на 200 місць  2. Благоустрій та озеленення території.  3. Облаштування автостоянки.  4. Будівництво допоміжної будівлі стадіону.   1. Будівництво зовнішніх мереж та споруд - водопостачання, водовідведення, теплопостачання. 2. Огородження майданчиків та всього спортивного комплексу по периметру. 3. Облаштування системи відеонагляду; 4. Введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** | |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** |
| 55000,0 |  |  | |  | 55000,0 | |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | 1. Військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Реконструкція «Будинку Фізкультури» КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Сметаніна, 5А. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення спортивного простору для мешканців міста (дітей, молоді, дорослих та людей з особливими потребами) – сучасних, безпечних та комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом, загального оздоровлення, реабілітації, зміцнення генофонду, підвищення потенціалу трудових ресурсів, психофізичного здоров’я, зростання добробуту населення і вирішення інших соціальних проблем, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України.  Популяризації та організації оздоровчої рухової активності як джерела зняття психоемоційної напруги та рівня стресу для всіх груп населення.  Впровадження якісних змін у систему надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню. Збільшення відсотку населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом.  Відновлення у повному обсязі проведення всеукраїнських спортивних змагань. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Сьогодні сфера фізичної культури і спорту вносить великий внесок у формування обороноздатності держави, оскільки виховує здорову, підготовлену людину, здатну для виконання свого конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Також попри війну спортсмени нашого міста продовжують виборювати нагороди на різних рівнях.  Тому розвиток сфери фізичної культури і спорту, відновлення спортивної інфраструктури має стратегічне значення.  Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади будівля КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області зазнала значних руйнувань та пошкоджень. Пошкоджено дах споруди від влучання бойових снарядів, внаслідок чого по всій будівлі вилетіли вікна, двері, утворилася пожежа на 2 та 3 поверхах. Також були влучання з бокової частини будівлі, що додатково нанесло більш складні пошкодження, в адміністративних та підсобних приміщеннях 2-3 поверхах пожежею зруйновані внутрішні стіни, частково постраждало утеплення фасаду будівлі. Енергосистема будівлі пошкоджена уламками від снарядів, пожежею та відсутністю догляду за нею. Через отримані пошкодження будівля також зазнала руйнувань негодою (дощ, сніг, вітер). Згоріло: гімнастичне та легкоатлетичне обладнання, інвентар, оргтехніка, меблі, медичне обладнання. Вкрадене важкоатлетичне обладнання та інвентар через пошкодження бокової частини будівлі на першому поверсі відділення важкої атлетики. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Відновлення навчально-тренувального процесу з видів спорту: важкої атлетики, гімнастики спортивної, легкої атлетики, груп здоров'я на власній спортивній базі. * Підготовка спортсменів для резервного спорту. * Проведення місцевих та регіональних змагань. * Проведення навчально-тренувальних зборів. * Проведення пришкільних спортивних таборів (повноцінного оздоровлення). * організація безбар’єрного доступу людей з особливими потребами до занять спортом. * Впровадження та розвиток реабілітаційних заходів для громадян міста, району постраждалих від бойових дій. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| кількість вихованців (спортсменів) | | | осіб/день | | 400 | |
| кількість отримувачів послуг | | | осіб/день | | 500 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * оцінка спеціально створеною комісією завданих будівлі руйнувань (пошкоджень) та матеріальних збитків * розробка проєктно-кошторисної документації * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт * виконання будівельних робіт:   ремонт даху;  заміна пошкоджених вікон, дверей;  будівництво модульної котельні;  модернізація системи опалення та інженерних мереж;  облаштування системи відео-нагляду та відеоспостереження;  ремонт спортивних залів (великого та малого залів гімнастики, важкої атлетики, зони для легкої атлетики);  облаштування системи рекуперації повітря;  ремонт приміщень (адміністративні та господарчі приміщення, коридори, сходи);  ремонт центрального входу будівлі;  відновлення утеплення фасаду;  встановлення сонячних батарей;  облаштування доступу осіб з інвалідністю до тренажерної зали, роздягальнь, туалетів, душових;  будівництво тренажерного залу (прибудова до будівлі);  благоустрій прилеглої території (реконструкція проїздів та пішохідних зон, влаштування паркувальних місць, огородження території, озеленення території, зовнішнє освітлення, встановлення малих архітектурних форм);   * + придбання обладнання та матеріалів:   забезпечення спортивних залів сучасним спортивним інвентарем та обладнанням;  придбання офісної техніки, меблів, господарчого інвентарю;   * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 150 000,0 |  |  | |  | | 150 000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Реконструкція стадіону «Хімік» КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області розташованої за адресою: вул. Сметаніна, 5А. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення спортивного простору для мешканців міста (дітей, молоді, дорослих та людей з особливими потребами) – сучасних, безпечних та комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом, загального оздоровлення, реабілітації, зміцнення генофонду, підвищення потенціалу трудових ресурсів, психофізичного здоров’я, зростання добробуту населення і вирішення інших соціальних проблем, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України.  Популяризації та організації оздоровчої рухової активності як джерела зняття психоемоційної напруги та рівня стресу для всіх груп населення.  Впровадження якісних змін у систему надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню. Збільшення відсотку населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом.  Відновлення у повному обсязі проведення всеукраїнських спортивних змагань. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Сьогодні сфера фізичної культури і спорту вносить великий внесок у формування обороноздатності держави, оскільки виховує здорову, підготовлену людину, здатну для виконання свого конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Також попри війну спортсмени нашого міста продовжують виборювати нагороди на різних рівнях.  Тому розвиток сфери фізичної культури і спорту, відновлення спортивної інфраструктури має стратегічне значення.  Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області зазнала руйнувань (пошкоджень) а саме: від влучання бойових снарядів, внаслідок чого у приміщеннях відділень, підсобних та допоміжних приміщеннях східної і західної трибун вилетіли всі вікна, двері, частково зруйновано паркан навколо стадіону. Ударною хвилею знесено останній проліт металевого покриття над східною трибуною. Енергосистема трибун стадіону пошкоджена уламками від снарядів та відсутністю догляду за ним. Через отримані пошкодження трибуни будівлі стадіону також зазнали руйнувань від негоди (дощ, сніг, вітер). З гаражу та прилеглих до нього підсобних приміщень вкрадено автомобіль відділення велосипедного спорту для надання технічного супроводу підчас тренувань та змагань, електро- та господарче обладнання і інвентар для обслуговування спортивної бази.  У 2021 році була розпочата підготовка проєктно-кошторисної документації для реконструкції стадіону. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * в громаді з’явиться сучасний стадіон 3 категорії, що дозволить проводити матчі УПЛ, матчі Кубку та Суперкубку України з футболу); * стадіон стане перлиною не тільки громади, а й всієї області; * з’являться можливості проводити безліч регіональних, обласних та всеукраїнських змаганнь в безпечних та комфортних умовах * з’явиться зона ВІП-трибун; * організована робоча зона для представників засобів масової інформації, влаштування платформ для телебачення; * облаштування інженерної системи для забезпечення безпеки проведення матчів та функціонування стадіону; * влаштування диспетчерського пункту для координації дій всіх служб в період проведення матчів * відновлення навчально-тренувального процесу з видів спорту: велосипедний спорт, легка атлетика, футбол, стрільба кульова на власній спортивній базі; * впровадження всіх заходів для без бар’єрного доступу людей з особливими потребами до занять спортом; * впровадження та розвиток реабілітаційних, відновлюваних заходів для громадян міста, району постраждалих від бойових дій; * проведення та організація заходів для фізичної підготовки, реабілітації військовослужбовців тощо. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| кількість місць на трибунах | | одиниць | | | 6030 | |
| кількість вихованців (спортсменів) | | осіб/день | | | 400 | |
| кількість отримувачів послуг | | осіб/день | | | 500 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Оцінка спеціально створеною комісією завданих будівлі руйнувань (пошкоджень) та матеріальних збитків; * виготовлення проєктно—кошторисної документації; * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт; * виконання будівельних робіт:   будівництво трибун з підтрибунними приміщеннями;  облаштування стандартного футбольного поля (105х68) з зонами безпеки з природнім трав’яним газоном, дренажем, штучним підігрівом та системою поливу газону;  облаштування легкоатлетичного ядра навколо футбольного поля;  відновлення внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж;  встановлення електронне табло;  встановлення системи освітлення;  забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;  благоустрій території основного стадіону;  комплексне відокремлення інфраструктури стадіону архітектурною огорожею;  реконструкція тренувального комплексу, що складається з ігрових полів для футболу та легкої атлетики;  капітальний ремонт господарсько-побутового блоків, що включає роздягальні та необхідні приміщення для відділення велоспорту, легкої атлетики, футболу, стрільби кульової, господарсько-побутові приміщення;  будівництво 50 м тиру (зони: 25м. тир, 10м. тир.) з господарсько-побутовими кімнатами;  будівництво критого футбольного манежу (розмір поля 44\*26м; ігрова зона 40\*20м, висота манежу 11м, трибуни – 140 місць, освітлення – професійне спортивне 650 люкс);  благоустрій території.   * + придбання обладнання та матеріалів:   придбання офісної техніки, меблів, господарчого інвентарю;  забезпечення об’єкта сучасним спортивним інвентарем та обладнанням за видами спорту;   * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| **Обсяг** | **Назва джерела** | |
| 350 000,0 |  | |  |  | | 350 000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт тиру «Спартак» КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області розташованої за адресою: вул. Б.Ліщини, 36Б. | | | | | | |
| **Ціль проекту:** | Створення спортивного простору для мешканців міста (дітей, молоді, дорослих та людей з особливими потребами) – сучасних, безпечних та комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом, загального оздоровлення, реабілітації, зміцнення генофонду, підвищення потенціалу трудових ресурсів, психофізичного здоров’я, зростання добробуту населення і вирішення інших соціальних проблем, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України.  Популяризації та організації оздоровчої рухової активності як джерела зняття психоемоційної напруги та рівня стресу для всіх груп населення.  Впровадження якісних змін у систему надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню. Збільшення відсотку населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом.  Відновлення у повному обсязі проведення всеукраїнських спортивних змагань. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Сьогодні сфера фізичної культури і спорту вносить великий внесок у формування обороноздатності держави, оскільки виховує здорову, підготовлену людину, здатну для виконання свого конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Також попри війну спортсмени нашого міста продовжують виборювати нагороди на різних рівнях.  Тому розвиток сфери фізичної культури і спорту, відновлення спортивної інфраструктури має стратегічне значення.  Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області зазнала руйнувань (пошкоджень) а саме: були влучання снарядів в дах та стіни будівлі. Вікна та двері були вибиті вибуховою хвилею. Енергосистема будівлі пошкоджена уламками від снарядів та відсутністю догляду за нею. Через отримані пошкодження будівля також зазнала руйнувань негодою (дощ, сніг, вітер). | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Відновлення навчально-тренувального процесу з кульової стрільби на власній спортивній базі. * Впровадження всіх заходів для безбар’єрного доступу людей з особливими потребами до занять спортом. * Впровадження до освітнього процесу школярів ознайомлення з правилами поводження під час стрільби та навчання користуватися пневматичною зброєю з метою відновлення викладання військової підготовки в школах. * Підготовка спортсменів для резервного спорту. * Проведення місцевих та регіональних змагань. * Проведення та організація заходів для підвищення вправності військовослужбовців, тощо. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| кількість вихованців (спортсменів) | | | осіб/день | | 120 | |
| кількість отримувачів послуг | | | осіб/день | | 100 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * оцінка спеціально створеною комісією завданих будівлі руйнувань (пошкоджень) та матеріальних збитків; * виготовлення проєктно—кошторисної документації; * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт; * виконання будівельних робіт:   ремонт даху;  заміна пошкоджених вікон, дверей;  будівництво модульної котельні;  модернізація системи опалення та інженерних мереж;  облаштування системи відеонагляду та відеоспостереження;  ремонт спортивного залу;  облаштування системи рекуперації повітря;  ремонт приміщень (адміністративні та господарчі приміщення, коридори, сходи);  ремонт центрального входу будівлі;  утеплення фасаду;  встановлення сонячних батарей;  облаштування доступу осіб з інвалідністю до тренажерної зали, роздягальнь, туалетів, душових;  благоустрій прилеглої території (реконструкція проїздів та пішохідних зон, влаштування місць для паркування авто, огородження території, озеленення території, зовнішнє освітлення, встановлення малих архітектурних форм);  встановлення сучасної системи охорони;   * + придбання обладнання та матеріалів:   придбання офісної техніки, меблів, господарчого інвентарю  забезпечення об’єкта сучасним спортивним інвентарем та обладнанням за видами спорту;   * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 25 000,0 |  |  | |  | | 25 000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Реконструкція штучного футбольного поля (40\*22) КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області, розташованої за адресою: вул. Сметаніна, 5А (місцезнаходження за будівлею КДЮСШ 3). | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення спортивного простору для мешканців міста (дітей, молоді, дорослих та людей з особливими потребами) – сучасних, безпечних та комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом, загального оздоровлення, реабілітації, зміцнення генофонду, підвищення потенціалу трудових ресурсів, психофізичного здоров’я, зростання добробуту населення і вирішення інших соціальних проблем, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України.  Популяризації та організації оздоровчої рухової активності як джерела зняття психоемоційної напруги та рівня стресу для всіх груп населення.  Впровадження якісних змін у систему надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню. Збільшення відсотку населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом.  Відновлення у повному обсязі проведення всеукраїнських спортивних змагань. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Сьогодні сфера фізичної культури і спорту вносить великий внесок у формування обороноздатності держави, оскільки виховує здорову, підготовлену людину, здатну для виконання свого конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Також попри війну спортсмени нашого міста продовжують виборювати нагороди на різних рівнях.  Тому розвиток сфери фізичної культури і спорту, відновлення спортивної інфраструктури має стратегічне значення.  Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади територія штучного футбольного поля КДЮСШ 2 міста Сєвєродонецьк Луганської області зазнала значних руйнувань: повністю пошкоджено футбольне покриття та його огородження. Непридатне до використання. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Забезпечення мешканців громади сучасним спортивним майданчиком. * Проведення корисного дозвілля та активного відпочинку населення. * Доступність кожному споруди кожному мешканцю громади. * Зменшення бездіяльнісного проведення часу. * Пропаганда здорового способу життя. * Проведення міських змагань | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| кількість вихованців (спортсменів) | | | осіб/день | | 50 | |
| кількість отримувачів послуг | | | осіб/день | | 100 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Виготовлення проєктно-кошторисної документації; * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт; * виконання будівельних робіт:   укладання підоснови;  укладання штучного покриття;  виготовлення огородження;  установка спортивного освітлення;  встановлення воріт;   * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 1 500,0 |  |  | |  | | 1 500,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проєкту** | Капітальний ремонт спорткомплексу КДЮСШ 3 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Сметаніна 5а. | | | | | | |
| **Цілі проєкту** | * Відновлення безпечного та комфортного навчально-тренувального процесу з видів спорту: волейбол, баскетбол, гандбол, спортивне орієнтування на власній спортивній базі. * Впровадження заходів інклюзивності та норм безбар’єрного доступу людей з особливими потребами до занять спортом. * Популяризація фізичної культури і спорту. * Забезпечити заклад всім необхідним спортивним та господарським інвентарем.   Всі цілі направлені на задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади спорткомплекс КДЮСШ 3 міста Сєвєродонецьк Луганської області зазнав руйнувань (пошкоджень) а саме: були влучання снарядів в дах та стіни будівлі, що спричинило їх обвал. Вікна та двері були вибиті вибуховою хвилею. Енергосистема будівлі була пошкоджена уламками від снарядів та відсутністю догляду за нею. Через отримані пошкодження будівля також зазнала руйнувань негодою (дощ, сніг, вітер). Вся матеріально-технічна база закладу була знищена внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади, а те, що вціліло, було розграбоване мародерами у зв’язку з відсутності правоохоронних органів на окупованій території та цілодобової охорони закладу. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | * Відновлено функціонування КДЮСШ 3 міста Сєвєродонецьк. * Впроваджені заходи інклюзивності та норми безбар’єрного доступу людей з особливими потребами до занять спортом. * Відновлено енергетичне життєзабезпечення будівлі: водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, вентиляція. * КДЮСШ забезпечено необхідним спортивним та господарським інвентарем для поточної діяльності. * Впроваджені заходи протипожежної безпеки (установлено протипожежну сигналізацію, змонтовано засоби пожежогасіння та оповіщення про пожежу і т.д.). * Стимул до повернення внутрішньо переміщених осіб до Сєвєродонецької міської територіальної громади. * Відновлено навчально-тренувальний процес в безпечних та комфортних умовах. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів-спортсменів, які навчаються | | | осіб/день | | 174 | |
| Кількість видів спортивних секцій | | | одиниць | | 4 | |
| Кількість відвідувачів, орендаторів та організаторів змагань | | | осіб/рік | | 45000 | |
| Кількість отримувачів послуг | | | осіб/рік | | 5000 | |
| Кількість проведених змагань | | | рік | | 40 | |
| Кількість закупленого спортивного, господарського та офісного інвентаря (обладнання) | | | одиниць | | 727 | |
| **Ключові заходи проєкту** | * Оцінка спеціально створеною комісією завданих будівлі руйнувань (пошкоджень) та матеріальних збитків. * Розробка проєктно-кошторисної документації: * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт; * виконання будівельних робіт:   ремонт даху;  заміна пошкоджених вікон, дверей;  будівництво модульної котельні;  модернізація системи опалення та інженерних мереж;  модернізація системи освітлення;  ремонт спортивного залу;  заміна підлогового покриття на спеціалізоване;  облаштування системи рекуперації повітря;  ремонт приміщень (адміністративні та господарчі приміщення, коридори, сходи);  комплексне впровадження протипожежних заходів (встановлення протипожежної сигналізації, монтаж засобів пожежогасіння та оповіщення про пожежу і т.д.);  ремонт центрального входу будівлі;  утеплення фасаду;  встановлення сонячних батарей;  облаштування системи розумні лічильники енергоспоживання;  облаштування доступу осіб з інвалідністю до спортивних залів, роздягальнь, туалетів, душових;  благоустрій прилеглої території:   * придбання обладнання та матеріалів:   забезпечення спортивних залів сучасним спортивним інвентарем та обладнанням:  придбання офісної техніки, меблів, господарчого інвентарю;   * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Початок реалізації проєкту/завершення реалізації проєкту (місяць, рік)** | 03.2024/12.2024 | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 36500,0 |  |  | |  | | 36500,0 |
| **Відповідальний виконавець від ОМС** | Сєвєродонецька міська ВА, Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ВА | | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | * Військова адміністрація міста Сєвєродонецьк; * Міжнародні донорські організації (інвестори); * Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста; * Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт; * Обласна державна адміністрація. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади  Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проєкту** | Реконструкція будівлі ДЮСШ водних видів спорту «Садко» міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Маяковського,19-А. | | | | | | |
| **Цілі проєкту** | Відновлення навчально-тренувального процесу в спеціалізованому навчальному закладі вищої категорії з підводного спорту: плавання в ластах та підводне орієнтування.  Проведення занять на власній спортивній базі, підготовка спортсменів до спорту вищих досягнень, забезпечення необхідних умов для проведення повноцінних тренувань спортсменів відповідно до міжнародних стандартів;  Забезпечення комфортних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, включаючи осіб з особливими потребами. Популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації; | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Пошкодження нанесені басейну ДЮСШ ВВС «Садко» унеможливлює його використання за прямим призначенням, тому що:  пошкоджений дах будівлі (зі сторони спортивної зали);  пошкоджені вікна будівлі;  пробоїна в стіні ванної басейну, повністю зруйновано приміщення спортивної зали (тренажерний зал разом з усім спортивним обладнанням), сауна та масажний кабінет;  пошкоджено чоловічу та жіночу душові;  пошкоджено комунікації: водопровідна, каналізаційна та вентиляційна системи, системи електро-, газопостачання, опалення, фільтрації та підігріву води в басейні тощо;  кабінети, підсобні та складські приміщення закладу розграбовано. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | Комфортний 25-метровий басейн, який надасть можливість:  відновити роботу ДЮСШ водних видів спорту;  відновлення роботи програми з навчання плаванню учнів навчальних (2-3) класів громади;  готувати спортсменів високого класу, здатних захищати честь громади, області і країни на змаганнях різного масштабу;  збільшення відвідувачів в спортивно-оздоровчих групах, які активно займаються плаванням та фізичною культурою;  проведення відновлювальних та реабілітаційних заходів для мешканців громади;  залучення до активного життя, покращення та підтримки здоров'я людей з обмеженими фізичними можливостями шляхом забезпечення вільного доступу до занять спортом.   * Підвищення якості надання послуг шляхом модернізації школи, оновлення матеріально-технічної бази та забезпечення закладу достатньою кількістю висококваліфікованих та мотивованих педагогічних працівників; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість учнів в навчально - тренувальних групах | | | осіб | | 400 | |
| % призерів всеукраїнських і міжнародних змагань до загальної кількості учнів ДЮСШ, (%) | | | % | | 20 | |
| Кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | | | % | | 10 | |
| Кількість відвідувачів спортивно-оздоровчих груп (щомісяця) | | | осіб | | 600 | |
| **Ключові заходи проєкту** | * оцінка спеціально створеною комісією завданих будівлі руйнувань (пошкоджень) та матеріальних збитків; * розробка проєктно-кошторисної документації; * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт; * виконання будівельних робіт:   ремонт даху;  заміна пошкоджених вікон, дверей;  будівництво модульної котельні;  модернізація системи опалення та інженерних мереж  ремонт спортивного залу;  облаштування системи рекуперації повітря;  ремонт приміщень (адміністративні та господарчі приміщення, коридори, сходи);  реконструкція центрального входу будівлі з облаштуванням доступу маломобільних груп до будівлі;  утеплення фасаду;  встановлення сонячних батарей;  облаштування доступу осіб з інвалідністю до басейну, тренажерної зали, роздягальнь, туалетів, душових;  благоустрій прилеглої території;   * придбання обладнання та матеріалів:   забезпечення ДЮСШ спортивним інвентарем та обладнанням;  придбання офісної техніки, меблів, господарчого інвентарю;   * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Початок реалізації проєкту/завершення реалізації проєкту (місяць, рік)** | 03.2024/03.2025 | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 30000,0 |  |  | |  | | 30000,0 |
| **Відповідальний виконавець від ОМС** | Сєвєродонецька міська ВА, Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ВА | | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | * Військова адміністрація міста Сєвєродонецьк; * Міжнародні донорські організації (інвестори); * Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста; * Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт; * Обласна державна адміністрація. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт басейну КДЮСШ 4 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Гоголя, 37/1 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення спортивного простору для мешканців міста (дітей, молоді, дорослих та людей з особливими потребами) – сучасних, безпечних та комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом, загального оздоровлення, реабілітації, зміцнення генофонду, підвищення потенціалу трудових ресурсів, психофізичного здоров’я, зростання добробуту населення і вирішення інших соціальних проблем, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України.  Популяризація та організації оздоровчої рухової активності як джерела зняття психоемоційної напруги та рівня стресу для всіх груп населення.  Впровадження якісних змін у систему надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню. Збільшення відсотку населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом.  Відновлення у повному обсязі проведення всеукраїнських спортивних змагань. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Сьогодні сфера фізичної культури і спорту вносить великий внесок у формування обороноздатності держави, оскільки виховує здорову, підготовлену людину, здатну для виконання свого конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Також попри війну спортсмени нашої громади продовжують виборювати нагороди на різних рівнях.  Тому розвиток сфери фізичної культури і спорту, відновлення спортивної інфраструктури має стратегічне значення.  Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади будівля басейну КДЮСШ 4 міста Сєвєродонецьк Луганської області зазнала значних руйнувань та пошкоджень. Пошкоджено дах споруди від влучання бойових снарядів (понад 4-5 влучань), внаслідок чого по всій будівлі вилетіли вікна, двері. Також були влучання з бокової частини будівлі, що додатково нанесло більш складні пошкодження, в адміністративних та підсобних приміщеннях. Енергосистема будівлі пошкоджена уламками від снарядів, пожежею та відсутністю догляду за нею. Через отримані пошкодження будівля також зазнала руйнувань негодою (дощ, сніг, вітер). Згоріло: спортивне обладнання та інвентар, оргтехніка, меблі, медичне обладнання. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Відновлення роботи в громаді 25-ти метрового басейну. * Відновлення навчально-тренувального процесу з видів спорту: плавання та сучасне п’ятиборство. * Підготовка спортсменів для резервного спорту. * Відновлення програми навчання плаванню учнів навчальних класів загальноосвітніх шкіл. * Проведення місцевих та регіональних змагань. * Проведення навчально-тренувальних зборів. * Проведення пришкільних спортивних таборів (повноцінного оздоровлення). * Забезпечення доступу мешканцям громади з особливими потребами до послуг басейну. * Впровадження та розвиток реабілітаційних заходів для мешканців громади, постраждалих від бойових дій. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| одночасна пропускна здатність басейну | | | осіб | | 32 | |
| кількість вихованців (спортсменів) | | | осіб/день | | 200 | |
| кількість отримувачів послуг | | | осіб/день | | 150 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * оцінка спеціально створеною комісією завданих будівлі руйнувань (пошкоджень) та матеріальних збитків * розробка проєктно-кошторисної документації * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт * виконання будівельних робіт: * ремонт даху * заміна пошкоджених вікон, дверей * реконструкція модульної котельні (установка додаткового котла меншої потужності на літній період) * капітальний ремонт системи опалення та інженерних мереж * капітальний ремонт системи фільтрації води для басейну * установка автоматичної системи обеззараження води * облаштування системи відеонагляду та відеоспостереження * облаштування системи рекуперації повітря * ремонт приміщень (адміністративні та господарчі приміщення, коридори, сходи) * ремонт центрального входу будівлі * відновлення утеплення фасаду * встановлення сонячних батарей * облаштування доступу осіб з інвалідністю до тренажерної зали, роздягальнь, туалетів, душових * благоустрій прилеглої території * встановлення системи кондиціювання * встановлення автоматичної системи знезараження води * встановлення ультрафіолетової системи фільтрації * придбання обладнання та матеріалів: * придбання офісної техніки, меблів, господарчого інвентарю * забезпечення спортивного залу сучасним спортивним інвентарем та обладнанням * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 18 000,0 |  |  | |  | | 18 000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівлі басейну КДЮСШ 4 міста Сєвєродонецьк Луганської області за адресою: вул. Курчатова, 27 | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення спортивного простору для мешканців міста (дітей, молоді, дорослих та людей з особливими потребами) – сучасних, безпечних та комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом, загального оздоровлення, реабілітації, зміцнення генофонду, підвищення потенціалу трудових ресурсів, психофізичного здоров’я, зростання добробуту населення і вирішення інших соціальних проблем, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України.  Популяризації та організації оздоровчої рухової активності як джерела зняття психоемоційної напруги та рівня стресу для всіх груп населення.  Впровадження якісних змін у систему надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню. Збільшення відсотку населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом.  Відновлення у повному обсязі проведення всеукраїнських спортивних змагань. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Сьогодні сфера фізичної культури і спорту вносить великий внесок у формування обороноздатності держави, оскільки виховує здорову, підготовлену людину, здатну для виконання свого конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Також попри війну спортсмени нашого міста продовжують виборювати нагороди на різних рівнях.  Тому розвиток сфери фізичної культури і спорту, відновлення спортивної інфраструктури має стратегічне значення.  Внаслідок ведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади будівля басейну КДЮСШ 4 міста Сєвєродонецьк Луганської області зазнала руйнувань (пошкоджень) а саме: від влучання бойових снарядів, внаслідок чого у приміщеннях відділень, підсобних та допоміжних приміщеннях вилетіли всі вікна, пошкоджений дах. Енергосистема пошкоджена уламками від снарядів та відсутністю догляду за ним. Через отримані пошкодження будівля зазнала руйнувань від негоди (дощ, сніг, вітер). | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Відновлення навчально-тренувального процесу з видів спорту: навчання плавання для учнів 1-3 класів та осіб з обмеженими можливостями. * Відновлення роботи секцій з карате, шахів, черліденгу. * Організовано доступ людей з особливими потребами до занять фізичною культурою і спортом. * Впровадження та розвиток реабілітаційних, відновлюваних заходів для громадян міста, району постраждалих від бойових дій. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| кількість вихованців (спортсменів) | | | осіб/день | | 300 | |
| кількість отримувачів послуг | | | осіб/день | | 100 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * оцінка спеціально створеною комісією завданих будівлі руйнувань (пошкоджень) * виготовлення проєктно—кошторисної документації * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт * виконання будівельних робіт: * ремонт даху * заміна пошкоджених вікон, дверей * ремонт модульної котельні * модернізація системи опалення та інженерних мереж * облаштування системи відеонагляду та відеоспостереження * облаштування системи рекуперації повітря * ремонт приміщень (адміністративні та господарчі приміщення, коридори, сходи) * утеплення фасаду будівлі * встановлення сонячних батарей * установка автоматичної системи знезараження води * встановлення гідравлічного підйомника для осіб з особливими потребами (чаша басейну) * встановлення автоматичної системи знезараження води * встановлення ультрафіолетової системи фільтрації * ремонт спортивного залу та залу хореографії * встановлення системи кондиціювання * благоустрій прилеглої території; * придбання обладнання та матеріалів: * придбання офісної техніки, меблів, господарчого інвентарю * забезпечення спортивного залу сучасним спортивним інвентарем та обладнанням   введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 24 000,0 |  |  | |  | | 24 000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Нове будівництво спортивної споруди зі штучним льодом у 73 мікрорайоні м. Сєвєродонецька Луганської області | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення спортивного простору для мешканців міста (дітей, молоді, дорослих та людей з особливими потребами) – сучасних, безпечних та комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом, загального оздоровлення, реабілітації, зміцнення генофонду, підвищення потенціалу трудових ресурсів, психофізичного здоров’я, зростання добробуту населення і вирішення інших соціальних проблем, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України.  Популяризації та організації оздоровчої рухової активності як джерела зняття психоемоційної напруги та рівня стресу для всіх груп населення.  Впровадження якісних змін у систему надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню. Збільшення відсотку населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом.  Відновлення у повному обсязі проведення всеукраїнських спортивних змагань. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Сьогодні сфера фізичної культури і спорту вносить великий внесок у формування обороноздатності держави, оскільки виховує здорову, підготовлену людину, здатну для виконання свого конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.Також попри війну спортсмени нашого міста продовжують виборювати нагороди на різних рівнях.  Тому розвиток сфери фізичної культури і спорту, відновлення спортивної інфраструктури має стратегічне значення. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Впровадження навчально-тренувального процесу наступних видів спорту: хокей, фігурне катання, конькобіжний спорт. * Організація доступу людей з особливими потребами до занять спортом. * Підготовка спортсменів для резервного спорту. * Проведення місцевих та регіональних змагань. * Проведення та організація заходів для підвищення вправності . | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість створених робочих місць | | | одиниць | | 20 | |
| Кількість глядацьких місць | | | одиниць | | 450 | |
| кількість вихованців (спортсменів) | | | осіб/день | | 120-150 | |
| кількість отримувачів послуг | | | осіб/день | | 100 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * коригування проєктно-кошторисної документації * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт * будівельні роботи: * будівництво льодової арени * будівництво модульної котельні * будівництво трибун * облаштування звукової та освітлювальної апаратури * облаштування LED екранів * облаштування системи відеонагляду та відеоспостереження * облаштування системи рекуперації повітря * встановлення сонячних батарей * облаштування доступу осіб з інвалідністю до тренажерної зали, роздягальнь, туалетів, душових * благоустрій прилеглої території * встановлення сучасної системи охорони. * придбання техніки та матеріалів: * придбання офісної техніки, меблів, господарчого інвентарю * забезпечення спортивних залів сучасним спортивним інвентарем та обладнанням * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 270000,0 |  |  | |  | | 270000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 28. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення культурно-масового та спортивного простору для мешканців міста з демонстраційною залою на 4 тис. місць (дітей, молоді, дорослих та людей з особливими потребами) – сучасних, безпечних та комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом, загального оздоровлення, реабілітації, зміцнення генофонду, підвищення потенціалу трудових ресурсів, психофізичного здоров’я, зростання добробуту населення і вирішення інших соціальних проблем, порушених внаслідок військового вторгнення РФ на територію України.  Популяризації та організації оздоровчої рухової активності як джерела зняття психоемоційної напруги та рівня стресу для всіх груп населення.  Впровадження якісних змін у систему надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню. Збільшення відсотку населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада. | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Льодовий палац спорту, найбільша спортивна споруда в Луганській області, був збудований у 70-х роках минулого століття та розрахований на 5000 місць. Це була перша в Україні спортивна споруда такого масштабу.  Донедавна тут працювали секції волейболу, художньої гімнастики, сучасного п’ятиборства, футболу, хокею, проводилися міжнародні та регіональні змагання з боксу, вільної боротьби, кікбоксингу, волейболу, футзалу та хокею з шайбою. Крім того, майданчик використовувався для проведення великих музичних концертів, виставок, ярмарок, шкільних випускних вечорів.  Наразі Льодовий палац спорту повністю знищено. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * відновлення діяльності одного з найбільших культурно-спортивних комплексів в Україні, зруйнованого під час вторгнення РФ в Україну * впровадження навчально-тренувального процесу на власній спортивній базі з наступних видів спорту: футбол, волейбол, хореографія, художня гімнастика, черлідинг, більярд, карате, сучасне п’ятиборство, плавання, синхронне плавання, стрибки у воду, розвиток додаткових видів спорту (баскетбол, гандбол тощо). * проведення великих культурно-масових заходів, випускних балів загальноосвітніх шкіл. * організація безбар’єрного доступу людей з особливими потребами до занять спортом. * Підготовка спортсменів для резервного та олімпійського спорту. * Проведення місцевих та регіональних змагань. * Проведення та організація заходів для підвищення вправності . | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість глядацьких місць | | | одиниць | | 4000 | |
| кількість вихованців (спортсменів) | | | осіб/день | | 120-150 | |
| кількість отримувачів послуг | | | осіб/день | | <100 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * оцінка спеціально створеною комісією завданих будівлі руйнувань (пошкоджень) * виготовлення проєктно-кошторисної документації * визначення підрядної організації для проведення будівельних робіт * будівництво спортивного комплексу, який складається з: * демонстраційна зала:   трибуна для проведення культурних заходів розміром 30х10  гральний майданчик розміром 50х30  трибуни з кількістю глядацьких місць – 3000  збільшення кількості глядацьких місць при проведені концертних заходів до 4000 місць за рахунок площі грального майданчика   * плавальний комплекс:   басейн розміром 50х25  зона для стрибків і воду з вишками  трибуни з кількістю глядацьких місць – 300   * допоміжні зали:   2 тренажерні зали;  зала хореографії  зала більярду  тир (лазерна стрільба – п’ятиборство)  зала фехтування  конференц-зал   * допоміжні приміщення: роздягальні з душовими кімнатами, туалети пристосовані для людей на візках, адміністративні та господарчі кімнати * стоянка для авто * модульна котельна * введення споруди в експлуатацію та її експлуатація за призначенням | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| **Обсяг** | | **Назва джерела** | |
| 980 000,0 |  |  | |  | | 980 000,0 |
| **Ключові потенційні учасники проєкту** | 1. Військова адміністрація міста.  2. Відділ капітального будівництва військової адміністрації міста.  3. Підрядна організація - переможець тендеру, виконавець будівельно-монтажних робіт.  4. Обласна державна адміністрація.  5. Інвестори та меценати спортивної галузі.  6. Всеукраїнські спортивні федерації | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного позашкільного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Реконструкцiя та вiдновлення СДЮК «Юнiсть» та клубів «Восход» , «Іскра», «Факел», «Меридіан», «Самбо», «Підліток». | | | | | | |
| **Ціль проекту** | - забезпеченя якiсного нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi;  - створення умов для формування та подальшого розвитку якiсного осередку позашкiльної освiти мiста;  - сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Пошкоджена або зруйнована практично вся інфраструктура громади.  Пошкоджене майно, яке потребує ремонту та вiдновлення в клубах комплексу та ДЗОВ «Альянс»;  Необхідно створити матерiально-технiчну базу для забезпечення розвитку якiсної позашкільної освіти на території Сєвєродонецької міської територіальної громади. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - створення та забезпечення сучасних умов для дітей та молоді у здобутті якісної позашкільної освіти для самореалізації можливостей і потреб кожного громадянина міста;  - створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді в клубах СДЮК «Юність»;  - отримання зацікавлених, інтелектуально розвинених, соціально адаптованих вихованців, здібних до професійного самовизначення, саморозвитку, навчання, готових до участі та перемог у інтелектуальних змаганнях  - створення нових робочих місць;  - відновлення інфраструктури міста;  - побудова соціального простору, поліпшення інформаційно-освітньої, соціальної інфраструктури;  - реалізація відповідних проєктів і програм, спрямованих на розвиток молоді, популяризацію спорту серед молоді, створення належних умов для забезпечення повноцінного розвитку молоді;  - відновлення та розбудова міської системи надання позашкільної освіти;  - стимулювання ВПО та громадян Сєвєродонецької міської територіальної громади до повернення. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | ***Найменування показника*** | | | ***Одиниця вимірювання*** | | ***Прогнозне (цільове) значення*** | |
| Кількість здобувачів позашкільної освіти  (рік) | | | осіб | | 1300 | |
| Кількість напрямків навчання | | | одиниць | | 5 | |
| Середньомісячна кількість годин навчань (в місяць) | | | одиниць | | 2150 | |
| Середньомісячна кількість проведених заходів (в місяць) | | | одиниць | | 13 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - Проведення комплексного будівельного аудиту, складання плану будівельних, відновлюваних робіт пошкодженого чи зруйнованого майна, розробка проєктно – кошторисної документації згідно з виконаним обстеженням.  - Ремонт, відновлення та модернізація будівель та споруд закладу, інженерних мереж (зовнішні та внутрішні) із використанням енергоефективних та енергозберігаючих матеріалів/обладнання, реконструкції приміщень з використанням енергозберігаючих технологій, реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, реконструкція системи опалення, внутрішні електромонтажні роботи, монтаж теплотехнічного обладнання, тощо.  - Укладення договорів закупівлі.  - Закупівля та монтаж відповідного устаткування для відновлення статутної діяльності закладу.  - Початок роботи закладу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 31823,71 | - | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 45 462, 44 |
| 13638,73 | | Міжнародні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення роботи Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність» та клубів «Восход» , «Іскра», «Факел», «Меридіан», «Самбо», «Підліток». | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покрашити роботу закладу позашкільної освіти Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність» на деокупованій території Луганської області для забезпечення якісного національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створення умов для формування та подальшого розвитку якісного осередку позашкільної освіти міста, сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію Росії приміщення СДЮК «Юність» та клубів «Восход», «Іскра», «Факел», «Меридіан», «Самбо», «Підліток» зазнали значних пошкоджень. Комп’ютерна техніка, оргтехніка (принтери, сканери тощо), основні засоби (офісні меблі, спортивні знаряддя, сейфи тощо), спортивний інвентар було знищено або викрадено. Пошкоджене майно потребує ремонту та відновлення. Необхідне створення матеріально-технічної бази для забезпечення розвитку якісної позашкільної освіти на території Сєвєродонецької міської територіальної громади. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - створення та забезпечення сучасних умов для дітей та молоді у здобутті якісної позашкільної освіти для самореалізації можливостей і потреб кожного громадянина міста;  - створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді в СДЮК «Юність» та клубах за місцем проживання;  - отримання зацікавлених, інтелектуально розвинених, соціально адаптованих вихованців, здібних до професійного самовизначення, саморозвитку, навчання, готових до участі та перемог у інтелектуальних змаганнях;  - створення нових робочих місць;  - відновлення інфраструктури міста;  - побудова соціального простору, поліпшення інформаційно-освітньої, соціальної інфраструктури;  - реалізація відповідних проєктів і програм, спрямованих на розвиток молоді, популяризацію спорту серед молоді, створення належних умов для забезпечення повноцінного розвитку молоді;  - відновлення та розбудова міської системи надання позашкільної освіти;  - стимулювання ВПО та громадян Сєвєродонецької міської територіальної громади до повернення. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість здобувачів позашкільної освіти  (рік) | | осіб | | | 1300 | |
| Кількість напрямків навчання | | одиниць | | | 5 | |
| Середньомісячна кількість годин навчань (в місяць) | | одиниць | | | 2150 | |
| Середньомісячна кількість проведених заходів (в місяць) | | одиниць | | | 13 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - Визначення кількості обладнання, необхідного для поновлення роботи Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність» та клубів «Восход» , «Іскра», «Факел», «Меридіан», «Самбо», «Підліток».  - Визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг.  - Укладення угоди про придбання обладнання.  - Придбання технічного забезпечення Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність» та клубів «Восход» , «Іскра», «Факел», «Меридіан», «Самбо», «Підліток». | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 6751,814 | **-** | | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 9645,449 |
| 2893,635 | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Сучасний ЦНАП із віддаленими робочими місцями в сільській місцевості | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Центру надання адміністративних послуг у м.Сєвєродонецьку | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновлення роботи та матеріально-технічне забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг у м.Сєвєродонецьку (далі - ЦНАП) на деокупованій території Луганської області для надання широкого спектру адміністративних послуг | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і ЦНАП.  Вся матеріально-технічна база ЦНАПу, зокрема:   * Система електронної черги з трьома екранами. * Сервери та система КСЗІ. * Робочі станції для оформлення та видачі паспортних документів, посвідчень водія. * Комп’ютерна техніка із відповідним програмним забезпеченням.   - Інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо).   * Основні засоби (офісні меблі, сейф, спеціалізований службовий вантажний автомобіль «Мобільний ЦНАП» тощо) були знищені або викрадені.   Для відбудови та розвитку громади потрібне відновлення якісного та комфортного отримання мешканцями громади послуг адміністративного, соціального, пенсійного та ін. характеру за принципом «єдиного вікна». Площа будівлі складає 577 м2, в ЦНАП працює 31 співробітник. До початку військової агресії РФ технічне оснащення будівлі дозволяло обслуговувати близько 200-300 відвідувачів на добу. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Організація простору для обслуговування відвідувачів ЦНАПу; 2. Оснащення робочих місць працівників ЦНАПу; 3. Забезпечення належних матеріально-технічних умов у ЦНАП для комфортного перебування осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми; 4. Навчальна та інформаційна підтримка, популяризація ЦНАП та поширення успішних практик у сфері надання адміністративних послуг. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 84734 | |
| Кількість послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 300 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | Більшість послуг - безкоштовна | |
| Термін надання послуги | | | день | | від 1 до 30 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує Центр | | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - ремонт приміщення ЦНАП з заміною вікон;  - придбання технічного забезпечення ЦНАП;  - придбання основних засобів;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 4584,45 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 6549,21 |
| 1964,76 | | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Сучасний ЦНАП із віддаленими робочими місцями в сільській місцевості | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відбудова адміністративної будівлі Сєвєродонецької міської територіальної громади (бул. Дружби Народів, буд. 32А) для відновлення роботи структурних підрозділів, виконавчих органів Сєвєродонецької міської військової адміністрації та розміщення комунальних підприємств і регіональних відділень державних установ. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу структурних підрозділів, виконавчих органів Сєвєродонецької міської військової адміністрації, органів державної влади та державних установ на деокупованій території Луганської області для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із земельними та будівельно-архітектурними питаннями, адміністративними послугами, аудитом, фінансовими операціями, статистичними даними, захисту прав дітей та більш вразливих категорій населення, архівними послугами, культурною сферою з метою забезпечення конституційного права громадян на захист своїх прав та свобод. Забезпечення доступу Сєвєродонецької міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій (не залежно від форм власності) та громадян до означених послуг. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівлі, які перебувають в комунальній власності Сєвєродонецької міської територіальної громади, зруйновані або пошкоджені.  До 24.02.2022 року в чотирьохповерховій адміністративній будівлі розміщувалися структурні підрозділи, виконавчі органі Сєвєродонецької міської військової адміністрації, комунальні підприємства та регіональні відділення державних установ, зокрема:   * ЦНАП. * Управління державної охорони України. * Північно-східний офіс Держаудитслужби. * Філія АТ "Державний ощадний банк України". * Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях. * Головне управління Держгеокадастру у Луганській області. * Сєвєродонецький міський центр соціальних служб. * Головне управління статистики у Луганській області; * КУ "Трудовий архів м. Сєвєродонецька". * КП «Землевпорядник». * Відділ культури. * Державна інспекція архітектури та містобудування України: * Служба у справах дітей тощо.   В оренду було передано близько 24 приміщень даної будівлі, площею 3 388 кв.м, площа будівлі складає близька 6 000 кв.м.  Адміністративна будівля (бул. Дружби Народів, буд. 32А), зазнала пошкоджень, зокрема пошкоджена покрівля, вікна, двері, внутрішнє оздоблення. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення реалізації конституційних прав людини та громадянина на захист своїх прав та свобод, зокрема дітей та найбільш вразливих категорій населення;  - забезпечення доступу Сєвєродонецької міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій (не залежно від форм власності) та громадян до різного роду послуг, зокрема пов’язаних із земельними та будівельно-архітектурними питаннями, адміністративними послугами, аудитом, фінансовими операціями, статистичними даними, культурною сферою та ін.;  - створення нових робочих місць;  - стимулювання ВПО та громадян Сєвєродонецької міської територіальної громади до повернення | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Площа розміщень | | | кв.м | | 6 000 | |
| Площа приміщень до оренди | | | кв.м | | 3 388 | |
| Передача об’єктів комунальної власності в оренду, укладання договорів оренди | | | Одиниць | | 24 | |
| підвищення ролі соціальних пріоритетів у використанні нерухомого майна, а саме: надання пропозицій з оренди об’єктів комунальної власності суб’єктам, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів | | | Одиниць | | 18 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення технічного обстеження стану будівлі (покрівлі, стану віконних блоків, внутрішнього перекриття);  - розроблення проєктно-кошторисної документації на відновлювані роботи будівлі (відновлення покрівлі, заміна/відновлення вікон, утеплення, внутрішній ремонт, ремонт / оновлення санвузлів та оновлення системи теплопостачання);  - пошук інвестора;  - пошук підрядної організації;  - проведення відновлювально-ремонтних робот адміністративної будівлі;  - організація та початок роботи структурних підрозділів, виконавчих органів Сєвєродонецької міської військової адміністрації та органів державної влади, державних установ;  - передача вільних приміщень в оренду з метою розміщення органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, органів державної влади, державних установ, суб’єктів зв’язку. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 28 698,53 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 40 997, 90 |
| 12 299,37 | | Іноземні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відбудова будівлі Сєвєродонецької міської територіальної громади (бул. Дружби Народів, буд. 19) для відновлення роботи Сєвєродонецького міського суду Луганської області | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу Сєвєродонецького міського суду Луганської області на деокупованій території Луганської області для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із судочинством, забезпечення конституційного права громадян на захист своїх прав та свобод. Забезпечення доступу Сєвєродонецької міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій (не залежно від форм власності) та громадян до правосуддя. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівлі, які перебувають в комунальній власності Сєвєродонецької міської територіальної громади, зруйновані або пошкоджені.  Двоповерхова адміністративна будівля (бул. Дружби Народів, буд. 19), в якій до 24.02.2022 року функціонував Сєвєродонецький міський суд Луганської області, зазнала пошкоджень, зокрема пошкоджена покрівля, вибиті вікна, посічені двері.  Вся матеріально-технічна база суду, зокрема:   * комп’ютерна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (принтери, сканери тощо); * основні засоби (офісні меблі, металеві шафи, сейфи тощо) були знищені або викрадені. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення реалізації конституційних прав людини та громадянина на захист своїх прав та свобод;  - забезпечення доступу Сєвєродонецької міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій (не залежно від форм власності) та громадян до правосуддя;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із судочинством;  - створення нових робочих місць;  - стимулювання ВПО та громадян Сєвєродонецької міської територіальної громади до повернення | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість справ в місяць | | | Одиниць | | 945 | |
| Кількість справ на рік | | | Одиниць | | 5000 | |
| Кількість адміністративних справ на рік | | | Одиниць | | 350 | |
| Кількість цивільних справ на рік | | | Одиниць | | 3500 | |
|  | Кількість справ з адміністративні правопорушення на рік | | | Одиниць | | 2500 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення технічного обстеження стану будівлі (покрівлі, стану віконних блоків, внутрішнього перекриття);  - розроблення проєктно-кошторисної документації на відновлювані роботи будівлі (відновлення покрівлі, заміна вікон, дверей);  - пошук інвестора;  - пошук підрядної організації;  - проведення відновлювально-ремонтних робот адміністративної будівлі суду;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення Сєвєродонецького міського суду Луганської області;  - організація та початок роботи суду. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 6423,55 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 9 176, 497 |
| 2752,95 | | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади. Маркетинг території громади та залучення інвестицій | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відбудова адміністративної нежитлової будівлі Сєвєродонецької міської територіальної громади (проспект Центральний, буд. 12) для відновлення роботи структурних підрозділів, виконавчих органів Сєвєродонецької міської військової адміністрації, органів державної влади, державних установ. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Першочергове розміщення структурних підрозділів, виконавчих органів Сєвєродонецької міської військової адміністрації, правоохоронних органів та регіональних відділень державних структур, відновлення та покращення їх роботи на деокупованій території Луганської області для надання різного спектру послуг, пов’язаних із захистом конституційних прав та свобод громадян, доступу до влади, зв’язку тощо. Забезпечення доступу Сєвєродонецької міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій (не залежно від форм власності) та громадян до означених послуг. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівлі, які перебувають в комунальній власності Сєвєродонецької міської територіальної громади, зруйновані або пошкоджені.  До 24.02.2022 року в двоповерховій адміністративній будівлі, площею 252 кв.м, на території в 103,8 кв.м, розміщувалося Східне Міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Решта будівлі пропонується до оренди. Однією із переваг даної будівлі є близьке розташування до адміністративних будівель Сєвєродонецької міської військової адміністрації та різних її структурних підрозділів, виконавчих органів та регіональних відділень державних установ, розміщених в будівлі поруч. Невелика площа є пріоретним для одноособового раціонального розміщення певної установи, організації – «без сусідів».  Адміністративна будівля (проспект Центральний, буд. 12), зазнала пошкоджень, зокрема пошкоджена покрівля та внутрішнє оздоблення будівлі, посічені осколками зовнішні стіни, вибиті вікна, пошкоджені вхідні двері. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення реалізації конституційних прав людини та громадянина на захист своїх прав та свобод, доступ до правоохоронних органів, влади;  - забезпечення доступу Сєвєродонецької міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій (не залежно від форм власності) та громадян до різного роду послуг;  - створення нових робочих місць;  - стимулювання ВПО та громадян Сєвєродонецької міської територіальної громади до повернення | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Площа приміщень до передачі в оренду | | | кв.м | | 522 | |
| Передача об’єктів комунальної власності в оренду, укладання договорів оренди | | | Одиниць | | 1-2 | |
| підвищення ролі соціальних пріоритетів у використанні нерухомого майна, а саме: надання пропозицій з оренди об’єктів комунальної власності суб’єктам, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів | | | Одиниць | | 1-2 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - проведення технічного обстеження стану будівлі (покрівлі, зовнішнього фасаду, стану віконних блоків, внутрішнього перекриття);  - розроблення проєктно-кошторисної документації на відновлювані роботи будівлі (відновлення покрівлі, заміна/відновлення вікон, утеплення, ремонт фасаду, внутрішній ремонт, ремонт / оновлення санвузлів);  - пошук інвестора;  - пошук підрядної організації;  - проведення відновлювально-ремонтних робот адміністративної будівлі;  - організація та початок роботи структурних підрозділів, виконавчих органів Сєвєродонецької міської військової адміністрації / правоохоронних органів / регіональних відділень державних установ;  - передача вільних приміщень в оренду з метою розміщення правоохоронних органів, регіональних відділень державних установ, інших суб’єктів. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 5 208,56 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 7 440,80 |
| 2 232,24 | | Іноземні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво будівлі Сєвєродонецької міської територіальної громади (вул. 8-го Березня, буд. 2) для відновлення роботи окружної Сєвєродонецької прокуратури (Луганської обласної прокуратури) | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу окружної Сєвєродонецької прокуратури (Луганської обласної прокуратури) для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із захистом прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Забезпечення доступу Сєвєродонецької міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій (не залежно від форм власності) та громадян до прокуратури з метою отримання низки послуг: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді; нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівлі, які перебувають в комунальній власності Сєвєродонецької міської територіальної громади, зруйновані або пошкоджені.  До 24.02.2022 року в двоповерховій адміністративній будівлі розміщувалася окружна Сєвєродонецька прокуратура (Луганська обласна прокуратура).  Адміністративна будівля площею 776,0 кв.м буда передана в оренду прокуратурі з метою підвищення ролі соціальних пріоритетів у використанні нерухомого майна, а саме: надання пропозицій з оренди об’єктів комунальної власності суб’єктам, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.  В адміністративну будівлю були прямі попадання снарядів, що призвело до повної її руйнації та займання будівлі. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення реалізації конституційних прав людини та громадянина на захист своїх прав та свобод, зокрема підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді; нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах;  - забезпечення доступу Сєвєродонецької міської територіальної громади, установ, підприємств та організацій (не залежно від форм власності) та громадян до послуг щодо дотримання законності та верховенства права, які передбачені Законом України «Про прокуратуру»;  - стимулювання ВПО та громадян Сєвєродонецької міської територіальної громади до повернення | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість звернень громадян щодо пошкодженого майна | | | Одиниць | | 40 000 | |
| Кількість звернень щодо представництва у суді:   * кількість юридичних осіб – держави; * кількість громадян. | | | Одиниць  осіб | | 20  1 000 | |
| Площа розміщень | | | кв.м | | 776 | |
| Площа приміщень до оренди | | | кв.м | | 776 | |
| Передача об’єктів комунальної власності в оренду, укладання договорів оренди | | | Одиниць | | 1 | |
| підвищення ролі соціальних пріоритетів у використанні нерухомого майна, а саме: надання пропозицій з оренди об’єктів комунальної власності суб’єктам, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів | | | Одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - виконання містобудівного розрахунку на нове будівництво адміністративної двоповерхової будівлі;  - виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво адміністративної двоповерхової будівлі»;  - виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво бомбосховища з благоустроєм прилеглої території»;  - пошук інвестора;  - пошук підрядної організації;  - будівництво автономної міні-котельні на твердому паливі та пошук підрядної організації для реалізації цього;  - проведення будівництва, внутрішнього ремонту адміністративної будівлі, встановлення вікон, вхідної двері, обладнання пандусу, оснащення санвузлів тощо;  - організація та початок роботи окружної Сєвєродонецької прокуратури (Луганської обласної прокуратури) шляхом передачі об’єкта в оренду. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 19 827,23 | **-** | **Обсяг** | | **Джерела** | | 28 324, 61 |
| 8 497,38 | | Іноземні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади. Маркетинг території громади та залучення інвестицій | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення та відбудова адміністративного приміщення Сєвєродонецької міської територіальної громади (вул. Науки, буд.5) для задоволення потреб мешканців у отриманні послуг, гарантованих законодавством України | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу управління ДКСУ у м. Сєвєродонецьк Луганської області для задоволення потреб мешканців та суб’єктів господарювання Сєвєродонецької міської територіальної громади у отриманні послуг, гарантованих законодавством України та пов’язаних з касовим виконанням державного бюджету, організацією справляння податків, зборів і мита, доходів від реалізації державних позик, а також фінансуванням передбачених державним бюджетом видатків | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Будівлі, які перебувають в комунальній власності Сєвєродонецької міської територіальної громади, зруйновані або пошкоджені.  До 24.02.2022 року в означеному приміщенні розташовувалася ДКСУ у м. Сєвєродонецьк Луганської області з метою надання послуг, пов’язаних з касовим виконанням державного бюджету, установам та організаціям, які фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів. Для поновлення життєдіяльності громади, нормального функціонування державної та місцевої системи управління, стимулювання повернення мешканців до громади необхідно забезпечити їх всіма необхідними послугами, гарантованими законодавством України.  Адміністративне приміщення по вулю Науки, буд. 5 зазнало пошкоджень, зокрема пошкоджені вікна, внутрішнє та зовнішнє оздоблення та конструкції. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * отримання мешканцями громади якісних послуг у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів; * мотивація мешканців громади до повернення у громаду; * захист правових, фінансових, економічних та інших інтересів громадян; * надання юридичним та фізичним особам-підприємцям якісних послуг для впровадження ними своєї діяльності; * сталий розвиток громади; * інвестиційна привабливість громади; * комфортне життя мешканців. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 150 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 15 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | 0,00 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження об’єкта нерухомості;  - пошук інвестора;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - укладення договору про капітальний ремонт (реконструкцію) із підрядною організацією;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2800,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 4 000,00 |
| 1200,0 | | Іноземні інвестиції | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль/завдання | Людський розвиток через інновації управління та довіру до влади. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного та спортивного простору для розвитку. | | | | | | | |
| Назва проекту | Відновлення діяльності Управління освіти Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, розташованого в м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 10 | | | | | | | |
| Ціль проекту | Відновити та покращити роботу Управління освіти Сєвєродонецької МВА для надання освітніх послуг, забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади в освітніх послугах на деокупованій території Луганської області. | | | | | | | |
| Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | |
| Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту | 70 000 осіб | | | | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | У зв’язку з військовою агресією, бойовими діями на території України працівники Управління освіти Сєвєродонецької МВА втратили доступ до приміщень, в яких була організована робота централізованої бухгалтерії, групи централізованого господарчого обслуговування закладів освіти, апарату управління та логопедичного пункту. Уся матеріально-технічна база установи, зокрема:  - обладнання (устаткування);  - обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням;  - інша оргтехніка (ноутбуки, принтери, сканери тощо);  - основні засоби (офісні меблі, сейф, службовий автомобіль тощо) були знищені або викрадені.  Для повноцінного відновлення роботи Управління освіти Сєвєродонецької МВА потребує придбання технічного і технологічного забезпечення, необхідного для діяльності установи відповідно до вимог діючого законодавства. | | | | | | | |
| Очікувані якісні результати від реалізації проекту | 1. Забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із освітніми послугами. 2. Відновлення надання населенню послуг з дошкільної освіти, загальної середньої освіти та позашкільної освіти. 3. Розвиток та удосконалення мережі підпорядкованих закладів освіти. 4. Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти і виховання на території громади з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища. 5. Вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою громади. 6. Створення нових робочих місць. 7. Створення умов до повернення ВПО до громади. | | | | | | | |
| Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори) | Найменування показника | | | Одиниця вимірювання | | Прогнозне (цільове) значення | | |
| Відновлення роботи мережі закладів освіти | | | одиниць | | 45 | | |
| Кількість населених пунктів, які обслуговують заклади освіти | | | одиниць | | 20 | | |
| Ключові заходи проекту | 1. Провести аудит пошкоджених приміщень Управління освіти Сєвєродонецької МВА, проведення інвентаризації основних засобів.  2. Підготовка бюджетних запитів.  3. Придбання необхідного технічного, технологічного забезпечення, меблів, канцелярських товарів.  4. Встановлення та монтаж меблів, комп'ютерної та іншої техніки, підключення швидкісного інтернету.  5. Кадрове забезпечення.  6. Організація та початок робочого процесу. | | | | | | | |
| Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн. | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього | |
| 47 900,0 |  | Обсяг | | Назва джерела | | 47 900,0 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика, | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення адмінбудівель КП «Житлосервіс «Світанок»» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновлення та покращення умов роботи для працівників комунального підприємства «Житлосервіс «Світанок»» | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У зв'язку з військовою агресією РФ адмінбудівлі підприємства частково або повністю зруйновани. Для якісного облуговування та відновлення багатоквартирних будинків треба відновити робочі місця робітникам підприємства сучасними будівельними матеріалами із залученням кваліфікованих спеціалістів | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | відновлення робчих місць працівників;  створення нових робочих місць;  стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Кількість працівників | | | осіб | | 575 | |
| Кількість адмінбудівель | | | одиниць | | 5 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження стану адмінбудівель: покрівлі, електричних мереж, внутрішньобудинкових систем опалення, систем водовідведення та водопостачання. 2. Проведення інвентарізації основних засобів. 3. Придбання технічного забезпечення. 4. Визначення кількості кваліфікаційних спеціалістів для швидкого відновлення адмінбудівель. 5. Організація робочих місць. 6. Організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 5 880,00 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 8 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Придбання Комунальної спецтехніки та автомобілів | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Придбання комунальної техніки для ефективного та швидкого проведення робіт з благоустрою та відновлення громади | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і КП «ЗЕЛЕНЕ МІСТО».  Вся матеріально-технічна база підприємства була знищена або викрадена.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи КП «ЗЕЛЕНЕ МІСТО». Мешканці громади мають потребу в отриманні якісних послуг, які відповідають нормам сучасності. Без комунальної спецтехніки неможливо проводити відновлювані роботи і приводити до ладу зелені насадження Сєвєродонецької територіальної громади. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та громади після деокупації  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - поновлення матеріально-технічної бази підприємства  - покращення екологічного стану громади  - облаштування міст відпочинку громадян | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Автогрейдер XCMG GR165 | | | одиниць | | | 1 |
| АВТОКРАН XCMG QY50KH | | | одиниць | | | 1 |
| Автокран XCT25L4 XCMG (52 м) | | | одиниць | | | 1 |
| Автомобіль HDC DC Double long N22R33 | | | одиниць | | | 1 |
|  | Автомобіль RENAULT Duster | | | одиниць | | | 1 |
|  | Автопідйомник гідравлічний АТ на шасі Даюн 1120 (28м) | | | одиниць | | | 1 |
|  | Автопідйомник гідравлічний на шасі МАЗ (23м) | | | одиниць | | | 1 |
|  | Бульдозер XCMG TY160 | | | одиниць | | | 1 |
|  | ЕКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BOBCAT B730R | | | одиниць | | | 1 |
|  | Колісний екскаватор XE180WD | | | одиниць | | | 1 |
|  | Контейнер для сміття типу “лодочка” 8 м3 | | | одиниць | | | 7 |
|  | Кран-маніпулятор HIAB X-CL 16 B-3 | | | одиниць | | | 1 |
|  | Машина АТ-МДК-10/06 на самоскиді SHACMAN F3000 | | | одиниць | | | 1 |
|  | Машина комунальна вакуумна очисна АТ ВО-0702 на шасі DAYUN CGC-1120 | | | одиниць | | | 1 |
|  | Міні екскаватор XCMG X Е35 U | | | одиниць | | | 1 |
|  | Поливомийна машина МКД-12-03 | | | одиниць | | | 2 |
|  | Портальний сміттєвоз МАЗ-5550 | | | одиниць | | | 1 |
|  | Причеп тракторний 2ПТС-4 | | | одиниць | | | 1 |
|  | Самоскид SHACMAN SX3258DT384 | | | одиниць | | | 1 |
|  | Сміттєвоз з системою змінних кузовів (портального типу) АТ на базі шасі DAYUN CGC-1140 | | | одиниць | | | 3 |
|  | Трактор з навісним обладнанням | | | одиниць | | | 1 |
|  | Фронтальний навантажувач LW300КN | | | одиниць | | | 1 |
| **Ключові заходи проекту:** | * Визначення продавця техніки * Пошук фінансів * Проведення закупівель * Прийняття техніки на баланс підприємства | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** | |
| 74 137,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | 105 910,00 | |
| 31 773,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності комунального підприємства «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» | | | | | | |
| **Ціль проєкту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних з похованням, благоустроєм та утриманням кладовищ та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення на яке матиме вплив реалізація проєкту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і комунальне підприємство «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби».  Адміністративне приміщення, розташоване на першому поверсі двоповерхової будівля, розташоване за адресою: м.Сєвєродонеьцк, вул.Сметаніна, 1, та приміщення ритуальної служби, розташоване на території міського кладовища в р-ні с.Воронове, зазнали пошкоджень.  Вся матеріально-технічна база підприємства, а саме:   * обладнання (устаткування); * комп’ютерна техніка; * інша оргтехніка (монітори, принтери, БФП, тощо) * основні засоби (меблі, сейф, автотранспорт) були знищені або викрадені. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проєкту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із похованням;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних з похованням, благоустроєм та утриманням кладовищ;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість населення, яке звернулось за послугами протягом року | | | осіб | | 2000 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | | одиниць | | 10 | |
| Середня вартість послуг | | | грн. | | 500,00 | |
| Термін надання послуги | | | день | | 1 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує підприємство | | | одиниць | | 5 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівель;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - придбання технічного та технологічного забезпечення підприємства;  - придбання матеріально-технічної бази підприємства;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання ритуальних послуг;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 7516,39 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 10737,7 |
| 3221,31 | | Іноземні інвестори | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади. Маркетинг території громади та залучення інвестицій | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності комунального підприємства «Землевпорядник» Сєвєродонецької міської ради | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «Землевпорядник» Сєвєродонецької міської ради на деокупованій території Луганської області для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із землевпорядною, геодезичною, консалтинговою діяльністю | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 225 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і КП «Землевпорядник».  Вся матеріально-технічна база підприємства, зокрема:   * геодезичне обладнання (вимірювальне устаткування); * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо); * основні засоби (офісні меблі, сейф, службовий автомобіль тощо) були знищені або викрадені.   Для відбудови та розвитку громади потрібне відновлення геодезичної мережі (зруйнованих елементів), що є необхідністю для будівництва, встановлення меж в натурі на місцевості земельних ділянок, підготовки матеріалів для створення індустріальних і промислових парків та зон на базі вільних земельних ділянок. Для підвищення зацікавленості суб’єктів підприємницької діяльності є потреба постійно оновлювати базу даних про земельні ділянки, які можуть бути продані або передані в оренду суб'єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності. Також необхідно розробити документацію із землеустрою громади. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із землею;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із землевпорядною, геодезичною, консалтинговою діяльністю;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою громади;  - створення нових робочих місць. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | осіб | | 1500 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | одиниць | | 20 | |
| Середня вартість послуг | | грн | | 8000,00 | |
| Термін надання послуги | | день | | 20 | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує підприємство | | одиниць | | 18 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - придбання технічного забезпечення підприємства;  - придбання технологічного забезпечення  підприємства;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 1003,52 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 1433,6 |
| 430,08 | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади. Маркетинг території громади та залучення інвестицій | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Формування матеріальної бази для забезпечення оптимальних умов зберігання архівних документів ліквідованих підприємств, організацій та установ Сєвєродонецької міської територіальної громади | | | | | | |
| **Ціль проекту** | 1. Забезпечення централізованого зберігання архівних документів ліквідованих підприємств, організацій та установ Сєвєродонецької міської територіальної громади (МТГ), ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться. 2. Реалізація конституційних прав громадян на отримання архівних довідок соціально-правового характеру. 3. Створення електронного архіву для формування резервних копій архівних документів та захисту інформації від форсмажорних обставин. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70260 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У зв’язку з військовою агресією РФ та проведенням бойових дій на території Сєвєродонецької МТГ з подальшою її окупацією було викрадене майно КУ «Трудовий архів м. Сєвєродонецька», пошкоджено внутрішнє оздоблення приміщень архіву, зруйновані металеві двері, а також знищено охоронну та протипожежну сигналізацію. Для відновлення функціонування КУ «Трудовий архів м. Сєвєродонецька» необхідно придбати комп’ютерну техніку, прилади, обладнання, інструменти, інвентар, а також відновити охорону приміщень архіву та пожежну безпеку.  Проведення бойових дій та інші форсмажорні обставини можуть призвести до знищення архівних документів, тому важливо створити електронну базу відсканованих архівних документів, яка дозволить зберегти соціально значущу інформацію, та у разі настання форсмажорних обставин забезпечити безперевність наданя довідок соціально - правового характеру у дистанційному режимі. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. - Централізоване зберігання архівних документів 2. Надання довідок соціально-правового характеру 3. Сканування архівних документів | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| кількість архівних справ, зберігання яких треба забезпечити | | | одиниць | | 17819 | |
| кількість наданих довідок соціально-правового характеру на рік | | | одиниць | | 2000 | |
| кількість відсканованих документів на день | | | одиниць | | 500 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Облаштування робочих місць працівників архіву меблями; 2. Забезпечення працівників необхідною комп’ютерною технікою та периферійними пристроями; 3. Придбання обладнання, інструментів, приладів та інвентарю для архівосховищ; 4. Монтаж системи охоронної сигналізації; 5. Організувати пожежну безпеку в архіві; 6. Придбання обладнання для підтримання температурно-вологісного режиму в архіві; 7. Забезпечення архівосховища оптимальним освітленням з урахуванням вимог до енергозбереження; 8. Придбання інвентарю для проведення санітарно-гігієнічних заходів; 9. Створення зони для проведення палітурних та реставраційних робіт, облаштувати її необхідними приладами, інструментами та інвентарем; 10. Придбання обладнання та програмного забезпечення для   створення електронної бази архівних документів   1. Організувати для співробітників зону відпочинку та харчування | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2410,1 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 3443,0 |
| 1032,9 | | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади.  Маркетинг території громади та залучення інвестицій | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів території Сєвєродонецької міської територіальної громади в електронному вигляді  М 1:10 000 | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Створення картографічних планів території Сєвєродонецької міської територіальної громади в електронному вигляді для можливості розроблення містобудівної документації | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 105 000 | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Відсутність картографічних планів. необхідних для розроблення містобудівної документації | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Можливість розроблення містобудівної документації | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
|  |  | Площа, на яку виконані картографічні плани | | га | | 71,3 |
|  | **Ключові заходи проекту:** | * Підготовка тендерної документації. * Проведення процедури закупівлі та визначення виконавців робіт. * Проведення топографо-геодезичних робіт та створення картографічних планів | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | Всього |
|  | Обсяг | Назва джерела |
|  | 3 800,0 | - | - | - | 3 800,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | |  |  | | |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади/  Маркетинг території громади та залучення інвестицій | | | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади | | | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Сєвєродонецької міської територіальної громади (Комплексний план) | | | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 105 000 | | | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Відсутність містобудівної документації | | | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Розроблення містобудівної документації, яка створить умови для більш ефективного відновлення території Сєвєродонецької міської територіальної громади, забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території громади, забезпечить її просторовий та економічний розвиток. | | | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | | |
|  |  | Площа, на яку розроблена містобудівна документація | | | | га | | 71,3 | | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | * Підготовка вихідних даних для розроблення Комплексного плану. * Створення робочої групи для підготовки завдання на проектування Комплексного плану, збір пропозицій, громадське обговорення завдання на проектування. * Затвердження завдання на проектування. * Підготовка тендерної документації. * Проведення процедури закупівлі та визначення виконавців робіт. * Розроблення Комплексного плану. * Громадське обговорення та затвердження Комплексного плану. | | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела | | | | | Всього |
|  | Обсяг | | Назва джерела | | |
|  | 7 200,0 |  | |  | |  | | | 7 200,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | | |  |  | | |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади/  Маркетинг території громади та залучення інвестицій | | | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади | | | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади | | | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 105 000 | | | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Відсутність технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади | | | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади, яка створить умови для більш ефективного відновлення території Сєвєродонецької міської територіальної громади, створить необхідні умови для формування фінансово-економічної бази населених пунктів за рахунок справляння плати за землю, забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території громади | | | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | | |
|  |  | Площа, на яку розроблена містобудівна документація | | | | га | | 71,3 | | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | * Підготовка тендерної документації. * Проведення процедури закупівлі та визначення виконавців робіт. * Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади | | | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела | | | | | Всього |
|  | Обсяг | | Назва джерела | | |
|  | 1 800,0 |  | |  | |  | | | 1 800,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/ завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади. Маркетинг території громади та залучення інвестицій. | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення (капітальний ремонт) будівлі Комунального підприємства "Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації" та відновлення технологічного забезпечення | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити діяльність Комунального підприємства "Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації" для надання послуг з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень, з аналогічною проблемою зіткнулося Комунальне підприємство -КП Сєвєродонецьке БТІ, саме:  - приміщення КП Сєвєродонецьке БТІ, яке знаходиться за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 52А, має значні пошкодження. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - задовільнення попиту на послуги з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади - фізичних та юридичних осіб;  - оцінка стану правовстановлювальної та технічної документації на майно територіальної громади ;  - внесення даних щодо об'єктів нерухомого майна до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;  - перехід до електронного документообігу в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;  - сприяння інтересам місцевих мешканців щодо отримання ними інформації про об'єкти нерухомого майна, в т.ч. пошкодженого, для реалізації державних програм з відбудови житла;  - сприяння поверненню тимчасово переміщених осіб; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Кількість населення, яке скористалось послугами | | осіб | | | 70 000 | |
|  | Кількість видів та типів послуг | | послуг | | | до 10 | |
|  | Вартість послуг | | грн | | | Затверджується наказами підприємства | |
|  | Термін надання послуги | | дні | | | Зменшення граничного максимального терміну надання послуг, затвердженого законодавством | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує підприємство | | одиниці | | | близько 15 | |
|  | Створення робочих місць | | осіб | | | до 10 | |
|  | Сплата податків та внесків до бюджету | | тис.грн/рік | | | 700 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану об’єкта нерухомого майна, який знаходиться на балансі КП Сєвєродонецьке БТІ, розташований за адресою: Луганська область, Сєвєродонецький район, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 52А;  - розробка проєктно-кошторисної документації на проведення робіт з ремонту приміщення;  - відновлення матеріально-технічної бази підприємства  шляхом придбання необхідного мінімуму основних засобів  та оборотних активів та відбудови пошкодженого приміщення;  - організація та початок виробничого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування**  **тис. гривень** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| **Обсяг** | **Назва джерела** | |
|  | 9627,9 |  | | 4126,242 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | | 13754,142 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення системи централізованого водопостачання КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням, задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах централізованого водопостачання та сталого розвитку громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень, включаючи систему централізованого водопостачання КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ».  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи свердловин Замулівського, Щедрищівського водозаборів, свердловин смт. Воронове, с.Чабанівка, с.Гаврилівка Сєвєродонецького р-ну. Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг централізованого водопостачання, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом користування природними водними ресурсами (ст.13 Конституції України);  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Система централізованого водопостачання | | одиниць | | | 1 | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | осіб | | | 50000 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одного робочого дня | | одиниць | | | 7 | |
| Середня вартість послуг | | грн/м3 | | | 9,66 | |
| Термін надання послуги | | день | | | цілодобово | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує підприємство | | одиниць | | | 11 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі водопровідних станцій;  - обстеження стану водопровідних мереж;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення підприємства;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг централізованого водопостачання;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 15540,0 |  | | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 22200,0 |
| 6660,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво комплексу очисних споруд з виробництвом біогазу з осаду | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Побудувати комплекс очисних споруд з виробництвом біогазу з осаду для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водовідведенням, задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах централізованого водовідведення та сталого розвитку громади, а також підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень, включаючи очисні споруди міста.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне будівництво нових очисних споруд. Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг централізованого водовідведення та очищення стоків, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом користування природними водними ресурсами (ст.13 Конституції України);  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водовідведенням;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Комплекс очисних споруд з виробництвом біогазу з осаду | | | одиниць | | 1 | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 50 000,0 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 8 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | 8,64 | |
| Термін надання послуги | | | день | | цілодобово | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує підприємство | | | одиниць | | 11 | |
|  | Будівництво очисних споруд | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - визначення території для будівництва;  - розробка проєктно-кошторисної документації;  - отримання ліцензій та дозволів на провадження діяльності з очищення стоків;  - будівництво комплексу очисних споруд з виробництвом біогазу з осаду;  - придбання технічного забезпечення підприємства;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг централізованого водовідведення;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 560 000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 800 000,0 |
| 240 000,0 | | Міжна-родні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення системи централізованого водовідведення КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водовідведенням, задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах централізованого водовідведення та сталого розвитку громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень, включаючи систему централізованого водовідведення КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ».  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення роботи каналізаційних насосних станцій. Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг централізованого водовідведення, які відповідають нормам сучасності, а також підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом користування природними водними ресурсами (ст.13 Конституції України);  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водовідведенням;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Система централізованого водовідведення | | | одиниць | | 1 | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 70 000,0 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 8 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | 8,64 | |
| Термін надання послуги | | | день | | цілодобово | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує підприємство | | | одиниць | | 11 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі каналізаційних станцій;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення підприємства;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг центалізованого водовідведення;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 7 812,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 11 160,0 |
| 3 348,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Забезпечення загального обліку споживання комунальної послуги КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та сталого розвитку громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень, включаючи і КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ».  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібеноблік води з дистанційним зняттям показників за допомогою технології LoRaWAN. Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом користування природними водними ресурсами (ст.13 Конституції України);  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 70 000,0 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 8 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | 12,00 | |
| Термін надання послуги | | | день | | цілодобово | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує підприємство | | | одиниць | | 11 | |
|  | Вузол комерційного обліку води | | | одиниць | | 800 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - розробка проєктної документації;  -облаштування багатоквартирних будинків м.Сєвєродонецьк вузлами комерційного обліку води;  - придбання технічного забезпечення підприємства;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг центалізованого водопостачання та централізованого водовідведення;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 25 200,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 36 000,0 |
| 10 800,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво бомбосховища  КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та сталого розвитку громади, а також збереження життя та здоров’я працівників підприємства та мешканців міста. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень, включаючи і КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ».  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне будівництво бомбосховища та будівництво мобільних укриттів Замулівського, Щедрищівського водозаборів. Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав;  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - збереження життя та здоров’я працівників підприємства та мешканців міста. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами | | | осіб | | 70 000 | |
| Термін надання послуги | | | день | | цілодобово | |
|  | Бомбосховище | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - будівництво бомбосховища;  - будівництво мобільних укриттів на водозаборах;  - придбання технічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг бомбосховища та мобільних укриттів;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 3 500,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 5 000,0 |
| 1 500,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Модернізація комплексу будівель та споруд підприємства КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та сталого розвитку громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень, включаючи будівлі та споруди  КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ».  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення пошкоджених будівель, споруд, модернізація гаражів, складу, зварювальних  КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ». Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом користування природними водними ресурсами (ст.13 Конституції України);  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 70 000,0 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 8 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | 18,30 | |
| Термін надання послуги | | | день | | цілодобово | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує підприємство | | | одиниць | | 11 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі, гаражів, складу та зварювальних КП «СЕВЕРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ»;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення підприємства;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг центалізованого водопостачання та централізованого водовідведення;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2 800,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 4 000,0 |
| 1 200,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та сталого розвитку громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень, включаючи і КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ».  Вся матеріально-технічна база підприємства, зокрема:   * обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням; * інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо).   Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення функціонування підприємства, придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки. КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ». Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом користування природними водними ресурсами (ст.13 Конституції України);  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Техніка | | | одиниць | | 88 | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 70 000,0 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 8 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | 18,30 | |
| Термін надання послуги | | | день | | цілодобово | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує підприємство | | | одиниць | | 11 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення підприємства;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг центалізованого водопостачання та централізованого водовідведення;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 1 400,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 2 000,0 |
| 600,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення мереж КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» для надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням, задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади у необхідних послугах централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та сталого розвитку громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень, включаючи і КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ».  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення водопровідних мереж та каналізаційних мереж Сєвєродонецького р-ну. Мешканці громади потребують в отриманні якісних послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які відповідають нормам сучасності. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення можливостями для реалізації його конституційних прав, пов’язаних із правом користування природними водними ресурсами (ст.13 Конституції України);  - надання широкого спектру послуг, пов’язаних із централізованим водопостачанням;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Водопровідні та каналізаційні мережі | | | Метрів погонних | | 256030 | |
| Кількість фізичних та юридичних осіб, які звернулись за послугами протягом року | | | осіб | | 70 000,0 | |
| Кількість видів та типів послуг, наданих протягом одно робочого дня | | | одиниць | | 8 | |
| Середня вартість послуг | | | грн | | 18,30 | |
| Термін надання послуги | | | день | | цілодобово | |
|  | Кількість населених пунктів, які обслуговує підприємство | | | одиниць | | 11 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану водопровідних мереж та каналізаційних мереж;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання технічного забезпечення підприємства;  - придбання технологічного забезпечення;  - визначення кількості осіб, які потребують отримання послуг центалізованог водопостачання;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 1 400 000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 2 000 000,0 |
| 600 000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Енергоефективна політика та інфраструктура | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення котельні 83 мікрорайону з встановлення 3-х газових котлів ПТВМ-30 та котельного обладнання, будівництвом ГРП та частковою заміною пошкоджених магістральних та внутрішньо квартальних теплових мереж. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Забезпечення якісною послугою з теплопостачання житлового фонду, об’єктів соціальної та бюджетної сфери | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 41000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | В результаті збройної агресії РФ об’єкти теплопостачання зазнали чималих руйнувань і пошкоджень: пошкоджені будівлі котелень та технічні споруди, демонтовані джерела теплової енергії підприємства, а саме, газові котли, насосне і технологічне обладнання, частково пошкоджені теплові мережі. Все це унеможливлює надання послуги з теплопостачання. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Встановлення енергоефективних газових водогрійних котлів ПТВМ-30 -3 од, з ККД не менше 93% з встановленням:   * сучасних модульованих пальників (діапазон регулювання від 30% до 100% від номінальної потужності) та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу; * систем автоматичного регулювання температури теплоносія на виході з котельні в залежності від температури зовнішнього повітря, заданого температурного графіку та часу доби; * насосів з низьким рівнем енергоспоживання, обладнаних запірно-регулюючою арматурою, шафами керування та частотними регуляторами; * влаштування нової сучасної автоматизованої системи хімічної підготовки котлової води;   2. Зменшення втрат в теплових мережах за рахунок часткової заміни магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж на попередньо ізольовані труби.  3. Надання якісної послуги з теплопостачання. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | Найменування  показника | | Одиниця  вимірювання | | | Прогнозне (цільове значення) | |
| Теплова енергія | | Гкал | | | 123 281,69 | |
| **Ключові заходи проекту** | 1. Обстеження будівель та споруд, визначення стану, рівня пошкодження. 2. Проєктні роботи. Погодження та затвердження всіх технічних, енергетичних та конструктивних нюансів. 3. Перелік закупівель. 4. Виконання робіт по будівництву та встановленню обладнання. 5. Пуско-налагоджувальні роботи та введення об’єктів в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис.грн.** | Державний  бюджет | Місцевий  бюджет | | Інші джерела | | | ВСЬОГО |
| Обсяг | Назва  джерела | |
|  | - | | 1 097 058,00 | Іноземні  інвестиції | | 1 097 058,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади. Маркетинг території громади та залучення інвестицій. Запровадження єдиного архітектурного стиля міста та громади | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Ремонт приміщення та споруд КП «ЗЕЛЕНЕ МІСТО» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства КП «ЗЕЛЕНЕ МІСТО» для надання спектру послуг, пов’язаних із зеленими насадженнями та задоволення потреб мешканців Сєвєродонецької міської територіальної громади. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не оминуло це і КП «ЗЕЛЕНЕ МІСТО».  Вся матеріально-технічна база підприємства були знищені або викрадені, а адмінбудівля та бокси пошкодженні. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення роботи підприємства;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - виконання санітарних норм . | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Комплекс приміщень та споруди | | одиниць | | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - обстеження стану будівлі;  - проведення інвентаризації основних засобів;  - ремонт та відновлення адмінбудівлі (дах, вікна, зовнішнє утеплення стін, водопостачання, водовідведення, електропостачання, система опалення з встановленням твердопаливного котла, внутрішній косметичний ремонт;  - ремонт та відновлення господарських споруд (бокси, гаражі, навіс);  - улаштування паркану;  - улаштування дорожнього покриття на території двору;  - виконання санітарних норм;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 11 200,0 | **-** | | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 16 000,00 |
| 4 800,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Енергоефективна політика та інфраструктура | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт комплексу будівель за адресою м.Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, буд. 1 та опорного пункту за адресою м.Сєвєродонецьк, вул. Науки, буд. 3 (підвальне приміщення) | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити діяльність підприємства КП «Сєвєродонецькліфт», покращити його роботу для надання послуг, пов’язаних з поточним ремонтом та технічним обслуговуванням ліфтів; поточним ремонтом та технічним обслуговуванням мереж зовнішнього освітлення; поточним ремонтом та технічним обслуговуванням світлофорних об’єктів | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через напад країни-агресора, РФ, на території Сєвєродонецької міської територіальної громади та, зокрема, на території м.Сєвєродонецьк розпочалися бойові дії. Через це на територію підприємства було декілька значних прильотів ворожих снарядів, що стало причиною часткового руйнування адміністративної будівлі та боксів, а також повного руйнуванн навісу (ангару) та інших господарських споруд.  Для відбудови та сталого розвитку громади потрібне відновлення пошкоджених будівель, споруд, боксів, навісу, опорного пункту КП «Сєвєродонецькліфт». | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * створення безпечних та комфортних умов праці; * забезпечення якісного та швидкого виконання завдань, покладених на підприємство; * створення нових робочих місць; * стимул для повернення ВПО до громади; * надання послуг населенню, зазначених у Статуті підприємства. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Площа внутрішнбого ремонту приміщень | | | м2 | | 793,4 | |
| Площа покрівельних робіт | | | м2 | | 455,0 | |
| Площа фасадних робіт | | | м2 | | 621,0 | |
| Площа встановлених вікон | | | м2 | | 132,0 | |
| Двері | | | одиниць | | 33 | |
| Сонячна станція | | | одиниць | | 1 | |
| Твердопаливний котел | | | одиниць | | 1 | |
| Глибина свердловини | | | м | | 30 | |
| Система відеоспостереження | | | одиниць | | 1 | |
| Система сигналізації | | | одиниць | | 1 | |
| Площа паркану | | | м2 | | 40 | |
| Автоматичні ворота | | | одиниць | | 1 | |
| Розпашні ворота | | | одиниць | | 3 | |
| Площа асфальтного покриття | | | м2 | | 900 | |
| Площа навісу | | | м2 | | 45 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - огляд стану комплексу будівель та опорного пункту;  - проведення інвентаризації документації, основних засобів та матеріальних цінностей;  - аналіз стану комплексу будівель та опорного пункту;  - складання кошторисів для проведення капітальних робіт;  - закупівля техніки, палива, інструменту, матеріалів, запчастин, спецодягу, оргтехніки, меблів, канцтоварів, обладнання;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 7630,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 10900,0 |
| 3270,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Енергоефективна політика та інфраструктура | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Сєвєродонецьк та прилеглих селищ | | | | | | |
| **Ціль проекту** | * створити безпечні та комфортні умови руху по вуличній дорожній мережі міста та прилеглих селищ у вечірні та нічний час.; * зменшити рівень кримінальної активності; * впровадити заходи з енергозбереження для зменшення обсягів енергоспоживання та забезпечення екологічної сталості. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через ведення бойових дій на території Сєвєродонецької територіальної громади та, зокрема, на території м.Сєвєродонецьк мережі зовнішнього освітлення знаходяться у неробочому стані і потребують повного відновлення та модернізації шляхом встановлення нових опор та енергозберігаючих світильників | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * забезпечення підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів; * поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення; * зниження кількості аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення; * створення умови для безпечного руху автотранспорту та пішоходів; * створення ефективної системи обліку та регулювання споживання електричної енергії, раціонального її використання для освітлення населених пунктів; * скорочення витрат енергії, підвищення енергоефективності освітлення вулично-дорожньої мережі | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Опори вуличного освітлення | | | одиниць | | 2000 | |
| Світильники LED | | | одиниць | | 4300 | |
| Самоізольований провід 4х16 | | | км | | 164 | |
| Термінал виконавчого пункту | | | одиниць | | 70 | |
| Термінал зв’язку диспетчерського пункту | | | одиниць | | 1 | |
| Робоча станція диспетчерського пункту з програмним забезпеченням | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * огляд стану мереж зовнішнього освітлення м.Сєвєродонецьк та прилеглих селищ; * проведення інвентаризації мереж зовнішнього освітлення; * закупівля техніки, палива, спецодягу, інструменту, матеріалів; * аналіз стану мереж зовнішнього освітлення; * складання кошторисів для проведення відновлювальних робіт; * укладання договорів на проведення відновлювальних робіт; * проведення відновлювальних робіт. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 86240,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 123200,0 |
| 36960,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт світлофорних об’єктів м.Сєвєродонецьк | | | | | | |
| **Ціль проекту** | * відновити роботу світлофорних об’єктів; * забезпечити безпечні та комфортні умови пересування транспорту та пішоходів; * удосконалити систему керування дорожнім рухом в місті; * зменшити рівень аварійності на дорогах міста; * зменшити ймовірність появи заторів; * скоротити затримки транспортних засобів на перехрестях; * знизити рівень шуму від скупчення транспорту; * зменшити викиди СО2 в атмосферу | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через ведення бойових дій на території Сєвєродонецької територіальної громади та, зокрема, на території м.Сєвєродонецьк світлофорні об’єкти знаходяться у неробочому стані і потребують повного відновлення та модернізації шляхом встановлення нових світлофорних модулів | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * зменшення ймовірності появи заторів; * скорочення затримки транспортних засобів на світлофорах; * зниження рівня шуму від скупчення транспорту; * зменшення викидів вихлопних газів; * значне підвищення безпеки; * впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом для оперативності управління дорожнім рухом, основними елементами якої є дорожньо-діагностичні контролери, що дозволяють здійснювати передачу даних про роботу світлофорів до диспетчерського пункту через мережу Інтернет і забезпечують можливість дистанційної діагностики та управління світлофорними об'єктами без потреби виїзду на об’єкти. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Світлофор транспортний | | | одиниць | | 118 | |
| Світлофор пішохідний | | | одиниць | | 224 | |
| Дорожні контролери | | | одиниць | | 27 | |
| Робоча станція технолога з програмним забезпеченням | | | одиниць | | 1 | |
| Робоча станція диспетчерського пункту з програмним забезпеченням | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * огляд стану світлофорних об’єктів; * проведення інвентаризації світлофорних об’єктів; * закупівля техніки, палива, спецодягу, інструменту, матеріалів; * аналіз стану світлофорних об’єктів; * складання кошторисів для відновлення світлофорних об’єктів; * укладання договорів на проведення відновлювальних робіт; * проведення відновлювальних робіт | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 35140,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 50200,0 |
| 15060,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення автомобільно-пішохідного мосту через річку Сіверський Донець | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відбудувати пішохідне та транспортне сполучення між містами Сєвєродонецьк та Лисичанськ через річку Сіверський Донець.  Відновити логістичні шляхи для відбудови та розвитку регіону. Відновити логістичні шляхи для відбудови та розвитку регіону. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 100 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Автомобільно-пішохідний міст через річку Сіверський Донець, який є стратегічним об’єктом, зруйнований. Рух вантажного, пасажирського та громадського транспорту, надзвичайно важливий для життєдіяльності громади, зараз неможливий. Альтернативи, крім відновлення зруйнованої споруди, наразі немає. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Реалізація проєкту сприятиме відновленню вантажного, пасажирського та громадського транспортного сполучення між населеними пунктами Луганської області.  Також прискорить економічного відновлення регіону, підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі ефективного використання логістичних можливостей. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Автомобільно-пішохідний міст через річку Сіверський Донець | | | одиниць | | | 1 |
| **Ключові заходи проекту:** | - Обстеження руйнувань мосту;  - Розробка та затвердження плану робіт;  - Оприлюднення затвердженого плану робіт на офіційному веб-сайті Сєвєродонецької ТГ;  - Складання технічної документації та плану будівництва мосту;  - Проведення тендеру на закупівлю послуг з ремонту мосту;  - Організація та виконання робіт з демонтажу потенційно аварійно небезпечних об’єктів;  - Проведення робіт зі збирання, попереднього сортування та відокремлення небезпечних відходів;  - Відновлення мосту;  - Введення в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** | |
| 85 475,197 |  | **Обсяг** | | **Назва джерела** | 122 107,424 | |
| 36 632,227 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво автомобільного мосту із Сєвєродонецька у бік Рубіжного через річку Борова на 157 км +800 автомобільної дороги Р-66 КПП «Деміно-Олександрівка»-Сватово-Лисичанськ-Луганськ Луганської області. | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відбудувати автомобільний заплавний міст через р. Борова між містом Сєвєродонецьк та містом Рубіжне, що знаходиться на балансі Комунального підприємства «Сєвєродонецьккомунсервис» на трасі Р66.  Відновити логістичні шляхи для відбудови та розвитку регіону. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 100 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Автомобільно-пішохідний міст через річку Борова, який є стратегічним об’єктом, зрйнований. Рух вантажного, пасажирського та громадського транспорту, надзвичайно важливий для життєдіяльності громади, зараз неможливий. Альтернативи, крім відновлення зруйнованої споруди наразі немає. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Реалізація проєкту сприятиме відновленню вантажного, пасажирського та громадського транспортного сполучення між населеними пунктами Луганської області.  Також прискорить економічне відновлення регіону, підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі ефективного використання логістичних можливостей. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Автомобільний міст через річку Борова | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - Обстеження руйнувань мосту.  - Розробка та затвердження плану робіт.  - Оприлюднення затвердженого плану робіт на офіційному веб-сайті Сєвєродонецької ТГ.  - Складання технічної документації та плану будівництва мосту.  - Організація та виконання робіт з демонтажу потенційно аварійно небезпечних об’єктів.  - Проведення робіт зі збирання, попереднього сортування та відокремлення небезпечних відходів.  - Будівництво мосту.  - Введення в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 140 000,0 |  | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 200 000,0 |
| 60 000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | Створення дільниці з обслуговування міських автомобільних доріг загального користування та зупинок міського громадського транспорту Комунального підприємства «Сєвєродонецьккомунсервис» | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновити матеріально-технічну базу  КП "Сєвєродонецьккомунсервис", збільшити технічну та виробничу потужності, забезпечити стабільну роботу комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень шляхом придбання спеціалізованої техніки | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. На балансі КП СКС знаходилось дорожнє покриття у місті Сєвєродонецьку та селищах сателітах: 15 сіл (Боброве, Боровеньки, Воєводівка, Гаврилівка, Єпіфанівка, Лісна Дача, Нижній Суходіл, Нова Астрахань, Олександрівка, Осколонівка, Павлоград, Пурдівка, Синецький, Смолянинове, Чабанівка) та 4 смт. (Борівське, Воронове, Метьолкіне, Сиротине), 1 автомобільний міст через ріку Сіверський Донець. Практично все полотно зруйновано.  Спеціалізована техніка, яка знаходиться на балансі підприємства, була знищена в результаті військової агресії РФ до України. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Реалізація проєкту сприятиме відновленню та вдосконаленню робіт з обслуговування автомобільних доріг загального користування та зупинок громадського транспорту Сєвєродонецької міської територіальної громади.  Дозволить забезпечити безпеку на дорогах, підвищить рівень добробуту населення, передусім у сфері благоустрою міста, розвитку комунального сектору економіки Сєвєродонецької ТГ та дозволить стабільно виконувати роботи по благоустрою територій міста, усуненню наслідків військових дій, стихійних лих, погодних катаклізмів, зменшити ручну працю.  Після придбання спецтехніки за проєктом КП "Сєвєродонецьккомунсервис" може забезпечити проведення ремонтних робіт асфальтобетонного покриття доріг міста, що сприятиме відновленню інфраструктури міста та селищ, підвищенню безпеки дорожнього руху та експлуатаційної спроможності дорожнього покриття, раціональному використанню бюджетних коштів. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** |
| Спеціалізована техніка для обслуговування доріг | | | одиниць | | 17 |
| Спеціалізована техніка та обладнання для ремонту доріг | | | одиниць | | 19 |
| Відремонтоване асфальтобетонне покриття | | | м2 | | 160 200 |
| Відремонтоване тротуарне покриття вздовж доріг | | | м2 | | 356 000 |
| Термін надання послуги Тротуарне покриття вздовж доріг | | | м2 | | 400 000 |
|  | Решітки та люки водоприймачів зливової каналізації | | | одиниць | | 300 |
|  | Автомобільний спецтранспорт для обслуговування ливневої каналізації | | | одиниць | | 2 |
| **Ключові заходи проекту:** | - Обстеження руйнувань дорожньої інфраструктури Сєвєродонецької ТГ.  - Розробка та затвердження плану відновлювальних робіт.  - Оприлюднення затвердженого плану робіт на офіційному веб-сайті Сєвєродонецької ТГ.  - Складання технічної документації та плану робіт з відновлення дорожньої інфраструктури Сєвєродонецької ОТГ.  - Проведення тендерних процедур із закупівлі спеціальної техніки для виконання робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття.  - Проведення тендерних процедур із закупівлі послуг підрядних організацій для проведення капітального ремонту дорожнього полотна.  - Отримання спеціалізованої техніки та обладнання.  - Підвищення кваліфікації найманих працівників та технічний інструктаж з роботи на новому обладнанні.  - Проведення робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття власними потужностями КП «Сєвєродонецьккомунсервис».  - Проведення робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття власними потужностями КП «Сєвєродонецьккомунсервис».  - Проведення робіт з ремонту, очищення та відновлення стокових ливневих водоприймачів, розташованих на автомобільних шляхах та узбіччях Сєвєродонецької ТГ власними потужностями КП «Сєвєродонецьккомунсервис».  - Проведення робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття Сєвєродонецької ТГ з залученням підрядних організацій.  - Проведення робіт з ремонту пішохідних тротуарів вздовж автомобільних доріг Сєвєродонецької ТГ.  - Введення в експлуатацію відновленої дорожньої інфраструктури Сєвєродонецької ТГ.  - Поточне обслуговування дорожньої інфраструктури Сєвєродонецької ТГ. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 1 659 758,712 |  | **Обсяг** | | **Назва джерела** | 2 371 083,874 |
| 711 325,162 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального підприємства «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» для надання якісних послуг мешканцям Сєвєродонецької міської територіальної громади. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Територія КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» опинилась в зоні проведення бойових дій, внаслідок чого була знищена та розграбована вся матеріально-технічна база та автотранспортний парк підприємства, зокрема:  - обладнання та матеріали;  - обчислювальна техніка із відповідним програмним забезпеченням;  - інша оргтехніка (монітори, принтери, сканери тощо);  - основні засоби (офісні меблі, службові автомобілі, спецавтотранспорт тощо). | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - забезпечення населення якісними послугами з перевезення пасажирів;  - вирішення ряду питань в межах статутної діяльності, пов’язаних із відбудовою та сталим розвитком громади;  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - повний моніторинг та контроль діяльності підприємства | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Кількість перевезених пасажирів протягом року | | | осіб | | 5000000 | |
|  |  | Економія фонду оплати праці | | | Тис. грн./місяць | | 150 - 200 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | - проведення інвентаризації основних засобів;  - придбання матеріально-технічної бази підприємства;  - придбання автомобільної та спецтехніки;  - ліквідація власними силами наслідків незначних пошкоджень;  - запровадження програмного забезпечення;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
|  |  | 14959,0 | - | 6411,0 | | Міжнародні інвестиції | | 21370,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Встановлення сучасних зупинкових майданчиків «Розумні зупинки» | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Встановити сучасні зупинкові майданчики «Розумні зупинки» для комфортного очікування пасажирами громадського транспорту. | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб. | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | На території міста Сєвєродонецьк були розташовані тролейбусні зупинки, які не відповідали сучасним нормам та новітнім технологіям, більшість з яких була знищена під час бойових дій | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Сучасний дизайн, обладнані розетками для підзарядки мобільного телефону та безкоштовним Wi-Fi, обігрівом місць для сидіння, годинником, термометром, кнопкою виклику поліції та екстрених служб. Мають комплект сміттєвих урн для роздільного збору сміття (пластик/метал, скло та інше), комплект відеоспостереження, сонячні панелі, внутрішнє освітлення тощо. | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Кількість встановлених зупинкових майданчиків | | одиниць | | 84 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження місць для розміщення зупинкових майданчиків 2. Розробка проєктно-кошторисної документації 3. Придбання «Розумних зупинок» 4. Встановлення сучасних зупинкових майданчиків | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | Всього |
| Обсяг | Назва джерела | |
|  |  | 49364,0 | - | 21156,0 | Міжнародні інвестиції | | 70520,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт будівель та споруд КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Капітально відремонтувати будівлі та споруди КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління (ремонт покриття покрівлі; ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів; ремонт конструкцій фасадів; ремонт внутрішніх приміщень будівель, мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання).  Відновлення діяльності підприємства | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб. | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не минуло це і КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління. Практично всі будівлі та споруди підприємства зазнали руйнувань. Для відбудови та сталого розвитку як підприємства, так і громади в цілому є необхідність в ліквідації наслідків руйнувань та проведенні капітального ремонту будівель та споруд підприємства. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Відновлення роботи підприємства. * Надання якісних послуг населенню громади. * Створення комфортних умов праці робітників підприємства. * Стимул для повернення ВПО до громади. * Створення нових робочих місць. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  | Капітально відремонтоване приміщення адміністративного корпусу підприємства, розташованого за адресою м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 27 | | | м. кв. | | 3642,8 | |
|  | Капітально відремонтоване приміщення головного корпусу підприємства, розташованого за адресою м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 27 | | | м. кв. | | 5822,6 | |
|  | Капітально відремонтована будівля диспетчерської служби підприємства, розташованого за адресою м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 27 | | | м. кв | | 297 | |
|  | Капітально відремонтоване будівля енергогосподарства підприємства, розташованого за адресою м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 27 | | | м. кв. | | 657 | |
|  | Капітально відремонтована тягова підстанція ПС – 1, розташованої за адресою м. Сєвєродонецьк пр-кт Хіміків 2а | | | одиниць | | 1 | |
|  | Капітально відремонтована тягова підстанція ПС – 2, розташованої за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Мєндєлєєва 43а | | | одиниць | | 1 | |
|  | Капітально відремонтована тягова підстанція ПС – 3, розташованої за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, 18 | | | одиниць | | 1 | |
|  | Капітально відремонтована тягова підстанція ПС – 4, розташованої за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Новікова, 8 | | | одиниць | | 1 | |
|  | Капітально відремонтована тягова підстанція ПС – 5, розташованої за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Промислова, 42 | | | одиниць | | 1 | |
|  | Капітально відремонтована тягова підстанція ПС – 6, розташованої за адреси м. Сєвєродонецьк вул. Промислова | | | одиниць | | 1 | |
|  | Капітально відремонтована тягова підстанція ПС – «Депо», розташованої за адресою м. Сєвєродонецьк шосе Будівельників, 27 | | | одиниць | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Обстеження будівель та споруд та оцінка руйнувань 2. Розробка проєктно – кошторисної документації 3. Пошук підрядника 4. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 5. Ремонт покриття покрівлі 6. Ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів 7. Монтаж електрообладнання | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
|  | 322700,0 | - | 138300,0 | | Міжнародні інвестиції | | 461000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Встановлення сонячної станції потужністю 100 кВт на території підприємства за адресою м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 27 | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Не виключенням стали і об’єкти енергетики, які зазнали значних руйнувань. Для зменшення навантаження на загальну систему електропостачання є необхідність в придбанні та встановленні на території підприємства альтернативних джерел видобутку електроенергії. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * Зменшення витрат підприємства за спожиту електроенергію. * Зменшення навантаження на загальну систему електропостачання. * За рахунок економії покращення якості надаваємих послуг. | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | Потужність сонячної станції | | | кВт | | 100 | |
|  |  | Економія за спожиту електроенергію | | | % | | 40-50 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Пошук підрядника 2. Виготовлення пакету документів на сонячну станцію 3. Встановлення сонячної станції | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
|  |  | 3150,0 |  | 1350,0 | | Міжнародні інвестиції | | 4500,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | | |
|  | **Назва проекту:** | Придбання електробусів та зарядних станцій для них | | | | | | |
|  | **Ціль проекту** | Відновити та покращити роботу комунального підприємства «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» для надання послуг з перевезення пасажирів Сєвєродонецької міської територіальної громади. | | | | | | |
|  | **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
|  | **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | | |
|  | **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Територія комунально підприємства «Сєвєродонецьке тролейбусне управління опинилось в епіцентрі даних подій, в результаті чого знищено весь тролейбусний парк підприємства та всю контактну мережу. | | | | | | |
|  | **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | * сучасний економічних вид транспорту * екологічно чистий вид транспорту * надання якісної послуги населенню громади * створення нових робочих місць * стимул для повернення ВПО до громади * відкриття нових маршрутів руху | | | | | | |
|  | **Очікувані кількісні результати від реалізації проекту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
|  |  | 1.Кількість придбаних електробусів | | | одиниць  . | | 20 | |
|  |  | 2.Кількість придбаних зарядних станцій | | | одиниць | | 20 | |
|  |  | 3. Кількість перевезених пасажирів на рік | | | осіб | | 5000000 | |
|  | **Ключові заходи проекту:** | 1. Вивчення потреб в транспорті по кожному з маршрутів міста 2. Розробка графіків руху по маршрутам міста 3. Придбання електробусів 4. Придбання зарядних станцій 5. Встановлення зарядних станцій 6. Випуск транспорту на маршрути міста | | | | | | |
|  | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування тис. гривень** | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | | | | Всього |
| Обсяг | | Назва джерела | |
|  |  | 345800,0 |  | 148200,0 | | Гранти міжнародних організацій | | 494000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Будівництво. сміттєспалювального заводу | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення умов, що сприятимуть забезпеченню гігієнічного, безпечного, економічного і естетичного способу збору сміття та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Під час бойових дій на території Сєвєродонецької громади майже вся критична інфраструктура була зруйнована. На сміттєзвалищах громади накопичилось тони будівельного та побутового сміття. Це становить загрозу екології та життю жителів, сприяє забрудненню навколишнього середовища.. Поводженням з твердими побутовими відходами і їх переробкою наразі переймаються у всьому цивілізованому світі | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та селищ громади після деокупації  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - використання твердих побутових відходів в якості палива для сучасної теплоцентралі  - покращення екології | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| сміттєспалювальний завод | | | одиниця | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Визначення місця будівництва заводу. * Виготовлення проєктно-кошторисної документації. * Пошук інвестора. * Публічні обговорення проекту. * Укладення угоди про будівництво заводу. * Будівництво заводу * Початок роботи | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2 331 000,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 3 330 000,00 |
| 999 000,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Енергоефективна політика та інфраструктура | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Встановлення та запуск лінії для виготовлення пелетів | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Встановити лініі для виготовлення пелетів як альтернатива для опалення адмінбудівель, комунальних приміщень і т.ін. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Під час бойових дій на території Сєвєродонецької громади майже вся критична інфраструктура, відповідаюча за опалення, була зруйнована. Також виникла потреба в енергетичній безпеці громади через залежність від імпортного природного газу | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та селищ громади після деокупації  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - підвищення якості енергопостачання Сєвєродонецької громади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Лінія для виготовлення пелетів | | | одиниця | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Утворення робочої групи проєкту. 2. Проведення тендерних торгів.   3. Укладення договорів з підрядною організацією на проведення проєктних, монтажних, налагоджувальних та випробувальних робіт.  4. Виконання та погодження робочого проєкту.  5. Виконання монтажних робіт.  6. Налагоджувальні та випробувальні роботи.  7. Введення лінії в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 1 260,7 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 1 801,00 |
| 540,3 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | |
| **Назва проекту:** | Придбання лінії з переробки будівельного сміття | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення умов, що сприятимуть забезпеченню гігієнічного, безпечного, економічного і естетичного способу збору сміття та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень На території Сєвєродонецької громади велись активні бойові дії і, як наслідок, багато зруйнованого житлового фонду, адмінбудівель, споруд. Це дуже великий обсяг будівельного сміття. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та селищ громади після деокупації  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - ефективна система поводження з твердими побутовими відходами;  - очищена територія від сміття, упорядкована територія біля закинутих будинків;  - організований роздільний збір та утилізація побутових відходів. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| лінія з переробки будівельного сміття | | одиниця | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | -Визначення місця розташування лінії з переробки будівельного сміття.  -Придбання лінії з переробки будівельного сміття для міста Сєвєродонецьк дозволить вирішити задачі після демонтажу зруйнованих споруд :  - первинне дроблення щоковою дробаркою B3h;  - відбір металевих включень магнітним сепаратором;  - сортування сипучих матеріалів скальпуючим грохотом | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 21 556,5 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 30 795,00 |
| 9 238,5 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Придбання Лінії конвейєрного типу для виготолення пенобетонних блоків"Стандарт ПБ-25" | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Придбання Лініі конвейєрного типу для виготолення пенобетонних блоків "Стандарт ПБ-25" для ефективного та швидкого проведення ремонтно-будівельних робіт частково пошкодженого житлового фонду, адмін.. будівель, споруд і т.ін. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Після бойових дій на території міста Сєвєродонецьк створилась велика кількість частково пошкодженного житлового фонду, адмінбудівель, споруд, які необхідно буде швидко відновлювати. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та селищ громади після деокупації  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Лінія конвейєрного типу для виготолення пенобетонних блоків"Стандарт ПБ-25" | | | одиниця | | **1** | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1.Утворення робочої групи проєкту.  2. Проведення тендерних торгів.  3. Укладення договорів з підрядною організацією на проведення проєктних, монтажних, налагоджувальних та випробувальних робіт.  4. Виконання та погодження робочого проєкту.  5. Виконання монтажних робіт.  6. Налагоджувальні та випробувальні роботи.  7. Введення лінії в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2 553,6 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 3 648,00 |
| 1 094,4 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Громадська та інформаційна безпека території громади | | | | | |
| **Назва проекту:** | Закупівля та монтаж модульних споруд для місць загального користування | | | | | |
| **Ціль проекту** | Закпівля модульних споруд (зупинки громадського транспорту з кіосками, туалетами) | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Під час бойових дій в Сєвєродонецькій громаді було зруйновано майже всї зупинки громадського транспорту. Це завдає незручності для мешканців. Проблемою також є відсутність туалетів для загального користування. Наявність громадських туалетів завжди було проблемним питанням. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та громади після деокупації  - стимул до повернення ВПО до громади;  - облаштування зупинок громадського транспорту, обладнання зупинок невеликими точками продажу з необхідними товарами - в місті повинні бути громадські туалети по санітарним нормам. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Модульні споруди | | одиниць | | 20 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Облаштування зруйнованих зупинок громадського транспорту. * Обладнання зупинок невеликими точками продажу з необхідними товарами (це зручно і дозволить населенню відчути себе комфортно). Це також створення робочих місць. Згідно з санітарними нормами розташування в місті модульних туалетів необхідно, особливо в місцях великого скупчення людей. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 2 100,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 3 000,00 |
| 900,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Придбання Напівавтоматичної лінії для виробництва будівельних матеріалів | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Придбання напівавтоматичної лінії для виробництва будівельних матеріалів для ефективного та швидкого проведення ремонтних робіт, благоустрою громади та облаштуванню скверів, парків і т.п. | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Після бойових дій на території міста Сєвєродонецьк велика площа пішоходного покриття, доріжок, тротуарів була зруйнована. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та селищ громади після деокупації  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади; | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Напівавтоматична лінія для виробництва будівельних матеріалів | | | одиниця | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Утворення робочої групи проєкту. 2. Проведення тендерних торгів.   3. Укладення договорів з підрядною організацією на проведення проєктних, монтажних, налагоджувальних та випробувальних робіт.  4. Виконання та погодження робочого проєкту.  5. Виконання монтажних робіт.  6. Налагоджувальні та випробувальні роботи.  7. Введення лінії в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 996,8 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 1 424,00 |
| 427,2 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | |
| **Назва проекту:** | Створення розплідника декоративних рослин | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створення розплідника декоративних рослин для озеленення та благоустрою громади | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Також постраждали зелені насадження в місті та громаді. Багато декоративних насаджень загинули. Для благоустрою зелених зон Сєвєродонецької громади необхідні рослини для посадки. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та селищ громади після деокупації  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Розплідник | | одиниця | | 1 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - Аналіз існуючого стану зелених насаджень.  - Опитування жителів щодо їх бачення проблем із зеленими насадженнями та їх пропозиції.  - Облаштування розплідника.  - Закупівля матеріалу.  - Початок роботи розплідника. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 21 926,1 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 31 323,00 |
| 9 396,9 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | |
| **Назва проекту:** | Закупівля саджанців дерев та кущів | | | | | |
| **Ціль проекту** | Закупівля та висадження саджанців дерев та кущів для озеленення та благоустрою громади | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Також постраждали зелені насадження в місті та громаді. Багато декоративних насаджень загинули. Це призвело до погіршення екологічного стану громади. Для благоустрою зелених зон Сєвєродонецької громади необхідні рослини для посадки. | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та селищ громади після деокупації  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - покращення стану екології;  - покращення зовнішнього вигляду громади. | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Саджанці | | одиниць | | 4795 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Визначення території засадження. * Визначення видів насаджень. * Закупівля насаджень. * Проведення меліоративних робіт. | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 1 260,0 | **-** | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 1 800,00 |
| 540,0 | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Енергоефективна політика та інфраструктура | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Придбання СОНЯШНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 25 КВТ "ПІД КЛЮЧ" | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Придбання СОНЯШНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 25 КВТ "ПІД КЛЮЧ" для вироблення зеленої енергії для потреб підприємства | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Під час бойових дій на території Сєвєродонецької громади майже вся критична інфраструктура, відповідаюча за подачу електроенергії, була зруйнована. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та селищ громади після деокупації  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - забезпечення мешканців громади електроенергією  - зниження викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| СОНЯШНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 25 КВТ "ПІД КЛЮЧ" | | | одиниця | | 4 | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Визначення місця розташування сонячної електростанціяї 25 квт "під ключ". * Укладення договору з проєктною організацією. * Підготовка технічного рішення. * Проведення торгів на закупівлю та виконання монтажних робіт. * Інсталяція станції. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 2 060,8 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 2 944,00 |
| 883,2 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Екологічна сталість через знання та партнерства | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Створення станції з ремонту і технічного обслуговування комунальної спецтехніки і автомобілів | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Налагодити ремонт комунальної техніки для ефективного та швидкого проведення робіт з благоустрою громади | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень. Після бойових дій на території міста Сєвєродонецьк весь сектор обслуговування автотранспорту був зруйнований або евакуювався в безпечні регіони. Транспортні засоби всіх комунальних служб та установ потребуватимуть ремонту і обслуговування. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | - відновлення міста та селищ громади після деокупації  - створення нових робочих місць;  - стимул до повернення ВПО до громади;  - ремонт і обслуговування комунального транспорту та спецтехніки. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| станція з ремонту і технічного обслуговування комунальної спецтехніки і автомобілів | | | одиниця | | **1** | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Утворення робочої групи проєкту. 2. Проведення тендерних торгів.   3. Укладення договорів з підрядною організацією на проведення проєктних, монтажних, налагоджувальних та випробувальних робіт.  4. Виконання та погодження робочого проєкту.  5. Виконання монтажних робіт.  6. Налагоджувальні та випробувальні роботи.  7. Введення лінії в експлуатацію. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 1 036,0 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 1 480,00 |
| 444,0 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | SMART – трансформація економіки та відновлення інвестиційної привабливості громади. Маркетинг території громади та залучення інвестицій | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Відновлення діяльності Комунального підприємства «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку» | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Відновлення роботи та матеріально-технічне забезпечення функціонування КП «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку» | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70 000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Через військову агресію РФ територія Сєвєродонецької міської територіальної громади зазнала значних пошкоджень.  КП «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку» було створено як муніципальний орган управління, відповідального за керування житловими одиницями та встановлення пріоритетів щодо використання фонду місцевого розвитку, пропонуючи проєкти для сприяння сталому розвитку та соціальній згуртованості на місцевому рівні. Підприємство займається пощуком інвесторів для залучення інвестицій в економіку громади, написанням проєктів для залучення інвестицій. Також ведеться активна робота з розвитку руху ОСББ в Україні, покращення екологічного стану території громади шляхом термомодернізації будинків. Важливим напрямом діяльності є цифровізція громади.  Але через військову агресію РФ проти України знищено все майно підприємства та приміщення, де розташовувалось підприємство. Для відновлення роботи КП «Сєвєродонецьке агентство інвестицій та розвитку» та відбудови громади необхідно забезпечити підприємство матеріально-технічною базою. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | 1. Поліпшення інвестиційного клімату громади. 2. Цифровізація громади. 3. Сприяння подальшого розвитку руху ОСББ. 4. Оснащення працівників підприємства технікою та обладнанням. 5. Сприяння згуртованості мешканців громади. 6. Стимулювання повернення ВПО до громади. 7. Розвиток зеленої енергетики через енергоефективність. 8. Проведення навчання для представників місцевого бізнесу. 9. Сприяння підвищення рівня довіри мешканців громади до влади. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | **Одиниця вимірювання** | | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Кількість отримувачів послуг | | осіб | | | 70 000 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - пошук приміщення для розташування співробітників;  - ремонт приміщення;  - придбання технічного забезпечення;  - придбання основних засобів;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | | **Інші джерела** | | | **Всього** |
| 698,1 | **-** | | **Обсяг** | **Назва джерела** | | 2 327,1 |
| 1 629,0 | Іноземні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Енергоефективна політика та інфраструктура | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Утилізація зруйнованих будівель в компоненти мінеральних добрив | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Налагодити процес переробки зруйнованих будівель в мінеральні добрива | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Внаслідок бойових дій значна кількість цегляних та бетонних будівель цілої низки міст Луганської області (Сєвєродонецьк, Попасна, Щастя тощо) зазнали руйнувань і потребують розбору та переробки будівельного сміття.  В будівельному смітті містяться сполуки кальцію та кремнію. За умови правильного підбору технології кислотної обробки подрібнених бетону та сілікатної цегли можливим стає отримання композиції неорганічних речовин, що міститимуть нітрат кальцію (мінеральне добриво) та аморфний діоксид кремнію (компонент, що затримує вологу в ґрунті та сприяє засвоєнню добрив рослинами.  Сотні тисяч тон будівельного сміття зруйнованих міст Луганщини можуть бути перероблені в мінеральне добриво, яке можна використати на Луганщини для відродження сільського господарства. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Відновлення міст Луганщини та одночасний розвиток сільського господарства в області.  Запуск технології переробки будівельного сміття в мінеральні добрива дозволить створити не менше 120 нових робочих місць. Додатково можливо створення понад 1000 робочих місць в суміжних галузях (сільське господарство, будівництво, торгівля тощо).  Стимул для повернення до громади ВПО.  Покращення екологічного стану навколишнього середовища. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Об’єм виготовлених мінеральних добрив | | | т/місяць | | 50000 | |
| Об’єм переробленого будівельного сміття | | | т/годину | | 100 | |
| Створені робочі місця | | | одиниць | | 120 | |
| Створені робочі місця в суміжних галузяхекономіки | | | одиниць | | 1000 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - визначення об’єму будівельного сміття;  - придбання дробилки та іншого обладнання;  - навчання працівників;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 14078,91 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 20112,73 |
| 6033,82 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль/завдання** | Комфорт життя ЛЮДИНИ як безпека, екологічна сталість та розумна енергетика. Енергоефективна політика та інфраструктура | | | | | | |
| **Назва проекту:** | Брикетування рослинної сировини як спосіб зменшення енергетичної залежності держави | | | | | | |
| **Ціль проекту** | Створити нові технології брикетування рослинної сировини | | | | | | |
| **Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту** | Сєвєродонецька міська територіальна громада | | | | | | |
| **Чисельність населення, на яке матиме вплив реалізація проекту** | 70000 осіб | | | | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | На території громади існує велика кількість рослинної сировини, яка не використовується та наносить шкоду екології та навколишньому середовищу.  Але у регіоні відсутні підприємства з її переробки . Тому вкрай необхідно створити нові технології брикетування рослинної сировини. | | | | | | |
| **Очікувані якісні результати від реалізації проекту** | Вже існуюча мережа державних і комунальних структур (Зеленбуди, лісгоспи, Автодори) з доступом до деревної сировини (гілля) і наявністю: техніки, обладнання, площадок і організаційної структури.  До 10 вітчизняних виробників обладнання, здатних забезпечити виготовлення сотень комплексів різної продуктивності протягом року.  Мільйони тон органічних відходів української промисловості і сільського господарства, які можуть бути забрикетовані разом з деревиною (окремо – ні).  Стимуляція приватного бізнесу в цьому ж напрямку здатна подвоїти і потроїти можливості.  Стимул для повернення до громади ВПО.  Покращення екологічного стану навколишнього середовища. | | | | | | |
| **Очікувані кількісні результати реалізації проєкту (індикатори)** | **Найменування показника** | | | **Одиниця вимірювання** | | **Прогнозне (цільове) значення** | |
| Об’єм виготовлених брикетів | | | т/добу | | 20 | |
| Створені робочі місця | | | одиниць | | 10000 | |
| **Ключові заходи проекту:** | - визначення об’єму рослинної сировини;  - придбання комплексу брикетування та іншого обладнання;  - навчання працівників;  - організація та початок робочого процесу. | | | | | | |
| **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн.** | **Державний бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | | | | **Всього** |
| 1535881,20 | **-** | **Обсяг** | | **Назва джерела** | | 2194116,00 |
| 658234,80 | | Міжнародні інвестиції, кошти приватних осіб | |