Опис заходу.

п.2.6.1. Розробка проєктної документації на реконструкцію системи вентиляції каналізаційної насосної станції №1 за адресою:                                            м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 8А.

Розробка проєктної документації на реконструкцію  системи вентиляції  передбачає виконання повного комплекту проєктно-кошторисної документації для проведення реконструкції існуючого зношеного вентиляційного обладнання.

Мета: Оновлення основних фондів, поліпшення безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища.

Територія, на якій буде реалізовано інвестиційний проект:

каналізаційна насосна станція №1 за адресою: вул. Механізаторів, 8А м.Сєвєродонецька, Луганської області.

Строк реалізації  інвестиційного заходу:

ІІІ кв. 2021 р.

Процес вентилювання дає можливість вивільнятися необхідної кількості теплоти, яку попередньо виділяють безлічі різних працюючих механізмів. Крім того, вимоги до вентиляції такі, щоб в обов’язковому порядку не допустити в блок-боксах температурні скачки.

Головними параметрами, які необхідно брати до уваги при проектуванні систем вентилювання каналізаційних насосних (КНС) є обсяги повітряних мас, що пропускаються.

Вентиляція КНС необхідна для забезпечення свіжим повітрям співробітників, а також для створення відповідних умов для роботи обладнання.

Існуюче вентиляційне обладнання експлуатується з 1985 року та знаходиться в незадовільному технічному стані. Розробка проектної документації дозволить виконати реконструкцію аварійного обладнання.

Для розрахунку вартості проєктних робіт було розглянуто декілька комерційних пропозицій на виконання проектної документації.  А саме була розглянута пропозиція МПП «Інтелект» (Додаток Х) та ТОВ «НВП «Промстандарт» (Додаток Ц). При однакових умовах по попереднім розрахункам було обрано виконавцем робіт МПП «Інтелект» (Додаток Х), як найбільш вигідну пропозицію.

Додаток Х

Продовження додатку Х

Продовження додатку Х

Додаток Ц

Продовження додатку Ц

Продовження додатку Ц