## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

## ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

## П’ятдесят дев’ята (чергова) сесія

## РІШЕННЯ №2541

«_28_» березня 2013 року

м. Сєвєродонецьк

## Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. №531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011 - 2015 роки» за 2012 рік

Керуючись ст. 26 п. 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт про підсумки виконання за 2012 рік «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про підсумки виконання за 2012 рік «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531 (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування

бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                                         В.В.Казаков

Додаток

до рішення 59-ї сесії міськради

від 28 березня 2013 р. №2541

## ЗВІТ

## ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ЗА 2012 РІК

## «ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ

## ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОНОСІЇВ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

## ЕНЕРГІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

## М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2011-2015 РОКИ»

Сєвєродонецьк

2013 р.

І. ОСНОВНІ ДАНІ

1.      Програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531. Рішенням 28-ї сесії міської ради від 22.12.2011 року №1134, рішенням 33-ї сесії міської ради від 23.02.2012 року №1386 та рішенням 40-ї сесії міської ради від 21.06.2012 року №1823 внесено зміни та доповнення до цієї Програми.

2.      Замовник Програми: Сєвєродонецька міська рада, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

3.      Розробник Програми: Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

4.      Строк виконання: 01.01.2011 року – 31.12.2015 року.

5.      Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, тис. грн.

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування за 2012 рік, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 6738,0 |
| 2 | Державний бюджет | 0 |
| 3 | Обласний бюджет | 16,0 |
| 4 | Місцевий бюджет | 3590,0 |
|  | Всього | 10344,0 |

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

В 2012 році спостерігалося зростання споживання деяких видів паливно-енергетичних ресурсів (табл.1).

Таблиця 1. Споживання паливно-енергетичних ресурсів в 2012 році

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Споживання паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 рік | 2012 рік | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 1825,3 | 1818,3 | 99,6 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 1116,3 | 1141,4 | 102,2 |
| Вугілля | тис. тонн | 0,106 | 0,109 | 102,8 |
| Бензин | тис. тонн | 2,3 | 2,2 | 95,7 |
| Дизельне паливо | тис. тонн | 4,1 | 3,6 | 87,8 |

Зростання споживання електроенергії обумовлено ростом в 2012 році обсягів реалізації промислової продукції на 2,9% у порівнянні з обсягами реалізації в 2011 році. Споживання природного газу зменшилося на 0,4%, що майже на рівні споживання в 2011 році. Зниження споживання бензину та дизельного палива обумовлено постійним зростанням цін на цю продукцію та масове переведення автотранспорту на заправку газом.

Власним виробництвом електроенергії в місті займається Державне підприємство “Сєвєродонецька ТЕЦ”, яким в 2012 році вироблено 187,0 млн. кВт. год. електричної енергії, що на 17,6% менше, ніж в2011 році.

Власним виробництвом природного газу в місті займається Сєвєродонецький промисел з видобутку газу та конденсату, структурний підрозділ ГПУ «Шебелинкагаз-видобування», яким в 2012 році знижені обсяги виробництва, видобуто 218,4 млн.м3 природного газу, що на 8,0% нижче обсягів 2011 року.

Щорічне зниження видобутку природного газу відбувається через виснаження родовищ у зв’язку з довготривалим періодом експлуатації та малим об’ємом буріння для освоєння нових родовищ. Також нормальній роботі перешкоджає підтримання високого тиску ПХГ вихідного колектору магістрального газопроводу (особливо у літні місяці).

Обсяги власного виробництва ПЕР підприємствами міста зведені в табл. 2.

Таблиця 2. Обсяги власного виробництва ПЕР за 2012 рік

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги власного виробництва ПЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 рік | 2012 рік | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 237,5 | 218,4 | 92,0 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 227,4 | 187,0 | 82,4 |

Власне виробництво електроенергії складає 16,4%, а природного газу – 12% від їх загального споживання споживачами міста. Більш сприятливим був би стан, коли б обсяги власного виробництва енергоносіїв в місті перевищувало б обсяги їх споживання.

Підприємствами і установами міста в 2012 році впроваджені енергоефективні заходи (табл. 3).

Таблиця 3. Впровадження енергоефективних заходів за 2012 рік

| № з/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн. грн. |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. палив |  | Джерела фінансування за фактом, млн. грн. 1-держбюджет; 2-місцевий бюджет, 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти, 5- облбюджет. | Обсяги фінансу-вання (млн. грн.) за джерела-ми | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, згідно проектно-кошторисної документації, млн. грн. |  | Термін окупності заходу, років |  | Код енерго-ресурсів: 1 – природ-ний газ, тис. м3; 2 – електро- енергія, тис. кВт год.; 3 - теплова енергія, тис. Гкал; 4 - вугілля, т; 5 - нафта, т; 6 - кокс, т. |  | Обсяг економії ПЕР за фактом в натуральних одиницях (тис. м3; тис. кВт год. тис. Гкал; тони ) |  |  | Примітка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | розр. | факт. | розр. | факт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| ЕНЕРГЕТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об'єктів теплопостачання із впровадженням сучасних ефективних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання технічного Проекту та аналізу техніко-економічного обґрунтування реконструкції котельного обладнання ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на спалювання кам’яного вугілля | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 1,668 | 1,383 | - | - | 4 | 1,383 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | Економія ПЕР не планувалась, виконано техн. проект і ТЕО |  |  |
| 2 | Виконання технічного переоснащення котла ТГМ-84Б ст.№20 шляхом встановлення додаткових повітряних сопел, повітроводів, заміни газоходів, частини водяного економайзера, арматури високого тиску, реконструкції екранів, пароперегрівачів, повітря-перегрівачів, автоматичної системи збирання інформації та керування технологічним процесом , автоматики технологічних захистів, теплового та електричного обладнання та інше | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 1,151 | 1,899 | 381,6 | 659,93 | 4 | 1,899 |  | 1,878 |  | - |  | 1 |  |  | 574,35 |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 2,819 | 3,282 | 381,6 | 659,93 | 4 | 3,282 |  | 1,878 |  |  |  | 1 |  |  | 574,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 659,93 туп |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 2. Модернізація об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкція градирні №5 (реконструкція системи водорозподілу) | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 3,029 | 1,821 | 1426,0 | 33,08 | 4 | 1,821 | 0,161 |  | 0,7 |  | 1 |  | 15,574 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 46,735 |  |  |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 3,029 | 1,821 | 1426,0 | 33,08 | 4 | 1,821 | 0,161 |  |  |  | 1 |  | 15,574 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 46,735 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 33,08 туп |  |  |  |
| 3. Модернізація систем енергопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання бандажного кільця генератора №15 | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 1,331 | 0,5 | 325,0 | - | 4 | 0,5 | - |  | 1,2 |  | 2 |  | - |  |  | Роботи призупинено, кільце відправлено на усунення дефекту |  |  |  |
| 5 | Виконання кабельної лінії зв'язку 6кВ між ділянками 1 і 2 КТЦ | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 0,637 | 0,67 | 142,0 | - | 4 | 0,67 | - |  | 0,6 |  | 2 |  | - |  |  | Роботи продовжуються, економію буде отрима-но після їх закінчення |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 1,968 | 1,17 | 467,0 | - | 4 | 1,17 | - |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 0 туп |  |  |  |
| Всього за розділом |  |  |  | 7,816 | 6,273 | 2274,6 | 693,01 | 4 | 6,273 | 2,039 |  |  |  | 1 |  | 589,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 46,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 693,01 туп |  |  |  |
| ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заміна насосних агрегатів, поз.614/1 і 614/2, які забезпечують подачу слабкого розчину аміачної селітри на г/б № 3 на виробництві №2, цех № 3 | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,07 | 0,07 | 55,3 | 55,3 | 4 | 0,07 | 0,1204 |  | 0,6 |  | 2 |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В корпусі 840 заміна електроприводу засувки, поз.208 ПК-2, потужністю 1кВт на електропривод потужністю 0,37кВт в цеху ПіЗК | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,0024 | 0,0024 | 1,3 | 1,3 | 4 | 0,0024 | 0,0028 |  | 0,7 |  | 2 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Виконати реконструкцію схеми паропостачання Р-17ата від вузла № 497 до корпуса № 957/977 в цеху ПіЗК | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,002 | 0,002 | 0,052 | 0,052 | 4 | 0,002 | 0,1766 |  | 0,01 |  | 3 |  | 0,305 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 9 | Заміна схеми охолодження масло холодильників компресора ГТТ-3М агрегатів УКЛ-7, №3 на виробництві №2, цех № 5/6 | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,0025 | 0,0025 | 33,48 | 16,25 | 4 | 0,0025 | 0,0354 |  | 0,02 |  | 2 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Зміна технологічної схеми контуру обігової води ВОЦ-14 на виробництві №2, цех № РП | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,01 | 0,01 | 139,75 | 69,88 | 4 | 0,01 | 0,1523 |  | 0,03 |  | 2 |  |  | 215,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | На насосній станції 3-го комплексу промислового річкового водопостачання заміна насосного агрегату Д3200-55 з електродвигуном потужністю 630 кВт на насосний агрегат Д3200-75 з електродвигуном потужністю 400кВт в цеху зовнішнього водопостачання | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,06 | 0,06 | 28,6 | 6,5 | 4 | 0,06 | 0,0142 |  | 0,5 |  | 2 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | В корпусі 844 заміна електродвигунів насосів, поз.47/1 і 47/3, потужністю 55кВт на електродвигуни потужністю 45кВт в цеху ПіЗК | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,0186 | 0,0186 | 14,3 | 14,3 | 4 | 0,0186 | 0,0312 |  | 0,3 |  | 2 |  |  | 44,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Замінити парові водопідігрівники на електропідігривники для нагрівання води на гаряче водопостачання в транспортному цеху | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,03 | 0,03 | 0,011 | 0,008 | 4 | 0,03 | 0,0266 |  | 0,5 |  | 3 |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
| 14 | Заміна зварного обладнання на більш продуктивний зварювальний апарат ЕСАВ МИГ-3000 | ПАТ «Сєвєродонець-кий котельно-механічний завод» | ПАТ «Сєвєродонець-кий котельно-механічний завод» | 0,008 | 0,008 | 1,2 | 1,2 | 4 | 0,008 | 0,004 |  | 2 |  | 2 |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
| 15 | Впровадження нових технічних розробок освітлення виробничих приміщень | ПАТ «Сєвєродонець-кий котельно-механічний завод» | ПАТ «Сєвєродонець-кий котельно-механічний завод» | 0,002 | 0,002 | 0,3 | 0,3 | 4 | 0,002 | 0,001 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0,923 |  |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,206 | 0,206 | 274,245 | 165,04 | 4 | 0,206 | 0,565 |  |  |  | 2 |  | 507,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 165,04 туп |  |  |  |
| Всього за розділом |  |  |  | 0,206 | 0,206 | 274,245 | 165,04 | 4 | 0,206 | 0,565 |  |  |  | 2 |  | 507,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 165,04 туп |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій (модернізація котлів з високим ККД, впровадження сучасних енергоефективних пальників, індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна труб теплових мереж на попередньо ізольовані) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заміна радіаційної та конвективної частини котла № 3 котельні 71мкр. | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго»» | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго» | 0,475 | 0,475 | 17,0 | - | 2 | 0,423 | - |  | 15 |  | 1 |  | - |  |  | Заходи впроваджено в грудні 2012р., економія ПЕР буде тільки в 2013р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заміна радіаційної та конвективної частини котла № 4 котельні 71мкр | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго»» | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго» | 0,475 | 0,475 | 17,0 | - | 2 | 0,423 | - |  | 15 |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлах № 1, 2 котельні 71 мікрорайону | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго»» | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго» | 0,02 | 0,02 | 57,5 | 21,83 | 4 | 0,02 | 0,037 |  | 0,3 |  | 1 |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлах № 1, 2, 3, котельні 83 мікрорайону | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго»» | КП «Сєвєродо-нецьктепло-комуненерго» | 0,02 | 0,02 | 268,7 | 48,26 | 4 | 0,02 | 0,087 |  | 0,12 |  | 1 |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,991 | 0,991 | 360,2 | 70,09 | 2 | 0,846 | 0,124 |  |  |  | 1 |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,145 |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 70,09 туп |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0,991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Модернізація обє'ктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Заміна насосних агрегатів на КНС-1 та КНС-2 | ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 0,065 | 0,065 | 9,3 | 9,91 | 4 | 0,065 | 0,03 |  | 2,2 |  | 2 |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 9,3 | 9,91 | 4 | 0,065 | 0,03 |  |  |  | 2 |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 9,91 туп |  |  |  |
| Всього за розділом |  |  |  | 1,056 | 1,056 | 369,5 | 80,0 | 2 | 0,846 | 0,154 |  |  |  | 1 |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,210 |  |  |  |  | 2 |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 1,056 |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 80,0 туп |  |  |  |
| БЮДЖЕТНА СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій (модернізація котлів з високим ККД, впровадження сучасних енергоефективних пальників, індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна труб теплових мереж на попередньо ізольовані) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкція трубопроводів із впровадженням попередньо ізольованих труб | заклади освіти: СЗШ № 1 і 2, МНВК, ДНЗ №30 і 42 | Відділ освіти міської ради | 1,1 | 0,965 | 0,071 | 0,062 | 2 | 0,965 | 0,406 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0,363 |  |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 1,1 | 0,965 | 0,071 | 0,062 | 2 | 0,965 | 0,406 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0,363 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0,062 туп |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 3. Санація об'єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка метало-пластикових вікон | заклади освіти: СЗШ №№ 1, 2, 5, 10, 11, 12, 15, 19 | Відділ освіти міської ради | 0,9 | 1,721 | 0,031 | 0,041 | 2 | 1,721 | 0,27 |  | 6 |  | 3 |  | 0,241 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Установка метало-пластикових вікон | заклади культури: КПНЗ "Борівська дитяча школа мистецтв" | Відділ культури міської ради | 0,041 | 0,041 | 0,0012 | 0,0017 | 2 | 0,041 | 0,005 |  | 8 |  | 3 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Установка метало-пластикових вікон | заклади спорту: ДЮСШ-1, ДЮСШ-3 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,028 | 0,028 | 0,0002 | 0,0002 | 4 | 0,028 | 0,001 |  | 5 |  | 3 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,969 | 1,79 | 0,032 | 0,043 | 2 | 1,762 | 0,276 |  |  |  | 3 |  | 0,252 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,028 |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 0,043 туп |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Установка енергозберігаючих ламп | Сєвєродонецька обласна загальна школа-інтернат І-ІІ ступенів | Сєвєродонецька обласна загальна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 0,014 | 0,016 | 3,34 | 3,34 | 5 | 0,016 | 0,0098 |  | 1,8 |  | 2 |  | 10,29 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка енергозберігаючих ламп | заклади спорту: ДЮСШ-1, 2, 3, 4, Льодовий Палац | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,01 | 0,01 | 0,124 | 0,124 | 4 | 0,01 | 0,0026 |  | 2 |  | 2 |  | 0,383 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Установка енергозберігаючих ламп | заклади охорони здоров'я | Управління охорони здоров'я | 0,0053 | 0,0053 | 0,939 | 0,939 | 2 | 0,0053 | 0,0032 |  | 1 |  | 2 |  | 2,89 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка енергозберігаючих ламп | заклади освіти | Відділ освіти міської ради | 0,0034 | 0,0034 | 0,015 | 0,015 | 2 | 0,0034 | 0,0003 |  | 0,3 |  | 2 |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Установка енергозберігаючих ламп | СДЮК "Юність" | СДЮК "Юність" | 0,0043 | 0,0024 | 0,01 | 0,006 | 2 | 0,0024 | 0,0001 |  | 0,1 |  | 2 |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Установка енергозберігаючих ламп | приміщення міської ради | Сєвєродонецька міська рада | 0,0016 | 0,0016 | 0,004 | 0,004 | 2 | 0,0016 | 0,0001 |  | 0,1 |  | 2 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Заміна регістрів системи опалення | заклади спорту: ДЮСШ-1, 2, 3, 4, Льодовий Палац | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,004 | 0,004 | - | - | 4 | 0,004 | - |  | 0,1 |  | - |  | - |  |  | Економія ПЕР не планувалась, проведено заміну застарілого обладнання на нове |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 32 | Заміна трубопроводів | заклади спорту: ДЮСШ-2 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,0072 | 0,0072 | - | - | 4 | 0,0072 | - |  | 3 |  | - |  | - |  |  | Економія ПЕР не планувалась, проведено заміну застарілого обладнання на нове |  |  |  |
| 33 | Встановлення лічильників електроенергії (3 од.) | заклади освіти | Відділ освіти міської ради | 0,0086 | 0,0043 | - | - | 2 | 0,0043 | - |  | 0,2 |  | - |  | - |  |  | Економія ПЕР не планувалась, проведено заміну застарілих лічильників на нові |  |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,058 | 0,054 | 4,432 | 4,428 | 2 | 0,017 | 0,016 |  |  |  | 2 |  | 13,637 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,0212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,016 |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 4,428 туп |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за розділом |  |  |  | 2,127 | 2,809 | 4,535 | 4,533 | 2 | 2,744 | 0,698 |  |  |  | 2 |  | 13,637 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,049 |  |  |  |  | 3 |  | 0,615 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,016 |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 4,533 туп |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 2,809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по програмі: |  |  |  | 11,205 | 10,344 | 2922,88 | 942,583 | 2 | 3,59 | 3,456 |  |  |  | 1 |  | 650,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6,738 |  |  |  |  | 2 |  | 598,477 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,016 |  |  |  |  | 3 |  | 0,966 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 10,344 |  |  |  |  |  |  | заг. |  |  | 942,583 туп |  |  |  |

За рахунок впровадження енергоефективних заходів отримано економію паливно-енергетичних ресурсів (табл. 4).

Таблиця 4. Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів

за 2012 рік

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 рік | 2012 рік | відхилення, % |
| Природний газ | тис.м3 | 596,8 | 650,9 | 109,1 |
| Електроенергія | тис. кВт. г | 2463,0 | 598,5 | 24,3 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 0,314 | 0,966 | в 3,1 рази |
| Економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів | тис. грн. | 2817,5 | 3456,0 | 122,7 |

Програмою передбачалася установка приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів (табл.5).

Таблиця 5. Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів

за 2012 рік

| Вид приборів обліку ПЕР | Одиниці виміру | Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 рік | 2012 рік | відхилення, % |
| Лічильники газу | шт. | 1305 | 1049 | 80,4 |
| Лічильники електроенергії | шт. | 8361 | 3156 | 37,7 |
| Лічильники теплової енергії | шт. | 21 | 15 | 71,4 |
| Лічильники води | шт. | 13798 | 2545 | 18,4 |

Основну кількість приборів обліку 95,3% від їх загальної кількості встановлено (чи замінено) населенню міста з метою економії коштів на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок їх власних коштів. Але в 2012 році серед населення спостерігається тенденція до зменшення встановлення приборів обліку порівняно з 2011 роком.

Тільки 4% приборів обліку встановлено в житлово-комунальному господарстві та 0,7% приборів обліку від їх загальної кількості - в бюджетній сфері. Заклади бюджетної сфери оснащені приборами обліку майже на 100%, тепер по мірі необхідності проводиться в основному заміна існуючих приладів обліку на нові, більш енергоефективні.

За 2012 рік від впровадження усіх енергоефективних заходів отримана загальна економія ПЕР – 942,6 тонни умовного палива, економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів склав 3456,0 тис. грн. при загальному обсязі витрат на їх впровадження 10344,0 тис. грн.

ІІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

Економічний ефект від реалізації Програми склав 3456,0 тис. грн., економія ПЕР – 942,6 тонн умовного палива.

За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів зросла ефективність споживання енергоносіїв у місті. Якщо обсяги реалізації промислової продукції в 2012 році зросли на 2,9% у порівнянні з обсягами 2011 року, то обсяги споживання електроенергії зросли тільки на 2,2%, а обсяги споживання природного газу знизилися на 0,4%, а теплової енергії – на 7,1%.

Енергоємність продукції знизилась на 3,6%, паливоємність - на 3,2%, електроємність - на 0,7% і теплоємність – на 9,7%.

Зменшення витрат ПЕР на одиницю реалізованої продукції при одночасному зростанні виробництва вказує на зростання конкурентоспроможності підприємств різних галузей в результаті заощадження ними споживання енергії.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки зі змінами та доповненнями передбачалося фінансування енергозберігаючих заходів в 2012 році у сумі 25505 тис. грн. Фактично за 2012 рік фінансування енергозберігаючих заходів становило 10344,0 тис. грн., що складає 40,6% від суми фінансування передбаченою Програмою (табл. 6).

Таблиця 6. Обсяги фінансування заходів Програми в 2012 році

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування в 2012 році, тис. грн. |  | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено програмою | фактично профінансовано |  |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 7492,0 | 6738,0 | 89,9 |
| 2 | Державний бюджет | 9115,0 | 0 | - |
| 3 | Обласний бюджет | 1633,0 | 16,0 | 1,0 |
| 4 | Місцевий бюджет | 7265,0 | 3590,0 | 49,4 |
|  | Всього | 25505,0 | 10344,0 | 40,6 |

Таким чином, фінансування заходів Програми в 2012 році з державного бюджету не відбувалося, з обласного бюджету були виділені кошти тільки на установку енергозберігаючих ламп вСєвєродонецькій обласній загальній школі-інтернаті І-ІІ ступенів в сумі 16,0 тис. грн., або 1,0% від запланованого Програмою на 2012 рік.

Заходи бюджетної сфери фінансувалися в межах затвердженого в міському бюджеті фінансування на 2012 рік, в 2012 році обсяг фінансування склав 49,4% від запланованого Програмою на 2012 рік.

Що стосується заходів, запланованих підприємствами та установами міста за власні або інші кошти, то в 2012 році обсяг фінансування цих заходів склав 89,9% від запланованого Програмою на 2012 рік.

V. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Одним із пріоритетних напрямків Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки була реалізація маловитратних енергозберігаючих заходів і усунення марнотратного використання ПЕР, що дозволило в 2012 році зекономити 942,6 тонн умовного палива паливно-енергетичних ресурсів і отримати економічний ефект у сумі 3456,0 тис. грн., що перевищує аналогічні показники 2011 року відповідно на 2,3% та 22,7%.

Питаннями ефективного використання енергоресурсів, наведенням ладу в цій сфері в місті займалися не тільки органи влади та контролюючі органи, а також керівники підприємств, установ та громадськість. При цьому пріоритет віддавався вітчизняним технологіям та використанню місцевих видів паливно-енергетичних ресурсів.

VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Підбиваючи основні підсумки виконання Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів паливам.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки за 2012 рік можна констатувати, що незважаючи на недостатність коштів, все ж таки вдалося частково реалізувати низку енергозберігаючих заходів, життєво необхідних для роботи промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства та бюджетних установ міста.

Окрім заходів, передбачених програмою, в 2012 році виконувались основні цілі та пріоритетні завдання, визначені Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки.

Секретар ради                                                                                А.А.Гавриленко