# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

### Шістдесят дев’ята (чергова) сесія

### РІШЕННЯ № 2960

### «_22_» серпня 2013 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. №531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011 - 2015 роки»   за   І півріччя 2013 року

Керуючись ст. 26 п. 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт про підсумки виконання за І півріччя 2013 року «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про підсумки виконання за І півріччя 2013 року «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531 (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування

бюджету та фінансів.

Міський голова 								В.В.Казаков

Додаток

до рішення 69-ї сесії міськради

від «_22_» серпня 2013 р. №2960

## ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ

«ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ

ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОНОСІЇВ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

ЕНЕРГІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2011-2015 РОКИ»

Сєвєродонецьк

2013 р.

І. ОСНОВНІ ДАНІ

- Програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531. Рішенням 28-ї сесії міської ради від 22.12.2011р. № 1134, рішенням 33-ї сесії міської ради від 23.02.2012р. № 1386, рішенням 40-ї сесії міської ради від 21.06.2012р. № 1823, рішенням 59-ї сесії міської ради від 28.03.2013р. № 2542 та рішенням 63-ї сесії міської ради від 30.05.2013р. № 2704 внесено зміни та доповнення до цієї Програми.

- Замовник Програми: Сєвєродонецька міська рада, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

- Розробник Програми: Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

- Строк виконання: 01.01.2011 року – 31.12.2015 року.

- Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, тис. грн.

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування за І півріччя 2013 року, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 3543,0 |
| 2 | Державний бюджет | 0 |
| 3 | Обласний бюджет | 16,0 |
| 4 | Місцевий бюджет | 748,0 |
|  | Всього | 4307,0 |

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

Споживання паливно-енергетичних ресурсів в І півріччі 2013 року споживачами міста відображено в табл.1.

Табл.1. Споживання паливно-енергетичних ресурсів в І півріччі 2013 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Споживання паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2012 року | І півріччя 2013 року | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 972,7 | 917,8 | 94,3 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 561,3 | 541,4 | 96,5 |
| Вугілля | тис. тонн | 0,055 | 0,098 | 178,2 |
| Бензин | тис. тонн | 1,085 | 1,351 | 124,5 |
| Дизельне паливо | тис. тонн | 1,676 | 2,133 | 127,3 |

Власним виробництвом електроенергії в місті займається ДП “Сєвєродонецька ТЕЦ”, яким в І півріччі 2013р. вироблено 128,3 млн. кВт. год. електричної енергії, що на 1,4% більше, ніж в І півріччі 2012р.

Власним виробництвом природного газу в місті займається Сєвєродонецький промисел з видобутку газу та конденсату, структурний підрозділ ГПУ «Шебелинкагаз-видобування», яким в І півріччі 2013р. знижені обсяги виробництва, видобуто 102,5 млн.м3 природного газу, що на 7,7% нижче обсягів І півріччя 2012р.

Теплопостачанням споживачів міста забезпечують ДП “Сєвєродонецька ТЕЦ”, яким в І півріччі 2013р.  вироблено  157,5 тис. Гкал  теплової  енергії,  що  на  19,6%  менше,  ніж  в  І півріччі 2012р. та КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», яким в І півріччі 2013р. вироблено 93,3 тис. Гкал теплової енергії , що на 23,3% менше, ніж в І півріччі 2012р.

Для забезпечення власних виробничих потреб ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» в І півріччі 2013р. вироблено 912,3 тис. Гкал теплової енергії, що на 7,6% менше, ніж в І півріччі 2012р.

Водопостачанням та водовідведенням споживачів міста забезпечує ТОВ «ТАУН СЕРВІС», яким в І півріччі 2013р. знижені обсяги водопостачання та водовідведення відповідно на 5,1% та 19,5% від обсягів І півріччя 2012р.

Обсяги власного виробництва ПЕР підприємствами міста зведені в табл.2.

Табл.2. Обсяги власного виробництва ПЕР за І півріччя 2013 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги власного виробництва ПЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2012 року | І півріччя 2013 року | відхилення, % |
| Природний газ | млн. м3 | 111,1 | 102,5 | 92,3 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 126,5 | 128,3 | 101,4 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 1305,1 | 1163,1 | 89,1 |
| Водопостачання | тис.м3 | 4025,6 | 3819,4 | 94,9 |
| Водовідведення | тис.м3 | 3099,7 | 2496,3 | 80,5 |

Власне виробництво електроенергії складає 23,7%, а природного газу – 11,2% від їх загального споживання споживачами міста. Більш сприятливим був би стан, коли б обсяги власного виробництва енергоносіїв в місті перевищувало б обсяги їх споживання.

Підприємствами і установами міста в І півріччі 2013 року впроваджені енергоефективні заходи (табл.3).

Табл.3. Впровадження енергоефективних заходів за І півріччя 2013 року

| № з/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн. грн. |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. палив |  | Джерела фінансування за фактом, млн. грн. 1-держбюджет; 2-місцевий бюджет, 3-кредити, гранти, тощо; 4-власні кошти, 5- облбюджет. | Обсяги фінансу-вання (млн. грн.) за джерела-ми | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, згідно проектно-кошторисної документації, млн. грн. |  | Термін окупності заходу, років |  | Код енерго-ресурсів: 1 – природний газ, тис. м3; 2 – електро- енергія, тис. кВт год.; 3 - теплова енергія, тис. Гкал; |  | Обсяг економії ПЕР за фактом в натуральних одиницях (тис. м3; тис. кВт год. тис. Гкал; тони ) |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | розр. | факт. | розр. | факт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
| ЕНЕРГЕТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об'єктів теплопостачання із впровадженням сучасних ефективних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання технічного переоснащення котла ТГМ-84Б ст.№20 шляхом встановлення додаткових повітряних сопел, повітроводів, заміни газоходів, частини водяного економайзера, арматури високого тиску, рекон-струкції екранів, пароперегріва-чів, повітряперегрівачів, автома-тичної системи збирання ін фор-мації та керування технологіч-ним процесом , автоматики технологічних захистів, теплового та електричного обладнання та інше | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 4,856 | 1,093 | 236,0 | - | 4 | 1,093 |  | - |  | 5 |  | 1 | - | Економію буде отримано на кінець 2013р. |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 4,856 | 1,093 | 236,0 | - | 4 | 1,093 |  | - |  |  |  | 1 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0 туп |  |
| 2. Модернізація об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкція градирні №5 (реконструкція системи водорозподілу) | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" | 0,143 | 0,129 | 18,2 | - | 4 | 0,129 | - |  | 1,3 |  | 2 |  | - |  | Економію буде отримано на кінець 2013р. |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,143 | 0,129 | 18,2 | - | 4 | 0,129 | - |  |  |  | 2 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0 туп |
| Всього за розділом |  |  |  | 4,999 | 1,222 | 254,2 | - | 4 | 1,222 | - |  |  |  | 1 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0 туп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
| ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заміна електронасосу ЗЦГ-50/50-15-1 на електронасос 4ЦГ-50/50-11-2, поз. 510/1 | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" Виробництво «Оргсинтез», цех ПМ | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,001 | 0,001 | 0,98 | 0,98 | 4 | 0,001 | 0,0023 |  | 0,3 |  | 2 |  | 3,0 |  |  |
| 4 | Зміна схеми теплофікаційної мережі до корп. №144 | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" Цех ПіЗК | ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" | 0,001 | 0,001 | 2,58 | 2,58 | 4 | 0,001 | 0,0089 |  | 0,04 |  | 3 |  | 0,015 |  |  |
| 5 | Заміна зварного обладнання на більш продуктивне, з меншим споживанням електроенергії | ПАТ "Сєвєродо-нецький котельно-механічний завод" | ПАТ "Сєвєродо-нецький котельно-механічний завод" | 0,005 | 0,005 | 1,0 | 0,98 | 4 | 0,005 | 0,003 |  | 1,7 |  | 2 |  | 3,0 |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,007 | 0,007 | 4,56 | 4,53 | 4 | 0,007 | 0,014 |  |  |  | 2 |  | 6,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 4,53 туп |
| Всього за розділом |  |  |  | 0,007 | 0,007 | 4,56 | 4,53 | 4 | 0,007 | 0,014 |  |  |  | 2 |  | 6,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 4,53 туп |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій (модернізація котлів з високим ККД, впровадження сучасних енергоефективних пальників, індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна труб теплових мереж на попередньо ізольовані) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлах № 3,4 котельні 71 мікрорайону | КП СТКЕ, котельня 71мкр., пр.Космонавтів, 2а | ООО "Кліо лтд", квітень 2013р. | 0,023 | 0,023 | 57,0 | - | 4 | 0,023 | - |  | 0,5 |  | 1 |  | - |  | Економію буде отримано на кінець 2013р. з початком опалювального періоду, в літній період котельні не працюють |
| 7 | Встановлення частотних перетворювачів на димососи котлів № 2,3 та підживлюючий насос № 3 котельні 83 мікрорайону | КП СТКЕ, котельня 83мкр., ш.Будівельників, 29а. | КП СТКЕ, квітень, травень 2013 р. | 0,26 | 0,26 | 8,0 | - | 4 | 0,26 | - |  | 9,5 |  | 2 |  | - |  |  |
| 8 | Встановлення частотних перетворювачів на підживлюючий насос № 3 котельні 71 мікрорайону | КП СТКЕ, котельня 71мкр., пр.Космонавтів, 2а. | КП СТКЕ, квітень, травень 2013 р. | 0,038 | 0,038 | 1,0 | - | 4 | 0,038 | - |  | 19 |  | 2 |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
| 9 | Заміна ділянок внутрішньо- квартальних мереж опалення 78 мікрорайону довжиною 1,044 км на попередньоізольовані труби | КП СТКЕ, 78мкр. | БУ "Сєвєродонецьк-спецбуд" ВАТ СПБ, березень-червень 2013 р. | 1,955 | 1,955 | 106,0 | - | 4 | 1,955 | - |  | 15 |  | 1 |  | - |  | -«- |
| Всього за напрямком |  |  |  | 2,276 | 2,276 | 172,0 | - | 4 | 2,276 | - |  |  |  | 1 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 0 туп |
| 2. Модернізація обє'ктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технічне переоснащення свердловини у смт.Воронове із заміною електронасосного агрегату та установкою перетворювача частоти | ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | ТОВ "ТАУН СЕРВІС" | 0,035 | 0,037 | 4,0 | 5,33 | 4 | 0,037 | 0,012 |  | 3,1 |  | 2 |  | 16,4 |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,035 | 0,037 | 4,0 | 5,33 | 4 | 0,037 | 0,012 |  |  |  | 2 |  | 16,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 5,33 туп |
| Всього за розділом |  |  |  | 2,311 | 2,313 | 176,0 | 5,33 | 4 | 2,313 | 0,012 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 16,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 5,33 туп |
| БЮДЖЕТНА СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Будівництво геліосистем 0,5 мВт | заклади освіти: ДНЗ №10, вул. Новікова, 13Б | Відділ освіти міської ради | 0,411 | 0,336 | 15,13 | 12,37 | 2 | 0,336 | 0,046 |  | 7,3 |  | 2 |  | 38,06 |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,411 | 0,336 | 15,13 | 12,37 | 2 | 0,336 | 0,046 |  |  |  | 2 |  | 38,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 12,37 туп |  |
| 3. Санація об'єктів соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка метало-пластикових вікон | заклади охорони здоров'я, Територіальний центр соціального обслуговування, вул.Сметаніна,5 | Управління охорони здоров'я | 0,298 | 0,271 | 1,05 | 0,963 | 2 | 0,271 | 0,004 |  | 6 |  | 3 |  | 0,0056 |  |  |
| 13 | Установка метало-пластикових вікон | заклади спорту: ДЮСШ-1, вул. Вілєсова, 4А | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,084 | 0,096 | 0,5 | 0,344 | 2 | 0,096 | 0,007 |  | 6 |  | 3 |  | 0,002 |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,382 | 0,367 | 1,35 | 1,307 | 2 | 0,367 | 0,011 |  |  |  | 3 |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 1,307 туп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
| 5. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка енергозберігаючих ламп | Сєвєродонецька обласна загальна школа-інтернат І-ІІ ступенів | Сєвєродонецька обласна загальна школа-інтернат І-ІІ ступенів | 0,014 | 0,016 | 3,34 | 3,34 | 5 | 0,016 | 0,0098 |  | 1,6 |  | 2 |  | 10,26 |  |  |
| 15 | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | заклади спорту: ДЮСШ, Льодовий Палац | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,01 | 0,0004 | 0,0003 | 0 | 4 | 0,0004 | - |  | 0,4 |  | 2 |  | 0 |  | Економію буде отримано на кінець 2013р. |
| 16 | Удосконалення мереж зовнішнього освітлення шляхом заміни світильників з лампами розжарювання на більш сучасні енергоефективні (лампи ДНАТ) | Мережі зовнішнього освітлювання м.Сєвєродонецьк | КП "Сєвєродонецьк-ліфт" | 0,035 | 0,045 | 9,4 | 17,075 | 2 | 0,045 | 0,021 |  | 2,1 |  | 2 |  | 52,54 |  |  |
| 17 | Заміна регістрів системи опалення | заклади спорту: ДЮСШ, Льодовий Палац | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,004 | 0,0007 | - | - | 4 | 0,0007 | - |  | - |  | - |  | - |  | Економія ПЕР не планувалась проведено заміну застарілого обладнання на нове |
| 18 | Заміна трубопроводів | заклади спорту: ДЮСШ, Льодовий Палац | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 0,007 | 0,0002 | - | - | 4 | 0,0002 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Всього за напрямком |  |  |  | 0,07 | 0,062 | 12,74 | 20,415 | 2 | 0,045 | 0,031 |  |  |  | 2 |  | 62,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,016 |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 20,415 туп |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за розділом |  |  |  | 0,863 | 0,765 | 29,22 | 34,092 | 2 | 0,748 | 0,088 |  |  |  | 2 |  | 100,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,001 |  |  |  |  | 3 |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,016 |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 34,092 туп |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0,765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по програмі: |  |  |  | 8,18 | 4,307 | 463,98 | 43,952 | 2 | 0,748 | 0,114 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3,543 |  |  |  |  | 2 |  | 123,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,016 |  |  |  |  | 3 |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 4,307 |  |  |  |  |  |  | заг. |  | 43,952 туп |

Бюджетними установами на впровадження енергозберігаючих заходів в І півріччі 2013 року всього витрачено 765,3 тис. грн., в т.ч. з обласного бюджету – 16,0 тис. грн., з місцевого бюджету – 748,0 тис. грн., за рахунок власних коштів – 1,3 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету встановлено енергозберігаючі лампи в Сєвєродонецькій обласній загальній школі-інтернаті І-ІІ ступенів вартістю 16,0 тис. грн. Економія електроенергії після заміни ламп за І півріччя 2013 року склала 10,26 тис. кВт. год., економічний ефект – 9,8 тис. грн., або 61,2% від загальної вартості цього заходу. Термін окупності – 1,6 роки.

За рахунок коштів місцевого бюджету впроваджено чотири енергоефективних заходи на загальну суму 748,0 тис. грн. Серед них:

1. Будівництво геліосистем 0,5 мВт в ДДУ №10 вартістю 336,0 тис. грн. Економія електроенергії після установки геліосистем 0,5 мВт за І півріччя 2013 року склала 38,1 тис. кВт. год., економічний ефект – 46,0 тис. грн., або 13,7% від загальної вартості цього заходу. Термін окупності – 7,3 роки.

2. Установка метало-пластикових вікон в закладах охорони здоров'я та Територіальному центрі соціального обслуговування по вул.Сметаніна,5 вартістю 271,0 тис. грн. Економія теплової енергії після встановлення метало-пластикових вікон за І півріччя 2013 року склала 5,6 Гкал, економічний ефект – 4,0 тис. грн., або 1,5% від загальної вартості цього заходу. Термін окупності – 6 років.

3. Установка метало-пластикових вікон в закладах спорту: ДЮСШ-1 по вул. Вілєсова, 4А вартістю 96,0 тис. грн. Економія теплової енергії після встановлення метало-пластикових вікон за І півріччя 2013 року склала 2,0 Гкал, економічний ефект – 7,0 тис. грн., або 7,3% від загальної вартості цього заходу. Термін окупності – 6 років.

4. Удосконалення мереж зовнішнього освітлення шляхом заміни світильників з лампами розжарювання на більш сучасні енергоефективні (лампи ДНАТ) вартістю 45,0 тис. грн. Економія електроенергії після заміни світильників за І півріччя 2013 року склала 52,54 тис. кВт. год., економічний ефект – 21,0 тис. грн., або 46,7% від загальної вартості цього заходу. Термін окупності – 2,1 роки.

В закладах спорту (ДЮСШ та Льодовому Палаці) за рахунок власних коштів встановлено енергозберігаючі лампи, замінено регістри системи опалення та трубопровід загальною вартістю 1,3 тис. грн.

Всього бюджетними установами зекономлено 100,86 тис. кВт. год. та 8 Гкал, економічний ефект – 88 тис. грн., або 11,5% від загальної вартості цього заходу. Інші заплановані заходи будуть впроваджені в ІІ півріччі 2013 року по мірі їх фінансування.

Економію паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження енергоефективних заходів відображено в табл. 4.

Табл.4. Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів

за І півріччя 2013 року

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2012р. | І півріччя 2013р. | відхилення, % |
| Природний газ | тис.м3 | - | - | - |
| Електроенергія | тис. кВт. г | 90,5 | 123,26 | 136,2 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 0,357 | 0,023 | 6,4 |
| Економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів | тис. грн. | 392,7 | 114,0 | 29,0 |

Підприємствами всіх форм власності отримано економію електроенергії – 123,26 тис. кВт. год. та теплової енергії 23 Гкал. З 18-ти впроваджених енергоефективних заходів економію паливно-енергетичних ресурсів отримано тільки по 9-ти заходам, по іншим 7-ми заходам економію буде пораховано тільки на кінець 2013 року, а по 2-м заходам економія ПЕР не планувалась, було проведено заміну застарілого обладнання на нове.

Програмою передбачалася установка приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів (табл.5).

Табл.5. Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів

за І півріччя 2013 року

| Вид приборів обліку ПЕР | Одиниці виміру | Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І півріччя 2012 року | І півріччя 2013 року | відхилення, % |
| Лічильники газу | шт. | 574 | 731 | 127,4 |
| Лічильники електроенергії | шт. | 2136 | 887 | 41,5 |
| Лічильники теплової енергії | шт. | - | - | - |
| Лічильники води | шт. | 1234 | 740 | 60,0 |

Основну кількість приборів обліку 96,8% від їх загальної кількості встановлено (чи замінено) населенню міста з метою економії коштів на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок їх власних коштів. Але в І півріччі 2013 року серед населення спостерігається тенденція до зменшення встановлення приборів обліку порівняно з І півріччям 2012 року.

Тільки 2,2% приборів обліку встановлено (чи замінено) в житлово-комунальному господарстві та 0,6% приборів обліку від їх загальної кількості - в бюджетній сфері. Заклади бюджетної сфери оснащені приборами обліку майже на 100%, тепер по мірі необхідності проводиться в основному заміна існуючих приладів обліку на нові, більш енергоефективні.

На промислових підприємствах встановлено 9 лічильників води, що складає 0,4% від загальної кількості встановлених лічильників.

За І півріччя 2013 року від впровадження усіх енергоефективних заходів отримана загальна економія ПЕР – 44,0 тонни умовного палива, економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів склав 114,0 тис. грн. при загальному обсязі витрат на їх впровадження 4307,0 тис. грн.

ІІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

Економічний ефект від реалізації Програми склав 114,0 тис. грн., економія ПЕР – 44,0 тонни умовного палива.

За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів зросла ефективність споживання енергоносіїв у місті. Якщо обсяги реалізації промислової продукції в І півріччі 2013 року зросли на 1,1% у порівнянні з обсягами І півріччя 2012 року, то обсяги споживання електроенергії знизилися на 3,5%, природного газу - на 5,7%, а теплової енергії – на 10,8%.

Енергоємність продукції знизилась на 6,9%, паливоємність - на 6,5%, електроємність - на 4,6% і теплоємність – на 11,8%.

Зменшення витрат ПЕР на одиницю реалізованої продукції при одночасному зростанні виробництва вказує на зростання конкурентоспроможності підприємств різних галузей в результаті заощадження ними споживання енергії.

IV. ФІНАНСУВАННЯ

Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки зі змінами та доповненнями передбачалося фінансування енергозберігаючих заходів в 2013 році у сумі 34584 тис. грн. Фактично за І півріччя 2013 року фінансування енергозберігаючих заходів становило 4307,0 тис. грн., що складає 12,4% від суми фінансування передбаченою Програмою (табл. 6).

Табл.6. Обсяги фінансування заходів Програми в І півріччі 2013 року

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. |  | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено програмою на 2013 рік | фактично профінансовано в І півріччі 2013р. |  |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 8662,0 | 3543,0 | 40,9 |
| 2 | Державний бюджет | 12330,0 | 0 | - |
| 3 | Обласний бюджет | 370,0 | 16,0 | 4,3 |
| 4 | Місцевий бюджет | 13222,0 | 748,0 | 5,7 |
|  | Всього | 34584,0 | 4307,0 | 12,5 |

Таким чином, фінансування заходів Програми в І півріччі 2013 року з державного бюджету не відбувалося, з обласного бюджету були виділені кошти тільки на установку енергозберігаючих ламп в Сєвєродонецькій обласній загальній школі-інтернаті І-ІІ ступенів в сумі 16,0 тис. грн., або 4,3% від запланованого Програмою на 2013 рік.

Заходи бюджетної сфери фінансувалися в межах затвердженого в міському бюджеті фінансування на 2013 рік, в І півріччі 2013 року обсяг фінансування склав 5,7% від запланованого Програмою на 2013 рік, але в ІІ півріччі 2013 року фінансування робіт щодо впровадження енергоефективних заходів триває.

Що стосується заходів, запланованих підприємствами та установами міста за власні або інші кошти, то в І півріччі 2013 року обсяг фінансування цих заходів склав 40,9% від запланованого Програмою на 2013 рік.

V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Одним із пріоритетних напрямків Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки була реалізація маловитратних енергозберігаючих заходів і усунення марнотратного використання ПЕР.

Підбиваючи основні підсумки виконання Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки за І півріччя 2013 року можна констатувати, що незважаючи на недостатність коштів, все ж таки вдалося частково реалізувати низку енергозберігаючих заходів, життєво необхідних для роботи промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства та бюджетних установ міста.

Секретар ради							А.А.Гавриленко