Додаток

до рішення сімдесят другої (чергової) сесії

Сєвєродонецької міської ради

шостого скликання від «26» вересня 2013 року

№  3060

ПРОЕКТ

«Вдосконалення культурних послуг,

шляхом модернізації матеріально-технічної бази

комунального закладу

«Сєвєродонецький міський Палац культури»

(Придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури»)

м. Сєвєродонецьк

2013 рік

ЗМІСТ  ПРОЕКТУ

- [вказати номери сторінок усіх складових проекту]

| ЗМІСТ ПРОЕКТУ | ст. 2 |
| --- | --- |
| АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ | ст. 3 |
| - 1. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ | ст. 4 |
| 1.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект | ст. 4 |
| 1.2. Мета та завдання проекту | ст. 7 |
| 1.3. Технологія виконання завдань проекту | ст. 7 |
| 1.4. План-графік реалізації заходів проекту | ст. 10 |
| - 1.5. Очікувані результати проекту | ст. 11 |
| - 2. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ | ст. 13 |
| - ДОДАТКИ |  |
| Додаток 1. Локальний кошторис | ст.14 |
| Додаток 2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту | ст.15 |
| Додаток 3. Інформація про партнерські організації | ст.17 |

АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту: «Вдосконалення культурних послуг, шляхом модернізації матеріально-технічної бази комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» (Придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури»).

Назва учасника конкурсу: Сєвєродонецька міська рада.

Мета проекту: придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський палац культури».

Завдання проекту: створити комфортні умови для реалізації творчого потенціалу жителів міста, вдосконалити культурні послуги для громади міста, збільшити надходження до міського бюджету від надання платних послуг.

Цільові групи проекту: в проекті зацікавлені всі мешканці міста, які бажають розвивати свої творчі здібності як учасники художньої самодіяльності або в якості глядача концертно-мистецьких програм.

Перелік заходів проекту:

- інвентаризація існуючих крісел для глядачів;

- моніторингові дослідження українських підприємств, які спеціалізуються щодо виготовлення крісел для концертних залів;

- відбір зразків, що мають оптимальні умови якості та ціни, відповідають вимогам мобільності при експлуатації;

- проведення техніко-економічних розрахунків;

- придбання крісел для КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури»;

- вдосконалення та збільшення культурно-мистецьких послуг для громади м. Сєвєродонецька;

- демонстрація результатів реалізації проекту в ЗМІ (висвітлення культурних заходів, які проводяться на базі КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури).

Очікувані результати проекту: модернізація закладу культури надасть змогу вдосконалити та збільшити кількість культурно-розважальних та мистецьких заходів із залученням різних верств населення та підвисити рівень комфортності відпочинку сєвєродончан; збільшити надходження до міського бюджету, що надходять до закладу від надання платних послуг.

Запланований обсяг коштів - 124 992 гривень, у тому числі:

- обласний бюджет  - 62 496 гривень (50% від загальної суми);

-  місцевий бюджет - 62 496 гривень (50% від загальної суми).

Підприємства (установи, організації) - партнери проекту: Відділ культури Сєвєродонецької міської ради, комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури».

- ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

«Вдосконалення культурних послуг, шляхом модернізації матеріально-технічної бази комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» (Придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури»)

1.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект.

Місто Сєвєродонецьк засновано в 1934 році та розташоване у західній частині Луганської області.

Його біографія нерозривно пов’язана з будівництвом хімічного комбінату. Спочатку це було робітниче селище Лісхімбуд. Наприкінці 1950 року його було перейменовано в Сєвєродонецьк,  з 1958 року надано статус міста.

Міський голова – Казаков Валентин Васильович, 1955 року народження, освіта вища, доктор  технічних наук.  На посаді – з листопада 2010 року.

Господарський комплекс міста нараховує понад 34 підприємства промислового комплексу, близько 1000 підприємств малого бізнесу. Серед них - містоутворююче ПрАТ “Сєвєродонецьке об'єднання Азот”.

Сьогодні Сєвєродонецьк – один з промислових, наукових та  культурних центрів Луганської області, налічує більше 120 тисяч мешканців, майже 50 національностей і народностей. До складу Сєвєродонецької міської ради входять 4 селища міського типу і 6 сел. Загальна площа Сєвєродонецька складає 41,551 кв. км, довжина зі сходу на захід 12 км, з півночі на південь 10 км.

Сєвєродонецьк є одним з центрів естетичного й культурного розвитку Луганської області. Заклади культури міста займають лідируючі рейтингові показники в Луганські області  за підсумками їх профільної діяльності.

Галузь культури міста налічує 10 комунальних закладів культури, 1 заклад обласного підпорядкування та 1 – відомчого підпорядкування, а саме: 2 музичні школи, художня школа, школа мистецтв в смт. Борівське, Сєвєродонецький міський Палац культури, 4 бібліотеки, в т.ч. 2 філії в смт. Сиротине та Борівське, міський театр драми, галерея мистецтв, Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва та Палац культури хіміків ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот».

Робота комунальних закладів культури направлена на підтримку та розвиток дітей та молоді, розширення спектру послуг для населення міста різних вікових категорій.

Провідним закладом культури м. Сєвєродонецька і справжнім центром дозвілля та розвитку творчих здібностей городян є комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури», якому в 2013 році виповнюється  50 років.  Палац культури має першу категорію, в ньому діють 20 колективів художньої самодіяльності, з яких 2 мають звання «зразковий» та 5 – «народний», 5 любительських об’єднань різноманітного напрямку (вишивка, авторська пісня, нумізматика, хіп-хоп, бісероплетіння), в яких займається і організовує своє дозвілля більше 2000 тисяч мешканців міста різної вікової категорії (від 4 до 90 років). За календарний рік Палац культури проводить більше 200 загальноміських заходів (концертів, лекторіїв, виставок, зустрічей, круглих столів, ювілеїв, зборів). У 2013 році культурно-мистецькі заходи відвідало більше 100 000 мешканців та гостей міста.

Починаючи з 2010 року Сєвєродонецькою міською радою  планомірно виділяються кошти на укріплення матеріально-технічної бази та виконання капітальних ремонтних робіт КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» а саме: виконаний капітальний ремонт покрівлі, першого поверху, 4 кімнат для занять художньої самодіяльності, збудований світло-музичний фонтан, зроблено реконструкцію площі біля Палацу, встановлено зовнішнє освітлення, пофарбований центральний фасад, замінені вікна та двері на металопластикові склопакети та встановлено декоративний металевий паркан, придбано сучасне освітлення для концертної зали -  на загальну суму більше 7 млн. грн.

В 2013 році виділені кошти на ремонт всіх санвузлів та на капітальний ремонт концертної зали, на загальну суму 1 280 000 грн.

Після проведення капітального ремонту зали заклад вкрай потребує заміни крісел для глядачів, адже існуючі крісла не придатні для експлуатації, оскільки придбані 50 років тому, а відсутність крісел ускладнює проведення

міських  заходів.  Саме на вирішення цієї конкретної проблеми спрямований проект «Вдосконалення культурних послуг, шляхом модернізації матеріально-технічної бази комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» (Придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури»).

З кожним роком збільшується кількість заходів, їх різноманітність, звідси  зростає кількість відвідувачів та учасників художньої самодіяльності. Тому реалізація цього проекту носить довгостроковий соціально-економічний ефект. Адже установка нових крісел та вже виконаний капітальний ремонт в

концертній залі дозволить щонайменше 10 років експлуатувати об’єкт для організації дозвілля не одного покоління городян та в повній мірі дозволить виконувати основні функції Сєвєродонецького міського Палацу культури.

Соціальний ефект від впровадження проекту:

- збільшення культурно-мистецьких заходів на 30% від попередніх років -

- рік – 190 заходів, 2012 рік – 200; 2014 та подальші роки  - 260), що надасть можливість розвивати творчі здібності обдарованої верстви населення шляхом залучення їх до творчої діяльності, конкурсних та концертних програм;

- збільшення кількості відвідувачів на заходах на 40% - (2011 рік – 96 000 відвідувачів, 2012 – 101 000 відвідувачів, очікувана кількість у 2014 та подальші роки – 140 000 чол.).

Економічна ефективність реалізації проекту:

- надання платних послуг установам, організаціям та підприємствам щодо організації різноманітних заходів (ювілеїв, організаційних зібрань, «круглих столів», семінарів та інше), відродження гастрольної діяльності провідних колективів області на України дозволить збільшити надходження до місцевого бюджету на 40% (2011 рік – 65 000 грн., 2012 рік – 63 000 грн., очікуваний позитивний ефект з 2014 року – 88 000 грн.)

Зацікавленими сторонами та партнерами проекту виступають відділ культури Сєвєродонецької міської ради та комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури».

Цільова група проекту: діти дошкільного та шкільного віку; студентська молодь; люди різних робочих професій; пенсіонери, ветерани; представники громадських організацій; учасники художньої самодіяльності та відвідувачі КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури».

В проекті зацікавлені всі мешканці міста, які бажають розвивати свої творчі здібності або бути учасником концертно-мистецьких програм в якості глядача.

Проект «Вдосконалення культурних послуг, шляхом модернізації матеріально-технічної бази комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» (Придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури») є однією зі складових частин «Стратегії соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2012-2015 роки», яка затверджена сесією Сєвєродонецької міської ради.

Головна місія стратегії соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька Луганської області є забезпечення стійкого поліпшення

якості життя населення міста за рахунок економічного росту, розвитку соціальної сфери та місця існування.

1.2. Мета та завдання проекту

Головна мета проекту «Вдосконалення культурних послуг, шляхом модернізації матеріально-технічної бази комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» (Придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури») - придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський палац культури».

Придбання необхідної кількості концертних крісел для глядачів КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» надасть змогу мати свою концертну площадку та глядацьку залу, створити комфортні умови для реалізації творчого потенціалу жителів міста, вдосконалити культурні послуги для громади міста, збільшити надходження до міського бюджету від надання платних послуг.

1.3. Технологія виконання завдань проекту.

У процесі реалізації проекту планується використовувати наступні методи:

- економічні – визначення доцільності та проведення аналізу щодо обґрунтованості реалізації проекту;

- фінансові – співфінансування з міського бюджету. Фінансування проекту планується здійснювати за рахунок коштів: обласного бюджету в сумі -  62 496 грн.,  міського бюджету в сумі  - 62 496 грн.;

- правові – проведення процедури закупівлі за державні кошти, згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

- управлінські методи – управління процесом реалізації проекту, виконання проекту в повному обсязі, вдосконаленням культурних послуг, збільшення кількості заходів та надходжень коштів до міського бюджету.

- інформаційні – інформаційний супровід проекту через ЗМІ.

Проект торкається інтересів усіх зацікавлених учасників та містить такі функції:

Сєвєродонецька міська рада:

- відповідальна за створення комфортних умов для мешканців міста та забезпечує проведення необхідних капітальних ремонтів в закладі.

Відділ культури Сєвєродонецької міської ради:

-  відповідальний за реалізацію державної політики в сфері культури;

- здійснює контроль за якістю надання культурних послуг та рівних можливостей доступу громадян до реалізації своїх прав;

-  виконує функцію головного розпорядника коштів, згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель»  проводить процедуру торгів щодо закупівлі товару (крісел) за державні кошти, з метою визначення переможця;

- здійснює контроль за вчасним постачанням та якістю товару, своєчасним розрахунком з постачальником, постановку на бухгалтерський облік придбаного обладнання, контроль за його експлуатацією.

Комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури» відповідає за:

-  вдосконалення та збільшення культурно-мистецьких послуг для громади м. Сєвєродонецька на 30 % порівняно з попереднім роком;

- збільшення кількості відвідувачів на заходах порівняно з попередніми роками на 40%;

- якість надання послуг в сфері організації культурного дозвілля, розкриття та реалізацію творчого потенціалу мешканців міста, належну експлуатацію обладнання;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету від надання платних послуг на 40% (2012 рік – 63 000 грн., очікуваний позитивний ефект з 2014 року – 88 000 грн.);

- залучення громади міста до реалізації проекту та контролю за його виконанням шляхом проведення інформаційної роботи через ЗМІ.

На момент подання заяви на участь у Конкурсі партнерами проекту була проведена наступна робота:

- інвентаризація існуючих засобів, а саме крісел для глядачів, яка виявила,  що крісла в концертній залі, які не оновлювались протягом 50 років не придатні для експлуатації і не дають можливість використовувати зал для глядачів в повному обсязі;

- моніторингові дослідження підприємств на українському ринку, які виготовляють професійні меблі для концертних залів;

- відбір зразків, що мають оптимальні умови якості та ціни, відповідають вимогам мобільності при експлуатації.

В цьому напрямі були попередньо реалізовані наступні роботи:

- станом на вересень 2013 року в концертній залі виконаний капітальний ремонт та встановлено сучасне енергозберігаюче та концертне освітлення на загальну суму 925 000 гривень;

-  виконані заміри для визначення розміщення та кількості крісел.

Заходи передбачені проектом являються продовженням робіт з модернізації матеріально-технічної бази комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури», які будуть проведені у 2014 році за рахунок коштів міського бюджету.

Реалізація проекту дозволить обладнати концертну залу сучасними кріслами, що надасть змогу використовувати її в повному обсязі щодо організації культурних послуг для територіальної громади м. Сєвєродонецька, залучення до культурного та мистецького розвитку громади міста провідних колективів області та країни.

1.4. ПЛАН-ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ

| Тривалість заходу (по етапах, строках) | - Захід | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні), тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші кошти |
| Етап І |  |  |  |  |
| Вересень 2013 року | Інвентаризація існуючих крісел для глядачів | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Моніторингові дослідження українських підприємств, які спеціалізуються щодо виготовлення крісел для концертних залів | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Відбір зразків, що мають оптимальні умови якості та ціни, відповідають вимогам мобільності при експлуатації | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Проведення техніко-економічних розрахунків | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Етап ІІ |  |  |  |  |
| Березень 2014 року | Придбання крісел для КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 62, 496 /0 | 62, 496 /0 | 0/0 |
| Етап ІІІ |  |  |  |  |
| Квітень-грудень 2014 року | Вдосконалення та збільшення культурно-мистецьких послуг для громади м. Сєвєродонецька | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Квітень –грудень 2014 року | Демонстрація результатів реалізації проекту в ЗМІ (висвітлення культурних заходів, які проводяться на базі КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| УСЬОГО | 124, 992 | 62, 496 /0 | 62, 496 /0 | 0/0 |

1.5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

| № з/п | Очікувані результати проекту | До реалізації проекту | Після реалізації проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строк, протягом якого очікується позитивний ефект від реалізації проекту (років) | Х | 10 |
| 2. | Соціальний ефект: |  |  |
|  | - збільшення кількості відвідувачів на заходах (чол.) на 40% | 101 000 | 140 000 |
|  | - збільшення кількості заходів на 30% | 200 | 260 |
| 3. | Економічний ефект | ---- | ----- |
| 4. | Збільшення надходжень до місцевого бюджету (відповідні надходження за попередній рік та прогнозовані надходження за наступний рік після реалізації проекту, грн) на 40% | 63 000грн. | 80 000 грн. |
| 5. | Розвиток комунальної інфраструктури (визначається як відношення абсолютного показника, який відображає приріст або покращання елементів комунальної інфраструктури внаслідок реалізації проекту, до базового показника на час розробки проекту | ---- | ---- |
| 6. | Розвиток малого підприємництва, мережі бюджетних закладів, створення підприємств, установ, організацій | Х | ----- |
| 7. | Створення нових робочих місць | Х | ----- |
| 8. | Участь громадських організацій у реалізації проекту | Х | ----- |
| 9. | Міжрегіональне співробітництво | Х | ----- |
|  | Наявність |  |  |
|  | листа-підтримки за підписом міського голови (для міст обласного значення) | Х | № 7210 від 24.09.2013 |
|  | - лист-підтримки від депутата обласної ради шостого скликання Панаіта Ю.В.; - лист-підтримки від депутата обласної ради шостого скликання Кравченка В.Г.; - лист-підтримки від народного депутата України Кунченка О.П. | Х | № 01-233 від 23.09.2013 № 49 від 25.09.2013 № 161/330-2013 від 23.09.2013 |

В результаті реалізації проекту буде досягнуто помітних соціальних та економічних  ефектів.

Основними результатами впровадження проекту «Вдосконалення культурних послуг, шляхом модернізації матеріально-технічної бази комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» (Придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури») є:

- Укріплення матеріально-технічної бази закладу, шляхом придбання нових крісел для глядачів.

- Підвищення рівня комфорту відпочинку населення.

- Вдосконалення культурних послуг для городян міста.

- Збільшення кількості культурно-масових заходів на 30%.

- Збільшення кількості відвідувачів на культурно-мистецьких заходах на 40%.

- Збільшення надходжень до міського бюджету на 40%.

- Залучення до реалізації проекту населення міста шляхом проведення інформаційної роботи через ЗМІ.

2. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обласний бюджет |  |  | місцевий бюджет |  |  | інші кошти |  |  |
|  |  | усього | у т.ч. |  | усього | у т.ч. |  | усього | у т.ч. |  |
|  |  |  | поточні | капітальні |  | поточні | капітальні |  | поточні | капітальні |
| УСЬОГО, в т.ч. | 124, 992 | 62,496 | 62, 496 |  | 62,496 | 62,496 |  |  |  |  |
| Інвентаризація існуючих крісел для глядачів | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | -- |
| Моніторингові дослідження українських підприємств, які спеціалізуються щодо виготовлення крісел для концертних залів | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | - |
| Відбір зразків, що мають оптимальні умови якості та ціни, відповідають вимогам мобільності при експлуатації | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | -- |
| Проведення техніко-економічних розрахунків | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | -- |
| Придбання крісел для КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» (КЕКВ 2210) | 124, 992 | 62, 496 | 62, 496 | ----- | 62, 496 | 62, 496 | --- | --- | --- | -- |
| Вдосконалення та збільшення культурно-мистецьких послуг для громади м. Сєвєродонецька. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | -- |
| Демонстрація результатів реалізації проектів в ЗМІ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | -- |

Додаток  1

до проекту

| www.premiera-factory.com | Украина, г. Харьков тел. (057) 751 48 15, 750 85 53 факс (057) 635 87 38 sales@premiera-factory.com |
| --- | --- |

12.09.2013 г.

Коммерческое предложение по оснащению коммунального заведения

«Северодонецкий городской Дворец культуры»

Кресла серии «Лидер»

| Наименование | Дополнительная информация | Кол-во мест | Цена с НДС, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена, за 1 единицу | Всего |
| ЛИДЕР | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: •высота – 920; •ширина в осях – 520; •глубина в разложенном виде – 670; •глубина в сложенном виде – 440. Комплектация с деревянным подлокотником | 224 | 558,00 | 124 992,00 |

Мебельная фабрика «Премьера» является производителем профессиональной мебели для кинотеатров, театров, конференционных, актовых и концертных залов, учебных заведений и спортивных учреждений.

Продукция сертифицирована в системе УкрСЕПРО и имеет заключение СЭС

Гарантийный срок на все модели 36 месяцев.

Срок изготовления – 30 календарных дней с момента поступления предоплаты.

Обивка – Алоба/Астровелюр (на выбор)

Кресла для зрительных залов изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 16854-91 и ГОСТ 16855-91. Изготавливаемые кресла имеют сертификат соответствия в системе УкрСепро и заключение СЭС.

Откидное сиденье принимает автоматически нерабочее поднятое положение без предварительного воздействия внешних направленных усилий и не снижает удобство прохода между рядами.

Каркас стоек – стальной, цельносварной, окрашен стойкой порошковой эмалью, базовый цвет – «черный бархат». Возможен выбор цвета металлических стоек (в данном случае цена на кресла может увеличиться в зависимости от выбранного цвета).

Для изготовления кресел используются специализированные мебельные ткани, предназначенные для использования  в общественных помещениях, имеющие повышенную стойкость к возгоранию, механическим повреждениям и загрязнениям.

ООО «Мебельная фабрика Премьера»		Директор ______________Мережко И.В.

###### Додаток  2

###### до проекту

###### Протокол про наміри спільної реалізації проекту

###### від 26 вересня 2013 року

###### Сєвєродонецька міська рада Луганської області, в подальшому «Учасник конкурсу», в особі міського голови Казакова Валентина Васильовича – з одного боку, відділ культури Сєвєродонецької міської ради, в особі начальника Лішик Ольги Петрівни (організація – партнер 1), комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури», в особі директора Гринько Олени Володимирівни (організація – партнер 2) – з іншого боку, дійшли до згоди та вирішили:

###### 1. Об’єднати організаційні, практичні та фінансові можливості для підготовки та реалізації проекту «Вдосконалення культурних послуг, шляхом модернізації матеріально-технічної бази комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» (Придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури»)

###### 2. Розподілити обов’язки таким чином:

###### 2.1. Учасник конкурсу бере на себе таку відповідальність:

###### -    координацію та контроль за ходом виконання заходів Проекту;

###### - безпосередню участь у підготовці та реалізації проекту, софінансування Проекту в сумі 62 496 гривень 00 копійок (Шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість гривень 00 копійок);

###### - демонстрацію результатів реалізації Проекту в ЗМІ.

###### 2.2. Відділ культури Сєвєродонецької міської ради бере на себе таку відповідальність:

###### -  виконує функцію головного розпорядника коштів, укладає договір на придбання крісел для комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури», відповідно до чинного законодавства України;

###### - здійснює контроль за вчасним постачанням та якістю товару, своєчасним розрахунком з постачальником, постановку на бухгалтерський облік придбаного обладнання, контроль за його експлуатацією.

###### 2.3. Комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури» бере на себе відповідальність за:

###### -   інвентаризацію існуючих крісел для глядачів;

###### - моніторингові дослідження українських підприємств, які спеціалізуються щодо виготовлення крісел для концертних залів;

###### - вдосконалення та збільшення культурно-мистецьких послуг для громади м. Сєвєродонецька;

###### - збільшення кількості відвідувачів на заходах:

###### - належну експлуатацію обладнання;

###### - збільшення надходжень до міського бюджету від надання платних послуг.

###### Керівник організації – учасника конкурсу

###### Міський голова м. Сєвєродонецька                                  В.В.Казаков

###### Начальник відділу культури

###### Сєвєродонецької міської ради				     О.П.Лішик

###### Директор КЗ «Сєвєродонецький

###### міський Палац культури»	                                             О.В. Гринько

\

###### Додаток 3

###### до проекту

###### Інформація про партнерські організації

|  | - Партнер 1 | - Партнер 2 |
| --- | --- | --- |
| - Повна офіційна назва організації-партнера | Відділ культури Сєвєродонецької міської ради | КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Місце розташування | 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32-а | 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 28 |
| Юридичний статус | Юридична особа | Юридична особа |
| Офіційна адреса | 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32-а | 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 28 |
| Контактна особа | Лішик Ольга Петрівна | Гринько Олена Володимирівна |
| - Телефон | (0645) 702734 | (06452) 44200 |
| Факс | (06452) 27341 | (06452) 44200 |
| Адреса електронної пошти | kultura.sev@gmail.com | gdk-secret@mail.ru |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 3 | 56,5 |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Виконавча, організаційна | Виконавча, організаційна |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту | Безпосередній учасник в підготовці і реалізації проекту | Безпосередній учасник в підготовці і реалізації проекту |

- Керівник проекту,

- заступник міського голови					     С.Ф. Терьошин

М.П.

Секретар міської ради                                                          А.А. Гавриленко