СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

____________________ (__________) сесія

РІШЕННЯ  № _______

«_____» ____________ 2016  року.

м. Сєвєродонецьк

«Про внесення змін до рішення

сесії Сєвєродонецької міської ради

від 21.07.2016 р. № 489

«Про затвердження  Міської цільової

програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства

м. Сєвєродонецька на 2016 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації державної політики з реформування та розвитку житлово-комунального господарства, забезпечення споживачів якісними житлово-комунальними послугами, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити в новій редакції розділи 1, 6, 7, 9 додатку до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 21.07.2016 р. № 489 «Про затвердження  Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік» (Додаток).

2. Вважати таким, що втратили чинність рішення сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 29.09.2016 р. № 755 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 21.07.2016 р. № 489 «Про затвердження міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік»;

- від 31.10.2016 р. № 825 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 21.07.2016 р. № 489 «Про затвердження міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік».

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови                                                                                  І.М. Бутков

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                  		А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Перший заступник міського голови				            А.В. Коростельов

Заступник міського голови						           О.Ю. Кузьмінов

Начальник фінансового управління				           М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                                        А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних та

правових питань міської ради                                                                  В.В. Рудь

Додаток

до рішення ___ (_________) сесії міськради

від «_____» ____________ 2016 року № ___

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми реформування та розвитку

житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | не існує |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Сєвєродонецькліфт», КП «Єдиний розрахунковий центр м. Сєвєродонецька», КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька», КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Сєвєродонецькліфт», КП «Єдиний розрахунковий центр м. Сєвєродонецька» КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька», КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» інші підприємства, які залучені на договірних засадах. |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Сєвєродонецькліфт», КП «Єдиний розрахунковий центр м. Сєвєродонецька», КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька», КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» інші підприємства, які залучені на договірних засадах. |
| 8. | Мета програми | Покращення технічного стану житлово-комунального господарства та створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців міста. |
| 9. | Термін реалізації програми | 2016 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 40568,478 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 40568,478 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Забезпечення потреб населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених національних стандартів та задовільної якості. |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Напрямки діяльності програми спрямовані на виконання завдань для реформування та розвитку житлово-комунальної сфери міста за рахунок коштів місцевого бюджету

| Пріоритетні завдання |  | Заходи |  | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Завдання 1 Забезпечити задовільний технічний стан житлових будинків |  | 1. Виконати капітальний ремонт балконів житлових будинків (23 од.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 415,043 | Покращити технічний стан житлових будинків |
|  |  | 2. Виконати капітальний ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів (83 од.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 212,432 |  |
|  |  | 3. Виконати капітальний ремонт покрівлі еркерів та балконних плит житлового будинку по пр. Гвардійський, 42а (20 еркерів, 116,82 м2) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 40,912 |  |
|  |  | 4. Виконати капітальний ремонт покрівлі житлових будинків (47од.) |  | УЖКГ міської ради КПЖ «Світанок» | 17075,08 |  |
|  |  | 5. Виконати капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою ш. Будівельників, 25 |  | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | 27,660 |  |
| Всього за завданням 1 |  |  |  |  | 17771,127 |  |
| Завдання 2 Забезпечити задовільний стан інженерних мереж житлових будинків |  | 1. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення (4 буд.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 443,28 |  |
|  |  | 2. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж холодного водопостачання (11 буд.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 362,009 |  |
|  |  | 3. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж водовідведення (7 буд.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 165,210 |  |
|  |  | 4. Виконати капітальний ремонт колектору водопостачання з улаштуванням водомірного вузла з приладом обліку гуртожитку по вул. Гоголя, 3 |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 17,644 |  |
|  |  | 5. Виконати капітальний ремонт виносної рамки керування централізованим опаленням житлового будинку по пр. Гвардійському, 11а |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 29,445 |  |
|  |  | 6. Виконати капітальний ремонт колекторів централізованого опалення житлових будинків (30 буд.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 1762,145 |  |
|  |  | 7. Виконати капітальний ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків із заміною водо підігрівників (20 буд.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 612,058 |  |
|  |  | 8. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем централізованого опалення житлових будинків з встановленням циркуляційних насосів (6 буд.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 186,342 |  |
|  |  | 9. Виконати капітальний ремонт колекторів централізованого опалення житлових будинків до виносних рамок управління опаленням (11 буд.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 430,932 |  |
|  |  | 10. Капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання нежитлового приміщення за адресою вул. Донецька, 3 |  | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | 125,623 |  |
|  |  | 11. Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії в житловому будинку за адресою вул. Донецька, 3 |  | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | 12,231 |  |
|  |  | 12. Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладів обліку електричної енергії місць загального користування (84 під’їзди) |  | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | 849,265 |  |
|  |  | 13. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлових будинків (11 буд.) |  | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | 1988,882 |  |
| Всього за завданням 2 |  |  |  |  | 6985,066 |  |
| Завдання 3 Виконати реконструкцію системи теплозабез-печення в житлових будинках |  | 1. Реконструкція системи теплозабезпечення, гарячого водопостачання з установкою незалежної системи ІТП за адресами: пр. Гвардійський, 45, 45а,45б,51,53, пр. Космонавтів, 10 (6 буд. ) |  | УЖКГ міськради, | 2507,898 | Покращити технічний стан житлових будинків |
|  |  | 2.Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії гуртожитку по вул. Маяковського, 26 |  | УЖКГ міськради | 30,215 |  |
|  |  | 3. Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Федоренка, 26 |  | УЖКГ міськради | 32,365 |  |
|  |  | 4. Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Вілєсова, 43 |  | УЖКГ міськради | 47,402 |  |
|  |  | Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії житлового будинку по вул.Новаікова, 19 |  | УЖКГ міськради | 38,625 |  |
| Всього за завданням 3 |  |  |  |  | 2656,505 |  |
| Завдання 4 Забезпечити задовільний технічний стан квартир переселен-ського фонду |  | Виконати капітальний ремонт квартир (переселенський фонд – 1 квартира) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 198,19 | Покращити умови проживання пільгових категорій громадян |
| Всього за завданням 4 |  |  |  |  | 198,19 |  |
| Завдання 5 Замінити зношене обладнання житлових будинків |  | 1. Придбати газове обладнання для заміни в житлових будинках (4 плити, 5 водопідігрівачів) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 34,25 | Покращити умови проживання пільгових категорій мешканців |
|  |  | 2. Придбати поштові скриньки |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 13,02 |  |
| Всього за завданням 5 |  |  |  |  | 47,27 |  |
| Завдання 6 Покращити технічний стану ліфтового господарства |  | 1. Виконати експертно-технічне обстеження ліфтів для подовження терміну експлуатації (80 ліфтів) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 156,240 | Забезпечити безпечні умови експлуатації ліфтового господарства у житловому фонді |
|  |  | 2. Виконати капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою вул. Лисичанська, 5 «Б» м. Сєвєродонецьк |  | УЖКГ міськради , КП «Сєвєродонецькліфт» | 504,925 |  |
|  |  | 3. Виконати оцінку технічного стану конструкцій шахти пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Лисичанська, 5 «Б» |  | УЖКГ міськради , КП «Сєвєродонецькліфт» | 25,338 |  |
|  |  | 4.Виконати капітальний ремонт електричної мережі від ВРП до машинного відділення ліфта житлового будинку по вул. Лисичанська, 5 «Б» |  | УЖКГ міськради , КП «Сєвєродонецькліфт» | 10,016 |  |
| Всього за завданням 6 |  |  |  |  | 696,519 |  |
| Завдання 7 Підготовка проектної та кошторисної документації |  | 1. Виконати проектно-вишукувальні роботи «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Гоголя, 29 м. Сєвєродонецьк» |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 248,356 | Виготовити проект для подальшого виконання ремонтних робіт |
|  |  | 2. Виконати проектно-кошторисну документацію «Обстеження та проект укріплення перекриття в підвальному приміщенні за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, б. 71» |  | УЖКГ міськради КПЖ «Світанок» | 4,663 |  |
|  |  | 3.Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія», в зв’язку з будівництвом котельні потужністю до 10 МВт» |  | УЖКГ міськради, КП «СТКЕ» | 433,149 |  |
|  |  | 4.Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реалізації проекту «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія», в зв’язку з будівництвом котельні потужністю до 10 МВт» |  | УЖКГ міськради КП «СТКЕ» | 2,622 |  |
|  |  | 5. Виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень, які знаходяться на балансі КПЖ «Світанок», КП «ЄАДСС», КП «Сєвєродонецькліфт» |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок», КП «ЄАДСС», КП «Сєвєродонецькліфт» | 73,24 |  |
| Всього за завданням 7 |  |  |  |  | 762,03 |  |
| Завдання 8 Забезпечити задовільний технічний стан під’їздів житлового фонду |  | 1. Виконати поточний ремонт під’їздів житлових будинків м. Сєвєродонецьк |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 1174,650 | Покращити технічний та естетичний стану під’їздів |
|  |  | 2. Виконати реконструкцію під’їздів з влаштуванням пандусів житлових будинків (26 од.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 265,366 |  |
|  |  | 3. Встановити металеві двері в житловому будинку по ш. Будівельників, 25 (1 од.) |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» | 3,713 |  |
| Всього за завданням 8 |  |  |  |  | 1443,729 |  |
| Завдання 9 Оновити спеціальну техніку для комунальних підприємств |  | 1. Придбати сміттєвози з боковим завантаженням |  | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 2599,199 | Покращити якість надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів |
|  |  | 2. Придбати ваги автомобільні |  | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 114,1 |  |
|  |  | 3. Придбати сміттєвоз портальний |  | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 2000,0 |  |
|  |  | 4. Придбати машину дорожню комбіновану |  | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 2200,0 | Покращити якість утримання дорожньо-транспортної мережі |
| Всього за завданням 9 |  |  |  |  | 6913,299 |  |
| Завдання 10 Забезпечити сталу роботу комунальних підприємств |  | 1. Придбати програмне забезпечення для КП «ЄРЦС» |  | УЖКГ міськради, КП «ЄРЦС» | 3,120 | Поліпшити якість надання послуг населенню, у тому числі строків друку інформаційних листів |
|  |  | 2. Придбати комп’ютерну техніку для КП «ЄРЦС» |  | УЖКГ міськради, КП «ЄРЦС» | 2,352 |  |
|  |  | 3.Придбати джерела безперебійного живлення для КП «ЄРЦС» |  | УЖКГ міськради, КП «ЄРЦС» | 71,852 |  |
|  |  | 4. Придбати швидкісні принтери КП «ЄРЦС» |  | УЖКГ міськради, КП «ЄРЦС» | 76,912 |  |
|  |  | 5. Придбати кондиціонер для КП «ЄРЦС» |  | УЖКГ міськради, КП «ЄРЦС» | 10,260 |  |
|  |  | 6. Виконати реконструкцію системи опалення з переходом на альтернативний вид палива в КП «ЄАДСС», розташованого по вул. Єгорова, 33а |  | УЖКГ міськради КП «ЄАДСС» | 182,00 |  |
|  |  | 7. Виконати реконструкцію системи теплопостачання з облаштуванням котельної на твердому паливі адміністративної будівлі КП «СКС» по вул. Гагаріна, 89 |  | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 291,720 |  |
|  |  | 8. Придбати резервний тепловий лічильник для КП «СТКЕ» |  | УЖКГ міськради, КП «СТКЕ» | 26,852 |  |
|  |  | 9. Замінити вікна адміністративної будівлі по вул. Гагаріна, 115, що знаходиться на балансі КПЖ «Світанок» |  | УЖКГ міськради , КПЖ «Світанок» | 575,484 |  |
| Всього за завданням 10 |  |  |  |  | 1240,552 |  |
| Завдання 11 Забезпечити надійне водопостача-ння селищ Павлоград, Синецький |  | 1. Будівництво трубопроводу питної води діаметром 110 мм селищ Павлоград, Синецький довжиною 3550 м |  | УЖКГ міськради | 1223,609 | Надати безпере-бійне і якісне централізоване холодне водо-постачання населенню селищ |
| Всього за завданням 11 |  |  |  |  | 1223,609 |  |
| Завдання 12 Утримувати службу «05» КП «ЄАДСС» |  | 1. Утримання служби «05» КП «ЄАДСС» |  | УЖКГ міськради КП «ЄАДСС» | 522,56 | Задовільна робота підпри- ємства |
| Всього за завданням 12 |  |  |  |  | 522,56 |  |
| Завдання 13 Забезпечити задовільний технічний стан кімнат у гуртожитках | Капітальний ремонт кімнати після пожежі за адресою: вул. Менделєєва, 21, к. 34 |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» |  | 95,752 | Забезпечен-ня належного санітарного стану кімнат |
|  | Капітальний ремонт кімнати після пожежі за адресою: вул. Менделєєва, 21, к. 11 |  | УЖКГ міськради, КПЖ «Світанок» |  | 12,27 |  |
| Всього за завданням 13 |  |  |  |  | 108,022 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  |  | 40568,478 |  |

7. Ресурсне забезпечення міської цільової Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік

Фінансування Програми заплановано здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету.                                                                                                                                    тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | Усього витрати на виконання Програми |
| --- | --- | --- |
|  | Програма виконується в один етап, у 2016 році |  |
| Обсяг ресурсів, у тому числі: | 40568,478 | 40568,478 |
| міський бюджет | 40568,478 | 40568,478 |

9.  Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення її ефективності

Виконання завдань Програми сприятимуть:

- покращенню технічного стану та умов проживання їх мешканців,

- покращенню технічного стану ліфтового обладнання для забезпечення безпечних умов експлуатації,

- впровадженню нових технологій з освітлення місць загального користування житлових будинків,

- поліпшенню якості надання житлово-комунальних послуг.

Ефективність виконання Програми  спрямована на  підвищення рівня соціального положення  населення  та поліпшення якості умов проживання громадян.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Завдання 1 Забезпечити задовільний технічний стан житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 17771,127 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - капремонт балконів; | од. | 23 |
|  | - капремонт оголовків та димовентканалів; | од. | 83 |
|  | - капремонт покрівлі 20 еркерів та балконних плит на житловому будинку; | м2 | 116,82 |
|  | - капремонт покрівлі житлового будинку; | буд | 47 |
|  | - капремонт фасаду житлового будинку | буд. | 1 |
| Завдання 2 Забезпечити задовільний стан інженерних мереж житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 6985,066 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж на житлових будинках; | буд. | 102 |
|  | - встановлення приладів обліку електроенергії; | од. | 84 |
|  | - встановлення приладу обліку теплової енергії; | од. | 1 |
|  | - встановлення приладу обліку води | од. | 1 |
| Завдання 3 Виконати реконструкцію системи теплопостачання в житлових будинках | Показник витрат | тис. грн. | 2656,505 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - реконструкція систем тепло забезпечення гарячого водопостачання з установкою незалежної системи ІТП на житлових будинках; | буд. | 6 |
|  | - реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії на житлових будинках | од. | 4 |
| Завдання 4 Забезпечити задовільний технічний стан квартир переселенського фонду | Показник витрат | тис. грн. | 198,190 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - капремонт квартир | квартири | 1 |
| Завдання 5 Замінити зношене обладнання житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 47,27 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - газове обладнання (4 плити та 5 водопідігрівачів); | од. | 9 |
|  | - поштові скриньки | од. |  |
| Завдання 6 Забезпечити задовільного технічного стану ліфтового господарства | Показник витрат | тис. грн. | 696,519 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | Ремонт ліфтів | ліфт | 81 |
| Завдання 7 Проведення проектно-вишукувальних робіт | Показник витрат | тис. грн. | 762,03 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - виготовлення проектів; | проект | 4 |
|  | - виготовлення технічних паспортів на нежитлові приміщення для комунальних підприємств | Підприємства | 3 |
| Завдання 8. Забезпечити задовільний технічний стан під’їздів житлового фонду м. Сєвєродонецька | Показник витрат | тис. грн. | 1443,729 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - під’їзди; | од. |  |
|  | - пандус; | од. | 26 |
|  | - металеві двері | од. | 1 |
| Завдання 9 Забезпечити оновлення спеціальної техніки для комунальних підприємств | Показник витрат | тис. грн. | 6913,299 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - спецтехніка та спецобладнання | од. | 4 |
| Завдання 10 Забезпечити сталу роботу комунальних підприємств | Показник витрат | тис. грн. | 1240,552 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - комп’ютерна спецтехніка, програмне забезпечення та кондиціонер, тепловий лічильник; | од. | 6 |
|  | - реконструкція системи опалення з переходом альтернативний вид палива для комунальних підприємств; | системи | 2 |
|  | - заміна вікон адміністративної будівлі КПЖ «Світанок» | будівля | 1 |
|  | Показник якості | соціальний | Надання якісних послуг населенню |
| Завдання 11 Забезпечити питне водопостачання в селищах Павлоград, Синецький | Показник витрат | тис. грн | 1223, 609 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - трубопровід | м | 3550 |
| Завдання 12 Утримання служби «05» КП «ЄАДСС» | Показник витрат | тис. грн. | 522,56 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - витрати на утримання служби «05» КП «ЄАДСС» | тис. грн. | 522,56 |
| Завдання 13 Забезпечити задовільний технічний стан кімнат у гуртожитках | Показник витрат | тис.грн. | 108,022 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - капітальний ремонт | кімнат | 2 |
| Для завдань 1-13 | Показник ефективності | соціальний | Підвищення рівня соціального положення населення |
|  | Показник якості | соціальний | Підвищення якості надання послуг та умов проживання громадян |

Секретар міської ради	І.М. Бутков

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                       А.А. Ковалевський

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради 	А.А. Ковалевський