Додаток до рішення

16-ї сесії міської ради

від «25» серпня 2016 року № 595

Звіт

про підсумки виконання «Міської цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на

2011-2017 роки» за 2015 рік

І.Основні дані

«Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011-2017 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 554.

Метою програми є підвищення рівня забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, шляхом  зниження вартості будівництва за рахунок удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного за вартістю житла.

Завданням програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення житлових умов шляхом стимулювання житлового кредитування, реконструкції житлових  будинків, гуртожитків та будівель нежитлового призначення, модернізації об’єктів комунальної інфраструктури та будівництва доступного житла

Програма виконується протягом 2011-2017 років шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та ремонтів житлових будинків перших серій, гуртожитків та будівель нежитлового призначення.

Основними заходами Програми є:

- проведення широкого обговорення з питань будівництва доступного житла із запрошенням представників будівельних компаній, громадських організацій;

- забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки;

- здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, та формування списків таких осіб;

- участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;

- резервування земельних ділянок під будівництво житла з обов’язковим зазначенням таких земель н генеральних планах населених пунктах;

- виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла;

- планування видатків із міського бюджету м. Сєвєродонецька на виконання визначених програмою заходів;

- здійснення роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках;

- формування та уточнення реєстру об’єктів незавершеного житлового будівництва;

- реалізація пілотних проектів будівництва;

- сприяння добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва в рамках програми будівництва (придбання) доступного житла.

ІІ. Виконання завдань і заходів

Протягом 2015 року ТОВ «А.О «Мрія-Інвест» продовжено виконання робіт по об’єкту «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського,10 (І пусковий комплекс)».

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

У 2015 році виконано 51 % від загального обсягу робіт на суму 2 718,322 тис. грн. Введено в експлуатацію  25 квартир для пільгових категорій населення загальною площею 1268,25 м2.

ІV. Фінансування

У 2015 році заплановано 2 743,896 тис. грн., профінансовано 2 718,322 тис. грн.

V. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Виконання всіх завдань та заходів «Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011-2017 роки» неможливе в повному обсязі тільки за рахунок коштів міського бюджету.

З метою втілення низки масштабних заходів Програми, таких як будівництво житла, необхідна фінансова участь державного, обласного бюджетів, інвесторів. Для участі у державних програмах необхідно насамперед мати проектну документацію на об’єкт, який є пріоритетним для втілення у місті Сєвєродонецьк.

Підбиваючи основні підсумки Програми за 2015 рік можна констатувати, що необхідна вчасна оплата виконаних робіт, а також залучення інших джерел фінансування, основні завдання та заходи не виконуються в повному обсязі, на виділених земельних ділянках, передбачених генеральним планом під будівництво доступного житла із-за відсутності фінансування будівництво не ведеться.

Секретар міської ради 								Г.В.Пригеба