СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Двадцять четверта (чергова) сесiя

# РIШЕННЯ  № 1049

"26" січня 2017 року

м.Сєвєродонецьк

Про затвердження Програми утримання

нежитлових приміщень, що є комунальною

власністю територіальної громади

м.Сєвєродонецька на 2017 рік

Керуючись  Бюджетним Кодексом України № 2456-VI від 08.07.2010р.,  статтями 26 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням  про Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради, затвердженим рішенням міськради від 29.09.2016р. № 732, на виконання розпорядження міського голови від 15.08.2016р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити Програму утримання  нежитлових  приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька на 2017 рік (Додається).

2.  Рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйні комiсiї з питань планування бюджету та фінансів та комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

В.о.міського голови,

секретар ради                                                                                                     І.М. Бутков

Додаток

до рішення  24-ої сесії

міської ради

від 26.01.2017р. №1049

ПРОГРАМА
утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька на 2017 рік

м. Сєвєродонецьк – 2017 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми

1.1. Назва:

Програма утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька на 2017 рік.

1.2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми:

Розпорядження міського голови від 15.08.2016р. № 341 «Про розробку міських цільових програм на 2017 рік».

1.3. Розробник програми:

Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

1.4. Відповідальний виконавець програми:

Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

1.5. Головний розпорядник бюджетних коштів:

Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

1.6. Учасники програми:

Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

1.7. Мета програми:

Підвищення ефективності управління комунальною власністю, забезпечення належного технічного утримання та збереження нежитлових приміщень, що є власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька, зниження експлуатаційних витрат на опалення через застосування енергозберігаючих технологій.

1.8. Термін реалізації програми: з 01 січня до 31 грудня 2017 року.

1.9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

835,067 тис. грн., у тому числі:

- кошти міського бюджету – 835,067 тис. грн.

1.10. Очікувані результати:

Досягнення мети Програми.

1.11. Контроль за виконанням Програми:

Покладено на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів та комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

2. Склад проблеми

До  комунальної власності територіальної громади міста Сєвєродонецька належать об’єкти, які набули права комунальної власності відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Сєвєродонецька був сформований на підставі рішення виконкому Луганської обласної ради від 29 лютого 1992 року № 56 “Про розмежування комунального майна між власністю області і власністю районів, міст обласного підпорядкування”. Протягом 1992-2016 років цей Перелік доповнювався об’єктами, що набули права комунальної власності відповідно до чинного законодавства України.

Для здійснення функцій по управлінню майном, що є власністю територіальної громади міста, Сєвєродонецька міська рада створила виконавчий орган – Фонд комунального майна міської ради. На балансі Фонду комунального майна міської ради враховано 151 нежитлове окреме та вбудовано-прибудоване приміщеня, балансовою вартістю понад 10,5 мільйонів  гривень.

Виконуючи повноваження  власника по управлінню майном територіальної громади міста Сєвєродонецька, Фонд комунального майна зобов’язаний ефективно використовувати, примножувати та забезпечувати збереження об’єктів комунальної власності.

Ефективне використання та збереження комунального майна частково вдається забезпечити без залучення бюджетних коштів, завдяки передачі його в  господарське відання чи оперативне управління підприємствам, установам та організаціям комунальної власності, а також передачі в оренду суб’єктам господарювання.

Однак ряд об’єктів, які враховані на балансі Фонду комунального майна міської ради, потребують фінансування окремих видатків із міського бюджету на утримання та належне зберігання.

До них належить нежитлове адміністративне приміщення по бульвару Дружби Народів 32-а, в якому міська рада зосереджує міські та державні служби для роботи з населенням міста. Технічний стан будівлі, яка експлуатується  з 1964 р. є незадовільним та потребує вкладень на  ремонт, технічне обслуговування, охорону та теплопостачання вільних приміщень, тощо. Крім того, деякі нежитлові приміщення, що враховані на балансі Фонду комунального майна міської ради, потребують виділення асигнувань на теплопостачання у зв’язку з звільненням  їх орендарями.

3. Мета програми

3.1.   Забезпечити належне технічне утримання та збереження нежитлових приміщень, що є власністю територіальної громади міста.

3.2.   Створити умови для ефективного використання власності територіальної громади міста.

3.3.   Підвищити ефективність управління комунальною власністю.

3.4.  Знизити експлуатаційні витрати на опалення через застосування енергозберігаючих технологій.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

4.1. Забезпечити охорону комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька.

4.1.1. Проводити спостереження та реагування за системою охоронної сигналізації адміністративної будівлі по бульвару Дружби Народів, 32а.

4.2. Забезпечити контроль за економним витрачанням теплоенергії.

4.2.1. Регулярно проводити технічне обслуговування автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії адміністративної будівлі по бульвару Дружби Народів, 32а.

4.3. Забезпечити належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька.

4.3.1. Провести електронну закупівлю послуг з централізованого постачання  теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька, які тимчасово не знаходяться у оперативному управлінні:

-  бульвар Дружби Народів, 32А площею 721,61 кв.м

-  бульвар Дружби Народів, 51 площею 176,4 кв.м

-  вул. Менделєєва, 56  площею 264,2 кв.

-  вул. Менделєєва, 48Б  площею 285,7 кв.м

-  вул. Гоголя, 8  площею 195,3 кв.м

-  вул. Новікова 1А площею 128,0 кв.м

-  вул. Шевченка, 3 площею 14,2 кв.м.

-  вул.Хіміків, 44а площею 12,0 кв.м.

4.3.2. Регулярно проводити поточне експлуатаційне обслуговування внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання та теплопостачання та теплових мереж адміністративної будівлі по бульвару Дружби Народів, 32а.

5. Строки та етапи виконання програми.

Строки виконання Програми утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька: з 01 січня до 31 грудня 2017 року.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи програми

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн. |  |  |  | Усього | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В тому числі по кварталах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |  |
| 6.1. Охорона комунального майна територіальної громади м.Сєвєродоне-цька | 6.1.1. Проведення спостереження та реагування за системою охоронної сигналізації по бул.Дружби Народів, 32а | протягом 2017 року | ПП «Охоронний центр «Легіон» | Загальний фонд місцевого бюджету | 14,466 | 15,114 | 14,946 | 14,826 | 59,352 | Забезпечення збереження комунального майна територіальної громади м.Сєвєродоне-цька |
| 6.2. Контроль за економним витрачанням теплоенергії | 6.2.1. Проведення технічного обслуговування автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бул.Дружби Народів, 32а | протягом 2017 року | ТОВ «Автоматизовані системи управління» | Загальний фонд місцевого бюджету | 1,020 | 0,340 | - | 0,680 | 2,040 | Забезпечення економного витрачання теплоенергії у опалювальний період |
| 6.3. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродоне-цька | 6.3.1. Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонець-ка | протягом 2017 року | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ» | Загальний фонд місцевого бюджету | 410,0 | 65,00 | - | 269,501 | 744,501 | Забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродоне-цька |
|  | 6.3.2. Проведення поточного експлуатаційно-го обслуговуван-ня внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання та теплопоста-чання та теплових мереж по бул. Дружби Народів, 32а | ІVквартал 2016 року | КП «Єдина аварійно-диспетчерсь-ка служба м.Сєвєродо-нецька» | Загальний фонд місцевого бюджету | 7,294 | 7,294 | 7,294 | 7,292 | 29,174 |  |

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Програма утримання нежитлових приміщень, що є комунальною власністю територіальної громади міста Сєвєродонецька на 2017 рік.

7.1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

835,067тис. грн. (Вісімсот тридцять п’ять тисяч шістдесят сім грн.).

7.2. Головний розпорядник бюджетних коштів:

Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради.

7.3. Джерела фінансування:	 міський бюджет.

Таблиця фінансування Програми з розбивкою по кварталах року:

| Джерела фінансування | І кв. 2017 р. (тис. грн.) | ІІ кв. 2017 р. (тис. грн.) | ІІІ кв. 2017 р. (тис. грн.) | IV кв.2017 р. (тис. грн.) | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| міський бюджет | 432,78 | 87,748 | 22,24 | 292,299 | 835,067 |

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

В 2015 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 638,258 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету  638,258 тис. грн.

На 2016 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 901,076 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті – 901,076 тис. грн.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

8.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Фонду комунального майна міської ради здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за інформування відповідальних посадових осіб про хід виконання Програми.

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Охорона комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька ПП «Охоронний центр «Легіон» | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 59352 |
|  | Показник продукту Проведення спостереження та реагування за системою охоронної сигналізації по бульвару Дружби Народів, 32а | Об’єкт | 1 |
|  | Показник ефективності Вартість охорони 1 чол.години : - 2015 - 2016 - 2017 | грн. | 3,07 4,08 8,11 |
|  | Показник якості Забезпечення збереження комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 |
| 2. Контроль за економним витрачанням теплоенергії ТОВ «Автоматизовані системи управління» | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 2040 |
|  | Показник продукту Проведення технічного обслуговування та повірки автоматизованої системи обліку споживання теплової енергії по бульвару Дружби Народів, 32а | Об’єкт | 1 |
|  | Показник ефективності Вартість обслуговування та повірки теплолічильника 1 чол.години - 2015 - 2016 - 2017 | грн. | 25,20 31,05 42,50 |
|  | Показник якості Забезпечення економного витрачання теплоенергії у опалювальний період за рахунок використання теплолічильника | % | 100 |
| 3. Належне технічне утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | 3.1.Постачання теплової енергії до об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» |  |  |
|  | Показник витрат Бюджетні витрати , в т.ч. по об’єктам: - бул.ДружбиНародів,32А,721,61 кв.м - бул. Дружби Народів, 51, 176,4 кв.м - вул. Менделєєва, 56, 264,2 кв.м - вул. Менделєєва, 48Б, 285,7 кв.м - вул. Гоголя, 8, 195,3 кв.м - вул. Новікова 1А,128 кв.м - вул. Шевченка, 3, 14,2 кв.м. - пр. Хіміків, 44А, 12 кв.м. | грн. | 744501 235686 35391 136950 147977 101558 43342 34365 9232 |
|  | Показник продукту Витрати теплоенергії на рік, в т.ч. по об’єктам: - бул. Дружби Народів,32А,846,4 кв.м - бул. Дружби Народів, 51, 151,0 кв.м - вул. Менделєєва, 56, 264,2 кв.м - вул. Менделєєва, 48Б, 285,7 кв.м - вул. Гоголя, 8, 195,3 кв.м - вул. Новікова, 1А, 128,0 кв.м. - вул. Шевченка, 3, 23,9 кв.м. - пр. Хіміків, 44А, 12 кв.м. | Гкал | 310,0667 98,1575 14,7397 57,0362 61,6288 42,2965 18,0508 14,3122 3,8450 |
|  | Показник ефективності Вартість опалення 1 кв.м. площі - 2015 - 2016 - 2017 | грн/кв.м. | 286,97 307,77 414,21 |
|  | 3.2.Проведення поточного експлуатаційного обслуговування внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання та теплопостачання та теплових мереж по бул.Дружби Народів, 32а |  |  |
|  | Показник витрат Бюджетні витрати | грн. | 29174 |
|  | Показник якості Забезпечення належного технічного утримання комунального майна територіальної громади м.Сєвєродонецька | % | 100 |

12. Контроль за виконанням програми,

підготовка проміжних, щорічних та заключного звітів.

12.1. Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у даній програмі.

12.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець - заступник міського голови, начальник Фонду комунального майна міської ради Ольшанський О.В.

12.3. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів забезпечує Фонд комунального майна міської ради, як головний розпорядник коштів, протягом усього строку реалізації Програми у межах визначених бюджетних призначень.

12.4. За результатами виконання Програми складається заключний звіт, який виноситься на розгляд та затвердження на найближчу чергову сесію міської ради у році, наступному за звітним. Проміжний звіт про виконання Програми подається щоквартально.

Секретар ради						І.М.Бутков