Додаток

до рішення 24 чергової сесії

міської ради

від 26.01. 2017 р. 	№ 1145

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Будівництво багатоповерхових житлових будинків

для внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах

м. Сєвєродонецьк та формування Фонду житла

для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рік»

м. Сєвєродонецьк

2017 рік

- ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. Назва | Міська цільова програма «Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах м. Сєвєродонецьк та формування Фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рік» |
| --- | --- |
| 2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. Підстава для розроблення | Програма розроблена відповідно до положень: - Конституції України; - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» - Постанови Кабінету Міністрів України № 1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» - Постанови Кабінету Міністрів України № 422 від 31.03.2004 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» |
| 4. Ініціатори розробки програми | - ГО «Всеукраїнська громадська організація ветеранів війни та праці «Солдатські комітети» - ТОВ «ВП «Прогресс Ю.А.» |
| 5.Розробник програми | - Відділ з соціально-гуманітарних питань Сєвєродонецької міської ради - Відділ земельних відносин та архітектури Сєвєродонецької міської ради |
| 6.Відповідальний виконавець програми | - Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради |
| 7. Співвиконавці заходів | - Відділ з обліку та розподілу житлової площі Сєвєродонецької міської ради - Відділ земельних відносин та архітектури Сєвєродонецької міської ради |
| 8.Мета програми | Забезпечення ефективної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а саме створення сприятливих умов для їх комфортного перебування на території Сєвєродонецької територіальної громади, сприяння будівництву житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, формування Фонду житла для тимчасового проживання в м.Сєвєродонецьк. |
| 9.Термін реалізації програми | 2017-2018 роки |
| 10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. | 368 740,40 |
| у тому числі: |  |
| - коштів державного бюджету та міжнародних донорів | 366 000,00 |
| - коштів обласного бюджету |  |
| - коштів міського бюджету | 2725,40 |
| - інші кошти | 15,00 |

- ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Станом на 29.12.2016 року в Сєвєродонецькій територіальній громаді обліковано 58 350 внутрішньо переміщених  осіб (50 279 сімей),  з яких  15 499 сімей ВПО звернулися до управління соціального захисту  та праці Сєвєродонецької міської ради за призначення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Кількість сімей, яким було призначено грошову допомогу на цю дату становить 9789 сімей. Першочергова проблема, з якою стикаються внутрішньо переміщені особи – це відсутність можливостей забезпечення житлом. Для них це психологічно складна ситуація, адже вони звикли до того, що на малій батьківщині у них було своє житло, стабільна робота, організований побут. Тепер це доводиться відбудовувати з нуля

Відповідно до пп.1, 2 п.9 ст. 11  Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» органи місцевого самоврядування надають у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам з комунальної власності житлові приміщення придатні для проживання (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг), але для м.Сєвєродонецьку це також проблема. В Сєвєродонецькій міській раді на цей час не утворено Фонд житла комунальної власності для тимчасового проживання.

Можливість розміщення внутрішньо переміщених осіб в громадському житловому фонді міста відсутня. У відповідності до Житлового кодексу України, жилі приміщення надаються в порядку черговості тільки громадянам, які перебувають на обліку, потребуючих поліпшення житлових умов. Станом на цей час у виконкомі Сєвєродонецької міської ради за місцем мешкання на обліку перебуває понад 1000 сімей та осіб ( перший - з 1980 року). Жила площа у гуртожитках комунальної власності міста надається в порядку черговості працівникам бюджетних або комунальних підприємств, установ, організацій.

Сєвєродонецька міська рада не має можливостей виконати умови та гарантій для повноцінного перебування внутрішньо переміщених  осіб на території Сєвєродонецької громади в  частині надання житла внутрішньо переміщеним особам  відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та Конституції України без залучення додаткових фінансових ресурсів та будівництва житла  для тимчасового проживання.

- МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є прискорення забезпечення житлом для тимчасового проживання  внутрішньо переміщених осіб на території Сєвєродонецької громади шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва, залучення коштів міжнародних донорів тощо.

- СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма реалізується в декілька етапів протягом  2017-2018 років

- НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Програма буде впроваджуватись шляхом здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів за такими напрямками і передбачає вирішення наступних соціальних завдань:

- реалізація відповідно до діючого законодавства проекту щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб житлом для тимчасового проживання з урахуванням ресурсів м. Сєвєродонецька;

- розширення можливостей поліпшення житлових умов внутрішньо переміщеним особам та громадян міста;

- підвищення рівня забезпеченості житлом громадян і доступності його отримання

- скорочення черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- створення умов для формування Фонду житла для тимчасового проживання ;

- НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн. |  |  |  | Орієнтовні обсяги фінансування на 2018 рік, тис. грн. | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В тому числі по кварталах |  |  |  |  | (тис. грн.) |
|  |  |  |  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |  |
|  |  |  |  |  | (тис. грн.) | (тис. грн.) | (тис. грн.) | (тис. грн.) |  |  |
| Формування Фонду житла для тимчасового проживання | - Прийняття рішення Сєвєродонецької міської ради про формування Фонду житла для тимчасового проживання для ВПО та затвердження Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання | Лютий 2017 | Відділ з обліку та розподілу житлової площі міської ради | міський бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  | - Проведення верифікація ВПО, що потребують отримання тимчасового житла | З моменту початку проведення робіт будівництва. | Відділ з обліку та розподілу житлової площі міської ради | міський бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  | - Створення реєстру заяв громадян із числа ВПО, які потребують надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання | З моменту початку проведення робіт будівництва. | Відділ з обліку та розподілу житла Відділ АСУ міської ради | міський бюджет | -- | - | - | - |  | - |
|  | - Передбачити 10% від загальної кількості квартир у кожному багатоповерховому житловому будинку для забезпечення осіб, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконкомі міської ради | Лютий 2017 | Відділ з обліку та розподілу житлової площі | міський бюджет | - | - | - | - |  | - |
| Оформлення документів земельної ділянки під будівництво багато поверхових житлових будинків | - Розробка та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні | Лютий-квітень 2017 | Відділ капітального будівництва міської ради | інші джерела | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 |
|  | - Розробка та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво п`яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні | Травень-серпень 2017 | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | міський бюджет |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |
| Державна реєстрація іншого речового права (права постійного користування земельної ділянки) | - Реєстрація права постійного користування землею під будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні | після затвердження проектів землеустрою 2017 | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | міський бюджет |  | 0,20 |  |  |  | 0,20 |
|  | - Реєстрація права постійного користування землею під будівництво п`яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні | після затвердження проектів землеустрою 2017 | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | міський бюджет |  | 0,20 |  |  |  | 0,20 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації | - Розробка проектно - кошторисної документації на будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні (типовий проект) із застосуванням енергозберігаючих технологій(в т.ч. запропонованої ініціаторами проекту швейцарської інноваційної технології «Plastidil» | Вересень-грудень 2017 | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | міський бюджет |  |  | 900,00 |  |  | 900,00 |
|  | - Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво п`яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні (двох типових проектів) із застосуванням енергозберігаючих технологій (в т.ч. запропонованої ініціаторами проекту швейцарської інноваційної технології «Plastidil») | Вересень-грудень 2017 | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | міський бюджет |  |  | 1200,00 |  |  | 1200,00 |
|  | - Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво поза майданчикових інженерних мереж в 80 мікрорайоні | Вересень-грудень 2017 | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | міський бюджет |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
|  | - Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво поза майданчикових інженерних мереж в 84 мікрорайоні | Вересень-грудень 2017 | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | міський бюджет |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| Пошук фінансових партнерів для будівництва житла для тимчасово проживання ВПО | - Укладення меморандумів (протоколів про наміри) з міжнародними організаціями, у т.ч. щодо сприяння соціальній підтримці переселених громадян | 20ё7 р. | Департамент економіки і торгівлі Відділ КБ Ініціатори проекту |  | - | - | - | - |  | - |
| Визначення генпідрядника | - Проведення тендера на будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні відповідно до принципів комплексної забудови території та визначення генпідрядника | після виготовлення проектно-кошторисної документації 2018 | Відділ капітального будівництва міської ради | міський бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  | - Проведення тендера на будівництво п`яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні відповідно до принципів комплексної забудови території та визначення генпідрядника | після виготовлення проектно-кошторисної документації 2018 | Відділ капітального будівництва | міський бюджет | - | - | - | - |  | - |
| Виконання будівельних робіт | - Будівництво позамайданчикових інженерних в 84 мікрорайоні | протягом 2018 | Генпідрядник Відділ КБ міської ради | державний бюджет міжнародні фонди інші джерела |  |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 |
|  | - Будівництво позамайданчикових інженерних мереж в 80 мікрорайоні | протягом 2018 | Генпідрядник Відділ КБ міської ради | державний бюджет міжнародні фонди інші джерела |  |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 |
|  | - Будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні | протягом 2018 | Генпідрядник Відділ КБ міської ради | державний бюджет міжнародні фонди інші джерела |  |  |  |  | 160 000,00 | 160000,00 |
|  | - Будівництво п’яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні | протягом 2018 | Генпідрядник ВКБ міської ради | державний бюджет міжнародні фонди інші джерела |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Розподіл збудованого житла | - Надання в користування житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання ВПО | після завершення будівництва та прийняття в експлуатацію ж/б | Відділ з обліку та розподілу житлової площі | Міський бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  | - Видача ордерів особам які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконкомі міської ради | після завершення будівництва та прийняття в експлуатацію ж/б | Відділ з обліку та розподілу житлової площі | Міський бюджет | - | - | - | - |  | - |

- РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

7.1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 368 740,40 тис. грн. (триста шістдесят два  мільйона сто сорок тисяч  чотириста  грн.)

7.2. Головний розпорядник бюджетних коштів:	Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради

7.3. Джерела фінансування:	 міський бюджет, державний бюджет, кошти міжнародних донорів, інші джерела фінансування.

| Джерела фінансування | Усього витрат на виконання програми | Рік фінансування |
| --- | --- | --- |
| міський бюджет | 2725,40 | 2017 |
| Державний бюджет, Міжнародні донори | 366 000,00 | 2017-2018 |
| Інші джерела | 15,00 | 2017 |
| ВСЬОГО: | 368 740,40 | 2017-2018 |

- ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Замовником Програми є Сєвєродонецька міська рада.

Організація виконання заходів Програми покладається на відділ капітального будівництва

та відділ  з обліку та розподілу житлової площі  Сєвєродонецької міської ради

- ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ,

ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| Будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні | Показник витрат |  |  |
|  | Загальна вартість будівництва житлових будинків | Тис грн. | 163 000,00 |
|  | Витрати на 1 кв.м | Тис.грн | 20,00 |
|  | Показник продукту |  |  |
|  | Кількість збудовано 9-ти поверхових будинків | одиниць | 2 |
|  | Площа під забудову | га | 0,23 |
|  | Кількість збудованих квартир - 2-х кімнатних – 36 квартири (S=50-60 кв.м. - 1 кімнатних – 54 квартири (S=35-40кв.м. | одиниць | 90 |
|  | Кількість квартир , які будуть зараховані до загальної черги на отримання житла (10%) | одиниць | 9 |
|  | Показник ефективності | % | 100 |
|  | 81 сім’я ВПО зменшать витрати на оплату орендованого житла і покращать фінансовий стан своїх сімей. |  |  |
|  | 9 сімей міста покращать якість свого життя і добробуту за рахунок загальної черги на отримання житла виконкому міської ради | % | 100 |
|  | Показник якості | осіб | 194 |
|  | Кількість ВПО, які отримають житло із Фонду житла для тимчасового проживання |  |  |
|  | Кількість громадян міста, які отримають житло із загальної черги виконкому міської ради | осіб | 22 |
| Будівництво п’яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні | Показник витрат |  |  |
|  | Загальна вартість будівництва житлових будинків | Тис грн. | 203 000,00 |
|  | Витрати на 1 кв.м | Тис.грн | 20,00 |
|  | Показник продукту |  |  |
|  | Збудовано 4-ти поверхових будинків | кількість | 5 |
|  | Площа під забудову | га | 1,00 |
|  | Кількість збудованих квартир - 2-х кімнатних – 84 квартири(S = 50-60кв.м. - 1 кімнатних – 56 квартири загальною площею 35-40кв.м. | кількість | 140 |
|  | Показник ефективності |  |  |
|  | 126 сімей ВПО зменшать витрати на оплату орендованого житла і покращать фінансовий стан своїх сімей | % | 100 |
|  | 14 сімей громадян міста покращать якість свого життя і добробуту. за рахунок загальної черги на отримання житла виконкому міської ради | % | 100 |
|  | Показник якості |  |  |
|  | ВПО, які отримають житло із Фонду житла для тимчасового проживання | осіб | 300 |
|  | Мешканців міста,які отримають житло із загальної черги виконкому міської ради | осіб | 64 |

Секретар  Сєвєродонецької міської ради					І.М.Бутков