Додаток до рішення

27-ї сесії міської ради

від «07» квітня 2017 року № 1244

Звіт

про підсумки виконання «Міської цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на

2011-2017 роки» за 2016 рік

І.Основні дані

«Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011-2017 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. № 554.

Метою програми є підвищення рівня забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, шляхом  зниження вартості будівництва за рахунок удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного за вартістю житла.

Завданням програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення житлових умов шляхом стимулювання житлового кредитування, реконструкції житлових  будинків, гуртожитків та будівель нежитлового призначення, модернізації об’єктів комунальної інфраструктури та будівництва доступного житла

Програма виконується протягом 2011-2017 років шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та ремонтів житлових будинків перших серій, гуртожитків та будівель нежитлового призначення.

Основними заходами Програми є:

- проведення широкого обговорення з питань будівництва доступного житла із запрошенням представників будівельних компаній, громадських організацій;

- забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки;

- здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, та формування списків таких осіб;

- участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;

- резервування земельних ділянок під будівництво житла з обов’язковим зазначенням таких земель н генеральних планах населених пунктах;

- виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла;

- планування видатків із міського бюджету м. Сєвєродонецька на виконання визначених програмою заходів;

- здійснення роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках;

- формування та уточнення реєстру об’єктів незавершеного житлового будівництва;

- реалізація пілотних проектів будівництва;

- сприяння добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва в рамках програми будівництва (придбання) доступного житла.

ІІ. Виконання завдань і заходів

Протягом 12 місяців 2016 року по відділу капітального будівництва згідно програми будівництва (придбання) доступного житла виконання робіт по будівництву житла не передбачено.

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

За період 12 місяців 2016 року по відділу капітального будівництва згідно програми будівництва (придбання) доступного житла фінансування будівництва житла не передбачено.

ІV. Фінансування

За період 12 місяців 2016 року фінансування не відбувалось.

V. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Виконання всіх завдань та заходів «Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Сєвєродонецьк на 2011-2017 роки» неможливе в повному обсязі тільки за рахунок коштів міського бюджету.

З метою втілення низки масштабних заходів Програми, таких як будівництво житла, необхідна фінансова участь державного, обласного бюджетів, інвесторів. Для участі у державних програмах необхідно насамперед мати проектну документацію на об’єкт, який є пріоритетним для втілення у місті Сєвєродонецьк.

Підбиваючи основні підсумки Програми за 2016 рік можна констатувати, що необхідний перегляд даної програми тому, як фінансування впродовж року не передбачається, основні завдання та заходи не виконуються в повному обсязі, на виділених земельних ділянках, передбачених генеральним планом під будівництво доступного житла із-за відсутності фінансування будівництво не ведеться.

Міський голова								В.В. Казаков