СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Двадцять сьома (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 1366

«07» квітня 2017  року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження  «Міської

цільової програми «Розвиток зеленої зони

за адресою: пр. Космонавтів, 25 на 2017 р.»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою задоволення потреб мешканців міста в користуванні зонами активного  та тихого відпочинку Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму «Розвиток зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25 на 2017 р.» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми «Розвиток зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25 на 2017 р.» в 
1 кварталі 2018 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова                                                                                  В.В. Казаков

Підготував:                                                                         Додаток

до рішення 27-ї сесії  міської ради

від 07.04. 2017 року № 1366

Міська цільова програма

«Розвиток зеленої зони

за адресою: пр. Космонавтів, 25

на 2017 р.»

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми «Міської цільової програми

«Розвиток зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25 на 2017 р.»

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Ініціативна група (мешканці міста та волонтери) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016 р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. | Розробник програми | Депутат Сєвєродонецької міської ради Ніжельська О.С. за підтримки ініціативної групи по розбудові зеленої зони в місті Сєвєродонецьк за адресою пр. Космонавтів, 25 на 2017 р. |
| 4. | Співрозробники програми | Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради ГО «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», КПЖ «Світанок», ГО «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» Активісти Волонтери Інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Збереження природного середовища та благоустрій території зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25, розширення послуг, створення комфортних умов для відпочинку та організації дозвілля мешканців нових мікрорайонів міста Сєвєродонецька |
| 9. | Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 1930,60 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 1930,60 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | - Благоустроєна територія зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25 - Розширений спектр культурно-дозвіллєвих послуг для сєвєродончан - Створені комфортні умови для відпочинку та організації дозвілля мешканців нових мікрорайонів міста Сєвєродонецька. - Облаштувані тротуарні доріжки на території зеленої зони, загальною площею 600 м2 - Облаштувана мережа зовнішнього освітлення зеленої зони, яка включає в себе 45 ліхтарів з світодіодними лампами - Облаштуваний стаціонарний полив на території зеленої зони, загальною довжиною 2000 м погонних - Здійснена декоративна обрізка 200 дерев - Облаштувана огорожа зеленої зони в форматі живої огорожі шляхом висадження 600 кущів - Висаджено на території зеленої зони 700 саджанців дерев. - Облаштуваний зелений газон на території зеленої зони загальною площею 800м2 - Встановлено 3 альтанки на території зеленої зони - Облаштуваний майданчик для показу кінофільмів та проведення публічних заходів - Встановлено 30 лав паркових на території зеленої зони - Встановлено 60 урн на території зеленої зони - Встановлено на території зеленої зони дитячий майданчик |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

Склад проблеми.

В мікрорайонах нової частини міста Сєвєродонецька відсутні в достатній кількості зелені зони, придатні для активного та тихого відпочинку, що сприяє розвитку наступних негативних тенденцій:

- незадовільний рівень розбудови якісних та комфортних умов життя населення;

- відсутність місць для спільного проведення вільного часу;

- роз’єднаність міського населення з протилежними позиціями;

- зниження інвестиційної привабливості території.

Зелена зона, розташована за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 25 протягом 2014 - 2016 років стала одним з головних місць відпочинку городян, які мешкають в нових мікрорайонах міста, одним з основних культурно-дозвіллєвих об'єктів, де проводяться масові соціально-культурні заходи. Відбулося це завдяки приверненню уваги до вказаної зеленої зони з боку ініціативної грипи по створенню в Сєвєродонецьку еко-скверу в зазначеній зеленій зоні. Представники ініціативної групи шляхом акумуляції ресурсів з різних джерел змогли розпочати діяльність по розбудові зазначеної зеленої зони. Здійснене планування території зеленої зони площею 2 гектари.

На колись занедбаній території відбулась очистка від сміття та сухих дерев, висаджено понад 1000 кущів, більше 250 дерев, встановлено 9 еко-лавок, 4 еко-пісочниці, обладнано 3 зелених офіси, облаштований майданчик для показу кінофільмів та проведення публічних заходів, проведений безкоштовний для користувачів WI-FI, започаткована культура проведення вуличних фестивалів, екологічних майстер-класів, тощо.

З метою збереження природного середовища, благоустрою території зеленої зони, розширення послуг, створення комфортних умов для відпочинку та організації дозвілля мешканців нових мікрорайонів міста необхідно проведення комплексу заходів, передбачених даною програмою.

Міська цільова програма «Розвиток зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25 на 2017 р.» спрямована на виконання «Стратегії соціально-економічного розвитку м. Сєвєродонецька на 2016-2020 роки» (стратегічний напрям С. Безпечне, енергоефективне та комфортне місто). Заради досягнення стратегічної цілі С.3. «Комфортне місто» прямо передбачено виконання проекту «Благоустрій скверу за адресою м. Сєвєродонецьк проспект Космонавтів район будинку №25». Завдяки виконанню проекту має бути облаштована зона відпочинку для мешканців міста, що сприятиме підвищенню якості та комфорту проживання у місті Сєвєродонецьку та покращенню екологічного стану міста. Відбудеться це, згідно стратегічного плану через висадку дерев, кущів, будівництво доріжок, клумб для квітів, живої огорожі, створення дитячої та агітплощадок, встановлення лавок та урн.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність громадської підтримки розвитку зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25 - наявний досвід по залученню позабюджетних фінансів для розвитку території даної зеленої зони - фактично зроблені первинні роботи по облаштуванню зеленої зони - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних), спроможних кваліфіковано виконувати роботи з реалізації Програми - створене та розвивається публічне місце для проведення масових соціально-культурних заходів | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - відсутність інженерних комунікацій (освітлення, полив, тротуари), яка гальмує розвиток зеленої зони, як публічного простору - відсутність залучення бюджетного фінансування до розбудови зеленої зони |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - залучення позабюджетних коштів - використання потенціалу приватно-публічних партнерств | ЗАГРОЗИ (T) - вандалізм; - можливі крадіжки; - загроза занепаду через припинення фінансування для забезпечення постійного утримання - збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою міської цільової програми «Міської цільової програми «Розвиток зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25 на 2017 р.» є збереження природного середовища та благоустрій території зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25, розширення послуг, створення комфортних умов для відпочинку та організації дозвілля мешканців нових мікрорайонів міста Сєвєродонецька.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується за такими напрямками:

- Розробка проекту облаштування тротуарних доріжок на території зеленої зони, загальною площею 800 м2.

- Облаштування тротуарних доріжок на території зеленої зони, загальною площею 800 м2, згідно наданому плану.

- Розробка проекту облаштування зовнішнього освітлення зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів, 25.

- Облаштування мережі зовнішнього освітлення зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів, 25, яка включає в себе 45 ліхтарів з світодіодними лампами.

- Розробка проекту облаштування стаціонарного поливу на території зеленої зони, загальною довжиною 2000 м погонних, згідно наданому плану.

- Облаштування стаціонарного поливу на території зеленої зони, загальною довжиною 2000 м погонних, згідно наданому плану.

- Здійснення декоративної обрізки 200 дерев, які ростуть на території скверу.

- Облаштування огорожі зеленої зони в форматі живої огорожі шляхом висадження 600 кущів).

- Придбання та висадка на території зеленої зони 350 саджанців дерев.

- Облаштування зеленого газону на території зеленої зони загальною площею 800м2, згідно наданому плану шляхом створення шару чорнозему товщиною 25.

- Придбання та встановлення 3 альтанок на території зеленої зони.

- Дооблаштування майданчику для показу кінофільмів та проведення публічних заходів шляхом обладнання сцени та встановлення стаціонарних сидінь.

- Придбання та встановлення 30 лав паркових на території зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів, 25.

- Придбання та встановлення 60 урн на території зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів, 25.

- Придбання та встановлення на території зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів, 25 дитячого майданчику.

- Забезпечення періодичного прибирання території зеленої зони, вивозу сміття та здійснення поливу.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2017 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Створення комфортних умов для відпочинку та організації дозвілля мешканців нових мікрорайонів міста Сєвєродонецька | - Розробка проекту облаштування тротуарних доріжок на території зеленої зони, загальною площею 600 м2. | УЖКГ міськради | 40 | Збереження природного середовища та благоустрій території зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25 Створення комфортних умов для відпочинку та організації дозвілля мешканців нових мікрорайонів міста Сєвєро-донецька |
|  | - Облаштування тротуарних доріжок на території зеленої зони, загальною площею 600 м2, згідно наданому плану. | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 572 |  |
|  | - Розробка проекту облаштування зовнішнього освітлення зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів, 25. | УЖКГ міськради | 57,6 |  |
|  | - Облаштування мережі зовнішнього освітлення зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів, 25, яка включає в себе 45 ліхтарів з світодіодними лампами. | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 250 |  |
|  | - Розробка проекту облаштування стаціонарного поливу на території зеленої зони, загальною довжиною 2000 м погонних, згідно наданому плану. | УЖКГ міськради | 15 |  |
|  | - Облаштування стаціонарного поливу на території зеленої зони, загальною довжиною 2000 м погонних, згідно наданому плану. | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 70 |  |
|  | - Здійснення декоративної обрізки 200 дерев, які ростуть на території скверу. | КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 65 |  |
|  | - Облаштування огорожі зеленої зони в форматі живої огорожі шляхом висадження 600 кущів). | КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 36 |  |
|  | - Придбання та висадка на території зеленої зони 700 саджанців дерев. | КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 120 |  |
|  | - Облаштування зеленого газону на території зеленої зони загальною площею 800м2, згідно наданому плану шляхом створення шару чорнозему товщиною 25. | КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 50 |  |
|  | - Придбання та встановлення 3 альтанок на території зеленої зони. | КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 100 |  |
|  | - Дооблаштування майданчику для показу кінофільмів та проведення публічних заходів шляхом обладнання сцени та встановлення стаціонарних сидінь. | КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 250 |  |
|  | - Придбання та встановлення 30 лав паркових на території зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів, 25. | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 100 |  |
|  | - Придбання та встановлення 60 урн на території зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів, 25. | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 70 |  |
|  | - Придбання та встановлення на території зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів, 25 дитячого майданчику. | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ», ГО, волонтери | 80 |  |
|  | - Забезпечення періодичного прибирання території зеленої зони, вивозу сміття та здійснення поливу. | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ», КП «СКС» | 55 |  |

7.  Ресурсне  забезпечення  Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017р. планується  фінансування в обсязі 1930,60 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 рази на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9.  Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми сприятимуть задоволенню потреб мешканців міста в користуванні зонами активного та тихого відпочинку

.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задоволення потреб мешканців міста в користуванні зонами активного та тихого відпочинку | Показник витрат | тис. грн. | 1930,60 |
|  | Показник продукту: |  |  |
|  | - Облаштувані тротуарні доріжки на території зеленої зони, загальною площею | м2 | 600 |
|  | - Облаштувана мережа зовнішнього освітлення зеленої зони, яка включає в себе ліхтарі з світодіодними лампами | Шт. | 45 |
|  | - Облаштуваний стаціонарний полив на території зеленої зони, загальною довжиною | М | 2000 |
|  | - Здійснена декоративна обрізка дерев | Шт. | 200 |
|  | - Облаштувана огорожа зеленої зони в форматі живої огорожі шляхом висадження кущів | шт. | 600 |
|  | - Висаджено на території зеленої зони саджанці дерев | шт. | 700 |
|  | - Облаштуваний зелений газон на території зеленої зони загальною площею | м2 | 800 |
|  | - Встановлені альтанки на території зеленої зони | шт. | 3 |
|  | - Облаштуваний майданчик для показу кінофільмів та проведення публічних заходів | Шт. | 1 |
|  | - Встановлені лави паркові на території зеленої зони | Шт. | 30 |
|  | - Встановлені урни на території зеленої зони | Шт. | 60 |
|  | - Встановлено на території зеленої зони дитячий майданчик | Шт. | 1 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн. /од. |  |
|  | Показник якості | - | Збереження природного середовища Благоустрій території зеленої зони за адресою: пр. Космонавтів, 25 Розширення культурно-дозвіллєвих послуг Створення комфортних умов для відпочинку та організації дозвілля мешканців нових мікрорайонів міста Сєвєродонецька. |

Міський голова	В.В. Казаков

Підготував: Начальник УЖКГ міськради 	О.В. Бондаренко