Інструкція

для  власників бюджетних будівель, щодо заповнення реєстру енергоефективних проектів

Загальні положення

Дана інструкція розповсюджується на управління, відділи – власників бюджетних будівель Сєвєродонецької міської  ради (далі - управління).

Передбачається, що керівництвом кожного управління було обрано особу, що відповідає за заповнення та підтримання актуальності реєстру енергоефективних проектів (далі – реєстр,таблиця1).

Реєстр має заповнятись в електронному вигляді. Реєстр проекту має підтримуватись в актуальному стані, тому кожного тижня має переглядатись і доповнюватись змінами.

Заповнення форми

Назва проекту

Має бути означена офіційна назва проекту, як в повному так і в скороченому вигляді. При наявності інформаційного ресурсу, де є загальний опис проекту має бути посилання на цей ресурс.

Задіяні системи

Означення систем енергоспоживання, генерації енергії, чи транспортування енергії, на покращення ефективності яких направлений проект.

Статус проекту

На момент заповнення реєстру має бути визначена стадія проекту.

Розробник проекту

Має бути означена повна та скорочена назва розробника проекту, телефон, адреса, ПІБ відповідальної особи, а також посилання на інформаційний ресурс з описом розробника проекту.

Виконавець проекту

Означення повної та скороченої назви особи, чи організації, що безпосередньо виконує проект, телефон, адреса, ПІБ відповідальної особи, а також посилання на інформаційний ресурс з описом виконавця проекту.

Власник проекту

Означення повної та скороченої назви особи, чи організації, що буде власником проекту після завершення його реалізації. У випадку, якщо власника визначити на момент заповнення неможливо, вказати потенційного власника із приміткою в місці заповнення – «власник визначається».

Джерело фінансування

Означення повної та скороченої назви особи, чи організації, що безпосередньо фінансує проект із приміткою про спосіб фінансування (наприклад - грант, кредит, бюджет і т.д).

Профінансований об’єм

Означення визначеної на момент заповнення реєстру суми коштів, що надійшли з рахунку джерела фінансування.

Вартість проекту

Сума коштів, що заплановано витратити на реалізацію проекту.

Економія ПЕР

Має бути означено визначене, згідно проектної документації та із використання сучасних методик та нормативних документів очікувана економія ПЕР для об’єкту споживання, при цьому:

- Для проектів, направлених на вдосконалення джерел енергії – перерахунок на т.у.п. для всіх видів палива, та кВт*год для електроенергії;

- Для проектів направлених на поліпшення транспортування енергії – зниження втрат в транспортній мережі: теплові мережі – кВт*год, електромережі – кВт*год, водопостачання та каналізація – об’єм втрат, що планується знизити – м3;

- Для проектів направлених на поліпшення споживання енергії – зниження втрат у споживача: теплова енергія – кВт*год, електроенергія – кВт*год, водопостачання та каналізація - об’єм втрат, що планується знизити – м3;

При цьому необхідно вказати за яким видом енергії вводяться дані, наприклад:

Тверде паливо		т.у.п.;

Природний газ		тис.м3 (т.у.п.);

Теплова енергія	Гкал;

Вода				тис.м3;

Електроенергія		кВт*год;

ТПВ				т.

Економія

Означення економія в грошовому вимірі, в національній валюті, окрім того даний показник має два значення:

- Статична економія - розрахована від тарифів на ПЕР, що дійсні на момент ТЕО проекту;

- Динамічна економія – розрахована при зміні тарифів на протязі впровадження проекту із зазначенням дати зміни. Динамічна економія змінюється кожного разу при зміні тарифу, та додається новою строчкою.

Приклад:

Економія

тис. грн./рік

13

С. – 136 Д. – 152 (01.06.2016) Д. – 180 (01.09.2016)

Термін окупності

Визначений простий термін окупності. В умовах зміни тарифу термін окупності має також два значення:

- Статичний термін окупності – розрахований від тарифів на ПЕР та ціни обладнання, що дійсні на момент ТЕО проекту;

- Динамічний термін окупності - розрахований при зміні тарифів на протязі впровадження проекту із зазначенням дати зміни. Аналогічно тарифам додається новою строкою.

Термін окупності

рік

14

С. – 4,8 Д. – 4,0 (01.06.2016) Д. – 3,6 (01.09.2016)

Обсяг зменшення викидів СО2

Обсяг зменшення викидів CO2, визначені в ТЕО проекту.

  - Короткий опис

Необхідно визначити короткий опис проекту (не більше 200 символів). За можливості додати посилання на сайт проекту, або будь яке інше джерело, де є опис проекту.

  - Вплив на інші проекти.

Визначити та назвати проекти, що мають вплив на описаний в цій строчці, можливо вказання пункту проекту в реєстрі.

Форма реєстру проектів. Паспортні характеристики

Таблиця 1

| № | Назва проекту | Задіяні системи | Статус проекту | Розробник проекту | Виконавець проекту | Власник проекту | Джерело фінансування | Профінансова ний об'єм, | Вартість проекту | Економія ПЕР, |  | Економія | Термін окупності | Обсяг зменшення викидів СО2 | Короткий опис | Вплив на інші проекти | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теплопостачання/ водопостачання/ освітлення/ транспорт/ ін. | проектна ідея/ТЗ/ ТЕО/РП/ виконання/ реалізовано | назва організації, контакти | назва організації, контакти | назва організації, контакти | назва організації, контакти | тис. грн | тис. грн | Вид ресурсу | величина | тис.грн./рік | рік | тон/рік | (посилання) | №№ проектів |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |