2.Виконання завдань та заходів програми.                                                           Таблиця 2

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування показника Виконання завдання | Одиниця виміру | Очікуванні результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Покращення технічних характеристик будинків | Показник витрат | тис. грн. | 5088,927 | 4813,687 | -275,240 |
|  | Показник продукту: |  |  |  |  |
|  | - Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків ,будинок 74; | буд. | 1 | 1 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, будинок 15; | буд. | 1 | 1 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, будинок 9; | буд. | 1 | 1 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, будинок 7А під'їзди 2,3,4; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Партизанська, будинок 26, та Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Партизанська, будинок 26; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів житлового будинку за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, будинок 11; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт мереж водопостачання багатоповерхового житлового будинку за адресою: м.Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, будинок 18, Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: м.Сєвєродонецьк вул.Вілєсова, будинок 20, Капітальний ремонт мереж водопостачання багатоповерхового житлового будинку за адресою: м.Сєвєродонецьк вул.Вілєсова, будинок 22; | буд | 3 | 3 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт мережі опалення багатоквартирного будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, будинок 6; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт мереж опалення житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, будинок 23; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт мережі каналізації (в т.ч. зливової каналізації) багатоквартирного будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, будинок 16; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, будинок 8 (під’їзд 1), та Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, будинок 8 (під’їзд 2); | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | - Капітальний ремонт мереж опалення житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Юності, будинок 26; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | -Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк пр-т Гвардійський, будинок 67; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | -Капітальний ремонт мереж водопостачання житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Гоголя, будинок 8; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | -Капітальний ремонт мереж теплопостачання житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Гоголя, будинок 6; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | -Капітальний ремонт системи водопостачання холодної води житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Першотравнева, будинок 6; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | -Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, будинок 11; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | -Капітальний ремонт системи опалення в житловому будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Гагаріна, будинок 88; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | -Капітальний ремонт системи опалення в житловому будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Гагаріна, будинок 86; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | -Експертно-технічна оцінка ліфтів на житловому будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Науки, будинок 3-А, 2 під'їзди; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | -Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Науки, будинок 9, під’їзд 3; | буд | 1 | 1 | 0 |
|  | -Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Науки, будинок 3, під’їзд 1. | буд | 1 | 1 | 0 |

Секретар міської ради			                                   Е.Ю. Марініч