Проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

________________ (__________) сесія

РІШЕННЯ № ___

“___” ____________ 2020 року

м. Сєвєродонецьк

«Про затвердження «Програми капітального

будівництва, реконструкції та капітального

ремонту об’єктів інфраструктури

міста Сєвєродонецька на 2020 рік»

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2020 рік» (Додаток).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету та фінансів.

# Секретар ради,                                                                           Вячеслав ТКАЧУК

в.о. міського голови

Підготував:

Начальник ВКБ міської ради			                     Андрій ЛАРІН

Додаток

до рішення ____(__________)сесії міської ради

від «___»_____________№_____

1. Паспорт

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м.Сєвєродонецька на 2020 рік

| # 1 | # Ініціатор розроблення програми | # Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | # Розпорядження міського голови від 04.09.2019 № 335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020 рік» |
| # 3 | # Розробник програми | # Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради |
| 4 | Відповідальний виконавець програми | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради |
| 5 | Розпорядник бюджетних коштів | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради |
| # 6 | # Учасники програми | # Підрядні організації |
| # 7 | # Мета програми | Виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку міста шляхом капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та будівництва житла. |
| # 8 | # Термін реалізації програми | # 2020 рік |
| # 9 | # Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі: | # 526 833,959 тис.грн. |
|  | # кошти міського бюджету | 213 072,816 тис.грн. |
|  | # коштів державного бюджету | 303 247,120 тис.грн. |
|  | # Кошти Європейського інвестиційного банку | 10 514,023 тис.грн. |
| # 10 | # Очікувані результати | Утримання об’єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту, відновлення гідрологічного та санітарного стану р.Борова, забезпечення безперебійного електропостачання, забезпечення потреб дітей у спорті, підвищення енергоефективності, забезпечення культурного дозвілля дітей та молоді, забезпечення реалізації проектів Європейського інвестиційного банку |
| # 11 | # Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Сєвєродонецька міська рада |

| 6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ (перелік об`єктів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |  |  | Планові обсяги, всього, тис.грн. | Очікувані результати |
| № з/р |  | Найменування заходу | Рейтинг | Буд. | Рек. | К/р | Проек-туван-ня | Інше | Енерго- збер. | Безп.дор. руху | Інше | державний бюджет | місцевий бюджет | кошти ЄІБ |  |  |
|  |  | Розмітка доріг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розмітка доріг м. Сєвєродонецька | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 2925,000 |  | 2925,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 2 |  | Організації дорожнього руху по пр. Гвардійському | 1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  | 200,000 |  | 200,000 |  |
|  |  | Внутріквартальні дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 4 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1016,000 |  | 1016,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 4 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 15-а | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 266,000 |  | 266,000 |  |
| 5 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 18-б | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 400,000 |  | 400,000 |  |
| 6 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 19-б | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 818,000 |  | 818,000 |  |
| 7 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 19-в | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 450,000 |  | 450,000 |  |
| 8 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 20 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1450,000 |  | 1450,000 |  |
| 9 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 25 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1080,000 |  | 1080,000 |  |
| 10 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 27 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 763,000 |  | 763,000 |  |
| 11 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 29 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1400,000 |  | 1400,000 |  |
| 12 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 29а | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 727,000 |  | 727,000 |  |
| 13 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 29б | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1400,000 |  | 1400,000 |  |
| 14 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 30 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 500,000 |  | 500,000 |  |
| 15 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 32 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 318,000 |  | 318,000 |  |
| 16 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 38а | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 269,000 |  | 269,000 |  |
| 17 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 46 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1450,000 |  | 1450,000 |  |
| 18 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 50 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1450,000 |  | 1450,000 |  |
| 19 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 52 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 320,000 |  | 320,000 |  |
| 20 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 54 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 368,000 |  | 368,000 |  |
| 21 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 56 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1450,000 |  | 1450,000 |  |
| 22 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 59 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1450,000 |  | 1450,000 |  |
| 23 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 61 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 368,000 |  | 368,000 |  |
| 24 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 75 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 480,000 |  | 480,000 |  |
| 25 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 76 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1450,000 |  | 1450,000 |  |
| 26 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 77 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1450,000 |  | 1450,000 |  |
| 27 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1310,000 |  | 1310,000 |  |
| 28 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 79 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 818,000 |  | 818,000 |  |
| 29 |  | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 82 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 700,000 |  | 700,000 |  |
|  |  | Тротуари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Капітальний ремонт тротуару по Бульвару Дружби Народів | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 2000,000 |  | 2000,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 31 |  | Капітальний ремонт тротуару по вул.Федоренка в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1984,000 |  | 1984,000 |  |
| 32 |  | Капітальний ремонт тротуару по вул.Курчатова в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 3000,000 |  | 3000,000 |  |
| 33 |  | Капітальний ремонт тротуару по вул.Гагаріна в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 3000,000 |  | 3000,000 |  |
| 34 |  | Капітальний ремонт тротуару по пр.Центральний в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 2500,000 |  | 2500,000 |  |
| 35 |  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Сметаніна в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 2000,000 |  | 2000,000 |  |
| 36 |  | Капітальний ремонт тротуару по вул.Менделєєва в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 3000,000 |  | 3000,000 |  |
| 37 |  | Капітальний ремонт тротуару по пр.Хіміків в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1450,000 |  | 1450,000 |  |
| 38 |  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Донецька в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 3000,000 |  | 3000,000 |  |
|  |  | Дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Федоренка в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1984,000 |  | 1984,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 40 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Вілєсова в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 4000,000 |  | 4000,000 |  |
| 41 |  | Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 15000,000 |  | 15000,000 |  |
| 42 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Донецька в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 6000,000 |  | 6000,000 |  |
| 43 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Б.Ліщини в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 6000,000 |  | 6000,000 |  |
| 44 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Курчатова в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 7000,000 |  | 7000,000 |  |
| 45 |  | Капітальний ремонт дороги по пр.Хіміків в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 7000,000 |  | 7000,000 |  |
| 46 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Єнергетиків в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 3000,000 |  | 3000,000 |  |
| 47 |  | Капітальний ремонт дороги по пр.Центральний в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |  |
| 48 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Автомобільна в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |  |
| 49 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Науки в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 700,000 |  | 700,000 |  |
| 50 |  | Будівництво тимчасової дороги від пр.Гвардійський до вул.Сосюри м. Сєвєродонецьк | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 2000,000 |  | 2000,000 |  |
| 51 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Квітковій в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |  |
| 52 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Тімірязєва в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1040,000 |  | 1040,000 |  |
| 53 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Титова в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |  |
| 54 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Чайковського в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |  |
| 55 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Сосновій в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |  |
| 56 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Північній в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |  |
| 57 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Лермонтова в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |  |
| 58 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Дачній в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1040,000 |  | 1040,000 |  |
| 59 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Мирошниченка в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 80,000 |  | 80,000 |  |
| 60 |  | Капітальний ремонт дороги по вул.Юності в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1180,000 |  | 1180,000 |  |
| 61 |  | Будівництво лежачого поліцейського по вул. Гагаріна (район СЗШ № 4 та СЗШ № 16) | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 330,765 |  | 330,765 |  |
| 62 |  | Улаштування асфальтового покриття парковки, розташованої за адресою: пер. вул. Донецька-вул. Вілєсова | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1000,000 |  | 1000,000 |  |
| 63 |  | Улаштування парковки для транспортних засобів в районі будівлі Військової частини А0206 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5-с | 1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  | 150,000 |  | 150,000 |  |
| 64 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна смт. Борівське | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 65 |  | Капітальний ремонт дороги по вул. Озерна смт. Борівське | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1499,888 |  | 1499,888 |  |
| 66 |  | Капітальний ремонт ділянки дороги м. Сєвєродонецьк-смт. Борівське | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |  |
| 67 |  | Реконструкція скверу по проспекту Космонавтів в райні будинку 25 (співфінансування) | 1 |  | + |  |  |  |  | + |  | 12398,656 | 3099,664 |  | 15498,320 |  |
|  |  | Світлофорні об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Будівництво світлофорного об'єкту (пер. пр. Центральний-вул. Новікова) | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 | Забезпечення безпеки дорожнього руху |
|  |  | Житловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Комплексна забудова території 84 мікрорайону м.Сєвєродонецька | 1 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 4000,000 |  | 4000,000 | Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб |
| 69 |  | Будівництво багатоквартирних житлових будинків, за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, 80 мікрорайон" | 1 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 3000,000 |  | 3000,000 |  |
| 70 |  | Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури в с.Воєводівка | 1 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 1000,000 |  | 1000,000 |  |
|  |  | Мости та споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Будівництво моста через р. Борова | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 1450,000 |  | 1450,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 72 |  | Реконструкцція заплавного мосту № 1 в м. Сєвєродонецьк | 1 |  | + |  |  |  |  | + |  | 10280,429 | 2570,107 |  | 12850,536 |  |
| 73 |  | Відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі | 1 |  | + |  |  |  |  |  | + | 21163,557 | 2351,506 |  | 23515,063 |  |
|  |  | Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 15 | 1 |  | + |  |  |  |  |  | + | 35159,249 | 3906,583 |  | 39065,832 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 75 |  | Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради, за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна, 30 | 1 |  | + |  |  |  |  |  | + |  | 300,000 |  | 300,000 |  |
| 76 |  | Капітальний ремонт басейну та підсобних приміщень ДЮСШ № 1, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя, 37 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 4297,846 | 477,538 |  | 4775,384 |  |
| 77 |  | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) СЗШ І-ІІ ступенів № 8 за адресою: вул. Вілєсова, 10 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1490,000 |  | 1490,000 |  |
| 78 |  | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) СЗШ І-ІІІ ступенів № 15, за адресою: вул. Федоренка, 39 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1490,000 |  | 1490,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 79 |  | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) СМЦДЮТ за адресою: вул. Гагаріна, 101-Б | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1490,000 |  | 1490,000 |  |
| 80 |  | Капітальний ремонт системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів № 11 за адресою: пр. Гвардійський, 11 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1490,000 |  | 1490,000 |  |
| 81 |  | Капітальний ремонт системи опалення КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 37 "Струмочок" Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул. Гагаріна, 101В | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1490,000 |  | 1490,000 |  |
| 82 |  | Капітальний ремонт системи опалення КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 38 "Росинка" Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул. Науки, 10 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1490,000 |  | 1490,000 |  |
| 83 |  | Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 97, ЗОШ № 16 | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + | 1747,236 | 1747,236 |  | 3494,471 |  |
| 84 |  | Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою Луганська область, селище міського типу Борівське, вул. Шкільна, 27, Борівський навчально-виховний комплекс | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + | 1525,833 | 1525,833 |  | 3051,666 |  |
| 85 |  | Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою Луганська область, м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 47, ЗОШ № 10 | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + | 1757,346 | 1757,346 |  | 3514,691 |  |
| 86 |  | Улаштування штучного покриття футбольного поля за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, ЗОШ № 8 | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 3000,000 |  | 3000,000 |  |
| 87 |  | Будівництво кіноконцертної сцени літнього кінотеатру на території СМЦДЮТ за адресою: вул. Гагаріна,101-Б | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 905,815 |  | 905,815 |  |
| 88 |  | Будівництво майданчику літнього кінотеатру на території СМЦДЮТ за адресою: вул. Гагаріна,101-Б | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 494,533 |  | 494,533 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 89 |  | Капітальний ремонт приміщень СМЦДЮТ за адресою: вул. Гагаріна,101-Б | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1450,000 |  | 1450,000 |  |
| 90 |  | Капітальний ремонт подвір'я СМЦДЮТ за адресою: вул. Гагаріна,101-Б | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1450,000 |  | 1450,000 |  |
| 91 |  | Капітальний ремонт огорожі СЗШ І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 729,200 |  | 729,200 |  |
| 92 |  | Капітальний ремонт огорожі СЗШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Сєвєродонецька | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 859,900 |  | 859,900 |  |
| 93 |  | Капітальний ремонт огорожі СЗШ І-ІІІ ступенів № 11 м. Сєвєродонецька | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 485,000 |  | 485,000 |  |
| 94 |  | Капітальний ремонт басейну КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 43 "Веселка" | 1 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 250,000 |  | 250,000 |  |
|  |  | Відділ спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС "Садко" за адресою: вул.Маяковського, 19-А | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 5069,844 | 1856,545 |  | 6926,389 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 96 |  | Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ №1 за адресою: вул.Федоренка, 33а | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 9444,162 | 4047,497 |  | 13491,659 |  |
| 97 |  | Капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна,5А | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 170773,506 | 18974,834 |  | 189748,340 |  |
|  |  | Відділ культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Капітальний ремонт будівлі та приміщень КПНЗ "Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1" | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 11029,644 | 4726,990 |  | 15756,634 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 99 |  | Капітальний ремонт приміщень КЗ "Сєвєродонецький міський Палац культури" | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 14585,605 | 6250,973 |  | 20836,578 |  |
| 100 |  | Капітальний ремонт приміщень відділу культури за адресою: бульв. Дружби Народів, 32а | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1200,000 |  | 1200,000 |  |
| 101 |  | Капітальний ремонт приміщень КЗ "Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей" | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 4014,208 | 1720,375 |  | 5734,583 |  |
|  |  | Управління праці та соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Капітальний ремонт приміщень Управління праці та соціального захисту населення, за адресою: вул.Новікова, 15б | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 5000,000 |  | 5000,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
|  |  | Служба у справах дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Капітальний ремонт приміщення служби у справах дітей Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1200,000 |  | 1200,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
|  |  | Інші об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Капітальний ремонт будівлі та приміщень за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 18-а | 1 |  | + |  |  |  |  |  | + |  | 1450,000 |  | 1450,000 | Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб |
| 104 | Капітальний ремонт (утеплення) будівлі селищної ради по вул. Калинова,7 смт. Борівське | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 400,000 |  | 400,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 105 | Капітальний ремонт приміщень будівлі за адресою: вул. Богдана Ліщини, 38 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 111,000 |  | 111,000 |  |
| 106 | Створення зарядної станції для електромобілів у м. Сєвєродонецьк (співфінансування до грантового проекту DAI) | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 15,000 |  | 15,000 |  |
| 107 | Створення "Скейт-парку" (співфінансування до спільного проекту з ГО "Фонд "Професійний розвиток Харкова") | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 100,000 |  | 100,000 |  |
| 108 | Створення розумних зупинок громадського трансопрту "Смарт-зупинки" (співфінансування до проекту USAID) | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 500,000 |  | 500,000 |  |
| 109 | Створення "Англійського міні-парку" (співфінансування до спільного проекту з ГО "Успішна дія") | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 360,000 |  | 360,000 |  |
|  | Об'єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Реконструкція адміністративної будівлі, вул.Леніна, 32 | 1 |  | + |  |  |  |  | + |  |  | 453,780 | 2268,901 | 2722,681 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 106 | Будівництво пєлєтної котельні для комунального закладу "Сєвєродонецький міський палац культури" | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 131,636 | 658,179 | 789,815 |  |
| 107 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 27Б | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 432,203 | 2161,017 | 2593,220 |  |
| 108 | Будівництво пєлєтної котельні НВК "Спеціалізована школа колегіум" | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 125,557 | 627,787 | 753,344 |  |
| 109 | Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільнлї лікарні | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 411,199 | 2055,995 | 2467,194 |  |
| 110 | Капітальний ремонт ДНЗ № 25 (енергосанація) | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1794,062 | 1760,883 | 3554,945 |  |
| 111 | Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ № 1 м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 33 | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 196,252 | 981,261 | 1177,513 |  |
| 112 | конвертація валюти | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  | 10,000 |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303247,120 | 213072,816 | 10514,023 | 526833,959 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2020 р. планується  фінансування в обсязі 526 833,959 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету —  213 072,816 тис. грн.,

- кошти державного бюджету — 303 247,120 тис. грн.,

- кошти Європейського інвестиційного банку – 10 514,023 тис.грн.

В 2019 році фактичне фінансування заходів програми складало            94380,007 тис.грн., в тому числі сплачено з державного бюджету –                  15518,950 тис.грн., міського бюджету 61 209,579 тис.грн. та 9 258,823 тис. грн. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку.

В 2018 році фактичне фінансування заходів програми складало            50422,260 тис.грн., в тому числі сплачено з державного бюджету –                  19297,374 тис.грн., міського бюджету 24 870,192 тис.грн. та 6 254,694 тис. грн. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку.

9. Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення ефективності.

|  | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання |  |  | Найменування показника |  |  | Одиниця виміру |  |  | Значення показника |  |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розмітка доріг |  |  | - вартість нанесеної дорожньої розмітки |  |  | тис.грн. |  |  | 2925,000 |  |
| капітальний ремонт тротуарів |  |  | - вартість улаштованого асфальтового покриття |  |  | тис.грн. |  |  | 21934,000 |  |
| капітальний ремонт доріг |  |  | - вартість улаштованого асфальтового покриття у м. Сєвєродонецьк - вартість улаштованого асфальтового покриття селищних доріг - вартість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг -вартість розробки проєкту організації дорожнього руху -вартість розробки проєкту парковки |  |  | тис.грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. |  |  | 58424,000 4479,888 23921,000 200,000 150,000 |  |
| будівництво лежачого поліцейського |  |  | - вартість улаштування лежачого поліцейського |  |  | тис.грн. |  |  | 330,765 |  |
| будівництво світлофорного об'єкту |  |  | - вартість будівництва світлофорного об'єкту |  |  | тис.грн. |  |  | 1490,000 |  |
| Мости та споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція заплавного мосту |  |  | - вартість реконструкції мосту |  |  | тис.грн. |  |  | 12850,536 |  |
| Будівництво мосту |  |  | -вартість розробки проєкту будівництва |  |  | Тис. грн. |  |  | 1450,000 |  |
| Реконструкція греблі р. Борова |  |  | -вартість реконструкції греблі |  |  | Тис. грн. |  |  | 23515,063 |  |
| Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво футбольного поля СЗШ |  |  | - вартість будівництва футбольного поля зі штучним покриттям |  |  | тис.грн. |  |  | 13060,828 |  |
| капітальний ремонт системи опалення |  |  | - вартість відремонтованої системи опалення СЗОШ - вартість відремонтованої системи опалення ДНЗ |  |  | тис.грн. тис. грн. |  |  | 1490,000 2980,000 |  |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних та дверних блоків) |  |  | - вартість заміни віконних та дверних блоків |  |  | тис.грн. |  |  | 4470,000 |  |
| Капітальний ремонт басейну |  |  | -вартість розробки проєкту -вартість відремонтованого басейну та приміщень |  |  | Тис. грн. Тис. грн. |  |  | 250,000 4775,384 |  |
| Капітальний ремонт огорожі |  |  | -вартість улаштованої огорожі ДНЗ |  |  | Тис. грн. |  |  | 2074,100 |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  |  | -вартість відремонтованих приміщень |  |  | Тис. грн. |  |  | 2900,000 |  |
| Реконструкція ДНЗ |  |  | -вартість проєктування реконструкції ДНЗ -вартість реконструкції |  |  | Тис. грн. Тис. грн. |  |  | 300,000 39065,832 |  |
| Будівництво літнього кінотеатру |  |  | -вартість будівництва |  |  | Тис. грн. |  |  | 494,533 |  |
| Будівнитво кіноконцерної сцени |  |  | -вартість будівництва |  |  | Тис. грн. |  |  | 905,815 |  |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів |  |  | - вартість капітального ремонту |  |  | тис.грн. |  |  | 13491,659 |  |
| Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ |  |  | -вартість відремонтованих приміщень ДЮСШ |  |  | Тис. грн. |  |  | 6926,389 |  |
| Капітальний ремонт стадіону |  |  | -вартість відремонтованого стадіону |  |  | Тис. грн. |  |  | 189748,340 |  |
| Відділ культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  |  | -вартість відремонтованих приміщень |  |  | Тис. грн. |  |  | 43527,798 |  |
| Житловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво багатоквартирних житлових будинків, комплексна забудова території (розробка проєктної документації) |  |  | -вартість розробки проєктної документації |  |  | Тис. грн. |  |  | 8000,000 |  |
| Управління праці та соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  |  | -вартість відремонтованих приміщень |  |  | Тис. грн. |  |  | 5000,000 |  |
| Служба у справах дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  |  | -вартість відремонтованих приміщень |  |  | Тис. грн. |  |  | 1200,000 |  |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення) |  |  | -вартість утеплення будівлі |  |  | Тис. грн. |  |  | 400,000 |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  |  | -вартість відремонтованих приміщень |  |  | Тис. грн. |  |  | 1561,000 |  |
| Створення зарядної станції |  |  | - вартість будівництва зарядної станції |  |  | тис.грн. |  |  | 15,000 |  |
| Створення «Скейт-парку» |  |  | - вартість будівництва скейт-парку |  |  | тис.грн. |  |  | 100,000 |  |
| Створення розумних зупинок |  |  | - вартість будівництва зупинок |  |  | тис.грн. |  |  | 500,000 |  |
| Створення «Англійського міні-парку» |  |  | - вартість будівництва міні-парку |  |  | тис.грн. |  |  | 360,000 |  |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі |  |  | - вартість реконструкції адміністративної будівлі |  |  | тис.грн. |  |  | 2722,681 |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  |  | - вартість будівництва пєлєтних котелень |  |  | тис.грн. |  |  | 7641,086 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) |  |  | - вартість капітального ремонту ДНЗ |  |  | тис.грн. |  |  | 3542,945 |  |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  |  | - вартість авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень |  |  | тис.грн. |  |  | 60,000 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) |  |  | - вартість авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ |  |  | тис.грн. |  |  | 12,000 |  |
| Розробка проєктної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  |  | - вартість проєктування на будівництво пєлєтних котелень |  |  | тис.грн. |  |  | 80,000 |  |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів |  |  | - вартість конвертації |  |  | тис.грн. |  |  | 10,000 |  |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання |  |  | Найменування показника |  |  | Одиниця виміру |  |  | Значення показника |  |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розмітка доріг |  |  | - кількість нанесеної дорожньої розмітки |  |  | м2 |  |  | 10833,3 |  |
| капітальний ремонт тротуарів |  |  | - кількість улаштованого асфальтового покриття |  |  | м2 |  |  | 27417,5 |  |
| капітальний ремонт доріг |  |  | - кількість улаштованого асфальтового покриття у м. Сєвєродонецьк - кількість улаштованого асфальтового покриття селищних доріг -кількість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг -кількість розроблених проєктів -кількість розроблених проєктів |  |  | м2 м2 м2 шт. шт. |  |  | 61498,95 4977,65 28142,35 1 1 |  |
| будівництво лежачого поліцейського |  |  | - кількість улаштованих лежачих поліцейських |  |  | Шт. |  |  | 1 |  |
| будівництво світлофорного об'єкту |  |  | - кількість збудованих світлофорних об'єктів |  |  | об'єкт |  |  | 1 |  |
| Мости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів |  |  | - кількість реконструйованих мостів |  |  | Шт. |  |  | 1 |  |
| Будівництво мосту |  |  | -кількість розроблених проєктів |  |  | Шт. |  |  | 1 |  |
| Реконструкція греблі р. Борова |  |  | -кількість реконструйованих гребель |  |  | Шт. |  |  | 1 |  |
| Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво футбольного поля СЗШ |  |  | - кількість побудованих полів |  |  | шт. |  |  | 4 |  |
| капітальний ремонт системи опалення |  |  | - кількість заміненої системи опалення СЗОШ - кількість заміненої системи опалення ДНЗ |  |  | М м |  |  | 1190 2380 |  |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних та дверних блоків) |  |  | - кількість заміни віконних та дверних блоків |  |  | м2 |  |  | 1434,5 |  |
| Капітальний ремонт огорожі |  |  | -кількість улаштованої огорожі ДНЗ |  |  | секція |  |  | 478 |  |
| Капітальний ремонт басейну |  |  | -кількість розроблених проектів -кількість відремонтованого басейну |  |  | Шт. Шт. |  |  | 1 1 |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  |  | -кількість відремонтованих приміщень |  |  | об’єкт |  |  | 2 |  |
| Реконструкція ДНЗ |  |  | -кількість розроблених проєктів -кількість реконструйованих ДНЗ |  |  | Шт. об’єкт |  |  | 1 1 |  |
| Будівництво літнього кінотеатру |  |  | -кількість побудованих кінотеатрів |  |  | Шт. |  |  | 1 |  |
| Будівнитво кіноконцерної сцени |  |  | -кількість побудованих сцен |  |  | Шт. |  |  | 1 |  |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів |  |  | - кількість відремонтованих тенісних кортів |  |  | об’єкт |  |  | 1 |  |
| Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ |  |  | -кількість відремонтованих приміщень |  |  | об’єкт |  |  | 1 |  |
| Капітальний ремонт стадіону |  |  | -кількість відремонтованих стадіонів |  |  | об’єкт |  |  | 1 |  |
| Відділ культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  |  | -кількість відремонтованих приміщень |  |  | об’єкт |  |  | 1 |  |
| Житловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво багатоквартирних житлових будинків, комплексна забудова території (розробка проектної документації) |  |  | -кількість розроблених проєктів |  |  | Шт. |  |  | 1 |  |
| Управління праці та соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  |  | -кількість відремонтованих приміщень |  |  | об’єкт |  |  | 1 |  |
| Служба у справах дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  |  | -кількість відремонтованих приміщень |  |  | об’єкт |  |  | 1 |  |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення) |  |  | -кількість відремонтованих будівель |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  |  | - кількість відремонтованих приміщень |  |  | об’єкт |  |  | 2 |  |
| Створення зарядної станції |  |  | - кількість побудованих станцій |  |  | об’єкт |  |  | 1 |  |
| Створення «Скейт-парку» |  |  | - кількість побудованих парків |  |  | об’єкт |  |  | 1 |  |
| Створення розумних зупинок |  |  | - кількість побудованих зупинок |  |  | об’єкт |  |  | 4 |  |
| Створення «Англійського міні-парку» |  |  | -кількість побудованих парків |  |  | об’єкт |  |  | 1 |  |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі |  |  | - кількість відреконструйованих будівель |  |  | об’єкт |  |  | 1 |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  |  | - кількість побудованих котелень |  |  | шт. |  |  | 5 |  |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ |  |  | - кількість договорів технагляду |  |  | Шт. |  |  | 1 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) |  |  | - кількість відремонтованих ДНЗ |  |  | об'єкт |  |  | 1 |  |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  |  | - кількість договорів авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень |  |  | шт. |  |  | 5 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) |  |  | - кількість договорів авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| Розробка проєктної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  |  | - кількість скорегованих проєктів |  |  | шт. |  |  | 4 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) |  |  | - вартість проєктування на капітальний ремонт ДНЗ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів |  |  | - кількість на об'єктів, для виконання яких потрібна конвертація валюти |  |  | шт. |  |  | 7 |  |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання |  | Найменування показника |  |  | Одиниця виміру |  | Значення показника |  |  |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розмітка доріг |  | - вартість нанесення дорожньої розмітки 1 м2 |  |  | грн. |  | 270 |  |  |
| капітальний ремонт тротуарів |  | - вартість улаштованого асфальтового покриття 1м2 |  |  | грн. |  | 800 |  |  |
| капітальний ремонт доріг |  | - вартість улаштованого асфальтового покриття у м. Сєвєродонецьк 1м2 - вартість улаштованого асфальтового покриття селищних доріг 1м2 -вартість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг 1м2 -вартість розробки 1 проєкту -вартість розробки 1 проєкту |  |  | грн. Грн. Грн. Грн. Грн. |  | 950 900 850 200000 150000 |  |  |
| будівництво лежачого поліцейського |  | - вартість побудованого лежачого поліцейського |  |  | грн. |  | 330765 |  |  |
| будівництво світлофорного об'єкту |  | - вартість встановленого світлофорного об'єкта |  |  | грн. |  | 1490000 |  |  |
| Мости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів |  | - вартість реконструкції мосту |  |  | грн. |  | 12850536 |  |  |
| Будівництво мосту |  | -вартість розробки 1 проєкту |  |  | Грн. |  | 1450000 |  |  |
| Реконструкція греблі р. Борова |  | -вартість реконструкції греблі |  |  | Грн. |  | 23515063 |  |  |
| Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво футбольного поля СЗШ |  | - вартість одного побудованого поля |  |  | грн. |  | 3256207 |  |  |
| капітальний ремонт системи опалення |  | - вартість заміненої системи опалення 1м |  |  | грн. |  | 1252 |  |  |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконнихта дверних блоків) |  | - вартість заміненого 1 м2 м/п віконного блоку -вартість заміненого 1 м2 м/п дверного блоку |  |  | Грн. Грн. |  | 3116 3320 |  |  |
| Капітальний ремонт огорожі |  | -вартість улаштованої огорожі ДНЗ 1 секц. |  |  | грн. |  | 4340 |  |  |
| Капітальний ремонт басейну |  | -вартість розроблених проектів -вартість відремонтованого басейну |  |  | грн. Грн. |  | 250000 4775384 |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | -вартість 1 відремонтованого приміщення |  |  | Грн. |  | 1490000 |  |  |
| Реконструкція ДНЗ |  | -вартість одного розробленого проєкту - вартість реконструйованих ДНЗ |  |  | грн. Грн. |  | 300000 39065832 |  |  |
| Будівництво літнього кінотеатру |  | -вартість збудованого кінотеатру |  |  | Грн. |  | 494533 |  |  |
| Будівнитво кіноконцерної сцени |  | -вартість збудованої сцени |  |  | Грн. |  | 905815 |  |  |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів |  | - вартість відремонтованих тенісних кортів |  |  | грн. |  | 13491659 |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ |  | -вартість відремонтованих приміщень |  |  | Грн. |  | 6926389 |  |  |
| Капітальний стадіону |  | -вартість відремонтованого стадіону |  |  | Грн. |  | 189748340 |  |  |
| Відділ культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | -вартість відремонтованих приміщень |  |  | Грн. |  | 43527798 |  |  |
| Житловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво багатоквартирних житлових будинків, комплексна забудова території (розробка проектної документації) |  | -вартість одного розробленого проєкту |  |  | Грн. |  | 2666666,7 |  |  |
| Управління праці та соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | -вартість відремонтованих приміщень |  |  | Грн. |  | 5000000 |  |  |
| Служба у справах дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | -вартість відремонтованих приміщень |  |  | Грн. |  | 1200000 |  |  |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | - вартість одного відремонтованого приміщення (об’єкту) |  |  | грн. |  | 780500 |  |  |
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення) |  | - вартість відремонтованої будівлі |  |  | Грн. |  | 400000 |  |  |
| Створення зарядної станції |  | - вартість будівництва станції |  |  | Грн. |  | 15000 |  |  |
| Створення «Скейт-парку» |  | -вартість будівництва скейт -парку |  |  | Грн. |  | 100000 |  |  |
| Створення розумних зупинок |  | -вартість будівництва 1 зупинки |  |  | Грн. |  | 125000 |  |  |
| Створення «Англійського міні-парку» |  | -вартість будівництва міні-парку |  |  | Грн. |  | 360000 |  |  |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі |  | - вартість 1 відреконструйованої адміністративної будівлі |  |  | грн. |  | 2722681 |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  | - вартість будівництва одної пєлєтної котельні |  |  | грн. |  | 1556217,2 |  |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) |  | - вартість капітального ремонту ДНЗ |  |  | грн. |  | 3554945 |  |  |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  | - вартість 1 договору авторського нагляду |  |  | грн. |  | 12000 |  |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) |  | - вартість 1 договору авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ |  |  | грн. |  | 12000 |  |  |
| Розробка проєктної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  | - вартість 1 скорегованого проєкту |  |  | грн. |  | 20000 |  |  |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів |  | - вартість конвертації коштів на один об'єкт |  |  | грн. |  | 1428,6 |  |  |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання |  | Найменування показника |  |  | Одиниця виміру |  | Значення показника |  |  |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розмітка доріг |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  | % |  | 100 |  |  |
| капітальний ремонт тротуарів |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  | % |  | 100 |  |  |
| капітальний ремонт доріг |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  | % |  | 100 |  |  |
| будівництво лежачого поліцейського |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  | % |  | 100 |  |  |
| будівництво світлофорного об'єкту |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Мости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція заплавного мосту |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Будівництво мосту |  | -утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Реконструкція греблі р. Борова |  | -утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво футбольного поля СЗШ |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| капітальний ремонт системи опалення |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних та дверних блоків) |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Капітальний ремонт огорожі |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Капітальний ремонт басейну |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Реконструкція ДНЗ |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Будівництво літнього кінотеатру |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Будівнитво кіноконцерної сцени |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Капітальний ремонт системи опалення ДЮСШ |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Капітальний ремонт стадіону |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Відділ культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Житловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво багатоквартирних житлових будинків, комплексна забудова території (розробка проектної документації) |  | -забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Управління праці та соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Служба у справах дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення) |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Створення зарядної станції |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Створення «Скейт-парку» |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Створення розумних зупинок |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Створення «Англійського міні-парку» |  | - утримання об'єктів міста в належному стані |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності |  |  | % |  | 100 |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  | - забезпечення енергозбереження |  |  | % |  | 100 |  |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) |  | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  | - забезпечення реалізації проектів |  |  | % |  | 100 |  |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) |  | - забезпечення реалізації проектів |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Розробка проєктної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень |  | - забезпечення подальшої реалізації проектів |  |  | % |  | 100 |  |  |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів |  | - забезпечення реалізації проектів |  |  | % |  | 100 |  |  |

### Підготував:

### Начальник ВКБ			                                                 Андрій ЛАРІН

### Секретар ради                                                                                 Вячеслав ТКАЧУК