проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

(чергова) сесія

РІШЕННЯ №

2020 року

м. Сєвєродонецьк

Звіт про виконання Міської цільової Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у м. Сєвєродонецьку на 2019 рік

Розглянувши звіт про виконання Міської цільової Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у м. Сєвєродонецьку на 2019 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради від 09.01.2019 року № 3218,враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ (протокол№  від 2020),керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Міської цільової Програми формування земельних ділянок рекреаційного  призначення у м. Сєвєродонецьку  на 2019 рік та признати його задовільним (Додаток 1).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав ТКАЧУК

Підготував:

Начальник відділу земельних

відносин департаменту землеустрою,

містобудування та архітектури					 Олександр КАСˊЯНЕНКО

Додаток 1

до рішення сесії  міської ради

№            від                 .

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про виконання Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у м. Сєвєродонецьку на 2019 рік

- Основні дані

Метою Програми є формування земельних ділянок рекреаційного призначення та прибережних захисних смуг у м. Сєвєродонецьку.

- Виконання завдань і заходів

До Програми на 2019 рік включені наступні заходи:

- надання дозволу на складання документації із землеустрою;

- виділення відповідних коштів;

- відбір виконавців робіт із землеустрою;

- укладання договорів на виконання робіт;

- розробка документації із землеустрою;

- проведення державної експертизи землевпорядної документації;

- реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі;

- затвердження документації із землеустрою;

- реєстрація права комунальної власності на земельні ділянки.

- Фінансування

| № з/п | Заходи | Орієнтований обсяг фінансування тис. грн. | Фактичний обсяг фінансування тис. грн. | % виконання плану | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, р-н. перехрестя вул. Донецька – пр. Гвардійський (Сквер Слави) | 7,5 | 7,5 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 2 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів від вул. Вілєсова до пр. Гвардійського) | 14,0 | 14,0 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 3 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк пр. Космонавтів, район буд. 25) | 9,6 | 9,6 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 4 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк пр. Космонавтів, район буд. 29) | 16,6 | 16,6 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 5 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк бульвар Дружби Народів від вул. Донецька до вул. Першотравнева (зелена зона) | 20,0 | 20,0 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 6 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 22 (сквер) | 12,6 | 12,6 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 7 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 55 (сквер) | 11,8 | 11,8 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 8 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 60 (сквер) | 11,4 | 11,4 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 9 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 64 (сквер) | 7,4 | 7,4 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 10 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 22б) | 10,7 | 10,7 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 11 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька від вул.Гагаріна до пр. Гвардійський, зелена зона, що планується) | 7,3 | 7,3 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 12 | Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, озеро Чисте) | 100,0 | 100,0 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |
| 13 | Державна експертиза землевпорядної документації | 12 | 12 | Фінансування виконано в межах програми (100%) | міський бюджет |

4.	Оцінка ефективності виконання

Програма була профінансована в повному обсязі з міського бюджету, проте, у зв’язку зі значними термінами погодження землевпорядної документації та проходженням державної експертизи, заходи Програми не були виконані в повному обсязі та кошти не були витрачені.

Секретар ради								Вячеслав ТКАЧУК