СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 191

14 квітня 2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про проведення у м. Сєвєродонецьку

в квітні-травні 2015 року щорічної

всеукраїнської акції «За чисте довкілля»

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2010р. № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», враховуючи доручення  Кабінету Міністрів України від 20.02.2015 року                          № 2995/1/1-15, відповідно до розпорядження Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 12.03.2015 р. № 82 «Про проведення на території області щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою»  з метою створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення,  виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести в квітні – травні 2015 року  у місті Сєвєродонецьку та прилеглих селах і селищах щорічну всеукраїнську акцію «За чисте довкілля» та у її рамках 25 квітня 2015 року День благоустрою.

2. Затвердити План заходів з проведення в 2015 році щорічної всеукраїнської акції  «За чисте довкілля» (Додаток).

3. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форм власності, фізичним особам-підприємцям, учбовим закладам, громадянам взяти участь в щорічній всеукраїнській акції «За чисте довкілля» та Дні благоустрою.

4. Оголосити через засоби масової інформації про проведення у місті щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою. Звернутися до населення з закликом прийняти активну участь в акції.

5 Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації ходу проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою.

6. Дане рішення виконкому підлягає оприлюдненню.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Чернишина П.Г.

В.о.міського голови,

перший заступник міського голови	П.Г.Чернишин

Додаток

до рішення виконкому

від 14 квітня 2015 року № 191

План заходів

з проведення в 2015 році щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ побутових, рослинних та інших відходів на загальноміських та прибудинкових територіях | до 23.04.2015 р. | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», «Житлосервіси», голови ОСББ, голови ОСН |
| 2 | Озеленення, прибирання і приведення у належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних і господарських майданчиків, кладовищ, братських могил, меморіального комплексу, вулиць, доріг, тротуарів, зупинок міського транспорту | до 23.04.2015 р. | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», «Житлосервіси», КП «Сєвєродонецьккомунсервис», голови ОСББ, голови ОСН, підприємства міста (за згодою), громадські організації (за згодою) |
| 3 | Очищення від сміття берегів водойм | до 01.05.2015 р. | Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці міськради, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», підприємства міста (за згодою), громадські організації (за згодою) |
| 4 | Приведення в належний санітарний стан, виконання заходів з благоустрою та озеленення територій закладів охорони здоров’я | до 23.04.2015 р. | Управління охорони здоров’я міськради |
| 5 | Озеленення, благоустрій і санітарне очищення територій навчальних закладів та закріплених загальноміських територій із залученням до цієї роботи учнівської та студентської молоді | до 23.04.2015 р. | Відділ освіти міськради, Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (за згодою), Професійні училища (за згодою), Сєвєродонецький інститут Міжрегіональна Академія управління персоналом (за згодою), Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум (за згодою) |
| 6 | Приведення в належний санітарний стан зелених насаджень пришляхових лісосмуг прилеглих до м. Сєвєродонецька | до 23.04.2015 р. | УЖКГ міськради, ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» (за згодою) |
| 7 | Відновлення лісових ресурсів | до 23.04.2015 р. | ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» (за згодою) |
| 8 | Залучення політичних партій, громадських організацій та населення міста до участі в акції | 25.04.2015 р. та квітень – травень 2015 року (у продовж акції) | Відділ внутрішньої політики та зв’язку з громадськістю міськради, УЖКГ міськради Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці міськради |
| 9 | Проведення Дня благоустрою у місті Сєвєродонецьку та прилеглих селах і селищах | 25.04.2015 року | Виконавчі ограни Сєвєродонецької міської ради, Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, учнівська та студентська молодь, громадські організації, мешканці міста |
| 10 | Оголошення через засобі масової інформації про проведення у місті щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою. Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації ходу проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою. |  | Відділ внутрішньої політики та зв’язку з громадськістю міськради |

Керуючий справами виконкому                                            Л.Ф. Єфименко