СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

«____»__________2016 р.

м. Сєвєродонецьк

Про підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та інженерних

комунікацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», з метою своєчасної і якісної підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, виконком Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити «Заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»         (Додаток 1).

2. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання «Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (Додаток 2).

3. Зняти з контролю рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради                            від 21.04.2015 р.№ 208 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в зимовий період 2015 -2016 років».

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кузьмінова О.Ю.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови                                                                             Г.В. Пригеба

# Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                                 К.В. Потапкін

# Узгоджено:

# Перший заступник міського голови 				       А.В. Коростельов

Заступник міського  голови                                                    	О.Ю. Кузьмінов

Заступник міського голови 		А.А. Гавриленко

Заступник міського голови		С.В.Зарецький

Заступник міського голови 		О.І.Ярош

Директор департаменту з юридичних питань

та контролю міської ради                                                                      О.О. Мураховський

Додаток 1

до рішення виконкому

від «____»__________2016р. №___

З А Х О Д И

з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту

та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2016-2017 років

Термін виконання квітень-вересень 2016 року

| № з/п | Найменування |  | Один. виміру |  | Кількість | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |  |  |  |  | директор Анпілогов Д.В. |
| 1.1 | Котельня 83 мкр.: |  |  |  |  | начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С.В. |
| 1.1.1 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 1 |  | од. |  | 1 |  |
| 1.1.2 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 2 |  | од. |  | 1 |  |
| 1.1.3 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 3 |  | од. |  | 1 |  |
| 1. 1.4 | Ремонт та ревізія насосів |  | од. |  | 22 |  |
| 1. 1.5 | Ремонт та ревізія запірної арматури |  | од. |  | 276 |  |
| 1. 1.6 | Ремонт та ревізія засувок на натрій-катіонітових фільтрах №№ 1,2,3,4, |  | од. |  | 12 |  |
| 1. 1.7 | Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів |  | од. |  | 9 |  |
| 1. 1.8 | Футеровка пальників котлів |  | од. |  | 18 |  |
| 1.1.9 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні |  | од. |  | 26 |  |
| 1.1.10 | Заміна бака-мірника розсолу |  | шт. |  | 1 |  |
| 1.1.11 | Повірка тепло лічильника СВТУ-10 М |  | шт. |  | 1 |  |
| 1.2 | Котельня 71 мкр.: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт котла ТВГ-8М № 1 |  | од. |  | 1 |  |
| 1.2.2 | Ремонт котла ТВГ-8М № 2 |  | од. |  | 1 |  |
| 1.2.3 | Ремонт котла ТВГ-8М № 3 |  | од. |  | 1 |  |
| 1.2.4 | Ремонт котла ТВГ-8М № 4 |  | од. |  | 1 |  |
| 1.2.5 | Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів |  | од. |  | 8 |  |
| 1.2.6 | Ремонт та ревізія насосів |  | од. |  | 12 |  |
| 1.2.7 | Ремонт та заміна запірної арматури |  | од. |  | 98 |  |
| 1.2.8 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні |  | од. |  | 18 |  |
| 1.3 | Модульна котельня по вул. Силікатній: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Очищення газового фільтру |  | шт. |  | 1 |  |
| 1.3.2 | Очищення грязьовика |  | шт. |  | 1 |  |
| 1.3.3 | Промивка котлів «Дискус-100В» |  | шт. |  | 3 |  |
| 1.3.4 | Повірка теплолічильника СВТУ-10М |  | шт. |  | 1 |  |
| 1.4 | Центральні теплові пункти (ЦТП): мкр. №№ 69,73,75,76,77,78,79,82,83, ЦТП МЖК «Мрія» |  | од. |  | 10 | начальник дільниці теплових мереж Копаньов Л.П. |
| 1.4.1 | Ремонт та ревізія водопідігрівачів |  | шт. |  | 24 |  |
| 1.4.2 | Ревізія та ревізія насосів |  | шт. |  | 30 |  |
| 1.4.3 | Ревізія та ревізія запірної арматури |  | шт. |  | 620 |  |
| 1.5 | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Ремонт теплових камер, очищення |  | шт. |  | 25 |  |
| 1.5.2 | Ремонт та ревізія сальникових компенсаторів |  | шт. |  | 64 |  |
| 1.5.3 | Заміна сальникових компенсаторів |  | шт. |  | 3 |  |
| 1.5.4 | Заміна запірної арматури Ду 50мм - Ду 500мм |  | од. |  | 20 |  |
| 1.5.5 | Заміна трубопроводу гарячої води та централізованого опалення від ТК 76-7 до ТК 76-8, від ТК 75-12 до ТК 75-13 |  | п.м |  | 370 |  |
| 1.6 | Гідровипробування теплових мереж |  | км |  | 54 |  |
|  | Всього витрати по КП «СТКЕ» |  | тис. грн. |  | 900,0 |  |
| 2 | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» |  |  |  |  | директор Меженський Ю.В. |
| 2.1 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів до початку ремонту |  | км. |  | 84,220 | начальник теплових мереж Тарасенко С.Е. |
| 2.2 | Заміна дефектних ділянок теплотрас |  | п.м. |  | 950 |  |
| 2.3 | Ремонт та технічне обслуговування запірної арматури на місцях її встановлення |  | од. |  | 200 |  |
| 2.4 | Заміна запірної арматури |  | од. |  | 110 |  |
| 2.5 | Ремонт та технічне обслуговування сальникових компенсаторів на місцях їх встановлення. |  | од. |  | 30 |  |
| 2.6 | Відновлення гідротеплоізоляції. |  | м3 |  | 50 |  |
| 2.7 | Відновлення асфальтобетонного покриття. |  | м2 |  | 880 |  |
| 2.8 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів після закінчення ремонту |  | км. |  | 84,220 |  |
|  | Всього витрати по ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» |  | тис. грн. |  | 959,0 |  |
| 3 | КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» |  |  |  |  | директор Сірік Ю.М. |
| 3.1 | Підготовка внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період (з проведенням гідравлічних випробувань систем) |  | буд. |  | 755 |  |
| 3.2 | Проведення гідропневматичної промивки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення |  | сист. |  | 20 |  |
| 3.3 | Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення |  | буд. |  | 30 |  |
| 3.4 | Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання від житлових будинків до виносних рамок управління опаленням |  | буд. |  | 11 |  |
| 3.5 | Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків з заміною водопідігрівачів |  | буд. |  | 17 |  |
| 3.6 | Капітальний ремонт виносних рамок управління централізованимопаленням |  | буд. |  | 1 |  |
| 3.7 | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням циркуляційних насосів. |  | буд. |  | 5 |  |
| 3.8 | Капітальний ремонт колекторів гарячого водопостачання. |  | буд. |  | 18 |  |
| 3.9 | Капітальний ремонт колекторів опалення та гарячого водопостачання |  | буд. |  | 9 |  |
| 3.10 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі |  | од. од. |  | 105 350 |  |
| 3.11 | Заміна труб |  | м. |  | 2640 |  |
| 3.12 | Термоізоляція колекторів опалення та гарячого водопостачання. |  | м. |  | 75 |  |
|  | Всього витрати по КП «СТМ» |  | тис. грн. |  | 6 499,720 |  |
| 4 | КП «Житлосервіс «Світанок» |  |  |  |  | директор Антоненко П.В |
| 4.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  | буд. |  | 183 |  |
| 4.2 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення |  | п.м. |  | 639 336 |  |
| 5.3 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі |  | од. од. |  | 9 71 |  |
| 4.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі |  | буд./м2 |  | 76/2585 |  |
| 4.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі |  | -//- |  | 1/100 |  |
| 4.6 | Поточний ремонт під’їздів |  | од. |  | 17 |  |
| 4.7 | Ремонт тамбурних дверей |  | шт. |  | 15 |  |
| 4.8 | Ремонт та фарбування цоколю |  | буд./м2 |  | 1/96,7 |  |
| 4.9 | Ремонт козирків |  | шт. |  | 6 |  |
|  | Всього витрати по КПЖ «Світанок» |  | тис. грн. |  | 1 151,1 |  |
| 5 | КП «Житлосервіс «Промінь» |  |  |  |  | директор Коваленко К.В. |
| 5.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  | буд. |  | 48 |  |
| 5.2 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення |  | п.м. |  | 104 129 |  |
| 5.3 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі |  | од. од. |  | 2 13 |  |
| 5.4 | Поточний ремонт покрівель |  | буд/м2 |  | 17/520 |  |
| 5.5 | Поточний ремонт під’їздів |  | од. |  | 4 |  |
| 5.6 | Скління вікон |  | м2 |  | 120 |  |
| 5.7 | Фарбування цоколю |  | буд./м2 |  | 3/667,7 |  |
| 5.8 | Ремонт відмостки |  | м2 |  | 8 |  |
| 5.9 | Ремонт козирків |  | од. |  | 1 |  |
| 5.10 | Поточний ремонт оголовків |  | шт. |  | 3 |  |
|  | Всього витрати по КПЖ «Промінь» |  | тис. грн. |  | 524,7 |  |
| 6 | КП «Житлосервіс «Евріка» |  |  |  |  | директор Горешняк А.О. |
| 6.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  | буд. |  | 70 |  |
| 6.2 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення |  | п.м. |  | 66 72 |  |
| 6.3 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі |  | од. од. |  | 3 9 |  |
| 6.4 | Поточний ремонт покрівель |  | буд/м2 |  | 20/1000 |  |
| 6.5 | Поточний ремонт під'їздів |  | од. |  | 11 |  |
| 6.6 | Ремонт відмостки |  | буд/м2 |  | 10 |  |
| 6.7 | Ремонт козирків |  | од. |  | 6 |  |
| 6.8 | Скління вікон |  | м2 |  | 45 |  |
|  | Всього витрати по КПЖ «Евріка» |  | тис. грн. |  | 472,0 |  |
| 7 | КП «Житлосервіс «Ритм» |  |  |  |  | директор Мамаєв О.В. |
| 7.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  | буд. |  | 190 |  |
| 7.2 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) водовідведення |  | п.м. |  | 320 150 |  |
| 7.3 | Заміна запірної арматури: а) крани б) вентилі |  | од. од. |  | 3 20 |  |
| 7.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі |  | буд./м2 |  | 11/160 |  |
| 7.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі |  | -//- |  | 4/22 |  |
| 7.6 | Поточний ремонт під’їздів |  | од. |  | 18 |  |
| 7.7 | Ремонт відмостки |  | буд./м2 |  | 3/27 |  |
| 7.8 | Ремонт та фарбування цоколю |  | буд./м2 |  | 3/21 |  |
| 7.9 | Фарбування газопроводів |  | буд. |  | 2 |  |
|  | Всього витрати по КПЖ «Ритм» |  | тис. грн. |  | 710,0 |  |
| 8 | КП «Житлосервіс «Добробут» |  |  |  |  | директор Кулак І.В. |
| 8.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  | буд. |  | 263 |  |
| 8.2 | Заміна труб: а) холодного водопостачання б) водовідведення |  | п.м. |  | 150 120 |  |
| 8.3 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі |  | од. од. |  | 3 2 |  |
| 8.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі |  | буд./м2 |  | 14/725 |  |
| 8.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі |  | буд./м2 |  | 11/300 |  |
| 8.6 | Поточний ремонт під’їздів |  | од. |  | 22 |  |
| 8.7 | Скління вікон |  | м2 |  | 10 |  |
| 8.8 | Ремонт оголовків димовентканалів |  | буд./од. |  | 6/8 |  |
| 8.9 | Ремонт козирків |  | буд./од. |  | 6/8 |  |
| 8.10 | Ремонт та фарбування цоколю |  | буд./м2 |  | 16/1590 |  |
| 8.13 | Ремонт відмостки |  | буд./м2 |  | 9/260 |  |
| 8.14 | Ремонт тамбурних дверей |  | од. |  |  |  |
|  | Всього витрати по КПЖ «Добробут» |  | тис. грн. |  | 1679,8 |  |
| 9 | ОСББ «ЛУЧ» та ОСББ «Схід 2» |  |  |  |  | керуючий Аністратенко О.В. |
| 9.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період |  | буд. |  | 31 |  |
| 9.2 | Промивка та опресовування систем опалення |  | сист. |  | 31 |  |
| 9.3 | Ремонт систем опалення |  | -//- |  | 31 |  |
| 9.4 | Заміна трубопроводів: |  | п.м. |  | 215 |  |
| 9.5 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі |  | од. |  | 7 75 |  |
| 9.6 | Поточний ремонт покрівель |  | буд./м2 |  | 22/1070 |  |
| 9.7 | Поточний ремонт під’їздів |  | од. |  | 3 |  |
| 9.8 | Скління вікон |  | м2 |  | 20 |  |
| 9.9 | Ремонт оголовків димовентканалів |  | од. |  | 9 |  |
| 9.10 | Закриття виходів на покрівлю/ горище |  | од. |  | 15 |  |
| 9.11 | Закриття сміттєкамер |  | од. |  | 4 |  |
| 9.13 | Ремонт та фарбування цоколю |  | буд./м2 |  | 4/660 |  |
| 9.14 | Ремонт відмостки |  | буд./м2 |  | 5/25 |  |
| 9.15 | Фарбування газопроводів |  | буд. |  | 7 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Луч» та ОСББ «Схід 2» |  | тис. грн. |  | 620,0 |  |
| 10 | ОСББ «Гвардійський 48» |  |  |  |  | голова правління Подоляка О.О. |
| 10.1 | Заміна трубопроводу холодного водопостачання |  | п.м. |  | 30 |  |
| 10.2 | Заміна запірної арматури: а) засувки б) вентилі |  | од. |  | - 32 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Гвардійський, 48» |  | тис. грн. |  | 7,0 |  |
| 11 | ОСББ «Сім А» |  |  |  |  | голова правління Подоляка О.О. |
| 11.1 | Заміна трубопроводів: а) холодного водопостачання б) гарячого водопостачання |  | п.м. |  | 10 30 |  |
| 11.2 | Встановлення тамбурних дверей |  | шт. |  | 1 |  |
| 11.3 | Заміна труб зливової каналізації |  | п.м. |  | 30 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Сім А» |  | тис. грн. |  | 24,0 |  |
| 12 | ОСББ «Партизанська 8» |  |  |  |  | голова правління Гонтаренко Г.В. |
| 12.1 | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період |  | буд. |  | 1 | Директор КПЖ «Добробут» |
| 12.2 | Заміна труб холодного водопостачання |  | п.м. |  | 1,5 |  |
| 12.3 | Заміна вентилів |  | од. |  | 1 |  |
| 12.4 | Скління вікон |  | м2 |  | 1 |  |
| 12.5 | Ремонт електромереж з заміною автоматів |  | од/м2 |  | 5/5 |  |
| 12.6 | Ремонт тамбурних дверей |  | од. |  | 2 |  |
|  | Всього витрати по ОСББ «Партизанська 8» |  | тис. грн. |  | 6,35 |  |
| 13 | Сєвєродонецьке виробниче Управління підземного зберігання газу |  |  |  |  | начальник Головко Ю.О. |
| 13.1 | Промивка та опресовування систем опалення житлових будинків: - вул. Ломоносова, 21 - вул. Горького, 45 |  | сист. |  | 2 | начальник служби ЕВП Манько Д.А. |
| 13.2 | Ревізія запірної арматури |  | од. |  | 6 |  |
| 13.3 | Ремонт електричних мереж |  | сист. |  | 2 |  |
| 13.4 | Ремонт колектору холодної води |  | п.м. |  | 6 |  |
|  | Всього витрати по СВУПЗГ |  | тис. грн. |  | 5,0 |  |
| 14 | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» |  |  |  |  | генеральний директор Загоруйко С.І. |
| 14.1 | Чистка та ремонт колодязів Щедрищевського та Замулівського водозабору |  | од. |  | 14 | начальник ВНС Бочкур О.В. |
| 14.2 | Ревізія обладнання на водопровідних насосних станціях |  | од. |  | 6 |  |
| 14.3 | Ремонт покрівлі свердловин № 5, 9А, 10, 11 Замулівського водозабору |  | м2. |  | 20 |  |
| 14.4 | Ремонт монтажних люків на свердловинах № 5, 9А, 10, 11 Замулівського водозабору |  | од. |  | 3 |  |
| 14.5 | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах |  | од. |  | 60 | начальник служби КНС Лимарь А.М. |
| 14.6 | Чистка колодязів на каналізаційних мережах |  | од. |  | 300 |  |
| 14.7 | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів |  | од. |  | 100 |  |
| 14.8 | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж |  | п.м |  | 4000 |  |
| 14.9 | Ремонт та заміна ділянок каналізаційної мережі |  | п.м. |  | 324 |  |
| 14.10 | Ремонт і заміна ділянок водопровідної мережі |  | п.м. |  | 150 | начальник служби ВМ Шевченко В.В. |
| 14.11 | Ремонт і ревізія пожежних гідрантів |  | од. |  | 60 |  |
| 14.12 | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах |  | од. |  | 20 |  |
| 14.13 | Ремонт колодязів на водопровідних мережах |  | од. |  | 36 |  |
| 14.15 | Чистка колодязів на водопровідних мережах |  | од. |  | 30 |  |
| 14.16 | Заміна кришок люків водопровідних колодязів |  | од. |  | 600 |  |
| 14.17 | Ремонт м’якої покрівлі АПК |  | м2 |  | 50 | головний механік Дубовік Ю.М. |
| 14.18 | Відновлення теплоізоляції на трубопроводах системи опалення |  | м2 |  | 10 |  |
| 14.19 | Ревізія запірної арматури системи опалення АПБ |  | од. |  | 22 |  |
|  | Всього витрати по ТОВ «ТАУН СЕРВІС» |  | тис. грн. |  | 1296,580 |  |
| 15 | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |  |  |  |  | директор Дмітрієва А.Л. |
| 15.1 | Підготовка протиожиледних матеріалів а) піску б) солі |  | т. |  | 1500 250 | начальник дільниці з ремонту,утримання та експлуатації автошляхів Мовмига В.А., завідуючий складом Резнік І.П. |
| 15.2 | Поточний ремонт доріг |  | тис. м2 |  | 7,2 |  |
| 15.3 | Поточний ремонт тротуарів |  | тис. м2 |  | 2,5 | Заступник директора Кравцов О.В., начальник дільниці з ремонту, утримання та експлуатації автошляхів Мовмига В.А. |
| 15.4 | Придбання холодної АБ суміші |  | т. |  | 3,35 |  |
| 16 | КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» |  |  |  |  | директор Постельга О.М. |
| 16.1 | Капітальний ремонт тролейбусів |  | од. |  | 7 |  |
|  | Всього витрати по КП «СТУ» |  | тис. грн. |  | 823,0 |  |
| 17 | Об’єкти відділу культури міської ради: |  |  |  |  | начальник Бойкова К.В. |
| 17.1 | КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |  |  |  |  | директор Гринько О.В. |
| 17.1.1 | Чистка грязьовика в рамці управління будівлі |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
| 17.1.2 | Набивка сальників, перевірка та ізоляція рамок управління |  | тис. грн. |  | 0,15 |  |
| 17.1.3 | Гідравлічне випробування системи опалення |  | тис. грн. |  | 4,4 |  |
| 17.1.4 | Фарбування труб в рамці управління МПК та складу декорацій |  | тис. грн. |  | 0,15 |  |
| 17.1.5 | Ревізія запірної арматури |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
| 17.1.6 | Повірка технічного стану манометрів |  | тис. грн. |  | 0,3 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |  | тис. грн. |  | 5,1 |  |
| 17.2 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |  |  |  |  | директор Мєтьолкін Г.Г. |
| 17.2.1 | Утеплення вікон та дверей |  | тис. грн. |  | 0,0 |  |
| 17.2.2 | Ревізія запірної арматури мереж теплопостачання |  | тис. грн. |  | 0,0 |  |
| 17.2.4 | Ревізія та чистка грязьовика |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
|  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
| 17.3 | КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |  |  |  |  | директор Кішко О.Л. |
| 17.3.1 | Фарбування внутрішніх інженерних комунікацій |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
| 17.3.2 | Утеплення та ремонт вхідних дверей |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
| 17.3.3 | Гідравлічне випробування системи опалення |  | од. |  | 1 |  |
|  | Всього витрати КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |  | тис. грн. |  | 0,2 |  |
| 17.4 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» |  |  |  |  | директор Руднєва Н.М |
| 17.4.1 | Ревізія приладів опалення |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
| 17.4.2 | Утеплення вікон та дверей |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б.Курлата» |  | тис. грн. |  | 0,2 |  |
| 17.5 | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |  |  |  |  | в.о. директора Ковальова І.В. |
| 19.5.1 | Підготовка інженерних комунікацій |  | тис. грн. |  | 0,2 |  |
| 27.5.2 | Утеплення вікон |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
|  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |  | тис. грн. |  | 0,3 |  |
| 17.6 | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |  |  |  |  | директор Чуйкова Н.А. |
| 17.6.1 | Утеплення вікон |  | тис. грн. |  | 0,2 |  |
| 17.6.2 | Фарбування інженерних комунікацій |  | тис. грн. |  | 0,3 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |  | тис. грн. |  | 0,5 |  |
| 17.7 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |  |  |  |  | директор Польова М.Д. |
| 17.7.1 | Ревізія запірної арматури, елеватора, грязьовика, перевірка сопла та чистка грязьовика |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
| 17.7.2 | Проведення зварювальних робіт |  | тис. грн. |  | 0,3 |  |
| 17.7.3 | Повірка манометрів |  | тис. грн. |  | 0,15 |  |
| 17.7.4 | Повірка теплового лічильника |  | тис. грн |  | 3,5 |  |
| 17.7.5 | Гідравлічне випробування системи опалення |  | од. |  | 1 |  |
| 17.7.6 | Фарбування приладів системи опалення |  | тис. грн. |  | 0,75 |  |
|  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |  | тис. грн. |  | 1,3 |  |
| 17.8 | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |  |  |  |  | директор Шматко Л.Є. |
| 17.8.1 | Гідравлічне випробування системи опалення |  | од. |  | 1 |  |
| 17.8.2 | Часткова ревізія регістрів системи опалення |  | тис. грн. |  | 0,3 |  |
| 17.8.3 | Фарбування інженерних комунікацій |  | тис. грн. |  | 0,2 |  |
| 17.8.4 | Повірка манометрів |  | тис. грн. |  | 0,15 |  |
|  | Всього витрати по КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |  | тис. грн. |  | 4,15 |  |
| 17.9 | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |  |  |  |  | директор Іванова Н.М. |
| 17.9.1 | Фарбування інженерних комунікацій |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |  | тис. грн. |  | 0,1 |  |
|  | Всього витрати по Відділу культури міської ради |  | тис. грн. |  | 11,95 |  |
| 18 | ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» (СВПУ) |  |  |  |  | директор Кузьмінов Ю.К. |
| 18.1 | Частковий ремонт покрівлі гаражів |  | м2 |  | 300 | заступник директора з АГЧ Турлак Л.В.; механік Сахаров С.О. |
| 18.2 | Опресування системи опалення |  | буд. |  | 1 |  |
| 18.3 | Ремонт системи опалення учбових корпусів №№ 1,2,3,майстерні, гуртожитку |  | м.п. |  | 150 |  |
| 18.4 | Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу № 2 |  | м2 |  | 1120 |  |
|  | Всього витрати по ДНЗ СВПУ |  | тис. грн. |  | 180,0 |  |
| 19 | Вище професійне училище № 92 (ВПУ № 92) |  |  |  |  | директор Ліщішин М.В. |
| 19.1 | Ремонт холу (2 поверх) СПК |  | м2 |  | 106 | завгосп Чистенко Р.І. |
| 19.2 | Фарбування спортивного залу |  | м2 |  | 224 |  |
| 19.3 | Частковий ремонт в санвузлах та умивальниках гуртожитку |  | м2 |  | 110 |  |
| 19.4 | Ремонт бібліотеки |  | м 2 |  | 96,3 |  |
| 19.5 | Ремонт сходів між 1 та 2 поверхом в учбовому корпусі |  | м2 |  | 11 |  |
| 19.6 | Частковий ремонт санвузлів в учбовому корпусі |  | м2 |  | 170 |  |
| 19.7 | Ремонт холів в гуртожитку |  | м2 |  | 39,5 |  |
| 19.8 | Фарбування підлоги в тенісному залі та червоному куточку в гуртожитку |  | м2 |  | 111 |  |
| 19.9 | Заміна вхідних дверей в гуртожитку |  | шт. |  | 2 |  |
| 19.10 | Ремонт холу (1поверх) СПК |  | м2 |  | 109,6 |  |
| 19.11 | Фарбування цоколю їдальні |  | м2 |  | 168 |  |
| 19.12 | Ревізія запірної арматури |  | шт. |  | 28 |  |
| 19.13 | Капітальний ремонт покрівлі їдальні № 12 (при наявності фінансування) |  | м2 |  | 516,3 | механік Пятушка С.Л. |
| 19.14 | Промивка та опресування системи опалення учбового корпусу по вул. Новікова, 6 |  | шт. |  | 4 |  |
| 19.15 | Промивка та опресування системи опалення їдальні № 12 по вул. Маяковського, 22 |  | шт. |  | 1 |  |
|  | Всього витрати по ВПУ № 92 |  | тис. грн. |  | 199,4 |  |
| 20 | Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей (СПБЛ) |  |  |  |  | директор Гричишкін Б.Я. |
| 20.1 | Ремонт бібліотеки |  | м2 |  | 75 | завгосп Шепель Л.М., керівник ФВ Вовк О.В., механік Дмитренко В.І., комендант Соболь В.П. |
| 20.2 | Фарбування спортивного залу |  | м2 |  | 311 |  |
| 20.3 | Ремонт коридору 3-го поверху навчального корпусу |  | м2 |  | 258 |  |
| 20.4 | Частковий ремонт вимикачів на кухні, коридорах, фасаду гуртожитку |  | од. |  | 120 |  |
| 20.5 | Ремонт цоколю |  | м2 |  | 40 |  |
| 20.6 | Частковий ремонт покрівлі будівель |  | м2 |  | 1800 |  |
| 20.7 | Заміна теплового лічильника в гуртожитку |  | шт. |  | 1 |  |
| 20.8 | Ремонт запірної арматури |  | од. |  | 6 |  |
| 20.9 | Заміна труб |  | п.м. |  | 10 |  |
| 20.10 | Фарбування системи опалення |  | м2 |  | 15 |  |
| 20.11 | Заміна засувок |  | шт. |  | 5 |  |
|  | Всього витрати СПБЛ |  | тис. грн. |  | 205,640 |  |
| 21 | Сєвєродонецький професійний ліцей (СПЛ) |  |  |  |  | в. о. директора Грошева В.В. |
| 21.1 | Частковий ремонт системи опалення в гуртожитку |  | п.м. |  | 20 |  |
| 21.2 | Частковий ремонт системи опалення в учбовому корпусі |  | п.м. |  | 50 |  |
| 21.3 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в гуртожитку |  | м2 |  | 110 |  |
| 21.4 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в учбовому корпусі |  | м2 |  | 110 |  |
| 21.5 | Заміна труб системи водопостачання в гуртожитку на пластикові |  | п.м. |  | 100 |  |
|  | Всього витрати по СПЛ |  | тис. грн. |  | 20,0 |  |
| 22 | Технологічний Інститут Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля м. Сєвєродонецьк |  |  |  |  | проректор Федоров А.Ю. |
| 22.1 | Встановлення автономної модульної котельні за адресою пр. Центральний, 59 |  | од. |  | 1 |  |
| 22.2 | Встановлення автономної модульної котельні за адресою бул. Дружби Народів, 41б (гуртожиток) |  | од. |  | 1 |  |
| 22.3 | Ревізія засувок теплових пунктів учбового та лабораторного корпусу |  | од. |  | 4 |  |
| 22.4 | Заміна радіаторів в гуртожитку |  | од. |  | 72 |  |
| 22.5 | Чищення грязьовика в учбовому та лабораторному корпусі |  | од. |  | 2 |  |
| 22.6 | Заміна вікон в головному корпусі за адресою пр. Центральний, 59 |  | од. |  | 240 |  |
| 22.7 | Заміна вікон в гуртожитку за адресою бул. Дружби Народів, 41б |  | од. |  | 66 |  |
| 22.8 | Заміна вікон в учбовому корпусі за адресою вул. донецька, 41 |  | од. |  | 16 |  |
|  | Всього витрати по СТІ |  | тис. грн. |  | 1320,0 |  |
| 23 | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко» |  |  |  |  | директор Ханювченко О.В. |
| 23.1 | Капітальний ремонт опірних ферм та стелі ванної басейну |  | тис. грн. |  | 236,146 |  |
| 23.2 | Капітальний ремонт стін та підлоги приміщення ванни басейну |  | тис. грн. |  | 1683,92 |  |
| 23.3 | Капітальний ремонт опалення приміщення ванни басейну |  | тис. грн. |  | 284,9 |  |
| 23.4 | Капітальний ремонт чаші басейну |  | тис. грн. |  | 1107,277 |  |
| 23.5 | Капітальний ремонт обладнання чаші басейну |  | тис. грн. |  | 1474,916 |  |
| 23.6 | Капітальний ремонт спортзалу басейну |  | тис. грн. |  | 260 |  |
| 23.7 | Капітальний ремонт опалення приміщення спортзалу басейну |  | тис. грн. |  | 122,820 |  |
| 23.8 | Поточний ремонт приміщень |  | тис. грн. |  | 15 |  |
|  | Всього витрати по СДЮСТШ ВВС «Садко» |  | тис. грн. |  | 7310,054 |  |
| 24 | Об’єкти відділу у справах сім,ї, молоді та спорту міської ради: |  |  |  |  | начальник Кузьменко Ю.О. |
| 24.1 | ДЮСШ № 1 |  |  |  |  | директор Чеботарьов Е.В |
| 24.1.1 | Капітальний ремонт тенісних кортів |  | тис. грн. |  | 265 |  |
| 24.1.2 | Заміна віконних та дверних блоків |  | тис. грн. |  | 878 |  |
| 24.1.3 | Капітальний ремонт залу боротьби за адресою вул. Б. Ліщини, 21а |  | тис. грн. |  | 528 |  |
| 24.1.4 | Реконструкція системи опалення тенісних кортів |  | тис. грн. |  | 801 |  |
| 24.1.5 | Заміна системи освітлення з використанням LED- світильників |  | тис. грн. |  | 1871 |  |
| 24.1.7 | Фарбування спортивних залів |  | од. |  | 3 |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ №1 |  | тис. грн. |  | 4343,0 |  |
| 24.2 | ДЮСШ № 2 |  |  |  |  | директор Ковбасюк О.О. |
| 24.2.1 | Ремонт покрівлі будинку фізичної культури |  | м2 |  | 1518 |  |
| 24.2.2 | Реконструкція тепло та водопостачання |  | п.м. |  | 600 |  |
| 24.2.3 | Ремонт спортивних залів, підсобних приміщень та роздягалень |  | м2 |  | 1160 |  |
| 24.2.4 | Заміна віконних блоків східної трибуни |  | м2 |  | 90 |  |
| 24.2.7 | Утеплення фасаду Будинку Фізкультури |  | м2 |  | 1750 |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 2 |  | тис.грн. |  | 1838,797 |  |
| 24.3 | ДЮСШ № 3 |  |  |  |  | директор Ординець О.В. |
| 24.3.1 | Фарбування спортивного залу |  | м2 |  | 11320 |  |
| 24.3.2 | Заміна склоблоків на цеглу |  | м2 |  | 112,5 |  |
| 24.3.3 | Капітальний ремонт каналізації |  | м2 |  | 465 |  |
| 24.3.4 | Ремонт покрівлі адміністративної будівлі |  | м2 |  | 5 |  |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 3 |  | тис.грн. |  | 670,382 |  |
| 24.4 | Льодовий Палац спорту |  |  |  |  | директор Загагулько С.М. |
| 24.4.1 | Реконструкція системи опалення |  | од. |  | 5 |  |
| 24.4.2 | Поточний ремонт системи опалення |  | п.м |  | 20 |  |
| 24.4.3 | Повірка манометрів |  | од. |  | 4 |  |
| 24.4.4 | Ремонт покрівлі |  | м2 |  | 825 |  |
| 24.4.5 | Ремонт стелі спортивного залу |  | м2 |  | 126 |  |
| 24.4.6 | Ремонт, утеплення вікон та дверей |  | шт. |  | 10 |  |
| 24.4.7 | Ревізія запірної арматури, чистка грязьовиків, промивка системи опалення |  | шт. |  | 15 |  |
|  | Всього витрати по Льодовому Палацу спорту |  | тис.грн. |  | 321,0 |  |
|  | Всього витрати по Відділу у справах сім,ї, молоді та спорту |  | тис. грн. |  | 7173,179 |  |
| 25 | Об’єкти відділу освіти міської ради: |  |  |  |  | начальник Каширіна О.Г. |
| 25.1 | Придбання вугілля для СЗШ № 19 |  | т. |  | 25 |  |
| 25.2 | Повірка теплових лічильників |  | од. |  | 16 |  |
| 25.3 | Придбання вогнегасників |  | од. |  | 230 |  |
| 25.4 | Перезарядка вогнегасників |  | од. |  | 200 |  |
| 25.5 | Вогнезахисна обробка дерев’яної покрівлі |  | м2. |  | 9629 |  |
| 25.6 | Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів |  | шт. |  | 6 |  |
| 25.7 | Гідравлічне випробування системи опалення |  | шт. |  | 41 |  |
| 25.8 | Хімічна промивка поверхонь нагріву бойлерів та теплові випробування бойлерної установки |  | шт. |  | 6 |  |
| 25.9 | Капітальний ремонт басейну та підсобних приміщень в дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 |  | тис. грн. |  | 955 |  |
| 25.10 | Капітальний ремонт системи водовідведення, холодного та гарячого водопостачання в дитячо-юнацькій школі № 1 |  | тис. грн. |  | 55 |  |
| 25.11 | Капітальний ремонт системи електропостачання в дитячо-юнацькій школі № 1 |  | тис. грн. |  | 110 |  |
| 25.12 | Придбання протипожежних дверей для СЗШ №1 |  | тис. грн. |  | 15,8 |  |
| 25.13 | Придбання генераторів |  | тис. грн. |  | 49 |  |
| 25.14 | Капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 «Світлячок» |  | тис. грн. |  | 196,232 |  |
| 25.15 | Капітальний ремонт та установка тепло лічильника у комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка» |  | тис. грн. |  | 45,079 |  |
| 25.16 | Капітальний ремонт сантехвузлів, системи водовідведення, холодного водопостачання та опалення КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» |  | тис. грн. |  | 258,0 |  |
| 25.17 | Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» (підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації) |  | тис. грн. |  | 739,694 |  |
| 25.18 | Капітальний ремонт системи опалення корпусу молодших класів Сєвєродонецького начально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія» |  | тис. грн. |  | 795,403 |  |
| 25.19 | Капітальний ремонт дошкільного підрозділу Борівського навчально-виховного комплексу |  | тис. грн. |  | 422,865 |  |
| 25.20 | Капітальний ремонт електромереж |  | шт. |  | 8 |  |
| 35.21 | Капітальний ремонт СЗОШ № 15 (заміна віконних та дверних блоків, ремонт системи опалення) |  | тис. грн. |  | 58,738 |  |
| 25.22 | Капітальний ремонт СЗОШ № 6 (заміна віконних та дверних блоків, ремонт системи опалення, утеплення покриття підлоги) |  | тис. грн. |  | 84,674 |  |
|  | Всього витрати по Відділу освіти міської ради |  | тис. грн. |  | 5252,595 |  |
| 26 | КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів» |  |  |  |  | директор Лєгостаєва О.В. |
| 26.1 | Поточний ремонт покрівлі переходів |  | м2 |  | 180 | заступник директора з АГЧ Мармута Л.Т. |
| 26.2 | Заміна радіаторів системи опалення учбового корпусу |  | тис. грн. |  | 26,548 |  |
| 26.3 | Опресовка обладнання теплопунктів |  | од. |  | 3 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І – III ступенів» |  | тис. грн. |  | 183,514 |  |
| 27 | КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокофьєва» |  |  |  |  | директор Яворська М.В. |
| 27.1 | Проведення опресовки системи опалення |  | од. |  | 1 | заступник директора Дегтярьов В.М. |
| 27.2 | Заміна труб та вентилів системи опалення |  | од. |  | 12 |  |
| 27.3 | Утеплення вікон і дверей |  | од. |  | 8 |  |
| 27.4 | Заміна лічильників та манометрів |  | од. |  | 6 |  |
| 27.5 | Чистка грязьовиків |  | од. |  | 2 |  |
| 27.6 | Поточний ремонт покрівлі |  | м2 |  | 120 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокофьєва» |  | тис. грн. |  | 12,560 |  |
| 28 | Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СХМТ СНУ ім. В. Даля |  |  |  |  | директор Жученко Є.В. |
| 28.1 | Ремонт покрівлі лабораторного корпусу |  | м2 |  | 840 | заступник директора Павліченко М.Є. |
| 28.2 | Ремонт покрівлі навчального корпусу |  | м2 |  | 900 |  |
| 28.3 | Ремонт системи опалення |  | од. |  | 3 |  |
|  | Всього витрати по Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікуму СХМТ СНУ ім. В. Даля |  | тис. грн. |  | 830,0 |  |

За підготовку до осінньо-зимового періоду об’єктів  Управління охорони здоров’я відповідає начальник Управління  Водяник Р.В.

Керуючий справами виконкому 					Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «____»_________2016 р. № ___

СКЛАД   ШТАБУ

з контролю за ходом виконання

«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту

та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

Кузьмінов О.Ю. - 		заступник міського голови, начальник штабу;

Потапкін К.В. - 		начальник Управління ЖКГ міської ради,

заступник начальника штабу;

Ананьєва Г.С. - 		заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ

міської ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Середа О.О. - 		заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

Харченко М.Є. - 		начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

Шевченко В.О. - 		головний спеціаліст санітарно-гігієнічного відділу

Сєвєродонецького міськрайонного  управління

ГУ Держсанепідслужби в Луганській області

(за згодою);

Жукова О.В. -		старший державний інспектор з енергетичного

нагляду Сєвєродонецького відділення

Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами

споживання електричної і теплової енергії у

Луганській області (за згодою).

Керуючий справами виконкому 					Ю.А. Журба