Додаток

до рішення виконкому міської ради

від 05 березня 2018 року № 143

Міська

цільова програма відновлення,

реконструкції та будівництва

мереж зовнішнього освітлення

м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ

на 2018 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2018 рік.

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017 р. № 479 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецькліфт» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Створення безпечних та комфортних умов руху по вулично-дорожній мережі шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. |
| 9. | Термін реалізації програми | 2018 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 22874,3 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 22874,3 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, незадовільний технічний стан та низькі експлуатаційні характеристики мереж зовнішнього освітлення, з метою зниження рівня аварійності на дорогах та покращення умов благоустрою існує нагальна потреба у відновленні та реконструкції існуючих систем зовнішнього освітлення.

Міське вуличне освітлення є одним з найбільших споживачів електроенергії в комунальному господарстві міста і тому його автоматизація і диспетчеризація є актуальним завданням економії бюджетних коштів.

За останні 2 роки проведена велика робота по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення як за кошти місцевого бюджету, так і за рахунок кредитних коштів. Але на деяких вулицях ще експлуатуються освітлювальні прилади, які не відповідають технічному рівню сучасного освітлювального обладнання, світловіддача та енергоефективність їх низька, 91 опора вуличного освітлення потребує заміни або демонтажу.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність необхідної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - порівняно висока вартість новітніх технічних засобів. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання світильників на сонячних батареях - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є створення безпечних та комфортних  умов руху по вуличній-дорожній мережі міста та прилеглих селищ шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, модернізації та впровадження заходів з енергозбереження для зменшення обсягів енергоспоживання.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ.

2. Відновлення системи зовнішнього освітлення селищ.

3. Відновлення системи зовнішнього освітлення міста.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з використанням ламп з покращеними показниками світловіддачі, влаштуванням нових та заміною старих опор, демонтажем аварійних опор, заміною певних ділянок повітряних та кабельних ліній електромережі, заміною обладнання (автоматики та пускорегулюючої апаратури), встановленням сучасних приладів обліку електроенергії, тощо.

3. Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього освітлення.

4. Впровадження автоматизованої системи управління міським зовнішнім освітленням.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. | 1.Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 1677,7 | Належний технічний стан 111,5 км мереж зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ |
|  | 2. Оплата спожитої мережею зовнішнього освітлення електроенергії |  | 5055,3 |  |
|  | 3. Придбання автогідропідйомника |  | 1600,0 |  |
| Впровадження автоматизованої системи управління міським зовнішнім освітленням | 1.Розробка проекту | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 300,0 | Телеуправління технологічними об'єктами міського освітлення - автоматичне і оперативне. |
|  | 2.Придбання і встановлення диспетчерського обладнання для управління зовнішнім освітленням та диспетчерського вузла |  | 1201,0 |  |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення селищ. | 1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення сел. Синецький | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 60,3 | Встановлення 10 світлоточок надасть можливість освітити 0,5 км вулиць селища. |
|  | 2.Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення сел. Воєводівка |  | 81,0 | Встановлення 7 світлоточок надасть можливість освітити 0,2 км вулиць селища. |
|  | 3.Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення сел. Павлоград |  | 100,0 | Встановлення 5 світлоточок надасть можливість освітити 0,35 км вулиць селища. |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста. | 1. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя (від вул. Юності до пр. Центрального), по вул. Юності (від вул. Енергетиків до пр. Хіміків), по вул. Танкістів (від вул. Енергетиків до пр. Хіміків), по вул. Першотравнева (від вул. Енергетиків до пр. Хіміків). | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 610,0 | Встановлення 45 світлоточок надасть можливість освітити 1,8 км вулиці. |
|  | 2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Партизанська (від пр. Хіміків до вул. Сметаніна). |  | 470,0 | Встановлення 27 світлоточок надасть можливість освітити 1,2 км вулиці. |
|  | 3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Єгорова (від вул. Сметаніна до пр. Хіміків). |  | 520,0 | Встановлення 32 світлоточок надасть можливість освітити 1,3 км вулиці. |
|  | 4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Гвардійський (від вул. Пивоварова до вул. Курчатова) |  | 800,0 | Встановлення 187 світлоточок надасть можливість освітити 3,8 км вулиці. |
|  | 5. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Центральний |  | 1350,0 | Встановлення 124 світлоточок надасть можливість освітити 5,2 км вулиці. |
|  | 6. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Хіміків |  | 1420,0 | Встановлення 155 світлоточок надасть можливість освітити 2,9 км вулиці. |
|  | 7. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Курчатова та в кварталі №78. |  | 1250,0 | Встановлення 129 світлоточок надасть можливість освітити 2,3 км вулиці. |
|  | 8. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по бул. Дружби народів». |  | 174,0 |  |
|  | 9. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Б. Ліщини ( від вул. Сметаніна до шляхопроводу). |  | 110,0 |  |
|  | 10. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Новікова (від вул. Курчатова до сел. Метьолкіне)». |  | 120,0 |  |
|  | 11. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №75» |  | 30,0 |  |
|  | 12. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №76» |  | 30,0 |  |
|  | 13. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №78» |  | 30,0 |  |
|  | 14. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №79» |  | 30,0 |  |
|  | 15. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №77» |  | 30,0 |  |
|  | 16. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №81» |  | 30,0 |  |
|  | 17. Розробка «Проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення в кварталі №82 |  | 30,0 |  |
|  | 18. Влаштування зовнішнього освітлення в кварталі №80 з 10-ма світлодіодними світильниками на сонячних батареях |  | 550,0 |  |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста. | 1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Вілєсова (від вул. Курчатова до пр. Космонавтів) | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 225,0 | Встановлення 15 світлоточок надасть можливість освітити 0,7 км вулиці. |
|  | 2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Б.Ліщини (парна сторона: від пр. Хіміків до пр. Гвардійський та від вул. Новікова до вул. Пивоварова; непарна сторона: від вул. Федоренка до вул. Маяковського), вул. Маяковського від вул. Автомобільної до вул. Б.Ліщини. |  | 1205,0 | Встановлення 60 світлоточок надасть можливість освітити 1,8 км вулиці. |
|  | 3.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Промислова |  | 1412,0 | Встановлення 140 світлоточок надасть можливість освітити 2,5 км вулиці. |
|  | 4.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Федоренка (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) |  | 136,3 | Встановлення 7 світлоточок надасть можливість освітити 0,3 км вулиці. |
|  | 5.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) |  | 137,1 | Встановлення 7 світлоточок надасть можливість освітити 0,3 км вулиці. |
|  | 6.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Юності (від вул. Сметаніна до вул. Енергетиків) |  | 92,4 | Встановлення 7 світлоточок надасть можливість освітити 0,4 км вулиці. |
|  | 7.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення району Щедрищеве |  | 388,2 | Встановлення 29 світлоточок надасть можливість освітити 3,2 км вулиці. |
| Освітлення пішохідних перходів | Влаштування освітлення 4-х пішохідних переходів: - вул. Б. Ліщини, біля будинку №31, - вул. Курчатова, біля будинку №19, - ш. Будівельників, біля магазину «Мікс» (2 од.) |  | 360,0 | Встановлення освітлення пішохідних переходів надасть можливість покращити безпеку пересування на 4х пішохідних переходах |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 22874,3 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018 р. планується  фінансування в обсязі 22874,3 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 22874,3 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2016 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 4826,4  тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету 4826,4 тис. грн., інші кошти 0 тис. грн.

На 2017 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 7051,8 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті – 13587,7 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

В результаті виконання заходів Програми буде досягнуто рівень освітлення вулиць  відповідно до санітарних норм, що позитивно вплине на дорожнього-транспортну ситуацію в міст та створить сприятливі умови для покращення криміногенної ситуації.

Виконання програми дасть змогу:

- забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху;

- зменшити рівень аварійності на дорогах міста ;

- зменшити до мінімального рівня витрати і втрати при наданні послуг зовнішнього освітлення;

- знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення;

- намічено покращення  екологічної обстановки, так як буде виключено з експлуатації ртутні джерела світла.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ | Показник витрат: - технічне обслуговування та поточний ремонт - електроенергія | тис. грн. | 1677,7 5055,3 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж - кількість світлоточок | км од. | 111,5 3111 |
|  | Показник ефективності (витрати на 1 світлоточку): - технічне обслуговування та поточний ремонт - електроенергія | тис. грн./од. | 0,5 1,6 |
|  | Показник якості: - належний технічний стан мереж зовнішнього освітлення | % | 100 |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення селищ | Показник витрат | тис. грн. | 241,3 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж, - кількість світлоточок | км од. | 1,05 22 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 229,8 |
|  | Показник якості: - збільшення протяжності освітлених вулиць | % від загальної протяжності мереж | 5 |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста | Показник витрат | тис. грн. | 11180,0 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж, - кількість світлоточок | км од. | 27,7 964 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 403,6 |
|  | Показник якості: - збільшення протяжності освітлених вулиць | % від загальної протяжності мереж | 40 |
| Влаштування освітлення пішохідних переходів | Показник витрат | тис. грн. | 360,0 |
|  | Показник продукту: - кількість переходів | од. | 4 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 90,0 |
|  | Показник якості: - покращення безпеки пішоходів | % | 100 |

Керуючий справами виконкому                                                                Ю.А. Журба