Додаток № 2

Затверджено протоколом комісії

з питань ТЕБ та НС

№ 2 від «21» січня 2016р.

П Л А Н

дій щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2016 році

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заходи, що здійснюються на етапі підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків |  |  |  |
| 1 | Створити міський оперативний штаб для керівництва роботами з пропуску весняного льодоходу, повені та паводку, розробити регламент його роботи, у тому числі графік цілодобового чергування. У складі міського штабу визначити мобільні групи. | відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради, Сєвєродонецьке міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області | 31.01.2016р. |
| 2 | Відкоригувати План реагування на надзвичайні ситуацій (Розділ: «При загрозі і виникненні повені»). | відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради | 31.01.2016р. |
| 3 | Відкоригувати міський план евакуації населення (Розділ: «При загрозі і виникненні повені»). | міська комісія з питань евакуації, відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради | 31.01.2016р. |
| 4 | Визначити об’єкти, що можуть зазнати негативного впливу під час пропуску весняного льодоходу, повені та паводку, та розробити заходи щодо їх сталого функціонування. | відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик», ТОВ «ТАУН-СЕРВІС», Сєвєродонецький РЕМ, цех телекомунікаційних послуг № 20, Сєвєродонецьке МРУ ЕГГ, КП «Сєвєродонецьккомунсервис» | 31.01.2016р. |
| 5 | Виконати заходи щодо сталого функціонування об’єктів, що можуть зазнати негативного впливу під час пропуску весняного льодоходу, повені та паводку. | відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик», ТОВ «ТАУН-СЕРВІС», Сєвєродонецький РЕМ, цех телекомунікаційних послуг № 20, Сєвєродонецьке МРУ ЕГГ, КП «Сєвєродонецьккомунсервис» | 10.02.2016р. |
| 6 | Визначити можливі місця виникнення заторів і зажорів на р.Борова. | Сєвєродонецьке міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області, відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради | 10.02.2016р. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Уточнити розрахунки сил і засобів, які будуть залучаться для попередження і ліквідації наслідків повені. Перелік автомобільної, інженерної і спеціальної техніки, плавзасобів та склад аварійних бригад надати до міської комісії з питань ТЕБ та НС. | ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик», ТОВ «ТАУН-СЕРВІС», Сєвєродонецький РЕМ, Сєвєродонецьке МРУ ЕГГ, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», ПАТ СК-МЗ, КП-52 «Термоізоляція», СВУ підземного зберігання газу, ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», ВАТ «Сєвєродонецьке АТП-10920», БМУ-3 БМФ «УКРГАЗПРОМБУД», БУ «Сєвєродонецькспецбуд» ВАТ «Сєвєродонецькпромбуд», Сєвєродонецький цех ВНГіК, Сєвєродонецька автоколона відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки, Сиротинська селищна рада, Борівська селищна рада | 31.01.2016р. |
| 8 | Скласти перелік наявних плавзасобів, що можуть бути залучені для проведення евакуаційних заходів у період проходження весняної повені та паводків. | відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради, Сєвєродонецьке міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області | 10.02.2016р. |
| 9 | Привести у готовність водомірні пости для здійснення спостережень за паводковою обстановкою. | ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ПрАТ «Об’єднане господарство залізничного транспорту» | 10.02.2016р. |
| 10 | Уточнити порядок доведення попереджень та оповіщення населення, робочого персоналу, керівників усіх рівнів міста про можливу загрозу виникнення весняної повені або паводків та їх орієнтовні масштаби. | відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради, комбінований цех телекомунікацій № 342, відділення оповіщення міської ради | 31.01.2016р. |
| 11 | Привести у готовність інженерну й автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення й освітлювання, засоби забезпечення питною водою. | ДПРЧ-12 ГУ ДСНС України у Луганській області, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик», ТОВ «ТАУН СЕРВІС», Сєвєродонецький РЕМ, Сєвєродонецьке МРУ ЕГГ, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», ПАТ СК-МЗ, КП-52 «Термоізоляція», СВУ підземного зберігання газу, ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», ВАТ «Сєвєродонецьке АТП-10920», БМУ-3 БМФ «УКРГАЗПРОМБУД», БУ «Сєвєродонецькспецбуд» ВАТ «Сєвєродонецькпромбуд», Сєвєродонецький цех ВНГіК, Сєвєродонецька автоколона відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки | 10.02.2016р. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Перевірити стан готовності пунктів прийому та розміщення населення на випадок можливого його відселення (евакуації) із зон затоплення, здійснити заходи щодо життєзабезпечення та створення необхідних побутових умов. | міська евакуаційна комісія, відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради | 10.02.2016р. |
| 13 | Провести обстеження стану ділянки русла р. Борова. При виявленні сміттєвих заторів вжити заходів з його розчищення. | УЖКГ міської ради, відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради, Сєвєродонецьке міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області | 10.02.2016р. |
| 14 | Підготувати необхідний запас пально-мастильних, будівельних і сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. | ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик», ТОВ «ТАУН СЕРВІС», Сєвєродонецький РЕМ, Сєвєродонецьке МРУ ЕГГ, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», ПАТ СК-МЗ, КП-52 «Термоізоляція», СВУ підземного зберігання газу, ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», ВАТ «Сєвєродонецьке АТП-10920», БМУ-3 БМФ «УКРГАЗПРОМБУД», БУ «Сєвєродонецькспецбуд» ВАТ «Сєвєродонецькпромбуд», Сєвєродонецька автоколона відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки | 10.02.2016р. |
| 15 | Підготувати необхідний запас реагентів для очищення та знезараження питної води. | ТОВ «ТАУН СЕРВІС», Сєвєродонецьке міськрайонне управління ГУ Держсанепідслужби України у Луганській області | 10.02.2016р. |
| 16 | Перевірити готовність і забезпечити безперебійну роботу зливової каналізації. | УЖКХ міської ради, КП «Сєвєродонецьккомунсервис» | 10.02.2016р. |
| 17 | Перевірити стан захисних дамб, гідроспоруд, шламонакопичувачів та вжити заходів для забезпечення їх готовності до пропуску повені. Акти перевірки надати до міської комісії з питань ТЕБ та НС. | ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик», БМУ-3 БМФ «УКРГАЗПРОМБУД», БУ «Сєвєродонецькспецбуд» ВАТ «Сєвєродонецькпромбуд» | 10.02.2016р. |
| Заходи, що здійснюються під час пропуску льодоходу, повені та паводків |  |  |  |
| 18 | Забезпечити проведення спостережень за розвитком повені та паводків, динамікою зон затоплення для своєчасного здійснення оперативних заходів щодо захисту населення і зменшення ймовірних збитків об’єктів економіки. | відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради, Сєвєродонецьке міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ПрАТ «Об’єднане господарство залізничного транспорту» | у період формування і проходження паводка, льодоходу повені |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на територіях підтоплених населених пунктів, також після спаду води в них. Забезпечити проведення посиленого державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження весняного льодоходу, повені та паводків. | Сєвєродонецьке міськрайонне управління ГУ Держсанепідслужби України у Луганській області, управління охорони здоров’я міської ради | при затопленні |
| 20 | Проведення оперативного епідеміологічного аналізу з захворюваності населення на гострі кишкові інфекції, яке мешкає на підтопленнях територіях внаслідок весняного льодоходу повені та паводків. | Сєвєродонецьке міськрайонне управління ГУ Держсанепідслужби України у Луганській області, управління охорони здоров’я міської ради | при затопленні |
| 21 | Організувати охорону громадського порядку і матеріальних цінностей та безпеку дорожнього руху на підтоплених територіях. | Сєвєродонецький міський відділ ГУ МВС України в Луганській області | при затопленні |
| 22 | Оперативно висвітлювати у засобах масової інформації розвиток і хід пропуску весняного льодоходу, повені та паводків, правил поведінки населення у цих умовах та заходах, що вживаються для забезпечення захисту населення. | відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради, Сєвєродонецьке міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області | у період формування і проходження паводка, льодоходу повені |

Секретар комісії											Т.М.Водолазька