Додаток № 1

Затверджено протоколом міської комісії

з питань ТЕБ та НС від 16.03.2017р. № 3

ПЛАН

першочергових (невідкладних) запобіжних заходів та робіт

## на об’єктах і територіях  з  ризиком виникнення надзвичайних ситуацій

## в м.Сєвєродонецьку на 2017р.

| № з/п | Назва підприємства, установи, організації | Назва об’єкта, ділянки, території | Заходи (роботи), які заплановані на рік | Обсяги робіт | Виконавець робіт | Термін виконання | Передбачені обсяги фінансування (тис. грн) | Джерела фінансування | Стан виконання |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | за I півріччя | ІІІ кв. | IV кв. | за рік |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | профінансовано (тис. грн./ % виконання) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» | Цех 1-А | Монтаж системи раннього виявл. НС і оповіщення населення | 100% | ПрАТ «Сєвєрод. об’єднання Азот» | IV кв | 2000 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Цех №3 | Капітальний ремонт будівель та споруд. Вентиляційний корпус 712 | 100% | ПрАТ «Сєвєрод. об’єднання Азот» | ІI кв | 200 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цех ПіОК | Реконструкцій технологічних естакад на промисловому майданчику | 100% | ПрАТ «Сєвєрод. об’єднання Азот» | ІI кв | 400 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Цех ВА | Капітальний ремонт ЦА поз.102/0221 печі п.107 | 100% | ПрАТ «Сєвєродо-нецьке об’єднання Азот» | І кв. | 100 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - |  | - |
|  | ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» | Цех виробництва метанолу | Капітальний ремонт сховища метанолу | 100% | ПрАТ «Сєвєродо- нецьке об’єднання Азот» | IIІ кв | 200 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Цех ЄС | Заміна кабельних ліній 6кВ від ПС52 до ПС 158 СД-4000кВт | 100% | ПрАТ «Сєвєродо-нецьке об’єднання Азот» | IІІ кв | 220 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Цех ХПВ | Ремонт ємкості сірчаної кислоти об’ємом 200м3 поз. 2/4 корпус 649 | 100% | ПрАТ «Сєвєродо-нецьке об’єднання Азот» | ІV кв | 450 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | ТОВ «ОГЗТ» |  | Забезпечення транспортних засобів, причетних до виробничого процесу, засобами пожежогасіння | 100% | ТОВ «ОГЗТ» | І- IV кв | 1 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
|  |  |  | Проведення ремонтів(ТР-1 та ТО-3) тепловозів | 100% | ТОВ «ОГЗТ» | І- IV кв | 25 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | Ремонт колій, стрілочних переведень | 500м.п. | ТОВ «ОГЗТ» | І- IV кв | 500 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | Забезпечення робочого стану залізничних світлофорів | 100% | ТОВ «ОГЗТ» | І- IV кв | 10 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Утримання в робочому стані протипожежної цистерни з водою | 100% | ТОВ «ОГЗТ» | І- IV кв | 1 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ТОВ «ХІМ-ТЕХНОЛОГІЯ» |  | Проведення перевірки первинних засобів пожежогасіння | 100% | ТОВ «Хімтехнологія» | щоквартально | 4,0 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Забезпечення працівників підпр. нормативними документами з питань охорони праці та пожежної безпеки | 100% | ТОВ «Хімтехнологія» | І-ІVкв. | 1,5 | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Придбання засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри для о/с формувань та працівників | 100% | ТОВ «Хімтехнологія» | І-ІVкв | 1,5 |  | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Очищення території від легкозаймистих матеріалів, побутових відходів та сміття | 100% | ТОВ «Хімтехнологія» | І-ІVкв | 7,0 |  | об’єктовий бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |  | Проведення спеціальних навчань з пожежної безпеки з працівниками, які задіяні на роботах пов’язаних з підвищеною пожежною небезпекою | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 1,8 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведення систематичних перевірок ефективності вентиляційних та протиаварійних систем | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 15,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |  | Поточний ремонт приміщення котельні 71 мкр | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 20,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поточний ремонт приміщення котельні 83 мкр | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 20,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поточний ремонт приміщень центральних теплових пунктів | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 15,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ревізія, часткова заміна запірної арматури та оновлення технологічного обладнання котельні 71 мкр | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 2,5 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ревізія, часткова заміна запірної арматури та оновлення технологічного обладнання котельні 83 мкр | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 10,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ревізія, часткова заміна запірної арматури та оновлення технологічного обладнання на ЦТП | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 10,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт покрівлі приміщення котельні 71 мкр. | 100% | підрядна організація | І-ІVкв | 100,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |  | Поточний ремонт теплотрас | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 200,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт, повірка технічних манометрів на котельнях 71,83мкр, міні котельній по вул.Силікатній та ЦТП | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 5,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технічне обслуговування вогнегасників | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 4,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Створення резервного запасу( труби різних діаметрів, запірна арматура, тощо) | 100% | КП «СТКЕ» | І-ІVкв | 50,0 | об’єктовий бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Провести замір опору ізоляції силових електромереж в навчально - виховних закладів підпорядкованих відділу освіти. | У 15 НВЗ | Відділ освіти | Червень-серпень | 14 | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Перезарядка вогнегасників | У 41 НВЗ | Відділ освіти | Травень-липень | 74,174 | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Придбання вогнегасників | У 41 НВЗ | Відділ освіти | Травень-липень | 144,474 | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші протипожежні заходи | У 41 НВЗ | Відділ освіти | Протягом року | 27,0 | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Придбання протигазів | У 41 НВЗ | Відділ освіти | Протягом року | 136,0 | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій | У 9 НВЗ | Відділ освіти | лирень-серпень | 288,87 | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |

Секретар комісії							                                      Т.М. Водолазька