Додаток

Проекти-переможці малих проектів

| №п/п | № проекта | Автор проекту | Назва проекту | План | Профінансовано | Вжиті заходи по реалізації проекту | Орієнтовний термін закінчення робіт | Головний розпорядник-виконавець проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Корякіна Тетяна Володимирівна | Спортивно-ігровий майданчик для здорового та активного дозвілля «Дитячий простір» | 250 000 | 0,00 | Проводиться підготовка кошторисної документації | Вересень 2018 | Відділ освіти |
| 2 | 3 | Кузьмінов Олег Юрійович | Облаштування в 75 МКР 100 місць для сидіння в літньому кінотеатрі та освітлення прилеглої території навколо нього | 249 954 | 0,00 | Заходи відсутні з причини відсутності проекту (співфінансування автора), направлено лист автору від 08.08.2018 року № 4 | Не визначено | Відділ капітального будівництва |
| 3 | 21 | Мирошніченко Марина Володимирівна | Облаштування дитячих майданчиків у смт Воронове, Сиротине, Метьолкіне м. Северодонецьк | 249625,00 | 0,00 | Проведено пошук підрядників. Ведуться переговори щодо уточнення деталей та оформлення документів | 30.11.2018р. | Сиротинська селищна рада |
| 4 | 18 | Загорулько Ірина Миколаївна | Створення комфортних умов за європейськими стандартами в інклюзивній групі для дітей з особливими потребами в дитячому садочку №38 "Росиночка" | 177965 | 0,00 | Підготовка договору щодо закупівлі обладнання для інклюзивної групи | До кінця серпня 2018 | Відділ освіти |
| 5 | 52 | Александрова Ірина Станіславовна | Дитячий майданчик "Родинне дозвілля" по вул Маяковського буд.10 | 189480 | 0,00 | ведуться перемовини з авторами проекту, щодо реалізації проекту | 20.12.2018р. | Управління житлово-комунального господарства |
| 6 | 22 | Бєлікова Т.В. Агафонова О.В. | Спортивно-ігровий майданчик для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку | 187600 | 0,00 | Проводиться підготовка кошторисної документації | Вересень 2018 | Відділ освіти |
| 7 | 39 | Тицина Т.І. | Освітлені Арки | 70900 | 0,00 | ведуться перемовини з авторами проекту, щодо реалізації проекту | 20.12.2018р. | Управління житлово-комунального господарства |
| 8 | 56 | Драньова Н.Ю. Драньов Ю.В. | Проект благоустрою кварталу №52 "Заради майбутнього" | 247363 | 0,00 | ведуться перемовини з авторами проекту, щодо реалізації проекту | 20.12.2018р. | Управління житлово-комунального господарства |
| 9 | 20 | Нехороший Ю.О. | Проект благоустрію кварталу №29 "Добробут" | 227580 | 0,00 | ведуться перемовини з авторами проекту, щодо реалізації проекту | 20.12.2018р. | Управління житлово-комунального господарства |
| 10 | 28 | Демчук С.В., Сташевська І.В. | Клуб любителів гри Позитив" | 30000 | 0,00 | Підготовка договору щодо закупівлі обладнання | Вересень 2018 | Відділ освіти |
| 11 | 14 | Асєєва Ганна Вячеславівна | Дерева 81 мікрорайону- другий подих | 97200 | 0,00 | ведуться перемовини з авторами проекту, щодо реалізації проекту | 20.12.2018р. | Управління житлово-комунального господарства |
| 12 | 58 | Нарижна Валентина Іванівна | Наш двір-маленька перлина Сєвєродонецька | 217600 | 0,00 | ведуться перемовини з авторами проекту, щодо реалізації проекту | 20.12.2018р. | Управління житлово-комунального господарства |
| 13 | 8 | Парамонова Катерина Валентинівна | Лежачий поліцейський | 33 000 | 0,00 | Виконується розробка проектно-кошторисної документації | До кінця 2018 року | Відділ капітального будівництва |
| 14 | 15 | Рингач Олена Василівна | Лінгафонний кабінет-ключ до успіху у вивченні іноземних мов | 202 338 | 0,00 | Підготовка тендерної документації для закупівлі обладнання | Жовтень 2018 | Відділ освіти |

Проекти-переможці великих проектів

| №п/п | № проекта | Автор проекту | Назва проекту | План | Профінансовано | Вжиті заходи по реалізації проекту | Орієнтовний термін закінчення робіт | Головний розпорядник-виконавець проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46 | Простак Наталія Володимирівна | Вуличний спортивно-гімнастичний комплекс | 468 000 | 0,00 | Виконується розробка проектно-кошторисної документації | До кінця 2018 року | Відділ капітального будівництва |
| 2 | 42 | Кучеревський Антон Миколайович | Футбольне поле "8+1" | 500 000 | 0,00 | Виконується розробка проектно-кошторисної документації | До кінця 2018 року | Відділ капітального будівництва |
| 3 | 30 | Корякіна Тетяна Володимирівна | Заради краси та безпеки - благоустрій шкільного подвір'я | 500 000 | 0,00 | Виконується розробка проектно-кошторисної документації | До кінця 2018 року | Відділ капітального будівництва |
| 4 | 54 | Кузьмінов Олег Юрійович | Критий літній кінотеатр на 100 місць у 75 мікрорайоні з кіно-концертною сценою | 499 951 | 0,00 | Заходи відсутні з причини відсутності проекту (співфінансування автора), направлено лист автору від 08.08.2018 року № 4 | Не визначено | Відділ капітального будівництва |
| 5 | 16 | Воронова Олександра Володимирівна | Острівець для розвитку осередку культурного життя та дозвілля для дітей та молоді в смт Борівське | 297 077 | 0,00 | Пошук підрядників для виконання робіт. Пошук провайдера для підключення до мережі інтернет. | 31.12.2018 року | Борівська селищна рада |