СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Шістдесят п’ята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 3732

12 червня 2019  року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання Міської

цільової програми збереження

і поновлення зелених насаджень

м. Сєвєродонецька на 2018 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання Міської цільової програми збереження  і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2018 р., Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2018 рік та признати його задовільним (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

Додаток

до рішення 65-ої (позачергова) сесії  міської ради

від 12 червня 2019 року № 3732

Звіт

про виконання  Міської цільової програми збереження і поновлення зелених

насаджень м. Сєвєродонецька на 2018 рік.

І. Основні данні.

Міська цільова програма збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2018 рік (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від   30.08.2018 р.  № 2784.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів.

Для реалізації основних заходів, спрямованих на збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових насаджень, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення шляхом впровадження комплексного підходу до озеленення з врахуванням природно-кліматичних умов у 2018 році здійснено:

- поточне утримання зелених насаджень, садіння однолітніх квітів, полив  зелених

насаджень, викошування газонів ручними газонокосарками;

- капітальний ремонт зелених насаджень загального користування по                          пр. Гвардійському, вул. Гагаріна, вул. Курчатова, вул. Юності, пр. Центральному; - омолодження дерев на прибудинкових територіях.

.

ІІІ. Фінансування Програми.

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 2465,92 тис. грн. при запланованих 2380,0 тис. грн. (103 %).  Деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поточне утримання зелених насаджень | 1. Викошування комбінованих газонів газонокосарками | УЖКГ міської ради,КП «СПСПГтаБ», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | Міський бюджет | 300,0 | 78,3 | Виконано |
|  | 2. Стрижка газонних бордюрів мотокосами |  |  | 30,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3. Поливання зелених насаджень (квітника |  |  | 130,0 | 1,114 | Виконано |
|  | 4. Обрізування крон дерев з проріджуванням |  |  | 100,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 5. Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев |  |  | 70,0 | 0 | -/- |
|  | 6. Видалення порослі дерев, підстригання живих огорож. |  |  | 50,0 | 0 | -/- |
|  | 7. Формування крон дерев з проріджуванням |  |  | 100,0 | 0 | -/- |
|  | 8. Вивіз гілля, зеленої маси |  |  | 15,0 | 9,7 | Виконано |
|  | 9. Прополювання квітників |  |  | 10,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 10. Садіння однолітніх квітів |  |  | 95,91 | 95,91 | Виконано |
| Капітальний ремонт зелених насаджень загального користування міста та прилеглих селищ. | 1. Видалення дерев з розкряжуванням, корчування пнів, вивіз гілля | УЖКГ міської ради, КП «СПСПГтаБ», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |  | 220,0 | 1825,96 | Виконано |
|  | 2. Омолодження старих дерев листяних порід, вивіз гілля |  |  | 400,0 |  |  |
|  | 3. Відновлення квітників із садінням нових квітів. |  |  | 200,0 |  |  |
|  | 4. Садіння живої огорожі. |  |  | 150,0 |  |  |
|  | 5. Капітальний ремонт газонів. |  |  | 100,0 |  |  |
|  | 6. Оренда автогідропіднімача з довжиною стріли 40 м. |  |  | 80,0 | 0 | Не виконано |
| Капітальний ремонт зелених насаджень на прибудинкових територіях. | 1. Видалення дерев з розкряжуванням, корчування пнів, вивіз гілля | УЖКГ міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок»,КП «СПСПГтаБ», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |  | 160,0 | 454,935 | Виконано |
|  | 2. Омолодження старих дерев листяних порід, вивіз гілля |  |  | 300,0 |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 2380,0 | 2465,92 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поточне утримання зелених насаджень | Показник витрат | тис. грн. | 805,0 | 185,027 | - 619,973 |
|  | Показник продукту: - викошування комбінованих газонів газонокосарками - вивіз гілля, зеленої маси - поливання зелених насаджень (вода) - садіння однолітніх квітів | м2 од. | 500 89455,3 290 | 919883 89455,3 290 | 919383 0 0 |
|  | Показник ефективності: збільшення фінансування | тис. грн. | 805,0 | 185,027 | - 619,973 |
|  | Показник якості: поліпшення естетичного вигляду зелених насаджень міста | % | 100 | 100 | 0 |
| Капітальний ремонт зелених насаджень загального користування міста і прилеглих селищ та на прибудинкових територіях | Показник витрат | тис. грн. | 1610,0 | 2280,8 | 670,8 |
|  | Показник продукту: - омолодження дерев листяних порід | од. | 700 | 726 | 26 |
|  | Показник ефективності: збільшення фінансування | тис. грн. | 1610,0 | 2280,8 | 670,8 |
|  | Показник якості: поліпшення естетичного вигляду зелених насаджень міста та селищ | % | 100 | 100 |  |

Секретар міської ради		В. Ткачук