## Slide 1: Проектний менеджмент.
Проектний цикл, оцінка ризиків, план-графік реалізації, аналітичні інструменти (SWOT, цикл Демінга, логічна матриця)

## Slide 2: Які ресурси потрібні?
ЛЮДИ
ГРОШІ
ЧАС

## Slide 3: «Трикутник управління проектом»
Джерело рис.: https://www.appnovation.com/blog/fixed-vs-estimated-understanding-methodology-triangles

## Slide 4: «Трикутник обмежень»
Діаграма Коліна Хармана
(Colin Harman)

## Slide 5: Суть проектного менеджменту

## Slide 6: Проектний підхід та проект
Ідея проектного підходу
системний впорядкований та програмований перехід від вихідного стану системи до заздалегідь визначеного бажаного її стану з урахуванням існуючих ресурсів і заданих обмежень
Не існує однозначного визначення категорії «ПРОЕКТ»!

## Slide 7: Проектний підхід та проект
ПРОЕКТ (project) – єдиний процес, який складається із сукупності скоординованих та контрольованих видів робіт з датами початку та закінчення, виконуваний задля досягнення цілі, що відповідає конкретним вимогам, і містить обмеження щодо строку, вартості та ресурсів
Джерело: ДСТУ ISO 10006:2005 (ISO 10006:2003, IDТ) Національний стандарт України. Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах

## Slide 8: Проектний підхід та проект
ПРОЕКТ (project) – тимчасове підприємство*, спрямоване на створення унікального продукту, послуги або результату
  Тимчасовий характер проектів вказує на певний початок і закінчення
  Закінчення настає тоді, коли цілі проекту досягнуті або коли проект припиняється у зв'язку з тим, що його цілі не будуть або не можуть бути досягнуті, або коли в проекті більше немає необхідності. Проект також може бути припинений, якщо клієнт (замовник, спонсор або відповідальна особа) бажає припинити проект
*«Підприємство» (enterprise) як «справа, зазвичай складна, в умовах ризиків, або така, що потребує зусиль»
Джерело: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, 2013, Project Management Institute, Inc.

## Slide 9: Стратегічне планування

## Slide 10: Стратегічне планування

## Slide 11
Стратегічне планування

## Slide 12: Проектний підхід як передумова програмно-цільового бюджетування
Поєднання стратегічного і проектного підходів створює передумови переходу на програмно-цільове формування бюджету
Має бути забезпечений тісний логічний зв'язок стратегії і системи фінансового забезпечення її реалізації (бюджету)

## Slide 13: Проектний підхід як передумова програмно-цільового бюджетування
При програмно-цільовому бюджетуванні, що орієнтоване на соціально-визначений результат і прозорість витрачення бюджетних коштів, акценти робляться на тому,
  що конкретно і скільки потрібно зробити для задоволення нагальних потреб громадян,
  у який термін це буде зроблено, і скільки це буде коштувати платникам податків?
Фінансуванню підлягають конкретні проекти реалізації стратегічних пріоритетів, а не бюджетні установи

## Slide 14: Відмінність проектів публічного сектору від бізнес-проектів
Продукт проекту використовується не для розв’язання проблем конкретної організації, але проблем громади в рамках реалізації стратегії розвитку
Проекти публічного сектору не завжди передбачають віддачу у вигляді позитивних фінансових потоків від капітальних інвестицій (які не завжди мають місце у випадку здійснення соціальних проектів)
Проекти публічного сектору часто є витратними і результатом мають суто соціальний ефект

## Slide 15: Відмінність проектів публічного сектору від бізнес-проектів
Проекти публічного сектору більше потенційних джерел фінансування (спеціальні грантові програми, фонди державного та регіональних бюджетів) та можливостей залучення додаткових ресурсів для виконання робіт за проектом (волонтерство)
Проекти публічного сектору мають потенційну конфліктність: наприклад, декілька проектів на певній території конкурують за фінансування, завжди є заінтересовані сторони, які не вважають проект пріоритетним

## Slide 16: Відмінність проектів публічного сектору від бізнес-проектів
Нестабільність оточуючого проект публічного сектору середовища (часті зміни у політиці), може накладати «тимчасові горизонти» на діяльність за проектом
Проекти місцевого розвитку мають
  призводити до трансформацій соціально-економічних систем,
  виведення їх на новий рівень розвитку,
  через реалізацію інноваційної ідеї

## Slide 17: Цикл реалізації проектів
Вибір проекту
Розробка проекту
Виконання проекту
Оцінка проекту
Збір інформації

## Slide 18: Модель життєвого циклу проекту

## Slide 19: Модель досягнення цілі

## Slide 20: Управління проектом
Управління проектом здійснюється за допомогою застосування та інтеграції логічно згрупованих в 5 груп процесів:
  ініціалізації проекту
  планування
  виконання
  моніторингу і контролю
  закриття

## Slide 21: Формулювання і опис проблеми
В основі всіх проблем, зокрема у публічній сфері, є потреби заінтересованих сторін

## Slide 22: Проблема – це
некомфортна ситуація, що заважає функціонуванню або розвитку
розбіжність між існуючим і бажаним становищем, що потребує втручання, а шляхи дій характеризуються значною невизначеністю
Якщо знаєш ЯК - це не проблема !!!
(це – задача)

## Slide 23: SWOT-аналіз
Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища для визначення сильних та слабких сторін системи (організації/території/громади), можливостей та загроз зовнішнього оточення
SWOT-analysis
strength – сила
weakness – слабкість
opportunities – можливості
threats – загрози

## Slide 24: SWOT-аналіз

## Slide 25: Матриця стейкхолдерів

## Slide 26: Ціль: конкретність та вимірюваність
Ціль повинна бути кількісно вимірювана, тобто «те, що не можна виміряти, те не можна покращити, тим не можна управляти»
Тіто Конті

## Slide 27: Оцінка якості постановкицілей та завдань проекту

## Slide 28: Дерево цілей проекту
Дерево цілей проекту

## Slide 29: Дерево продукту проекту

## Slide 30: Інструменти планування проекту у часі
Для реального уявлення про тривалість виконання окремих робіт проекту з урахуванням обмежень у використанні ресурсів, а також про тривалість проекту в цілому у робочих днях та з урахуванням вихідних та святкових днів, будують плани-графіки робіт
Вони мають різні форми представлення:
  Таблична форма
  Мережевий графік (сітьова модель)
  Діаграма Гантта (календарний або лінійний графік)

## Slide 31: «Трикутник управління проектом»
Джерело рис.: https://www.appnovation.com/blog/fixed-vs-estimated-understanding-methodology-triangles

## Slide 32: Приклад плану-графіку виконання робіт

## Slide 33: Мережевий графік
Сітьова модель складається з декількох типів елементів: робіт, які розташовані у вузлах, та логічних взаємозв'язках між роботами проекту, які відображуються стрілками

## Slide 34: Календарний план-графік проекту (лінійний графік у вигляді діаграми Гантта)
Оскільки в проекті задіяно багато виконавців з різних організацій або підрозділів, то для ефективного управління часом і ресурсами в робочих документах необхідно точно вказати керівництву, які саме ресурси і в які терміни потрібно буде залучати

## Slide 35: Діаграма Гантта

## Slide 36: Приклад діаграми Гантта
Приклад діаграми Гантта, побудованої з використанням спеціалізованого програмного продукту у сфері управління проектами MS Project. Це дозволяє контролювати і оптимізувати план виконання робіт, наочно відстежувати хід його виконання.

## Slide 37: Приклад табличної форми календарного плану-графіку

## Slide 38: Дослідження та оцінка ризиків
Що може відбутися не так?
Яка ймовірність того, що це відбудеться?
Яким буде вплив/наслідки на проект, якщо це відбудеться?
Що можна зробити зараз, щоб запобігти цьому?
Що можна зробити, якщо це відбудеться?

## Slide 39: Команда
це добровільне об’єднання людей,
які займаються загальною справою,
сполучають свою особисту мету із загальною,
і свідомо взаємодіють один з одним для її досягнення

## Slide 40: Команда
це добровільне об’єднання людей,
які займаються загальною справою,
сполучають свою особисту мету із загальною,
і свідомо взаємодіють один з одним для її досягнення
причому роблять це із задоволенням !!!

## Slide 41: Етапи розвитку команди

## Slide 42: Ролі в команді

## Slide 43: Голова

## Slide 44: Підприємець

## Slide 45: Генератор ідей

## Slide 46: Посередник

## Slide 47: Оцінювач

## Slide 48: Колективіст

## Slide 49: «Доводчик» той, хто розставляє крапки над і

## Slide 50: Виконавець

## Slide 52: Дякую, що слухали!
Гаращук Сергій
консультант з публічних фінансів
067-443-85-27
garaschuk_s@ukr.net